## Форма 2.9. Информация об инвестиционных

программах и отчетах об их реализации в сфере водоснабжения

| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа ООО «Краснодар водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Дата утверждения инвестиционной программы | Решение Городской думы Краснодара №56 п.15 от 17.12.2013 г. (внесение изменений решением Городской Думы Краснодара №72 п.9 от 18.12.2014 г. «О внесении изменения в решение Городской думы Краснодара от 20.11.2014 г. №70п.25 «О корректировке инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014-2016 годы») |
| Цели инвестиционной программы | Улучшение качества воды и сточных вод, надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения, эффективность использования ресурсов |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Городская Дума Краснодара |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | - |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | С 01.01.2014 г. по 31.12.2016 г. |

### Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочная стоимость в тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | за счет инвестиционной составляющей из прибыли предприятия | за счет ПЗП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки | 3 527,11 | 0,00 | 3 527,11 |
| 1.1.1. | Строительство сетей Ду=300 мм, L=340 п. м по ул. Рашпилевской, между ул. Северной и ул. им. Володи Головатого | 3 327,46 | 0,00 | 3 327,46 |
| 1.1.2. | Общехозяйственные расходы | 199,65 | 0,00 | 199,65 |
| 1.2. | Реконструкция сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки | 13 321,36 | 0,00 | 13 321,36 |
| 1.2.1. | Реконструкция сетей L=40 п. м, Ду=300 мм, в районе ул. Сормовской, 177 | 295,85 | 0,00 | 295,85 |
| 1.2.2. | Реконструкция сетей L=90 п. м, Ду=100 мм, в районе ул. Уральской, 188 | 302,81 | 0,00 | 302,81 |
| 1.2.3. | Реконструкция сетей L=20 п. м, Ду=100 мм, в районе ул. Фабричной, 5 (ввод на ВНС) | 67,47 | 0,00 | 67,47 |
| 1.2.4. | Реконструкция сетей L=50 п.м, Ду=100 мм, в районе ул. Сормовской, 35 | 215,40 | 0,00 | 215,40 |
| 1.2.5. | Реконструкция сетей L=60 п.м, Ду=100 мм, в районе ул. Сормовской, 28 | 258,18 | 0,00 | 258,18 |
| 1.2.6. | Реконструкция сетей L=400 п.м, Ду=300 мм, по ул. им. Калинина, между ул. им. Кирова и ул. им. Чкалова | 3 703,14 | 0,00 | 3 703,14 |
| 1.2.7. | Реконструкция сетей L=800 п.м, Ду=200 мм, по ул. Школьной, от ул. им. Филатова до ул. Восточно-Кругликовской | 4 550,21 | 0,00 | 4 550,21 |
| 1.2.8. | Реконструкция сетей L=300 п.м, Ду=150 мм, по ул. Стахановской, от ул. им. Дзержинского до ул. Шоссе Нефтяников | 1 139,93 | 0,00 | 1 139,93 |
| 1.2.9. | Реконструкция сетей L=200 п.м, Ду=100 мм, по ул. Промышленной, от жилого дома № 21/3 до жилого дома № 25/8 | 655,56 | 0,00 | 655,56 |
| 1.2.10. | Реконструкция сетей L=200 п. м, Ду=150 мм, по ул. Промышленной, от жилого дома № 21/1 до жилого дома № 25/8 | 674,13 | 0,00 | 674,13 |
| 1.2.11. | Реконструкция сетей L=150 п. м, Ду=200 мм, по ул. Промышленной, от жилого дома № 21/1 до жилого дома № 25/8 | 704,65 | 0,00 | 704,65 |
| 1.2.12. | Общехозяйственные расходы | 754,04 | 0,00 | 754,04 |
| 1.3. | Строительство сетей водоснабжения в целях подключения новых абонентов | 30 510,30 | 0,00 | 30 510,30 |
| 1.3.1. | Строительство сетей водоснабжения к гипермаркету «Магнит» по ул. им. 40-летия Победы, 174 (ЗАО «Тандер») | 728,27 | 0,00 | 728,27 |
| 1.3.2. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному офисному зданию на углу ул. Рашпилевской, 22/ул. Мира, 38 (Осипов Д.С.) | 34,27 | 0,00 | 34,27 |
| 1.3.3. | Строительство сетей водоснабжения к гостинице на 50 мест по ул. им. Гаврилова П.М., 32 (Агеев С.И.) | 1 232,40 | 0,00 | 1 232,40 |
| 1.3.4. | Строительство сетей водоснабжения к 24-этаж-ным многоквартирным жилым домам литеры 1, 2, 3 по ул. Садовой, 161/1, 161/2 (ООО СК «Екатеринодар-Сити») | 1 693,50 | 0,00 | 1 693,50 |
| 1.3.5. | Строительство сетей водоснабжения к фитнес-центру по ул. им. Филатова, 13 (Анциферова А.П.) | 20,22 | 0,00 | 20,22 |
| 1.3.6. | Строительство сетей водоснабжения к складскому комплексу по ул. Тополиной, 30/6 (Левченко Д.А.) | 50,95 | 0,00 | 50,95 |
| 1.3.7. | Строительство сетей водоснабжения к 24-этаж-ному 154-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. им. Воровского/ ул. Фестивальной, 6 (ООО «Екатеринодар-Сити») | 924,14 | 0,00 | 924,14 |
| 1.3.8. | Строительство сетей водоснабжения к кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346 (ООО «Сокол») | 88,41 | 0,00 | 88,41 |
| 1.3.9. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этаж-ному 90-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.) | 635,61 | 0,00 | 635,61 |
| 1.3.10. | Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу по ул. Восточно-Кругликовской литеры 4.1.1, 4.1.4 (ООО СИК «Девелопмент-Юг») | 4 359,10 | 0,00 | 4 359,10 |
| 1.3.11. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ному административно-бытовому зданию и площадке склада по хранению и перевалке нефтепродуктов по ул. Уральской, 151 (ООО «Агросервис») | 2 645,32 | 0,00 | 2 645,32 |
| 1.3.12. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному административному зданию по ул. им. Тюляева, 16 (Атможян С.А.) | 44,56 | 0,00 | 44,56 |
| 1.3.13. | Строительство сетей водоснабжения к 5-этаж-ному торгово-офисному зданию по ул. им. Калинина, 328 (Абрамян А.К., Нигоева А.А.) | 110,95 | 0,00 | 110,95 |
| 1.3.14. | Строительство сетей водоснабжения к гаражному боксу № 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.) | 85,86 | 0,00 | 85,86 |
| 1.3.15. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этаж-ному административному зданию по ул. Бульварной, 2/2 (Теплов А.И.) | 65,41 | 0,00 | 65,41 |
| 1.3.16. | Строительство сетей водоснабжения к 5-этаж-ному торгово-офисному зданию по ул. Северной, 504 (Стародубцев Ю.А.) | 117,32 | 0,00 | 117,32 |
| 1.3.17. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этаж-ному офисному зданию с кафе по ул. Красной, 42/1 (Зонов А.В.) | 152,33 | 0,00 | 152,33 |
| 1.3.18. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этаж-ным многосекционным жилым домам на 448 квартир с магазинами по ул. им. Мачуги В.Н., литеры 2, 3 (ООО «ВСВ-Гидрострой») | 1 417,07 | 0,00 | 1 417,07 |
| 1.3.19. | Строительство сетей водоснабжения к 1-этаж-ному летнему кафе по ул. Платановый Бульвар, 6/3 (Бородин А.Е.) | 171,07 | 0,00 | 171,07 |
| 1.3.20. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этаж-ному 57-квартирному жилому дому с подземной автостоянкой по ул. Клубной, 11, 11а (Сучилкин Д.С.) | 1 297,80 | 0,00 | 1 297,80 |
| 1.3.21. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ным учебно-производственным мастерским для ПТУ по ул. им. Вишняковой, 1 (ОАО «Кубанское речное пароходство») | 74,18 | 0,00 | 74,18 |
| 1.3.22. | Строительство сетей водоснабжения к универсальному магазину по ул. 1 Мая, 348 (Мартиросян А.Ю.) | 57,72 | 0,00 | 57,72 |
| 1.3.23. | Строительство сетей водоснабжения к 3-этаж-ному административно-торговому зданию по ул. 1-й Сторожевой, 49, х. Ленина (Бузова Т.Н.) | 110,23 | 0,00 | 110,23 |
| 1.3.24. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ному зданию магазина по ул. Красных Партизан, 161/8 (ООО «Антей-XXI век») | 154,14 | 0,00 | 154,14 |
| 1.3.25. | Строительство сетей водоснабжения к 21-этаж-ному жилому комплексу «Арсето» по ул. Уральской, 75 литер 1 (ООО «КубаньСтройИнвест») | 1 497,27 | 0,00 | 1 497,27 |
| 1.3.26. | Строительство сетей водоснабжения к футбольному манежу со встроенными бытовыми помещениями по ул. им. Дмитрия Благоева, 8/1 (ООО «Инвестстрой») | 431,01 | 0,00 | 431,01 |
| 1.3.27. | Строительство сетей водоснабжения к 22-этаж-ному 132-квар-тирному жилому дому по ул. Обрывной, 22 (ООО «Атлант Инвест Групп») | 3 688,72 | 0,00 | 3 688,72 |
| 1.3.28. | Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу со встроенными помещениями и подземной парковкой по ул. Таманской, 153 (ООО «Зенит») | 1 590,19 | 0,00 | 1 590,19 |
| 1.3.29. | Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу «Каскад» с паркингом по ул. им. Леваневского, 187 (ООО «УДП») | 1 967,96 | 0,00 | 1 967,96 |
| 1.3.30. | Строительство сетей водоснабжения к 14-этаж-ному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2») | 327,09 | 0,00 | 327,09 |
| 1.3.31. | Строительство сетей водоснабжения к 22-этаж-ному жилому дому со встроенными офисными помещениями на 1 этаже по ул. Пашковской, 69 (ООО «Нефтестройиндустрия-Юг») | 611,38 | 0,00 | 611,38 |
| 1.3.32. | Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу «Янтарный-4» по ул. им. Симиренко, 71 литер 1 (ООО «Мега Альянс») | 2 398,84 | 0,00 | 2 398,84 |
| 1.3.33. | Общехозяйственные расходы | 1 726,99 | 0,00 | 1 726,99 |
| 1.4. | Повышение качества питьевой воды | 67 792,89 | 63 487,12 | 4 305,48 |
| 1.4.1. | Реконструкция РЧВ №1 1000 м3 ВНС по ул. Темрюкской, 62, г. Краснодар, ул. Темрюкская, 62 | 4 061,77 | 0,00 | 4 061,77 |
| 1.4.2. | Бурение артезианской скважины № 3 на ВНС в пос. Индустриальном | 5 407,14 | 5 407,14 | 0,00 |
| 1.4.3. | Бурение артезианских скважин № 322, 323 на ВНС по ул. Зиповской, 17 | 3 349,55 | 3 349,55 | 0,00 |
| 1.4.4. | Бурение артезианской скважины в пос. ТЭЦ | 5 967,71 | 5 967,71 | 0,00 |
| 1.4.5. | Бурение артезианских скважин № 1, 2, 3 в х. Ленина | 2 040,57 | 2 040,57 | 0,00 |
| 1.4.6. | ВНС в пос. Новознаменском строительство электролизной «электрохлор» | 2 139,34 | 2 139,34 | 0,00 |
| 1.4.7. | ВНС в пос. Индустриальном строительство электролизной станции | 2 040,57 | 2 040,57 | 0,00 |
| 1.4.8. | ВНС по ул. Азовской, 13 строительство электролизной станции | 2 139,34 | 2 139,34 | 0,00 |
| 1.4.9. | ВНС в пос. Лорис строительство электролизной станции | 3 566,20 | 3 566,20 | 0,00 |
| 1.4.10. | Реконструкция ВНС «Пашковская» в Пашковском жилом районе | 21 271,57 | 21 271,57 | 0,00 |
| 1.4.11. | Реконструкция водозабора «Восточный-1» | 8 392,37 | 8 392,37 | 0,00 |
| 1.4.12. | Реконструкция водозабора «Кировский» | 3 579,16 | 3 579,17 | 0,00 |
| 1.4.13. | Общехозяйственные расходы | 3 837,31 | 3 593,61 | 243,71 |
| 1.5. | Повышение надёжности водоснабжения | 10 515,65 | 0,00 | 10 515,65 |
| 1.5.1. | Реконструкция водовода Ду=500 мм, L=1300 п. м по ул. Алма-Атинской, от ул. им. Урицкого до ул. Харьковской, 73 | 5 690,76 | 0,00 | 5 690,76 |
| 1.5.2. | Реконструкция участка ВЛЭП-6кВ, «ТП-1420(П) (водозабор «Восточный-2») КТП-529(П)» (артезианские скважины I-го подъёма кустов № 8, 9) г. Краснодар, ул. Уральская, 91 (участок ВЛЭП-6кВ «ТП-1420(П) КТП-529(П)», пересекающий железную дорогу в районе железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный) | 4 229,67 | 0,00 | 4 229,67 |
| 1.5.3. | Общехозяйственные расходы | 595,22 | 0,00 | 595,22 |
| 1.6. | Повышение качества обслуживания абонентов | 3 936,00 | 0,00 | 3 936,00 |
| 1.6.1. | Строительство водопровода Ду=200 мм, L=1000 п.м по ул. им. Гоголя, от ул. им. Кирова до ул. им. Крупской | 3 713,20 | 0,00 | 3 713,20 |
| 1.6.2. | Общехозяйственные расходы | 222,79 | 0,00 | 222,79 |
| 1.7. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и существующих объектов централизованной системы водоснабжения | 701,52 | 0,00 | 701,52 |
| 1.7.1. | Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской/ул. им. Гоголя, 97/41 на водонасосную станцию по ул. им. Кирова, 60 | 661,81 | 0,00 | 661,81 |
| 1.7.2. | Общехозяйственные расходы | 39,71 | 0,00 | 39,71 |
| 1.8. | Снижение удельных расходов электрической энергии | 7 588,08 | 0,00 | 7 588,08 |
| 1.8.1. | Автоматизация водонасосных станций, в т.ч.: | 772,10 | 0,00 | 772,10 |
| 1.8.1.1. | насосная станция в хуторе Ленина, г. Краснодар, хутор Ленина ул. Приморская, 1 | 3 193,23 | 0,00 | 3 193,23 |
| 1.8.1.2. | Насосная станция по ул. Московской, 74 г. Краснодар, ул. Московская,74 | 3 193,23 | 0,00 | 3 193,23 |
| 1.8.2. | Общехозяйственные расходы | 429,52 | 0,00 | 429,52 |
| 1.9. | Мероприятия, направленные на защиту централизованных систем водоснабжения, и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | 30 854,55 | 0,00 | 30 854,55 |
| 1.9.1. | Реконструкция водозабора «Северо-Западный» (строительство электролизной), г. Краснодар, ул. им. Ковалёва,14 | 6 976,48 | 0,00 | 6 976,48 |
| 1.9.2. | Реконструкция водозабора «Кировский» (строительство электролизной), г. Краснодар, ул. Речная, 2/1 | 12 022,40 | 0,00 | 12 022,40 |
| 1.9.3. | Ограждение кустов скважин на водозаборах «Витаминкомбинат», «Ново-Западный» | 303,90 | 0,00 | 303,90 |
| 1.9.4. | Ограждение куста 7 скважины водозабора «Витаминкомбинат», г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2 | 1 961,06 | 0,00 | 1 961,06 |
| 1.9.5. | Ограждение куста 8 скважины водозабора «Витаминкомбинат», г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2 | 1 961,06 | 0,00 | 1 961,06 |
| 1.9.6. | Ограждение куста 3 скважины водозабора «Ново-Западный», г. Краснодар, проезд 1-й Линии, 44 | 1 961,06 | 0,00 | 1 961,06 |
| 1.9.7. | Ограждение куста 4 скважины водозабора «Ново-Западный», г. Краснодар, проезд 1-й Линии, 46/1 | 1 961,06 | 0,00 | 1 961,06 |
| 1.9.8. | Ограждение куста 5 скважины водозабора «Ново-Западный», г. Краснодар, проезд 1-й Линии, 48 | 1 961,06 | 0,00 | 1 961,06 |
| 1.9.9. | Общехозяйственные расходы | 1 746,48 | 0,00 | 1 746,48 |
| 1.10. | Прочие накладные расходы (разработка проекта инвестиционной программы, обслуживание программного обеспечения и т.п.) | 857,64 | 0,00 | 857,64 |
|  | Налоги с поступающих на инвестиционную программу средств | 42 401,20 | 15 871,78 | 26 529,42 |
|  | Итого расходов по водоснабжению | 212 006,00 | 79 358,91 | 132 647,10 |

### Показатели эффективности

реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение фактического показателя на 01.01.2013 (на начало периода регулирования) | Значение планируемого целевого показателя на: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1. | Качество воды и сточных вод | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
|  |  | доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 3,44 | 3,40 | 3,25 | 3,18 |
| 2. | Надёжность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения | Аварийность (повреждения) централизованных систем водоснабжения | шт./км | 2,72 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
| 3. | Эффективность использования ресурсов | Уровень потерь холодной воды в сети при транспортировке (утечки) | % | 8,55 | 8,52 | 8,51 | 8,50 |
|  |  | удельный расход электроэнергии на водоснабжение | кВтч/м | 0,872 | 0,878 | 0,877 | 0,876 |

## Форма 3.7. Информация об инвестиционных

программах и отчетах об их реализации в сфере водоотведения

| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа ООО «Краснодар водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Дата утверждения инвестиционной программы | Решение Городской думы Краснодара №56 п.15 от 17.12.2013 г. (внесение изменений решением Городской Думы Краснодара №72 п.9 от 18.12.2014 г. «О внесении изменения в решение Городской думы Краснодара от 20.11.2014 г. №70п.25 «О корректировке инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014-2016 годы») |
| Цели инвестиционной программы | Улучшение качества воды и сточных вод, надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения, эффективность использования ресурсов |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Городская Дума Краснодара |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | - |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | С 01.01.2014 г. по 31.12.2016 г. |

### Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочная стоимость в млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | за счет инвестиционной составляющей из прибыли предприятия | за счет ПЗП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Реконструкция объектов водоотведения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки | 17 281,16 | 0,00 | 17 281,16 |
| 2.1.1. | Реконструкция ГФК (Головатовский) Ду=1000 мм от ул. 2-й Линии до ОСК-1 на территории ФГБОУ ВПО «КубГАУ», г. Краснодар, от ул. 2-й Линии до ул. им. Калинина, 102 | 16 302,98 | 0,00 | 16 302,98 |
| 2.1.2. | Общехозяйственные расходы | 978,18 | 0,00 | 978,18 |
| 2.2. | Строительство сетей водоотведения в целях подключения абонентов | 47 533,51 | 0,00 | 47 533,51 |
| 2.2.1. | Строительство сетей водоотведения к гипермаркету «Магнит» по ул. им. 40-летия Победы, 174 (ЗАО «Тандер») | 5 299,53 | 0,00 | 5 299,53 |
| 2.2.2. | Строительство сетей водоотведения к 2-этаж-ному офисному зданию на углу ул. Рашпилевской, 22/ ул. Мира, 38 (Осипов Д.С.) | 144,67 | 0,00 | 144,67 |
| 2.2.3. | Строительство сетей водоотведения к гостинице на 50 мест по ул. им. Гаврилова П.М., 32 (Агеев С.И.) | 989,48 | 0,00 | 989,48 |
| 2.2.4. | Строительство сетей водоотведения к 24-этажным многоквартирным жилым домам литеры 1, 2, 3 по ул. Садовой, 161/1, 161/2 (ООО СК «Екатеринодар-Сити») | 3 415,46 | 0,00 | 3 415,46 |
| 2.2.5. | Строительство сетей водоотведения к фитнес-центру по ул. им. Филатова, 13 (Анциферов В.А., Анциферова Е.П.) | 170,38 | 0,00 | 170,38 |
| 2.2.6. | Строительство сетей водоотведения к 3-этаж-ному торгово-административному зданию по ул. Ставропольской, 336/3 (Филь В.В., Щербина А.Г.) | 90,84 | 0,00 | 90,84 |
| 2.2.7. | Строительство сетей водоотведения к 3-этаж-ной гостинице по ул. Трудовой Славы, 6 (Сивак О.В.) | 212,43 | 0,00 | 212,43 |
| 2.2.8. | Строительство сетей водоотведения к 24-этаж-ному жилому дому со встроенными помещениями по ул. им. Воровского/ул. Фестивальной, 6 (ООО «Екатеринодар-Сити») | 1 791,18 | 0,00 | 1 791,18 |
| 2.2.9. | Строительство сетей водоотведения к кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346 (ООО «Сокол») | 204,37 | 0,00 | 204,37 |
| 2.2.10. | Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 90-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.) | 1 291,51 | 0,00 | 1 291,51 |
| 2.2.11. | Строительство сетей водоотведения к 2-этаж-ному административному зданию по ул. им. Тюляева, 16 (Атможян С.А.) | 222,29 | 0,00 | 222,29 |
| 2.2.12. | Строительство сетей водоотведения к 5-этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Калинина, 328 (Абрамян А.К., Нигоева А.А.) | 57,63 | 0,00 | 57,63 |
| 2.2.13. | Строительство сетей водоотведения к гаражному боксу № 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.) | 199,89 | 0,00 | 199,89 |
| 2.2.14. | Строительство сетей водоотведения к 5-этажному офисному зданию по ул. им. Калинина, 201 (Пенжоян И.Л.) | 135,97 | 0,00 | 135,97 |
| 2.2.15. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажному административному зданию по ул. Бульварной, 2/2 (Теплов А.И.) | 121,73 | 0,00 | 121,73 |
| 2.2.16. | Строительство сетей водоотведения к 3-этажному офисному зданию с кафе по ул. Красной, 42/1 (Зонов А.В.) | 255,83 | 0,00 | 255,83 |
| 2.2.17. | Строительство сетей водоотведения к 16-этажным многосекционным жилым домам на 448 квартир с магазинами по ул. им. Мачуги В.Н., литеры 2, 3 (ООО «ВСВ-Гидрострой») | 1 423,83 | 0,00 | 1 423,83 |
| 2.2.18. | Строительство сетей водоотведения к 1-этажному летнему кафе по ул. Платановый Бульвар, 6/3 (Бородин А.Е.) | 255,83 | 0,00 | 255,83 |
| 2.2.19. | Строительство сетей водоотведения к жилому дому по ул. Восточно-Кругликовской литеры 4.1.1, 4.1.4 (ООО СИК «Девелопмент-Юг») | 7 509,52 | 0,00 | 7 509,52 |
| 2.2.20. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному ресторану по ул. им. Мачуги В.Н., 111 (Атанесян А.П.) | 255,83 | 0,00 | 255,83 |
| 2.2.21. | Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 57-квартирному жилому дому с подземной автостоянкой по ул. Клубной, 11, 11а (Сучилкин Д.С.) | 1 128,93 | 0,00 | 1 128,93 |
| 2.2.22. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному зданию магазина по ул. Красных Партизан, 161/8 (ООО «Антей-XXI век») | 243,68 | 0,00 | 243,68 |
| 2.2.23. | Строительство сетей водоотведения к 21-этажному жилому комплексу «Арсето» со встроенными помещениями по ул. Уральской, 75 литер 1 (ООО «КубаньСтройИнвест») | 1 128,93 | 0,00 | 1 128,93 |
| 2.2.24. | Строительство сетей водоотведения к павильону на 40 мест на территории детского сада № 85 по ул. Тепличной, 50 (МБДОУ МО «Детский сад № 85») | 243,68 | 0,00 | 243,68 |
| 2.2.25. | Строительство сетей водоотведения к футбольному манежу со встроенными бытовыми помещениями по ул. им. Дмитрия Благоева, 8/1 (ООО «Инвестстрой») | 253,45 | 0,00 | 253,45 |
| 2.2.26. | Строительство сетей водоотведения к 22-этажному 132-квартирному жилому дому по ул. Обрывной, 22/1 (ООО «Атлант Инвест Групп») | 9 096,56 | 0,00 | 9 096,56 |
| 2.2.27. | Строительство сетей водоотведения к 12-этажному 220-квартирному 4-секционному жилому дому со встроенными и пристроенными помещениями, по ул. Шоссе Нефтяников, 26 (ООО «ССМУ «Краснодар») | 4 324,94 | 0,00 | 4 324,94 |
| 2.2.28. | Строительство сетей водоотведения к 4-этажному административному зданию по ул. Ялтинской, 14 (Ковальченко И.В.) | 267,31 | 0,00 | 267,31 |
| 2.2.29. | Строительство сетей водоотведения к 14-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2») | 319,56 | 0,00 | 319,56 |
| 2.2.30. | Строительство сетей водоотведения к 22-этажному жилому дому со встроенными офисными помещениями на 1 этаже по ул. Пашковской, 69 (ООО «Нефтестройиндустрия-Юг») | 1 673,72 | 0,00 | 1 673,72 |
| 2.2.31. | Строительство сетей водоотведения к 12-этажному жилому дому по ул. Дмитриевская Дамба и ул. 3-я Переходная (ТСЖ «Дмитриевская Дамба») | 1 496,39 | 0,00 | 1 496,39 |
| 2.2.32. | Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административно-торговому зданию по ул. Северной, 241 (Нифонтова И.А.) | 617,58 | 0,00 | 617,58 |
| 2.2.33. | Общехозяйственные расходы | 2 690,57 | 0,00 | 2 690,57 |
| 2.3. | Повышение качества очистки сточных вод (для централизованной системы водоотведения), надёжности водоотведения | 64 811,98 | 41 681,99 | 23 129,99 |
| 2.3.1. | Реконструкция системы аэрации ОСК-1 с выделением пусковых комплексов (с переходящими объёмами строительных работ) г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102 | 11 649,67 | 0,00 | 11 649,67 |
| 2.3.2. | Реконструкция системы аэрации ОСК-2 с выделением пусковых комплексов (с переходящими объёмами строительных работ), ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82, ОСК-2 | 8 476,56 | 0,00 | 8 476,56 |
| 2.3.3. | Реконструкция КНС по ул. Сормовской, 1 | 39 322,63 | 39 322,63 | 0,00 |
| 2.3.4. | Проектирование камеры для установки расходомеров сточной воды на напорных ГКНС-2 | 1 694,52 | 0,00 | 1 694,52 |
| 2.3.5. | Общехозяйственные расходы | 3 668,60 | 2 359,36 | 1 309,24 |
| 2.4. | Повышение надёжности водоотведения | 17 890,93 | 0,00 | 17 890,93 |
| 2.4.1. | Реконструкция напорных сетей фекальной канализации L=4840 п. м, Ду=2х400 мм, от КНС совхоза «Краснодарский» с увеличением пропускной способности, г. Краснодар, ул. Тепличная (инв. № 3795) | 8 983,50 | 0,00 | 8 983,50 |
| 2.4.2. | Реконструкция КНС совхоза «Краснодарский», г. Краснодар, ул. Тепличная (инв. № 3795) | 1 785,50 | 0,00 | 1 785,50 |
| 2.4.3. | Реконструкция канализационных сетей микрорайона ул. им. Вавилова Н.И., L=400 п. м, Ду=800 мм, г. Краснодар, в районе ул. им. Вавилова Н.И.,15 | 6 109,24 | 0,00 | 6 109,24 |
| 2.4.4. | Общехозяйственные расходы | 1 012,69 | 0,00 | 1 012,69 |
| 2.5. | Повышение качества обслуживания абонентов | 11 057,90 | 0,00 | 11 057,90 |
| 2.5.1. | Реконструкция напорных трубопроводов от КНС «Гидрострой» до камеры гашения (санация участков напорного коллектора) Ду=800 мм, L=500 п.м, г. Краснодар, от ул. им. Мачуги В.Н., 6/1 до ул. им. Селезнёва, 244 с реконструкцией камеры гашения | 10 431,98 | 0,00 | 10 431,98 |
| 2.5.2. | Общехозяйственные расходы | 625,92 | 0,00 | 625,92 |
| 2.6. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и существующих сетей и иных объектов | 1 760,26 | 0,00 | 1 760,26 |
| 2.6.1. | Реконструкция электрооборудования очистных сооружений канализации ОСК-2, в т.ч.: | 72,30 | 0,00 | 72,30 |
| 2.6.1.1. | Насосная станция сырого осадка, ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82, ОСК-2 | 794,16 | 0,00 | 794,16 |
| 2.6.1.2. | Цех механического обезвоживания осадка ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82, ОСК-2 | 794,16 | 0,00 | 794,16 |
| 2.6.2. | Общехозяйственные расходы | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| 2.7. | Снижение удельных расходов электрической энергии | 2 004,97 | 0,00 | 2 004,97 |
| 2.7.1. | Автоматизация канализационных насосных станций (КНС), в т.ч.: | 387,96 | 0,00 | 387,96 |
| 2.7.1.1. | Автоматизация КНС «Гаражный», г. Краснодар, пер. Гаражный, 4 | 483,64 | 0,00 | 483,64 |
| 2.7.1.2. | КНС литер под./И, И, г. Краснодар, ул. Уссурийская, 2 | 497,54 | 0,00 | 497,54 |
| 2.7.1.3. | Автоматизация КНС, литер А, а, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6 | 522,34 | 0,00 | 522,34 |
| 2.7.2. | Общехозяйственные расходы | 113,49 | 0,00 | 113,49 |
| 2.8. | Мероприятия, направленные на защиту централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций | 37 021,12 | 0,00 | 37 021,12 |
| 2.8.1. | Строительство электролизной на ОСК-1 (с выделением пусковых комплексов) (с переходящими объёмами строительных работ) г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102 | 23 312,05 | 0,00 | 23 312,05 |
| 2.8.2. | Строительство электролизной на ОСК-2 (с выделением пусковых комплексов) (с переходящими объёмами строительных работ), ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82, ОСК-2 | 11 613,54 | 0,00 | 11 613,54 |
| 2.8.3. | Общехозяйственные расходы | 2 095,54 | 0,00 | 2 095,54 |
| 2.9. | Прочие накладные расходы (разработка инвестиционной программы, обслуживание программного обеспечения и т.п.) | 2 140,25 | 0,00 | 2 140,25 |
|  | Налоги с поступающих на инвестиционную программу средств | 50 375,52 | 10 420,50 | 39 955,02 |
|  | Итого расходов по водоснабжению | 251 877,60 | 55 102,49 | 199 775,40 |

### Показатели эффективности

реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение фактического показателя на 01.01.2013 (на начало периода регулирования) | Значение планируемого целевого показателя на: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1. | Качество воды и сточных вод | доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект не соответствующая санитарным нормам | % | 20,2 | 20 | 19 | 18 |
| 2. | Надёжность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения | Аварийность (засоры) централизованных систем водоотведения | шт./км | 8,91 | 8,8 | 8,7 | 8,6 |
| 3. | Эффективность использования ресурсов | Удельный расход электроэнергии на водоотведение | кВтч/м | 0,874 | 0,921 | 0,920 | 0,919 |

Исп.: Иванов Е.Л.

(861) 220-34-28, вн. 3-63