|  |
| --- |
| Утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар |
| от 29.06.2020 № 2443  (в ред. 18.12.2020 № 5542) |
| Корректировка утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар |
| от 20.12.2021 № 5602 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Управляющая Компания «Коммуникации»

в сфере водоотведения

на 2020-2029 годы

КОРРЕКТИРОВКА

г. Краснодар

2021 г.

Паспорт производственной программы

в сфере водоотведения

## ООО «Управляющая Компания «Коммуникации»

(наименование регулируемой организации)

350073,г.Краснодар,Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, ул. Шевцова В.М., дом №1, корп.1,пом.9

(местонахождение организации)

Администрация муниципального образования город Краснодар

(наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)

ул. Красная, 122, город Краснодар, 350000

(местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)

с 01.01.2020 по 31.12.2029

(период реализации производственной программы)

**Раздел 1.** Планируемый объем водоотведения, расчет эффективности производственной программы. Баланс водоотведения.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Динамика  изменения плановых показателей | | | Величина показателя на период  регулирования | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс.м³ | 206,62 | 276,79 | 365,88 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | 206,62 | 276,79 | 365,88 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 |
| 5.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс.м³ | 206,62 | 276,79 | 365,88 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 |
| 5.1.1. | В пределах норматива по объему | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.2. | Сверх норматива по объему | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс.м³ | 206,62 | 276,79 | 365,88 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 |
| 5.2.1. | Население по приборам учета | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.2. | Население по нормативам потребления | тыс.м³ | 172,02 | 247,79 | 344,61 | 247,79 | 247,79 | 247,79 | 247,79 | 247,79 | 247,79 | 247,79 | 247,79 | 247,79 | 247,79 |
| 5.2.3. | Бюджетные потребители | тыс.м³ | 8,9 | 9,5 | 8,74 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 5.2.4. | Прочие потребители | тыс.м³ | 25,7 | 19,5 | 12,53 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |

**Раздел 2.** Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 2020 год | | | | |  |
| 1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А | | 103,58 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая,17/6. | | 15,36 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 | | 41,15 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции , г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М.,36 | | 15,48 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд,2 | | 20,57 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 6. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российский | | 25,37 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Итого за 2020 год | | | **221,51** |  |  |
| 2021 год | | | | |  |
| 1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А | | 103,58 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая,17/6. | | 15,36 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 | | 41,15 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М.,36 | | 15,48 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд,2 | | 20,57 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 6. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российский | | 25,37 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| Итого за 2021 год | | | **221,51** |  |  |
| 2022 год | | | | |  |
| 1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А | | 103,58 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая,17/6. | | 15,36 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 | | 41,15 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции , г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М.,36 | | 15,48 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд,2 | | 20,57 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| 6. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российский | | 25,37 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| Итого за 2022 год | | | **221,51** |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023 год | | | | |  |
| 1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А | | 103,58 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая,17/6. | | 15,36 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 | | 41,15 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции , г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М.,36 | | 15,48 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд,2 | | 20,57 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 6. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российский | | 25,37 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| Итого за 2023 год | | | **221,51** |  |  |
| 2024 год | | | | |  |
| 1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А | | 103,58 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая,17/6. | | 15,36 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 | | 41,15 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции , г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М.,36 | | 15,48 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд,2 | | 20,57 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 6. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российский | | 25,37 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Итого за 2024 год | | | **221,51** |  |  |
| 2025 год | | | | |  |
| 1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А | | 103,58 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая,17/6. | | 15,36 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 | | 41,15 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции , г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М.,36 | | 15,48 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд,2 | | 20,57 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| 6. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российский | | 25,37 | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Итого за 2025 год | | | **221,51** |  |  |
| 2026 год | | | | |  |
| 1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А | | 103,58 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая,17/6. | | 15,36 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 | | 41,15 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции , г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М.,36 | | 15,48 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд,2 | | 20,57 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| 6. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российский | | 25,37 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| Итого за 2026 год | | | **221,51** |  |  |
| 2027 год | | | | |  |
| 1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А | | 103,58 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая,17/6. | | 15,36 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 | | 41,15 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции , г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М.,36 | | 15,48 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд,2 | | 20,57 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 6. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российский | | 25,37 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| Итого за 2027 год | | | **221,51** |  |  |
| 2028 год | | | | |  |
| 1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А | | 103,58 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая,17/6. | | 15,36 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 | | 41,15 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции , г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М.,36 | | 15,48 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд,2 | | 20,57 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| 6. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российский | | 25,37 | 01.01.2028 | 31.12.2028 |
| Итого за 2028 год | | | **221,51** |  |  |
| 2029 год | | | | |  |
| 1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А | | 103,58 | 01.01.2029 | 31.12.2029 |
| 2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая,17/6. | | 15,36 | 01.01.2029 | 31.12.2029 |
| 3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 | | 41,15 | 01.01.2029 | 31.12.2029 |
| 4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции , г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М.,36 | | 15,48 | 01.01.2029 | 31.12.2029 |
| 5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд,2 | | 20,57 | 01.01.2029 | 31.12.2029 |
| 6. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российский | | 25,37 | 01.01.2029 | 31.12.2029 |
| Итого за 2029 год | | | **221,51** |  |  |

**Раздел 3.** Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2020 год | | - | - | - |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2021 год | | - | - | - |
| 2022 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2022 год | | - | - | - |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2023 год | | - | - | - |
| 2024 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2024 год | | - | - | - |
| 2025 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2025 год | | - | - | - |
| 2026 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2026 год | | - | - | - |
| 2027 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2027 год | | - | - | - |
| 2028 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2028 год | | - | - | - |
| 2029 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2029 год | | - | - | - |

**Раздел 4.** Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживаемых абонентов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2020 год | | - | - | - |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2021 год | | - | - | - |
| 2022 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2022 год | | - | - | - |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2023 год | | - | - | - |
| 2024 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2024 год | | - | - | - |
| 2025 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2025 год | | - | - | - |
| 2026 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2026 год | | - | - | - |
| 2027 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2027 год | | - | - | - |
| 2028 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2028 год | | - | - | - |
| 2029 год | | | | |
| 1 | Не планируются | - | - | - |
| Итого за 2029 год | | - | - | - |

**Раздел 5.** Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя | | | Плановые значения  показателей на каждый год срока действия программы | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| **Показатели очистки сточных вод** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизо-ванные общесплавные или бытовые системы водоотведе-ния, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 206,62 | 276,79 | 365,88 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централи-зованные общесплавные или бытовые системы водоотве-дения, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Доля поверхностных сточ-ных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централи-зованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Общий объем пове-рхностных сточных вод, принимаемых в централи-зованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установле-нным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной обще-сплавной (бытовой) системы водоотведения, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установле-нным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливне-вой систем водоотведения, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих уста-новленным нормативам допу-стимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-онной сети в год, ед./км | 1,56 | 1,69 | 4.18 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 22 | 24 | 59 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5.2. Протяженность канализа-ционных сетей, км | 14,119 | 14,119 | 14,119 | 14,119 | 14,119 | 14,119 | 14,119 | 14,119 | 14,119 | 14,119 | 14,119 | 14,119 | 14,119 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Удельный расход электри-ческой энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. Общее количество электри-ческой энергии, потребляемой в соответствующем техноло-гическом процессе, тыс. кВт\*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Удельный расход электри-ческой энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспор-тируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,26 | 0,26 | 0,20 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 7.1. Общее количество элек-трической энергии, потребля-емой в соответствующем тех-нологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 53,72 | 71,96 | 72,71 | 71,96 | 71,96 | 71,96 | 71,96 | 71,96 | 71,96 | 71,96 | 71,96 | 71,96 | 71,96 |
| 7.2. Общий объем транспо-ртируемых сточных вод, тыс. м3 | 206,62 | 276,79 | 365,88 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 | 276,79 |

**Раздел 6.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы:

2020 год 5 807,20 тыс. руб.

2021 год 6 014,70 тыс. руб.

2022 год 6 014,83 тыс. руб.

2023год 6 900,11 тыс. руб.

2024 год 8 641,10 тыс. руб.

2025 год 8 890,73 тыс. руб.

2026 год 9 131,43 тыс. руб.

2027 год 9 379,27 тыс. руб.

2028 год 9 565,05 тыс. руб.

2029 год 9 688,98 тыс. руб.

**Раздел 7.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2018 год, истекший период регулирования.

Раздел 7.1. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Фактические финансовые  потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН,тыс. руб. | Фактические финансовые  потребности на реализацию  мероприятий,  ФАКТ,тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| Начало  реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 год | | | | | |
| 1. | Ремонт сетей водоотведения, п. Дивный, ул. Платановая, 17/5 | 33,5 | 33,5 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 2. | Ремонт сетей водоотведения, п. Индустриальный,  ул. Степная, 8 | 33,5 | 33,5 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 3. | Ремонт сетей водоотведения, п. Индустриальный,  ул. Липовая, 49/1 | 33,5 | 33,5 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 4. | Капитальный ремонт насосного оборудования,  ул. Липовая, 49 | 149,58 | 41,37 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 5. | Устройство металлического ограждения вокруг КНС | 266,30 | 0,00 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 6. | Капитальный ремонт напорной сети пос. Индустриальный, 623 м. | 499,13 | 200,00 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 7. | Промывка и очистка сетей водоотведения пос. Инду-стриальный | 623,70 | 0,00 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| ИТОГО: | | 1639,21 | 341,87 |  |  |
| 2019 год | | | | | |
| 1. | Ремонт сетей водоотведения,п. Дивный, ул. Вишневая, 3 | 33,50 | 32,82 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 2. | Ремонт сетей водоотведения, п. Индустриальный,  ул. Магаданская, б/н | 33,50 | 32,83 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 3. | Капитальный ремонт насосного оборудования, почтовое отделение 73 | 227,80 | 0,00 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 4. | Капитальный ремонт напорной сети пос. Индустриальный, 594 м | 400,00 | 383,22 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 5. | Капитальный ремонт здания КНС, ул. Липовая | 300,00 | 0 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 6. | Промывка и очистка сетей водоотведения, пос Краснодарский | 653,10 | 243,94 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| ИТОГО: | | 1648,80 | 692,81 |  |  |
| 2020 год | | | | | |
| 1. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Липовая, дом № 49 Литер А | 103,58 | 0,00 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 2. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Индустриальный, ул. Платановая,17/6. | 15,36 | 0,00 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 3. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, Почтовое отделение №73 | 41,15 | 0,00 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 4. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции , г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, ул. им. Шевцова В.М.,36 | 15,48 | 0,00 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 5. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, Калининский сельский округ, п. Краснодарский, 1-й Краснодарский проезд,2 | 20,57 | 0,00 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| 6. | Промывка и прочистка канализационно-насосной станции, г. Краснодар, юго-восточнее пос. Российский | 25,37 | 0,00 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|  | ИТОГО: | 221,51 | 0,00 |  |  |

Раздел 7.2. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Фактические финансовые  потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН,тыс. руб. | Фактические финансовые  потребности на реализацию  мероприятий,  ФАКТ,тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| Начало  реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018-2020 гг. | | | | | |
| 1 | Не выполнялось |  |  |  |  |

Заместитель директора департамента

городского хозяйства и топливно-энергетического

комплекса администрации муниципального

образования город Краснодар И.А.Данильченко