|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденапостановлением администрации муниципального образования город Краснодар |
|  | от 20 декабря 2016 № 6324  |

**Производственная программа**

**ПАО «Краснодарзернопродукт»**

**в сфере холодного водоснабжения**

**и водоотведения (транспортировки сточных вод)**

 **на 2016-2018 годы**

г. Краснодар

2016 год

Паспорт производственной программы

в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения (транспортировки сточных вод)

ПАО «Краснодарзернопродукт»

(наименование регулируемой организации)

г. Краснодар, ул. Колхозная, 5

(местонахождение организации)

Администрация муниципального образования город Краснодар

(наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)

ул. Красная, 122, город Краснодар, 350000

(местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)

с даты вступления в силу постановления администрации муниципального образования город Краснодар по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

**Раздел 1.** Планируемый объем подачи воды, расчет эффективности производственной программы. Баланс водоснабжения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Динамика изменения плановых показателей | Величина показателя на период регулирования |
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс.м³ | 39,00 | 37,14 | 37,30 | 37,30 | 37,30 |
| 1.1. | Из поверхностных источников | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Из подземных источников | тыс.м³ | 39,00 | 37,14 | 37,30 | 37,30 | 37,30 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м³ | 39,00 | 37,14 | 37,30 | 37,30 | 37,30 |
| 4.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м³ | 39,00 | 37,14 | 37,30 | 37,30 | 37,30 |
| 4.2. | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | - | - | - | - | - |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс.м³ | 23,20 | 20,12 | 20,20 | 20,20 | 20,20 |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | 15,81 | 17,02 | 17,10 | 17,10 | 17,10 |
| 8.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс.м³ | 15,81 | 17,02 | 17,10 | 17,10 | 17,10 |
| 8.1.1. | По приборам учета | тыс.м³ | 15,81 | 17,02 | 17,10 | 17,10 | 17,10 |
| 8.1.2. | По нормативам потребления | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Объем реализации технической воды | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | По приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 8.2.2. | По нормативам потребления | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс.м³ | 15,81 | 17,02 | 17,10 | 17,10 | 17,10 |
| 9.1. | Населению | тыс.м³ | 14,90 | 10,75 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| 9.2. | Бюджетным потребителям | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Прочим потребителям | тыс.м³ | 0,90 | 6,27 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| 9.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |  |
| 10 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс.м³ | 15,81 | 17,02 | 17,10 | 17,10 | 17,10 |
| 10.1. | г. Краснодар | тыс.м³ | 15,81 | 17,02 | 17,10 | 17,10 | 17,10 |

**Раздел 2.** Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 год |
| 1 | Замена задвижек на затворы диаметром 50 мм в насосной станции - 2 шт. | 14,00 | Июль | Август |
| 2 | Ремонт задвижек на кольцевом водопроводе диаметром 150 мм - 3 шт. | 16,00 | Июль | Август |
|  | Текущий ремонт на сети водоснабжения ул. Колхозная | 22,00 | Январь  | Декабрь  |
|  | Итого за 2016 год | 52,00 |  |  |
| 2017 год |
| 1 | Текущий ремонт на сетях ул. Колхозная | 22,00 | Январь  | Декабрь  |
| 2 | Капитальный ремонт ул. Колхозная | 30,00 | Январь  | Декабрь  |
|  | Итого за 2017 год | 52,00 |  |  |
| 2018 год |
| 1 | Текущий ремонт на сетях ул. Колхозная | 27,00 | Январь  | Декабрь  |
| 2 | Капитальный ремонт ул. Колхозная | 30,00 | Январь  | Декабрь  |
|  | Итого за 2018 год | 57,00 |  |  |

**Раздел 3.** Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 год |
| 1 | Не планируются  |  |  |  |
| 2017 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2018 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |

**Раздел 4.** Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2017 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2018 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |

**Раздел 5.** Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2014 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| **Показатели качества питьевой воды** |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 32 | 32 | 32 | 32 |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения** |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 37,14 | 37,30 | 37,30 | 37,30 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,204 | 0,204 | 0,20 | 0,204 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 7,591 | 7,591 | 7,591 | 7,591 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);

2 учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующий подъемы (в т.ч. резервуары чистой воды);

**Раздел 6.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2016 год - 284,11 тыс. руб.;

2017 год - 295,28 тыс. руб.;

2018 год - 306,24 тыс. руб.

**Раздел 7.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2014 год, истекший период регулирования.

Раздел 7.1. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН,тыс. руб. | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ФАКТ,тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 год |
| 1 | Замена задвижек на затворы диаметром 50 мм в насосной станции - 4 шт | 10,00 | 0 | - | - |
| 2 | Замена обратных клапанов на подающем водопроводе в насосной станции диаметром 50 мм – 4 шт. | 14,00 | 0 | - | - |
| 3 | Ремонт колодцев на водопроводе – 3 шт. | 24,00 | 13,40 | Май | Август |
| 4 | Ремонт задвижек на кольцевом водопроводе диаметром 150 мм – 3 шт. | 17,00 | 0 | - | - |
|  | Итого за 2014 год | 65,00 | 13,40 |  |  |

Раздел 7.2. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН,тыс. руб. | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ФАКТ,тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 год |
| 1 | Не планировались |  |  |  |  |
|  | Итого за 2014 год |  |  |  |  |

**Раздел 8.** Планируемый объем водоотведения (транспортировки сточных вод), расчет эффективности производственной программы. Баланс водоотведения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Динамика изменения плановых показателей | Величина показателя на период регулирования |
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс.м³ | 24,00 | 19,53 | 19,60 | 19,60 | 19,60 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов (внутрихозяйственный оборот) | тыс.м³ | 22,55 | 16,68 | 16,70 | 16,70 | 16,70 |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | 1,45 | 2,85 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 5.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс.м³ | 1,45 | 2,85 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 5.1.1. | В пределах норматива по объему | тыс.м³ | 1,45 | 2,85 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 5.1.2. | Сверх норматива по объему | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод |   | 1,45 | 2,85 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 5.2.1. | Жидких бытовых отходов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2. | Поверхностных сточных вод | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3. |  Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.4. |  Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс.м³ | 1,45 | 2,85 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 5.2.5. | Сточные воды, отводимые от прочих абонентов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс.м³ | 1,45 | 2,85 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 5.3.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2. | От собственных абонентов | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2.1. | Население по приборам учета | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2.2. | Население по нормативам потребления | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2.3. | Бюджетные потребители | тыс.м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.2.4. | Прочие потребители | тыс.м³ | 1,45 | 2,85 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |

**Раздел 9.** Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 год |
| 1 | Установка системы автоматического запуска насосов на станции перекачки фекальных вод | 14,00 | Июнь | Август |
|  | Итого за 2016 год | 14,00 |  |  |
| 2017 год |
| 1 | Текущий ремонт на сетях ул. Колхозная | 14,00 | Январь | Декабрь  |
|  | Итого за 2017 год | 14,00 |  |  |
| 2018 год |
| 1 | Текущий ремонт на сетяхул. Колхозная | 14,00 | Январь | Декабрь  |
|  | Итого за 2018 год | 14,00 |  |  |

**Раздел 10.** Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2017 год |
| 1 | Не планируются  |  |  |  |
| 2018 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |

**Раздел 11.** Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2017 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| 2018 год |
| 1 | Не планируются |  |  |  |

**Раздел 12.** Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2014 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| **Показатели очистки сточных вод** |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 19,53 | 19,60 | 19,60 | 19,60 |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 | 19,53 | 19,60 | 19,60 | 19,60 |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | - | - | - | - |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | - | - | - | - |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 | - | - | - | - |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 19,53 | 19,60 | 19,60 | 19,60 |

**Раздел 13.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2016 год - 32,37 тыс. руб.;

2017 год - 33,53 тыс. руб.;

2018 год - 37,49 тыс. руб.

**Раздел 14.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014 год, истекший период регулирования.

Раздел 14.1. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН,тыс. руб. | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ФАКТ,тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 год |
| 1 | Установка системы автоматического запуска насосов на станции перекачки фекальных стоков - 2 шт. | 14,00 | 0 | - | - |
| 2 | Ремонт колодцев - 3 шт. | 15,00 | 7,60 | Май | Август |
| 3 | Ремонт очистных сооружений | 16,00 | 42,20 | Май | Август |
|  | Итого за 2014 год | 45,00 | 49,80 |  |  |

Раздел 14.2. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН,тыс. руб. | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ФАКТ,тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 год |
| 1 | Не планировались |  |  |  |  |
|  | Итого за 2014 год |  |  |  |  |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Шаззо А.Ю./

ПАО «Краснодарзернопродукт»