|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар |
|  | от 20 декабря 2016 № 6324 |

**Производственная программа**

**ООО ПХЦ-Алдан**

**в сфере водоотведения**

**(транспортировки сточных вод)**

**на 2016-2018 годы**

г. Краснодар

2016 год

Паспорт производственной программы

в сфере водоотведения (транспортировки сточных вод)

ООО ПХЦ-Алдан

(наименование регулируемой организации)

ул. Воронежская 122/2, г. Краснодар, 350011

(местонахождение организации)

Администрация муниципального образования город Краснодар

(наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)

ул. Красная, 122, город Краснодар, 350000

(местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)

с даты вступления в силу постановления администрации муниципального образования город Краснодар по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

**Раздел 1.** Планируемый объем водоотведения (транспортировки сточных вод), расчет эффективности производственной программы. Баланс водоотведения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Динамика  изменения  плановых  показателей | | Величина показателя на период  регулирования | | |
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс.м³ | 168,47 | 149,82 | 164 | 164 | 164 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м³ | 168,47 | 149,82 | 164 | 164 | 164 |
| 3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 3.1. | ООО «Краснодар Водоканал» | тыс.м³ | 168,47 | 149,82 | 164 | 164 | 164 |
| 4. | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | 168,47 | 149,82 | 164 | 164 | 164 |
| 5.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс.м³ | 168,47 | 149,82 | 164 | 164 | 164 |
| 5.1.1. | В пределах норматива по объему | тыс.м³ | 168,47 | 149,82 | 164 | 164 | 164 |
| 5.1.2. | Сверх норматива по объему | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.1. | Жидких бытовых отходов | тыс.м³ | 168,47 | 149,82 | 164 | 164 | 164 |
| 5.2.2. | Поверхностных сточных вод | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5.2.3. | Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5.2.4. | Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс.м³ | 168,47 | 149,82 | 164 | 164 | 164 |
| 5.2.5. | Сточные воды, отводимые от прочих абонентов | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс.м³ | 168,47 | 149,82 | 164 | 164 | 164 |
| 5.3.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5.3.2. | От собственных абонентов | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5.3.2.1. | Население по приборам учета | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5.3.2.2. | Население по нормативам потребления | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5.3.2.3. | Бюджетные потребители | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5.3.2.4. | Прочие потребители | тыс.м³ | 168,47 | 149,82 | 164 | 164 | 164 |

**Раздел 2.** Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые  потребности на реализацию  мероприятий, тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| Начало  реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 год | | | | |
| 1 | Очистка канализации от внутренних отложений (согласно смете) | 363,70 | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| Итого за 2016 год | |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Очистка канализации от внутренних отложений (согласно смете) | 410,40 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| Итого за 2017 год | |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Очистка канализации от внутренних отложений (согласно смете) | 490,00 | 01.01.2018 | 31.12.018 |
| Итого за 2018 год | |

**Раздел 3.** Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые  потребности на реализацию  мероприятий, тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| Начало  реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 год | | | | |
| 1 | Не планируется |  |  |  |
| Итого 2016 год | |  |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Не планируется |  |  |  |
| Итого за 2017 год | |  |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Не планируется |  |  |  |
| Итого за 2018 год | |  |  |  |

Электроэнергия при транспортировке сточных вод не используется.

**Раздел 4.** Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые  потребности на реализацию  мероприятий, тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| Начало  реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 год | | | | |
| 1 | Не планируется |  |  |  |
| Итого 2016 год | |  |  |  |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Не планируется |  |  |  |
| Итого за 2017 год | |  |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Не планируется |  |  |  |
| Итого за 2018 год | |  |  |  |

**Раздел 5.** Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (транспортировки сточных вод).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2014 год | Плановые значения  показателей на каждый год срока действия программы | | | | |
| 2016 | 2017 | | 2018 | |
| **Показатели очистки сточных вод** | | | | | | |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 | 149,82 | 164 | 164 | 164 | | |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** | | | | | | |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км | 0,869 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | | |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | | | |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 | 149,82 | 164 | 164 | 164 | | |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 149,82 | 164 | 164 | 164 | | |

**Раздел 6.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2016 год - 1165,77 тыс. руб.;

2017 год - 1234,67 тыс. руб.;

2018 год - 1316,12 тыс. руб.

**Раздел 7.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014 год, истекший период регулирования.

Раздел 7.1. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Фактические финансовые  потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН,  тыс. руб. | Фактические финансовые  потребности на реализацию  мероприятий,  ФАКТ,  тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| Начало  реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 год | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт | 376 | 376 | Июнь | Октябрь |
| Итого за 2014 год | | 376 | 376 |  |  |

Раздел 7.2. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Фактические финансовые  потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН,  тыс. руб. | Фактические финансовые  потребности на реализацию  мероприятий,  ФАКТ,  тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| Начало  реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 год | | | | | |
| 1 | Не планировались |  |  |  |  |
| Итого за 2014 год | |  |  |  |  |

Директор Жданенко Г.А.