|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденапостановлением администрации муниципального образования город Краснодар |
|  | от 20.12.2016 № 6322 |

**Производственная программа**

**ООО «Пашковское-Сервис»**

**в сфере холодного водоснабжения**

 **на 2017 год**

г. Краснодар

2016 год

Паспорт производственной программы

в сфере холодного водоснабжения

ООО «Пашковское-Сервис»

(наименование регулируемой организации)

город Краснодар, пос. Пашковский, ул. Крупской, 8

(местонахождение организации)

администрация муниципального образования город Краснодар

(наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)

ул. Красная, 122, город Краснодар, 350000

(местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)

с 01.07.2017 по 31.12.2017

(период реализации производственной программы)

**Раздел 1.** Планируемый объем подачи воды, расчет эффективности производственной программы. Баланс водоснабжения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Динамика изменения плановых показателей | Величина показателя на период регулирования |
| 2014 | 2015 | 2016план | 2017 |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс.м³ | 254,75 | 248,50 | 265,00 | 386,00 |
| 1.1 | Из поверхностных источников | тыс.м³ | - | - | - | - |
| 1.2 | Из подземных источников | тыс.м³ | 254,75 | 248,50 | 265,00 | 386,00 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс.м³ | - | - | - | - |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.м³ | - | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс.м³ | 254,75 | 248,50 | 265,00 | 386,00 |
| 4.1 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс.м³ | 254,75 | 248,50 | 265,00 | 386,00 |
| 4.2 | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс.м³ | - | - | - | - |
| 5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс.м³ | 18,95 | 4,80 | 4,00 | 4,00 |
| 6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 7,4 | 1,93 | 1,5 | 0,95 |
| 7 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс.м³ | - | - | - | - |
| 8 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс.м³ | 235,80 | 243,70 | 261,00 | 382,00 |
| 8.1 | Населению | тыс.м³ | 222,59 | 225,65 | 245,10 | 368,10 |
| 8.2 | Бюджетным потребителям | тыс.м³ | 0,62 | 0,77 | 0,90 | 0,70 |
| 8.3 | Прочим потребителям | тыс.м³ | 12,59 | 17,28 | 15,00 | 13,20 |

**Раздел 2.** Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации Мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 год |
| 1 | Замена ветхих стальных труб на пластиковые по ул. Серегина Д=100 мм, от дома № 1 до № 15  | 450,00 | 01.04.2017 | 13.12.2017 |
|  | Итого:  | 450,00 |  |  |

**Раздел 3.** Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 год |
|  | Не планируются |  |  |  |

**Раздел 4.** Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 год |
|  | Не планируются |  |  |  |

**Раздел 5.** Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2015 год | Плановые значения показателей на 2017 год  |
| **Показатели качества питьевой воды** |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 48 | 48 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 |
| 2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 48 | 48 |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения** |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 2,02 | 1,23 |
|  3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 23 | 14 |
| 3.2. Протяженность водопроводной сети, км | 11,34 | 11,34 |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 1,93 | 0,95 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3 | 4,8 | 4,0 |
| 4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 248,5 | 386,00 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/куб.м 1 | 0,59 | 0,47 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | 147,74 | 196,92 |
| 5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 | - | - |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт\*ч/куб.м 2 |  - |  - |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч |  - |  - |
| 6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 |  - |  - |

1 учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка, обеззараживание воды);

2 учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующий подъемы (в т.ч. резервуары чистой воды);

**Раздел 6.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2017 год - 5100,09 тыс. руб.

**Раздел 7.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2015 год, истекший период регулирования.

Раздел 7.1. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН,тыс.руб. | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ФАКТ,тыс.руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 год |
| 1 | Капитальный ремонт насоса ЭЦВ 16-140 | 17,00 | 21,81 | 1-йквартал 2015 | 1-й квартал 2015 |
| 2 | Замена ветхих сетей стальных труб на пластиковые | 300,00 | 330,37 | 2-й квартал 2015 | 4-й квартал 2015 |
| 3 | Замена задвижек на сетях | 15,97 | 0 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт водомеров (2 шт.) | 9,00 | 0 |  |  |
|  | Итого: | 341,97 | 352,18 |  |  |

Раздел 7.2. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН,тыс.руб. | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятий, ФАКТ,тыс.руб. | График реализации мероприятий |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 год |
| 1 | Не планировались |  |  |  |  |

Директор

ООО «Пашковское-Сервис» А.И.Корнюшин

М.П.