|  |
| --- |
| Утверждена  постановлением администрации  муниципального образования  город Краснодар |
| от 20 декабря 2016 № 6325 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

**ООО «Управляющая Компания «Коммуникации»**

**в сфере водоотведения**

на 2017-2019 годы

г. Краснодар

2016 г.

Паспорт производственной программы

в сфере водоотведения

## ООО «Управляющая Компания «Коммуникации»

(наименование регулируемой организации)

## 350000, г.Краснодар, ул. Российская, 432.

(местонахождение организации)

Администрация муниципального образования город Краснодар

(наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)

ул. Красная, 122, город Краснодар, 350000

(местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)

с 01.01.2017 по 31.12.2019

(период реализации производственной программы)

**Раздел 1.** Планируемый объем водоотведения, расчет эффективности производственной программы. Баланс водоотведения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Динамика  изменения плановых  показателей | | Величина показателя на период  регулирования | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Объем отведенных сточных вод | тыс.м³ | - | - | 390,49 | 390,49 | 390,49 |
| 2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 4. | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс.м³ | - | - | 390,49 | 390,49 | 390,49 |
| 5.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс.м³ | - | - | 390,49 | 390,49 | 390,49 |
| 5.1.1. | В пределах норматива по объему | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5.1.2. | Сверх норматива по объему | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс.м³ | - | - | 390,49 | 390,49 | 390,49 |
| 5.2.1. | Население по приборам учета | тыс.м³ | - | - | - | - | - |
| 5.2.2. | Население по нормативам потребления | тыс.м³ | - | - | 339,39 | 339,39 | 339,39 |
| 5.2.3. | Бюджетные потребители | тыс.м³ | - | - | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 5.2.4. | Прочие потребители | тыс.м³ | - | - | 41,7 | 41,7 | 41,7 |

**Раздел 2.** Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение оказываемых услуг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 год | | | |  |
| 1. | Ремонт сетей водоотведения,  п. Дивный, ул. Платановая, 17/5 | 33,50 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 2. | Ремонт сетей водоотведения,  п. Индустриальный, ул. Степная, 12 | 33,50 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 3. | Ремонт сетей водоотведения,  п. Индустриальный, ул. Липовая, 49 | 33,50 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 4 | Капитальный ремонт напорной сети  пос. Индустриальный, 520 м | 428,70 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 5. | Капитальный ремонт кровли на здании КНС, пос. Индустриальный,  ул. Липовая, 49 | 169,60 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| 6. | Промывка и очистка сетей водоотведения, пос. Индустриальный, пос. Дивный | 595,74 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| Итого за 2017 год | | 1294,54 |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Ремонт сетей водоотведения, п. Дивный, ул. Платановая, 17/5 | 33,5 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 2 | Ремонт сетей водоотведения,  п. Индустриальный, ул. Степная, 8 | 33,5 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 3 | Ремонт сетей водоотведения,  п. Индустриальный, ул. Липовая, 49/1 | 33,5 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 4 | Капитальный ремонт насосного оборудования, ул. Липовая, 49 | 149,58 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 5 | Устройство металлического ограждения вокруг КНС | 266,3 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 6. | Промывка и очистка сетей водоотведения пос. Индустриальный, пос. Дивный | 623,7 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| 7. | Капитальный ремонт напорной сети  пос. Индустриальный | 499,13 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Итого за 2018 год | | 1639,21 |  |  |
| 2019 год | | | | |
| 1 | Ремонт сетей водоотведения,  п. Дивный, ул. Вишневая, 3 | 33,5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 2 | Ремонт сетей водоотведения,  п. Индустриальный, ул. Магаданская, б/н | 33,5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 3. | Промывка и очистка сетей водоотведения, пос. Краснодарский, пос. Индустриальный, пос. Дивный | 653,1 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 4. | Капитальный ремонт насосного оборудования, почтовое отделение 73 | 206,6 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 5. | Капитальный ремонт напорной сети  пос. Индустриальный, 594 м | 498,5 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| 6. | Капитальный ремонт здания КНС,  ул. Липовая | 201,9 |  |  |
| Итого за 2019 год | | 1627,1 |  |  |

**Раздел 3.** Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Установка ЧРП | 265,50 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| Итого за 2017 год | | 265,50 |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| Итого за 2018 год | |  |  |  |
| 2019 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| Итого за 2019 год | |  |  |  |

**Раздел 4.** Мероприятия, направленные на повышение качества оказываемых услуг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | График реализации мероприятий | |
| Начало реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2017 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| Итого за 2017 год | |  |  |  |
| 2018 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| Итого за 2018 год | |  |  |  |
| 2019 год | | | | |
| 1 | Не планируются |  |  |  |
| Итого за 2019 год | |  |  |  |

**Раздел 5.** Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2015 год | Плановые значения  показателей на каждый год срока действия программы | | | |
| 2017 | 2018 | | 2019 |
| **Показатели очистки сточных вод** | | | | | |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | 100 | 100 | 100 | |
| 1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | - | 390,49 | 390,49 | 390,49 | |
| 1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 | - | - | - | - | |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | - | |
| 2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | - | - | - | - | |
| 2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 | - | - | - | - | |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | - | - | - | - | |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | - | - | - | - | |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | - | - | - | - | |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % | - | - | - | - | |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | - | - | - | - | |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | - | - | - | - | |
| **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения** | | | | | |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | 1,69 | 1,69 | 1,69 | |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | - | 24 | 24 | 24 | |
| 5.2. Протяженность канализационных сетей, км | - | 14,119 | 14,119 | 14,119 | |
| **Показатели эффективности использования ресурсов** | | | | | |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | - | 0,49 | 0,49 | 0,49 | |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | - | 194,4 | 194,4 | 194,4 | |
| 6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 | - |  |  |  | |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт\*ч/м3 | - | 0,49 | 0,49 | 0,49 | |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт\*ч | - | 194,4 | 194,4 | 194,4 | |
| 7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | - | 390,49 | 390,49 | 390,49 | |

**Раздел 6.** Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

2017 год 9024,17 тыс. руб.

2018 год 9254,27 тыс. руб.

2019 год 9490,97 тыс. руб.

**Раздел 7.** Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2015 год, истекший период регулирования.

Раздел 7.1. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Фактические финансовые  потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН,  тыс. руб. | Фактические финансовые  потребности на реализацию  мероприятий,  ФАКТ,  тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| Начало  реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 год | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2015 год |  |  |  |  |

Раздел 7.2. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Фактические финансовые  потребности на реализацию мероприятий, ПЛАН,  тыс. руб. | Фактические финансовые  потребности на реализацию  мероприятий,  ФАКТ,  тыс. руб. | График реализации  мероприятий | |
| Начало  реализации мероприятия | Окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 год | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2015 год |  |  |  |  |

Фактическое исполнение производственной программы за 2015 год отсутствует.

ООО «Управляющая Компания «Коммуникации» в 2015 году не обращалось на регулирование тарифа в сфере водоотведения, производственная программа не разрабатывалась.

## 

Директор

ООО «Управляющая

Компания «Коммуникации»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Абрамян

М.П.