График

вывода в ремонт котельных АО «Краснодартеплосеть» для подготовки к ОЗП 2020–2021гг.

| п/п № | Наименование и адрес котельной | Сентябрь 2020 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №6, ул. 9-я Тихая, 11/2 | 31.08.20 – 13.09.20 |
| 2 | Котельная №7, ул. Минская, 122/1 | 31.08.20 – 13.09.20 |
| 3 | Котельная №9, п. Березовый, 7/27 | 31.08.20 – 13.09.20 |