|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к программе комплексного развития  транспортной инфраструктуры  муниципального образования  город Краснодар  на 2021 – 2034 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной

инфраструктуры муниципального образования город Краснодар,

оценка объёмов и источников их финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объём финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 – 2034 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство автомобильной дороги по ул. Старокубанской от ул. Новой до ул. Воронежской (включая подъездную автомобильную до дорогу к школе – | ВСЕГО, в том числе: | 750000,0 | 184000,0 | 566000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 637500,0 | 156400,0 | 481100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | интернату для одаренных детей «Наследие») в городе Краснодаре | Местный бюджет | 112500,0 | 27600,0 | 84900,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Думенко от ул. 70-летия Октября до ул. им. Калинина в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 763000,0 | 0,0 | 400000,0 | 363000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 763000,0 | 0,0 | 400000,0 | 363000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ратной Славы от ЖК «Прованс» до ул. Тверской в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 144600,0 | 0,0 | 72300,0 | 72300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 122910,0 | 0,0 | 61455,0 | 61455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 21690,00 | 0,0 | 10845,0 | 10845,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Строительство ав- | ВСЕГО, в | 7685000,0 | 35000,0 | 170000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7480000,0 |
|  | томобильной дороги «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар» от отметки «км.206» автомобильной дороги Р-251 «г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края» | том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 7685000,0 | 35000,0 | 170000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7480000,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Строительство транспортной развязки, соединяющей автомобильную дорогу по ул. Тихорецкая и автомобильную дорогу по ул. Володарского в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 3600000,0 | 0,0 | 1200000,0 | 1200000,0 | 1200000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 3060000,0 | 0,0 | 1020000,0 | 1020000,0 | 1020000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 540000,00 | 0,0 | 180000,0 | 180000,00 | 180000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Реконструкция пересечения автомобильных дорог по ул. Восточно-Кругликовской и ул. Тихорецкой в городе Красно-даре | ВСЕГО, в том числе: | 677310,0 | 0,0 | 300000,0 | 377310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 575713,5 | 0,0 | 255000,0 | 320713,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 101596,5 | 0,0 | 45000,0 | 56596,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тихорецкой от ул. Восточно-Кругликовской до ул. 4-й проезд Тихорецкий в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 580000,0 | 0,0 | 290000,0 | 290000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 493000,0 | 0,0 | 246500,0 | 246500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 87000,0 | 0,0 | 43500,0 | 43500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Строительство автомобильной дороги по ул. 4-й проезд Тихорецкий от ул. Тихорецкой до ул. Лизы Чайкиной (включая строительство путепроводов через железнодорожные пути в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 6 096 000,0 | 0,0 | 1468500,0 | 1542500,0 | 1542500,0 | 1542500,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 5181600,0 | 0,0 | 1248225,0 | 1311125,0 | 1311125,0 | 1311125,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 914400,0 | 0,0 | 220275,0 | 231375,0 | 231375,0 | 231375,0 | 0,0 |
| Внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Индустриальный в городе Краснодаре» | ВСЕГО, в том числе: | 1102770,0 | 32527,9 | 183770,0 | 886472,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1102770,0 | 32527,9 | 183770,0 | 886472,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к мкр. Новознаменский в городе Краснодаре» | ВСЕГО, в том числе: | 200000,0 | 30000,0 | 100000,0 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 200000,0 | 30000,0 | 100000,0 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Строительство автомобильной дороги «Южный  подъезд к городу Краснодару» от | ВСЕГО, в том числе: | 6616546,8 | 2569792,3 | 410000,0 | 1200 000,0 | 2436754,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | автомобильной дороги А-146 «г. Краснодар – пос. Верхнебаканский», включая строительство дублера Яблоновского моста через р. Кубань в створе ул. им. Захарова | Федеральный бюджет | 2800000,0 | 2200000,0 | 400000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 3816546,8 | 369 792,3 | 10000,0 | 1000 000,0 | 2436 754,5 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Реконструкция автомобильной дороги пос. Северный – пос. Колосистый, км 2+000-2+770 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 179111,4 | 13776,0 | 165335,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 179111,4 | 13776,0 | 165335,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Реконструкция подъездной дороги от автомобильной дороги «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин граница Ставрополь-  ского края к ху- | ВСЕГО, в том числе: | 1 100 000,0 | 304 830,0 | 203 220,0 | 591 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тору Копанскому | Местный бюджет | 1100000,0 | 304830,0 | 203220,0 | 591950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Реконструкция подъездной дороги к воздухоопорному спортивному комплексу с выходом на ул. Восточно-Кругликовская. I этап. Участок ул. Черкасская от ул. Восточно - Кругликовской до ул. Героев-Разведчиков в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 85724,6 | 85724,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 85724,6 | 85724,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Автомобильной от ул. Ростовское Шоссе до ул. Московской в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 151389,8 | 83264,4 | 68125,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 151389,8 | 83264,4 | 68125,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Реконструкция ул. Старокубанской от ул. Бургасской до ул. Новой в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 200000,0 | 0,0 | 50000,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 170000,0 | 0,0 | 42500,0 | 127500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 30000,0 | 0,0 | 7500,0 | 22500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Сергея Есенина на участке от ул. Гомельской до ул. им. Петра Метальникова в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 184700,0 | 0,0 | 184700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 156995,0 | 0,0 | 156995,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 27705,0 | 0,0 | 27705,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Сергея Есенина от ул. Солнечной до | ВСЕГО,  в том числе: | 350000,0 | 0,0 | 50000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. Суздальской (включая ул. им. Кухаренко Я.Г. от ул. им. Сергея Есенина до ул. Российской, ул. им. Шолохова) в городе Краснодаре | Краевой бюджет | 297500,0 | 0,0 | 42500,0 | 127500,0 | 127500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 52500,0 | 0,0 | 7500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Реконструкция дороги автомобильной дороги по ул. им. Константина Образцова от дома № 22 до ул. Яна Полуяна и проезда от ул. им. Константина Образцова до ул. им. Тургенева в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 63795,7 | 63795,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 63795,70 | 63795,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Константина Образцова от дома № 22 до ул. Памяти Чернобыльцев, по ул. Памяти Чернобыльцев до ул. им. Симирен-  ко от ул. Памяти | ВСЕГО,  в том числе: | 227323,3 | 159126,3 | 68197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 227323,3 | 159126,3 | 68197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Чернобыльцев по ул. им. Константина Образцова до ул. Эльбрусской, по ул. Эльбрусской до ул. им. Симиренко в городе Краснодаре | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Зиповской от ул. им. Байбакова до ул. Московской в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 103867,7 | 0,0 | 50000,0 | 53867,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 88287,5 | 0,0 | 42500,0 | 45787,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 15580,2 | 0,0 | 7500,0 | 8080,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Строительство автомобильной дороги «Дальний западный обход города Краснодара» | ВСЕГО,  в том числе: | 3 000000,0 | 12333400,0 | 12333400,0 | 12333200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 25160 000,0 | 8386700,0 | 8 386 700,0 | 8386600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 11840000,0 | 3946700,0 | 3946700,0 | 3946600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кореновской от ул. им. Дзержинского до ул. Полевая в НСТ «Животновод» в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 530800,0 | 42700,0 | 0,0 | 488100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 451180,0 | 36295,0 | 0,0 | 414885,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 79620,0 | 6405,0 | 0,0 | 73215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Домбайская от ул. 1 - го Мая до ул. Героев Разведчиков в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 180800,0 | 0,0 | 180800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 153680,0 | 0,0 | 153680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 27120,0 | 0,0 | 27120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гер- | ВСЕГО,  в том числе: | 56 800,0 | 0,0 | 16 800,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | цена от ул. Гагарина до ул. Красных Партизан в городе Краснодаре | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 48280,0 | 0,0 | 14280,0 | 34000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 8520,0 | 0,0 | 2520,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Реконструкция автомобильных дорог по ул. Есаульской от ул. Ростовское шоссе до ул. Российской, по ул. Алуштинской от ул. Пригородной до ул. им. Ягодина М.Д., по ул. Жигуленко от ул. им. Ягоди-  на М.Д. до ул. им. Петра Метальникова, по ул. Янтарной от ул. Алуштинской до ул. им. Ягоди- на М.Д., по ул. Бульварной от ул. Янтарной до ул. Пригородной в  городе Красно- | ВСЕГО,  в том числе: | 856800,0 | 0,0 | 0,0 | 402050,0 | 388450,0 | 66300,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 728280,0 | 0,0 | 0,0 | 341742,5 | 330182,5 | 56355,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 128520,0 | 0,0 | 0,0 | 60307,5 | 58267,5 | 9945,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Строительство автомобильной дороги по ул. Круговой от ул. Стахановской до дома № 229 литер 1 по ул. им. Тургенева в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 126240,0 | 0,0 | 27400,0 | 10000,0 | 88840,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 107304,0 | 0,0 | 23290,0 | 8500,0 | 75514,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 18936,0 | 0,0 | 4110,0 | 1500,0 | 13326,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | Строительство автомобильной дороги по ул. Выездной от ул. Богатырской до ул. им. Георгия Жукова, по ул. им. Виктора Нарыкова от ул. им. Георгия Жукова до ул. им. Виктора Казанцева, по ул. им. Геннадия Казаджиева от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Юрия Радоняка, от | ВСЕГО,  в том числе: | 1230200,0 | 21800,0 | 589200,0 | 293200,0 | 326000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1045669,0 | 18529,0 | 500820,0 | 249220,0 | 277100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 184531,0 | 3271,0 | 88380,0 | 43980,0 | 48900,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ул. им. Анатолия Барабанова от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Виктора Нарыкова, ул. им. Владимира Волкова от ул. им. Геннадия Казаджиева до ул. им. Анатолия Барабанова, по ул. им. Георгия Жукова от ул. Выездной до ул. Центральной в городе Краснодаре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Строительство проезда от ул. им. Фадеева до Аэропортовского проезда с реконструкцией развязки на пересечении ул. им. Фадеева – автомобильной дороги М-4 «Дон» | ВСЕГО,  в том числе: | 1666000,0 | 0,0 | 100000,0 | 700000,0 | 733000,0 | 133000,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1416100,0 | 0,0 | 85000,0 | 595000,0 | 623050,0 | 113050,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 249900,0 | 0,0 | 15000,0 | 105000,0 | 109950,0 | 19950,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | Строительство автомобильной дороги пос. Лорис – пос. Пригородный | ВСЕГО,  в том числе: | 89000,0 | 0,0 | 57000,0 | 300000,0 | 533000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в городе Краснодаре | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 890000,0 | 0,0 | 57000,0 | 300000,0 | 533000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | Реконструкция автомобильной дороги г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края, км 7+850 – 12+100 в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 2350261,2 | 113501,2 | 0,0 | 0,0 | 197190,0 | 196370,0 | 1843200,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 2350261,2 | 113501,2 | 0,0 | 0,0 | 197190,0 | 196370,0 | 1843200,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | Реконструкция автомобильной дороги Западный подъезд к городу Краснодару, (км 21+663-24+163 в городе Краснодаре (автомобиль-  ная дорога г. Тем- | ВСЕГО,  в том числе: | 2450879,8 | 170273,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2280606,4 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 2450879,8 | 170273,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2280606,4 | 0,0 |
|  | рюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края, км 162+000 – 164+500 в городе Краснодаре) | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33. | Реконструкция автомобильной дороги Западный подъезд к г. Краснодар,км 16+658 – 17+218 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 90000,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 90000,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34. | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к п. Пригородному, км 05+056 – 6+609 в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 390179,0 | 6800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383379,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 390179,0 | 6800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383379,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35. | Строительство автомобильной дороги «Восточный подъезд к городу Краснодару» в городе Краснодаре (1 этап) | ВСЕГО,  в том числе: | 1826150,0 | 60250,0 | 159150,0 | 650000,0 | 956750,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1826150,0 | 60250,0 | 159150,0 | 650000,0 | 956750,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | Строительство автомобильной дороги «Восточный подъезд к городу Краснодару в городе Краснодаре» (2 этап) | ВСЕГО,  в том числе: | 2230000,0 | 251900,0 | 125972,1 | 950000,0 | 902127,9 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 2230000,0 | 251900,0 | 125972,1 | 950000,0 | 902127,9 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Циолковского от ул. им. Гастелло до ул. им. Репина в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 15952,0 | 0,0 | 15952,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 15952,0 | 0,0 | 15952,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 38. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сербской от ул. Феодосийской до ул. Белградской в пос. Пригородном | ВСЕГО,  в том числе: | 44293,7 | 0,0 | 44293,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 44293,7 | 0,0 | 44293,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39. | Строительство скоростной автомобильной дороги от пересечения автомобильной дороги «Дальний западный обход г. Краснодар» с  автомобильной дорогой А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильной дороги А-290» до города Темрюк | ВСЕГО,  в том числе: | 3562400,0 | 0,0 | 890600,0 | 890600,0 | 890600,0 | 890600,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 1781200,0 | 0,0 | 445300,0 | 445300,0 | 445300,0 | 445300,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1781200,0 | 0,0 | 445300,0 | 445300,0 | 445300,0 | 445300,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Александровской от ул. Букетной до ул. Константиновской в пос. Плодородный-2 | ВСЕГО,  в том числе: | 8 806,0 | 0,0 | 88806,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 75485,1 | 0,0 | 75485,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 13320,9 | 0,0 | 13320,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги «Западный обход г. Краснодар» – ул. Средняя | ВСЕГО,  в том числе: | 41694,0 | 0,0 | 41694,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 41694,0 | 0,0 | 41694,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42. | Строительство автомобильной дороги от ул. им. Мачу- ги В.Н. по оси ул. Автолюбителей, по оси ул. им. Невкипелого до ул. им. Снесарева | ВСЕГО,  в том числе: | 160000,0 | 0,0 | 0,0 | 80000,0 | 80000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 136000,0 | 0,0 | 0,0 | 68000,0 | 68000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 24000,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43. | Строительство автомобильной дороги по оси ул. Садовая от ул. МОПР до ул. им. 40-летия Победы | ВСЕГО,  в том числе: | 3100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 1500000,0 | 1500000,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 2635000,0 | 0,0 | 0,0 | 85000,0 | 1275000,0 | 1275000,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 465000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 225000,0 | 225000,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ав-  толюбителей до ул. им. Гассия в районе ЖК «Авиатор» | ВСЕГО,  в том числе: | 53900,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 43900,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 45815,0 | 0,0 | 0,0 | 8500,0 | 37315,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 8085,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 6585,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45. | Строительство автомобильной дороги от федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» до границы Динского района (между СНТ «Зиповчанка») | ВСЕГО,  в том числе: | 155110,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 135110,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 114843,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114843,5 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 40266,5 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20266,5 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46. | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Лаперуза от ул. им. Комарова В.М. до ул. Милютинская | ВСЕГО,  в том числе: | 2080000,0 | 0,0 | 0,0 | 80000,0 | 2000000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1768000,0 | 0,0 | 0,0 | 68000,0 | 1700000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 312000,0 | 0,0 |  | 12000,0 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | Реконструкция ул. Дмитриевская Дамба от ул. Железнодорожная до ул. им. Горького | ВСЕГО,  в том числе: | 230000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 195500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 34500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48. | Строительство автомобильных дорог в ст. Старокорсунская по:  ул. Комсомольской от ул. Северной до ул. Вознесенской;  ул. Вознесенской от ул. Комсомольской до ул. Владимирской;  ул. Владимирской от ул. Вознесенской до автомобильной дороги «г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края» | ВСЕГО, в том  числе: | 178200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 79100,0 | 79100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 151470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17000,0 | 67235,0 | 67235,0 |
| Местный бюджет | 26730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 11865,0 | 11865,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алмазной от ул. Агрохимической до ул. им. Хаджинова М.И | ВСЕГО,  в том числе: | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 38250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6750,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Агрохимической от ул. Мусорского до ул. Солнечной | ВСЕГО,  в том числе: | 150110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 135110,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 127593,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12750,0 | 114843,5 | 0,0 |
| Местный бюджет | 22516,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2250,0 | 20266,5 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гагарина на участке от ул. им. Каляева до ул. им. Герцена, от ул. 3-я Линия до ул. им. Каляева | ВСЕГО,  в том числе: | 90600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 77010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77010,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 13590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13590,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52. | Строительство автомобильной дороги по ул. 3-я Линия от ул. Круговой до ул. 4-я Линия | ВСЕГО,  в том числе: | 94110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94110,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 79993,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79993,5 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 14116,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14116,5 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53. | Строительство автомобильной дороги по ул. Круговой от дома № 6 по ул. Круговой до ул. 3-я Линия | ВСЕГО, в том числе: | 39320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39320,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 33422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33422,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5898,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54. | Реконструкция автомобильных дорог по:  ул. Снежной от автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» до ул. Березовой;  ул. Берёзовой от ул. Снежной до ул. Цветочной;  ул. Цветочной от ул. Берёзовой до ул. Средней;  ул. Екатеринодарской от ул. Средней до ул. Народной;  ул. Народной от ул. Екатеринодарской до ул. Лесной | ВСЕГО,  в том числе: | 207000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 182000,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 154700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154700,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 52300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 27300,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55. | Строительство платной автомобильной дороги «Краснодар – Абинск – Кабардинка» (до ст. Северской) | ВСЕГО,  в том числе: | 8550010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2442860,0 | 6107150,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 8550010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2442860,0 | 6107150,0 |
| 56. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Фанагорийская от ул. Ивовая до ул. Учительской в пос. Индустриальном | ВСЕГО,  в том числе: | 95000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 80750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80750,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 14250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57. | Строительство автомобильной дороги «По оси ул. им. Лизы Чайкиной» от ул. Уральская до ул. Тихорецкой, включая четыре транспортных  сооружений | ВСЕГО,  в том числе: | 9230000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2307500,0 | 6922500,0 |
| Федеральный бюджет | 4615000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1153750,0 | 3461250,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3922750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 980687,5 | 2942062,5 |
| Внебюджетные средства | 692250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173062,5 | 519187,5 |
| 58. | Строительство транспортного коридора «транспортный коридор «Топольковый переулок – ул. 1-я Ямальская – ул. Дорожная – ул. Милютинская» | ВСЕГО,  в том числе: | 2234400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 466880,0 | 1767520,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1899240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396848,0 | 1502392,0 |
| Местный бюджет | 335160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70032,0 | 265128,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59. | Строительство нового участка автомобильной дороги «Южный обход г. Краснодар» | ВСЕГО,  в том числе: | 1 630 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326000,00 | 1304000,00 |
| Федеральный бюджет | 815 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163 000,00 | 652 000,00 |
| Краевой бюджет | 815 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163 000,00 | 652 000,00 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60. | Строительство автомобильной дороги по оси ул. им. Петра Метальникова от ул. Российской через Топольковый пер., ул. Милютинскую в пос. Индустриальном с выходом на автомобильную дорогу М-4 «Дон», включая путепровод через железнодорожные пути | ВСЕГО, в том числе: | 5100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 5000000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 4335000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85000,0 | 4250000,0 |
| Местный бюджет | 765000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 750000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61. | Строительство автомобильной дороги по коридору «ул. Солнечная – ул. Круговая – ул. им. Толбухина» от ул. им. Дзержинского до ул. Славянской | ВСЕГО,  в том числе: | 1436400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1436400,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1220940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1220940,0 |
| Местный бюджет | 215460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215460,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62. | Строительство автомобильной «Южный скорост-  ной периметр» | ВСЕГО,  в том числе: | 35400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35400000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет | 5310000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5310000,0 |
| Местный бюджет | 30090000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30090000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63. | Реконструкция ул. Тургеневское шоссе от автомобильной дороги А-146 «Краснодар – пос. Верхнебаканский» до ул. Шоссейной пос. Яблоновском Республики Адыгея | ВСЕГО,  в том числе: | 706240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706240,00 |
| Федеральный бюджет | 706240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706240,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Солнечная от ул. Московская до ул. Ростовское Шоссе | ВСЕГО,  в том числе: | 72480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72480,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 61608,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61608,0 |
| Местный бюджет | 10872,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10872,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Шевченко от ул. Майкопской до ул. Новороссийской | ВСЕГО,  в том числе: | 216800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216800,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 184280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184280,0 |
| Местный бюджет | 32520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32520,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66. | Строительство автомобильной дороги «По оси ул. Московская» от пересечения с ул. им. Петра Метальникова до ул. им. Григория Пономаренко | ВСЕГО,  в том числе: | 105980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105980,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 90083,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90083,0 |
| Местный бюджет | 15897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15897,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67. | Реконструкция автомобильной дороги «пос. Колосистый – х. Копанской – ст. Новотитаровская» | ВСЕГО, в том числе: | 2100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1785000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1785000,0 |
| Местный бюджет | 315000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68. | Строительство автомобильной дороги по ул. Волгоградской от ул. Стахановской до ул. 3-й Трудовой | ВСЕГО, в том числе: | 3650000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3650000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 3102500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3102500,0 |
| Местный бюджет | 547500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 547500,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69. | Строительство автомобильной дороги по ул. Круговой от ул. Стахановской до ул. им. Калинина | ВСЕГО, в том числе: | 2080000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2080000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1768000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1768000,0 |
| Местный бюджет | 312000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70. | Строительство наземного пешеходного перехода на автомобильной дороге пос. Колосистый – х. Копанской – ст. Новотиторовская, 0 км в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 42570,0 | 42570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 42570,0 | 42570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71. | Строительство наземного пешеходного перехода на автомобильной дороге Западный подъезд к городу Краснодару, км 14 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 44416,5 | 44416,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 44416,5 | 44416,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72. | Строительство наземного пешеходного перехода на автомобильной дороге Западный подъезд к городу Краснодару, км 20 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 57654,0 | 57654,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 57654,0 | 57654,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73. | Строительство наземного пешеходного перехода на автомобильной дороге г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края, км 0 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 32097,0 | 32097,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 32097,0 | 32097,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74. | Строительство наземного пешеходного перехода на автомобильной дороге г. Краснодар – г. Ейск, км 5+500 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 44000,0 | 44000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 44000,0 | 44000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75. | Строительство наземного пешеходного перехода на автомобильной дороге г. Краснодар – г. Ейск, км 6+390 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 40990,0 | 40990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 40990,0 | 40990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76. | Строительство наземного пешеходного перехода на автомобильной дороге г. Краснодар – г. Ейск, км 7+180 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 41000,0 | 41000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 41000,0 | 41000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77. | Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге Западный подъезд к г. Краснодару, км 17 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78. | Строительство подземного пешеходного перехода через ул. Красных Партизан в районе больничного комплекса МУЗ Городская больница № 2 «КМЛДО» | ВСЕГО, в том числе: | 86184,6 | 86184,6 | 86184,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 73256,9 | 0,0 | 73256,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 12927,7 | 0,0 | 12927,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79. | Строительство подземного пешеходного перехода в створе с ул. им. Гаврило- ва П.М. через ул. Красную и ул. Шоссе Нефтяников в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 545580,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 200000,0 | 145580,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 463743,0 | 0,0 | 0,0 | 170000,0 | 170000,0 | 123743,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 81837,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 21837,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80. | Строительство подземного пешеходного перехода через ул. Дзержинского в районе пересечения с ул. Покрышкина в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 241910,0 | 0,0 | 241910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 205623,5 | 0,0 | 205623,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 36286,5 | 0,0 | 36286,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81. | Строительство подземного пешеходного перехода через ул. им. Вишнякова в районе «Вещевого рын-  ка» в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 251000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 213350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213350,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 37650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37650,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82. | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. им. Калинина – автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» | ВСЕГО,  в том числе: | 1384000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346000,0 | 1038000,0 |
| Федеральный бюджет | 692000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173000,0 | 519000,0 |
| Краевой бюджет | 692000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173000,0 | 519000,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83. | Строительство моста через р. Кубань по оси нового участка автомобильной дороги «Южный обход г. Краснодар» в створе автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» | ВСЕГО,  в том числе: | 6048000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1512000,0 | 4536000,0 |
| Федеральный бюджет | 3024000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 756000,0 | 2268000,0 |
| Краевой бюджет | 3024000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 756000,0 | 2268000,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84. | Строительство транспортного сооружения на пересечении ул. Ростовское Шоссе –  ул. Солнечная с выходом на ул. Дзержинского | ВСЕГО,  в том числе: | 6500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6500000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 5525000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5525000,0 |
| Местный бюджет | 975000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 975000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85. | Строительство путепровода на пересечении ул. им. Дзержинского – ул. Стахановская | ВСЕГО, в том числе: | 4928000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4928000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 4188800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4188800,0 |
| Местный бюджет | 739200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 739200,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86. | Строительство путепровода на пересечении ул. Красных Партизан – ул. им. Академика Лукьяненко П.П. | ВСЕГО, в том числе: | 1712000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1712000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1455200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1455200,0 |
| Местный бюджет | 256800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256800,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87. | Строительство путепровода на пересечении автомобильный дорог ул. Ростовское Шоссе – ул. 3-я Трудовая – ул. Дзержинского | ВСЕГО, в том числе: | 1140000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1140000,0 |
| Федеральный бюджет | 570000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570000,0 |
| Краевой бюджет | 570000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570000,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88. | Строительство путепровода на пересечении ул. Красных Партизан – ул. им. Тургенева | ВСЕГО, в том числе: | 3619530,0 | 0,0 | 0,0 | 1246510,0 | 1186510,0 | 1186510,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 3313893,5 | 0,0 | 0,0 | 1059533,5 | 1127180,0 | 1127180,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 305636,5 | 0,0 | 0,0 | 186976,5 | 59330,0 | 59330,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89. | Строительство путепровода на пересечении ул. им. 40-летия Победы – ул. Московской | ВСЕГО, в том числе: | 7989000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7989000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 6790650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6790650,0 |
| Местный бюджет | 1198350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1198350,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100. | Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Северной – ул. Красной | ВСЕГО, в том числе: | 224070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 670,0 | 0,0 | 220400,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 187340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187340,0 |
| Местный бюджет | 36730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3670,0 | 0,0 | 33060,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 101. | Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Красной –  ул. им. Бабушкина | ВСЕГО, в том числе: | 576300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 489855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489855,0 |
| Местный бюджет | 86445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86445,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102. | Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Ставропольской – ул. Кубанской | ВСЕГО, в том числе: | 279240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279240,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 237354,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237354,0 |
| Местный бюджет | 41886,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41886,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103. | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Коммунаров, Ростовское Шоссе – ул. Офицерской – ул. Зиповской | ВСЕГО, в том числе: | 5150000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5150000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 4377500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4377500,00 |
| Местный бюджет | 772500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 772500,00 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104. | Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Восточно-Кругликовской - ул. им. 40-летия Победы | ВСЕГО, в том числе: | 667200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 667200,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 567120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567120,0 |
| Местный бюджет | 100080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100080,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105. | Строительство путепровода, соединяющего ул. им. Петра Метальникова и транспортную развязку по ул. Ростовское шоссе (4 км+700 м) | ВСЕГО, в том числе: | 1585000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85000,0 | 1500000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1347250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72250,0 | 1275000,0 |
| Местный бюджет | 237750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 50,0 | 225000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 106. | Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. им. Гаврило- ва П.М. с выходом на ул. 40 лет Победы | ВСЕГО, в том числе: | 3200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3200000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 2720000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2720000,0 |
| Местный бюджет | 480000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107. | Реконструкция транспортного узла ул. Северная - ул. Школьная - ул. им. Филатова, реконструкция участка ул. Северная от ул. Школьная до ул. Передовая | ВСЕГО, в том числе: | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108. | Строительство транспортной развязки на пересече-  нии проектируемой автомобильной дороги «По оси автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» – ул. Тургеневское шоссе – ул. Шоссейная пос. Яблоновский Республики Адыгея | ВСЕГО, в том числе: | 1160000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1160000,0 |
| Федеральный бюджет | 1160000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1160000,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109. | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Ростовское Шоссе – ул. Солнечная с присоединением к ул. Стахановской | ВСЕГО, в том числе: | 2150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2150000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1827500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1827500,0 |
| Местный бюджет | 322500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322500,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110. | Строительство тротуара по ул. Подсолнечной от ул. Багратионовской до дома № 185 по ул. Подсолнечной в хут. Октябрьском в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 4475,0 | 4475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4475,0 | 4475,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111. | Строительство тротуара по ул. Подсолнечной от дома № 185 по ул. Подсолнечной до ул. Заречной в хут. Октябрьском в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 13963,6 | 13963,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 13963,6 | 13963,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 112. | Строительство тротуара по ул. Молодежной от дома № 66 до ул. Карантинной, № 37 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 418,4 | 418,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 418,4 | 418,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113. | Строительство тротуара по ул. им. Дмитрия Благоева от ул. Гидростроителей до ул. Трудовой Славы в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 2459,7 | 2459,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2459,7 | 2459,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 114. | Строительство тротуара по ул. Ивовой от ул. Путеводной до ул. Учительской в пос. Индустриальном г. Краснодара | ВСЕГО, в том числе: | 3289,6 | 3289,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3289,6 | 3289,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 115. | Строительство тротуаров по ул. Учительской от ул. Ивовой до ул. Липовой в пос. Индустриальном  г. Краснодара | ВСЕГО, в том числе: | 3105,1 | 3105,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3105,1 | 3105,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 116. | Строительство тротуара по ул. Фанагорийской от ул. Учительской до ул. Ивовой в пос. Индустриальном г. Краснодара | ВСЕГО, в том числе: | 3394,6 | 3394,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3394,6 | 3394,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 117. | Строительство тротуара по ул. Сахалинской и по пр.1-му Сахалинскому | ВСЕГО, в том числе: | 2507,7 | 2507,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2507,7 | 2507,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 118. | Строительство тротуара по ул. Автолюбителей от остановки общественного транспорта «Кружевная» до ул. им. Валерия Гассия в городе Краснодаре (2 этап) | ВСЕГО, в том числе: | 1545,6 | 1545,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1545,6 | 1545,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 119. | Строительство тротуара по ул. Автолюбителей от остановки общественного транспорта «Артезианская» до остановки общественного транспорта «Кружевная» в городе Краснодаре (1 этап) | ВСЕГО,  в том числе: | 2377,3 | 2377,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2377,3 | 2377,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120. | Строительство тротуара по ул. Придорожной в район Западного обхода в г. Краснодаре от ул. Поливной до ЖК «Казанский» в городе. Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 1350,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1350,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121. | Строительство тротуара по ул. Чонгарской от ул. им. Шевченко до ул. Степной в ст. Старокорсунской г. Краснодара | ВСЕГО, в том числе: | 3 626,1 | 3 626,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3626,1 | 3626,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122. | Строительство тротуара по ул. Автолюбителей от ул. им. Мачу- ги В.Н. до ул. Гидростроителей в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 3204,9 | 3204,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3204,9 | 3204,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 123. | Строительство тротуар по ул. Лучезарной от ул. Мариупольской до ул. Яснополянской в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 857,7 | 857,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 857,7 | 857,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124. | Строительство тротуара по ул. Конечной от ул. им. Дзержинского до ул. им. Кузьмы Минина (четная сторона) в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 1518,0 | 1518,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1518,0 | 1518,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 125. | Строительство тротуара на участке от ул. Комарова до ул. Ратной Славы в г. Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 1050,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1050,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 126. | Устройство велосипедных дорожек по ул. Стахановской от ул. им. Тургенева до ул. Репина, по ул. Дзержинского от ул. им. Тургенева до ТРК «Красная Площадь», по ул. Кубанской Набережной от ул. им. Тургенева до ул. Оранжерейной, по ул. Оранжерейной от ул. Кубанской Набережной до ул. Индустриальной, по ул. им. Красина от ул. Кубанской Набережной до ул. Октябрьской, по ул. Постовой от ул. Кубанской Набережной до ул. им. Митрофана Седина, по ул. Индустриальной от ул. Оранжерейной до ул. им. Красина, по ул. Кожевенной от ул. им. Тургенева до ул. им. Каляева, по ул. им. Каляева от ул. Кожевенная до ул. Минской, по ул. Минской от ул. им. Каляева до ул. Проспект Чекистов, по ул. Проспект Чекистов от ул. Минской до дома № 1/6 по ул. Рождественская Набережная, по ул. им. Тургенева от ул. Красных Партизан до ул. им. Дзержинского | ВСЕГО, в том числе: | 29907,6 | 3907,6 | 13000,0 | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 29907,6 | 3907,6 | 13000,0 | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 127. | Устройство велосипедных дорожек по ул. им. Карла Маркса от ул. Красных Партизан до ул. им. Калинина, по ул. им. Яна Полуяна от ул. им. Ковалева до ул. им. Тургенева, по ул. им. Калинина от ул. им. Карла Маркса до ул. им. Тургенева, по ул. им. Тургенева от ул. им. Калинина до ул. Кубанской Набережной, по ул. им. Атарбекова от ул. им. Тургенева до ул. им. Герцена, по ул. им. Ковалева от ул. им. Атарбекова до ул. им. Симиренко, по ул. им. Герцена от ул. им. Атарбекова до ул. Красных Партизан в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 11379,6 | 1379,6 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 11379,6 | 1379,6 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 128. | Строительство трамвайной линии по оси ул. Московской от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова, включая строительство двух подземных пешеходных переходов, с устройством разворотного кольца | ВСЕГО, в том числе: | 913843,0 | 731074,4 | 182768,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 776766,3 | 621413,1 | 155353,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 137076,7 | 109661,3 | 27415,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 129. | Строительство новой трамвайной линии по ул. Красных Зорь от ул. им. Достоевского и далее по ул. Российской, Жлобы, Восточно-Круглковской, ул. им. 40-летия Победы, ул. Героев - Разведчиков до ул. Домбайской, с устройством разворотного кольца | ВСЕГО, в том числе: | 4650000,0 | 0,0 | 150000,0 | 1500000,0 | 1500000,0 | 1500000,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 4500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1500 000,0 | 1500 000,0 | 1500 000,0 | 0,0 |
| 130. | Строительство новой трамвайной линии по ул. им. Мачу- ги В.Н. от ул. Трамвайной и далее: по ул. Автолюбителей, ул. им. Нивкепелого до ул. им. Снесарева, с устройством разворотного кольца | ВСЕГО,  в том числе: | 2750000,00 | 0,0 | 250000,0 | 1250000,0 | 1250000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 250000,0 | 0,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 2500000,0 | 0,0 | 0,0 | 1250000,0 | 1250000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 131. | Строительство трамвайной линии по оси ул. им. Петра Метальникова от ул. Московской до пос. Парковый (СК «Баскет-ХОЛЛ») | ВСЕГО, в том числе: | 2400000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 2 100000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 2100000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 132. | Строительство трамвайной линии вдоль транспортного коридора «Топольковый пер. – ул. 1-я Ямальская – ул. Милютинская» от пересечения ул. им. Петра Метальникова – ул. Московская до пос. Индустриальном | ВСЕГО, в том числе: | 1680000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1680000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1680000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1680000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 133. | Строительство трамвайной линии от Западного трамвайного депо до ЖК «Немецкая деревня» | ВСЕГО, в том числе: | 3200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3200 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3200 000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 134. | Строительство трамвайной линии от Западного трамвайного депо до пересечения ул. им. Калинина – автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» | ВСЕГО, в том числе: | 450 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 450000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 135. | Строительство трамвайной линии по оси ул. им. Космонавта Гагарина от пересечения с ул. им. Каляева до ул. Коммунаров | ВСЕГО, в том числе: | 240000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 240000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 136. | Строительство трамвайной линии по оси ул. Адыгейская Набережная от пересечения ул. Воронежской – ул. Майкопской до пересечения ул. Постовой – ул. Коммунаров | ВСЕГО, в том числе: | 2400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 137. | Строительство трамвайной линии по оси ул. им. Захарова от ул. Индустриальной до ТПУ «Южный» | ВСЕГО, в том числе: | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 138. | Строительство трамвайной линии от ул. Героев Разведчиков до ул. Багряной | ВСЕГО, в том числе: | 1990000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1990000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1990000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1990000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 139. | Строительство трамвайной линии от пос. Парко-  вый (СК «Баскет-ХОЛЛ) до ЖК «Немецкая деревня» | ВСЕГО,  в том числе: | 2200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 140. | Строительство трамвайного депо ул. Багрянная в пос. Индустриальный | ВСЕГО, в том числе: | 6000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 141. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем | ВСЕГО, в том числе: | 230128,0 | 47276,0 | 69276,0 | 110276,0 | 300,0 | 300,0 | 2700,0 |
| Федеральный бюджет | 224000,0 | 45000,0 | 69000,0 | 110000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6128,0 | 2276,0 | 276,0 | 276,0 | 300,0 | 300,0 | 2700,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142. | Строительство светофорных объектов, в том числе Т7 | ВСЕГО,  в том числе: | 70 000,0 | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 70 000,0 | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 143. | Строительство дополнительных железнодорожных путей и инфраструктурных объектов для пассажирского железнодорожного сообщения между  ст. «Краснодар-I» и новым аэровокзальным комплексом Международного аэропорта «Краснодар» | ВСЕГО,  в том числе: | 2879 000,0 | 0,0 | 55400,0 | 619500,0 | 381500,00 | 364600,0 | 1458 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 2879000,0 | 0,0 | 55400,0 | 619500,0 | 381500,00 | 364600,0 | 1458000,0 |
| 144. | Строительство дополнительных железнодорожных путей и инфраструктурных объектов для грузового железнодорожного движения на территории нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар» | ВСЕГО, в том числе: | 2200200,0 | 675100,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 325100,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 2200200,0 | 675100,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 325100,0 | 0,0 |
| 145. | Реконструкция участка железнодорожной линии Крымского на-  правления «Краснодар-I – Северская» | ВСЕГО, в том числе: | 3600000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3600000,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 3600000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3600000,0 | 0,0 |
| 146. | Строительство вторых электрифицированных путей участка железнодорожной линии Тихорецкого направления «Краснодар-I – Динская» | ВСЕГО, в том числе: | 1175000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1175000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 1175000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1175000,0 |
| 147. | Строительство вторых электрифицированных путей участка железнодорожной линии Усть-Лабинского направления «Аэропорт – Усть-Лабинская» | ВСЕГО, в том числе: | 2000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 2000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000000,0 |
| 148. | Строительство вторых электрифицированных путей участка железнодорожной линии Тимашевского направления «Краснодар-I – Титаровка» | ВСЕГО, в том числе: | 1200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 1200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200000,0 |
| 149. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Афипская» Афипского городского поселение муниципального образования Северский район, 200 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 |
| 150. | Строительство двух перехватывающих парковок у железнодорожной станции станции «Энем-I» Энемское городское поселение Тахтамукайский район Республики Адыгея, на 100 и 200 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 151. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Комсомольский микрорайон» в городе Краснодаре, на 100 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 152. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Пашковская» в городе Краснодаре, на 500 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 |
| 153. | Строительство перехватывающей парковки в районе автовокзала «Южный» в городе Краснодаре, на 500 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 |
| 154. | Строительство перехватывающей парковки в поселке Индустриальный в городе Краснодаре, на 500 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 |
| 155. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной платформы «Агроном» в городе Краснодаре, на 100 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| 156. | Строительство перехватывающей парковки в районе ЖК «Немецкая деревня», в городе Краснодаре, на 500 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 |
| 157. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной платформы «Лорис» в городе Краснодаре, на 100 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| 158. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной платформы «122 км», в городе Краснодаре, на 100 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| 159. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Васюринская», на 100 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| 160. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной платформы «Витаминкомбинат» в городе Краснодаре, на 300 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
| 161. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Красная Площадь» в городе Краснодаре, на 300 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
| 162. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Динская», муниципальное образование Динской район, на 300 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
|  | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Северская», муниципальное образование Северский район на 300 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
| 163. | Строительство перехватывающей парковки «мкр. Новознаменский» в городе Краснодаре, на 100 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| 164. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Второй Северный мост» в городе Краснодаре, на 100 машиномест | ВСЕГО,  в том числе: | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| 165. | Строительство перехватывающей парковки пересечения ул. им. Калинина – автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» на 100 машиномест | ВСЕГО,  в том числе: | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| 166. | Строительство подземного пешеходного перехода по ул. им. Дзержинского в районе ул. им. Нахимова в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 198000,0 | 6000,0 | 12000,0 | 180000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 198000,0 | 6000,0 | 12000,0 | 180000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| 167. | Строительство нового аэровокзала и служебно-технической территории Международного аэропорта «Краснодар» | ВСЕГО,  в том числе: | 25424100,0 | 5067700,0 | 10110600,0 | 7658000,0 | 2587800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 1219000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1219 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 24205100,0 | 5067700,0 | 10110600,0 | 7658000,0 | 1368800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 168. | Строительство аэродромных покрытий и сооружений (новый перрон, рулежные дорожки, контрольно-диспетчерский пункт, перенос радиолокационного оборудования) | ВСЕГО,  в том числе: | 4877 500,0 | 177500,0 | 600000,0 | 2300000,0 | 1800000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 4700000,0 | 0,0 | 600000,0 | 2300000,0 | 1 800000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 177500,0 | 177500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 169. | Строительство остановочного пункта для межмуниципальных и межрегиональных маршрутов регулярных перевозок | ВСЕГО,  в том числе: | 275000,0 | 0,0 | 5000,0 | 20000,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 275000,0 | 0,0 | 5000,0 | 20000,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 170. | Строительство пассажирского павильона железнодорожного транспорта | ВСЕГО,  в том числе: | 330000,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 330 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | ИТОГО,  в том числе: | 291582998,6 | 23764270,2 | 32862354,8 | 39986835,8 | 25029032,4 | 22402295,4 | 147538210,0 |
| Федеральный бюджет | 47466440,0 | 10631700,0 | 9901000,0 | 11441900,0 | 3464300,0 | 2691050,0 | 9336490,0 |
| Краевой бюджет | 105380510,5 | 2329185,4 | 6300091,2 | 10664734,1 | 14475957,9 | 9294984,9 | 62315557,0 |
| Местный бюджет | 70111988,1 | 936384,8 | 2143563,6 | 2306101,7 | 1588474,5 | 2010638,0 | 61126825,5 |
| Внебюджетные средства | 68624060,0 | 9867000,0 | 14517700,0 | 15574100,0 | 5500300,0 | 8405622,5 | 14759337,5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечание: | Мероприятия, оценка объёмов и источников их финансирования по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2022 – 2034 годы приведены справочно, и будут уточнятся и дополняться в соответствии с изменениями, вносимыми в государственные и муниципальные программы в сфере развития транспортной инфраструктуры. |