|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению городской Думы Краснодара от _________________№_________ |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования город Краснодар

на 2021 – 2034 годы

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования город Краснодар

на 2021 – 2034 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2021 – 2034 годы |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» Генеральный план муниципального образования город Краснодар, утверждённый решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п.1 (далее – Генеральный план) |  |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красная, 122 |  |
| Координатор программы | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Фрунзе, 163 |  |
| Цель программы | Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижениях, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов |  |
| Задачи программы | Приведение дорожной сети в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения и функционирование дорожно-транспортной инфраструктуры Повышение уровня удовлетворенности граждан уровнем транспортного обслуживания |  |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Снижение вероятности дорожно-транспортных происшествий Увеличение скорости движения транспортных средств Снижение среднего уровня перегрузки дорожной сети Увеличение объёма перевозки пассажиров транспортом общего пользования Снижение времени граждан в поездках транспортом общего пользования |  |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации: 2021 – 2034 годы. Этапы не предусмотрены |  |
| Основные мероприятия программы | Строительство новых участков автомобильных дорог Реконструкция автомобильных дорог Строительство тротуаров для движения пешеходов Повышение приоритета маршрутов массового пассажирского транспорта за счёт ввода сети выделенных полос и физического ограждения действующих участков линий трамваев Строительство трамвайных линий Строительство транспортных развязок в разных уровнях Реконструкция перекрестков Строительство инфраструктуры для поездок на велосипедах |  |
| Объёмы и источники финансирования программы | Общий объём финансирования, необ- ходимый для реализации программы, составляет 291 582 998,6 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 23 764 270,2 тыс. рублей; в 2022 году – 32 862 354,8 тыс. рублей; в 2023 году – 39 986 835,8 тыс. рублей; в 2024 году – 25 029 032,4 тыс. рублей; в 2025 году – 22 402 295,4 тыс. рублей; в 2026 – 2034 годах – 147 538 210,0 тыс. рублей; в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 47 466 440,0 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 10 631 700,0 тыс. рублей; в 2022 году – 9 901 000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 11 441 900,0 тыс. рублей; в 2024 году – 3 464 300,0 тыс. рублей; в 2025 году – 2 691 050,0 тыс. рублей; в 2026 – 2034 годах – 147 538 210,0 тыс. рублей; за счёт средств краевого бюджета – 105 380 510,5 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 2 329 185,4 тыс. рублей; в 2022 году – 6 300 091,2 тыс. рублей; в 2023 году – 10 664 734,1 тыс. рублей; в 2024 году – 14 475 957,9 тыс. рублей; в 2025 году – 9 294 984,9 тыс. рублей; в 2026 – 2034 годах – 62 315 557,0 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 70 111 998,1 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 936 384,8 тыс. рублей; в 2022 году – 2 143 563,6 тыс. рублей; в 2023 году – 2 306 101,7 тыс. рублей; в 2024 году – 1 588 474,5 тыс. рублей; в 2025 году – 2 010 638,0 тыс. рублей; в 2026 – 2034 годах – 61 126 825,5 тыс. рублей. за счёт внебюджетных средств – 68 624 060,0 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 9 867 000,0 тыс. рублей; в 2022 году – 14 517 700,0 тыс. рублей; в 2023 году – 15 574 100,0 тыс. рублей; в 2024 году – 5 500 300,0 тыс. рублей; в 2025 году – 8 405 622,5 тыс. рублей; в 2026 – 2034 годах – 14 759 337,5 тыс. рублей. |  |

Раздел I

Характеристика существующего состояния транспортной

инфраструктуры муниципального образования город Краснодар

Подраздел 1.1.

- Анализ положения муниципального образования город Краснодар в структуре пространственной организации субъектов Российской

- Федерации, с учётом взаимного влияния и совместной работы

- транспортных инфраструктур муниципального образования город

- Краснодар и других муниципальных образований, а также межселенной территории, расположенных в границах Краснодарской

- городской агломерации

Краснодарский край – субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе России. Краснодарский край входит в состав Южного федерального округа, территориально граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской Республикой, Республикой Адыгея и Абхазией.

Муниципальное образование город Краснодар – это административный центр Краснодарского края, крупный экономический и культурный центр Северного Кавказа, центр историко-географической области Кубань, неофициально считается столицей Кубани и южной столицей России.

Муниципальное образование город Краснодар расположено в южной части Восточно-Европейской равнины на Кубано-Приазовской (Прикубанской) низменности, на правом берегу реки Кубань, в 1350 км к югу от г. Москвы, на удалении около 120 км от побережья Чёрного и около 140 км от побережья Азовского морей. Муниципальное образование город Краснодар находится в центральной части Краснодарского края, на северо-востоке граничит с муниципальным образованием Динской район Краснодарского края, на западе –              с муниципальным образованием Красноармейский район Краснодарского края, на юге, по акватории реки Кубань, с Тахтамукайским районом Республики Адыгея, на востоке – с муниципальным образованием Усть-Лабинский       район Краснодарского края. В состав муниципального образования город Краснодар входит город Краснодар, разделённый на 4 внутригородских округа (Западный, Карасунский, Прикубанский и Центральный), и 5 сельских округов, включающих 29 сельских населённых пунктов.

Площадь территории муниципального образования город Краснодар 841,36 кв. км, численность постоянного населения по информации на 01.01.2020 – 1 022 028 человек.

Для муниципального образования город Краснодар характерно наличие всех условий для агломерирования территорий, находящихся в зоне его влияния. Процесс формирования и развития агломерации обусловлен такими факторами, как экономико-географическое положение, демографическая ситуация, ресурсный потенциал, территориальная организация хозяйства.

Границы Краснодарской агломерации проходят западнее поселка Афипский Северского района, северо-западнее станицы Марьянской Красноармейского района и по дальним границам станиц Нововеличковская, Старомышастовская, Пластуновская и Васюринская Динского района. Республика Адыгея, являясь самостоятельным субъектом Российской Федерации, официально не входит в состав Краснодарской агломерации, однако, оказывает влияние на развитие и работоспособность территорий агломерации с точки зрения транспортных, производственных и культурных связей, а также «маятниковой» трудовой миграции населения.

Подраздел 1.2.

- Социально-экономическая характеристика муниципального

- образования город Краснодар, характеристика

- градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере

- транспорта, оценка транспортного спроса

Муниципальное образование город Краснодар – крупнейший промышленный, транспортный, научный и культурный центр юга России. Занимает выгодное экономико-географическое положение в Южном федеральном округе, расположен на важнейших транспортных магистралях, связывающих центр России с портами Черного и Азовского морей, а также курортами черноморского побережья Кавказа и Крыма.

По результатам сравнительного анализа основных показателей социально-экономического развития 2019 года среди крупных городов Южного федерального округа (далее – ЮФО) муниципальное образование город Краснодар лидирует по 18 показателям из 34-х.

Экономическое положение муниципального образования город Краснодар определяется концентрацией человеческих, инвестиционных, финансовых, интеллектуальных и других ресурсов. В муниципальном образовании город Краснодар сосредоточена треть промышленных предприятий Краснодарского края, 70 % производства и распределения энергии. В структуре экономики Краснодарского края по результатам 2019 года доля городских показателей распределяется следующим образом: промышленность – 23 %, розничная торговля – 35 %, общественное питание – 36 %, ввод в эксплуатацию жилых             домов – 42 %, строительство – 31%, платные услуги – 45 %.

По экономическим результатам 2019 года доля базовых отраслей в структуре экономики муниципального образования город Краснодар составляет:

42 % – розничная торговля (снижение по сравнению с 2018 годом на 
2 %);

41 % – промышленность (рост по сравнению с 2018 годом на 4 %);

8 % – транспорт (снижение доли в общем объёме базовых отраслей                        на 1,5 %);

7 % – строительство (рост на 1 %);

1 % – сельское хозяйство.

Ведущее место в структуре местной промышленности занимает пищевая, машиностроительная, металлообрабатывающая отрасли, действуют предприятия электроэнергетики, производства строительных материалов, химии и нефтехимии, и другие. Пригородный агропромышленный комплекс представлен 17-ю сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности и 531-м крестьянским (фермерским) хозяйством.

По итогам 2019 года общий объём городских доходов почти                   36 млрд рублей, рост к 2018 году составил 4 млрд рублей. Собственные доходы муниципального образования город Краснодар в 2019 году – 20,2 млрд рублей, рост по сравнению с результатами 2018 года – 4,8 млрд рублей. Вклад муниципального образования город Краснодар в консолидированный бюджет Краснодарского края составил 111,0 млрд рублей.

Промышленность муниципального образования город Краснодар в краевой экономике по результатам 2019 года составляет 23 %, что на 1 % больше, чем в 2018 году. Промышленная деятельность представлена четырьмя укрупненными секторами: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

Численность работающих в промышленной сфере превышает 78 000 человек, что составляет около 15 % от всего занятого в экономике муниципального образования населения. В структуре промышленной отрасли около 20 % предприятий задействованы в области научных исследований и разработок.

Основным объёмным показателем промышленной деятельности является «объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами». Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним промышленным предприятиям составил в 2019 году 216,8 млрд рублей, что определяет темп роста 117,6 %. Значительный прирост промышленного производства               в 1,3 раза обеспечили предприятия обрабатывающих производств, доля которых составляет почти 60 % в общем объёме производства. Ими произведено продукции на 125,2 млрд рублей. Высокие темпы роста объёмов отгруженной продукции отмечаются по предприятиям, занятым в производстве пищевых продуктов – в 2,1 раза, в производстве электрического оборудования –                   в 2,2 раза, в производстве кокса и нефтепродуктов – в 3,3 раза. Отрицательная динамика сложилась по предприятиям, занятым водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений – объём отгруженной продукции составил 5,8 млрд рублей, темп роста к аналогичному периоду 2018 года – 96,7 %.

По данным Управления Федерального Агентства кадастра объектов недвижимости по Краснодарскому краю по состоянию на 01.01.2020 в административных границах муниципального образования город Краснодар находится 45,6 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Крупными и средними сельскохозяйственными организациями в 2019 году произведено и отгружено продукции на сумму 5,1 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель 2018 года на 4,7 %. В 2019 году возросло производство зерновых          на 12,3 %, сахарной свеклы – в 1,6 раза, подсолнечника – в 1,4 раза, скота и птицы на убой – на 6,6 %. Сокращение поголовья крупного рогатого скота –              на 33,2 %, птицы – на 37,3 % привело к снижению производства молока –                   на 13,2 %, яиц – на 64,8 %.

Плотность населения муниципального образования город Краснодар –                 1 215 чел./кв. км. Уровень жизни характеризуется ростом номинальной среднемесячной зарплаты на 6,9 %. По состоянию на 01.01.2020 среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях муниципального образования составила 49 386 рублей. Среднее значение заработной платы по Краснодарскому краю при этом составляет 40 392 рубля.

Градостроительная деятельность в муниципальном образовании город Краснодар осуществляется в пределах действующей городской черты за счёт рационального использования городских территорий во взаимосвязи с сельскими округами и их населёнными пунктами, которые посредством социально-экономических связей формируют одну из самых быстроразвивающихся в России Краснодарскую городскую агломерацию. Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по итогам 2019 года превысил         31,0 млрд рублей, темп роста в сопоставимых ценах – 77,4 %. По итогам 2019 года в эксплуатацию введено 1880,4 тыс. кв. м жилья, что составило 93,0 % к уровню 2018 года. Построено многоквартирного жилья – 1 582,9 тыс. кв. м, темп роста – 89,5 %, индивидуального жилья – 297,4 тыс. кв. м, темп роста – 118,1 %. В 2019 году также введены в эксплуатацию четыре новые школы, построены шесть детских садов и один спортивный комплекс, благоустроено одиннадцать зеленых зон.

Муниципальное образование город Краснодар является крупным транспортным узлом. Транспортная отрасль представлена всеми видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, электрическим, воздушным, внутренним водным и трубопроводным. Объём услуг крупных и средних предприятий, занятых транспортировкой и хранением, в 2019 году составил 43,1 млрд рублей, что на 6,3 % ниже, чем в 2018 году. В отчётном периоде крупными и средними предприятиями автомобильного транспорта перевезено 4,7 тыс. тонн грузов, что на 7,1 % больше, чем в 2018 году, грузооборот данного вида транспорта возрос на 13,3 %.

Общественный транспорт является визитной карточкой города. Маршрутная сеть краевого центра это: 88 автобусных маршрута, 12 – троллейбусных и 16 трамвайных маршрутов. Общая протяжённость автобусных маршрутов – 3 563,2 км, протяжённость троллейбусных маршрутов – 313,4 км, протяжённость трамвайных маршрутов – 380,0 км. Основным видом транспорта в городе Краснодаре является электрический транспорт. Маршруты городского электрического транспорта обслуживает муниципальное унитарное предприятие «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» муниципального образования город Краснодар (далее – МУП «КТТУ»). По программе обновления подвижного состава в 2019 – 2020 годах парк подвижного состава                       МУП «КТТУ» увеличился на:

70 новых трамваев, из них 4 трехсекционных и 66 односекционный,

12 троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода.

В 2019 году протяжённость специализированных полос для движения общественного транспорта увеличилась на 10,5 км.

Крупными и средними предприятиями автомобильного транспорта в 2019 году, по сравнению с 2018 годом снижена перевозка пассажиров на      10,6 % и пассажирооборот – на 17,9 %.

Уровень автомобилизации населения – это показатель обеспеченности населения автомототранспортными средствами, который рассчитывается как число автомототранспортных средств на 1000 человек населения.

По открытой информации аналитического агентства «Автостат» по состоянию на 01.07.2020 в муниципальном образовании город Краснодар зарегистрировано 346 000 легковых автомобилей, что определяет уровень обеспеченности населения личным транспортом 339 автомобилей на 1 000 жителей   (с учётом численности жителей муниципального образования город  Краснодар – 1 022 028 чел.). По результатам проведённого исследования муниципальное образование город Краснодар заняло второе место после г. Самара (344 легковых автомобилей на 1000 жителей). На третьем месте г. Санкт-Петербург –  330 легковых автомобилей на 1000 жителей.

По оценке различных экспертов, ежегодный прирост личного легкового транспорта жителей города составляет примерно 2…3 %. В настоящее время доля легковых автомобилей в составе транспортного потока на основных магистралях города приближается к 90 % от общего объёма транспортных средств.

Помимо личного транспорта горожан, в существующих условиях на территорию муниципального образования город Краснодар с основных направлений ежедневно дополнительно въезжает около 140 – 150 тыс. автомобилей, что определяет превышение значений транспортного спроса над пропускной способностью улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар. Высокий уровень загрузки определяет низкую скорость движения транспортного потока в пиковые периоды суток, задержки в движении общественного транспорта и неработоспособность загруженных участков улично-дорожной сети (далее – УДС).

Оценка транспортного спроса представлена в таблице № 1, 2.

Таблица № 1

| № п/п | Место проведения замера интенсивности движения | Направление движения | Интенсивность, пр.ед/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утро | вечер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 31-ый км автомобильной дороги А-146 «г. Краснодар – г. Новороссийск – пос. Верхнебаканский», пос. Афипский муниципального образования Северский район Краснодарского края | в сторону г. Краснодар | 2098 | 1953 |
|  |  | в сторону ст. Северской | 953 | 1010 |
| 2. | 1-ый км автомобильной дороги «Южный обход г. Краснодар», аул Тугургой Теучежского муниципального района Республики Адыгея | в сторону ул. Тургеневское шоссе | 947 | 1747 |
|  |  | в сторону автомобильной дороги М-4 «Дон» | 175 | 142 |
| 3. | ул. им. Захарова, д. 29 | ул. им. Захарова от ул. Станкостроительной в направлении ул. Индустриальной | 1213 | 1020 |
|  |  | ул. им. Захарова от ул. Индустриальной в направлении ул. Станкостроительной | 1066 | 1020 |
| 4. | 1-ый км автомобильной дороги А-146 «г. Краснодар – г. Новороссийск – пос. Верхнебаканский», аул Новая Адыгея Тахтамукайского муниципального района Республики Адыгея (ул. Тургеневское шоссе) | в сторону Республики Адыгея | 2520 | 3510 |
|  |  | в сторону ул. им. Калинина | 2248 | 2282 |
| 5. | 9-ый км автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» (ул. им. Калинина – ул. ВНИИБЗР) | в сторону г. Краснодара | 2660 | 1655 |
|  |  | в сторону ст. Елизаветинской | 1445 | 2156 |
| 6. | 7-ой км автомобильной дороги Р-251 «г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края», х. Ленина | в сторону ст. Старокорсунской | 1386 | 2297 |
|  |  | в сторону автомобильной дороги М-4 «Дон» | 2544 | 1765 |
| 7. | 18-ый км автомобильной дороги Р-251 «г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края», ст. Старокорсунская | в сторону ст. Васюринской | 958 | 1778 |
|  |  | в сторону автомобильной дороги М-4 «Дон» | 1720 | 1361 |
| 8. | ул. Уральская, д. 214 | ул. Уральская от ул. Сормовской в направлении автомобильной дороги М-4 «Дон» | 1654 | 2227 |
|  |  | ул. Уральская от автомобильной дороги М-4 «Дон» к д. 214 | 893 | 946 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | съезд с автомобильной дороги М-4 «Дон» на ул. Уральскую к д. 214 | 1159 | 870 |
|  |  | ул. Уральская от д. 214 в направлении ул. Сормовской | 2052 | 1816 |
| 9. | 1338-ой км автомобильной дороги М-4 «Дон» | в сторону автомобильной дороги «Южный обход г. Краснодар» | 2932 | 2960 |
|  |  | в сторону х. Октябрьского | 1441 | 1747 |
| 10. | Пересечение ул. Ростовское Шоссе – ул. им. Ягодина М.Д. | в сторону ул. Автомобильной | 2626 | 3775 |
|  |  | в сторону ул. 3-й Трудовой | 1936 | 2055 |
| 11. | 14-ый км автомобильной дороги А-136 «Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Краснодар» | в город Краснодар | 1474 | 1203 |
|  |  | из города Краснодара | 1360 | 1507 |
| 12. | 1317-ый км автомобильной дороги М-4 «Дон» | в город Краснодар | 1932 | 1944 |
|  |  | из города Краснодара | 1721 | 2034 |
| 13. | 19-ый км автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» | в сторону ЖК «Немецкая деревня» | 1419 | 1396 |
|  |  | в сторону ул. Средней | 1527 | 1280 |
| 14. | 9-ый км автомобильной дороги Р-268 «г. Краснодар – г. Ейск» | в сторону ст. Новотитаровской | 1513 | 2873 |
|  |  | в сторону г. Краснодара | 997 | 1520 |

Таблица № 2

| № п/п | Место проведения замера интенсивности движения | Направление движения | Интенсивность, пр.ед/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утро | вечер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Пересечение ул. Северной – ул. Рашпилевской | ул. Северная от ул. Красной к ул. Рашпилевской | 2496 | 2064 |
|  |  | ул. Северная от ул. Рашпилевской к ул. Красной | 1152 | 677 |
|  |  | ул. Рашпилевская от ул. им. Хакурате к ул. Северной | 620 | 560 |
|  |  | ул. Рашпилевская от ул. Северной к ул. им. Хакурате | 480 | 490 |
|  |  | ул. Северная от ул. Октябрьской к ул. Рашпилевской | 1794 | 1422 |
|  |  | ул. Северная от ул. Ра- | 2044 | 1504 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | шпилевская к ул. Октябрьской |  |  |
|  |  | ул. Рашпилевская от ул. Северная к ул. им. Володи Головатого | 1512 | 1385 |
|  | Пересечение ул. Северной – ул. Школьной – ул. им. Филатова | ул. Северная от ул. Передовой к ул. Школьной | 2715 | 3378 |
|  |  | ул. им. Филатова от ул. Ялтинской к ул. Школьной | 1978 | 1321 |
|  |  | ул. им. Филатова от ул. Передовой к ул. Школьной | 204 | 259 |
|  | Пересечение ул. им. Мачуги В.Н. – ул. им. Игнатова | ул. им. Мачуги В.Н. от ул. Автолюбителей к ул. им. Дмитрия Благоева | 1229 | 1788 |
|  | Пересечение ул. им. Мачуги В.Н. – ул. им. Дмитрия Благоева | ул. им. Дмитрия Благоева от ул. Трудовой Славы к ул. им. Мачуги В.Н. | 3381 | 2058 |
|  | Пересечение ул. Восточно-Кругликов- ской – ул. Дачной | ул. Дачная от ЖК «Панорама» к ул. Восточно-Кругликовской | 659 | 712 |
|  |  | ул. Дачная от ул. Восточно-Кругликовская в направлении ЖК «Панорама» | 57 | 615 |
| 6. | Пересечение ул. Восточно-Кругликов- ской – ул. Дачной | ул. Восточно-Кругли- ковская от ул. им. Жлобы к ул. Дачной | 665 | 1262 |
|  |  | ул. Восточно-Кругли- ковская от ул. Дачной к ул. им. Жлобы | 2315 | 1155 |
|  |  | ул. Восточно-Кругли- ковская от ул. Дачной к ул. им. 40-летия Победы | 967 | 1275 |
|  |  | ул. Восточно-Кругли- ковская от ул. им. 40-летия Победы к ул. Дачной | 2005 | 1071 |
| 7. | Транспортный узел ул. Офицерская – ул. Коммунаров – ул. Ростовское Шоссе – ул. Колхозная | ул. Коммунаров от ул. им. Гаврилова к ул. Офицерской | 632 | 491 |
|  |  | ул. Коммунаров от ул. Офицерской к ул. им. Гаврилова | 552 | 454 |
|  |  | ул. Офицерская от ул. Красной к ул. Ком- | 2049 | 2755 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | мунаров |  |  |
|  |  | ул. Офицерская от ул. Коммунаров к ул. Крас- ной | 2929 | 1934 |
|  |  | ул. Офицерская от ул. Коммунаров к ул. Ростовское Шоссе | 2681 | 3246 |
|  |  | ул. Офицерская от ул. Ростовское Шоссе к ул. Коммунаров | 3481 | 2388 |
|  |  | ул. Колхозная от ул. им. 40-летия Победы к ул. Ростовское Шоссе | 1520 | 1259 |
|  |  | ул. Колхозная от ул. Ростовское Шоссе к ул. им. 40-летия Победы | 861 | 804 |
|  |  | ул. Ростовское Шоссе от ул. Зиповская к ул. Офицерская | 2796 | 1987 |
|  |  | ул. Ростовское Шоссе от ул. Офицерской к ул. Зиповской | 2655 | 3300 |
| 8. | Пересечение ул. Ростовское Шоссе –ул. Солнечной | ул. Ростовское Шоссе от ул. Зиповской к ул. Солнечной | 1697 | 2493 |
|  |  | ул. Ростовское Шоссе от ул. Солнечной к ул. Зиповской | 1934 | 1529 |
|  |  | ул. Ростовское Шоссе от ул. Солнечной к ул. Автомобильной | 1833 | 2319 |
|  |  | ул. Ростовское Шоссе от ул. Автомобильной к ул. Солнечной | 2077 | 1528 |
|  |  | ул. Солнечная от ул. Российской к ул. Ростовское Шоссе | 941 | 732 |
|  |  | ул. Солнечная от ул. Ростовское Шоссе к ул. Российской | 948 | 905 |
| 9. | пересечение ул. Ростовское Шоссе - ул. 3-я Трудовой | ул. Ростовское Шоссе от ул. Автомобильной к ул. 3-й Трудовой | 2205 | 2787 |
|  |  | ул. Ростовское Шоссе от ул. 3-й Трудовой к ул. Автомобильной | 1729 | 1605 |
|  |  | ул. Ростовское Шоссе от ул. 3-й Трудовой к х. Октябрьскому | 1607 | 1983 |
|  |  | ул. Ростовское Шоссе | 1631 | 1530 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | от х. Октябрьского к ул. 3-й Трудовой |  |  |
|  |  | ул. 3-я Трудовая от автомобильной дороги Р-268 «г. Краснодар – г. Ейск» к ул. Ростовское Шоссе | 566 | 562 |
|  |  | ул. 3-я Трудовая от ул. Ростовское Шоссе к автомобильной дороге Р-268 «г. Краснодар – г. Ейск» | 1232 | 1409 |

Значения транспортного спроса на участках УДС в границах Краснодарской городской агломерации представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

| Показатель | Утро | Вечер |
| --- | --- | --- |
| Средний уровень загрузки по сети, % | 12,37 | 12,00 |
| Совокупный пробег автомобилей по сети, км | 1218270 | 1205070 |
| Общее время пробега всех автомобилей по сети, мин | 1922860 | 2168270 |
| Средняя скорость движения по сети, км/час | 34,89 | 30,84 |

Значения общего количества поездок на общественном транспорте по сети, транспортной работы пассажирских перевозок и среднего времени поездки на общественном транспорте в границах Краснодарской городской агломерации в суточном цикле представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

| Показатель | Сутки |
| --- | --- |
| Общее количество поездок на общественном транспорте, ед. | 687592 |
| Транспортная работа пассажирского транспорта, пасс./км | 4842119 |
| Среднее время поездки на общественном транспорте, мин | 35,55 |

Подраздел 1.3.

- Характеристика функционирования и показатели работы

- транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Муниципальное образование город Краснодар в транспортном отношении является центром территориально-транспортного комплекса Краснодарского края и входит в первую десятку стратегических транспортных узлов, обслуживающих транзитные грузопотоки и пассажиропотоки, следующие в направлении южных морских портов России и курортную зону Черноморского побережья. Через муниципальное образование город Краснодар проходят автомагистрали федерального значения, 5 направлений железных дорог. На востоке города находится международный аэропорт, на юге — речной грузовой порт.

На муниципальное образование город Краснодар возлагается функция основного логистического оператора на оконечном участке международных транспортных коридоров, в первую очередь, транспортной ветви от государственной границы с Финляндией и далее – г. Санкт-Петербург – г. Москва –               г. Ростов-на-Дону – г. Краснодар – г. Новороссийск с ответвлением на г. Астрахань и выходом к южным воротам России – портам г. Новороссийск, г. Туапсе, г. Темрюк, г. Ейск, г. Сочи.

Одной из важнейших составных частей транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар является пассажирский транспорт общего пользования. Общая протяженность маршрутной сети по состоянию на август 2020 года (в прямом и обратном направлении маршрутов) составляет 4 256,6 км, в том числе трамвайная сеть – 380,0 км, троллейбусная – 313,4 км, автобусная – 3 563,2 км. Перевозка пассажиров в границах муниципального образования город Краснодар осуществляется по 116-ти муниципальным маршрутам регулярных перевозок, в том числе по 12-ти троллейбусным, 16-ти трамвайным и 88-и автобусным. Перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар (далее – муниципальные маршруты) осуществляют 23 хозяйствующих субъекта, в том числе 1 муниципальной формы собственности, 2 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица и 20 обществ с ограниченной ответственностью. Обслуживание сети автобусных перевозок по всему Северному Кавказу и за его пределами осуществляется АО АФ «Кубаньпассажиравтосервис».

Автомобильный грузовой транспорт является одним из важнейших инструментов для решения социальных и экономических задач муниципального образования город Краснодар. Наряду с другими отраслями экономики он не только создает базовые условия деятельности предприятий и организаций, жизнедеятельности населения, но и обеспечивает полноценное участие Краснодарского края в экономике, торговле и в производственных процессах на внутрироссийском и международных уровнях. В муниципальном образовании город Краснодар зарегистрировано 1 640 транспортных компаний, в том числе: перевозчиков – 1 033, прямых грузовладельцев – 172, транспортно-экспедиционных компаний и диспетчеров – 318. Ежегодно через муниципальное образование город Краснодар перевозится свыше 7,0 млн тонн грузов автомобильным транспортом. При этом основная часть грузоперевозок приходится на транзитные перевозки.

Основным аэропортом муниципального образования город Краснодар является АО «Международный аэропорт «Краснодар» имени Екатерины II, который расположен на восточной окраине города в 12 километрах от центра. Сегодня АО «Международный аэропорт «Краснодар» является крупнейшим южным узловым аэропортом. Аэропорт обслуживает население Краснодарского края и Республики Адыгея, исключение составляют территории городов Анапы, Геленджика, Ейска, Сочи, Новороссийска и Туапсе.

В настоящее время в аэропорту Краснодара перевозки осуществляют около 40 авиакомпаний по 58 направлениям, 30 из которых – международные. Современное техническое оснащение аэропорта позволяет принимать самолеты современных типов: Boeing 737, 767, 787, Airbus А319, A320, А321, A330, оборудованные места стоянок способны размещать до 38 воздушных судов одновременно. Пропускная способность аэропорта составляет 1 000 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 400 - на международных. Объём пассажирских перевозок АО «Международный аэропорт «Краснодар» имени Екатерины II в 2019 году превысил 4,6 млн человек.

Грузовой терминал аэропорта осуществляет услуги по обработке прибывающих/убывающих грузов с возможностью размещения и хранения на складах. Пропускная способность терминала – до 50 тонн в сутки. Грузовой терминал обеспечивает обработку всех видов грузов, в том числе и опасных.

В целях развития АО «Международный аэропорт «Краснодар» имени Екатерины II проводятся мероприятия, направленные на реализацию инвестиционного проекта по строительству нового аэровокзального комплекса площадью до 50 тыс. кв. м и пропускной способностью 1 500 – 1 600 пасс./час, строительству дополнительной взлётно-посадочной полосы, а также расширение возможности транспортной доступности зоны аэровокзала.

По территории Южного Федерального округа проходит южная железнодорожная магистраль страны – Северо-Кавказская Железная дорога (далее – СКЖД), которая работает в статусе филиала Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»). Краснодарский железнодорожный узел расположен в южной части города Краснодара, в него входят три городских вокзала:

«Краснодар I» – главный железнодорожный вокзал Краснодара и СКЖД, это узловая грузопассажирская железнодорожная станция первой категории, является точкой пересечения пяти направлений железнодорожных линий: «Усть-Лабинская – Кавказская», «Кореновск – Тихорецкая», «Тимашевская-I – Староминская-Тимашевская – Батайск», «Энем-I – Горячий ключ – Кривенковская – Туапсе-Пассажирская», «Энем-I – Абинская – Крымская».

Станция имеет четыре платформы, обслуживает пассажирские поезда дальнего следования, пригородное и скоростное пригородное сообщение. Пропускная способность станции –  36 составов в сутки и около                       29 160 пасс./сутки. Расчётная вместимость вокзала 2 500 человек, пропускная способность – 720 чел./час.

«Краснодар II» – второй вокзал Краснодара, станция второй категории. Станция имеет две платформы и пять путей, обслуживает только пригородное железнодорожное сообщение, пассажирские поезда дальнего следования проходят без остановки, пропускная способность 12 составов в сутки и около                   9 720 пасс./сутки. Вместимость вокзала 138 человек, пропускная способность – 250 чел./час.

«Краснодар-Сортировочная» – грузопассажирская железнодорожная станция третьей категории, имеет две платформы и десять путей, пропускная способность 18 составов и 14 электропоездов в сутки.

Предоставление транспортных услуг в сфере пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом осуществляется ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания». Пригородное железнодорожное сообщение в рамках реализации программы «Городская электричка» представлено пятью основными маршрутами:

Краснодар-I – Васюринская (8 поездов в сутки в обоих направлениях с учётом поездов до станций «Усть-Лабинская» и «Кавказская»);

Краснодар-I – Горячий Ключ (4 поезда в сутки в обоих направлениях);

Краснодар-I – Кореновск (6 поездов в сутки в обоих направлениях);

Краснодар-I – Новороссийск (8 поездов в сутки в обоих направлениях);

Краснодар-I – Титаровка (8 поездов в сутки в обоих направлениях с учётом 2-х поездов «Краснодар – Ростов-на-Дону»).

Плотность движения пригородных электропоездов на железнодорожных маршрутах (представлена на основании расписания от 01.05.2020) повысилась по сравнению с 2018 годом, однако остается крайне низкой, что не позволяет рассматривать пригородный железнодорожный транспорт как транспорт, обеспечивающий массовое прибытие граждан с периферийных районов в центральную часть города. С целью развития систем пассажирского городского транспорта и реализации существующего и перспективного пассажирского спроса пригородный железнодорожный транспорт требует своего развития. При хорошем географическом охвате территории Краснодарской городской агломерации, местный (пригородный) железнодорожный транспорт играет минимальную роль во внутриагломерационных перевозках из-за минимальности объёма фактически предоставляемого сервиса (неудобное расписание, низкая парность поездов). Дополнительными негативными показателями выступают также крайне низкая скорость сообщения по территории города и большие расстояния между остановками (2 и более километра). По данным анализа опубликованных расписаний и обследований, скорость сообщения составляет около 25 км/час на перегонах в черте муниципального образования город Краснодар. Как следствие, при современном режиме работы пригородной железной дороги на территории Краснодарской городской агломерации скоростной магистральный транспорт можно считать полностью отсутствующим. При этом в населённых пунктах 30-километровой зоны вокруг муниципального образования город Краснодар, тяготеющих к железной дороге, проживает более 100 000 человек, а регулярный маятниковый трафик рабочего дня по въездным магистралям, по данным стационарных комплексов видеофиксации, составляет от 150 до 290 тыс. единиц автотранспорта (в обоих направлениях), среди которых значительный процент составляет индивидуальный транспорт.

Провозная способность железнодорожного транспорта в городском и пригородном сообщении, согласно нормативам МГСН 1.01.89, технологически может достигать 50 - 60 тыс. пассажиров в час. Объём перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по АО «Кубань Экспресс-Пригород» за 2019 год составил 9,876 млн пассажиров, пассажирооборот по инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования в пригородном сообщении – 356,912 млн пасс-км.

Долина реки Кубань, в границах муниципального образования город Краснодар, разделяет Прикубанскую и Закубанскую равнины. Река Кубань, огибая город с юга и юго-запада, образует широкую (до 15 км) трапецеидальную форму. Правый берег реки крутой и высокий (до 12 м), левый – низкий, пологий. Ширина русла реки Кубань в черте города около 150 метров,  глубина – от 1,5 до 6,5 м. Юго-восточная часть города примыкает к Краснодарскому водохранилищу, которое обеспечивает выполнение производственных и мелиоративных мероприятий. Внутренний водный транспорт представляет                       ОАО «Кубанское речное пароходство», которое занимается добычей речного песка, организацией перевозок тяжеловесных негабаритных и других грузов средствами речного транспорта, а также организацией речных пассажирских прогулок. В состав пароходства входит филиал «Речной порт Краснодар», дочерними и зависимыми организациями являются: ООО «Кубаньречфлотинвест», ООО «Металлпласт», ООО «Кубаньречфлот-недвижимость», ООО «УК «Адмирал» и ООО «Южный Бархан».

Пассажирские прогулки по реке Кубань осуществляются от причала на территории Парка культуры и отдыха (далее – ПКиО) «Имени 30-летия Победы». Максимальная по продолжительности речная прогулка (5 часов) проходит до шлюзов Краснодарского водохранилища. Речные пассажирские перевозки осуществляются на двух теплоходах – теплоходом типа «Кубань», вместимостью до 120 человек, и теплоходом типа «Дон», который вмещает 35 чел.

Между Центральным административным округом муниципального образования Краснодар и поселком «Новый» Республики Адыгея организована паромная речная переправа, которая может расцениваться как регулярный вид пассажирского транспорта. Единственный маршрут водного транспорта в Краснодарской городской агломерации проходит между 2 пристанями. Пристань «Правый берег Кубани» в муниципальном образовании Краснодар расположена в непосредственной близости от Безназванного переулка на удалении 335 м по прямой от остановок общественного транспорта «Переправный переулок» муниципальных троллейбусных маршрутов № 7, 12 и 20 и автобусных маршрутов № 21, 22, 28, 30, 37, 39, 44, 65, 102, 177, 183. Пристань «Левый берег Кубани» расположена на территории аула Новый Республики Адыгея на удалении 390 м по прямой от остановки общественного транспорта «Ореховая улица», которая обслуживается маршрутом автобуса   № 55. Паромная переправа работает ежедневно с 6.00 до 22.00. Переправа осуществляется на катере, интервал движения 20 минут, время в пути 10 минут, суточный пассажиропоток составляет примерно 3 000 чел./сутки.

Подраздел 1.4.

- Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели,

- характеризующие состояние дорожного движения, экологическую

- нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и

- экономические потери), оценка качества содержания дорог

На территории муниципального образования город Краснодар находится 2 067 местных автомобильных дорог, общая протяженность, которых по состоянию на конец 2020 года составляет – 1 751,472 км, из которых с асфальтобетонным покрытием – 967,124 км. Территория города разделяется линиями железнодорожных направлений Краснодарского железнодорожного узла, вдоль южной границы города протекает река Кубань. Для обеспечения транспортных связей между внутригородскими районами и территориями, разделенными железнодорожными путями и рекой, на улично-дорожной сети работает 7 транспортных сооружений (эстакад и путепроводов), через реку Кубань функционирует три автомобильных моста. Перечень транспортных сооружений представлен в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Название / расположение | Схема движения | Протяженность, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОСТЫ |  |  |  |  |
| 1. | Мост через реку Кубань / ул. 40 лет Октября (парк «Солнечный остров») | 1+1 | 83,2 | над рекой Кубань; въезд по разрешению; |
| 2. | Мост через реку Кубань в створе ул. им. Тургенева в г. Краснодаре / ул. им. Тургенева | 2+2 | 555,5 | над рекой Кубань; |
| 3. | Мост через реку Кубань по ул. им. Захарова / ул. им. Захарова | 1+1 | 316,3 | над рекой Кубань; |
| ПУТЕПРОВОДЫ |  |  |  |  |
| 4. | Путепровод по ул. Офицерской в г. Краснодаре / ул. Офицерская | 4+4 | 54,5 | над железнодорожными путями |
| 5. | Путепровод по ул. Садовая в г. Краснодаре / ул. Садовая | 3+3 | 570,6 | над железнодорожными путями |
| 6. | Путепровод по ул. Северной через ул. Тихорецкую в г. Краснодаре / ул. Северная | 4+4 | 498,52 | над железнодорожными путями; над ул. Новороссийской; над ул. Тихорецкой |
| 7. | Путепровод по ул. Северная через ул. им. Щорса в г. Краснодаре / ул. Северная | 4+4 | 315,8 | над железнодорожными путями; над ул. им. Щорса |
| 8. | Путепровод по ул. им. Суворова в г. Краснодаре / ул. им. Суворова | 1+3 | 289,2 | над ул. Постовой |
| 9. | Путепровод по ул. Тихорецкая в г. Краснодаре/ ул. Тихорецкая | 2+2 | 189,2 | над железнодорожными путями |
| 10. | Путепровод по ул. им. Фадеева в г. Краснодаре/ул. им. Фадеева | 3+3 | 75,2 | над автомобильной дорогой М-4 «Дон» |

Кроме того, автомобильная дорога М-4 «Дон» в территориальных границах муниципального образования город Краснодар имеет три путепровода:

на отметке км «1323» путепровод над ул. Николая Носова поселка Лазурный;

на отметке км «1330» путепровод над железнодорожными путями Кореновского направления;

на отметке км «1336» путепровод над железнодорожной дорогой Усть-Лабинского направления.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на УДС муниципального образования город Краснодар по состоянию на 01.01.2021 построено 33 внеуличных пешеходных перехода, функционирует 433 обычных светофорных объекта и 39 светофорных объектов типа Т.7 (как отдельных элементов 8 910 светофоров), установлено 67 019 дорожных знаков и 14,591 км ограждающих устройств. Дорожная сеть в пределах муниципального образования город Краснодар имеет радиально-кольцевую структуру. Однако, объездные дороги «Южный обход г. Краснодар», «Западный подъезд к г. Краснодару» и «Восточный обход г. Краснодара» не имеют замкнутого очертания и являются отдельными элементами УДС муниципального образования город Краснодар. На этом основании направления движения транзитного транспорта проходят в том числе по черте города, что в значительной мере влияет на высокие показатели уровня загрузки УДС.

К территории муниципального образования город Краснодар подходит ряд автодорог федерального и регионального значения, посредством которых осуществляется транспортная связь с другими регионами:

М-4 «Дон» – автомобильная дорога федерального значения «Москва – Новороссийск»;

А-146 – автомобильная дорога федерального значения «г. Краснодар – пос. Верхнебаканский»;

А-136 – автомобильная дорога федерального значения «Подъезд к               г. Краснодар от автомобильной дороги М-4 «Дон»;

А-289 – автомобильная дорога федерального значения «г. Краснодар –             г. Славянск-на-Кубани – г. Темрюк – автомобильная дорога А-290 «г. Новороссийск – г. Керчь»;

Р-251 – автомобильная дорога регионального значения «г. Темрюк –                 г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края»;

Р-268 – автомобильная дорога регионального значения «Краснодар – Ейск».

Действующая сеть автомобильных дорог муниципального образования город Краснодар сформирована в 70 – 80-е годы XX века. Согласно экспертной оценке по состоянию на 2016 год только 39 % дорог соответствовало нормативным требованиям. За четыре года реализации приоритетных федеральных проектов «Безопасные качественные дороги» и «Безопасные качественные автомобильные дороги» в период 2017 - 2020 годы отремонтировано 299 км на 232 участках УДС муниципального образования город Краснодар. В результате проделанной работы доля дорог, приведенных к нормативному состоянию, составила 62,73 %.

Сроки реализации программы развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации приоритетного федерального проекта «Безопасные качественные дороги» рассчитаны на период 2017 – 2024 годов. Финансирование работ ведётся из федерального бюджета при софинансировании из краевого и местного бюджетов. В результате реализации мероприятий, намеченных программой, к нормативным показателям и удовлетворительному состоянию должно быть приведено не менее 85 % дорожной сети муниципального образования город Краснодар до конца 2024 года.

В рамках реализации мероприятий по строительству и реализации проектов, повышающих связность и пропускную способность УДС муниципального образования город Краснодар, в период 2018 год – конец 2019 года:

закончена реконструкция Садового, Тихорецкого и Офицерского путепроводов;

открыта   после   реконструкции   ул.   им.   Тургенева   на   участке       от   ул. Северная до ул. Монтажников;

завершена   реконструкция   ул.   Восточно-Кругликовской   на   участке от ул. им. 40-летия Победы до ул. Домбайской;

открыта для сквозного движения ул. Яснополянская от ул. Домбайской до ул. Уссурийской;

открыта ул. Уссурийская от ул. Яснополянской до ул. Российской;

в результате реконструкции ул. Зиповская на участке от ул. им. Котлярова Н.С. до ул. им. Байбакова Н.К. открыт сквозной проезд по ул. Зиповской   от ул. Российской до ул. Ростовское Шоссе;

расширен участок автомобильной дороги по ул. Сормовской от дома    № 2/1 до дома № 2/5 до параметра движения 2+2;

проведена реконструкция ул. Новокузнечной на участке от ул. Красноармейской до ул. Базовской;

проведена реконструкция и открыта для сквозного проезда ул. им. Снесарева на участке от ул. им. Невкипелого до дома № 10 по ул. им. Снесарева;

закончено строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-4 «Дон» и автомобильной дороги А-136 «Подъезд к                       г. Краснодар» от автомобильной дороги М-4 «Дон».

Подраздел 1.5.

- Анализ состава парка транспортных средств и уровня

- автомобилизации, обеспеченность парковками

- (парковочными местами)

На 01.07.2020 в муниципальном образовании город Краснодар зарегистрировано 346 000 легковых автомобилей, что определяет уровень обеспеченности населения личным транспортом 339 автомобиля на 1 000 жителей.

По структуре городского автомобильного парка, пятую его часть составляют автомобили марки ВАЗ (доля – 21,7 %), на втором месте – Toyota (8,4 %), на третьем – Hyundai (8,3 %). Пятёрку самых популярных брендов замыкают KIA (6,4 %) и Nissan (5,6 %). Среди моделей-лидеров значатся: ВАЗ-2107, Hyundai-Solaris, KIA-Rio, ВАЗ-2106 и Ford-Focus. На эти пять моделей приходится 13 % местного парка легковых автомобилей.

На основании опыта градостроительства и практики организации дорожного движения с учётом перспективы роста уровня автомобилизации во многих странах, в том числе и в России, выработаны рекомендации и нормативы по обеспечению характерных объектов местами для временной стоянки транспортных средств. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Нормативы, которые предназначены для градостроительного проектирования, могут быть использованы для обоснования оперативных мер по организации временных стоянок.

Общие требования к размещению и планировке стоянок сводятся к обеспечению минимальных помех для транспортного потока при въезде на стоянку и выезде с неё, удобства и безопасности пользования стоянками водителями и пассажирами автомобилей. Решение последнего требования характеризуется близостью стоянки к основному объекту тяготения, а также наличием безопасных путей пешеходного движения между стоянкой и обслуживаемыми объектами.

Широкое применение в крупных городах в последнее время получают «перехватывающие парковки». Такие стоянки становятся необходимыми в связи с перенасыщением городов транспортными потоками и стремлением сократить въезд в город индивидуального и транзитного транспорта. Перехватывающие парковки должны устраиваться на внешней границе территории города и должны быть предназначены не только для легковых автомобилей, но и для туристических автобусов и грузовых автомобилей.

Важное место в обеспечении эффективной работы парковочного пространства занимает информирование участников дорожного движения о месте расположения стоянок, наличии зон запрещения остановки/стоянки, наличии свободных парковочных мест, о способе и стоимости взимаемой платы.

Создание уличных платных парковок в местах активного движения автотранспорта является одной из эффективных мер по предотвращению транспортных заторов и снижению количества нарушений правил дорожного движения.

Особенность парковочного пространства муниципального образования город Краснодар заключается в том, что значительная часть населения проживает в районах индивидуальной жилой застройки, где хранение личного транспорта должно осуществляться на приусадебной территории. Это обстоятельство обуславливает острую необходимость в организации парковочных мест для временного хранения транспорта в дневной период – для транспорта, на котором совершаются рабочие и трудовые поездки.

На территории муниципального образования город Краснодар организовано всего 59 481 машиномест на парковках и стоянках различного назначения. Из них: бесплатных мест – 42 806, на платной основе эксплуатируются всего 16 675, мест для водителей-инвалидов – более 5 000 машиномест.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 19.05.2015 № 4059 «Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Краснодар» регламентирована деятельность по организации платных парковочных мест на проезжей части УДС муниципального образования город Краснодар. На сегодняшний момент на территории муниципального образования город Краснодар действует 266 платных муниципальных парковок общей ёмкостью 8075 машиномест. Стоимость 1 часа на платных муниципальных парковках на территории площади около вокзала «Краснодар-1» составляет – 100 рублей, на других участках городской УДС – 30 рублей. Тарификация парковочной сессии ведётся паркоматами каждый час и поминутно для пользователей мобильного приложения. В 2019 году внедрён новый сервис, позволяющий владельцам мобильных телефонов на платформах, iOS и Android и использующих приложение «Яндекс-Навигатор», не только найти платную муниципальную парковку и проложить к ней маршрут движения, но и оплатить ее.

В результате внедрения на территории муниципального образования город Краснодар платных муниципальных парковок достигнуты следующие положительные результаты:

увеличение оборачиваемости парковок;

упорядочивание движения транспортных средств;

снижение числа заторовых ситуаций;

сокращение трафика и, как следствие, увеличение средней скорости движения транспортного потока;

снижение количества нарушений правил остановки (стоянки) транспортных средств;

переориентация жителей и гостей города на использование для поездок маршрутов городского общественного пассажирского транспорта.

Из числа мероприятий, реализованных на территории муниципального образования город Краснодар в 2019 – 2020 годах:

строительство новой бесплатной парковки на пересечении ул. Бургасская – ул. им. Стасова, ёмкостью 31 машиноместо;

строительство муниципальной платной парковки, оборудованной системами контроля въезда-выезда, на ул. им. Атарбекова на участке от ул. им. Герцена до ул. им. Каляева, вместимостью 38 машиномест.

Подраздел 1.6.

- Характеристика работы транспортных средств общего

- пользования, включая анализ пассажиропотока

Одной из важнейших составных частей транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар является пассажирский транспорт общего пользования. Общая протяжённость маршрутной сети по состоянию на 01.01.2021 (в прямом и обратном направлении маршрутов) составляет 4 256,6 км, в том числе трамвайная сеть – 380,0 км, троллейбусная – 313,4 км, автобусная – 3 563,2 км. Перевозка пассажиров в границах муниципального образования город Краснодар осуществляется по 116 муниципальным маршрутам, в том числе по 12 троллейбусным, 16 трамвайным и 88 автобусным. Муниципальный парк подвижного состава муниципального образования город Краснодар составляет 316 трамваев, 187 троллейбусов, 145 автобусов, кроме того, 1083 единиц автобусов, эксплуатируется предприятиями немуниципальной формы собственности. Перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам осуществляют 23 хозяйствующих субъекта, в том числе 1 муниципальной формы собственности, 2 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица и 20 обществ с ограниченной ответственностью.

Средний возраст транспортных средств, используемых на муниципальных маршрутах, составляет: трамвай – 25 лет, троллейбус – 14 лет,   автобус –5 лет.

МУП «КТТУ» является самым крупным предприятием общественного транспорта муниципального образования город Краснодар, в состав которого входят два троллейбусных и два трамвайных депо:

Троллейбусное депо № 1 МУП «КТТУ» расположено в северной части муниципального образования город Краснодар по адресу: ул. им. Дзержинского, д. 97. Предприятие, помимо троллейбусов, также эксплуатирует и автобусную технику. Троллейбусы депо № 1 МУП «КТТУ» работают на маршрутах № № 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 21. Автобусы депо курсируют по муниципальному автобусному маршруту № 2 Е, а также по  муниципальным автобусным маршрутам № № 9, 52, 55, 96.

Троллейбусное депо № 2 МУП «КТТУ» расположено в восточной части муниципального образования город Краснодар по адресу: ул. им. Селезнева,    д. 197. Троллейбусы депо № 2 МУП «КТТУ» курсируют по  муниципальным троллейбусным маршрутам №№ 7, 12, 14, 20, а также по  муниципальным автобусным маршрутам №№ 2, 4, 10, 43, 46.

Западное трамвайное депо МУП «КТТУ» расположено по адресу: ул. Славянская, д. 89. В связи с этим основным сектором обслуживания депо стали западные районы города Краснодар (в том числе Юбилейный микрорайон), а также центральная, южная и северные части (последние вместе с вагонами Восточного депо). Трамваи Западного депо МУП «КТТУ» обслуживают маршруты      № № 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21.

Восточное трамвайное депо МУП «КТТУ» расположено по адресу:            г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 202. Основной зоной обслуживания депо являются центральные и восточные районы города Краснодар, в том числе такие крупные жилые массивы, как Комсомольский и Пашковский микрорайоны. Вагоны, эксплуатируемые Восточным депо МУП «КТТУ», работают на  муниципальных трамвайных маршрутах № № 1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 20, 22.

МУП «КТТУ» осуществляет автобусные перевозки с 2004 года. Сейчас на балансе предприятия состоит 145 автобусов, марки которых: ЛиАЗ-5292, ЛиАЗ-5293 (г. Ликино-Дулево, Московская область), МАЗ-103, МАЗ-206                              (г. Минск, Республика Беларусь). Автобусы МУП «КТТУ» выходят на 10 городских маршрутов. Преимущества автобуса как вида пассажирского транспорта: относительно невысокая стоимость подвижного состава (за счёт крупносерийного выпуска), плавность хода и маневренность, возможность оперативной смены трассы маршрута.

В настоящее время в городе Краснодаре действуют 12 троллейбусных маршрутов, обслуживаемых 187 единицами подвижного состава. Протяжённость контактной сети троллейбусных линий – 179,4 км. Парк подвижного состава представлен следующими машинами: ЗиУ-682 (г. Москва), Тролза-5275 «Оптима», Трольза-5265 «Мегаполис» (г. Энгельс, Саратовская область),    БТЗ-5276 (г. Уфа, Республика Башкортостан), ВМЗ-5298.01 «Авангард» (г. Вологда), СВАРЗ-6275 (г. Москва). Основные преимущества троллейбуса как вида пассажирского транспорта: экологичность, бесшумность, более низкая стоимость подвижного состава и инфраструктуры (по сравнению с трамваем), плавность хода, низкие эксплуатационные расходы. По состоянию 01.01.2021 года, по маршрутам курсирует 42 новых низкопольных троллейбуса и 12 новых троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода.

Трамвай на территории города Краснодара представлен 16 маршрутами, которые обслуживаются 316 трамваями. Протяжённость городских трамвайных линий – 123,6 км, из которых 80 км на обособленном полотне. Парк подвижного состава представлен следующими вагонами: Tatra-3SU (CKD Praha, государство Чехия), 71-605, 71-608К, 71-619КТ, 71-623 (УКВЗ, г. Усть-Катав, Челябинская область), 71-407 («Уралтрансмаш», г. Екатеринбург) и 71-931 «Витязь» («ПК Транспортные системы», г. Москва). Основные преимущества трамвая, как вида пассажирского транспорта: экологичность, высокая скорость сообщения за счет эксплуатации выделенной (как правило) трамвайной линии, высокая провозная способность, в том числе за счёт возможности объединения вагонов в поезда, низкие эксплуатационные расходы, безопасность.

За период 2019 – 2020 годов муниципальный трамвайный парк обновился на 26 % (к 01.01.2019) или 70 трамвайных вагонов. До конца 2021 года планируется приобрести ещё 33 трамвайных вагона.

Обновление подвижного состава позволило в 2019 году запустить новый трамвайный маршрут № 1 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» –  ул. Декабристов», на котором в будние дни работает 9 трамваев.

Ежедневно на муниципальные маршруты выходит 455 единиц техники МУП «КТТУ», перевозя при этом более 315 000 пассажиров в сутки.

За 2019 год перевезено более 116 млн пассажиров, при этом доля трамвая составляет 64 % перевозок.

МУП «КТТУ» на постоянной основе проводятся мероприятия по популяризации безналичной формы оплаты проезда в общественном транспорте. В целях популяризации безналичной формы оплаты проезда на муниципальных маршрутах, обслуживаемых МУП «КТТУ», оператором национальной платежной системы «Мир» – АО «НСПК» проводятся промоакции по предоставлению скидки в размере 4(5) рублей от действующего тарифа (28 рублей) при оплате проезда посредством бесконтактных карт «Мир». В 2019 году количество поездок, оплаченных безналичным способом, составило 47,40 % от общего объёма пассажиров, перевезённых МУП «КТТУ».

Обслуживание сети автобусных перевозок по всему Северному Кавказу и далеко за его пределами осуществляется АО АФ «Кубаньпассажиравтосервис», в состав которого входят 127 линейных сооружений – автовокзалов, автостанций и автокасс, объединённых в единый технологический процесс по организации и обслуживанию сети автобусных перевозок по всему Северному Кавказу и за его пределами. ОАО АФ «Кубаньпассажиравтосервис» обслуживает 17 млн пассажиров в год, что в 3,3 раза превышает численность населения Краснодарского края. АО АФ «Кубаньпассажиравтосервис» осуществляет перевозочную деятельность совместно с постоянными партнерами, владельцами пассажирского автотранспорта в Ростовскую область, Ставропольский край, Астраханскую область, республики Северного Кавказа и Закавказья, Республику  Крым, Германию. Общая протяжённость  обслуживаемых    маршрутов – 148 503 км, из них: краевых маршрутов – 53 104 км, межрегиональных – 80 103 км, межгосударственных – 15296 км. Самая большая протяжённость маршрута «Сочи –Астрахань» – 1 188 км.

Анализ объёма перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам представлен в таблице № 6.

Таблица № 6

| Вид транспорта | 2018 год, тыс. пассажиров | 2019 год, тыс. пассажиров | Динамика изменения к 2018 году, % | 2020 год, тыс. пассажиров | Динамика изменения к 2019 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| автобус | 55 819,1 | 48 991,6 | 87,8 | 35 083,4 | 71,6 |
| трамвай | 76 800,4 | 74 078,2 | 96,5 | 50 669,8 | 68,4 |
| троллейбус | 23 457,7 | 21 626,7 | 92,2 | 16 061,3 | 74,3 |
| ИТОГО: | 156 077,2 | 144 696,5 | 92,7 | 101 814,5 | 70,4 |

Подраздел 1.7.

- Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В существующих условиях на территории муниципального образования город Краснодар основные пути пешеходного движения направлены к объектам социального, культурно-бытового и транспортного обслуживания населения. Движение пешеходов вдоль проезжей части организовано по тротуарам (общая площадь тротуаров по состоянию на 01.01.2020 года составляет                   3 078 218 кв. м). Движение пешеходов через проезжую часть осуществляется по нерегулируемым, регулируемым, и внеуличным (33 ед.) пешеходным переходам. В существующих условиях на большинстве регулируемых пересечений конфликтное взаимодействие «транспорт-пешеход» не исключено и движение пешеходов осуществляется «на просачивание», что значительно снижает уровень безопасности движения пешеходов. Однако, работа по:

изменению режимов светофорного регулирования, установке дополнительных секций светофоров;

переносу или демонтажу пешеходных переходов в зоне регулируемых пересечений;

строительству регулируемых пешеходных переходов и новых светофорных объектов на перекрестках активно ведётся с 2018 года по настоящее время, что дает положительный результат в части исключения конфликтного взаимодействия, повышения условий безопасности дорожного и пешеходного движения и снижению статистики дорожно-транспортных происшествий. Так, в 2019 году выполнены работы по строительству 24 светофорных объектов.

С целью улучшения зрительного ориентирования водителей на подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу в 2019 году выполнены работы по оборудованию Г-образными опорами 10 пешеходных переходов.

Пешеходные улицы организованы:

на постоянной основе: по ул. Постовой от ул. Октябрьской до ул. Кубанской Набережной, по ул. Красной от ул. Советской до ул. Постовой;

в период с 20.00 до 24.00 часов пятницы, в выходные и праздничные дни по ул. Красной от ул. Длинной до ул. Советской, ул. Рашпилевской                 от ул. им. Чапаева до ул. Мира и ул. Красноармейской от ул. им. Гоголя до   ул. Длинной.

На территории муниципального образования город Краснодар функционирует несколько пешеходных сооружений:

пешеходный вантовый мост, называемый «Мост поцелуев», протяжённостью 104,54 м, соединяющий ул. Кубанскую Набережную с территорией парка культуры и отдыха «ПКиО имени 30-летия Победы»;

надземный пешеходный переход над ул. Кубанской Набережной, протяжённостью 79,6 м, соединяющий пешеходный участок улицы Постовая и Аллею Русского географического общества.

В рамках проведения запланированных ремонтных работ участков УДС и выполнения муниципальных и государственных программ на территории муниципального образования город Краснодар продолжится работа по благоустройству и ремонту тротуаров, устройству регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, установке пешеходных ограждений и обеспечению улиц освещением. Так в период 2019 – 2020 годов устройство новых тротуаров реализовано на 36 участках улиц.

Характеризуя условия пешеходного движения нельзя не выделить отдельным пунктом условия движения детей к учебным учреждениям. Анализ действующих методов организации дорожного движения в зонах подхода к школам показывает, что в г. Краснодаре уделяется должное внимание условиям движения детей в зонах расположения образовательных учреждений и применяются четыре основных типа обустройства схемы организации дорожного движения (далее – ОДД):

применение дорожных знаков 5.19 «Пешеходный переход», 1.23 «Дети» в сечениях переходов на пути движения;

применение дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» с/без таблички 8.5.4 «Время действия» с целью снижения скорости транспортного потока до 40 км/час в дневное время;

применение дополнительно к техническим средствам организации дорожного движения искусственных дорожных неровностей для снижения скорости движения транспорта на подходах к пешеходным переходам,

применение светофорного регулирования на пешеходных переходах, являющихся маршрутом движения детей к образовательному учреждению.

Велосипедное движение среди жителей муниципального образования город Краснодар достаточно популярно. Для перемещения по городу горожане используют тротуары, проезжую часть и организованные в границах улично-дорожной сети велопешеходные дорожки. Существующие организованные маршруты для велосипедистов на территории муниципального образования город Краснодар представлены ниже:

ул. Постовая от ул. им. Захарова – территория парка «имени 30-летия Победы» – ул. Кубанская Набережная до Тургеневского моста – Ботанический сад им. Профессора И.С. Косенко», протяжённость маршрута 10,0 км;

мкр. «Юбилейный» – Ботанический сад им. Профессора И.С. Косенко;

по территории жилого микрорайона «Немецкая деревня» (общая протяжённость 2,5 км);

участок автодороги «г. Краснодар – г. Ейск» от ул. 3-я Трудовая до    пос. Берёзовый (протяжённость 6,5 км);

ул. Красная от ул. Советской до ул. Длинной, протяжённость маршрута 2,0 км, функционирует в выходные и праздничные дни по территории проезжей части;

ул. Красная от ул. им. Буденного до Чистяковской рощи (по территории сквера, в центральной части ул. Красной);

ул. Новороссийская от ул. Ялтинская до ул. им. Шевченко;

ул. им. Космонавта Гагарина от ул. им. Тургенева – ул. им. Герцена –  ул. им. Атарбекова – ул. им. Ковалева – ул. им. Яна Полуяна до ул. им. Тургенева;

кольцевой маршрут «ул. им. Игнатова от ул. им. Мачуги В.Н. – ул. Трудовой Славы – ул. им. Дмитрия Благоева – ул. им. Мачуги В.Н. до ул. им. Игнатова».

В период 2019 год – 2020 годов с целью развития инфраструктуры для пользователей велосипедами и самокатами проделана следующая работа:

на территории сквера «Майский» в микрорайоне Фестивальный построен памп-трек для велосипедистов, роллеров и скейтеров;

организованы велодорожки на территории бульваров «Бородинский» вдоль ул. Бородинская, «Офицерский» и «Симферопольский», «Школьный» в микрорайоне Юбилейный;

организована велодорожка на территории сквера «Прохладный», «Дмитриевский» вдоль ул. Карасунская Набережная от ул. Садовая до стадиона «Кубань».

Подраздел 1.8.

- Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка

- работы транспортных средств коммунальных

- и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных

- транспортных средств

Автомобильный грузовой транспорт является одним из важнейших инструментов для решения социальных и экономических задач муниципального образования город Краснодар. Наряду с другими отраслями экономики он не только создает базовые условия деятельности предприятий и организаций, жизнедеятельности населения, но и обеспечивает полноценное участие Краснодарского края в экономике, торговле и в производственных процессах на внутрироссийском и международных уровнях. В муниципальном образовании город Краснодар зарегистрировано 1 640 транспортных компаний, в том числе: перевозчиков – 1 033, прямых грузовладельцев – 172, транспортно-экспедиционных компаний и диспетчеров – 318. Ежегодно через муниципальное образование город Краснодар перевозится свыше 7,0 млн тонн грузов автомобильным транспортом. При этом основная часть грузоперевозок приходится на транзитные перевозки.

По характеру выполняемой работы грузовое движение можно разделить на следующие группы:

первая группа – коммунально-бытовое и торговое обслуживание городской территории. Грузовые автомобили этой группы должны иметь доступ во все районы города. В качестве расчётного количества перевозимых грузов на              1 человека в год принимают: потребительских грузов – 2 т, грузов по очистке города – 0,7 т, топлива – 1 т.  В среднем для выполнения этой работы требуется один автомобиль на 500 человек;

вторая группа – перевозка промышленных и строительных грузов. Автомобили второй группы обеспечивают работу промышленных предприятий и строек города. Промышленные грузы более стабильны по объёму и направлению перевозок, чем строительные, которые определяются местом и объёмом строительства в городе. Для перевозок этих грузов используют, как правило, большегрузные автомобили или тягачи с прицепами и полуприцепами. В средних и крупных городах число таких автомобилей в зависимости от характера промышленного производства и интенсивности строительства изменяется в пределах от 12 до 30 единиц на 1000 жителей;

третья группа – внешнее транзитное грузовое движение. Это движение к городскому транспорту отношения не имеет, поэтому всегда рассматривается как крайне нежелательное и подлежит выводу из города на обходные или внешние объездные дороги.

Проблема организации грузовых перевозок в городах неизбежно обостряется по мере роста города, развития его промышленности, увеличения численности населения. В старых городах со сложившейся застройкой, перемеживающейся с промышленными зонами, потоки грузовых автомобилей вынуждены двигаться по узким улицам селитебных зон. Это доставляет много неудобств жителям прилегающих жилых кварталов. Практически для всех городов характерно использование для пропуска грузовых автомобилей магистральных улиц. Маршруты движения грузового транспорта прокладывают по улицам, которые расположены за пределами центральной части города, проходят по старым промышленно-складским районам, по незастроенной или застраиваемой территории и по периферии города. Большая часть дорог для перевозки грузов тяготеет к полосам отвода железных дорог, повторяя не только их очертания в плане, но и их продольный профиль. Большие возможности в части организации грузового движения заложены в кольцевых, обходных дорогах и в глубоких вводах внешних автомобильных дорог.

В настоящее время коммунально-складская зона на территории муниципального образования город Краснодар занимает 785,99 га.

Въезд на территорию муниципального образования город Краснодар транспортных средств, в том числе и грузовых, осуществляется через 7 автомобильных дорог регионального и федерального значения. Автомобильные дороги «Западный подъезд к г. Краснодар», «Восточный обход  г. Краснодар» (М-4 «Дон») и «Южный обход г. Краснодар», являются маршрутами объезда территории муниципального образования город Краснодар для транзитного легкового и грузового транспорта.

Ограничение на движение грузового транспорта на территории муниципального образования город Краснодар можно разделить на постоянное и временное.

К постоянным ограничениям относится действующий запрет на въезд грузового транспорта в центральную часть города. Для грузового транспорта, осуществляющего подвоз строительных материалов, почты, продуктов питания, продукции крупных торговых или логистических центров к объектам назначения, на УДС техническими средствами организации дорожного движения обозначены разрешенные маршруты движения. Въезд в промышленные зоны разрешен по ул. Уральской, ул. Новороссийской, ул. Круговой, ул. Красных Партизан и ул. Ростовское Шоссе.

К временным ограничениям относится традиционный запрет на движение грузового транспорта по дорогам Краснодарского края в летний период, когда температура воздуха уже в июне начинает резко повышаться. Так, летом ограничение на передвижение тяжеловесного транспорта по автодорогам регионального или межмуниципального значения вводится на период с 1 июня по 31 августа. Запрет действует с 09:00 до 21:00 часа при температуре воздуха выше 32 градусов Цельсия.

К временным запретам можно отнести запрещение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 4,0 тонн и (или) высотой более 3,0 метров по Яблоновскому мосту в период строительства дублера Яблоновского моста с 13.07.2019 по 13.07.2024 (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2019 № 2814  «О временном ограничении движения транспортных средств по автодорожному мосту через реку Кубань в створе           ул. им. Захарова в Западном внутригородском округе города Краснодара»). Из-за технического состояния моста движение по нему также запрещено общественному транспорту, тракторам и самоходным машинам.

Правилами благоустройства территории муниципального образования город Краснодар определены некоторые правила уборки улично-дорожной сети в разное время года:

механизированная уборка покрытий проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей, бульваров в весенне-летний период проводится в соответствии с технологическими картами уборки городских территорий в ночное время с 22.00 до 7.00, мойка дорожного покрытия с 20.00 до 7.00. Ручная уборка тротуаров и дворовых территорий проводится с 20.00 до 7.30;

уборка, вывоз снега и льда в зимний период производятся в первую очередь с улиц и дорог по которым проходят маршруты транспорта общего пользования. Во избежание образования снежно-ледового наката работы должны вестись непрерывно до окончания снегопада. Наледи на проезжей части дорог, проездов, площадей, бульваров, а также на асфальтовом покрытии внутриквартальных (дворовых) тротуаров и проездов, возникшие в результате аварий на водопроводных, канализационных, тепловых сетях, устраняются владельцами этих сетей в течение двух часов с момента получения их диспетчерскими службами извещения об их образовании. Трамвайные пути, совмещенные с проезжей частью улиц и дорог, очищаются МУП «КТТУ», в плановом порядке с 01.00 до 05.00 час, при снегопаде – в любое время суток.

Посыпка проезжей части дороги песчано-соляной смесью производится при появлении гололеда. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночных площадей и других участков с асфальтобетонным и бетонным покрытием должны очищаться от снега, обледенелого наката под скребок или посыпаться песком. При гололеде в первую очередь посыпаются песком спуски, подъёмы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы, тротуары силами организаций, ответственных за их содержание.

Содержание дорог в зимний период на территории муниципального образования город Краснодар осуществляется в рамках заключённых муниципальных контрактов между муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» (далее – МКУ «ЦМДДТ») и подрядной организацией. Ежегодно проводятся открытые аукционы на определение подрядной организации по содержанию дорог в зимний период. На территории муниципального образования город Краснодар проводятся работы по зимнему содержанию УДС с учётом выполнения работ по удалению снежного вала погрузчиком с погрузкой снега в автомобили-самосвалы, очистке дорог от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины, очистке дорог от снега средними автогрейдерами, распределению песокосоляной смеси, жидких противогололедных материалов, распределению твердых хлоридов на базе комбинированных дорожных машин.

Работы по санитарному содержанию территорий общего пользования, в том числе элементов УДС осуществляются подрядной организацией АО «Мусороуборочная компания». Региональный оператор АО «Мусороуборочная компания» обслуживает Краснодарскую зону, в которую входят муниципальное образование город Краснодар и территория муниципального образования Динской район. Отходы размещают на лицензированном полигоне на х. Копанском, в районе старого полигона, в ст. Динской действует мусороперегрузочная станция.

В целях оперативного принятия мер по ликвидации подтоплений территории муниципального образования город Краснодар в мае 2019 года на базе МКУ «ЦМДДТ» был создан производственно-технический отдел по содержанию сетей ливневой канализации муниципального образования город Краснодар. Ежедневно в период с 7.00 до 19.00 часов работают две бригады, общей численностью 23 человека на 12-ти единицах специализированной техники. В период 2019 –  2020 годов очищено 261 014,3 пог. м сетей ливневой канализации, 8209 шт. дождеприемных колодцев, вывезено 1839,8 куб. м ила, откачено                   8652 куб. м дождевой воды.

Подраздел 1.9.

- Анализ уровня безопасности дорожного движения

В настоящее время в муниципальном образовании город Краснодар функционирует 433 обычных светофорных объекта и 39 светофорных объектов типа Т.7, при этом на значительной части регулируемых пересечений поворотные транспортные направления разрешены по принципу «на просачивание» через встречное прямолинейное направление и с пересечением разрешенных пешеходных направлений. Подобный метод светофорного регулирования не обеспечивает должного уровня безопасности дорожного движения и из-за конфликтного взаимодействия не обеспечивает высоких значений пропускной способности. Как следствие, условия дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар характеризуются стабильными показателями общего количества и тяжестью последствий дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП). Вместе с этим, с целью реализации транспортного спроса на ряде пересечений применяется адаптивный режим светофорного регулирования с изменением длительности фаз по времени суток.

Безопасность дорожного движения в границах того или иного перекрестка определяется путём оценки потенциальной опасности по числу конфликтных точек – в местах, где в одном уровне пересекаются траектории движения транспортных средств или транспортных средств и пешеходов, а также в местах отклонения или слияния транспортных потоков. Число конфликтных точек при оценке перекрестка определяется с учётом разрешенных направлений и числа полос движения по каждому направлению. На основании анализа степени обеспечения безопасности дорожного движения на перекрестках составлен список пересечений, уровень условной безопасности которых превышает значение 40, что характеризует эти узлы как перекрестки средней сложности.

Перечень перекрестков, характеризуемых высоким значением уровня условной безопасности представлен в таблице № 8.

Таблица № 8

| № п/п | Адрес перекрестка | Общее число точек конфликта | Конфликт «транспорт-пешеход» | Уровень условной безопасности, m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ул. Ростовское Шоссе – ул. Российская | 23 | 1 | 77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | ул. Красных Партизан – ул. им. Академика Лукьяненко П.П. | 19 | 0 | 61 |
| 3. | ул. Красных Партизан – ул. им. Каляева | 14 | 0 | 46 |
| 4. | ул. Уральская – ул. Симферопольская | 19 | 4 | 45 |
| 5. | ул. Российская – ул. им. Петра Метальникова – Топольковый переулок | 17 | 0 | 45 |
| 6. | ул. им. Дзержинского – ул. Авиагородок | 22 | 6 | 44 |
| 7. | ул. им. 40-летия Победы – ул. Колхозная | 18 | 4 | 40 |

Лидерами составленного «антирейтинга» можно считать ул. Красных Партизан и ул. Российская. Представленный анализ подтверждается наличием на этих улицах аварийно-опасных участков, список которых утверждён администрацией муниципального образования город Краснодар на основании статистических сведений о совершенных в период 2018 – 2019 годов ДТП. Очагами ДТП в коридорах этих улиц являются адреса:

пересечение ул. Российская – ул. Тенистая;

пересечение ул. Российская – пер. Ленинский;

ул. Российская, напротив домов № 434-448;

ул. Красных Партизан – ул. им. Академика Трубилина.

В соответствии с приказом директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар от 16.04.2019 № 63 «Об утверждении перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования город Краснодар на 2019 год» утверждён план мероприятий (далее – План мероприятий), направленных на устранение причин и условий совершения ДТП на 41 аварийно-опасном участке автодорог на территории муниципального образования город Краснодар. Все запланированные на 2019 год работы в соответствии с Планом мероприятий выполнены.

Перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования город Краснодар на 2020 год составляет 33 участка, из которых в рассмотренных коридорах 5 мест концентрации ДТП:

пересечение ул. Российская – ул. им. Петра Метальникова;

пересечение ул. Красных Партизан – ул. 2-я Линия;

ул. Красных Партизан, напротив домов № 105-109;

ул. Красных Партизан, напротив домов № 2/5в – 2а.

По аналитической информации сайта stat.gibdd.ru Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – ГУОБДД МВД России) в 2019 году на территории муниципального образования город Краснодар произошло 1 291 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибло 95 человек и ранено 1 601 человек. Степень тяжести последствий ДТП составила 5,9 %. Сравнение годовых показателей в 2018 – 2019 годах состояния безопасности дорожного движения представлены в таблице № 9.

Таблица № 9

| Показатель состояния безопасности дорожного движения | 2018 год | 2019 год | Изменение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество ДТП, ед. | 1 375 | 1 291 | - 6,1% |
| Общее число пострадавших, из них: | 1 796 | 1 696 | - 5,6% |
| погибших, чел. | 96 | 95 | - 1,0% |
| раненых, чел. | 1 700 | 1 601 | - 5,8% |
| Степень тяжести последствий ДТП, % | 5,4 | 5,9 | + 9,3% |

Сравнительный анализ показателей аварийности 2018 и 2019 годов показывает, что произошло снижение общего количества ДТП, общего числа пострадавших, числа погибших и раненых, но при этом приводит рост степени тяжести последствий ДТП на 9,3 %.

За 2020 год произошло 1 116 ДТП, в которых погибло 82 человека и ранено 1368. Степень тяжести последствий ДТП составила 5,7. Сравнение годовых показателей в 2019 – 2020 годах состояния безопасности дорожного движения представлены представлена в таблице № 10.

Таблица № 10

| Показатель состояния безопасности дорожного движения | 2019 год | 2020 год | Изменение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество ДТП, ед. | 1 291 | 1 116 | - 14 % |
| Общее число пострадавших, из них: | 1 696 | 1450 | - 15 % |
| погибших, чел. | 95 | 82 | - 14 % |
| раненых, чел. | 1 601 | 1368 | - 15 % |
| Степень тяжести последствий ДТП, % | 5,6 | 5,7 | 0,1 |

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года в 2020 году произошло снижение общего количества ДТП, общего числа пострадавших и раненых, погибших, но при этом приводит рост степени тяжести последствий ДТП на 0,1 %.

Оценка представленной статистики позволяет сделать ДТП-транспортных происшествий;

произошло снижение количества наездов на пешеходов по причине нарушения правил проезда пешеходного перехода;

снизилось количество ДТП, совершенных по вине водителей автобусов;

произошло снижение ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет.

Подраздел 1.10.

- Оценка уровня негативного воздействия транспортной

- инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье

- населения

Автомобильный транспорт относится к одному из главных источников загрязнения окружающей среды. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Главный компонент выхлопа двигателей внутреннего сгорания окись углерода (угарный газ) опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени тяжести в зависимости от концентрации. Один автомобиль среднего класса ежегодно сжигает более 150 кг. кислорода, а выбросы в атмосферу составляют почти 3 кг окиси серы и порядка 100 кг углеводорода и окисла азота. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды загрязняют придорожные полосы. Автомобильный транспорт служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет                     II типа, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и депрессия.

Авиационный транспорт в современных условиях существенно (примерно в 15 раз) уступает автомобильному транспорту по количеству выбрасываемых в воздух загрязняющих веществ, авиация ежедневно влияет на экологию верхней тропосферы и нижней стратосферы. В отличие от других видов транспорта авиация покрывает огромные расстояния, воздействуя на качество воздуха в локальном, региональном и глобальном отношении. При этом воздействие авиации на атмосферу можно разделить на акустическое и химическое. Авиационный шум – самый важный фактор негативного отношения к авиации населения на территориях, соседствующих с аэропортом. Авиационный шум отрицательно воздействует на здоровье людей (чаще всего это ухудшение слуха, стрессовые состояния, проблемы, связанные с концентрацией внимания). Химическое загрязнение воздуха в аэропортах представлено такими авиационными эмиссиями как оксиды углерода (СО, СО2), азота (NOх), серы (SOx), углеводородами (НС) и взвешенными частицами, образующимися в результате работы двигателей и сжигания авиационного топлива. Источники эмиссий, связанные с авиацией, способны распространяться и приводить к ухудшению качества воздуха в близлежащих населённых пунктах. Эти эмиссии представляют потенциальный риск общественному здоровью и окружающей среде, поскольку могут вызывать увеличение концентрации приземного озона, приводить к выпадению кислотных дождей.

Железнодорожный транспорт загрязняет воздушную, водную и земельную среды. При всех неблагоприятных воздействиях железнодорожного транспорта на природу все же следует отметить, что этот вид транспорта является экологически более чистым, чем автомобильный. Это объясняется, прежде всего, меньшим количеством вредных выбросов на единицу выполненной работы. Из стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, связанных с железнодорожным транспортом, наибольший вред природе приносят котельные: при сжигании твердого топлива выделяются оксиды серы, углерода, азота, летучая зола, сажа, при сгорании мазутов – оксиды серы, диоксид азота, твердые продукты неполного сгорания ванадия. Моторы объектов путевой техники и тепловозов при сжигании топлива в составе выхлопных газов выделяют оксиды серы, углерода, азота, альдегиды. После использования в технологических процессах на объектах железнодорожного хозяйства вода загрязняется вредными примесями. Сточные воды железнодорожного хозяйства по многим параметрам токсичны для окружающей среды, они загрязняют её взвешенными частицами, нефтепродуктами, бактериальными загрязнениями, кислотами, щелочами, поверхностно-активными веществами. Железнодорожные станции с локомотивными и вагонными депо являются источником образования и аккумуляции твердых отходов, что приводит к захламлению больших территорий в придорожной полосе отвода или за её пределами. В перечне загрязнителей преобладают нефть и нефтепродукты, остатки топлива, смазочные материалы. Движение поездов вблизи объектов жилищной инфраструктуры негативно сказывается на акустическом климате населенных пунктов и жилых помещений.

Высокой степени загрязнения рек водным транспортом пока не отмечается. Водный транспорт является самым экономичным. В настоящее время объекты водного транспорта передвигаются на основе энергии двигателей внутреннего сгорания, с чем связано в основном их воздействие на окружающую среду. Двигатели судов выбрасывают отработавшие газы первоначально в атмосферу, а уже оттуда токсичные вещества вновь попадают в воды гидросферы. Большинство судов современного флота оборудовано дизельными двигателями. Водный транспорт является мощным источником не только химического загрязнения, но и физического воздействия на среду. В том числе суда являются источником шума, различных вибраций, находящаяся на них аппаратура формирует электромагнитные поля.

Состояние экологической обстановки на территории муниципального образования город Краснодар типично для любого города, относящегося к крупным административным центрам. Вместе с этим экологическую обстановку в муниципальном образовании город Краснодар нельзя назвать идеальной. Помимо автомобильных выхлопов значительную нагрузку на атмосферные слои создают промышленные газы, пыль и бытовые выбросы. Все эти элементы могут вступать в сложные фотохимические реакции, с образованием новых, более токсичных веществ. Неблагоприятные метеорологические условия позволяют им скапливаться в приземных воздушных слоях. Как результат в городской атмосфере фиксируется увеличение конвективной облачности, растет количество туманных дней. Ежегодное увеличение автотранспорта на городских улицах негативным образом влияет на экологическую ситуацию в зоне жилой застройки, расположенной вблизи улиц с наиболее интенсивным движением. Ключевой проблемой большинства районов муниципального образования город Краснодар является транспортная ситуация, когда в пиковые периоды суток город стоит в многокилометровых пробках. В летний период для городской экологии немаловажную роль играет транзитный транспорт, направляющийся на морское побережье. В этот период объём транспортного потока возрастает до двух миллионов автомашин.

С 2009 года муниципальное образование город Краснодар включено в единую территориальную систему экологического мониторинга Краснодарского края. Мониторинг качества атмосферного воздуха муниципального образования город Краснодар осуществляет муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр озеленения и экологии» на базе четырех стационарных постов контроля загрязнения атмосферного воздуха (далее – ПКЗ) и передвижной экологической лаборатории для измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха. Оценке экологической ситуации в городе способствует систематическое проведение экологического мониторинга окружающей среды, который заключается в:

гидрохимических исследованиях подземных и поверхностных вод;

санитарно-эпидемиологических исследованиях;

агрохимических и других исследованиях;

разработке практических мероприятий, способствующих улучшению экологической обстановки;

организации информационно-аналитического центра по экологическому мониторингу.

Что касается оценки экологической обстановки на территории муниципального образования город Краснодар городскими жителями и экспертным сообществом, то осенью 2017 года, например, город Краснодар принял участие в экологическом рейтинге городов России, который был составлен Министерством природы Российской Федерации и Общественным народным фронтом на основании исследования экологической ситуации в городах по следующим критериям: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, уборка отходов, растительный и животный мир.

Результаты экологического контроля были представлены не только со стороны государства, но и со стороны научной среды и общественности. В результате город Краснодар занял 30-е место из 69-ти городов.

В конце 2018 года Гринпис проводил опрос жителей крупных городов России с целью определения уровня экологической безопасности. В результате проведенного опроса:

довольны качеством воздуха в городе Краснодаре – 43,3% опрошенных;

удовлетворены мерами, принимаемыми городской администрацией по улучшению транспортной ситуации – 14,4% опрошенных;

согласны с тем, что основной причиной загрязнения воздуха в городе является автотранспорт – 95,9%.

Стабилизировать     и     улучшить     экологическую     обстановку     в    муниципальном образовании город Краснодар, в части влияния на экологию со стороны транспортной отрасти, призваны следующие мероприятия:

установление порядка взаимодействия между всеми организациями, относящимися к государственному контролю;

благоустройство дорог и УДС;

организация новых и благоустройство существующих зон рекреационного назначения;

создание комфортной городской среды;

постоянный мониторинг состояния ливневой канализационной сети;

новое дорожно-мостовое строительство с целью повышения связности городских территорий и повышения плотности городской УДС;

ограничение использования неэтилированного бензина;

расширение использования альтернативного топлива – сжатого или сжиженного газа;

усиление контроля над техническим состоянием автомобильного транспорта;

строительство экологических постов, необходимых для замера количества вредных веществ в выхлопных газах.

Подраздел 1.11.

- Характеристика существующих условий и перспектив развития и

- размещения транспортной инфраструктуры

Характеристика существующих условий транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар представлена в предыдущих подразделах раздела I Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар (далее –                  ПКРТИ).

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар и Краснодарской городской агломерации является одной из первоочередных социальных, градостроительных и инженерных задач. При этом очевидным фактом является то, что решение транспортных проблем возможно только путем использования комплексного подхода к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры.

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар и Краснодарской городской агломерации во всех её направлениях определено следующими документами:

решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генеральном плане муниципального образования город Краснодар»;

решением городской Думы Краснодара от 19.11.2020 № 4 п. 10 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2030 года»;

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.09.2017 № 4158 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы в границах муниципального образования город Краснодар»;

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2014 № 8252 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»;

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.05.2011 № 438 «Об утверждении схемы территориального планирования Краснодарского края»;

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2015 № 1038 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры»;

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 965 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009     № 2146-р «Программа деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2024 годы)»;

национальным проектом «Безопасные качественные дороги»,

другими действующими государственными, краевыми и муниципальными программами.

Концепцией перечисленных документов предусматривается:

активное перемещение городского строительства на новые территории;

перспективное развитие магистральных автодорог общегородского и межмуниципального значения, а также основных улиц местного значения;

строительство объездных магистралей;

реконструкция существующей городской УДС;

увеличение плотности дорог непрерывного движения;

строительство транспортных развязок в разных уровнях, мостов и путепроводов;

организация движения транзитного транспорта по транспортным коридорам кольцевых и радиальных направлений;

организация грузового движения по внешним дорогам и по дорогам на территории промышленных зон;

обустройство грузовых транспортных терминалов на подходах к городу;

организация пешеходных зон;

развитие городской велосипедной инфраструктуры;

организация перехватывающих парковок;

развитие альтернативных видов общественного транспорта с учётом интеграции в существующую систему пассажирских перевозок;

обновление подвижного состава на маршрутах городского общественного транспорта;

развитие внутригородского железнодорожного движения, синхронизированного с общественным городским транспортом;

организация при помощи автоматизированных систем управления дорожным движением (далее – АСУДД) приоритетного проезда перекрестков для общественного транспорта;

развитие структуры аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт «Краснодар»;

Перечень перспективных мероприятий, представлен в приложении к ПКРТИ.

Подраздел 1.12.

- Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры.

Обеспечение условий функционирования, а также развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар осуществляется в строгом соответствии и соблюдении требований и рекомендаций следующих документов и нормативных правовых актов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004                      № 190-ФЗ;

Закон Краснодарского края от 21.07.2008 № 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993             № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

решение городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генеральном плане муниципального образования город Краснодар»;

решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар»;

решение городской Думы Краснодара от 19.07.2012 № 32 п. 13            «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Краснодар»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16.11.2015 № 1038 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2014 № 8252 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.09.2017 № 4158 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы в границах муниципального образования город Краснодар»;

СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16.04.2015 № 78.

Подраздел 1.13.

- Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар осуществляется за счёт средств федерального, краевого и местного бюджетов. Финансирование мероприятий осуществляется в рамках соответствующих государственных и муниципальных программ.

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог в 2018 году осуществлялась в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектные работы» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства», утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2014 № 8252. С 2019 года реализация данных мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в границах муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в границах муниципального образования город Краснодар», утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15 сентября 2017 № 4158.

В 2018 году на реализацию мероприятий было предусмотрено 4 225,432 млн. рублей за счёт средств всех уровней бюджетов, использовано 4 109,1282 млн. рублей, что составило 96,6 %.

За счёт данных средств с привлечением средств краевого бюджета выполнен капитальный ремонт 2-х участков УДС протяженностью 3,379 км.

В 2019 году на реализацию мероприятий было предусмотрено 3 277,8266 млн. рублей за счёт средств всех уровней бюджетов, использовано 2990,46622 млн. рублей, что составило 91,3%.

За счет данных средств с привлечением средств краевого бюджета выполнен ремонт 3-х участков УДС протяженностью 5,107 км, капитальный ремонт 12 участков протяженностью 5,42432 км.

В целом разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по строительству тротуаров по 18 объектам, выполнено строительство тротуаров протяжённостью 3,115 км.

Завершено мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог местного значения в части: реконструкция ул. Восточно-Кругликовской от                                   ул. им. 40-летия Победы до ул. Домбайской, ул. Яснополянской от ул. Домбайской до ул. Уссурийской, ул. Уссурийской от ул. Яснополянской до ул. Российской» протяженностью 2,848 км.

В 2020 году на реализацию мероприятий предусмотрено 3 485,8752 млн. рублей за счёт средств всех уровней бюджетов, использовано 3 419,8451 млн. рублей, что составило 98,1 %.

За счёт данных средств с привлечением средств краевого бюджета выполнен ремонт 6 участков УДС протяженностью 5,4 км., капитальный ремонт 23 участков протяженностью 9,67 км., завершена разработка проектно-сметной документации по 10 объектам.

В целом разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров в количестве 35 шт., на 17 проектов получено положительное заключение государственной экспертизы.

Построена автомобильная дорога по проспекту им. Писателя Знаменского от ул. им. Невкипелова до ул. им. Валерия Гассия в микрорайоне «Почтовый» протяженностью 1 км. Построены тротуары протяжённостью 2,78 км.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в период 2018-2020 годов выполнен ремонт 185 участков автомобильных дорог, протяжённостью 223,7 км. На выполнение данных работ потребовалось 5 953,7402 млн рублей, в том числе:

в 2018 году выполнен ремонт 67 участков автомобильных дорог протяжённостью 83,5 км. На реализацию данных мероприятий было предусмотрено 1 968,0439 млн рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 984,0219 млн. рублей, за счёт средств краевого бюджета 885,6197 млн рублей, за счёт средств местного бюджета 98,4023 млн рублей;

в 2019 году выполнен ремонт 49 участков автомобильных дорог протяжённостью 65,1 км. На реализацию данных мероприятий было предусмотрено 1 985, 6963 млн. рублей, в том числе: за счёт средств федерального бюджета 992,8481 млн. рублей, за счёт средств краевого бюджета 893,5633 млн. рублей, за счёт средств местного бюджета 99,2849 млн. рублей.

в 2020 году выполнен ремонт 69 участков автомобильных дорог протяженностью 75,1 км. На реализацию данных мероприятий было предусмотрено 2 000,0 млн. рублей, в том числе: за счёт средств федерального бюджета 1 000,0 млн. рублей, 900,0 млн. рублей за счёт средств краевого бюджета, 100,0 млн. рублей за счёт средств местного бюджета.

Вместе с тем, ежегодная потребность на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции) УДС муниципального образования город Краснодар порядка 4 млрд. рублей. Вопрос с источником финансирования данных мероприятий в полном объеме до настоящего времени не решен.

Раздел II

- Прогноз транспортного спроса, изменения объёмов и характера

- передвижения населения и перевозок грузов на территории

- муниципального образования город Краснодар

Подраздел 2.1.

- Прогноз социально-экономического и градостроительного развития

Прогноз социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период до 2030 года определён распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.08.2018 № 220-р. На основании представленного прогноза:

среднегодовой уровень инфляции составит 103,2 %;

ежегодный прирост экономики составит 4%;

объём валового регионального продукта Краснодарского края превысит 6,5 трлн рублей, что в 1,6 раза выше показателя 2017 года;

объём привлеченных инвестиций составит 12,6 трлн рублей, что примерно в 2 раза выше показателя 2017 года;

прибыль предприятий к концу прогнозируемого периода возрастет до 689 млрд рублей, что в 2,3 раза выше показателя 2017 года;

фонд заработной платы составит 1 061 млрд рублей, что в 2,1 раза выше показателя 2017 года;

размер среднемесячной заработной платы увеличится до 62 тыс. рублей, что более, чем в 2 раза выше показателя 2017 года;

прирост промышленного производства до 2,4 трлн рублей, что в 1,7 раза выше показателя 2017 года;

стоимость валовой продукции сельского хозяйства достигнет               720 млрд рублей, что составит темп роста 122,3 % в сопоставимых ценах 2017 года;

оборот розничной торговли достигнет 3,3 трлн рублей, что в 1,6 раза выше показателя 2017 года;

строительный объём работ увеличится до 510 млрд рублей, а среднегодовой объём вводимого жилья 5,4 млн м2, что в 1,2 раза выше показателя 2017 года;

протяжённость автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием к 2030 году увеличится на 4 % по сравнению с 2017 годом;

плотность железнодорожных путей увеличится до 307 км на 1 000 км2;

сокращение сброса загрязняющих сточных вод в поверхностные водные объекты с 840,9 млн м3 в 2017 году до 558,1 млн м3 в 2030 году.

Актуализированные прогнозы социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2030 года изложены в решении городской Думы Краснодара от 19.11.2020 № 4 п. 10 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2030 года» (далее – Стратегия). Целевые показатели по базовому сценарию развития муниципального образования город Краснодар до 2030 года представлены в таблице № 11.

Таблица № 11

| Целевой показатель | Размерность | База | 2022 год | 2025 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миграционный прирост населения, накопленным итогом | тыс. чел. | 13,4 | 36,9 | 71,3 | 144,7 |
| Естественный прирост населения, накопленным итогом | тыс. чел. | 4,3 | 30,7 | 58,0 | 115,3 |
| Размер жилого фонда | тыс. кв. м | 34993 | 41634 | 48266 | 59713 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | 2020,7 | 6640,9 | 13272,8 | 24720,3 |
| Оборот розничной торговли | млрд руб. и % | 511,0 | 126,9 % | 154,1 % | 205,6 % |
| Количество созданных технопарков, медиапарков | ед. | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Площадь индустриальных парков, занятая резидентами | га | 78,6 | 100,7 | 243,3 | 251,9 |
| Арендопригодная площадь логистических центров класса А на территории муниципального образования город Краснодар | тыс. кв. м | 159,7 | 177,0 | 280,0 | 288,0 |
| Объём отгруженной продукции промышленности | млрд руб. и % | 265 | 119,7 % | 149,6 % | 201,7 % |
| Объём отгруженной продукции промышленности по крупным и средним предприятиям | млрд руб. и % | 176,9 | 119,3 % | 147,7 % | 198,9 % |
| Объём отгруженной продукции обрабатывающих производств | млрд руб. и % | 85,3 | 122,9 % | 147,2 % | 190,8 % |
| Объём отгруженной продукции предприятий креативных индустрий | млрд руб. и % | 14192 | 116,0 % | 131,5 % | 160,0 % |
| Доля дорог общего пользования, не отвечающая нормативным требованиям качества | % | 44 | 28 | 17 | 5 |
| Общий объём городских пассажирских перевозок | млн. чел./год | 153,5 | 158,1 | 160,8 | 164,8 |
| Средняя скорость движения безрельсового общественного транспорта | км/час | 18,3 | 18,7 | 19,4 | 20,0 |
| Пассажиропоток АО «Международный аэропорт «Краснодар» им. Екатерины II | млн. чел./год | 4,1 | 5,5 | 6,2 | 7,4 |
| Автомобильный и авиационный грузопоток | тыс. тонн | 12506 | 13609 | 14542 | 16294 |

Подраздел 2.2.

- Прогноз транспортного спроса муниципального образования город

- Краснодар и характера передвижения населения и перевозок грузов

- по видам транспорта

По официальной информации Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея численности постоянного населения муниципальном образовании город Краснодар по состоянию на 01.01.2018 года составляла 990 203 человек, в том числе: городское население – 899 541 человек, сельское население – 90 662 человек. В 2019 году численность составляла 1 007 964 чел. (прирост составил 1,79 %), по состоянию на 01.01.2020 года численность населения муниципального образования город Краснодар – 1 022 028 чел. (прирост по отношению к 2019 году составил 1,40 %). За ряд последних лет численность городского населения характеризуется ежегодным увеличением, что позволяет получить усредненный коэффициент прироста численности населения муниципального образования город Краснодар (за десять прошедших лет). Численность населения за прошедший десятилетний период и расчёт усредненного коэффициента представлены в таблице № 12.

Таблица № 12

| Год | Численность населения, чел. | Коэффициент прироста | Усредненный коэффициент прироста |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2010 | 832 532 |  |  |
| 2011 | 834 108 | 1,00189302 |  |
| 2012 | 851 167 | 1,020451788 |  |
| 2013 | 871 194 | 1,023528873 |  |
| 2014 | 893 347 | 1,02542832 |  |
| 2015 | 917 855 | 1,027433909 |  |
| 2016 | 943 827 | 1,028296408 |  |
| 2017 | 972 952 | 1,030858409 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 | 990 203 | 1,017730577 |  |
| 2019 | 1 007 964 | 1,017936726 |  |
| 2020 | 1 022 028 | 1,013952879 |  |
|  |  |  | 1,020751091 |

На основании полученного усредненного коэффициента (1,020751091) численность населения муниципального образования город Краснодар к     2034 году может составить, не учитывая при этом неравномерность изменения принятого коэффициента от влияния различных факторов демографической политики, рождаемости, смертности и социально-экономических факторов,            1 362 513 человек. Динамика прироста численности представлена                                                     в таблице № 13.

Таблица № 13

| Год | Численность населения на 01 января текущего года, чел. |
| --- | --- |
| 2020 | 1 022 028 |
| 2021 | 1 043 236 |
| 2022 | 1 064 885 |
| 2023 | 1 086 982 |
| 2024 | 1 109 538 |
| 2025 | 1 132 562 |
| 2026 | 1 156 064 |
| 2027 | 1 180 054 |
| 2028 | 1 204 541 |
| 2029 | 1 229 537 |
| 2030 | 1 255 051 |
| 2031 | 1 281 095 |
| 2032 | 1 307 679 |
| 2033 | 1 334 814 |
| 2034 | 1 362 513 |

Транспортный спрос – устойчивый объём, совершаемых транспортных перемещений, сложившийся в результате социально-экономических процессов, проходящих на отдельной территории. Транспортный спрос учитывает транспортные потребности сообщества, даже если эти потребности удовлетворены частично или не удовлетворены совсем.

В жизни человека важное значение имеют жильё, место работы, отдых, образование, культурно-бытовые и просветительные потребности. Реализовать все эти функции в одном месте в настоящее время не представляется возможным, в связи с чем появляется потребность в передвижении. Потребность населения в передвижениях определяется уровнем развития общества, его социальной структурой, уровнем развития общественного производства, сложившимся укладом жизни, характером расселения и т.д. Под передвижением понимается перемещение людей от двери пункта отправления до двери пункта назначения. Выделяются простые и сложные, пешеходные и транспортные передвижения. Интенсивность передвижений характеризуется таким показателем, как подвижность населения. Обследования, проводившиеся в советский период, позволили установить, что значение среднесуточной подвижности населения в крупных городах колеблется в пределах 2 – 4 передвижений на жителя в день. Согласно результатам исследования транспортного поведения населения России, проводившегося в 2014 году, средняя подвижность в городах с населением свыше 1 млн человек составляет 3,2 перемещения в день.

На основании указанного показателя, прогнозируемый объём спроса на передвижения в муниципальном образовании город Краснодар на перспективный период представлен в таблице № 14.

Таблица № 14

| Год | Численность населения на 01 января текущего года, чел. | Объём спроса на передвижения, тыс. ед. |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 1 022 028 |  |
| 2021 | 1 043 236 | 3624,20 |
| 2022 | 1 064 885 | 3699,41 |
| 2023 | 1 086 982 | 3776,17 |
| 2024 | 1 109 538 | 3854,53 |
| 2025 | 1 132 562 | 3624,20 |
| 2026 | 1 156 064 | 3699,41 |
| 2027 | 1 180 054 | 3776,17 |
| 2028 | 1 204 541 | 3854,53 |
| 2029 | 1 229 537 | 3934,52 |
| 2030 | 1 255 051 | 4016,16 |
| 2031 | 1 281 095 | 4099,50 |
| 2032 | 1 307 679 | 4184,57 |
| 2033 | 1 334 814 | 4271,41 |
| 2034 | 1 362 513 | 4360,04 |

Учитывая тенденции перспективного роста парка легковых автомобилей, численности населения муниципального образования город Краснодар и объёма транспортных передвижений необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на: повышение качества обслуживания пассажиров, оптимизацию маршрутной сети транспорта общего пользования, организацию платного парковочного пространства, организацию системы перехватывающих парковок, ограничение въезда в центральную часть города, что должно способствовать отказу от использования личного транспорта для совершения поездок и повышению численности пользователей общественного транспорта.

Подраздел 2.3.

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Решение социальных, градостроительных и инженерных задач на территории муниципального образования город Краснодар невозможно без развития транспортной инфраструктуры. При этом разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к развитию и усовершенствованию всех элементов транспортной инфраструктуры, как муниципальной формы собственности, так и субъектов естественных монополий.

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар предусмотрено Генеральным планом муниципального образования город Краснодар (далее – Генеральный план), Стратегией социально-экономического развития, действующими государственными, краевыми и муниципальными программами. В результате реализации запланированных мероприятий будет:

повышен общий уровень безопасности дорожного движения;

повышена связность городской УДС;

повышена пропускная способность участков УДС;

оптимизирована система городского пассажирского транспорта;

обеспечена доступность объектов транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения;

городская УДС обеспечена уличным освещением.

В системе общественного пассажирского транспорта запланировано:

1. Повышение плотности трамвайной сети путём строительства новых трамвайных линий:

по оси ул. Московская от ул. Солнечной до ул. Петра Метальникова;

по оси ул. Красных Зорь от ул. им. Достоевского до ул. Домбайская;

по оси ул. им. Мачуги В.Н. от ул. Трамвайная в мкр. Гидростроителей;

по оси ул. им. Петра Метальникова от ул. Московской до пос. Индустриального;

по оси ул. Круговая от ул. им. Толбухина до ЖК «Немецкая деревня»;

по оси ул. им. Толбухина от Западного трамвайного депо до пересечения ул. им. Калинина – автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар»;

по оси ул. им. Захарова от пересечения с ул. Индустриальная до перспективного транспортно-пересадочного узла на территории автовокзала «Южный»;

по оси улиц ул. им. Петра Метальникова – ул. им. Дзержинского – ул. Пригородная, от пересечения с ул. Московская до поселка Парковый;

по оси улиц ул. им. Космонавта Гагарина – ул. им. Гаврилова, от пересечения с ул. им. Каляева до ул. Коммунаров;

по оси улиц ул. Майкопская – ул. Адыгейская Набережная – ул. Ставропольская, от пересечения с ул. Воронежская до ул. Коммунаров.

2. Обновление подвижного состава подразделений МУП «КТТУ» и предприятий немуниципальной формы собственности на современные низкопольные троллейбусы с запасом автономного хода, автобусы и трамваи.

3. Строительство трамвайного депо на территории посёлка Индустриального.

4. Оптимизация троллейбусной и автобусной маршрутной сети.

5. Реконструкция троллейбусной контактной сети.

6. Реконструкция остановок общественного транспорта, в том числе строительство остановочных перронов для возможности остановки двух трамваев.

7. Строительство автовокзала на территории нового аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт «Краснодар».

8. Повышение скорости сообщения на маршрутах общественного транспорта путём организации специализированных полос движения на городской УДС и обособления участков трамвайных линий.

9. Повышение скорости сообщения на маршрутах трамвая путем применения методов организации приоритетного движения трамвая на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых пешеходных переходах.

10. Строительство транспортно-пересадочного узла на территории нового аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт «Краснодар».

11. Строительство транспортно-пересадочного узла на территории автовокзала «Южный».

В системе железнодорожного транспорта запланировано:

1. Реконструкция и строительство дополнительного пути на участке от вокзала «Краснодар-I» до нового аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт «Краснодар» с целью повышения плотности движения поездов пригородного железнодорожного сообщения на Усть-Лабинском направлении.

2. Реконструкция и строительство дополнительного пути на участке от вокзала «Краснодар-I» до нового аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт «Краснодар» с целью осуществления грузовых железнодорожных перевозок.

3. Строительство новых железнодорожных станций на участке «Краснодар-I – АО «Международный аэропорт «Краснодар».

4. Реконструкция участка железнодорожной линии Крымского направления «Краснодар-I – Северская» для повышения пропускной способности пригородного железнодорожного сообщения.

5. Строительство вторых электрифицированных путей участков железнодорожных линий Тихорецкого, Тимашевского и Васюринского направлений с целью повышения пропускной способности пригородного железнодорожного сообщения.

В системе речного транспорта Стратегией предусмотрено организация маршрутов по реке Кубань общей протяжённостью от 35 км с приобретением, строительством и использованием 10 плавательных средств и 11 лодочных станций.

В системе воздушного транспорта продолжается строительство нового аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт «Краснодар», с целью увеличения годового объёма авиаперевозок к расчётному сроку до 6-10 млн пассажиров в год, включающего, в том числе строительство грузового терминала, экспортно-импортного хаба, автотранспортной и летной инфраструктуры, инфраструктуры для перевозки пассажиров рельсовым транспортом.

Подраздел 2.4.

Прогноз развития дорожной сети муниципального образования город Краснодар

Мероприятиями по развитию дорожной сети муниципального образования город Краснодар включают в себя:

повышение качества дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети путём асфальтировки и реконструкции улиц;

реконструкцию транспортных сооружений, в том числе с целью повышения пропускной способности и обеспечения новых разрешенных направлений;

строительство новых участков улиц и дорог;

строительство новых транспортных сооружений через искусственные преграды (ж/д пути, реки);

строительство транспортных развязок в разных уровнях.

Перечень мероприятий по развитию УДС муниципального образования город Краснодар представлен в приложении к ПКРТИ.

Подраздел 2.5.

- Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На территории муниципального образования город Краснодар зарегистрировано 346 000 легковых транспортных средств, при этом уровень автомобилизации (при численности городского населения 1 022 028 человек) составляет 339 единиц транспорта на 1 000 жителей. Прирост личного легкового транспорта жителей города оценивается примерно 2 – 3 % ежегодно. На этом основании прогнозный рост уровня автомобилизации к 2034 году достигнет 384 ед. транспорта на 1 000 человек городского населения. Прогноз изменения уровня автомобилизации на территории города Краснодар на перспективный период представлен в таблице № 15.

Таблица № 15

| Год | Численность городского населения на 01 января текущего года, чел. | Численность зарегистрированных транспортных средств, ед. | Уровень автомобилизации, ед. транспорта на 1 000 жителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1043236 | 356380 | 342 |
| 2022 | 1064884 | 367071 | 345 |
| 2023 | 1086982 | 378084 | 348 |
| 2024 | 1109538 | 389426 | 351 |
| 2025 | 1132562 | 401109 | 354 |
| 2026 | 1156064 | 413142 | 357 |
| 2027 | 1180054 | 425536 | 361 |
| 2028 | 1204541 | 438302 | 364 |
| 2029 | 1229537 | 451452 | 367 |
| 2030 | 1255051 | 464995 | 370 |
| 2031 | 1281095 | 478945 | 374 |
| 2032 | 1307679 | 493313 | 377 |
| 2033 | 1334814 | 508113 | 381 |
| 2034 | 1362513 | 523356 | 384 |

На основании Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к основным параметрам дорожного движения относятся:

1. Параметры, характеризующие дорожное движение:

интенсивность дорожного движения;

состав транспортных средств;

средняя скорость движения транспортных средств;

плотность движения – среднее количество транспортных средств в движении, приходящееся на один километр полосы движения;

пропускная способность дороги.

2. Параметры эффективности организации дорожного движения, характеризующие потерю времени (задержку) в движении транспортных средств и (или) пешеходов.

Перечень мероприятий, запланированный ПКРТИ, Комплексными схемами организации дорожного движения муниципального образования город Краснодар и Комплексными схемами организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом до 2034 года, а также мероприятия, определённые Генеральным планом на дальнюю перспективу, призваны повысить плотность УДС, повысить пропускную способность улиц и дорог, оптимизировать маршруты движения общественного транспорта, повысить безопасность движения транспортных средств, пешеходов и пассажиров, что в свою очередь приведёт к снижению интенсивности движения на основных магистралях города, снизит задержки транспортного движения и увеличит скорость движения транспорта.

Подраздел 2.6.

- Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Показатели уровня обеспечения безопасности дорожного движения являются функцией многих переменных, таких как общее социально-экономическое развитие страны или её субъекта, определяющее степень автомобилизации и качественный состав парка транспортных средств, объём перевозок, подвижность населения, развитие и состояние дорожной инфраструктуры, а также факторов социальной и транспортной психологии, эффективности деятельности административных органов, отвечающих за безопасность дорожного движения, организации системы спасения и эвакуации пострадавших в ДТП и многих других условий. В качестве результирующих критериев достигнутого уровня безопасности дорожного движения обычно рассматривают три группы показателей:

абсолютные (или статистически ожидаемые) показатели аварийности, такие как общее число ДТП, число погибших и раненных в них участников дорожного движения в единицу времени (обычно год), или текущие изменения указанных показателей в течение рассматриваемого периода;

показатели риска здоровья населения в дорожном движении (количество пострадавших в ДТП по отношению к численности населения);

относительные показатели риска ДТП и риска ранений в ДТП, определяемые с учётом интенсивности движения и расстояния поездок, а также плотности ДТП (числа ДТП, отнесённого к протяжённости дорожной сети).

Для оценки базовых тенденций изменения аварийности в конкретной местности (населённый пункт, район, край, республика, страна) обычно требуется накопление многолетних статистических данных. При этом в качестве исходных данных, помимо сведений об аварийности, часто используют такие показатели, как: численность парка транспортных средств, протяженность дорожной сети, численность населения, годовой пробег транспортных средств (транспортная работа).

Статистические сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения, собираемые в рамках деятельности подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ, используются при анализе причин ДТП, выявлении негативных тенденций и проблемных точек, при оценке эффективности мер, направленных на снижение количества и тяжести ДТП, являются основой при принятии управленческих решений.

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения является совершенствование управленческой деятельности, повышение правосознания и ответственности всех участников дорожного движения, снижение тяжести последствий в ДТП, снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках приоритетного федерального проекта Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные качественные дороги» запланировано обеспечить реализацию программ приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и развития автомобильных муниципальных дорог крупнейших городских агломераций, в том числе Краснодарской. Приоритетными целями проекта являются:

снижение количества аварийно-опасных участков на дорогах крупнейших городских агломераций до 2018 года не менее чем на 50 % и, до 2025 года, не менее чем на 85 %;

приведение дорог крупнейших городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние за счёт проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию с учётом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», при этом доля протяжённости дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию к 2018 году должна составлять не менее 50% , а к 2025 году – не менее 85 %.

Подраздел 2.7.

- Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на

- окружающую среду и здоровье населения

Один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 т кислорода, выбрасывая с отработавшими газами примерно 800 кг оксида углерода, около 400 кг оксидов азота и почти 200 кг различных углеводородов.

Уровень загазованности магистралей и примагистральных территорий зависит от интенсивности движения автомобилей, плотности транспортного потока, ширины и рельефа улиц, скорости ветра, доли грузового транспорта и автобусов в общем потоке. Рассеивание выбросов автомобилей на тесных улицах затруднено, на открытой территории при интенсивности движения         500 ед/час концентрация оксида углерода на расстоянии 30-40 м от автомагистрали снижается в 3 раза и достигает нормы. Таким образом, при плотной застройке практически все жители городов испытывают на себе вредное влияние загрязненного воздуха.

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений выбросами автомобильного транспорта большое значение имеют градостроительные мероприятия, направленные на снижение концентрации выхлопных газов в зоне пребывания человека путем:

развития транспортной сети;

строительства кольцевых и объездных дорог;

строительства улиц, дублирующих магистрали;

организации пересечений улиц в разных уровнях;

организации проездов вне жилых территорий;

использования подземного пространства для размещения автостоянок и гаражей;

зонирования городских территорий;

применения зелёных насаждений.

В дополнение к градостроительным мероприятиям на снижение уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека оказывают мероприятия по:

применению координированного управления светофорными объектами;

соблюдению оптимального скоростного режима в границах городской УДС, так при скорости движения 60 км/час уровень вредных выбросов от автомобиля в атмосферу минимален;

активному использованию электрического транспорта, в том числе для перевозки пассажиров;

применению топливных присадок, способных изменить ход реакции окисления углеводорода в сторону уменьшения образования токсичных компонентов;

использованию сжиженного и сжатого газа в виде автомобильного топлива;

применению нейтрализаторов выхлопных газов.

Для того, чтобы снизить выбросы одиночных автотранспортных средств в процессе их эксплуатации, следует ужесточать экологический контроль, а также исключать экологически опасный автотранспорт из эксплуатации. Введение экономических стимулов в виде увязки экологического класса автотранспортного средства с уровнем транспортного налога (чем ниже экологический класс, тем выше налог), ограничения (платность) доступа на определенные территории автотранспортных средств низших экологических классов позволит создать условия для вытеснения из автомобильного парка экологически опасных автотранспортных средств и снизить загрязнение атмосферного воздуха вблизи транспортных сооружений.

Перечень мероприятий, запланированный ПКРТИ, Комплексными схемами организации дорожного движения муниципального образования город Краснодар и Комплексными схемами организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом до 2034 года, а также мероприятия, определённые Генеральным планом на дальнюю перспективу, призваны понизить степень отрицательного влияния транспортной инфраструктуры на экологическую обстановку на территории муниципального образования город Краснодар.

- Раздел III

- Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупнённая оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого

- к реализации варианта

Варианты развития транспортной инфраструктуры рассматривались в виде сценариев для проведения модельных расчётов с целью определения эффективного набора мероприятий на каждый прогнозный период.

Перечень сценариев прогнозных периодов распределён следующим образом:

2021 год – краткосрочная перспектива;

2024 год – среднесрочная перспектива;

2029 год – долгосрочная перспектива;

2034 год – расчётный срок.

В основании вышеизложенного, формируется перечень перспективных мероприятий, срок запланированной реализации которых соответствует временному интервалу каждого из расчётных сценариев:

Сценарий 2021 года – мероприятия, способные повлиять на перераспределение транспортного и пассажирского спроса и запланированные к реализации в 2021 году;

Сценарий 2024 года – мероприятия, запланированные к реализации в период 2022 – 2024 годы включительно;

Сценарий 2029 года – мероприятия, запланированные к реализации в период 2025 – 2029 годы включительно;

Сценарий 2034 года – мероприятия, запланированные к реализации в период 2030 – 2034 годы включительно.

Набор перспективных мероприятий, запланированных к реализации до конца 2021 года представлен в таблице № 16.

Таблица № 16

| № п/п | Содержание мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство трамвайной линия по оси ул. Московская от ул. Солнечная до ул. им. Петра Метальникова | Проект включает в себя: строительство трамвайного полотна протяженностью 5,4 км; строительство двух подземных пешеходных переходов; строительство диспетчерского пункта; строительство разворотного кольца; |
|  | Продление муниципальных маршрутов регулярных перевозок (трамвай) № 15, 21, 22 до ул. им. Петра Метальникова |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги «г. Темрюк - г. Краснодар - г. Кропоткин - граница Ставропольского края к х. Копанскому» | схема движения 1+1 |
|  | Строительство автомобильной дороги по ул. Старокубанской от ул. Новой до ул. Воронежской (включая подъездную автомобильную дорогу к школе-интернату для одаренных детей «Наследие») | схема движения 1+1 |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 1-я Сторожевая от ул. Вольная до ул. Раздольная в х. Ленина | схема движения 1+1 |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ким от ул. Степана Разина до ул. Малая | схема движения 1+1 |
|  | Реконструкция подъездной автомобильной дороги к воздухоопорному спортивному комплексу с выходом на ул. Восточно-Кругликовская (в составе улиц Черкасская, Героев-Разведчиков, им. Героя Яцкова И.В.) | уширение ул. Героев-Разведчиков от ул. им. Героя Яцкова И.В. до ул. Черкасская до схемы движения 2+1 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ратной Славы от ЖК «Прованс» до ул. Тверская | схема движения 1+1 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Циолковского от ул. им. Гастелло до ул. им. Репина | схема движения 1+1 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Александровской от ул. Букетная до ул. Константиновская в пос. Пригородный-2 | схема движения 1+1 |
|  | Капитальный ремонт автомобильной | уширение проезжей части до 4-х полос од- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | дороги по ул. им. Дмитрия Благоева на участке от ул. им. Мачуги до дома № 7 по ул. им. Дмитрия Благоева | ностороннего движения; специализация полос движения для поворотных направлений |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Черкасской от ул. Восточно-Кругликовской до ул. Героев Разведчиков | изменение схемы движения на подходах к пересечениям |
| 13. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Сергея Есенина на участке от ул. Гомельской до ул. Солнечной | схема движения 1+1 |
| 14. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Сергея Есенина на участке от ул. Гомельской до ул. им. Петра Метальникова | схема движения 1+1 |
| 15. | Реконструкция ул. им. Кухаренко Я.Г. автомобильной дороги по от ул. им. Сергея Есенина до ул. Российской | схема движения 1+1 |
| 16. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Шолохова | схема движения 1+1 |
| 17. | Капитальный ремонт ул. им. 40-летия Победы от ул. Восточно-Кругликовской до ул. Героев-Разведчиков | уширение проезжей части до схемы движения 3+2 |
| 18. | Реконструкция Р-268 «Краснодар – Ейск» (2-ой этап на территории Динского района) | участок (12 км) от станицы Новотитаровская до границы Тимашевского района, реконструкция до параметра 2+2; строительство развязки в районе ст. Старомышастовская |
| 19. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Новокузнечной от ул. Красноармейская до ул. Базовская | мероприятия после ликвидации опор высоковольтной линии обеспечения движения по схеме 1+1 |
| 20. | Реконструкция пересечения ул. Российская – ул. им. Петра Метальникова | изменение схемы ОДД; отмена левого поворота с ул. Российская на Топольковый пер. |
| 21. | Реконструкция транспортного узла в составе пересечений ул. им. Дзержинского – ул. Стахановская – ул. им. Тургенева – ул. Новаторов | изменение схемы ОДД |
| 22. | Реконструкция пересечения автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» – ул. Средняя | изменение схемы ОДД |
| 23. | Реконструкция пересечения ул. Российская – ул. Черкасская | изменение схемы ОДД |
| 24. | Реконструкция пересечения ул. Российская – ул. Солнечная, | изменение схемы ОДД |
| 25. | Реконструкция пересечения ул. им. Мачуги В.Н. – ул. Трамвайная | изменение схемы ОДД |
| 26. | Завершение строительства промышленного парка «Восточная промышленная зона» | площадь 66,4 га; расположение в районе ул. Тихорецкая; общее число рабочих мест – 4500 ед |
| 27. | Завершение строительства агропромы- | площадь 251 га |
| 1 | 2 | 3 |
|  | шленного парка в районе ст. Старокорсунская |  |
| 28. | Завершение строительства промышленного парка «Компрессорный завод «Борец» | площадь 22 га; расположение в районе ул. Ростовское Шоссе; общее число рабочих мест – 500 ед. |
| 29. | Завершение строительства промышленной площадки «ЗИП» | общее число рабочих мест – 2500 ед. |

Значения транспортного спроса на участках УДС в границах Краснодарской городской агломерации, средних скоростей и средней задержки для утреннего и вечернего пиковых периодов суток рассчитаны на математической транспортной модели для сценария 2021 года в среде программного комплекса Aimsun. Сетевые параметры по результату расчёта представлены в таблице               № 17, расчёт показателей мониторинга представлен в таблице № 18.

Таблица № 17

| Показатель | База, 2020 год |  | Сценарий 2021 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утро | Вечер | Утро | Изменение, % | Вечер | Изменение, % |
| Средний уровень загрузки по сети, % | 12,37 | 12,00 | 11,41 | -7,8 | 11,72 | -2,3 |
| Совокупный пробег автомобилей по сети, км | 1218270 | 1205070 | 1165620 | -4,3 | 1204750 | -0,03 |
| Общее время пробега всех автомобилей по сети, мин | 1922860 | 2168270 | 1770190 | -7,9 | 1999170 | -7,8 |
| Средняя скорость движения по сети, км/час | 34,89 | 30,84 | 36,58 | +4,8 | 33,45 | +8,5 |

Таблица № 18

| Показатель | База, 2020 год |  | Сценарий 2021 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утро | Вечер | Утро | Изменение, % | Вечер | Изменение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Средняя интенсивность движения по участку дороги, пр.авт/км | 417,92 | 429,30 | 411,11 | -1,6 % | 423,51 | -1,4 % |
| Средняя скорость движения по участку дороги, взвешенная по спросу, км/час | 68,16 | 66,90 | 68,24 | +0,12 % | 67,0 | +0,15 % |
| Плотность движения, пр.авт/км | 4,32 | 4,52 | 4,24 | -1,9 % | 4,45 | -1,6 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Средняя задержка в движении на километр сети дорог, час/км | 0,0167 | 0,0207 | 0,0156 | -6,6 % | 0,0180 | -13 % |
| Временной индекс на участке дороги | 2,468 | 2,846 | 2,3853 | -3,3 % | 2,6147 | -8,1 % |
| Уровень обслуживания дорожного движения | 80,09 % | 78,56 % | 80,26 | +0,2 % | 78,76 % | +0,26 % |
|  | В | В | В |  | В |  |

Изменение сетевых показателей произошло в пользу сценария 2021 года (в среднем для утреннего и вечернего пиковых периодов):

снижение среднего уровня загрузки на 5 %;

снижение совокупного пробега по сети на 2,2 %;

снижение общего времени пробега по сети на 7,85 %;

увеличение средней скорости движения по сети на 6,7 %;

снижение средней интенсивности движения по участку дороги на 1,5 %;

увеличение средней скорости по участку дороги на 0,14 %;

снижение плотности движения на 1,75 %;

снижение средней задержки на 9,8 %;

увеличение уровня обслуживания дорожного движения на 0,23 %.

Значения общего количества поездок на общественном транспорте по сети, транспортной работы пассажирских перевозок и среднего времени поездки на общественном транспорте в границах Краснодарской городской агломерации в суточном цикле, рассчитаны на транспортной модели для сценария 2021 года в среде программного комплекса PTV. Сетевые параметры по результату расчета представлены в таблице № 19.

Таблица № 19

| Показатель | Сутки |  | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год |  |
| Общее количество поездок на общественном транспорте, ед. | 687592 | 704242 | +2,42 |
| Транспортная работа пассажирского транспорта, пасс./км | 4842119 | 4889904 | +0,99 |
| Среднее время поездки на общественном транспорте, мин | 35,55 | 35,52 | -0,08 |

Изменение сетевых показателей по общественному транспорту произошло в пользу сценария 2021 года.

Сценарий 2024 года Вариант-1 и Вариант-2 (период реализации перспективных мероприятий с 2022 года по 2024 год включительно).

Набор перспективных мероприятий, запланированных к реализации до конца 2024 года для Сценария 2024 года Вариант-1, представлен в                                таблице № 20.

Таблица № 20

| № п/п | Содержание мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Организация муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвай) № 19 «Улица Солнечная - Улица Индустриальная» | 2022 год |
| 2. | Строительство трамвайной линии от пересечения ул. Трамвайная – ул. им. Мачуги В.Н. – ул. Автолюбителей | период строительства 2023 – 2024 годы; протяженность линии 5,1 км |
| 3. | Продление муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвай) № 20 до ул. Автолюбителей по новой трамвайной линии | 2024 год |
| 4. | Строительство трамвайной линии от ул. Красных Зорь – ул. Восточно-Кругликовская – ул. им. 40-летия Победы – ул. Героев-Разведчиков до ул. Домбайская | период строительства 2023 – 2024 годы; протяженность линии 9,5 км; разворотное кольцо ул. Домбайская, 8/1 |
| 5. | Продление муниципальных маршрутов регулярных перевозок (трамвай) № 1, 2, 3 до ул. Домбайская по новой трамвайной линии | 2024 год |
| 6. | Строительство трамвайной линии по оси ул. им. Захарова от ул. Индустриальной до автовокзала «Южный» на территорию нового транспортно-пересадочного узла «Южный» (далее – ТПУ) | период строительства 2024 год |
| 7. | Продление муниципальных маршрутов регулярных перевозок (трамвай) № 2, 4, 19 до ТПУ «Южный» по новому участку трамвайной линии | 2024 год |
| 8. | Строительство железнодорожной линии от станции «Краснодар-1» до нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар» | период строительства 2022 – 2024 годы |
| 9. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Комсомольский микрорайон» на пути нового железнодорожного маршрута | период строительства 2024 год |
| 10. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Пашковская» на пути нового железнодорожного маршрута | период строительства 2024 год |
| 11. | Строительство автомобильной дороги от ул. им. Мачуги В.Н. по оси ул. Автолюбителей, по оси ул. им. Невкипелого до ул. Снесарева | период строительства 2023 – 2024 годы; автодорога по оси проектируемой трамвайной линии; расширение и строительство некоторых участков до параметра движения 2+2; протяженность дороги 4420 м |
| 12. | Строительство развязки на отметке «км.206» автомобильной дороги «г. Крас- | период строительства 2021 – 2024 годы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | нодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края» в месте пересечения с автомобильной дороги «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар»; Строительство транспортной развязки на съезде к новому аэровокзальному комплексу Международного аэропорта «Краснодар» с автомобильной дороги «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар» | период строительства 2021 – 2023 годы |
| 13. | Строительство автомобильной дороги «ул. им. Думенко – ул. им. Академика Лукьяненко» | период строительства 2022 – 2023 годы |
| 14. | Строительство автомобильной дороги по оси ул. Садовая от ул. МОПР до ул. им. 40-летия Победы | период строительства 2023 – 2024 годы |
| 15. | Строительство автомобильной дороги «Дальний западный обход города Краснодар», включая строительство 16 транспортных сооружений | период строительства 202 – 2023 годы; схема движения 2+2 |
| 16. | Реализация проекта «Восточный подъезд к г. Краснодар» в составе следующих участков: | общий период строительства 2021 – 2025 годы |
|  | реконструкция автомобильной дороги по ул. Тихорецкой от ул. Восточно-Кругликовская до ул. им. Володарского; | период строительства 2021 – 2022 годы; схема движения 2+2 |
|  | строительство съезда с ул. Тихорецкая на ул. Северная в направлении центра; | 2022 год |
|  | строительство транспортной развязки на пересечении ул. Восточно-Кругликовская - ул. Тихорецкая; | период строительства 2021 – 2022 годы |
|  | реконструкция автомобильной дороги по ул. Тихорецкой от ул. Восточно-Кругликовская до 4-го Тихорецкого проезда; | период строительства 2022 – 2023 годы; схема движения 2+2 |
|  | строительство участка автомобильной дороги «Восточный подъезд к г. Краснодар» по оси ул. Тихорецкая на участке от 4-го Тихорецкого проезда до путепровода через железную дорогу «Перегон Витаминкомбинат – Краснодар – Сортировочный»; | период строительства 2021 – 2022 годы; схема движения 2+2 |
|  | строительства участка автомобильной дороги «Восточный подъезд к г. Краснодар» от путепровода через железную дорогу «Перегон Витаминкомбинат – Краснодар-Сортировочный» в обход пос. Лорис до перспективной транспортной развязки на отметке «км.1331» автомобильной дороги М-4 «Дон» у пос. Лорис; | период строительства 2021 – 2022 годы; схема движения 2+2 |
|  | строительство путепровода на автомобильной дороге «Восточный подъезд к г. Краснодар» через ж/д «Перегон Вита- | период строительства 2021 – 2022 годы; схема движения 2+2 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | минкомбинат – Краснодар – Сортировочный»; |  |
|  | Строительство транспортной развязки, соединяющей автомобильную дорогу по ул. Тихорецкая и автомобильную дорогу по ул. Володарского в городе Краснодаре | период строительства 2021 – 2024 годы; схема движения 2+2 |
|  | реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Володарского от ул. Тихорецкой до ул. Кузнечной; | 2023 год; схема движения 2+2 |
|  | строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Индустриальный»; | период строительства 2021 – 2023 годы; схема движения 2+2 |
|  | строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Восточный подъезд к г. Краснодар» - автомобильной дороги «Подъезд к пос. Индустриальный»; | период строительства 2021 – 2022 годы |
|  | строительство путепровода через железную дорогу «г. Краснодар – г. Тихорецк» по оси автомобильной дороги «Подъезд к пос. Индустриальный»; | период строительства 2021 – 2023 годы |
|  | строительство автомобильной дороги «Подъезд к жилому району Новознаменский»; | период строительства 2021- 2023 годы; схема движения 1+1 |
|  | строительство автомобильной дороги «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар» от отметки «км.206» автомобильной дороги Р-251 «г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края» | период строительства 2021 - 2026 годы |
| 17. | Реконструкция развязки на пересечении ул. им. Фадеева – автомобильной дороги М-4 «Дон» | период строительства 2022 – 2023 годы |
| 18. | Строительство проезда от ул. им. Фадеева до Аэропортовского проезда | период строительства 2022 – 2023 годы |
| 19. | Строительство Аэропортовского проезда до нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар», включая путепроводы над железнодорожными путями | период строительства 2022 – 2023 годы |
| 20. | Изменение пути следования муниципального маршрута (автобус) маршрута № 75 «Юбилейный микрорайон – Мегацентр «Красная площадь» | 2022 год; перенос трассы следования с ул. Красных Партизан и ул. им. Академика Трубилина на ул. им. Академика Лукьяненко П.П. и далее на новую автомобильной дорогу «По оси ул. им. Думенко» |
| 21. | Реконструкция подъездной дороги к х. Копанской от автомобильной дороги Р-251 «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края» | период строительства 2021 – 2023 годы |
| 22. | Строительство автомобильных дорог: по оси ул. им. Константина Образцова от ул. им. Яна Полуяна до ул. им. Симиренко; | период строительства 2021 – 2022 годы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | по оси ул. им. Константина Образцова от ул. им. Яна Полуяна до ул. Памяти Чернобыльцев; по оси ул. им. Константина Образцова от ул. Памяти Чернобыльцев до ул. Эльбрусской; по оси ул. Памяти Чернобыльцев до ул. им. Симиренко; по оси ул. Эльбрусской до ул. им. Симиренко; от ул. им. Константина Образцова до ул. им. Тургенева вдоль домов № 179, 181 |  |
| 23. | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Лаперуза от ул. им. Комарова В.М. до ул. Милютинской | период строительства 2023 – 2024 годы |
| 24. | Строительство автомобильной дороги по ул. 3-я Линия от ул. Круговой до ул. 4-я Линия | 2024 год |
| 25. | Строительство автомобильной дороги по ул. Круговой от дома № 6 по ул. Круговой до ул. 3-я Линия | 2024 год |
| 26. | Строительство автомобильной дороги по ул. Круговой от ул. Стахановской до дома № 229 литер 1 по ул. Тургенева | 2022 год |
| 27. | Строительство автомобильных дорог на участках: по ул. Выездной от ул. Богатырской до ул. им. Георгия Жукова; по ул. им. Виктора Нарыкова от ул. им. Георгия Жукова до ул. им. Виктора Казанцева; по ул. им. Геннадия Казанцева от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Юрия Радоняка; по ул. им. Анатолия Барабанова от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Виктора Нарыкова; по ул. им. Владимира Волкова от ул. им. Геннадия Казаджиева до ул. им. Анатолия Барабанова; по ул. им. Георгия Жукова от ул. Выездной до ул. Центральной | 2022 год |
| 28. | Строительство автомобильных дорог в ст. Старокорсунскай по: ул. Комсомольской от ул. Северной до ул. Вознесенской; ул. Вознесенской от ул. Комсомольской до ул. Владимирской; ул. Владимирской от ул. Вознесенской до автомобильной дороги «г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края» | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 |
| 29. | Строительство автомобильной дороги по ул. Автолюбителей до ул. им. Гассия в районе ЖК «Авиатор» | 2023 год |
| 30. | Строительство автомобильной дороги от федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» до границы Динского района (между СНТ «Зиповчанка») | период строительства 2023 – 2024 годы |
| 31. | Строительство автомобильной дороги «пос. Северный – пос. Колосистый» | 2023 год |
| 32. | Строительство автомобильной дороги «Южный подъезд к г. Краснодар» от автомобильной дороги А-146 «г. Краснодар – п. Верхнебаканский» через новый Яблоновский мост через реку Кубань | период строительства 2020 – 2024 годы; реконструкция автомобильной дороги до категории IБ; схема движения по Яблоновскому мосту 2+2 |
| 33. | Восстановление движения маршрутов автобусного сообщения через Яблоновский мост | 2024 год |
| 34. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Дмитриевской дамбы от ул. им. Горького до ул. Железнодорожной | 2022 год; схема движения 1+1; обособление трамвайных путей |
| 35. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Зиповской от ул. им. Байбакова Н.К. до ул. Московской | период реконструкции 2021 – 2022 годы схема движения 2+2; |
| 36. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Автомобильная от ул. Ростовское Шоссе до ул. Московская, включая проекты: капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Тополиная от ул. Жигулевская до ул. Автомобильная; реконструкция пересечения ул. Автомобильная – ул. Тополиная; реконструкция пересечения ул. Автомобильная – ул. Московская | период реконструкции 2021 – 2022 годы; схема движения 1+1 |
| 37. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сербской от ул. Феодосийской до ул. Белградской в пос. Пригородный | период реконструкции 2021 – 2022 годы |
| 38. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Есаульской от ул. Ростовское Шоссе до ул. Российской | период реконструкции 2021 – 2022 годы |
| 39. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алуштинской от ул. Пригородной до ул. им. Ягодина М.Д. | период реконструкции 2021 – 2022 годы |
| 40. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Евгении Жигуленко от ул. им. Ягодина М.Д. до ул. им. Петра Метальникова | период реконструкции 2021 – 2022 годы |
| 41. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Бульварной от ул. Янтарной до ул. Пригородной | период реконструкции 2021 – 2022 годы |
| 42. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Старокубанская от ул. Бургасской до ул. Новой | период реконструкции 2022 – 2023 годы |
| 43. | Реконструкция автомобильной дороги по | 2022 год; |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ул. Кореновской от ул. Дзержинского до ул. Полевой в СТ «Животновод» | схема движения 2+2 |
| 44. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алмазной от ул. Агрохимической до ул. им. Хаджинова М.И. | 2024 год |
| 45. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Агрохимической от ул. Мусорского до ул. Солнечной | 2022 год |
| 46. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Герцена от ул. Гагарина до ул. Красных Партизан | 2022 год |
| 47. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. Каляева до ул. Герцена | 2024 год |
| 48. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гагарина от ул. 3-я Линия до ул. Каляева | 2024 год |
| 49. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Фанагорийской от ул. Ивовой до ул. Учительской в пос. Индустриальном | 2022 год |
| 50. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гомельской от ул. Московской до ул. им. Сергея Есенина | 2022 год |
| 51. | Реконструкция автомобильных дорог по: ул. Снежная от автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» до ул. Березовой; ул. Березовой от ул. Снежной до ул. Цветной; ул. Цветочной от ул. Березовой до ул. Средней; ул. Екатеринодарской от ул. Средней до ул. Народной; ул. Народная от ул. Екатеринодарская до ул. Лесная | 2024 год |
| 52. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ипподромной от ул. Передовой до ул. Колхозной, включая реконструкцию перекрестка ул. Ипподромная – ул. Передовая – ул. Спортивная | 2023 год |
| 53. | Реконструкция пересечения ул. им. Дзержинского – поворот к СК «Баскет-Холл» | 2022 год |
| 54. | Реконструкция транспортного узла «ул. им. Тургенева – Тургеневский мос – ул. им. Буденного» | 2022 год |
| 55. | Реконструкция пересечения ул. им. Дзер- жинского – ул. Авиагородок | 2023 год |
| 56. | Строительство плоскостной перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Афипская» на 200 машиномест | 2022 год |
| 57. | Строительство двух перехватывающих парковок у железнодорожной станции «Энем-I» на 100 и 200 машиномест | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 |
| 58. | Строительство перехватывающей парковки в районе автовокзала «Южный» на 500 машиномест | 2024 год |
| 59. | Строительство ТПУ на территории автовокзала «Южный» | период строительства 2023 – 2024 годы |
| 60. | Изменение схемы движения смежного межрегионального маршрута регулярных перевозок № 7 А с переносом конечной остановки к ТПУ «Южный» | 2024 год |
| 61. | Изменение схемы движения смежного межрегионального маршрута регулярных перевозок № 7 Б с переносом конечной остановки к ТПУ «Южный» | 2024 год |
| 62. | Изменение схемы движения смежного межрегионального маршрута регулярных перевозок № 102 с переносом конечной остановки к ТПУ «Южный» | 2024 год |
| 63. | Изменение схемы движения смежного межрегионального маршрута регулярных перевозок № 107 А с переносом конечной остановки к ТПУ «Южный» | 2024 год |
| 64. | Изменение схемы движения смежного межрегионального маршрута регулярных перевозок № 117 с переносом конечной остановки к ТПУ «Южный» | 2024 год |
| 65. | Изменение схемы движения смежного межрегионального маршрута регулярных перевозок № 183 с переносом конечной остановки к ТПУ «Южный» | 2024 год |
| 66. | Строительство ТПУ на территории нового аэропортового комплекса международного аэропорта «Краснодар» | период строительства 2022 – 2023 годы |

Отличие Вариантов 1 и 2 для Сценария 2024 года заключается в переносе сроков реализации строительства транспортной развязки на отметке «км.1331» автомобильной дороги М-4 «Дон» (пересечение автомобильной дороги «Восточный подход к г. Краснодар» - автомобильной дороги М-4 «Дон»), и предложение о специализации полос для движения общественного транспорта по Яблоновскому мосту.

Значения транспортного спроса на участках УДС в границах Краснодарской городской агломерации, средних скоростей и средней задержки для утреннего и вечернего пиковых периодов суток рассчитаны на математической транспортной модели для сценария 2024 года в среде программного комплекса Aimsun.

Сетевые параметры и параметры мониторинга по результату расчёта Варианта 1 и Варианта 2 представлены в таблицах № 21 – 24.

Сетевые параметры по результату моделирования сценария 2024 года Вариант 1 в программном комплексе Aimsun в сравнении с результатами моделирования сценария 2021 года.

Таблица № 21

| Показатель | Сценарий 2021 года |  | Сценарий 2024 года Вариант 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утро | Вечер | Утро | Изменение, % | Вечер | Изменение, % |
| Средний уровень загрузки по сети, % | 11,41 | 11,72 | 10,77 | -5,6 % | 11,11 | -5,2 % |
| Совокупный пробег автомобилей по сети, км | 1165620 | 1204750 | 1162080 | -0,3 % | 1209920 | +0,4 % |
| Общее время пробега всех автомобилей по сети, мин | 1770190 | 1999170 | 1808230 | +2,1 % | 2062530 | +3,1 % |
| Средняя скорость движения по сети, км/час | 36,58 | 33,45 | 36,01 | -1,6 % | 32,85 | -1,8 % |

Показатели мониторинга по результату моделирования сценария       2024 года Вариант 1 в программном комплексе Aimsun в сравнении с результатами моделирования сценария 2021 года.

Таблица № 22

| Показатель | Сценарий 2021 года |  | Сценарий 2024 года Вариант 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утро | Вечер | Утро | Изменение, % | Вечер | Изменение, % |
| Средняя интенсивность движения по участку дороги, пр.авт/км | 411,11 | 423,51 | 390,06 | -5,1 % | 403,65 | -4,7 % |
| Средняя скорость движения по участку дороги, взвешенная по спросу, км/час | 68,24 | 67,0 | 71,09 | +4,2 % | 69,99 | +4,5 % |
| Плотность движения, пр.авт/км | 4,24 | 4,45 | 3,83 | -9,7 % | 4,03 | -9,4 % |
| Средняя задержка в движении на километр сети дорог, час/км | 0,0156 | 0,0180 | 0,0174 | +11,5 % | 0,0202 | +12,2 % |
| Временной индекс на участке дороги | 2,3853 | 2,6147 | 2,4914 | +4,5 % | 2,7413 | +4,8 % |
| Уровень обслуживания дорожного движения | 80,26 | 78,76 % | 83,63 % | +4,20 % | 82,2 % | +4,4 % |
|  | В | В | В |  | В |  |

Изменение сетевых показателей по Варианту 1 произошло следующим образом (в среднем для утреннего и вечернего пиковых периодов):

снижение среднего уровня загрузки на 5,4 %;

увеличение совокупного пробега по сети на 0,05 %;

увеличение общего времени пробега по сети на 2,6 %;

снижение средней скорости движения по сети на 1,7 %;

снижение средней интенсивности движения по участку дороги на 4,9 %;

увеличение средней скорости движения по участку дороги на 4,35 %;

снижение плотности движения на 9,55 %;

увеличение уровня обслуживания дорожного движения на 4,3 %.

Сетевые параметры по результату моделирования сценария 2024 года Вариант 2 в программном комплексе Aimsun в сравнении с результатами моделирования сценария 2021 года.

Таблица № 23

| Показатель | Сценарий 2021 года |  | Сценарий 2024 года Вариант 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утро | Вечер | Утро | Изменение, % | Вечер | Изменение, % |
| Средний уровень загрузки по сети, % | 11,41 | 11,72 | 10,77 | -5,6 % | 11,11 | -5,2 % |
| Совокупный пробег автомобилей по сети, км | 1165620 | 1204750 | 1162270 | -0,3 % | 1211130 | +0,5 % |
| Общее время пробега всех автомобилей по сети, мин | 1770190 | 1999170 | 1814370 | +2,5 % | 2071740 | +3,6 % |
| Средняя скорость движения по сети, км/час | 36,58 | 33,45 | 35,90 | -1,9 % | 32,74 | -2,1 % |

Показатели мониторинга по результату моделирования сценария 2024 года Вариант 2 в программном комплексе Aimsun в сравнении с результатами моделирования сценария 2021 года.

Таблица № 24

| Показатель | Сценарий 2021 года |  | Сценарий 2024 года Вариант 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утро | Вечер | Утро | Изменение, % | Вечер | Изменение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Средняя интенсивность движения по участку дороги, пр.авт/км | 411,11 | 423,51 | 389,53 | -5,2 % | 403,92 | -4,6 % |
| Средняя скорость движения по участку дороги, взвешенная по спросу, км/час | 68,24 | 67,0 | 71,02 | +4,1 % | 69,91 | +4,3 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Плотность движения, пр.авт/км | 4,24 | 4,45 | 3,83 | -9,7 % | 4,04 | -9,2% |
| Средняя задержка в движении на километр сети дорог, час/км | 0,0156 | 0,0180 | 0,0175 | +12,2 % | 0,0204 | +13,3 % |
| Временной индекс на участке дороги | 2,3853 | 2,6147 | 2,4996 | +3,5 % | 2,7516 | +5,2 % |
| Уровень обслуживания дорожного движения | 80,26 | 78,76 % | 83,54 % | +4,1 % | 82,06 % | +4,2 % |
|  | В | В | В |  | В |  |

Изменение сетевых показателей по Варианту 2 произошло следующим образом (в среднем для утреннего и вечернего пиковых периодов):

снижение среднего уровня загрузки на 5,4 %;

увеличение совокупного пробега по сети на 0,1 %;

увеличение общего времени пробега по сети на 3,1 %;

снижение средней скорости движения по сети на 2 %;

снижение средней интенсивности движения по участку дороги на 4,9 %;

увеличение средней скорости движения по участку дороги на 4,2 %;

снижение плотности движения на 9,45 %;

увеличение уровня обслуживания дорожного движения на 4,15 %.

По результату полученных расчётов Вариант 1 Сценария 2024 года является эффективней.

Значения общего количества поездок на общественном транспорте по сети, транспортной работы пассажирских перевозок и среднего времени поездки на общественном транспорте в границах Краснодарской городской агломерации в суточном цикле рассчитаны на транспортной модели для сценария 2024 года в среде программного комплекса PTV. Сетевые параметры по результату расчета Варианта 1 и Варианта 2 представлены в таблице № № 25, 26.

Сетевые параметры для Варианта 1 по результату моделирования сценария 2024 года в программном комплексе PTV .

Таблица № 24

| Показатель | Сутки |  | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2024 год Вариант 1 |  |
| Общее количество поездок на общественном транспорте, ед. | 704242 | 767224 | +8,9 |
| Транспортная работа пассажирского транспорта, пасс./км | 4889904 | 5391168 | +10,3 |
| Среднее время поездки на общественном транспорте, мин | 35,52 | 35,49 | -0,08 |

Изменение сетевых показателей Варианта 1 Сценария 2024 года по общественному транспорту произошло в пользу сценария 2024 года.

Сетевые параметры для Варианта 2 по результату моделирования сценария 2024 года в программном комплексе PTV.

Таблица № 25

| Показатель | Сутки |  | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2024 год Вариант 2 |  |
| Общее количество поездок на общественном транспорте, ед. | 704242 | 766313 | +8,9 |
| Транспортная работа пассажирского транспорта, пасс./км | 4889904 | 5392939 | +10,3 |
| Среднее время поездки на общественном транспорте, мин | 35,52 | 35,48 | -0,11 |

Изменение сетевых показателей Варианта 2 Сценария 2024 года по общественному транспорту произошло в пользу сценария 2024 года, показатели расчета Варианта 1 и Варианта 2 практически одинаковы.

На основании проведённых расчётов на транспортных моделях к дальнейшему рассмотрению (по показателям статического расчёта) принимается набор перспективных мероприятий периода 2022 – 2024 годов по Варианту 1.

Сценарий 2029 года Вариант-1 и Вариант-2 (период реализации перспективных мероприятий с 2025 года по 2029 год включительно), набор мероприятий представлен в таблице № 26.

Набор перспективных мероприятий, запланированных к реализации до конца 2029 года для Сценария 2029 года Вариант-1.

Таблица № 26

| № п/п | Содержание мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Южный» от автомобильной дороги А-136 «Подъезд к г. Краснодару от автомобильной дороги М-4 «Дон» | период строительства 2023 – 2025 годы |
| 2. | Строительство транспортной развязки на отметке «км.1331» автомобильной дороги М-4 «Дон» в рамках реализации строительства автомобильной дороги «Восточный подход к г. Краснодар» | период строительства 2021 – 2025 годы |
| 3. | Строительство медицинского кластера в восточной части г. Краснодара | период строительства 2023 – 2025 годы; число рабочих мест 8000 ед |
| 4. | Организация нового маршрута автобуса «Краснодар-I – Медицинский кластер» | 2025 год; схема маршрута: железнодорожный вокзал «Краснодар-I» – ул. Мира – ул. Красная – ул. Кузнечная – ул. им. Володарского – ул. Тихорецкая – автомобильная дорога «Восточный подход к г. Краснодар» – Медицинский кластер; интервал движения 15 мин.; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | подвижной состав – автобус большого класса |
| 5. | Организация нового муниципального маршрута (автобус) «ТЦ «Красная Площадь» - Медицинский кластер» | 2025 год; схема маршрута: ТЦ «Красная Площадь» – автомобильная дорога «Западный подъезд к г. Краснодару» – ул. им. Петра Метальникова – Топольковый пер. – ул. 1-я Ямальская – ул. Дорожная – ул. Милютинская – автомобильная дорога «Подъезд к пос. Индустриальному от автомобильной дороги «Восточный подъезд к г. Краснодар» – автомобильная дорога «Восточный подъезд к г. Краснодару» – Медицинский кластер; интервал движения 20 минут; подвижной состав – автобус большого класса |
| 6. | Организация нового муниципального маршрута регулярных перевозок (автобус) «Аэропорт - Медицинский кластер» | 2025 год; трассировка маршрута: автомобильная дорога «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар» от отметки «км.1331» автомобильной дороги М-4 «Дон» – автомобильная дорога «Восточный подъезд к г. Краснодар» – Медицинский кластер; интервал движения 20 минут; подвижной состав – автобус среднего класса |
| 7. | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар» от отметки «км.1331» автомобильной дороги М-4 «Дон» | период реализации 2022 – 2025 годы; схема движения 2+2 |
| 8. | Строительство транспортного сооружения на въезде на территорию нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар» от ул. Кропоткинская | период реализации 2023 – 2025 годы |
| 9. | Изменение муниципального маршрута (автобус) №7 | 2025 год; изменение конечного остановочного пункта маршрута «Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта «Краснодар» |
| 10. | Изменение межмуниципального маршрута регулярных перевозок (автобус) № 108 «Динская – Краснодар, ул. им. Стасова» | 2025 год; маршрут по новому подъезду к новому аэровокзальному комплексу Международного аэропорта «Краснодар» |
|  | Строительство «Южного экспортно-импортного хаба» на территории нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар» | период строительства 2024 – 2025 годы |
|  | Строительство автомобильной дороги | период строительства 2025 – 2026 годы; |
| 1 | 2 | 3 |
|  | «По оси ул. им. Лизы Чайкиной» от ул. Уральская до ул. Тихорецкая, включая строительство 4-х транспортных сооружений | схема движения 2+2 |
|  | Изменение муниципального маршрута регулярных перевозок (автобус) № 58 | 2025 год; в связи с открытием сквозного движения по новому коридору (по направлению ул. им. Лизы Чайкиной – ул. Тихорецкая – ул. Восточно-Кругликовская): в прямом и обратном направлении от ул. Сормовская направить по ул. Лизы Чайкиной, с заездом к «СБС Мегамолл», далее через новый путепровод, 4-й Тихорецкий проезд, ул. Тихорецкую, ул. Восточно-Кругликовскую, и далее по схеме движения маршрута |
|  | Изменение муниципального маршрута (автобус) № 59 | 2025 год; маршрут следования: от ТЦ «СБС Мегамолл» (с кольцевым оборотом по ул. Уральская, ул. Симферопольская, ул. Новороссийская), далее через новый путепровод на продолжении ул. Лизы Чайкиной и 4-й Тихорецкий проезд, ул. Тихорецкую, автомобильной дороги «Восточный подъезд к г. Краснодар», подъезд к мкр. Новознаменский и далее по УДС мкр. Новознаменский через пересадочный узел станции городской электрички «Комсомольский микрорайон» с продлением в пос. Знаменский |
|  | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Генерала Трошева от пересечения ул. Тихорецкая – ул. им. Лизы Чайкиной до пересечения с ул. Милютинская | период строительства 2022 – 2025 годы; схема движения 2+2 |
|  | Строительство автомобильной дороги «По оси ул. Домбайская» от ул. Восточно-Кругликовская до ул. им. Генерала Трошева Г.Н. | период строительства 2024 – 2025 годы; схема движения 1+1 |
|  | Строительство автомобильной дороги «По оси ул. им. Петра Метальникова» от ул. Российской через ул. Топольковый пер., ул. Милютинскую в пос. Индустриальном с выходом на автомобильную дорогу М-4 «Дон» | период строительства 2023 – 2027 годы; схема движения 2+2 |
|  | Реконструкция развязки на пересечении ул. им. Петра Метальникова – ул. Ростовское Шоссе – автомобильная дорога «Западный подъезд к г. Краснодар» | период строительства 2023 – 2027 годы; |
|  | Строительство автомобильной дороги «По оси ул. Московская» от пересече- | период строительства 2026 – 2027 годы; схема движения 2+2 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ния с ул. им. Петра Метальникова до ул. им. Григория Пономаренко |  |
|  | Строительство путепровода по оси ул. Милютинской через железнодорожные пути | период строительства 2024 – 2027 годы; схема движения 2+2 |
|  | Строительство трамвайной линии по оси ул. им. Петра Метальникова от пересечения с ул. Московской до поселка Индустриальный | период строительства 2024 – 2027 годы; |
|  | Строительство перехватывающей парковки в поселке Индустриальный | 2027 год; |
|  | Изменение муниципального маршрута (трамвая) № 8 | 2027 год; схема маршрута: ул. им. Стасова, ул. Ставропольская, ул. им. Вишняковой, ул. Железнодорожная, ул. им. Гоголя, ул. Коммунаров, ул. Офицерская, ул. Колхозная, ул. Клиническая, ул. им. Крупской, ул. им. Островского, ул. Московская, ул. им. Петра Метальникова, ул. Милютинская – пос. Индустриальный; |
|  | Изменение муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвая) № 19 | 2027 год; схема маршрута: ТПУ «Южный», ул. Индустриальная, ул. им. Захарова, ул. Постовая, ул. Коммунаров, ул. им. Гоголя, ул. Железнодорожная, ул. Дмитриевская Дамба, ул. Садовая, ул. Крайняя, ул. Московская, ул. им. Петра Метальникова, ул. Милютинская – пос. Лизы; |
|  | Строительство новой трамвайной линии по оси ул. им. Петра Метальникова от пересечения с ул. Московской до пос. Парковый | период строительства 2024 – 2027 годы; |
|  | Изменение муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвая) № 15 | 2027 год; схема маршрута: железнодорожный вокзал «Краснодар-I», ул. им. Гоголя, ул. Коммунаров, ул. Офицерская, ул. Колхозная, ул. Клиническая, ул. им. Крупской, ул. им. Островского, ул. Московская, ул. им. Петра Метальникова, ул. им. Дзержинского, трасса вдоль ул. Пригородной – пос. Парковый |
|  | Изменение муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвая) № 21 | 2027 год; схема маршрута: пос. Парковый, ул. Пригородная, ул. им. Дзержинского, ул. им. Петра Метальникова, ул. Московская, ул. Крайняя, ул. Садовая, ул. им. Максима Горького, ул. им. Кирова, ул. им. Калинина, ул. им. Каляева, ул. Минская, проспект Чекистов; |
|  | Строительство автомобильной дороги | период строительства 2025 – 2029 годы; |
| 1 | 2 | 3 |
|  | по оси автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» через аул Старобжегокай Республики Адыгея до Тургеневского Шоссе | схема движения 2+2 |
|  | Реконструкции автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» от ул. им. Калинина до ул. Ростовское Шоссе | период строительства 2024 – 2026 годы; схема движения 2+2 |
|  | Строительство моста через р. Кубань в створе автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» | период строительства 2025 – 2028 годы; схема движения 2+2 |
|  | Строительство развязки на пересечении автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» - ул. им. Калинина | период строительства 2025 – 2028 годы |
|  | Реконструкция Тургеневского шоссе от автомобильной дороги А-146 «Краснодар – Верхнебаканский» до ул. Шоссейная пос. Яблоновский Республики Адыгея | период строительства 2028 – 2029 годы; схема движения 2+2 |
|  | Строительство развязки на пересечении проектируемой автомобильной дороги по оси автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» – ул. Тургеневское шоссе – ул. Шоссейная пос. Яблоновский Республики Адыгея | период строительства 2026 – 2029 годы |
|  | Реконструкция ул. Солнечная от ул. Московская до ул. Ростовское Шоссе | 2029 год; схема движения 2+2 |
|  | Строительство развязки на пересечении ул. Ростовское Шоссе – ул. Солнечная – ул. Стахановская | период строительства 2026 – 2029 годы; |
|  | Строительство автовокзала на территории нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар» | период строительства 2021 – 2025 годы |
|  | Реконструкция железнодорожных путей направления «Краснодар-I – Афипская» | 2025 год |
|  | Увеличение плотности движения на маршруте пригородного железнодорожного сообщения «Краснодар-I – Афипская» | 2025 год |
|  | Строительство второго главного железнодорожного пути по направлению «Краснодар-I – Динская» | период строительства 2026 – 2028 годы |
|  | Увеличение плотности движения на маршруте пригородного железнодорожного сообщения «Краснодар-I – Динская» | 2028 год |
|  | Строительство ТПУ «Динская», включая перехватывающую парковку | период строительства 2027 – 2028 годы |
|  | Строительство перехватывающей парковки у ж/д платформы «Агроном» | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной платформы «Лорис» | 2028 год |
|  | Строительство второго главного железнодорожного пути по направлению «Аэропорт - Васюринская» | период строительства 2024 – 2026 |
|  | Увеличение плотности движения на маршруте пригородного ж/д сообщения «Краснодар-I – Васюринская» | 2026 год |
|  | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной платформы «122 км» | 2026 год |
|  | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Старокорсунская» | 2026 год |
|  | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Васюринская» | 2026 год |
|  | Строительство автовокзала и ТПУ «Пашковский» | 2026 год |
|  | Строительство железнодорожной станции (платформы) «Восточно-Кругликовская» | 2026 год; строительство станции в секторе пересечения ул. Восточно-Кругликовская – ул. Тихорецкая |
|  | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Восточно-Кругликовская» | 2026 год |
|  | Строительство железнодорожных путей от Аэропорта до присоединения с железнодорожным направлением «Краснодар-I – Васюринская» | период строительство 2027 – 2029 годы |
|  | Запуск маршрута пригородного железнодорожного сообщения «Аэропорт – Васюринская» | 2029 год |
|  | Строительство второго главного строительство пути по направлению «Краснодар-I - Титаровка» | период строительства 2027 – 2029 годы |
|  | Увеличение плотности движения на маршруте пригородного железнодорожного сообщения «Краснодар-I – Титаровка» | 2029 год |
|  | Строительство ТПУ «Титаровка», включая строительство перехватывающей парковки | период строительства 2028 – 2029 годы |
|  | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной платформы «Витаминкомбинат» | 2029 год; |
|  | Строительство железнодорожной станции (платформы) «Красная Площадь» | 2029 год строительство станции в районе ТЦ «Красная Площадь»; |
|  | Организация перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Крас-» | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ная Площадь |  |
|  | Строительство железнодорожной станции (платформы) «Поликлиника №13» | 2029 год; строительство станции в секторе пересечения ул. Ростовское Шоссе – ул. Геологическая |
|  | Строительство транспортного сооружения на пересечении ул. Красных Партизан – ул. им. Тургенева | период строительства 2023 – 2025 годы |
|  | Строительство транспортного сооружения на пересечении ул. им. 40-летия Победы – ул. Московская | период строительства 2024 – 2026 годы строительство эстакады по оси ул. 40-летия Победы от Института Культуры до ул. Юннатов; |
|  | Строительство скоростной автомобильной дороги от пересечения автомобильной дороги «Дальний западный обход г. Краснодар» с автомобильной дорогой А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильной дороги А-290» до г. Темрюк | период строительства 2022 – 2025 годы; схема движения 2+2 |

Отличие Вариантов 1 и 2 для Сценария 2029 года заключается только в предложении строительства транспортного сооружения на пересечении         ул. Восточно-Кругликовская – ул. Школьная и изменении организации дорожного движения на пересечениях ул. Ялтинская – ул. Уральская и ул. Ялтинская – ул. Новороссийская, а также изменение направления одностороннего движения на участках улиц ул. Уральская и ул. Новороссийская между улицами     ул. Ялтинская и ул. им. Лизы Чайкиной.

Значения транспортного спроса на участках УДС в границах Краснодарской городской агломерации, средних скоростей и средней задержки для утреннего и вечернего пиковых периодов суток рассчитаны на математической транспортной модели для сценария 2029 года в среде программного комплекса Aimsun. Сетевые параметры и параметры мониторинга по результату расчёта Варианта 1 и Варианта 2 представлены в таблицах № № 27, 28.

Сетевые параметры по результату моделирования сценария 2029 года Вариант 1 в программном комплексе Aimsun в сравнении с результатами моделирования сценария 2024 года представлены в таблице № 27.

Таблица № 27

| Показатель | Сценарий 2024 года Вариант 1 |  | Сценарий 2029 года Вариант 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утро | Вечер | Утро | Изменение, % | Вечер | Изменение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Средний уровень загрузки по сети, % | 10,77 | 11,11 | 11,05 | +2,6 % | 11,4 | +2,6 % |
| Совокупный пробег автомобилей по сети, км | 1162080 | 1209920 | 1236840 | +6,4 % | 1285830 | +6,3 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общее время пробега всех автомобилей по сети, мин | 1808230 | 2062530 | 1489810 | -17,6 % | 1831480 | -11,2 % |
| Средняя скорость движения по сети, км/час | 36,01 | 32,85 | 46,66 | +29,6 % | 39,45 | +20,1 % |

Показатели мониторинга по результату моделирования сценария       2029 года Вариант 1 в программном комплексе Aimsun в сравнении с результатами моделирования сценария 2024 года представлены в таблице № 28.

Таблица № 28

| Показатель | Сценарий 2024 года Вариант 1 |  | Сценарий 2029 года Вариант 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утро | Вечер | Утро | Изменение, % | Вечер | Изменение, % |
| Средняя интенсивность движения по участку дороги, пр.авт/км | 390,06 | 403,65 | 403,27 | +3,4 % | 418,22 | +3,7 % |
| Средняя скорость движения по участку дороги, взвешенная по спросу, км/час | 71,09 | 69,99 | 71,41 | +0,45 % | 70,54 | +0,79 % |
| Плотность движения, пр.авт/км | 3,83 | 4,03 | 3,9 | +1,8 % | 4,1 | +1,7 % |
| Средняя задержка в движении на километр сети дорог, час/км | 0,0174 | 0,0202 | 0,0110 | -36,8 % | 0,0153 | -24,6 % |
| Временной индекс на участке дороги | 2,4914 | 2,7413 | 1,9316 | -22,5 % | 2,2919 | -16,4 % |
| Уровень обслуживания дорожного движения | 83,63 % | 82,2 % | 83,6 % | -0,04 % | 82,53 % | +0,4 % |
|  | В | В | В |  | В |  |

Изменение сетевых показателей произошло следующим образом (в среднем для утреннего и вечернего пиковых периодов):

увеличение среднего уровня загрузки на 2,6 %;

увеличение совокупного пробега по сети на 6,35 %;

снижение общего времени пробега по сети на 14,4 %;

увеличение средней скорости движения по сети на 24,85 %;

увеличение средней интенсивности движения по участку дороги                                     на 3,55 %;

увеличение средней скорости движения по участку дороги на 0,62 %;

увеличение плотности движения на 1,75 %;

снижение средней задержки на 30,7 %;

увеличение уровня обслуживания дорожного движения на 0,18 %.

Сетевые параметры по результату моделирования сценария 2029 года Вариант 2 в программном комплексе Aimsun в сравнении с результатами моделирования сценария 2024 года, представлены в таблице № 29.

Таблица № 29

| Показатель | Сценарий 2024 года Вариант 1 |  | Сценарий 2024 года Вариант 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утро | Вечер | Утро | Изменение, % | Вечер | Изменение, % |
| Средний уровень загрузки по сети, % | 10,77 | 11,11 | 11,07 | +2,8 % | 11,41 | +2,7 % |
| Совокупный пробег автомобилей по сети, км | 1162080 | 1209920 | 1237440 | +6,5 % | 1285900 | +6,2 % |
| Общее время пробега всех автомобилей по сети, мин | 1808230 | 2062530 | 1489350 | -17,6 % | 1842910 | -10,7 % |
| Средняя скорость движения по сети, км/час | 36,01 | 32,85 | 46,68 | +29,6 % | 39,19 | +19,3 % |

Показатели мониторинга по результату моделирования сценария        2029 года Вариант 2 в программном комплексе Aimsun в сравнении с результатами моделирования сценария 2024 года представлены в таблице № 30.

Таблица № 30

| Показатель | Сценарий 2024 года Вариант 1 |  | Сценарий 2029 года Вариант 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утро | Вечер | Утро | Изменение, % | Вечер | Изменение, % |
| Средняя интенсивность движения по участку дороги, пр.авт/км | 390,06 | 403,65 | 405,09 | +3,9 % | 419,65 | +4,0 % |
| Средняя скорость движения по участку дороги, взвешенная по спросу, км/час | 71,09 | 69,99 | 71,26 | +0,24% | 70,38 | +0,57 % |
| Плотность движения, пр.авт/км | 3,83 | 4,03 | 3,93 | +2,6% | 4,13 | +2,5% |
| Средняя задержка в движении на километр сети дорог, час/км | 0,0174 | 0,0202 | 0,0110 | -36,8 % | 0,0154 | -23,8 % |
| Временной индекс на участке дороги | 2,4914 | 2,7413 | 1,9304 | -22,5 % | 2,3075 | -15,8 % |
| Уровень обслужи- | 83,63 % | 82,2% | 83,45 % | -0,2 % | 82,36 % | +0,2% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| вания дорожного движения | В | В | В |  | В |  |

Изменение сетевых показателей произошло следующим образом (в среднем для утреннего и вечернего пиковых периодов):

увеличение среднего уровня загрузки на 2,75 %;

увеличение совокупного пробега по сети на 6,35 %;

снижение общего времени пробега по сети на 14,2 %;

увеличение средней скорости движения по сети на 24,45 %;

увеличение средней интенсивности движения по участку дороги на    3,95 %;

увеличение средней скорости движения по участку дороги на 0,41 %;

увеличение плотности движения на 2,55 %;

снижение средней задержки на 30,3 %;

увеличение уровня обслуживания дорожного движения на 0,00 %.

По результатам полученных расчётов Вариант 1 Сценария 2029 года является эффективней.

Значения общего количества поездок на общественном транспорте по сети, транспортной работы пассажирских перевозок и среднего времени поездки на общественном транспорте в границах Краснодарской городской агломерации в суточном цикле, рассчитаны на транспортной модели для сценария 2029 года в среде программного комплекса PTV. Сетевые параметры по результату расчета Варианта 1 и Варианта 2 представлены в таблицах № № 31, 32.

Сетевые параметры для Варианта 1 по результату моделирования сценария 2029 года в программном комплексе PTV.

Таблица № 31

| Показатель | Сутки |  | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год Вариант 1 | 2029 год Вариант 1 |  |
| Общее количество поездок на общественном транспорте, ед. | 767224 | 830068 | +8,2 |
| Транспортная работа пассажирского транспорта, пасс./км | 5391168 | 5735635 | +6,4 |
| Среднее время поездки на общественном транспорте, мин | 35,49 | 35,53 | +0,11 |

Изменение сетевых показателей Варианта 1 Сценария 2029 года по общественному транспорту произошло в пользу сценария 2029 года.

Сетевые параметры для Варианта 2 по результату моделирования сценария 2029 года в программном комплексе PTV.

Таблица № 32

| Показатель | Сутки |  | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год Вариант 1 | 2029 год Вариант 2 |  |
| Общее количество поездок на общественном транспорте, ед. | 767224 | 829348 | +8,1 |
| Транспортная работа пассажирского транспорта, пасс./км | 5391168 | 5715848 | +6,02 |
| Среднее время поездки на общественном транспорте, мин | 35,49 | 35,53 | +0,11 |

Изменение сетевых показателей Варианта 2 Сценария 2029 года по общественному транспорту произошло в пользу сценария 2029 года, однако Вариант 1 по совокупности показателей является эффективнее.

На основании проведенных расчётов на транспортных моделях к дальнейшему рассмотрению принимается набор перспективных мероприятий периода 2025 – 2029 годов по Варианту 1.

Набор перспективных мероприятий, запланированных к реализации до конца 2034 года для Сценария 2034 года Вариант-1 представлен в таблице              № 33.

Таблица № 33

| № п/п | Содержание мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Строительство автомобильной дороги по коридору «ул. Солнечная – ул. Круговая – ул. им. Толбухина» от ул. им. Дзержинского до ул. Славянская | период строительства 2028 – 2032 годы; схема движения 2+2 |
| 2. | Строительство транспортного сооружения на пересечении ул. им. Дзержинского – ул. Стахановская | период строительства 2028 – 2031 годы |
| 3. | Реконструкция ул. Стахановская от ул. Шоссе Нефтяников до ул. им. Дзержинского | 2030 год; схема движения 2+2 |
| 4. | Строительство транспортного сооружения на пересечении ул. им. Академика Лукьяненко П.П. – ул. Красных Партизан | период строительства 2029 – 2032 годы |
| 5. | Строительство автомобильной дороги «Южный скоростной периметр» | период строительства 2029 – 2033 годы; схема движения 2+2 |
| 6. | Строительство мостовых переходов через озеро Старая Кубань по оси автомобильной дороги «Южный скоростной периметр» | период строительства 2029 – 2033 годы; схема движения 2+2 |
| 7. | Строительство транспортного сооружения на примыкании автомобильной дороги «Южный скоростной периметр» к ул. Бородинская | период строительства 2030 – 2033 годы |
| 8. | Реконструкция автомобильной дороги по | период строительства 2030 – 2031 годы |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ул. им. Шевченко от ул. Майкопская до ул. Новороссийской | схема движения 2+2 |
| 9. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Воронежская от ул. Майкопская до ул. Обрывная | период строительства 2031 – 2032 годы; схема движения 2+2 |
| 10. | Реконструкция транспортного коридора «ул. им. Дмитрия Благоева – ул. им. Снесарева» от ул. им. Мачуги В.Н. до автомобильной дороги «Южный скоростной периметр» | период строительства 2032 – 2033 годы |
| 11. | Строительство транспортного сооружения на пересечении ул. им. Дзержинского – ул. 3-я Трудовая | период строительства 2028 – 2030 годы |
| 12. | Строительство трамвайной линии по оси ул. Космонавта Гагарина от пересечения с ул. им. Каляева до ул. Коммунаров | период строительства 2028 – 2030 годы; протяжённость линии 3,5 км |
| 13. | Организация муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвай) «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» – Западное трамвайное депо» | 2030 год схема маршрута: ул. Им. Гоголя, ул. Коммунаров, ул. Постовая, ул. Коммунаров, ул. Им. Гаврилова П.М., ул. Им. Космонавта Гагарина, ул. 3-я линия, ул. Славянская |
| 14. | Организация муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвай) «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» – Западное трамвайное депо» | 2030 год |
| 15. | Строительство трамвайной линии от ул. Славянская – ул. Красных Партизан – а/д «Западный подъезд к г. Краснодар» - ЖК «Немецкая деревня» | период строительства 2028 – 2031 годы; протяженность линии 7,2 км |
| 16. | Реконструкция автомобильной дороги «пос. Колосистый – х. Копанской – ст. Новотитаровская» | период строительства 2029 – 2031 годы |
| 17. | Строительство перехватывающей парковки в районе ЖК «Немецкая деревня» | 2031 год |
| 18. | Изменение муниципального маршрута (трамвай) № 3 | 2031 год; схема маршрута: ЖК «Немецкая деревня, автомобильная дорога «Западный подъезд к г. Краснодар», ул. Красных Партизан, ул. Круговая, ул. Славянская, ул. 3-я линия, ул. им. Космонавта Гагарина, ул. им. Каляева, ул. им. Калинина, ул. им. Кирова, ул. им. Максима Горького, ул. Садовая, ул. Красных Зорь, ул. Российская, ул. им. Жлобы, ул. Восточно-Кругликовская, ул. им. 40-летия Победы, ул. Героев-Разведчиков; |
| 19. | Изменение муниципального маршрута (трамвай) № 7 | 2031 год; схема маршрута: ЖК «Немецкая деревня, автомобильная дорога «Западный подъезд к г. Краснодар», ул. Красных Партизан, ул. Круговая, ул. Славянская, |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ул. 3-я линия, ул. им. Космонавта Гагарина, ул. им. Каляева, ул. им. Калинина, ул. им. Кирова ,ул. им. Максима Горького, ул. Дмитриевская Дамба, ул. Железнодорожная, ул. им. Вишняковой, ул. Ставропольская, ул. им. Стасова, ул. Воронежская, ул. Титаровская |
| 20. | Строительство трамвайной линии от ул. Славянская до автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» по «ул. им. Толбухина - ул. им. Академика Лукьяненко П.П. - ул. им. Калинина» | период строительства 2030 – 2032 годы; протяженность линии 3,6 км |
| 21. | Изменение муниципального маршрута (трамвай) № 16 | 2032 год; Схема маршрута: ул. им. Гоголя, ул. Коммунаров, ул. Постовая, ул. Коммунаров, ул. им. Гаврилова П.М., ул. им. Космонавта Гагарина, ул. 3-я линия, ул. Славянская, ул. Им. Толбухина, ул. Им. Академика Лукьяненко П.П., ул. Им. Калинина |
| 22. | Строительство перехватывающей парковки на пересечении автомобильных дорог «Западный подъезд к г. Краснодар» и Елизаветинское Шоссе | 2032 год |
| 23. | Строительство трамвайной линии по оси ул. Адыгейская Набережная от пересечения ул. Воронежская - ул. Майкопская до пересечения ул. Постовая - ул. Коммунаров | период строительства 2031 – 2033 годы; протяженность линии 3,5 км |
| 24. | Организация муниципального маршрута (трамвай) № 24 | 2034 год; схема маршрута: ул. им. Захарова, ул. Постовая, ул. Ставропольская, пер. Лунный, ул. Адыгейская Набережная, ул. Майкопская, ул. Воронежская, ул. им. Стасова, ул. Ставропольская, ул. Трамвайная, ул. Им. Мачуги В.Н., ул. Автолюбителей, ул. Им. Невкипелого – «ЖК «Мелодия» |
| 25. | Изменение муниципального маршрута (трамвай) № 6 | 2034 год; схема маршрута: проспект Чекистов, ул. Минская, ул. им. Каляева, ул. им. Калинина, ул. им. Кирова, ул. им. Максима Горького, ул. Коммунаров, ул. Постовая, ул. Ставропольская, пер. Лунный, ул. Адыгейская Набережная, ул. Майкопская, ул. Титаровская, ул. Ставропольская, ул. им. Стасова |
| 26. | Изменение муниципального маршрута (трамвай) № 8 | 2034 год; схема маршрута: ул. им. Стасова, ул. Воронежская, ул. Майкопская, ул. Адыгейская Набережная, пер. Лун- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ный, ул. Ставропольская, ул. Постовая, ул. Коммунаров, ул. Офицерская, ул. Колхозная, ул. Клиническая, ул. им. Крупской, ул. им. Островского, ул. Московская, ул. им. Петра Метальникова, ул. Милютинская – пос. Индустриальный |
| 27. | Реконструкция узла примыкания трамвайной линии по ул. им. Стасова к линии по ул. Ставропольская до полного, допускающего движение во всех направлениях | 2033 год |
| 28. | Реконструкция узла примыкания трамвайной линии по ул. Титаровская к линии по ул. Ставропольская до полного, допускающих движение во всех направлениях | 2033 год |
| 30. | Строительство платной автомобильной дороги «Краснодар – Абинск – Кабардинка» | период строительства 2025 – 2029 годы схема движения 2+2 |
| 31. | Строительство транспортного сооружения на пересечении ул. Ростовское Шоссе – ул. Офицерская – ул. Колхозная | период строительства 2028 – 2030 годы |

Отличие Вариантов 1 и 2 Сценария 2034 года состоит в предложении строительства трамвайной линии до станицы Елизаветинская со строительством перехватывающей парковки и строительство трамвайной линии по оси ул. Воронежская от пересечения с ул. им. Стасова до ул. Обрывная со строительством перехватывающей парковки.

Значения транспортного спроса на участках УДС в границах Краснодарской городской агломерации, средних скоростей и средней задержки для утреннего и вечернего пиковых периодов суток рассчитаны на математической транспортной модели для сценария 2034 года в среде программного комплекса Aimsun. Сетевые параметры и параметры мониторинга по результату расчёта Варианта 1 представлены в таблицах № 34,35.

Сетевые параметры в программном комплексе Aimsun в данном конкретном случае оценивают влияние транспортной инфраструктуры, поэтому показатели Варианта 1 и Варианта 2 одинаковы.

Сетевые параметры по результату моделирования сценария 2034 года в программном комплексе Aimsun в сравнении с результатами моделирования сценария 2029 года представлены в таблице № 34.

Таблица № 34

| Показатель | Сценарий 2029 года Вариант 1 |  | Сценарий 2034 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утро | Вечер | Утро | Изменение, % | Вечер | Изменение, % |
| Средний уровень загрузки по сети, % | 11,05 | 11,4 | 10,99 | -0,5 % | 11,32 | -0,7 % |
| Совокупный пробег автомобилей по сети, км | 1236840 | 1285830 | 1234720 | -0,17 % | 1284140 | -0,13 % |
| Общее время пробега всех автомобилей по сети, мин | 1489810 | 1831480 | 1396320 | -6,3 % | 1721940 | -6,0 % |
| Средняя скорость движения по сети, км/час | 46,66 | 39,45 | 49,76 | +6,6 % | 41,96 | +6,4 % |

Показатели мониторинга по результату моделирования сценария                      2034 года в программном комплексе Aimsun в сравнении с результатами моделирования сценария 2029 года представлены в таблице № 35.

Таблица № 35

| Показатель | Сценарий 2029 года Вариант 1 |  | Сценарий 2034 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утро | Вечер | Утро | Изменение, % | Вечер | Изменение, % |
| Средняя интенсивность движения по участку дороги, пр.авт/км | 403,27 | 418,22 | 399,88 | -0,8 % | 414,58 | -0,9 % |
| Средняя скорость движения по участку дороги, взвешенная по спросу, км/час | 71,41 | 70,54 | 72,52 | +1,6 % | 71,57 | +1,5 % |
| Плотность движения, пр.авт/км | 3,9 | 4,1 | 3,79 | -2,8 % | 3,99 | -2,7 % |
| Средняя задержка в движении на километр сети дорог, час/км | 0,0110 | 0,0153 | 0,0097 | -11,8 % | 0,0139 | -9,2 % |
| Временной индекс на участке дороги | 1,9316 | 2,2919 | 1,8140 | -6,1 % | 2,1552 | -6,0 % |
| Уровень обслуживания дорожного движения | 83,6 % | 82,53 % | 84,54 % | +1,1 % | 83,52 % | +1,2% |
|  | В | В | В |  | В |  |

Изменение сетевых показателей произошло в пользу сценария 2034 года (в среднем для утреннего и вечернего пиковых периодов):

снижение среднего уровня загрузки на 0,6 %;

снижение совокупного пробега по сети на 0,15 %;

снижение общего времени пробега по сети на 6,15 %;

увеличение средней скорости движения по сети на 6,5 %;

снижение средней интенсивности движения по участку дороги на       0,85 %;

увеличение средней скорости движения по участку дороги на 1,55 %;

снижение плотности движения на 2,75 %;

снижение средней задержки на 10,5 %;

увеличение уровня обслуживания дорожного движения на 1,15 %.

Значения общего количества поездок на общественном транспорте по сети, транспортной работы пассажирских перевозок и среднего времени поездки на общественном транспорте в границах Краснодарской городской агломерации в суточном цикле, рассчитаны на транспортной модели для сценария 2034 года в среде программного комплекса PTV.

Сетевые параметры по результату расчета Варианта 1 и Варианта 2 представлены в таблице № 36,37:

Сетевые параметры для Варианта 1 по результату моделирования сценария 2034 года в программном комплексе PTV.

Таблица № 36

| Показатель | Сутки |  | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2029 год Вариант 1 | 2034 год |  |
| Общее количество поездок на общественном транспорте, ед. | 830068 | 879622 | +5,97 |
| Транспортная работа пассажирского транспорта, пасс./км | 5735635 | 6074153 | +5,9 |
| Среднее время поездки на общественном транспорте, мин | 35,53 | 35,46 | -0,2 |

Изменение сетевых показателей Варианта 1 Сценария 2034 года по общественному транспорту произошло в пользу сценария 2034 года.

Сетевые параметры для Варианта 2 по результату моделирования сценария 2034 года в программном комплексе PTV

Таблица № 37

| Показатель | Сутки |  | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2029 год Вариант 1 | 2034 год |  |
| Общее количество поездок на общественном транспорте, ед. | 830068 | 881295 | +6,17 |
| Транспортная работа пассажирского транспорта, пасс./км | 5735635 | 6147582 | +7,2 |
| Среднее время поездки на общественном транспорте, мин | 35,53 | 37,00 | +4,1 |

Изменение сетевых показателей Варианта 2 Сценария 2034 года по общественному транспорту произошло в пользу сценария 2034 года, при этом Вариант 2 по совокупности значений является эффективнее.

Таким образом, мероприятия по строительству:

трамвайной линии в направлении станицы Елизаветинская от пересечения автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» – ул. им. Калинина;

перехватывающей парковки в секторе станицы Елизаветинская;

трамвайной линии до ул. Обрывная от пересечения ул. Воронежская -  ул. им. Стасова;

перехватывающей парковки в секторе пересечения ул. Обрывная – автомобильной дороги «Южный скоростной периметр».

по результату транспортного моделирования признаны эффективными, но на основании реальности выполнения данных мероприятий в рамках рассмотрения настоящей ПКРТИ, предлагаются к реализации в перспективе за границами 2034 года.

Анализ результатов моделирования в сравнении базового сценария со сценарием 2034 года представлен в № № таблицах 38 – 40.

Сетевые параметры по результату моделирования сценария 2034 года в программном комплексе Aimsun в сравнении с результатами моделирования базового сценария.

Таблица № 38

| Показатель | Базовый сценарий |  | Сценарий 2034 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утро | Вечер | Утро | Изменение, % | Вечер | Изменение, % |
| Средний уровень загрузки по сети, % | 12,37 | 12,00 | 10,99 | -11,2 % | 11,32 | -5,7 % |
| Совокупный пробег автомобилей по сети, км | 1218270 | 1205070 | 1234720 | +1,4 % | 1284140 | +6,6 % |
| Общее время пробега всех автомобилей по сети, мин | 1922860 | 2168270 | 1396320 | -27,4 % | 1721940 | -20,6 % |
| Средняя скорость движения по сети, км/час | 34,89 | 30,84 | 49,76 | +42,6 % | 41,96 | +36,1 % |

Показатели мониторинга по результату моделирования сценария 2034 года в программном комплексе Aimsun в сравнении с результатами моделирования базового сценария.

Таблица № 39

| Показатель | Базовый сценарий |  | Сценарий 2034 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утро | Вечер | Утро | Изменение, % | Вечер | Изменение, % |
| Средняя интенсивность движения по участку дороги, пр.авт/км | 417,92 | 429,30 | 399,88 | -4,3 % | 414,58 | -3,4 % |
| Средняя скорость движения по участку дороги, взвешенная по спросу, км/час | 68,16 | 66,90 | 72,52 | +6,4 % | 71,57 | +7,0 % |
| Плотность движения, пр.авт/км | 4,32 | 4,52 | 3,79 | -12,3 % | 3,99 | -11,7 % |
| Средняя задержка в движении на километр сети дорог, час/км | 0,0167 | 0,0207 | 0,0097 | -41,9 % | 0,0139 | -32,9 % |
| Временной индекс на участке дороги | 2,468 | 2,846 | 1,8140 | -26,5 % | 2,1552 | -24,3 % |
| Уровень обслуживания дорожного движения | 80,09 % | 78,56 % | 84,54 % | +4,5 % | 83,52 % | +6,3 % |
|  | В | В | В |  | В |  |

Сетевые параметры по результатам моделирования сценария 2034 года в программном комплексе PTV в сравнении с показателями базового сценария.

Таблица № 40

| Показатель | Сутки |  | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Базовый сценарий | 2034 год Вариант 1 |  |
| Общее количество поездок на общественном транспорте, ед. | 687592 | 879622 | +27,9 |
| Транспортная работа пассажирского транспорта, пасс./км | 4842119 | 6074153 | +25,4 |
| Среднее время поездки на общественном транспорте, мин | 35,55 | 35,46 | -0,25 |

Изменение сетевых показателей произошло в пользу сценария 2034 года (в среднем для утреннего и вечернего пиковых периодов):

снижение среднего уровня загрузки на 8,5 %;

увеличение совокупного пробега по сети на 4 %;

снижение общего времени пробега по сети на 24 %;

увеличение средней скорости движения по сети на 39,4 %;

снижение средней интенсивности движения по участку дороги на       3,85 %;

увеличение средней скорости движения по участку дороги на 6,7 %;

снижение плотности движения на 12 %;

снижение средней задержки на 25,2 %;

увеличение уровня обслуживания дорожного движения на 5,4 %;

увеличение общего количества поездок на общественном транспорте на 27,9 %;

увеличение объёма транспортной работы на 25,4 %.

По результатам полученных результатов эффективность от реализации перечня предлагаемых мероприятий является положительной.

Оценка мероприятий ПКРТИ будет осуществляться по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры, приведённым в таблице № 41.

Таблица № 41

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы, 2020 г. |  | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 г. | 2024 г. | 2029 г. | 2034 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2021 – 2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижениях, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Задача 1. Приведение дорожной сети в нормативное транспортно – эксплуатационное состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационному состоянию, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 62,7 |  | 70,0 | 85,0 | 75,0 | 90,0 |
| - 2. | Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение вероятности ДТП | количество | 1116 |  | 1093 | 1029 | 930 | 841 |
| 2.2. | Увеличение скорости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | движения транспортных средств | км/ час | 25 |  | 25,1 | 26,3 | 28,5 | 30,8 |
| 2.3. | Снижение среднего уровня перегрузки дорожной сети | км. | 957 |  | 915 | 765 | 592 | 458 |
| - 3. | Задача 3. Повышение уровня удовлетворенности граждан уровнем транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Увеличение объёма перевозки пассажиров транспортом общего пользования | млн пасс. | 101,8 | 150,2 |  | 152,7 | 156,6 | 200,3 |
| 3.2. | Сокращение времени граждан в поездках транспортом общего пользования | мин. | 35,55 | 35,52 |  | 35,49 | 35,46 | 35,43 |

- Раздел IV

- Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемого к реализации варианта развития транспортной

- инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов

- транспорта, очередность реализации мероприятий

- (инвестиционных проектов)

Подраздел 4.1.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В числе перспективных мероприятий по развитию системы транспорта общего пользования:

строительство новых трамвайных линий и организация новых/изменение существующих муниципальных маршрутов (трамвай);

развитие системы пригородного железнодорожного сообщения в рамках проекта «Создание радиально-кольцевого пригородного пассажирского сообщения в Краснодарской агломерации», включая строительство новых железнодорожных станций, остановочных пунктов и транспортно-пересадочных узлов;

оптимизация автобусной маршрутной сети с учётом развития новых транспортных районов и новых транспортных связей.

Перечень мероприятий представлен в подразделах настоящего раздела.

Подраздел 4.2.

- Мероприятия по развитию транспорта общего пользования,

- созданию транспортно-пересадочных узлов

Перспективные мероприятия по развитию сети и маршрутов общественного транспорта, включая строительство автовокзалов, ТПУ и развития системы пригородного железнодорожного сообщения.

Перечень запланированных перспективных мероприятий по развитию сети и маршрутов общественного транспорта по периодам реализации ПКРТИ представлены в таблице № 42.

Таблица № 42

| № п/п | Запланированный год реализации | Адрес мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство сетей электрического общественного транспорта |  |  |
| 1. | 2021 – 2022 | Строительство трамвайной линия по оси ул. Московская от ул. Солнечная до ул. им. Петра Метальникова |
| 2. | 2022 – 2024 | Строительство трамвайной линии от пересечения ул. Трамвайная, по ул. им. Мачуги В.Н. ул. Автолюбителей, ул. им. Невкипелого |
| 3. |  | Строительство новой трамвайной линии: по ул. Красных Зорь, ул. Российская, ул. им. Жлобы, ул. Восточно-Кругликовская, ул. Им. 40-летия Победы, ул. Героев-Разведчиков до ул. Домбайская |
| 4. |  | Строительство новой трамвайной линии по оси ул. им. Захарова от ул. Индустриальная до автовокзала «Южный» на территорию нового ТПУ «Южный» |
| 5. | 2025 – 2029 | Строительство новой трамвайной линии по оси ул. им. Петра Метальникова от пересечения с ул. Московская до поселка Индустриальный |
| 6. |  | Строительство новой трамвайной линии по оси ул. им. Петра Метальникова от пересечения с ул. Московская до пос. Парковый |
| 7. | 2030 – 2034 | Строительство новой трамвайной линии по оси ул. Космонавта Гагарина от пересечения с ул. им. Каляева до ул. Коммунаров |
| 8. |  | Строительство новой трамвайной линии от ул. Славянская – ул. Красных Партизан – автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» – ЖК «Немецкая деревня» |
| 9. |  | Строительство новой трамвайной линии от ул. Славянская до автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» по маршруту «ул. им. Толбухина – ул. им. Академика Лукьяненко П.П. – ул. им. Калинина» |
| 10. |  | Строительство новой трамвайной линии по ул. Адыгейская Набережная от пересечения ул. Воронежская – ул. Майкопская до пересечения ул. Постовая – ул. Коммунаров |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация/изменение маршрутов общественного транспорта |  |  |
| 11. | 2021 | Продление муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвай) № 15 до ул. им. Петра Метальникова |
| 12. |  | Продление муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвай) № 21 до ул. им. Петра Метальникова |
| 13. |  | Продление муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвай) № 22 до ул. им. Петра Метальникова |
| 14. | 2022 – 2024 | Продление муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвай) № 20 ул. им. Невкипелого по новой трамвайной линии |
| 15. |  | Продление муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвай) № 1 до ул. Домбайская по новой трамвайной линии |
| 16. |  | Продление муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвай) № 2 до ул. Домбайская по новой трамвайной линии |
| 17. |  | Продление муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвай) № 3 до ул. Домбайская по новой трамвайной линии |
| 18. |  | Продление муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвай) № 2 до ТПУ «Южный» по новому участку трамвайной линии |
| 19. |  | Продление муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвай) № 4 до ТПУ «Южный» по новому участку трамвайной линии |
| 20. |  | Организация муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвай) № 19 «Улица Солнечная - Улица Индустриальная» |
| 21. |  | Продление муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвай) № 19 «Улица Солнечная - Улица Индустриальная» до ТПУ «Южный» по новому участку трамвайной линии с изменением названия маршрута - «Улица Солнечная - ТПУ «Южный» |
| 22. |  | Изменение пути следования автобуса № 75, организация схемы движения по автомобильной дороге «По оси ул. им. Думенко» |
| 23. |  | Восстановление движения маршрутов пригородного автобусного сообщения через Яблоновский мост |
| 24. |  | Изменение схемы движения маршрута регулярных перевозок (автобус) № 7А с переносом конечной остановки к ТПУ «Южный» |
| 25. |  | Изменение схемы движения маршрута регулярных перевозок (автобус) № 7 Б с переносом конечной остановки к ТПУ «Южный» |
| 26. |  | Изменение схемы движения маршрута регулярных перевозок (автобус) № 102 с переносом конечной остановки к ТПУ «Южный» |
| 27. | 2022 – 2024 | Изменение схемы движения маршрута регулярных перевозок (автобус) № 107 А с переносом конечной остановки к ТПУ «Южный» |
| 28. |  | Изменение схемы движения маршрута регулярных перевозок (автобус) № 117 с переносом конечной остановки к |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ТПУ «Южный» |
| 29. |  | Изменение схемы движения маршрута регулярных перевозок (автобус) № 183 с переносом конечной остановки к ТПУ «Южный» |
| 30 |  | Запуск маршрута пригородного железнодорожного сообщения «Краснодар-I - Аэропорт» |
| 31. | 2025 – 2029 | Организация нового муниципального маршрута регулярных перевозок (автобус) «Краснодар-I – Медицинский кластер» |
| 32. |  | Организация нового муниципального маршрута регулярных перевозок (автобус) «ТЦ «Красная Площадь» - Медицинский кластер» |
| 33. |  | Организация нового маршрута автобуса «Аэропорт - Медицинский кластер» |
| 34. |  | Изменение муниципального маршрута регулярных перевозок (автобус) №7 «Университет МВД – Аэропорт» |
| 35. |  | Изменение межмуниципального маршрута регулярных перевозок (автобус) № 108 «Динская – Краснодар, ул. им. Стасова» |
| 36. |  | Изменение муниципального маршрута (автобус) № 58 с организацией заезда на автомобильную дорогу «по оси ул. им. Лизы Чайкиной» |
| 37. |  | Изменение муниципального маршрута (автобус) № 59 с организацией заезда на автомобильную дорогу «по оси ул. им. Лизы Чайкиной» |
| 38. |  | Изменение муниципального маршрута (трамвай) № 8 до ул. им. Петра Метальникова |
| 39. |  | Продление муниципального маршрута (трамвай) № 19 до пос. Индустриальный |
| 40. |  | Запуск маршрута пригородного железнодорожного сообщения «Аэропорт – Усть-Лабинская» |
| 41. | 2030 – 2034 | Организация нового муниципального маршрута (трамвай) «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» – Западное трамвайное депо» |
| 42. |  | Изменение муниципального маршрута (трамвай) № 3 «Западное трамвайное депо – ЖК «Губернский» |
| 43. |  | Изменение муниципального маршрута (трамвай) № 7 «Западное трамвайное депо – ул. им. Димитрова» |
| 44. |  | Организация нового муниципального маршрута (трамвай) № 16 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» – Западное трамвайное депо» |
| 45. |  | Продление муниципального маршрута (трамвай) № 16 «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» – Западное трамвайное депо» до ул. им. Калинина с изменением названия маршрута – «Железнодорожный вокзал «Краснодар-I» – Улица Калинина» |
| 46. |  | Организация нового муниципального маршрута (трамвай) № 24 «ТПУ «Южный» – ул. им. Невкипелого» |
| 47. |  | Изменение муниципального маршрута регулярных перевозок (трамвай) № 6 «Юбилейный микрорайон – ул. им. Димитрова» |
| 48. |  | Изменение муниципального маршрута (трамвай) № 8 до |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | пос. Индустриальный |
| Развитие системы пригородного железнодорожного сообщения |  |  |
| 49. | 2022 – 2024 | Строительство железнодорожной линии от станции «Краснодар-I» до нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар» |
| 50. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «Вещевой рынок» (1624 км пк.3) |
| 51. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «Селезнева» (670 км пк.4) |
| 52. 53. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «Второй Северный мост» (ОП «Васнецова») (669 км. пк.4) |
| 54. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «СБС» |
| 55. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «Кормилица» (129 км пк.3) |
| 56. | 2025 – 2029 | Реконструкция железнодорожных путей направления «Краснодар-I – Северская» |
| 57. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «Сити-Центр» (1628 км пк.3) |
| 58. |  | Увеличение плотности движения на маршруте пригородного железнодорожного сообщения «Краснодар-I – Северская» |
| 59. |  | Строительство второго главного железнодорожного пути по направлению «Аэропорт – Усть-Лабинская» |
| 60. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «Знаменский» (124 км пк.6) |
| 61. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «Старокорсунская» (111 км пк.9) |
| 62. |  | Увеличение плотности движения на маршруте пригородного железнодорожного сообщения «Краснодар-I – Усть-Лабинская» |
| 63. |  | Строительство второго главного железнодорожного пути по направлению «Краснодар-I – Динская» |
| 64. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «Стадион Краснодар» (667 км пк.8) |
| 65. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «666 км» |
| 66. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «Восточный обход» (656 км пк.6) |
| 67. |  | Увеличение плотности движения на маршруте пригородного железнодорожного сообщения «Краснодар-I – Динская» |
| 68. |  | Строительство железнодорожных путей от международного аэропорта «Краснодар» до присоединения с железнодорожным направлением «Краснодар-I – Усть-Лабинская» |
| 69. |  | Запуск маршрута пригородного ж/д сообщения «Аэропорт – Усть-Лабинская» |
| 70. |  | Строительство второго главного железнодорожного пути по направлению «Краснодар-I –Титаровка» |
| 71. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «Красная Площадь» (1614 км пк.9) |
| 1 | 2 | 3 |
| 72. | 2025 – 2029 | Строительство железнодорожной остановочной платформы «Молодежный микрорайон» (1610 км пк.5) |
| 73. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «Витаминный» (1607 км пк.10) |
| 74. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «Олимпийский микрорайон» (1605 км пк.5) |
| 75. |  | Увеличение плотности движения на маршруте пригородного железнодорожного сообщения «Краснодар-I – Титаровка» |
| 76. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «Новознаменский» (7 км пк.1) |
| 77. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «12» (9 км пк.5) |
| 78. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «13» (12 км пк.6) |
| 79. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «14» (16 км пк.6) |
| 80. |  | Строительство железнодорожной остановочной платформы «16» (17 км пк.9) |
| Строительство ТПУ и автовокзалов |  |  |
| 81. | 2022 – 2024 | Строительство ТПУ на территории нового аэропортового комплекса международного аэропорта «Краснодар» |
| 82. |  | Строительство ТПУ на территории автовокзала «Южный» |
| 83. | 2025 – 2029 | Строительство ТПУ «Динская» (644 км пк.8) |
| 84. |  | Строительство ТПУ «Титаровка» (1599 км пк.9) |
| 85. |  | Строительство ТПУ «Усть-Лабинская» (80 км пк.6) |
| 86. |  | Строительство ТПУ «Северская» (703 км пк.4) |
| 87. |  | Строительство ТПУ «Афипская» (692 км пк.2-4) |
| 88. |  | Строительство автовокзала на территории нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар» |

Подраздел 4.3.

- Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового

- автомобильного транспорта, включая развитие единого

- парковочного пространства

Городское парковочное пространство (или парковочная инфраструктура) включает в себя внеуличные автостоянки и паркинги, а также парковочные места в границах УДС (уличные парковки), со всем необходимым техническим оснащением.

Парковочное пространство является необходимым элементом транспортной системы населенных пунктов. Количество парковочных мест, удобство расположения стоянок/парковок и уровень их комфорта непосредственно влияют на экономическую эффективность торговых учреждений и других объектов притяжения, увеличивают уровень обслуживания транспортных и пешеходных потоков, снижают нагрузку на окружающую среду. На сегодняшний день ситуация с нормативной обеспеченностью мест для хранения автотранспорта является острой проблемой транспортной инфраструктуры, которая активно решается администрациями населенных пунктов в рамках муниципальных и федеральных программ.

На основании опыта градостроительства и практики организации дорожного движения с учётом перспективы роста уровня автомобилизации во многих странах, в том числе и в России, выработаны рекомендации и нормативы по обеспечению характерных объектов местами для временной стоянки транспортных средств. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» содержит нормативы, которые предназначены для градостроительного проектирования и могут быть использованы для обоснования оперативных мер по организации временных стоянок.

Общие требования к размещению и планировке стоянок сводятся к обеспечению минимальных помех для транспортного потока при въезде на стоянку и выезде с неё, удобства и безопасности пользования стоянками водителями и пассажирами автомобилей. Решение последнего требования характеризуется близостью стоянки к основному объекту тяготения, а также наличием безопасных путей пешеходного движения между стоянкой и обслуживаемыми объектами. При выборе места для организованных стоянок следует учитывать также характер местных условий (видимость, интенсивность движения пешеходов и транспортных средств, состав потока) и при необходимости корректировать их расположение. Особого внимания требует выбор расположения въездов и выездов для внеуличных стоянок, следует изыскивать возможность организации въезда-выезда с второстепенных проездов и улиц, чтобы не создавать конфликтные очаги на магистралях.

Широкое применение в крупных городах в последнее время получают «перехватывающие парковки». Такие стоянки становятся необходимыми в связи с перенасыщением городов транспортными потоками и стремлением сократить въезд в город индивидуального и транзитного транспорта. Перехватывающие парковки должны устраиваться на внешней границе территории города и должны быть предназначены не только для легковых автомобилей, но и для туристических автобусов и грузовых автомобилей. Эффективнее располагать перехватывающие парковки в непосредственной близости к конечным станциям массового пассажирского транспорта (пригородного железнодорожного транспорта, метрополитена, скоростного трамвая или автобуса и т.п.), с помощью которого пользователи автотранспорта могут быстро доехать до нужных объектов в городе.

Важное место в обеспечении эффективной работы парковочного пространства занимает информирование участников дорожного движения. Водителя необходимо информировать о месте расположения стоянок, о наличии зон запрещения остановки/стоянки, о наличии свободных парковочных мест, о способе и стоимости взимаемой платы.

Создание уличных платных парковок в местах активного движения автотранспорта является одной из эффективных мер по предотвращению транспортных заторов и снижению количества нарушений правил дорожного движения.

Особенность парковочного пространства муниципального образования город Краснодар заключается в том, что значительная часть населения проживает в районах индивидуальной жилой застройки, где хранение личного транспорта должно осуществляться на приусадебной территории. Это обстоятельство обуславливает острую необходимость в организации парковочных мест для временного хранения транспорта в дневной период – для транспорта, на котором совершаются рабочие и трудовые поездки.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 01.10.2013 № 7550 «О создании и использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Краснодар». На сегодняшний момент на территории муниципального образования город действует 266 платных муниципальных парковки общей емкостью              8 075 машино-мест. Стоимость 1 часа на платных муниципальных парковках на территории площади около вокзала «Краснодар-I» составляет – 100 рублей, на других участках городской УДС – 30 рублей. Тарификация парковочной сессии ведется паркоматами каждый час и поминутно для пользователей мобильного приложения.

Мероприятия по организации уличных парковок в ближайшей перспективе предлагаются в составе работ по ремонту участков УДС. Основными правилами при реализации мероприятий по организации уличных парковок является нормативное применение технических средств организации движения на УДС при составлении документов локального транспортного проектирования (ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств») и соблюдение методических рекомендаций Министерства транспорта РФ «По разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Формирование единого парковочного пространства в городах Российской Федерации» от 01.08.2018 в части правил размещения парковочных мест на уличных и внеуличных парковках.

Перечень запланированных перспективных мероприятий по развитию системы перехватывающих парковок по периодам реализации ПКРТИ представлен в таблице № 43.

Таблица № 43

| № п/п | Запланированный год реализации | Адрес мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 2022 – 2024 | у железнодорожной остановочной платформы «Энем-I» (две) |
| 2. |  | в секторе автовокзала «Южный» |
| 3. |  | у железнодорожной остановочной платформы «Комсомольский микрорайон» |
| 4. |  | у железнодорожной остановочной платформы «Пашковская» |
| 5. | 2025 – 2029 | в посёлке Индустриальный |
| 6. |  | у железнодорожной остановочной платформы «Афипская» |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | 2025 – 2029 | у железнодорожной станции «Динская» |
| 8. |  | у железнодорожной остановочной платформы «Агроном» |
| 9. |  | у железнодорожной остановочной платформы «Лорис» |
| 10. |  | у железнодорожной остановочной платформы «122 км» |
| 11. |  | у железнодорожной станции «Васюринская» |
| 12. |  | у перспективного железнодорожной остановочной платформы «Второй Северный мост» |
| 13. |  | у железнодорожной станции «Титаровка» |
| 14. |  | у железнодорожной остановочной платформы «Витаминкомбинат» |
| 15. |  | у железнодорожной станции «Усть-Лабинская» |
| 16. |  | у железнодорожной станции «Северская» |
| 17. |  | у перспективной железнодорожной станции «Красная Площадь» на территории ТРЦ «Красная Площадь» |
| 18. | 2030 – 2034 | в районе ЖК «Немецкая деревня» |
| 20. |  | в секторе пересечения ул. им. Калинина – автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» |

Подраздел 4.4

- Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и

- велосипедного передвижения

Пешеходы – это самые незащищенные участники дорожного движения, в то же время пешеходы самые неорганизованные и самые многочисленные на дороге. В сокращении числа конфликтов между транспортом и пешеходами кроются значительные резервы снижения показателей по аварийности.

Обеспечение удобства и безопасности движения пешеходов является одним из наиболее ответственных и, вместе с тем, сложных разделов организации движения. Сложность данной задачи обусловлена тем, что поведение пешеходов труднее поддается регламентации, чем поведение водителей.

В перечне мероприятий по обеспечению и организации безопасного движения пешеходов выделяются следующие задачи:

обеспечение самостоятельных путей для передвижения людей вдоль улиц и дорог;

оборудование пешеходных переходов через проезжую часть (нерегулируемых, регулируемых, в разных уровнях);

организация пешеходных (бестранспортных) зон;

выделение жилых зон;

комплексная организация движения на специфических постоянных пешеходных маршрутах.

Основной задачей для обеспечения безопасности пешеходного движения вдоль проезжей части является отделение пешеходного потока от транспортного за счет:

соответствия ширины тротуара пиковой интенсивности пешеходного потока;

хорошего качества покрытия тротуара и его содержания;

отсутствия на тротуаре помех для движения пешеходов;

применения ограждений, препятствующих внезапному выходу пешеходов на проезжую часть в наиболее опасных местах (перильные ограждения, зеленые насаждения);

наличия препятствий для внезапного выезда транспортных средств на тротуар в наиболее опасных местах (барьерные ограждения, повышенный бортовой камень).

Безопасность нерегулируемого пересечения пешеходами проезжей части обеспечивается:

хорошей видимостью пешеходного перехода для водителей, приближающихся со всех направлений;

хорошей видимостью для пешеходов приближающихся транспортных средств;

сокращением времени нахождения пешеходов на проезжей части путём уменьшения протяженности перехода;

обустройством центральных островков безопасности на проезжей части широких улиц для перехода улицы в два этапа.

Перспективные планы по реализации различных мероприятий по развитию инфраструктуры для движения пешеходов представлены в таблице № 44             с разделением по видам и срокам.

Таблица № 44

| № п/п | Запланированный год реализации | Адрес мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство пешеходных переходов в разных уровнях |  |  |
| 1. | 2021 | Два подземных пешеходных перехода на пересечении ул. им. Петра Метальникова – ул. Московская |
| 2. |  | Надземный пешеходный переход ул. Крылатская (ТЦ «OZ Moll») на отметке «км.1339» автомобильной дороги М-4 «Дон» |
| 3. |  | Строительство подземного пешеходного перехода по ул. им. Дзержинского в районе ул. им. Нахимова |
| 4. | 2022 – 2024 | Подземный пешеходный переход на пересечении ул. Ставропольская – ул. им. Вишняковой в районе Вещевого рынка |
|  |  | Подземный пешеходный переход через ул. Красных Партизан в районе МУЗ Городская больница № 2 «КМЛДО» |
| 5. |  | Подземный пешеходный переход на пересечении ул. им. Дзержинского – ул. им. Александра Покрышкина |
| 6. |  | Подземный пешеходный переход на пересечении ул. Красная – ул. им. Гаврилова П.М. – ул. Шоссе Нефтяников |
| 7. | 2025 – 2029 | Подземный пешеходный переход на пересечении ул. Северная – ул. Красная |
| 8. |  | Подземный пешеходный переход на пересечении ул. Красная – ул. им. Бабушкина |
| 9. |  |  |
| 10. |  | Подземный пешеходный переход на пересечении ул. Ставропольская – ул. Кубанская |
| 1 | 2 | 3 |
| 11. | 2030 – 2034 | Подземный пешеходный переход на пересечении ул. Восточно-Кругликовская – ул. им. 40-летия Победы |
| Строительство/благоустройство пешеходных улиц, зон, скверов, бульваров, набережных |  |  |
| 12. | 2021 | Благоустройство территории за мемориалом «Ради жизни на земле» вдоль ул. им. Хакурате от ул. Красная до ул. Рашпилевская |
| 13. |  | Благоустройство бульвара «Николаевский» в мкр. Гидростроителей вдоль ул. Автолюбителей от ул. Трудовой Славы до СТ «Излучина Кубани» |
| 14. |  | Благоустройство бульвара «Мариинский» между ул. Октябрьская и ул. им. Красина |
| 15. |  | Строительство сквера на пересечении ул. Постовая – ул. Седина |
| 16. |  | Строительство бульвара вдоль ул. им. Петра Метальникова от ул. Московская до Ростовского Шоссе |
| 17. | 2022 – 2024 | Проект «Единая пешеходная набережная вдоль реки Кубань» |
| 18. |  | Благоустройство сквера «Имени Рахманинова» на пересечении ул. Морская – ул. им. Дзержинского |
| 19. |  | Благоустройство бульвара «Береговой» или «Тропа Здоровья» по ул. Береговая |
| 20. |  | Благоустройство сквера «Петровский» в секторе улиц ул. Адыгейская Набережная, ул. Майкопская, ул. Воронежская, Петровский пер. |
| 21. |  | Благоустройство сквера «Имени Покрышкина» на ул. Дзержинского |
| 22. |  | Благоустройство сквера «Памяти жертв Гражданской войны» в границах ул. Офицерская и ул. Ростовское Шоссе |
| 23. |  | Благоустройство сквера «Старокубанский» в ст. Старокубанская |
| 24. |  | Благоустройство сквера «Памяти Героев-танкистов» в пос. Колосистый |
| 25. |  | Благоустройство сквера «Казачьей Славы» в секторе ул. им. Горького, ул. им. Кирова, ул. им. Гоголя, ул. им. Евдокии Бершанской |
| 26. |  | Благоустройство бульвара «Героев Разведчиков» между ул. Героев Разведчиков и ул. им. Героя Аверкиева |
| 27. |  | Благоустройство сквера им. Льва Толстова в секторе ул. Славянская, ул. им. Льва Толстого, ул. 4-я Линия, ул. 3-я Линия |
| 28. |  | Благоустройство городского сада «Сосновый в пос. Березовый |
| 29. |  | Строительство Народного парка (городского сада «Карасунский») |
| 30. | 2025 – 2029 | Создание пешеходного квартала в секторе улиц ул. им. Чапаева, ул. Рашпилевская, ул. Красноармейская, ул. Карасунская (исторический «Краснодарский Арбат») |
| 31. |  | Благоустройство парка между мкр. Молодежный и мкр. «9-я Тихая» |
| Строительство светофорных объектов на пересечениях с организацией регулируемых пешеходных переходов, строительство регулируемых пешеходных переходов, канализирование |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | пешеходных направлений, организация выделенной пешеходной фазы, сокращение конфликтного взаимодействия «пешеход - транспорт» |  |
| 32. | 2021 | ул. Героев Разведчиков – ул. им. Героя Яцкова |
| 33. |  | ул. Зиповская – ул. Котлярова |
| 34. |  | ул. им. Янковского – ул. Длинная |
| 35. |  | ул. им. Кирилла Россинского – ул. 1 Мая |
| 36. |  | ул. Красных Партизан – ул. Брюсова |
| 37. |  | ул. Красных Партизан – ул. Передерия |
| 38. |  | ул. Российская – ул. им. Кухаренко |
| 39. |  | ул. Селезнева – ул. 2-я Пятилетка |
| 40. |  | ул. Кубанская Набережная – ул. Комсомольская |
| 41. |  | ул. Дальняя, 39 |
| 42. |  | ул. Трудовой Славы, 19 |
| 43. |  | ул. Уральская, 121 |
| 44. |  | ул. Октябрьская – ул. Чапаева |
| 45. |  | ул. Октябрьская – ул. Комсомольская |
| 46. |  | ул. Красных Партизан, 1Б |
| 47. |  | ул. им. Генерала Трошева, 1/4 |
| 48. |  | ул. Тенистая – ул. 1 Мая |
| 49. |  | ул. Тепличная – ул. 1 Мая |
| 50. |  | ул. Уральская – ул. 30-й Иркутской Дивизии |
| 51. |  | ул. Степная – ул. Восточная (ст. Елизаветинская) |
| 52. |  | ул. Тургенева,15 |
| 53. |  | ул. Черкасская – ул. Героев Разведчиков |
| 54. | 2022 – 2024 | (4-е отделение СПК «Краснодарский») |
| 55. |  | ул. Бургасская, 4 |
| 56. |  | ул. Дальняя - ул. Гаражная |
| 57. |  | ул. Дзержинского – ул. им. Сафонова |
| 58. |  | ул. Мира - ул. Гудимы |
| 59. |  | ул. Плиева - ул. Кирова (пос. Пашковский) |
| 60. |  | ул. Рашпилевская – ул. Советская |
| 61. |  | ул. Старокубанская - ул. Бургасская |
| 62. |  | ул. Шоссе Нефтяников – ул. Стахановская |
| 63. |  | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. им. 40-летия Победы |
| 64. |  | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. Черкасская |
| 65. |  | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. им. Героя Яцкова И.В. |
| 66. |  | ул. Автолюбителей, 1/1В |
| 67. |  | ул. Уральская - ул. 1 Мая |
| 68. |  | ул. Карякина, СОШ № 71 |
| 69. |  | ул. Индустриальная – ул. Тахтамукайская |
| 70. |  | ул. им. Дзержинского – поворот к СК «Баскет-холл» |
| 71. |  | Транспортный узел в секторе Тургеневского моста: ул. им. Тургенева, Тургеневский мост, ул. им. Буденного |
| 72. |  | ул. Ипподромная – ул. Спортивная – ул. Передовая |
| 73. |  | ул. им. Дзержинского – ул. Авиагородок |
| 74. |  | ул. Северная – ул. Школьная – ул. им. Филатова |
| 75. |  | ул. Ростовское Шоссе – ул. Солнечная |
| 76. |  | ул. Дзержинского – ул. Офицерская |
| 77. |  | ул. Евдокии Бершанской – ул. им. Шевченко |
| 78. |  | ул. Красноармейская – ул. им. Горького |
| 1 | 2 | 3 |
| 79. | 2022 – 2024 | ул. Рашпилевская – ул. им. Чапаева |
| 80. |  | ул. Евдокии Бершанской – ул. Краевая |
| 81. |  | ул. Дзержинского - ул. Нефтяная |
| 82. | 2025 – 2029 | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. Домбайская |
| 83. |  | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. им. Кирилла Россинского |
| 84. |  | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. Милютинская |
| 85. |  | ул. Милютинская – ул. Евдокимовская – ул. Магаданская в пос. Индустриальный |
| 86. | 2030 – 2034 | ул. Воронежская – ул. им. Димитрова |
| Установка светофора Т7 |  |  |
| 87. | 2021 | ул. 1-я линия Нефтяников - ул. Новаторов |
| 88. |  | ул. Бабушкина – ул. им. Передерия |
| 89. |  | ул. Гимназичееская – ул. Фрунзе |
| 90. |  | ул. Дзержинского – ул. Нефтяная |
| 91. |  | ул. Дорожная, 1 (пос. Северный) |
| 92. |  | ул. Звездная, 5 (пос. Колосистый) |
| 93. |  | ул. Колхозная - ул. Серова |
| 94. |  | ул. Красная, 28 ст. Старокорсунская |
| 95. |  | ул. Красноармейская – ул. Хакурате |
| 96. |  | ул. Кузнечная - ул. Кутузова |
| 97. |  | ул. Наримановская, 28 (х. Ленина) |
| 98. |  | ул. Чкалова - ул. Пашковская |
| 99. |  | ул. Энгельса - ул. Головатого |
| 100. |  | пос. Белозерный, 17/1 |
| 101. |  | ул. Шевченко, 222 (ст. Старокорсунская) |
| 102. |  | ул. Е. Бершанской, 372 |
| 103. |  | ул. Октябрьская – ул. им. А.С. Пушкина |
| Строительство тротуаров |  |  |
| 104. | 2021 | По ул. Подсолнечной от ул. Багратионовской до дома №185 по ул. Подсолнечной в х. Октябрьский |
| 105. |  | По ул. Подсолнечной от дома № 185 до ул. Заречной в х. Октябрьский |
| 106. |  | По ул. Молодежной от дома № 66 до ул. Карантийной, д.37 |
| 107. |  | По ул. Сахалинской и по проезду 1-ый Сахалинский |
| 108. |  | По ул. Ивовой от ул. Путеводной до ул. Учительской в пос. Индустриальный |
| 109. |  | По ул. Учительской от ул. Ивовая до ул. Липоваой в пос. Индустриальный |
| 110. |  | По ул. Фанагорийской от ул. Учительской до ул. Ивовой в пос. Индустриальный |
| 111. |  | По ул. Чонгарской от ул. им. Шевченко до ул. Степной в ст. Старокорсунская |
| 112. |  | По ул. Быхчиванджи от ул. Защитников Отечества до ул. им. Петра Метальникова |
| 113. |  | По ул. Есаульской от дома № 57 до ул. Российской |
| 114. |  | По ул. им. Дмитрия Благоева от ул. Гидростроителей до ул. Трудовой Славы |
| 115. |  | По ул. Автолюбителей от остановки общественного транспорта «Кружевная» до ул. им. Валерия Гассия |
| 116. |  | По ул. Автолюбителей от остановки общественного транспорта «Артезианская» до остановки общественного транспорта «Кружевная» |
| 117. |  | По ул. Автолюбителей от ул. им. Мачуги В.Н. до ул. Гидростроителей |
| 118. |  | Строительство тротуара с устройством пешеходного перехода через водоотводной канал ул. им. Куликовского (четная сторона) от ул. им. Дзержинского до ул. им. Неустроева |
| 119. |  | По ул. Прохладная от ул. Лазурной до МБДОУ «Детский сад № 163» пос. Колосистый |
| 120. |  | По ул. Лучезарной от ул. Мариупольской до ул. Яснополянской |
| 121. |  | По ул. 2-й Тверской от ул. Ратной Славы до ул. им. Комарова |
| 122. |  | По подъезду к пос. Плодородный от ул. им. 40-летия Победы до ост. «Посёлок Плодородный» |
| 123. |  | По ул. Придорожной в район автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодару» от ул. Поливной до ЖК «Казанский» |
| 124. |  | По ул. Рымникской от ул. Ратной Славы до ул. им. Комарова |
| 125. |  | По ул. Измаильской от дома № 19 до ул. им. Комарова |
| 126. |  | По ул. им. Скульптора Коломийцева от автомобильной дороги Р-268 «Краснодар - Ейск» до ул. Зеленой |
| 127. |  | По ул. Народной от автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» до ул. Пригородной |
| 128. | 2022 – 2024 | По ул. Западной от ул. им. Калинина до ул. Яблоневой |
| 129. |  | По нечетной стороне ул. Клинической от ул. Юнатов до ул. Выставочной |
| 130. |  | По чётной стороне ул. Юннатов |
| 131. |  | По ул. Парковой от ул. Южной до ул. Производственной в пос. Дорожном |
| 132. |  | По ул. Лесопосадочной от ул. Поливной до ул. 1-я Линия |
| 133. |  | По ул. Поливной от автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» до ул. Лесопосадочной |
| 134. |  | По ул. Клубной от дома № 1 до дома № 11 |
| 135. |  | По ул. Андреевской в микрорайоне Новознаменский |
| 136. |  | По ул. Семеновской в микрорайоне Новознаменский |
| 137. |  | По ул. Войсковой в микрорайоне Новознаменский |
| 138. |  | По нечётной стороне ул. им. Ягодина М.Д. от ул. Ростовское Шоссе до ул. Алуштинской |
| 139. |  | По ул. Южной от подъезда к железнодорожной станции «Васюринская» до ул. Парковой в пос. Дорожном |
| 140. |  | По ул. 1-й Линии от ул. Лесопосадочной до ул. Екатеринодарской |
| 141. |  | По ул. им. Карла Гусника от существующего тротуара в районе дома № 17/14 до ул. им. Лодыгина А.Н. в пос. Березовом |
| 142. |  | По ул. им. Александра Исаева от ул. Большевистской до ул. Пригородной в пос. Северный |
| 143. |  | По ул. Дорожная от ул. Большевистская до ул. 3-я Трудовая в пос. Северный |
| 144. |  | По ул. им. Александра Берлизова от ул. им. Изосимова до Брестского переулка в пос. Северный |
| 145. |  | По Брестскому переулку от ул. Брестской до ул. им. Вячеслава Ткачева в пос. Северный |
| 146. |  | По ул. Октябрьской от ул. Северной до ул. Садовой в ст. Старокорсунской |
| 147. |  | По ул. Чонгарской от ул. Шевченко до ул. Пролетарской в ст. Старокорсунской |
| 148. |  | По ул. Северной от ул. Октябрьской до ул. Комсомольской ст. Старокорсунской |
| 149. |  | По ул. Степной от ул. Северной до ул. Октябрьской в ст. Старокорсунской |
| 150. |  | По ул. Пролетарской от ул. Северной до ул. Чапаева в ст. Старокорсунской |
| 151. |  | По ул. Кочетинской от Гордового переулка до ул. Ивовой в пос. Индустриальном |
| 152. |  | По ул. Елисейской от ул. Федоровской до ул. Фермерской в пос. Плодородном |
| 153. |  | По ул. Парижской в двух направлениях |

- Все развивающиеся города с активно растущей численностью населения и темпов автомобилизации рассматривают велосипед в качестве существенной альтернативы автомобильному транспорту в части снижения транспортной нагрузки на УДС, улучшения городской экологии и здоровья населения. В европейских городах велосипедное движение является равноправной подсистемой городского транспорта на всех стадиях функционирования городской инфраструктуры, велосипеду и его пользователям уделяется огромное внимание.

Для полноценной эксплуатации велосипеда в инфраструктуру велопространства включают велопарковки, велопрокаты, велосипедные дорожки, как совмещенные с пешеходным и автомобильным движением, так и обособленные.

Основными принципами маршрутизации велосипедного движения являются:

маршрутизация доступа к рекреационным зонам и объектам туризма;

планомерное создание локальных законченных структур велосипедного движения, включающих главные трассы, коммутирующие дорожки для жилых районов и средства велосипедной инфраструктуры, ориентированные на перемещения в пределах двух-трёх километров;

привязка развития велосипедной сети и инфраструктуры к проектам жилищного строительства, проектам строительства, реконструкции и капитального ремонта УДС;

планомерное развитие велосипедной сети и инфраструктуры в рамках планов развития транспортной системы.

Основным принципом обеспечения безопасности дорожного движения для велосипедистов является сдерживание использования велосипедистами проезжей части магистральной УДС.

Велосипедное движение среди жителей муниципального образования город Краснодар достаточно популярно. Для перемещения по городу горожане используют тротуары, проезжую часть и организованные в границах улично-дорожной сети велопешеходные дорожки. При наличии спроса на велосипедное движение существующая велоинфраструктура в муниципальном образовании город Краснодар не имеет внутренней сети на территории микрорайонов, не имеет связность и закольцованность велосипедных маршрутов, что на коротких участках существующих маршрутов позволяет осуществлять велопрогулки и осложняет совершение трудовых и деловых поездок.

До конца 2021 года велосипедные дорожки и/или памп-треки планируется оборудовать по:

ул. Северной от ул. им. Тургенева до ул. Аэродромной;

ул. Селезнёва от дома № 203 а до ул. Сормовской.

Перспективные планы по реализации различных мероприятий по развитию велоинфраструктуры представлены в таблице № 45 с разделением по срокам.

Таблица № 45

| № п/п | Запланированный год реализации | Адрес мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство велосипедных дорожек/площадок |  |  |
|  | 2021 | На территории бульвара «Николаевский» в мкр. Гидростроителей |
|  |  | по ул. Северной от ул. им. Тургенева до ул. Аэродромной |
|  |  | по ул. им. Селезнева от дома № 203 а до ул. Сормовской |
|  |  | Воркаут-площадка около Дворца спорта «Олимп» (ул. Береговая) |
|  |  | Вдоль ул. им. Тургенева от ул. им. Гагарина до ул. им. Атарбекова |
|  |  | Вдоль ул. Трудовой Славы от ул. им. Игнатова до бульвара «Николаевский» |
|  |  | Вдоль ул. им. 70-летия Октября от пересечения с ул. им. Думенко до сквера «Новорождественский» с подключением к бульвару «Школьный» |
|  |  | Вдоль ул. им. Дзержинского от бульвара «Офицерский» до ул. Красной / ул. Шоссе Нефтяников |
|  |  | Вдоль ул. Сормовской от бульвара «Симферопольский» до пересечения с ул. им. Дзержинского с подключением городского парка «Карасунский» |
|  | 2022 – 2024 | Вдоль ул. им. Захарова от нового Яблоновского моста до ул. Постовая с подключение парка «Городской Сад» |
|  |  | На территории бульвара «Береговой» или «Тропа Здоровья» по ул. Береговая |
|  |  | На территории ЖК «Родные просторы» в пос. Знаменский |
|  |  | На территории «Единой пешеходная набережная вдоль реки Кубань» от Рождественского Парка до |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2022 – 2024 | ул. им. Захарова |
|  |  | На территории Народного парка (городского сада «Карасунский») |
|  |  | Вдоль автомобильной дороги «По оси ул. им. Думенко» от ул. им. 70-летия Октября до ул. им. Калинина |
|  |  | Вдоль ул. им. Калинина от пересечения с автомобильной дорогой «По оси ул. им. Думенко» до пересечения с автомобильной дорогой «Западный подъезд к г. Краснодар» |
|  |  | Вдоль ул. Тихорецкая от пересечения с ул. Восточно-Кругликовская до автомобильной дороги М-4 «Дон» |
|  |  | Вдоль ул. Тихорецкой от пересечения с ул. Восточно-Кругликовской до ул. им. Володарского |
|  |  | Вдоль ул. им. Володарского от ул. Тихорецкой до ул. Кузнечной |
|  |  | Вдоль ул. Восточно-Кругликовской от ул. Тихорецкой до пересечения с ул. Школьной с подключением парка ФК «Краснодар» |
|  |  | Вдоль автомобильной дороги «Подъезд к пос. Новознаменский» от автомобильной дороги «Восточный подъезд к г. Краснодар» |
|  |  | Вдоль автомобильной дороги «Подъезд к пос. Индустриальный от автомобильной дороги «Восточный подъезд к г. Краснодар» |
|  |  | Вдоль ул. им. Тургенева от пересечения с ул. им. Атарбекова до ул. им. Дзержинского |
|  |  | Вдоль ул. им. Дзержинского от бульвара «Офицерский» до ул. им. Тургенева |
|  | 2025 – 2029 | На территории парка между мкр. Молодежный и мкр. «9-я Тихая» |
|  |  | На территории «Единой пешеходная набережная вдоль реки Кубань» от ул. им. Захарова до бульвара «Николаевский» |
|  |  | Вдоль автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» от ул. им. Калинина до ул. им. Петра Метальникова |
|  |  | По ул. им. Петра Метальникова от ул. Ростовское Шоссе до ул. Российской |
|  |  | Вдоль транспортного коридора «Топольковый пер. – ул. 1-я Ямальская – ул. Дорожная – ул. Милютинская» от ул. Российской до пос. Индустриального |
|  |  | Вдоль ул. им. Дзержинского от пересечения с автомобильной дорогой «Западный подъезд к г. Краснодар» до ул. им. Тургенева |
|  | 2030 – 2034 | Вдоль ул. Красных Партизан от автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» до ул. им. Тургенева |
|  |  | Вдоль ул. Кузнечной от ул. им. Володарского до ул. Красной |
|  |  | Вдоль ул. им. Калинина от ул. им. Тургенева до ул. Красной |
|  |  | Вдоль автомобильной дороги «Южный скоростной периметр» от ул. Бородинской до ул. Воронежской |
|  |  | Вдоль ул. Воронежской от автомобильной дороги «Южный скоростной периметр» до ул. им. Шевченко |
|  |  | Вдоль ул. им. Шевченко от ул. Воронежской до ул. им. Володарского с подключением к ул. Новороссийской |

Подраздел 4. 5.

- Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Цель перспективных мероприятий в части организации пропуска грузовых транспортных средств, включая пропуск транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов:

улучшение дорожно-транспортной обстановки;

маршрутизация грузового транспорта по основным магистралям УДС муниципального образования город Краснодар;

ограничение/запрещение движения грузового транспорта по территории спальных районов муниципального образования город Краснодар;

регулирование временного периода на вводимые ограничения в движении грузового транспорта;

снижение уровня шума и степени его воздействия на окружающую среду;

снижение количества вредных выбросов;

повышение инвестиционной привлекательности города.

Введение маршрутизации движения грузовых транспортных средств, включая пропуск транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, осуществляется с помощью:

комплектов дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» с табличками 8.4.1, 8.4.8 «Вид транспортного средства», 8.11 «Ограничение разрешенной максимальной массы» (3,5 тонны) и 8.3.1 - 8.3.3 «Направление действия»;

комплектов дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено», 3.33 «Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено» с табличками 8.3.1 - 8.3.3 «Направление действия» и 8.5.4 - 8.5.7 «Время действия».

В соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.93 № 1090, дорожный знак 3.2 «Движение запрещено» не запрещает проезд ряда категорий транспортных средств, в том числе обслуживающих граждан или принадлежащих гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. Это обстоятельство определяет выбор в применении комплектов дорожных знаков, представленных выше по тексту.

Администрирование ограничений движения, введённых в рамках маршрутизации грузовых автотранспортных средств на территории УДС муниципального образования город Краснодар, осуществляется органами ГИБДД в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2011 № 250 «Вопросы организации полиции» и «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ. В случае нарушения введенных ограничений и запретов водители грузовых транспортных средств должны привлекаться к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей на основании пункта 7 статьи 12.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Движение транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения с ограниченным движением грузового транспорта массой более       3,5 тонны, должно осуществляться в Порядке, утвержденным Приказом Министерства транспорта РФ от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства». В соответствии с указанным Порядком при движении тяжеловесного транспортного средства предусмотрена оплата ущерба, нанесенного автомобильным дорогам при движении такого транспорта.

Введение ограничений в движении грузовых транспортных средств на территории муниципального образования город Краснодар предлагается поэтапно, в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.01.2012 № 23 «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения в Краснодарском крае».

Подраздел 4. 6.

- Мероприятия по развитию сети дорог общего пользования местного

- значения

Развитие сети дорог – это мероприятие (или комплекс мероприятий), направленное на повышение транспортной доступности территорий.

Транспортная доступность является одним из наиболее важных критериев, необходимых для оценки качества транспортного обслуживания территорий города. В зарубежной практике термин «транспортная доступность» имеет два смысловых значения:

доступность – это затраты времени на передвижение, совершаемое с какой-либо целью (следование к месту работы или обратно, передвижение с культурно-бытовыми целями и т.п.);

доступность – это возможность получения транспортной услуги людьми с ограниченными физическими возможностями (инвалидами, лицами престарелого возраста).

В российской градостроительной практике, с точки зрения транспортной доступности территорий, нормируются два показателя:

доступность мест приложения труда – это затраты времени на передвижение в один конец к месту работы;

доступность остановочных пунктов общественного транспорта.

Статья 11.2 свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» определяет, что затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся (в один конец) в городах с населением до 2 млн чел. не должны превышать 45 минут, с населением до 1 млн чел. не должно превышать 40 минут. Для ежедневно приезжающих на работу в город-центр из других поселений указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем      в 2 раза.

Пунктом 6 статьи 2 Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Краснодар, утверждённых решением городской Думы Краснодара от 19.07.2012 № 32 п.13, определяет показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности для остановок общественного городского транспорта – 500 м.

Основными методами снижения затрат времени на передвижение к месту приложения труда являются:

предоставление пользователю личного транспорта возможности выбора альтернативного маршрута следования путём увеличения плотности УДС и создание дополнительных транспортных связей;

предоставление пользователю альтернативы выбора средства и способа передвижения (разнообразие маршрутов и видов городского общественного транспорта, благоустроенная и удобная велосипедная и пешеходная инфраструктура);

предоставление преимущества в движении общественного транспорта;

предоставление преимущества в движении по маршруту следования к крупным объектам приложения труда, в том числе на маршрутах движения корпоративного общественного транспорта.

Мероприятиями по увеличению плотности УДС и повышению связности внутригородских районов являются:

повышение качества дорожного покрытия существующей УДС путём асфальтировки и реконструкции улиц;

реконструкция транспортных сооружений, в том числе с целью повышения пропускной способности и обеспечения новых разрешенных направлений;

строительство новых участков улиц и автомобильных дорог;

строительство новых транспортных сооружений через искусственные преграды (ж/д пути, реки);

строительство транспортных развязок в разных уровнях.

Перспективные мероприятия данного раздела представлены в                         таблице № 46.

Таблица № 46

| № п/п | Запланированный год начала реализации | Адрес мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |
| 1. | 2021 - 2024 | Строительство автомобильной дороги по ул. Старокубанской от ул. Новой до ул. Воронежской, включая подъездную автомобильную дорогу к школе-интернату для одаренных детей «Наследие» |
| 2. |  |  |
| 3. |  | Строительство автомобильной дороги «Южный подъезд к г. Краснодар» от автомобильной дороги А-146 «г. Краснодар – п. Верхнебаканский» через новый Яблоновский мост через реку Кубань |
| 4. |  | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Думенко с выходом на ул. им. Академика Лукьяненко |
| 5. |  | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Лаперуза от ул. им. Комарова В.М. до ул. Милютинская |
| 6. |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Домбайская от ул. 1 - го Мая до Героев Разветчиков |
|  |  | Строительство автомобильных дорог по: ул. Выездная от ул. Богатырской до ул. им. Георгия Жукова; по ул. им. Виктора Нарыкова от ул. им. Георгия Жукова до ул. им. Виктора Казанцева; по ул. им. Геннадия Казаджиева от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Юрия Радоняка; по ул. им. Анатолия Барабанова от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Виктора Нарыкова; по ул. им. Владимира Волкова от ул. им. Геннадия Казаджиева до ул. им. Анатолия Барабанова; по ул. им. Георгия Жукова от ул. Выездной до ул. Центральной |
| 7. |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Садовой от ул. МОПР до ул. им. 40-летия Победы |
| 8. |  | Строительство автомобильной дороги «Дальний западный обход города Краснодар» |
| 9. |  | Строительство автомобильной дороги от федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» до границы Динского района (между СНТ «Зиповчанка») |
| 10. |  | Строительство автомобильной дороги от от автомобильной дороги «Западный обход г. Краснодар» – ул. Средняя |
| 11. |  | Реконструкция автомобильной дороги пос. Северный – пос. Колосистый, км 2+000-2+770 в городе Краснодаре |
| 12. |  | Восточный подъезд к г. Краснодару в составе участков: реконструкция пересечения автомобильных дорог по ул. Восточно-Кругликовской и ул. Тихорецкой; реконструкция ул. Тихорецкая от ул. Восточно-Кругликовская до 4-го Тихорецкого проезда; строительство участка автомобильной дороги «Восточный подъезд к г. Краснодар» по оси ул. Тихорецкая на участке от 4-го Тихорецкого проезда до путепровода через железную дорогу «Перегон Витамин |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2021 – 2024 | комбинат – Краснодар-Сортировочный»; строительство участка автомобильной дороги «Восточный подъезд к г. Краснодар» от путепровода через железную дорогу «Перегон Витаминкомбинат – Краснодар-Сортировочный» в обход пос. Лорис до перспективной транспортной развязки на отметке «км.1331» автомобильной дороги М-4 «Дон» у пос. Лорис; строительство путепровода на автомобильной дороге «Восточный подъезд к г. Краснодар» через железную дорогу «Перегон Витаминкомбинат – Краснодар-Сортировочный»; реконструкция ул. им. Володарского от ул. Тихорецкая до ул. Кузнечная; строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Индустриальный в городе Краснодаре»; строительство транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог «Восточный подъезд к г. Краснодар» – «Подъезд к пос. Индустриальный»; строительство путепровода через железную дорогу «г. Краснодар – г. Тихорецк» по оси автомобильной дороги «Подъезд к пос. Индустриальный»; строительство автомобильной дороги «Подъезд к жилому району Новознаменский»; строительство автомобильной дороги «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар» от отметки «км.206» автомобильной дороги Р-251 «г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края»; строительство развязки на отметке «км.206» автомобильной дороги «г. Краснодар - г. Кропоткин - граница Ставропольского края» в месте пересечения с автомобильной дороги «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар»; строительство транспортной развязки на съезде к новому аэровокзальному комплексу Международного аэропорта «Краснодар» с автомобильной дороги «Подъезд к Международному аэропорту «Краснодар» |
| 13. |  | Строительство проезда от ул. им. Фадеева до Аэропортовского проезда с реконструкцией развязки на пересечении ул. им. Фадеева – автомобильной дороги М-4 «Дон» |
| 14. |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Круговой от ул. Стахановской до дома № 229 литер 1 по ул. им. Тургенева |
| 15. |  | Строительство автомобильной дороги пос. Лорис – пос. Пригородный в городе Краснодаре |
| 16. |  |  |
| 15. | 2025 – 2029 | Строительство автомобильной дороги по оси ул. им. Лизы Чайкиной от ул. Уральская до ул. Тихорецкая, включая строительство 4-х транспортных сооружений |
| 16. |  | Строительство автомобильной дороги по оси ул. им. Петра Метальникова от ул. Российской через Топольковый пер., ул. Милютинскую в пос. Индустриальном с выходом на автомобильную дорогу М-4 «Дон», включая путепровод через железнодорожные пути |
| 17. |  | Строительство автомобильной дороги по оси ул. Московская от пересечения с ул. им. Петра Метальникова до ул. им. Григория Пономаренко |
| 18. |  | строительство моста через р. Кубань в створе автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар»; Строительство платной автомобильной дороги «Краснодар – Абинск – Кабардинка»; Строительство транспортной развязки на пересечении проектируемой автомобильной дороги «По оси автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» – ул. Тургеневское шоссе – ул. Шоссейная пос. Яблоновский Республики Адыгея |
| 19. |  | Строительство нового участка автомобильной дороги «Южный обход г. Краснодар» |
| 20. |  | Строительство скоростной автомобильной дороги от пересечения автомобильной дороги «Дальний западный обход г. Краснодар» с автомобильной дорогой А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290» до г. Темрюк |
| 21. | 2030 – 2034 | Строительство автомобильной дороги по коридору «ул. Солнечная – ул. Круговая – ул. им. Толбухина» от ул. им. Дзержинского до ул. Славянской |
| 22. |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Волгоградской от ул. Стахановской до ул. 3-й Трудовой |
| 23. |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Круговой от ул. Стахановской до ул. Калинина |
| 24. |  | Строительство автомобильной дороги «Южный скоростной периметр», включая мероприятия: строительство мостовых переходов через озеро Старая Кубань; строительство транспортного сооружения на примыкании автомобильной дороги «Южный скоростной периметр» к ул. Бородинской; реконструкция ул. им. Шевченко от ул. Майкопской до ул. Новороссийской; реконструкцию ул. Воронежской от ул. Майкопской до ул. Обрывной; реконструкция транспортного коридора «ул. им. Дмитрия Благоева – ул. им. Снесарева» от ул. им. Мачуги В.Н. до автомобильной дороги «Южный скоростной периметр» |
| Строительство транспортных сооружений на существующих участках УДС |  |  |
| 25. | 2021 – 2024 | строительство дублера Яблоновского моста через р. Кубань, перспективная схема движения 2+2 |
| 26. |  | строительство транспортной развязки, соединяющей автомобильную дорогу по ул. Тихорецкой и автомобильную дорогу по ул. Володарского |
| 27. |  | строительство транспортной развязки развязка на пересечении ул. Тихорецкая – ул. Восточно – Кругликов- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ская |
| 28. |  | реконструкция развязки на пересечении ул. им. Фадеева – автомобильной дороги М-4 «Дон» |
| 29. | 2025 – 2029 | развязка на пересечении ул. Восточно-Кругликовская – ул. Школьная |
| 30. |  | строительство путепровода, соединяющего ул. им. Петра Метальникова и транспортную развязку по ул. Ростовское шоссе (4 км+700 м) |
| 31. |  | развязка на пересечении автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» – ул. им. Калинина |
| 32. |  | развязка и путепровод на пересечении ул. Ростовское Шоссе – ул. Солнечная с выходом на ул. Дзержинского |
| 34. |  | путепровод на пересечении ул. им. 40-летия Победы – ул. Московская |
| 35. | 2030 – 2034 | Строительство путепровода на пересечении автомобильный дорог ул. Ростовское Шоссе – ул. 3-я Трудовая – ул. Дзержинского |
| 36. |  | путепровода на пересечении ул. Красных Партизан – ул. им. Академика Лукьяненко П.П. |
| 37. |  | путепровод на пересечении ул. им. Дзержинского – ул. Стахановская |
| 38. |  | путепровод для правоповоротного съезда с ул. Ростовское Шоссе на ул. Офицерскую |
| 39. |  | путепровод через железнодорожные пути в створе ул. им. Гаврилова с выходом на ул. 40 - летия Победы |

Раздел V.

- Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, с учётом мероприятий, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2030 года.

Подраздел 5.1.

- Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

- Главная цель организации дорожного движения – создание на существующей УДС условий для быстрого, безопасного и удобного движения транспортных средств и пешеходов с помощью инженерно-технических и организационных мероприятий. В перечень таких мероприятий входят мероприятия по частичной реконструкции отдельных элементов УДС (перепланировка перекрестков, сооружение островков безопасности, оборудование остановок общественного транспорта), мероприятия по установке технических средств организации движения (далее –ТСОДД) (дорожные знаки, светофоры, дорожная разметка, пешеходные ограждения), внедрению АСУДД, а также различные ограничения в движении (ограничение скорости, ограничение въезда для отдельных видов транспортных средств) и т.п.

Предварительным этапом при внедрении мероприятий по ОДД является ликвидация неудовлетворительного состояния дорог. Основные методические направления в сфере ОДД можно разделить на шесть основных групп:

1. Разделение движения в пространстве:

маршрутизация перевозок;

канализирование движения на перекрестках и перегонах;

устройство пересечений в разных уровнях;

введение одностороннего движения.

2. Разделение движения во времени:

разделение перевозок во времени;

установление приоритета на перекрестках;

светофорное регулирование на пересечениях;

регулирование движения на железнодорожных переездах.

3. Формирование однородного транспортного потока:

выделение улиц пассажирского движения;

создание улиц грузового движения;

выделение транзитного движения;

специализация полос на проезжей части.

4. Оптимизация скорости движения на улицах и дорогах:

ограничение и контроль скоростного режима;

меры по повышению скоростного режима;

мероприятия по «успокоению» движения;

зональные ограничения скорости.

5. Решение проблем организации движения пешеходов:

устройство пешеходных путей вдоль дорог;

оборудование пешеходных переходов;

создание пешеходных и жилых зон;

организация движения на постоянных пешеходных маршрутах.

6. Решение проблем временных стоянок:

организация околотротуарных стоянок;

организация внеуличных стоянок;

организация перехватывающих стоянок;

информация и контроль стояночного режима.

На основании Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 26.12.2018 № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД определяют варианты проектирования в увязке с документами территориального планирования, документами стратегического планирования и документацией по планировке территории.

Перспективные мероприятия в части разделения движения на однородные группы, запланированные к реализации в рамках ПКРТИ, представлены в таблице № 47.

Таблица № 47

| № п/п | Запланированный год реализации | Адрес мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство светофорных объектов |  |  |
|  | 2021 | ул. Героев Разведчиков – ул. им. Героя Яцкова |
|  |  | ул. Зиповская – ул. им. Котлярова |
|  |  | ул. им. Янковского – ул. Длинная |
|  |  | ул. им. Кирилла Россинского – ул. 1 Мая |
|  |  | ул. Красных Партизан – ул. Брюсова |
|  |  | ул. Красных Партизан – ул. Передерия |
|  |  | ул. Российская – ул. им. Кухаренко |
|  |  | ул. Селезнева – ул. 2-я Пятилетка |
|  |  | ул. Кубанская Набережная – ул. Комсомольская |
|  |  | ул. Дальняя,39 |
|  |  | ул. Трудовой Славы,19 |
|  |  | ул. Уральская,121 |
|  |  | ул. Октябрьская – ул. им.Чапаева |
|  |  | ул. Октябрьская – ул. Комсомольская |
|  |  | ул. Красных Партизан, 1Б |
|  |  | ул. им. Генерала Трошева, 1/4 |
|  |  | ул. Тенистая – ул. 1 Мая |
|  |  | ул. Тепличная – ул. 1 Мая |
|  |  | ул. Уральская – ул. 30-й Иркутской Дивизии |
|  | 2022 – 2024 | (4-е отделение СПК «Краснодарский») |
|  |  | ул. Бургасская, 4 |
|  |  | ул. им. Дальняя – ул. Гаражная |
|  |  | ул. Дзержинского – ул. им. Сафонова |
|  |  | ул. Индустриальная – ул. Тахтамукаевская |
|  |  | ул. Мира – ул. им. Гудимы |
|  |  | ул. Плиева – ул. Кирова (пос. Пашковский) |
|  |  | ул. Рашпилевская – ул. Советская |
|  |  | ул. Старокубанская – ул. Бургасская |
|  |  | ул. Шоссе Нефтяников – ул. Стахановская |
|  |  | ул. Автолюбителей, 1/1В |
|  |  | ул. им. Дзержинского – ул. Офицерская |
|  |  | ул. им. Евдокии Бершанской – ул. им. Шевченко |
|  |  | ул. Красноармейская – ул. им. Горького |
|  |  | ул. Рашпилевская – ул. им. Чапаева |
|  |  | ул. им. Евдокии Бершанской – ул. Краевая |
|  |  | ул. Уральская – ул. 1 Мая |
|  | 2025 – 2029 | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. Домбайская |
|  |  | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. им. Кирилла Россинского |
|  |  | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. Милютинская |
|  |  | ул. Милютинская – ул. Евдокимовская – ул. Магаданская в пос. Индустриальный |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2030 - 2034 | ул. Воронежская – ул. им. Димитрова |
| Реконструкция перекрестков |  |  |
|  | 2021 | ул. Российская – ул. Черкасская |
|  |  | ул. Российская – ул. Солнечная |
|  |  | Автомобильная дорога «Западный обход г. Краснодар» – ул. Средняя |
|  |  | ул. им. Мачуги В.Н. – ул. Трамвайная |
|  |  | транспортный узел ул. им. Дзержинского – ул. Стахановская – ул. им. Тургенева – ул. Новаторов |
|  |  | ул. им. Мачуги В.Н. – ул. им. Игнатова |
|  |  | ул. Черкасская – ул. 1-го Мая |
|  |  | ул. Ялтинская – ул. им. Селезнева |
|  |  | ул. Красных Партизан – ул. им. Тургенева |
|  |  | ул. им. Селезнева – ул. Старокубанская – ул. Сормовская |
|  |  | ул. Северная – ул. Рашпилевская |
|  |  | ул. Ростовское Шоссе – ул. 3-я Трудовая |
|  |  | ул. Ростовское Шоссе – ул. Автомобильная |
|  |  | ул. Героев-Разведчиков – Черкасская |
|  | 2022 - 2024 | ул. Автомобильная – ул. Тополиная |
|  |  | ул. Автомобильная – ул. Московская |
|  |  | ул. им. Дзержинского – поворот к СК «Баскет-холл» |
|  |  | транспортный узел в секторе Тургеневского моста: ул. им. Тургенева, Тургеневский мост, ул. им. Буденного |
|  |  | ул. Ипподромная – ул. Спортивная – ул. Передовая |
|  |  | ул. им. Дзержинского – ул. Авиагородок |
|  |  | ул. Северная – ул. Школьная – ул. им. Филатова |
|  |  | транспортный узел ул. Офицерская – ул. Коммунаров – ул. Колхозная – ул. Ростовское Шоссе |
|  |  | ул. Восточно-Кругликовская – ул. им. 40-летия Победы |
|  |  | ул. Ростовское Шоссе – ул. Солнечная |
|  |  | ул. Восточно-Кругликовская – ул. Черкасская |
| Изменение схемы ОДД |  |  |
|  | 2021 | ул. Российская – ул. им. Петра Метальникова |

Перспективные мероприятия в части повышения пропускной способности, запланированные к реализации в рамках ПКРТИ, представлены в                      таблице № 48.

Таблица № 48

| № п/п | Запланированный год реализации | Адрес мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Реконструкция автомобильных дорог |  |  |
|  | 2021 – 2024 | Реконструкция подъездной дороги от автомобильной дороги Р-251 «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края» к х. Копанскому |
|  |  | Реконструкция подъездной дороги к воздухоопорному спортивному комплексу с выходом на ул. Восточно-Кругликовская I этап, участок ул. Черкасская от ул. Восточно-Кругликовской до ул. Героев-Разведчиков |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Автомобильная от ул. Ростовское Шоссе до ул. Московской |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Константина Образцова от дома № 22 до ул. им. Яна Полуяна и проезда от ул. им. Константина Образцова до ул. им. Тургенева вдоль домов № 179 и 181 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Константина Образцова от дома № 22 до ул. Памяти Чернобыльцев, по ул. Памяти Чернобыльцев до ул. им. Симиренко, от ул. Памяти Чернобыльцев по ул. им. Константина Образцова до ул. Эльбрусской, по ул. Эльбрусской до ул. им. Симиренко |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кореновская от ул. Дзержинского до ул. Полевой в СТ «Животновод» до параметра движения 2+2 |
|  | 2021 – 2024 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Сергея Есенина на участках: от ул. Гомельской до ул. им. Петра Метальникова; от ул. Солнечной до ул. Суздальской (включая ул. им. Кухаренко Я.Г. от ул. им. Сергея Есенина до ул. Российской, ул. им. Шолохова |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Циолковского от ул. им. Гастелло до ул. им. Репина |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги Западный подъезд к г. Краснодар, км 16+658 – 17+218 в городе Краснодар |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к п. Пригородный к п. Пригородный, км 05+056 – 6+609 в городе Краснодаре |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Александровской от ул. Букетной до ул. Константиновской в пос. Пригородный-2 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ратной Славы от ЖК «Прованс» до ул. Тверской |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тихорецкая от ул. Восточно-Кругликовская до 4-го Тихорецкого проезда до параметра движения 2+2 |
|  |  | Строительство автомобильной дороги по ул. 4-й проезд Тихорецкий от ул. Тихорецкая до ул. Лизы Чайкиной |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Автолюбителей до ул. им. Гассия в районе ЖК «Авиатор» |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Дмитриевская Дамба от ул. Железнодорожной до ул. им. Горького |
|  |  | Строительство автомобильной дороги ул. 3-я Линия от ул. Круговой до ул. 4-я Линия |
|  |  | Строительство автомобильной дороги по ул. Круговая от дома № 6 по ул. Круговая до ул. 3-я Линия |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края, км 7+850 – 12+100 в городе Краснодаре |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Зиповская от ул. им. Байбакова Н.К. до ул. Московской |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2021 – 2024 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сербская от ул. Феодосийской до ул. Белградской в пос. Пригородный |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Есаульская от ул. Ростовское Шоссе до ул. Российской, по ул. Алуштинской от ул. Пригородной до ул. им. Ягодина М.Д., по ул. им. Евгении Жигуленко от ул. им. Ягодина М.Д. до ул. им. Петра Метальникова, по ул. Янтарная от ул. Алуштинской до ул. им. Ягодина М.Д, по ул. Бульварная от ул. Янтарной до ул. Пригородной |
|  |  | ул. Старокубанская от ул. Бургасской до ул. Новой |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алмазная от ул. Агрохимической до ул. им. Хаджинова М.И. |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Агрохимическая от ул. им. Мусорского до ул. Солнечной |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Герцена от ул. им. Гагарина до ул. Красных Партизан |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги ул. им. Гагарина на участках: от ул. им. Каляева до ул. им. Герцена, от ул. 3-я Линия до ул. им. Каляева |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Фанагорийская от ул. Ивовой до ул. Учительской в пос. Индустриальном |
|  |  | Реконструкция автомобильных дорог по: ул. Снежная от автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» до ул. Березовой ул. Березовая от ул. Снежной до ул. Цветочной ул. Цветочная от ул. Березовой до ул. Средней ул. Екатеринодарская от ул. Средней до ул. Народной ул. Народная от ул. Екатеринодарской до ул. Лесной |
|  | 2025 – 2029 | Реконструкция автомобильной дороги Западный подъезд к городу Краснодару, км 21+663-24+163 в городе Краснодар) (автомобильная дорога г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края, км 162+000 – 164+500 в городе Краснодаре) |
|  |  | Реконструкция ул. Тургеневское шоссе от автомобильной дороги А-146 «Краснодар – Верхнебаканский» до ул. Шоссейной пос. Яблоновском Республики Адыгея |
|  |  | Реконструкция ул. Солнечная от ул. Московской до ул. Ростовского Шоссе до параметра движения 2+2 |
|  |  | Строительство транспортного коридора «Топольковый переулок – ул. 1-я Ямальская – ул. Дорожная – ул. Милютинская» до параметра движения 2+2 |
|  |  | Реконструкция транспортного узла ул. Северная – ул. Школьная - ул. им. Филатова, реконструкция участка ул. Северная от ул. Школьная до ул. Передовая |
|  |  | Строительство автомобильных дорог в ст. Старокорсунская по: - ул. Комсомольской от ул. Северной до ул. Вознесенской; - ул. Вознесенской от ул. Комсомольской до ул. Владимирской; - ул. Владимирской от ул. Вознесенской до автомобильной дороги «г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Став- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ропольского края |
|  | 2030 – 2034 | реконструкция автомобильной дороги «пос. Колосистый – х. Копанской – ст. Новотитаровская» |
| Строительство транспортных сооружений на существующих участках УДС |  |  |
|  | 2021 – 2024 | дублер Яблоновского моста через р. Кубань, перспективная схема движения 2+2 |
|  |  | Строительство наземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «пос. Колосистый – х. Копанской – ст. Новотиторовская», 0 км в городе Краснодаре |
|  |  | Строительство наземного пешеходного перехода на автомобильной дороге Западный подъезд к городу Краснодару, км 14 в городе Краснодаре |
|  |  | Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге Западный подъезд к г. Краснодар, км 17 в городе Краснодар |
|  |  | Строительство наземного пешеходного перехода на автомобильной дороге Западный подъезд к городу Краснодару, км 20 в городе Краснодаре |
|  |  | Строительство наземного пешеходного перехода на автомобильной дороге г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края, км 0 в городе Краснодаре |
|  |  | Строительство наземного пешеходного перехода на автомобильной дороге г. Краснодар – г. Ейск, км 5+500 в городе Краснодаре |
|  |  | Строительство наземного пешеходного перехода на автомобильной дороге г. Краснодар – г. Ейск, км 6+390 в городе Краснодаре |
|  |  | Строительство наземного пешеходного перехода на автомобильной дороге г. Краснодар – г. Ейск, км 7+180 в городе Краснодаре |
|  |  | Строительство путепровода на пересечении ул. Красных Партизан – ул. им. Тургенева |
| 52. | 2025 – 2029 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Ростовское Шоссе – ул. Солнечная с присоединением к ул. Стахановской |
|  |  | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Коммунаров, Ростовское Шоссе – ул. Офицерская – ул. Зиповская |

Под оптимизацией скоростного режима следует понимать воздействие на скорости движения транспортных средств в потоке с целью повышения безопасности дорожного движения или пропускной способности. Таким образом, в зависимости от конкретных условий задача оптимизации может заключаться в снижении или повышении существующего скоростного режима. В городах эта задача решается путем координации светофорного регулирования и внедрения АСУДД. В зависимости от сложившихся условий движения для повышения пропускной способности дороги может быть необходимо как ограничение, так и повышение скорости. Установлено, что наибольшее значение пропускной способности дороги достигается при скоростях движения 50 – 55 км/ч.

Задачи регламентации скоростного режима с целью повышения безопасности движения могут быть разделены на два направления:

ограничение скорости в наиболее опасных для движения местах или для определенных типов транспортных средств;

регулирование скоростного режима для сокращения разности скоростей транспортных средств в потоке.

Требования к скоростному режиму движения на улицах и дорогах регламентированы Правилами дорожного движения Российской Федерации. По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешается повышение разрешенной скорости движения (с установкой соответствующих знаков) на участках дорог, или улиц, или на полосах движения для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия позволяют обеспечить безопасное движение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не должна превышать значения, установленные для соответствующих видов транспортных средств на автомагистралях.

Регулирование скорости направлено на снижение вероятности ДТП и снижение тяжести последствий в результате ДТП. Вероятность возникновения ДТП тем выше, чем больше скорость данного автомобиля отличается от средней скорости транспортного потока. Характерно, что наиболее безопасным при этом является движение со скоростью, которая больше средней для транспортного потока не более чем на 6–8 км/ч. Статистика наблюдений свидетельствует, что выравнивание скоростей в транспортном потоке весьма важно для сокращения ДТП. Выравниванию скоростного режима могут способствовать как ограничение верхнего предела скорости на дороге, так и установление минимально допустимой скорости. В ПДД РФ для этого предусматривается не только запрещающий знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости», но и знак 4.6 «Ограничение минимальной скорости». Кроме того, существует запрет на движение по автомагистралям транспортных средств, скорость которых не превышает 40 км/ч, что также является примером регламентации нижнего предела скорости на дороге. Опыт организации движения показывает, что в ряде случаев воздействовать на скоростной режим следует не путём обязательных ограничений верхнего или нижнего предела, а с помощью рекомендательной информации, а именно применением знака 6.2 «Рекомендуемая скорость». Одним из примеров может служить указание такой скорости на улицах с координированным светофорным регулированием. В современных условиях применяются электронные дорожные знаки с изменяемой информацией, которые позволяют гибко управлять скоростным режимом на определенном участке дороги или УДС в зависимости от времени суток, метеоусловий или складывающейся дорожно-транспортной ситуации.

Необходимо отметить, что введение чрезмерно низких ограничений скоростного режима (ниже 40 км/ч) недопустимо с точки зрения эффективности методов управления дорожным движением. Такое ограничение может быть допущено только на короткое время в отдельном месте при действительно опасной обстановке (например, повреждении моста) или временно на участке дороги (например, при проведении ремонтных работ или в локальных местах очень интенсивного движения пешеходов). При введении ограничения скорости на каком-либо участке необходимо постепенное «ступенчатое» снижение скоростного режима на подходах к этому участку.

Для повышения скоростей сообщения по магистральным улицам городов в отдельных случаях может быть установлен предел скорости движения выше 60 км/ч, если магистраль имеет соответствующие параметры и обустройство. Введение повышенного скоростного режима на городской магистрали допустимо только при хорошем инженерном обустройстве и упорядочении пешеходного движения.

В современной практике организации дорожного движения с целью снижения скоростного режима стали широко применяться методы так называемого «успокоения движения». Наиболее широко применяются физические преграды, препятствующие движению со скоростью 20–30 км/ч и выше. К ним прежде всего относятся искусственные неровности. На местных проездах используют сужение проезжей части и искусственные препятствия. Есть примеры оптического воздействия на водителя с помощью поперечной разметки проезжей части с переменным шагом на подходе к опасному месту. Методы «успокоения движения» представлены в таблице № 49.

Таблица № 49

| № п/п | Методы «успокоения движения» и снижения скоростного режима | Эффективность относительно снижения общего числа ДТП |
| --- | --- | --- |
| 1. | Канализирование движения в транспортных узлах | – 25…– 38 % |
| 2. | Канализирование движения на кривых в плане | – 22 % |
| 3. | Канализирование движения на прямолинейных участках | – 21 % |
| 4. | Устройство кольцевых пересечений | – 50 % |
| 5. | Совершенствование информационного обеспечения | – 24 % |
| 6. | Зональное понижение скоростного режима: с 60 до 50 км/ч с 50 до 40 км/ч | – 10 % |
|  |  | – 10…– 40 % |
| 7. | Организация жилых зон, пешеходных зон | – 47 % |
| 8. | Устройство искусственных неровностей | – 50 % |
| 9. | Устройство приподнятых пешеходных переходов | – 50 % |
| 10. | Устройство шумовых и светошумовых полос | – 28 % |

С учётом представленных методов «успокоения движения» и изменения скоростного режима в перспективе предлагаются следующие мероприятия:

1. Канализирование движения в транспортных узлах:

ул. им. 40-летия Победы – ул. Московская;

ул. им. Дзержинского – поворот к СК «Баскет-Холл»;

ул. Российская – ул. Солнечная;

ул. Северная – ул. Передовая;

ул. им. Дзержинского – ул. Стахановская;

ул. им. Дзержинского – ул. Новаторов – ул. им. Тургенева;

ул. Северная – ул. Школьная – ул. им. Филатова;

ул. Российская – ул. им. Петра Метальникова;

ул. Ялтинская – ул. Уральская;

2. Изменение скоростного режима на сетевом уровне маршрутов движения в коридорах улиц:

отмена ограничения скорости (40 км/час) на участках автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар»;

отмена ограничения скорости (70 км/час) на участках автомобильной дороги «Южный обход г. Краснодар»;

отмена ограничения скорости (40, 50 и 70 км/час) на участках автомобильной дороги М-4 «Дон» от пересечения с ул. Ростовское Шоссе до пересечения с автомобильной дороги «Южный обход г. Краснодар»;

отмена ограничения скорости (40 км/час) на ул. им. Академика Лукьяненко;

отмена ограничения скорости (40 км/час) на ул. Круговой;

отмена ограничения скорости (40 км/час) на ул. Солнечной;

отмена ограничения скорости (40 км/час) на участках ул. им. Тургенева;

отмена ограничения скорости (40 км/час) на ул. Воронежской;

отмена ограничения скорости (40 км/час) на ул. им. Шевченко.

Введение одностороннего движения по двум параллельным улицам является одним из наиболее характерных приёмов его организации. Достоинствами такого метода организации дорожного движения являются:

сокращение числа точек конфликтного взаимодействия и прежде всего устранение конфликта встречных направлений. Особенно ощутимо сокращается число конфликтных точек на перекрестках;

повышение пропускной способности за счёт увеличения числа полос движения одного направления. Это же обстоятельство предоставляет возможность организации парковочных мест вдоль края проезжей части;

возможность рационального использования полос проезжей части, как с точки зрения выравнивания состава транспортного потока, так и с точки зрения специализации полос по направлению движения;

возможность улучшения условий координации светофорного регулирования между пересечениями;

облегчение условий регулирования движения пешеходных потоков;

повышение безопасности движения в тёмное время суток вследствие ликвидации ослепления водителей светом фар встречных транспортных средств.

Вышеперечисленные преимущества в конечном счёте оказывают положительное влияние на увеличение скорости сообщения транспортных потоков на сети и повышение пропускной способности улиц примерно на 25 %. Однако, следует отметить, что на практике всеобъемлющее внедрение одностороннего движения в условиях функционирующей транспортной инфраструктуры осложнено наличием маршрутов пассажирского транспорта, а также увеличением пробега автомобилей к объектам тяготения. Проявление этих недостатков зависит от геометрической схемы расположения улиц.

Принимая в расчёт, что дорожно-транспортный комплекс муниципального образования город Краснодар имеет сеть радиальных магистралей, ведущих к центру, и сеть транспортных обходов по типу кольцевых дорог, расстояние между соседними магистралями по мере удаления от центра резко увеличиваются. Учитывая вышесказанное, а также низкую связность УДС на периферийных территориях, вопрос организации     одностороннего     движения     на     УДС муниципального образования город Краснодар может стоять только применительно к ограниченному числу улиц центральной части города.

В существующих условиях на УДС муниципального образования город Краснодар организация одностороннего движения применяется достаточно широко.

В качестве перспективных мероприятий на период 2022 – 2024 годов предлагаются следующие мероприятия:

организация одностороннего движения на ул. им. Дзержинского от                       ул. им. Тургенева до ул. Стахановской;

реконструкция пересечения ул. Спортивная – ул. Ипподромная – ул. Передовая с изменением схемы организации движения;

реконструкция пересечения ул. Средняя – автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» со строительством нового участка по ул. Карпатской от автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» до пересечения ул. Сосновая – ул. Лесопосадочная и организацией одностороннего движения по:

новому участку ул. Карпатская от автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар» до пересечения ул. Сосновая – ул. Лесопосадочная;

ул. Сосновая от ул. Лесопосадочной до ул. Средней;

ул. Средняя от ул. Сосновой до автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодар»;

изменение направления одностороннего движения на участке ул. Новороссийская от ул. Ялтинской до ул. им. Лизы Чайкиной с организацией выделенной полосы для движения общественного транспорта во встречном направлении;

изменение направления одностороннего движения на участке ул. Уральская от ул. им. Лизы Чайкиной до ул. Ялтинской с организацией выделенной полосы для движения общественного транспорта во встречном направлении;

отмена режима одностороннего движения по участку ул. им. Лизы Чайкиной от ул. Уральской до ул. Новороссийской;

организация одностороннего движения на перспективном проезде в зоне жилой застройки от ул. им. Лизы Чайкиной между домами № 21 и № 23 до выхода на ул. Уральскую между домами № 102 и № 104;

организация одностороннего движения на ул. им. Буденного от                          ул. им. Тургенева до ул. им. Братьев Игнатовых с организацией выделенной полосы для движения общественного транспорта во встречном направлении;

организация одностороннего движения на ул. им. Братьев Игнатовых от ул. им. Буденного до ул. им. Калинина.

Светофорное регулирование – это метод организации дорожного движения, способствующий разделению движения во времени. Светофорное регулирование дорожного движения, в первую очередь, предназначено для попеременного пропуска транспортных и пешеходных потоков по взаимно конфликтующим направлениям. Прежде всего это относится к перекресткам с интенсивным движением, где с помощью только дорожных знаков и разметки нельзя обеспечить безопасность дорожного движения. Второй, но не менее важной, задачей внедрения светофорного регулирования является создание управляемого транспортного потока – порционного пропуска «пачек» транспортных средств, необходимого для исключения непрерывного движения автомобилей в условиях регулируемого городского движения.

Критерии введения светофорной сигнализации учитывают интенсивность пересекающихся транспортных потоков, их суммарные задержки и степень опасности движения. Кроме того, светофорное регулирование может быть введено при большой интенсивности движения пешеходных потоков к объектам притяжения (кинотеатрам, стадионам, крупным торговым и промышленным центрам и т.д.), а также при пересечении дороги школьниками в зоне расположения школ.

Вместе с этим, наличие регулируемых перекрестков, расположенных на небольших расстояниях друг от друга, осложняют условия движения транспортных потоков в городах. Работа светофорной сигнализации приводит к резкому изменению структуры и характера транспортных потоков, в которых появляются ярко выраженные группы автомобилей. Однако, по мере удаления от стоп-линии различные группы перемешиваются и на расстоянии около                 800 метров поток превращается в установившийся с постоянными во времени значениями интенсивности движения. Подобная диффузия групп автомобилей приводит к рекомендации введения координированного регулирования при расстояниях между перекрестками не более 800 метров. При больших расстояниях появляется необходимость в установке промежуточных светофоров, тем самым вновь искусственно формируя группы автомобилей. Координация работы светофоров на соседних перекрестках уменьшает количество непроизводительных остановок и торможений в потоке, а также уровня транспортных задержек. Но каждый отдельный светофорный объект, работающий вне системы координации с соседними, может создавать препятствия для движения на маршруте в целом. Немаловажным звеном при выборе маршрута координации являются характеристики УДС: ширина проезжей части, ее состояние, наличие подъемов и спусков.

Для повышения эффективности регулирования транспортных потоков необходимы совершенствование режимов работы светофорной сигнализации в зависимости от характера движения транспортных средств и разработка различных алгоритмов управления светофорной сигнализацией для типичных случаев дорожного движения. Часовые, суточные и сезонные изменения параметров транспортных потоков требуют соответствующих изменений в программе координации – величин циклов, фаз и сдвигов.

Таким образом, появление новых светофорных объектов должно способствовать улучшению условий сетевого управления транспортными потоками, а также повышению безопасности всех участников движения.

В существующих условиях на территории муниципального образования город Краснодар функционирует 433 обычных светофорных объекта и 39 светофорных объектов типа Т.7. Перспективные мероприятия в части строительства светофорных объектов, запланированные к реализации в рамках ПКРТИ, представлены в таблице № 47 настоящего подраздела.

Подраздел 5.2.

- Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Интеллектуальные транспортные системы (далее – ИТС) – это информационные и коммуникационные технологии в транспорте, которые затрагивают дорожно-транспортную инфраструктуру, транспортные средства, дорожно-транспортное регулирование и участников дорожного движения.

ИТС – это системные изменения, направленные на предоставление различных инновационных услуг для различных видов транспорта, направленные на достижение устойчивой мобильности посредством повышения эффективности, безопасности и экологичности транспорта.

Интеллектуальные транспортные технологии включают в себя:

системы автомобильной навигации;

системы управления светофорами;

системы управления перевозками;

системы оповещения участников движения;

системы автоматической фиксации нарушений ПДД;

системы видеонаблюдения;

системы интеграции информации;

системы метеорологической информации;

системы взимания платы за проезд на общественном транспорте;

системы разведения мостов;

системы моделирования (предсказания) транспортной ситуации на основе ранее собранной информации.

С 01.10.2019 на базе МКУ – «ЦМДДТ» начал свою деятельность отдел «АСУДД», который на данный момент выполняет определенные функции в области организации дорожного движения:

оперативное изменение организации дорожного движения в зоне светофорного регулирования в экстренных случаях (ДТП, стихийные явления, аварийные разрытия и т.д.);

круглосуточный контроль за работой светофорных объектов;

мониторинг дорожно-транспортной обстановки на отдельных участках;

внесение изменений в рабочие программы светофорных объектов в зависимости от конкретной дорожно-транспортной ситуации на участке;

обеспечение проезда специализированного транспорта;

определение возникших заторовых ситуаций;

передача данных о ДТП в службу ГИБДД или оперативным службам для устранения помех движению.

Управление светофорными объектами осуществляется посредствам программно-аппаратного комплекса АСУДД «Спектр», разработанный            ООО «РИПАС СПБ» г. Санкт-Петербург. Аппаратная часть комплекса состоит из оборудования, установленного на светофорном объекте, – дорожного контроллера, поддерживающего соответствующий протокол или устройство (системного адаптера). Управление светофорными объектами может осуществляться путём вызова соответствующих рабочих программ, в том числе и специальных. С рабочего места можно получить доступ к архивным данным работы светофорных объектов и информации об интенсивности транспортного потока в местах установки детектора транспорта. По состоянию на декабрь 2020 года к АСУДД подключено 472 светофорных объектов муниципальной и иных форм собственности.

АСУДД представляют собой сочетание программно-технических средств, а также мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасности, снижение транспортных задержек, улучшение параметров УДС, улучшение экологической обстановки.

АСУДД предназначены для обеспечения эффективного регулирования потоков транспорта в городе с помощью средств световой сигнализации.

Структурно АСУДД представлены тремя основными элементами:

центральный пункт управления (далее – ЦУП);

каналы связи, в том числе специализированные контроллеры;

периферийное оборудование.

Функция ЦУП состоит в координации управляющих воздействий, анализе данных и контроле. Каналы связи необходимы для передачи данных между центром автоматизированных систем управления дорожным движением и периферией. Периферия в свою очередь осуществляет сбор данных, а также реализацию управляющих воздействий. Основное периферийное оборудование АСУДД представлено дорожными контроллерами движения различных типов и светофорными объектами.

Подключаются контролеры к ЦУП при помощи беспроводной или проводной связи, или комбинированным способом. Автоматизированные системы управления дорожным движением обеспечивают:

ручное изменение режимов работы светофорных объектов;

диспетчерское изменение режимов работы светофоров из ЦУП при возникновении такой необходимости;

режим «зеленой улицы»;

координированное жесткое управление дорожным движением согласно командам ЦУП АСУДД посредством заданных программ, при этом выбор программы производится автоматически или оператором;

координированное гибкое управление дорожным движением, которое зависит от параметров транспортных потоков, которые измеряются специальными детекторами транспорта, учитывающими реальную транспортную ситуации.

Параметры управления светофорным объектом должны учитывать, как суточные изменения интенсивности движения транспорта, так и ее колебания в один и тот же период времени (случайное прибытие транспортных средств к перекрестку). Это возможно при применении адаптивного управления, имеющего обратную связь с транспортным потоком. Адаптивное управление реализуется с помощью детекторов транспорта, расположенных в зоне перекрестка и обеспечивающих непрерывную информацию о параметрах транспортного потока. Алгоритмы адаптивного управления делятся по способу обработки получаемой информации. На практике самое широкое применение получил алгоритм поиска разрыва в транспортном потоке при фиксированных значениях управляющих параметров. По сравнению с жестким управлением светофорным объектов алгоритм поиска разрывов в транспортном потоке может обеспечить снижение задержки на 10 – 60 %.

Одним из методов оптимизации работы светофорных объектов является сокращение числа точек конфликтного взаимодействия путем:

выделение отдельных фаз для пешеходного движения (на сегодняшний день на УДС муниципального образования город Краснодар работает 76 светофорных объектов с выделенной пешеходной фазой);

специализация полос для движения поворотных направлений и разделение поворотных направлений по фазам регулирования, для обеспечения бесконфликтного маневра;

канализирование направлений (пешеходных и/или транспортных) в границах регулируемых пересечений.

Перспективные планы строительства новых светофорных объектов и реконструкции перекрестков и транспортных узлов представлены в                                 таблице № 50 и предполагают оборудование новых/реконструированных светофорных объектов датчиками транспорта и включение в систему адаптивного управления.

Таблица № 50

| № п/п | Запланированный год реализации | Адрес мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| При строительстве новых светофорных объектов |  |  |
| 1. | 2021 | ул. Героев Разведчиков – ул. Героя Яцкова |
| 2. |  | ул. Зиповская – ул. им. Котлярова |
| 3. |  | ул. им. Янковского – ул. Длинная |
| 4. |  | ул. им. Кирилла Россинского – ул. 1 Мая |
| 5. |  | ул. Красных Партизан – ул. им. Брюсова |
| 6. |  | ул. Красных Партизан – ул. Передерия |
| 7. |  | ул. Российская – ул. им. Кухаренко |
| 8. |  | ул. им. Селезнева – ул. 2-я Пятилетка |
| 9. |  | ул. Кубанская Набережная – ул. Комсомольская |
| 10. | 2022 – 2024 | (4-е отделение СПК «Краснодарский») |
| 11. |  | ул. Старокубанская – ул. Бургасска |
| 12. |  | ул. Дальняя – ул. Гаражная |
| 13. |  | ул. им. Дзержинского – ул. им. Сафонова |
| 14. |  | ул. Индустриальная – ул. Тахтамукаевская |
| 15. |  | ул. Мира – ул. им. Гудимы |
| 16. |  | ул. им. Плиева - ул. им. Кирова (пос. Пашковский) |
| 17. |  | ул. Рашпилевская – ул. Советская |
| 18. |  | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. им. 40-летия Победы |
| 1 | 2 | 3 |
| 19. |  | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. Черкасская |
| 20. |  | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. им. Героя Яцкова И.В. |
| 21. |  | ул. Героев-Разведчиков – ул. им. Героя Яцкова И.В. |
| 22. |  | ул. Шоссе Нефтяников – ул. Стахановская |
| 23. |  | ул. им. Дзержинского – ул. Офицерская |
| 24. |  | ул. им. Евдокии Бершанской – ул. им. Шевченко |
| 25. |  | ул. Красноармейская – ул. им. Горького |
| 26. |  | ул. Рашпилевская – ул. им. Чапаева |
| 27. |  | ул. Индустриальная – ул. Тахтамукайская |
| 28. | 2025 – 2029 | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. Домбайская |
| 29. |  | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. им. Кирилла Россинского |
| 30. |  | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. Милютинская |
| 31. |  | ул. Милютинская – ул. Евдокимовская – ул. Магаданская в пос. Индустриальный |
| 32. | 2030 – 2034 | ул. Воронежская – ул. им. Димитрова |
| При реконструкции перекрестков/дополнительном оборудовании датчиками |  |  |
| 33. | 2021 | ул. Российская – ул. Черкасская |
| 34. |  | автомобильная дорога «Западный подъезд к г. Краснодар» – ул. Средняя |
| 35. |  | транспортный узел ул. им. Дзержинского – ул. Стахановская – ул. им. Тургенева – ул. Новаторов |
| 36. |  | ул. им. Мачуги В.Н. – ул. им. Игнатова |
| 37. |  | ул. Черкасская – ул. 1-го Мая |
| 38. |  | ул. Ялтинская – ул. им. Селезнева |
| 39. |  | ул. Северная – ул. Рашпилевская |
| 40. |  | ул. Ростовское Шоссе – ул. Автомобильная |
| 41. | 2022 – 2024 | ул. им. Дзержинского – поворот к СК «Баскет-холл» |
| 42. |  | транспортный узел в секторе Тургеневского моста: ул. им. Тургенева, Тургеневский мост, ул. им. Буденного |
| 43. |  | ул. Ипподромная – ул. Спортивная – ул. Передовая |
| 44. |  | ул. Северная – ул. Школьная – ул. им. Филатова |
| 45. |  | ул. Восточно-Кругликовская – ул. им. 40-летия Победы |
| 46. |  | ул. Восточно-Кругликовская – ул. Черкасская |
| 47. | 2025 – 2029 | ул. Воронежская – ул. Майкопская |
| 48. | 2030 – 2034 | ул. им. Шевченко – ул. им. Ковтюха |
| 49. |  | ул. им. Шевченко – ул. Ставропольская |

Перечень запланированных перспективных мероприятий по созданию системы координированного управления светофорными объектами по периодам реализации ПКРТИ представлен в таблица № 51.

Таблица № 51

| № п/п | Запланированный год реализации | Адрес мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Создание системы координированного управления на улицах |  |  |
| 1. | 2022 – 2024 | ул. им. 40-летия Победы на участке от ул. Восточно-Кругликовская до перспективной ул. им. Генерала Трошева |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | 2025 – 2029 | ул. им. Генерала Трошева на участке от ул. им. 40-летия Победы до ул. Милютинская |
| 3. |  | ул. им. Тургенева |
| 4. | 2030 – 2034 | транспортный коридор «ул. Воронежская – ул. им. Шевченко» |
| Подключение к системе координации новых светофорных объектов |  |  |
| 5. | 2021 | ул. Восточно-Кругликовская, 47/2 – 49/1 |
| 6. | 2022 – 2024 | ул. им. 40-летия Победы, 174 |
| 7. |  | ул. Героев-Разведчиков – ул. им. 40-летия Победы |
| 8. |  | ул. Российская – ул. им. Кухаренко Я.Г. |
| 9. |  | ул. им. Калинина – ул. им. Братьев Игнатовых |
| 10. |  | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. им. 40-летия Победы |
| 11. | 2025 – 2029 | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. Домбайская |
| 12. |  | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. им. Кирилла Россинского |
| 13. |  | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. Милютинская |
| 14. |  | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. Черкасская |
| 15. |  | ул. им. Генерала Трошева Г.Н. – ул. им. Героя Яцкова И.В. |
| 16. |  | транспортный узел в секторе Тургеневского моста: ул. им. Тургенева, Тургеневский мост, ул. им. Буденного |
| 17. | 2030 – 2034 | ул. Воронежская – ул. им. Димитрова |
| Подключение к системе координации существующих светофорных объектов |  |  |
| 18. | 2025 – 2029 | ул. им. Тургенева – ул. им. Рылеева |
| 19. |  | ул. им. Тургенева – ул. им. Гагарина |
| 20. |  | ул. им. Тургенева – ул. Олимпийская |
| 21. |  | ул. им. Тургенева – ул. Дальняя |
| 22. |  | ул. им. Тургенева, 151 |
| 23. |  | ул. им. Тургенева, 140 |
| 24. |  | ул. им. Тургенева, 148 |
| 25. |  | ул. им. Тургенева, 170 |
| 26. | 2030 – 2034 | ул. Воронежская – ул. Майкопская |
| 27. |  | ул. им. Шевченко – ул. им. Ковтюха |
| 28. |  | ул. им. Шевченко – ул. Ставропольская |

В рамках развития интеллектуальных транспортных систем на территории Краснодарской городской агломерации и реализации Регионального проекта «Программа дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети на 2019 – 2024 годы» (реализуемого в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги») на перспективный период запланированы мероприятия согласно таблице № 52.

Таблица № 52

| № п/п | Мероприятие | Период реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Развитие Подсистемы информирования участников дорожного движения с помощью ДИТ и ЗПИ | 2021 – 2022 годы |
|  | Создание Подсистемы метеомониторинга | 2021 – 2022 годы |
|  | Создание Подсистемы мониторинга экологических параметров | 2021 – 2022 годы |
|  | Развитие Подсистемы диспетчерского управления транспортом служб содержания дорог | 2021, 2024 годы |
|  | Развитие Подсистемы обеспечения приоритетного проезда общественного транспорта | 2021, 2023 – 2024 годы |
|  | Внедрение Единой платформы управления транспортной системой (ЕПУТС), интеграционной платформы | 2021 – 2024 годы |
|  | Развитие АСУДД | 2021 – 2024 годы |
|  | Развитие Подсистемы мониторинга параметров транспортного потока | 2021 – 2024 годы |
|  | Развитие Подсистемы контроля соблюдения ПДД и контроля транспорта | 2021– 2024 годы |
|  | Создание Подсистемы весогабаритного контроля транспортных средств | 2022, 2024 годы |
|  | Развитие Подсистемы управления состоянием дорог и дорожной инфраструктуры | 2023 год |

Подраздел 5.3

- Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

Один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 т кислорода, выбрасывая с отработавшими газами примерно 800 кг оксида углерода, около 400 кг оксидов азота и почти 200 кг различных углеводородов.

Уровень загазованности магистралей и примагистральных территорий зависит от интенсивности движения автомобилей, плотности транспортного потока, ширины и рельефа улиц, скорости ветра, доли грузового транспорта и автобусов в общем потоке. Рассеивание выбросов автомобилей на тесных улицах затруднено, на открытой территории при интенсивности движения          500 ед./час концентрация оксида углерода на расстоянии 30 – 40 м от автомагистрали снижается в 3 раза и достигает нормы. Таким образом, при плотной застройке практически все жители городов испытывают на себе вредное влияние загрязненного воздуха.

Для того, чтобы снизить выбросы одиночных автотранспортных средств в процессе их эксплуатации, следует ужесточать экологический контроль, а также исключать экологически опасный автотранспорт из эксплуатации. Введение экономических стимулов в виде увязки экологического класса автотранспортного средства с уровнем транспортного налога (чем ниже экологический класс, тем выше налог), ограничения (платность) доступа на определенные территории автотранспортных средств низших экологических классов позволит создать условия для вытеснения из автомобильного парка экологически опасных автотранспортных средств и снизить загрязнение атмосферного воздуха вблизи транспортных сооружений.

Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений выбросами автомобильного транспорта большое значение имеют градостроительные мероприятия, направленные на снижение концентрации выхлопных газов в зоне пребывания человека путём:

развития транспортной сети;

строительства кольцевых и объездных дорог;

строительства улиц, дублирующих магистрали;

организации пересечений улиц в разных уровнях;

организации проездов вне жилых территорий;

использования подземного пространства для размещения автостоянок и гаражей;

зонирования городских территорий;

применения зелёных насаждений.

В дополнение к градостроительным мероприятиям на снижение уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека оказывают мероприятия по:

применению координированного управления светофорными объектами;

соблюдению оптимального скоростного режима в границах городской УДС. Так, при скорости движения 60 км/час уровень вредных выбросов от автомобиля в атмосферу минимален;

активному использованию электрического транспорта, в том числе для перевозки пассажиров;

применению топливных присадок, способных изменить ход реакции окисления углеводорода в сторону уменьшения образования токсичных компонентов;

использованию сжиженного и сжатого газа в виде автомобильного топлива;

применению нейтрализаторов выхлопных газов.

Для того, чтобы снизить выбросы одиночных автотранспортных средств в процессе их эксплуатации, следует ужесточать экологический контроль, а также исключать экологически опасный автотранспорт из эксплуатации. Введение экономических стимулов в виде увязки экологического класса автотранспортного средства с уровнем транспортного налога (чем ниже экологический класс, тем выше налог), ограничения (платность) доступа на определённые территории автотранспортных средств низших экологических классов позволит создать условия для вытеснения из автомобильного парка экологически опасных автотранспортных средств и снизить загрязнение атмосферного воздуха вблизи транспортных сооружений.

Перечень мероприятий, запланированный настоящим документом, Комплексными схемами организации дорожного движения и Комплексными схемами организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом до 2034 года, а также мероприятия, определённые Генеральным планом на дальнюю перспективу, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар до 2030 года, призваны понизить степень отрицательного влияния транспортной инфраструктуры на экологическую обстановку на территории муниципального образования город Краснодар.

Подраздел 5.4.

- Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Как уже указано ранее МКУ «ЦМДДТ» создан отдел «АСУДД», который на данный момент выполняет определенные функции в области организации дорожного движения:

оперативное изменение организации дорожного движения в зоне светофорного регулирования в экстренных случаях (ДТП, стихийные явления, аварийные разрытия и т.д.);

круглосуточный контроль за работой светофорных объектов;

мониторинг дорожно-транспортной обстановки на отдельных участках;

внесение изменений в рабочие программы светофорных объектов в зависимости от конкретной дорожно-транспортной ситуации на участке;

обеспечение проезда специализированного транспорта;

определение возникших заторовых ситуаций;

передача данных о ДТП в службу ГИБДД или оперативным службам для устранения помех движению.

Совместно с отделом «АСУДД» функционирует транспортно-навигационный центр (далее – ТНЦ), который на сегодняшний день осуществляет мероприятия по соблюдению регулярности движения пассажирского транспорта за счёт непрерывного автоматизированного контроля движения с использованием спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в рамках региональной системы мониторинга транспорта. На основе двух отделов создан Центр организации дорожного движения, который с применением интеллектуальной системы «Умный город» регулирует вопросы благоустройства и содержания автомобильных дорог, регулирования дорожного движения и работы общественного транспорта на всей территории муниципального образования город Краснодар.

На сегодняшний день из общего числа 472 единиц светофорных объектов детекторами транспорта для мониторинга дорожного движения оборудовано 38 светофоров.

Мероприятия перспективных периодов по оборудованию светофорных объектов детекторами для мониторинга параметров дорожного движения предусмотрены при строительстве новых светофорных объектов и в рамках реконструкции перекрестков перечень которых представлен в данном разделе.

- Раздел VI

- Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Реализация мероприятий предусматривается за счёт средств федерального, краевого и местного бюджетов. Финансирование мероприятий осуществляется в рамках соответствующих государственных (муниципальных) программ.

Мероприятия, предусматривающие выполнение работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Краснодарской городской агломерации, осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в рамках муниципальных программ за счёт средств местных бюджетов, в том числе субсидий, предоставляемых из краевого бюджета местных бюджетам.

В таблице 53 представлена оценка объёмов финансирования мероприятий по годам реализации. В таблице 54 представлена оценка объёмов финансирования мероприятий по источникам финансирования.

- Таблица № 53

Оценка объёмов финансирования мероприятий

| Год | Объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2021 | 23 764 270,2 |
| 2022 | 32 862354,8 |
| 2023 | 39 986 835,8 |
| 2024 | 25 029 032,4 |
| 2025 | 22 402 295,4 |
| 2026 – 2034 | 147 538 210,0 |
| ИТОГО: | 291 582 998,6 |

- Таблица № 54

Оценка объёмов финансирования мероприятий

по источникам финансирования

| Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Местный бюджет | 70 111 988,1 |
| Краевой бюджет | 105 380 510,5 |
| Федеральный бюджет | 47 466 440,0 |
| Внебюджетные средства | 68 624 060,0 |
| ИТОГО: | 291 582 998,6 |

- Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар, оценка объёмов и источников их финансирования установлены согласно приложению к настоящей ПКРТИ.

- Раздел VII

- Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

На основании Постановления Правительства Российской Федерации     от 25.12.2015  № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования, в том числе с разбивкой по видам транспорта, целям и задачам ПКРТИ.

В результате реализации мероприятий ПКРТИ к 2034 году:

увеличится протяженность УДС на 129,9 км, с учётом строительства автомобильных дорог «Дальний Западный Обход г. Краснодар» и «Подъезд к пос. Южный»;

количество новых тротуаров увеличится на 52 участка;

число благоустроенных пешеходных улиц, зон, скверов, бульваров увеличится на 20 ед.;

число пешеходных переходов в разных уровнях увеличится на 12 ед.;

протяженность трамвайных линий увеличится на 64 км;

протяженность дополнительных железнодорожных путей увеличится на 116,6 км;

количество остановочных пунктов на линиях пригородного железнодорожного сообщения увеличится на 21 ед.,

количество объектов велосипедной инфраструктуры увеличится на 45;

количество инженерных сооружений увеличится на 40 (с учётом строительства автомобильных дорог «Дальний Западный Обход г. Краснодар» и «Подъезд к пос. Южный»);

число светофорных объектов увеличится на 71 ед., включая установку светофоров Т7;

число реконструированных перекрестков увеличится на 25 ед.;

число организованных перехватывающих парковок достигнет 21 ед.;

число построенных ТПУ достигнет 7 ед.;

количество камер фото-видеофиксации увеличится на 59 ед.

Раздел VIII

- Предложения по институциональным преобразованиям,

- совершенствованию правового и информационного обеспечения

- деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции

- объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения,

- городского округа

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципальному образованию город Краснодар на период с 2020 по 2034 годы:

Продолжение организованной работы по:

оперативному обеспечению граждан и юридических лиц, иных пользователей транспортной инфраструктуры достоверной и актуальной информацией о современном состоянии транспортной инфраструктуры, о перспективах и планах её развития;

своевременному оповещению пользователей объектами транспортной инфраструктуры о введении режимов ограничения и запрета движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, о состоянии их аварийности, об адресном расположении мест проведения земляных работ в границах автомобильных дорог, о возможных маршрутах объезда, о предстоящих событиях в области дорожного строительства и реконструкции;

информированию граждан о действующих нормативных правовых актах и о внесении изменений в действующие нормативно-правовые акты в области организации дорожной деятельности и транспортной безопасности;

подготовке и проведению публичных слушаний и общественных обсуждений программ и планов по стратегическому развитию объектов транспортной инфраструктуры;

обеспечению своевременного и систематического размещения информации в области организации дорожной деятельности и развития транспортной инфраструктуры на сайте администрации муниципального образования город Краснодар;

проведение круглых столов, видеоконференций с участием средств массовой информации, общественных организаций по вопросам развития транспортной инфраструктуры;

обеспечению систематического размещения информации в области организации дорожной деятельности в печатных средствах массовой информации;

своевременному информированию пользователей общественного транспорта об изменениях расписания или конфигурации муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар;

своевременной редакции и обновлению действующих муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных программ с учётом внесения изменений в действующие федеральные или краевые нормативные правовые акты и программы в области организации дорожной деятельности и транспортной безопасности.

Широкое применение системам фото и видеофиксации нарушений требований ПДД РФ на УДС.