ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе комплексного развития

социальной инфраструктуры

муниципального образования

город Краснодар на 2017 – 2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной

инфраструктуры муниципального образования город Краснодар

- Образование

| № п/п | Наименование задачи, показателя, объекта | Местоположение объекта (с указанием кадастрового номера и площади земельного участка) | Параметры объекта, мощность, мест | Мероприятие | Принадлежность объекта | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 – 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. Развитие сети дошкольных и общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет программами дошкольного образования (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (включительно), нуждающихся в получении мест в детские сады) |  |  |  |  | % |  | 93,3 | 94,0 | 95,9 | 97,1 | 98,2 | 100,0 |
|  | Количество дополнительных мест, созданных в сети муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  | Мест |  | 910 | 700 | 390 | 1020 | 1730 | 17190 |
| 1. | Приобретение дошкольной образовательной организации на 150 мест | г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, 2 (Прикубанский внутригородской округ города Краснодара (далее – Прикубанский округ) з/у 23:43:0142047:37367 5 692 кв. м | 150 | Приобретение | Местный | Мест |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение дошкольной образовательной организации на 280 мест | г. Краснодар, ул. им. Героя Яцкова И.В., 11 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021 11 320 кв. м | 280 | Приобретение | Местный | Мест |  | 280 |  |  |  |  |  |
| 3. | Проектирование и строительство блока ДОУ на территории МБДОУ № 46 | г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 24 (Западный внутригородской округ города Краснодара (далее – Западный округ) | 40 | Строительство | Местный | Мест |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | Проектирование и строительство блока ДОУ на территории МБДОУ № 73 | г. Краснодар, ул. им. Володарского, 3 (Центральный внутригородской округ города Краснодара (далее – Центральный округ) | 80 | Строительство | Местный | Мест |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 5. | Проектирование и строительство блока ДОУ на территории МБДОУ № 79 | г. Краснодар, пос. Пашковский, ул. им. Орджоникидзе, 1 (Карасунский внутригородской округ города Краснодара (далее – Карасунский округ) | 80 | Строительство | Местный | Мест |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 6. | Проектирование и строительство блока ДОУ на территории МБДОУ № 115 | г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 10 (Западный округ) | 40 | Строительство | Местный | Мест |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 7. | Проектирование и строительство блока ДОУ на территории МБДОУ № 138 | г. Краснодар, ул. Молодёжная, 1 (Карасунский округ) | 80 | Строительство | Местный | Мест |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 8. | Проектирование и строительство блока ДОУ на территории МБДОУ № 223 | г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 19 (Западный округ) | 40 | Строительство | Местный | Мест |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 9. | Проектирование и строительство блока ДОУ на территории МБДОУ № 230 | г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 3 (Западный округ) | 40 | Строительство | Местный | Мест |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 10. | Проектирование и строительство блока ДОУ на территории МБДОУ № 232 | г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 8 (Западный округ) | 40 | Строительство | Местный | Мест |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 11. | Проектирование и строительство блока ДОУ на территории МБДОУ № 233 | г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 20 (Западный округ) | 40 | Строительство | Местный | Мест |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 12. | «Проектирование и строительство ДДУ в п. Плодородный – 2 по ул. Александровская» (1 этап) | п. Плодородный-2, ул. Александровская, (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143046:255, 6 490 кв. м | 170 | Строительство | Местный | Мест |  |  | 170 |  |  |  |  |
| 13. | «Проектирование и строительство ДДУ в п. Индустриальный по ул. Фанагорийская» (1 этап) | п. Индустриальный, ул. Фанагорийская, (Прикубанский округ) з/у 23:43:0000000:14449, 9 128 кв. м | 250 | Строительство | Местный | Мест |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 14. | «Проектирование и строительство детского сада на 280 мест в составе жилой застройки по улице Красных Партизан 1/4 в г. Краснодаре» | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 1/4, ЖК «Светлоград» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0000000:13551, 270 592 кв. м | 280 | Строительство | Местный | Мест |  |  | 280 |  |  |  |  |
| 15. | Дошкольная образовательная организация (приобретение) | г. Краснодар, пр. им. Константина Образцова, 6, ЖК «Екатеринодар» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0137001:11460, 47 480 кв. м | 200 | Строительство | Частный | Мест |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 16. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | х. Октябрьский, ул. Губернаторская (Прикубанский округ) з/у 23:43:0109016:1660 11 170 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 300 |  |  |
| 17. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Водники, отделение № 8 СКНИИСи В, ул. Ботаническая, 2/1 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0000000:1624 9 082 кв. м | 190 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 190 |  |  |  |
| 18. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | п. Краснодарский, (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:2706 39 013 кв. м | 250 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 250 |  |  |
| 19. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Российский, ул. Тверская, 8 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0000000:14087 4 880 кв. м | 130 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 130 |  |
| 20. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | свх. «Солнечный», 3-е отделение, ул. Зоотехническая, 1/2 (Прикубанский район) з/у 23:43:0118014:1 11 534 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 21. | Дошкольная образовательная организация (приобретение) | г. Краснодар, ул. им. Валерия Гассия, 6 (Карасунский округ) з/у 23:43:0427001:4206 8 906 кв. м | 240 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 240 |  |
| 22. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 4/2 (Карасунский округ) з/у 23:43:0427001:106 6 213 кв. м. | 120 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 120 |  |
| 23. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 6/2 (Карасунский округ) з/у 23:43:0427001:97 3 500 кв. м | 100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 24. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, пр. им. Писателя Знаменского, 28 (Карасунский округ) з/у 23:43:0427001:107 2 961 кв. м | 80 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 25. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Снесарева, 20 (Карасунский округ) з/у 23:43:0427001:29 12 343 кв. м | 320 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 320 |
| 26. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 1 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0115017:147 5 321 кв. м | 140 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 140 |  |
| 27. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 350/12 (Западный округ) з/у 23:43:0206097:2041 7 014 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 28. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Красных Партизан – ул. Азовская, рядом с ЖК «Казанский» з/у 23:43:0106012:751 6 775 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 29. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Красных Партизан - ул. Азовская, рядом с ЖК «Седьмое небо» з/у 23:43:0106012:741 12 570 кв. м | 330 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 330 |
| 30. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Красных Партизан - ул. Азовская, ЖК «Казанский» з/у 23:43:0106012:747 12 570 кв. м | 350 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 350 |
| 31. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, угол ул. Западный Обход и ул. Красных Партизан (Прикубанский округ), рядом с ЖК «Клубный» з/у 23:43:0106012:1804 3 533 кв. м | 100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 32. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар ул. Красных Партизан (ЖК «Светлоград») (Прикубанский округ) з/у 23:43:0126040:4137 10 165 кв. м | 280 | Приобретение | Частный | Мест |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 33. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар ул. им. Академика Лукьяненко П.П., 8 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0000000:13607 49 667 кв. м | 90 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 90 |
| 34. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Анны Ахматовой, 14 (ЖК «Казанский») (Прикубанский округ) з/у 23:43:0106012:758 11 385 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 35. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Марины Цветаевой, 5 (ЖК «Седьмое небо») (Прикубанский округ) з/у 23:43:0106012:742 9 402 кв. м | 260 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 260 |
| 36. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Генерала Корнилова, 7 (Прикубанский округ) (Западный Обход, ЖК «Западный город», по диагонали через дорогу ЖК «Казанский») з/у 23:43:0116030:189 38 760 кв. м | 240 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 240 |
| 37. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Генерала Брусилова, 18, (Прикубанский округ) (Западный обход, ЖК «Западный город», по диагонали через дорогу ЖК «Казанский») з/у 23:43:0116030:150 7 367 кв. м | 180 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 38. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, 44 (Прикубанский округ) (Западный обход, ЖК «Западный город», по диагонали через дорогу ЖК «Казанский») з/у 23:43:0116030:166 6 706 кв. м | 180 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 39. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, район улицы Венецианской (Прикубанский округ) (по одной стороне от ул. Западный Обход на- против Немецкой деревни, рядом с ЖК «Европа-Сити») з/у 23:43:0107001:14306 79 999 кв. м | 250 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 40. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, п/о № 53, район улицы Венецианской (Прикубанский округ) (по одной стороне от ул. Западный Обход напротив Немецкой деревни, рядом с ЖК «Европа-Сити») з/у 23:43:0107001:1014 123 665 кв. м | 350 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 350 |
| 41. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, 42 (Прикубанский округ) (ЖК «Спортивная деревня») з/у 23:43:0116030:846 202 901 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 42. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар (Прикубанский округ) (ЖК «Португалия», рядом с п. Колосистым) з/у 23:43:0107001:16923 5 046 кв. м | 140 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 140 |
| 43. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар (Прикубанский округ) (ЖК «Франция») з/у 23:43:0107001:17564 5 046 кв. м | 140 | Строительство | Частный | Мест |  |  |  |  |  |  | 140 |
| 44. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар (Прикубанский округ) (ЖК «Испания») з/у 23:43:0107001:16074 5 046 кв. м | 140 | Строительство | Частный | Мест |  |  |  |  |  |  | 140 |
| 45. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, (Прикубанский округ) (ЖК «Русский») з/у 23:43:0107001:15091 5 046 кв. м | 140 | Строительство | Частный | Мест |  |  |  |  |  |  | 140 |
| 46. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, (Прикубанский округ) (между ЖК «Испания» и ЖК «Русский» через р. Осечки) з/у 23:43:0107001:17021 5 090 кв. м | 140 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 140 |
| 47. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, проезд 1-й Лиговский (ЖК «Лиговский») (Прикубанский округ) з/у 23:43:0000000:894 300000 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 48. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, проезд 1-й Лиговский (ЖК «Лиговский») (Прикубанский округ) з/у 23:43:0000000:894 300000 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 49. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Чернышева Н.Г., 17, Ейское шоссе, рядом с отделением № 3 СКЗНИИСиВ (Прикубанский округ) 23:43:0000000:14527 8 755 кв. м | 230 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 230 |
| 50. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, отделение № 3 СКЗНИИСиВ (Прикубанский округ) ЖК «Солнечный город» з/у 23:43:0107001:31525 9 448 кв. м | 250 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 51. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Колосистый, отделение № 1 КНИИСХ «ОПХ Колос», рядом с ЖК «МодеГрад 2» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0106012:602 10 560 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 52. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Утренняя, 23 между ул. им. Петра Метальникова и ул. им. Михаила Булгакова (Прикубанский округ) з/у 23:43:0129001:29936 51 226 кв. м | 60 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 53. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Утренняя, 23, между ул. им. Петра Метальникова и ул. им. Михаила Булгакова (Прикубанский округ) з/у 23:43:0129001:29936 51 226 кв. м | 60 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 54. | Дошкольная образовательная организация | г. Краснодар, ул. им. Евгении Жигуленко, 23, район ул. им. Петра Метальникова и им. Григория Пономаренко (Прикубанский округ) з/у 23:43:0129001:30742 10 574 кв. м | 270 | Приобретение | Частный | Объект |  |  |  |  | 270 |  |  |
| 55. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Петра Метальникова, 36 рядом с ЖК «Победа» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0129001:31208 19 791 кв. м | 150 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 56. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Григория Пономаренко (Прикубанский округ) з/у 23:43:0129001:35607 30 000 кв. м | 150 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 57. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Российская, 267, ЖК «Оникс», рядом с ЖК «Музыкальный» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0129001:26888 30 000 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 58. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, пос. Краснодарский, рядом с ЖК «Бавария» и ЖК «Зелёная поляна» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:914 178 587 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 59. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, между ул. им. Кирилла Россинского и ул. 1-й Ямальской (Прикубанский округ) з/у 23:43:0130047:153 250 013 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 60. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Солнечная, ЖК «Московский» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0141008:14367 4 333 кв. м | 120 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 61. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Котлярова Н.С., 4, ЖК «Московский» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0141008:13441 4 991 кв. м | 120 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 62. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Воронежская, 47/39, рядом с ЖК «Фонтаны» (Центральный округ) з/у 23:43:0309037:417 22 568 кв. м | 120 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 63. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Воронежская, 57/3, рядом с ЖК «Фонтаны» (Центральный округ) з/у 23:43:0000000:14459 123 975 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 64. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Воронежская, 57/3, рядом с ЖК «Фонтаны» (Центральный округ) з/у 23:43:0000000:14459 123 975 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 65. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Воронежская, 47/10, рядом с ЖК «Фонтаны» (Центральный округ) з/у 23:43:0309037:368 11 363 кв. м | 220 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 220 |
| 66. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 2/21, ниже ЖК «Фонтаны» (Центральный округ) з/у 23:43:0309037:213 32 445 кв. м | 150 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 67. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Обрывная, 133/3, ниже ул. Воронежской, рядом ЖК «Центральный Парк» з/у 23:43:0308033:0010 11 108 кв. м | 280 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 68. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1, ниже ул. Воронежской (Карасунский округ) з/у 23:43:0000000:14515 77 938 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 69. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Героев Разведчиков, между ул. Черкасской и ул. им. Героя Аверкиева А.А. (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:2692 10 875 кв. м | 280 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 70. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Героя Владислава Посадского, между ул. Черкасской и ул. им. Героя Аверкиева А.А. (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:493 8 841 кв. м | 230 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 230 |
| 71. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Генерала Трошева Г.Н., 2/2, угол ул. им. Генерала Трошева Г.Н. и ул. Тихорецкой (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143022:75 12 625 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 72. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, пос. Плодородный, рядом с ЖК «Вишнёвый сад» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:521 12 625 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 73. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Генерала Трошева Г.Н., 2/7 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143022:58 12 053 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 74. | Дошкольная образовательная организация (приобретение) | г. Краснодар, ул. им. Генерала Трошева Г.Н., квартал 10, (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143022:162 10 807 кв. м | 280 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 75. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, 4 (Прикубанский округ) ЖК «Перспектива» з/у 23:43:0142047:27287 6 691 кв. м | 170 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 170 |
| 76. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, 10 ЖК «Перспектива» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0142047:27286 6 401 кв. м | 170 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 170 |
| 77. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 176 (Прикубанский округ) пересечение с ул. им. Героя Сарабеева з/у 23:43:0142047:6744 6 401 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 78. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, квартал 9, на границе с пос. Плодородным (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143022:103 6 896 кв. м | 170 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 170 |
| 79. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, 23/2, на пересечении ул. Черкасской, ул. им. Генерала Трошева Г.Н. (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:1263 7 782 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 80. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Черкасская, 89 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143047:146 69 065 кв. м | 150 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 81. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Домбайская, 10/2, ЖК «Территория счастья» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0142047:167 45 671 кв. м | 250 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 82. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Героя Яцкова И.В., ЖК «Губернский» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:9075 10 696 кв. м | 280 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 83. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ЖК «Губернский» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:3198 7 200 кв. м | 190 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 190 |
| 84. | Дошкольная образовательная организация (приобретение) | г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, квартал 9, на границе с пос. Плодородным (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143022:62 105 255 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 85. | Дошкольная образовательная организация (приобретение) | г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, кварталы 1.1, 1.3 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:2692 10 875 кв. м | 280 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 86. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Комсомольская, 2, пересечение с ул. Кубанская Набережная (Западный округ) з/у 23:43:0208012:2410 6 831 кв. м | 170 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 170 |
| 87. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Стахановская (между ул. Стахановской, ул. Авиагородок и ул. им. Дзержинского) (Прикубанский округ) з/у 23:43:0127004:1730 5 024 кв. м | 130 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 130 |
| 88. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, между ул. им. Репина, ул. Стахановской и ул. им. Гастелло (Прикубанский округ) з/у 23:43:0139077:29 10 550 кв. м | 270 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 270 |
| 89. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, пр. 1-й Западный, 9 (район ул. им. Димитрова – ул. им. Стасова) (Центральный округ) з/у 23:43:0309036:42 2 109 кв. м | 60 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 90. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | ст. Елизаветинская, 1-е отделение учхоза «Кубань», ул. Красная, 5 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0115015:133 1 746 кв. м | 40 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 91. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | ст. Елизаветинская, ул. Южная, 80/1 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0131087:163 2 800 кв. м | 70 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 92. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, пос. Берёзовый, 12/1 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0104027:497 5 883 кв. м | 150 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 93. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, пос. Берёзовый, ул. Душистая, 37 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0108020:6980 4 753 кв. м | 120 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 120 |  |
| 94. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, пос. Берёзовый, ул. Зеленоградская, 36 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0108020:7671 10 447 кв. м | 270 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 270 |  |
| 95. | Дошкольная образовательная организация (приобретение) | г. Краснодар, пос. Берёзовый, ул. Зеленоградская, 32 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0108020:7671 10 447 кв. м | 270 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 270 |
| 96. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, пос. Берёзовый, ул. им. Бехтерева В.М., 5 (рядом с ЖК «Прогресс») (Прикубанский округ) з/у 23:43:0104015:1789 6 436 кв. м | 170 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 170 |
| 97. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | х. Копанской, ул. Братская, 32 (Прикубанский округ) 23:43:0000000:14718 6 303 кв. м | 170 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 170 |  |
| 98. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Лазурный (Прикубанский округ) з/у 23:43:0112006:490 11 201 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 99. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Лазурный, (Прикубанский округ) з/у 23:43:0112006:493 71 804 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 100. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. подводника Маринеско, ЖК «Николино Парк» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0124041:1489 2 700 кв. м | 70 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 101. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | ст. Старокорсунская, (1 этап), ул. Преградная, 73 (Карасунский округ) з/у 23:43:0436001:1336 8 056 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 102. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | ст. Старокорсунская, ул. Вознесенская, 92 (Карасунский округ) з/у 23:43:0436001:1294 4 580 кв. м | 120 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 103. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | ст. Старокорсунская, (Карасунский округ) ул. Вознесенская з/у 23:43:0436001:1419 11 743 кв. м | 280 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 104. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | ст. Старокорсунская, п/о № 92 (Карасунский округ) з/у 23:43:0000000:14572 267 297 кв. м | 150 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 105. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | х. Ленина, ул. Стременная, 2/2 (Карасунский округ) з/у 23:43:0432033:1364 7 380 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 106. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | х. Ленина, ул. Тупиковая (Карасунский округ) з/у 23:43:0432033:1364 7 380 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 107. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Знаменский, ул. Первомайская, 39 (Карасунский округ) з/у 23:43:0439019:251 4 023 кв. м | 100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 108. | Дошкольная образовательная организация (приобретение) | пос. Знаменский, ул. Хрустальная (Карасунский округ) з/у 23:43:0415001:1175 22 640 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 109. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Пригородный, ул. им. Прохора Калайды, 20 (Карасунский округ) з/у 23:43:0418001:7612 7 340 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 110. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Пригородный, ул. им. Льва Ковалева, 12 (Карасунский округ) з/у 23:43:0418001:7613 7 075 кв. м | 180 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 111. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Пригородный, ул. им. Семёна Кустовского, 58 (Карасунский округ) з/у 23:43:0418001:7624 5 406 кв. м | 150 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 112. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Пригородный, ул. им. Георгия Велигодского, 28 (Карасунский округ) з/у 23:43:0418001:7611 8 357 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 113. | Дошкольная образовательная организация | п. Пригородный, мкр. 1, квартал 11 «Мини-полис Куб-А», (Карасунский округ) з/у 23:43:0419025:470 7 778 кв. м | 200 | Приобретение | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 114. | Дошкольная образовательная организация | п. Пригородный, мкр. 3, квартал 1 «Мини-полис Куб-А», (Карасунский округ) з/у 23:43:0419025:471 6 861 кв. м | 180 | Приобретение | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 115. | Дошкольная образовательная организация | п. Пригородный, мкр. 3, квартал 7 «Мини-полис Куб-А», (Карасунский округ) з/у 23:43:0419025:481 463 559 кв. м | 200 | Приобретение | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 116. | Дошкольная образовательная организация | п. Пригородный, мкр. 31, квартал 5 «Мини-полис Куб-А», (Карасунский округ) з/у 23:43:0419025:474 463 559 кв. м | 200 | Приобретение | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 1.1.2. | Удельный вес образовательных организаций, соответствующих требованиям к условиям организации образовательного процесса (с 2017 по 2025 годы – удельный вес школ, соответствующих нормативам по наполняемости классов, с 2025 года – удельный вес школ, осуществляющих обучение в одну смену) |  |  |  |  | % | 58,9 |  | 61,9 | 86,8 | 89,3 | 95,2 | 100,0 |
| 1.1.2.1. | Количество дополнительных мест, созданных в сети общеобразовательных организаций |  |  |  |  | ед. | 2550 |  | 1500 | 5600 | 2200 | 2650 | 105325 |
| 1. | «Проектирование и реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 23» 2 этап: Строительство блока МБОУ на 400 мест с переходной галереей» | г. Краснодар, ул. Бакинская, 5 (Центральный округ) з/у 23:43:0201030:7 26 169 кв. м | 400 | Строительство | Местный | Мест |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 2. | «Блок начальных классов на 400 мест на территории МБОУ ООШ № 81 по ул. Сербская, 7 в пос. Пригородном города Краснодара». 1 этап | пос. Пригородный, ул. Сербская, 7 (Карасунский округ) з/у 23:43:0419028:2 23:43:0419025:469 12 850+7 867 кв. м | 400 | Строительство | Местный | Мест |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 3. | Проектирование и строительство блока начальных классов на территории МБОУ гимназии № 92 | г. Краснодар, ул. Пионерская, 38 (Карасунский округ) з/у 23:43:0307061:1 11 169 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 4. | Проектирование и строительство блока начальных классов на территории МБОУ СОШ № 86 | ст. Старокорсунская, ул. им. Шевченко, 222-224 (Карасунский округ) з/у 23:43:0435025:0002 15 008 кв. м | 250 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 5. | Проектирование и строительство блока начальных классов на территории на 300 мест на территории МОУ гимназии № 87 | г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 9 (Западный округ) з/у 23:43:0206003:259 23 406 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 6. | Проектирование и строительство учебного блока на 400 мест к МБОУ СОШ № 46 | г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 20 (Карасунский округ) з/у 23:43:0408007:0024 27 093 кв. м | 400 | Строительство | Местный | Мест |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 7. | Проектирование и строительство учебного блока на территории МАОУ СОШ № 93 | г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 91/3, рядом со школой № 93 (Прикубанский округ), з/у 23:43:0145001:4370 4 852 кв. м | 400 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 8. | Проектирование и строительство СОШ по ул. Наримановской в х. Ленина города Крас- нодара (1000 мест) (1, 2 этап) | х. Ленина, ул. Наримановская, 28 (Карасунский округ) з/у 23:43:0432033:807 45 240 кв. м | 1000 | Строительство | Местный | Мест |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Байбакова Н.К., 17, ЖК «Московский», 1 очередь (Прикубанский округ) з/у 23:43:0141008:6038 67 108 кв. м | 1550 | Приобретение | Местный | Мест |  |  |  | 1550 |  |  |  |
| 10. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Героя Яцкова И.В, ЖК «Губернский» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:9076 26 360 кв. м | 1550 | Приобретение | Частный |  |  | 1550 |  |  |  |  |  |
| 11. | «Общеобразовательная организация на 1100 мест в Прикубанском округе г. Краснодара (2, 3, 4 этапы)» | г. Краснодар, ул. им. Марины Цветаевой, 4 ЖК «Седьмое небо» (Прикубанский округ), з/у 23:43:0106012:740 27 495 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 1100 |  |  |  |
| 12. | «Общеобразовательная школа на 1550 мест по ул. Восточно-Кругли- ковская, в г. Краснодаре» | г. Краснодар, ул. им. Героя Аверкиева А.А., 32 (Прикубанский округ) между ул. им. Героя Аверкиева А.А. и ул. им. 40-летия Победы з/у 23:43:0143021:8083 26 051 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 1550 |  |  |  |
| 13. | «Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Красных Партизан, 1/4 в г. Краснодаре» | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 1/4, ЖК «Светлоград» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0126040:4136 23 426 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 1100 |  |  |  |
| 14. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Российский, ул. Изобильная (Прикубанский округ) з/у 23:43:0130002:372 23 488 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 1100 |  |  |
| 15. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Краснодарский (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:2706 39 013 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 1100 |  |  |
| 16. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. 4-я Целиноградская, 5, ЖК «Молодёжный» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0108020:3852 23 104 кв. м | 1100 | Приобретение | Частный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 17. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Григория Пономаренко, участок 39 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0129001:35607 30 000 кв. м | 1550 | Приобретение | Частный | Мест |  |  |  |  |  | 1550 |  |
| 18. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, просп. им. Писателя Знаменского, 30 (Карасунский округ), з/у 23:43:0427001:112 23 414 кв. м | 400 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 19. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Российский, ул. Тверская, 10 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0000000:14088 27 500 кв. м | 825 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 825 |
| 20. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Байбакова Н.К., 17, ЖК «Московский», 2 очередь (Прикубан- ский округ), з/у 23:43:0141008:6038 67 108 кв. м | 1550 | Приобретение | Частный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 21. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Новознаменский, ЖК «Белая дача» (Карасунский округ) з/у 23:43:0415001:1175 22 640 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 22. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ЖК «Южане» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0106012:1907 26 546 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 1100 |  |
| 23. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Красных Партизан - ул. Азовская, рядом с ЖК «Казанский» (Прикубанский округ), з/у 23:43:0106012:745 24 147 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 24. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Красных Партизан - ул. Азовская, ЖК «Казанский» (Прикубанский округ), з/у 23:43:0106012:746 28 696 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 25. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. За- падный Обход, ул. При- городная, 24 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:330 210 441 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 26. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, 24 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:330 210 441 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 27. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, 24 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:331 210 150 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 28. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, 24 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:331 210 150 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 29. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Запад- ный Обход, ул. Пригородная, 24 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:332 209 795 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 30. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. им. Александра Покрышкина (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:3230 123 295 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 31. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, 24 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:327 211 913 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 32. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, 24 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:329 216 171 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 33. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный обход, ул. Пригородная, 24 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:316 205 095 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 34. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. им. Александра Покрышкина (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:2168 156 079 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 35. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. им. Александра Покрышкина (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:2168 156 079 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 36. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, 24 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:31642 26 485 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 37. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, проезд 1-й Лиговский, ЖК «Лиговский» (Прикубанский округ), з/у 23:43:0000000:894 300 000 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 38. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Генерала Корнилова, 7, рядом с ЖК «Западный город» по диагонали с ЖК «Казанский» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0116030:189 38 670 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 39. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, 42, ЖК «Спортивная Деревня» (Прикубанский округ), з/у 23:43:0116030:846 202 901 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 40. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. отделение № 3 СКЗНИИСиВ, рядом с ул. Лозовой (Прикубанский округ) з/у 23:43:0107001:31642 26485 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 41. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. отделение № 3 СКЗНИИСиВ (Прикубанский округ) з/у 23:43:0107001:14320 430 000 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 42. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, 42, ЖК «Спортивная Деревня» (Прикубанский округ), з/у 23:43:0116030:846 202 901 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 43. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, между ЖК «Испания» и ЖК «Русский», рядом с р. Осечки (Прикубанский округ) з/у 23:43:0107001:15045 23 287 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 44. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 40/3, ЖК «Смоленский» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0142047:11892 24 867 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 45. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Берёзовый, рядом с ул. им. Атамана Иванова (Прикубанский округ) з/у 23:43:0104027:499 82 870 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 46. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Берёзовый, рядом с ЖК «Молодёжный» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0107001:14319 405 000 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 47. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Берёзовый, ул. Карла Гусника (Прикубанский округ) з/у 23:43:0108020:406 242 754 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 48. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0114001:537 31 097 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 49. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ст. Елизаветинская, п/о № 82 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0133021:72 242195 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 50. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Героев Разведчиков, 23/6 (Прикубанский округ) между ул. им. Героя Аверкиева А.А. и ул. Черкасской з/у 23:43:0143021:467 24 585 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 51. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Плодородный, рядом с ЖК «Вишнёвый сад» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:504 33 468 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 52. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Генерала Трошева Г.Н., 2/5 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143022:59 33 170 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 53. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Плодородный, рядом с ЖК «Вишнёвый сад» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:508 33 412 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 54. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Генерала Трошева Г.Н., угол ул. им. Генерала Трошева Г.Н. и ул. им. 40-летия Победы (Прикубанский округ), з/у 23:43:0143022:161 27 643 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 55. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, квартал 9, между пос. Плодородным и ул. им. Генерала Трошева Г.Н. (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143022:62 105 255 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 56. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Плодородный 2, район ул. Константиновской (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:526 34 416 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 57. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Российская, 267/А, угол ул. им. Петра Метальникова и ул. Российской, рядом с ЖК «Оникс» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0129001:6116 20 000 кв. м | 400 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 58. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. 1-го Мая и 1-я Ямальская (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:2046 372 467 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 59. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, рядом с ЖК «Матрёшки» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0130047:2252 185 887 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 60. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, рядом с ЖК «Австрия» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0130047:2877 54 768 кв. м. | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 61. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Краснодарский, рядом с ЖК «Австрия» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0130047:2877 54 768 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 62. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Краснодарский, по диагонали с ЖК «Новый город» и ЖК «Зелёная долина» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0130047:163 290 118 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 63. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Краснодарский, ул. Командорская (Прикубанский округ) з/у 23:43:0130047:710 31 461 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 64. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Краснодарский, ул. им. Кирилла Россинского и ул. 1-я Ямальская (Прикубанский округ) з/у 23:43:0130047:153 250 013 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 65. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Краснодарский, ул. им. Кирилла Россинского и ул. Батуринская (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:913 151 874 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 66. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Евгении Жигуленко (Прикубанский округ) з/у 23:43:0129001:24958 30 676 кв. м | 1800 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1800 |
| 67. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, между ул. Бурейской и ул. Ташинской (Карасунский округ) 23:43:0419025:473 26 232 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 68. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, ул. им. Прохора Калайды, 29 (Карасунский округ) 23:43:0418001:7614 32 967 кв. м | 1800 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1800 |
| 69. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Лавочкина, 37 (Карасунский округ) з/у 23:43:0000000: 1685 13 408 кв. м | 400 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 70. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, просп. им. Константина Образцова, 6, ЖК «Екатеринодар» (Прикубанский округ), з/у 23:43:0137001:11460 47 480 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 71. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Знаменский – пос. Зеленопольский, ЖК «Сосновый бор» (Карасунский округ) з/у 23:43:0415001:1599 29 587 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 72. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Знаменский – пос. Зеленопольский, рядом с ЖК «Сосновый бор» (Карасунский округ) з/у 23:43:0000000:1525 388 618 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 73. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Знаменский, ул. Восточный Обход и ул. Первомайская (Карасунский округ) з/у 23:43:0439016:4 482 031 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 74. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Воронежская, 47/В, рядом с ЖК «Фонтаны» (Центральный округ) з/у 23:43:0309037:408 24 188 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 75. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Воронежская, 57/3, рядом с ЖК «Фонтаны» (Центральный округ) з/у 23:43:0000000:14459 123 975 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 76. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | х Копанской, ул. им Кокоры, 4/2 з/у 23:43:0101010:13 21 072 кв. м | 400 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 77. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Лазурный (Прикубанский округ) з/у 23:43:0112006:493 71 804 кв. м. | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 78. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, за ул. Охотской (Карасунский округ) з/у 23:43:0419025:474 104 521 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 79. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, за ул. Охотской (Карасунский округ) з/у 23:43:0419025:474 104 521 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 80. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, «Мини-полис Куб-А», мкр. 3, квартал 5 (Карасунский округ) з/у 23:43:0419025:473 26 232 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 81. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, «Мини-полис Куб-А», (Карасунский округ) з/у 23:43:0420001:1697 783 965 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 82. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, «Мини-полис Куб-А», (Карасунский округ) з/у 23:43:0420001:1693 797 970 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 83. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, «Мини-полис Куб-А» (Карасунский округ) з/у 23:43:0420001:1695 762 626 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 84. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, «Мини-полис Куб-А» (Карасунский округ) з/у 23:43:0420001:1692 790 931 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 85. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, «Мини-полис Куб-А» (Карасунский округ) з/у 23:43:0420001:1692 790 931 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 86. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, «Мини-полис Куб-А» (Карасунский округ) з/у 23:43:0420001:1696 790 931 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 87. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, «Мини-полис Куб-А» (Карасунский округ) з/у 23:43:0420001:1696 790 931 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 88. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Колосистый, отделение № 1 КНСИИСХ (Прикубанский округ) з/у 23:43:0106012:625 31 500 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 89. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Колосистый, отделение № 1 КНСИИСХ (Прикубанский округ) з/у 23:43:0106012:577 25 671 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 90. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Колосистый, отделение № 1 КНСИИСХ (Прикубанский округ) з/у 23:43:0106012:617 28 077 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 91. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Колосистый, отделение № 1 КНСИИСХ (Прикубанский округ) з/у 23:43:0106012:591 24 574 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 92. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Индустриальный (Прикубанский округ) з/у 23:43:0121066 | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |

- Здравоохранение

| № п/п | Наименование задачи, показателя, объекта | Местоположение объекта (с указанием кадастрового номера земельного участка) | Параметры объекта, мощность, мест | Мероприятие | Принадлежность объекта | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов инфраструктуры здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество учреждений здравоохранения |  |  |  |  | ед. | 115 | 116 | 122 | 124 | 126 | 139 |
| 1. | Реконструкция здания детского отделения МБУЗ ГП № 7 | г. Краснодар, ул. им. Пушкина, 51 | Детская поликлиника на 150 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция |  | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 2. | Строительство операционного блока МБУЗ ГКБ № 3 | г. Краснодар, ул. им. Айвазовского, 97 | Операционный блок | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. | Строительство пристройки МБУЗ ГП № 11 | г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Садовая, 9 | Взрослая поликлиника на 250 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 4. | Строительство пристройки МБУЗ ГП № 27 | г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, 28 | Взрослая поликлиника на 250 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 5. | Строительство МБУЗ ГП № 13 на 700 посещений в смену с подстанцией СМП | г. Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, 42 | Взрослая поликлиника на 700 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 6. | Реконструкция здания больницы МБУЗ МСЧ МЖК | г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5/2 | Стационар на 100 коек | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 7. | Реконструкция здания литер Х, Х1 МБУЗ ГКБ № 3 | г. Краснодар, ул. им. Айвазовского, 97 | Отделение больницы на 20 коек | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 8. | Строительство подстанции СМП | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 8/1 | Подстанция СМП на 10 бригад | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 9. | Строительство офиса врача общей практики МБУЗ ГП № 13 | г. Краснодар, пос. Краснодарский, 25 | ОВОП на 70 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  | 1 |  |  |  |
| 10. | Обследование, разработка ПСД и завершение строительства поликлиники в мкр. Почтовом | г. Краснодар, ул. им. Писателя Знаменского, 3 | Взрослая и детская поликлиника на 700 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 11. | Строительство поликлиники на 500 посещений с подстанцией СМП | г. Краснодар, пос. Пригородный (жилой район для многодетных семей) | Взрослая поликлиника на 500 посещений в смену с подстанцией СМП на 10 бригад | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 12. | Строительство больницы скорой медицинской помощи на 1500 коек | г. Краснодар, ул. Восточный Обход | Больница СМП на 1500 коек | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 13. | Строительство детской больницы с инфекционным отделением на 400 коек | г. Краснодар, ул. Восточный Обход | Детская больница на 400 коек | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 14. | Строительство офиса врача общей практики МБУЗ ГП № 13 | г. Краснодар, пос. Лазурный (жилой район для многодетных семей) | ОВОП на 70 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 15. | Строительство поликлиники на 500 посещений в смену | г. Краснодар, жилой район Новознаменский | Взрослая поликлиника на 500 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 16. | Строительство поликлиники на 500 посещений в смену | г. Краснодар, жилой район Европея, ул. Бискайская | Взрослая поликлиника на 500 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 17. | Строительство поликлиники на 500 посещений в смену | г. Краснодар, ст. Елизаветинская | Взрослая поликлиника на 500 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 18. | Строительство поликлиники на 1000 посещений в смену | г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина (мкр. Парковый) | Взрослая поликлиника на 1000 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 19. | Строительство поликлиники на 1000 посещений в смену | г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы (жилой район Восточно-Кругликовский) | Взрослая поликлиника на 1000 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 20. | Строительство детской поликлиники на 320 посещений в смену | г. Краснодар, ул. Чепигинская/ул. Батуринская | Детская поликлиника на 320 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 21. | Строительство поликлиники на 700 посещений в смену | г. Краснодар, ул. им. Кирилла Россинского/ул. Командорская | Взрослая поликлиника на 700 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 22. | Строительство поликлиники на 1000 посещений в смену | г. Краснодар, пос. Пригородный (район комплексной многоэтажной застройки) | Взрослая и детская поликлиника на 1000 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 23. | Строительство поликлиники на 200 посещений в смену | г. Краснодар, ул. Красноармейская/ул. Длинная | Взрослая поликлиника на 200 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 24. | Строительство поликлиники на 200 посещений в смену | г. Краснодар, ул. им. Константина Образцова | Взрослая поликлиника на 200 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |

- Физическая культура и массовый спорт

| № п/п | Наименование задачи, показателя, объекта | Местоположение объекта (с указанием кадастрового номера земельного участка) | Параметры объекта | Мероприятие | Принадлежность объекта | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 20222027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  | Проценты | 46,2 | 46,3 | 46,4 | 47,1 | 48,8 | 49,8 |
| 1. | Физкультурно-оздоровительный клуб «СПОРТ» | г. Краснодар, ул. Сормовская, 179 (23:43:0414009:198) | Площадь застройки объекта – 831,8 кв.м | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  |  |  | 1 |  |
| 2. | Физкультурно-оздоровительный клуб «СПОРТ» | г. Краснодар, ул. Сормовская, 179 (23:43:0414009:198) | Площадь застройки объекта – 831,8 кв.м | Строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. | Спортивная площадка | г. Краснодар, ул. Рождественская Набережная, 19 | Площадь площадки – 1000 кв.м | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 4. | Спортивная площадка | г. Краснодар, ул. Российская, 77/2 | Площадь площадки – 504 кв.м | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 5. | Спортивная площадка | г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 49/2 | Площадь площадки – 1000 кв.м | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 6. | Спортивная площадка | г. Краснодар, пр. 1-й Артельный, 23 | Площадь площадки – 1000 кв.м | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 7. | Спортивная площадка | г. Краснодар, пос. Знаменский, ул. Андреевская, 47 | Площадь площадки – 1000 кв.м | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 8. | Спортивная площадка | г. Краснодар, ул. Тем- рюкская, 74 | Площадь площадки – 1000 кв.м | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 9. | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 4» муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар, ул. Таманская, 159/1 (23:43:0402001:340) | Малобюджетный физкультурно-оздорови-тельный комплекс. Площадь застройки – 21141 кв.м | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  |  |  | 1 |  |
| 10. | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 4» муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар, ул. Таманская, 159/1 (23:43:0402001:340) | Малобюджетный физкультурно-оздорови-тельный комплекс. Площадь застройки – 21141 кв.м | Строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 11. | МБУ МОГК СШОР № 3 | г. Краснодар, проспект Чекистов, 31/1 (23:43:0206012) | Площадь застройки – 120,0 кв.м | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  |  |  | 1 |  |
| 12. | МБУ МОГК СШОР № 3 | г. Краснодар, проспект Чекистов, 31/1 (23:43:0206012) | Площадь застройки – 120,0 кв.м | Строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 13. | Спортивный комплекс | г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликов- ская, 66/1 | Площадь 3881 кв.м | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  |  |  | 1 |  |
| 14. | Спортивный комплекс | г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликов- ская, 66/1 | Площадь 3881 кв.м | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 15. | Спортивный комплекс | г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Благовещенская, 6 | Площадь 2751 кв.м | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  |  |  | 1 |  |
| 16. | Спортивный комплекс | г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Благовещенская, 6 | Площадь 2751 кв.м | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 17. | Спортивный комплекс с плавательным бассейном | г. Краснодар, ул. им. 70-летия Октября, 28 |  | Проектирование | Местный | Комплект проектной документации |  |  |  |  | 1 |  |
| 18. | Спортивный комплекс с плавательным бассейном | г. Краснодар, ул. им. 70-летия Октября, 28 |  | Строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 19. | Стадион | г. Краснодар, Старокорсунский сельский округ, ст. Старокорсунская, ул. Красная, 1, кадастровый номер: 23:43:0435084:17 | Площадь земельного участка 18060 кв.м | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  |  |  | 1 |  |
| 20. | Стадион | г. Краснодар, Старокорсунский сельский округ, ст. Старокорсунская, ул. Красная, 1, кадастровый номер: 23:43:0435084:17 | Площадь земельного участка 18060 кв.м | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 21. | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Вавилова Н.И., 37. Кадастровый номер: 23:43:0135028:721. |  | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  |  |  | 1 |  |
| 22. | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Вавилова Н.И., 37. Кадастровый номер: 23:43:0135028:721 |  | Строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 23. | Футбольный манеж ФК «Краснодар» | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Вавилова Н.И., 37. Кадастровый номер: 23:43:0135028:721 |  | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Футбольный манеж ФК «Краснодар» | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Вавилова Н.И., 37. Кадастровый номер: 23:43:0135028:721 |  | Строительство | Местный | Объект | 1 |  |  |  |  |  |
| 25. | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. 1-е отделение учхоза «Кубань», ул. Красная, 7/3. Для размещения объектов физической культуры и спорта (спортзалы, универсальные спортивные и физкультурно-оздоровитель- ные комплексы, велотреки, спортплощадки, стадионы и т.п.). Кадастровый номер: 23:43:0115015:26 | Площадь земельного участка 14988 кв.м | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  |  |  | 1 |  |
| 26. | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. 1-е отделение учхоза «Кубань», ул. Красная, 7/3. Для размещения объектов физической культуры и спорта (спортзалы, универсальные спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы, велотреки, спортплощадки, стадионы и т.п.). Кадастровый номер: 23:43:0115015:26. | Площадь земельного участка 14988 кв.м | Строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 27. | Малобюджетный спортивный комплекс | г. Краснодар, Западный округ, ул. им. 70-летия Октября, 10/1. Земли населённых пунктов – для размещения объекта движимого имущества (спортивная площадка). Кадастровый номер 23:43:02060101:71 | Площадь 3234 кв.м | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  |  |  | 1 |  |
| 28. | Малобюджетный спортивный комплекс | г. Краснодар, Западный округ, ул. им. 70-летия Октября, 10/1. Земли населённых пунктов – для размещения объекта движимого имущества (спортивная площадка). Кадастровый номер 23:43:02060101:71 | Площадь 3234 кв.м | Строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 29. | Футбольный манеж ФК «Краснодар» | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. 1-я Тихая, 8. Объекты физической культуры и спорта. Кадастровый номер: 23:43:0108019:33 | Площадь 3250 кв.м | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации | 1 |  |  |  |  |  |
| 30. | Футбольный манеж ФК «Краснодар» | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-я Тихая, 8. Объекты физической культуры и спорта. Кадастровый номер: 23:43:0108019:33 | Площадь 3250 кв.м | Строительство | Местный | Объект | 1 |  |  |  |  |  |
| 31. | Спортивный комплекс с плавательным бассейном | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. 1-я Тихая, 8/1. Объекты физической культуры и спорта. Кадастровый номер: 23:43:0108019:33 | Площадь 6750 кв.м | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  |  |  | 1 |  |
| 32. | Спортивный комплекс с плавательным бассейном | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-я Тихая, 8/1. Объекты физической культуры и спорта. Кадастровый номер: 23:43:0108019:33 | Площадь 6750 кв.м | Строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 33. | Спортивная площадка | г. Краснодар, пос. Берёзовый, ул. Зелёная, 55. Земли населённых пунктов Объекты физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, спортплощадки, спортзалы, теннисные корты, залы рекреации и т.п.) Кадастровый номер 23:43:0000000:16076 | Площадь 830 кв.м | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  |  |  | 1 |  |
| 34. | Спортивная площадка | г. Краснодар, пос. Берёзовый, ул. Зелёная 55. Земли населённых пунктов. Объекты физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, спортплощадки, спортзалы, теннисные корты, залы рекреации и т.п.). Кадастровый номер 23:43:0000000:16076 | Площадь 830 кв.м | Строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 35. | Спортивная площадка | г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, пер. 1-й Артельный, 20/2. Для размещения объекта движимого имущества (спортивная площадка). Кадастровый номер: 23:43:0309006:365 | Площадь земельного участка 1020 кв.м | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 36. | Спортивная площадка | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Дзержинского, д. 98. Объекты физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, спортплощадки, спортзалы, теннисные корты, залы рекреации и т.п. Кадастровый номер: 23:43:0128002:354 | Площадь земельного участка 389 кв.м | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  |  |  | 1 |  |
| 37. | Спортивная площадка | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Дзержинского, д. 98. Объекты физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, спорт- площадки, спортзалы, теннисные корты, залы рекреации и т.п., Кадастровый номер: 23:43:0128002:354 | Площадь земельного участка 389 кв.м | Строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 38. | Спортивная многофункциональная площадка | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Атарбекова, 26, МАОУ МО г. Краснодар, лицей № 64 | Площадь площадки – 1278,4 кв.м | Строительство | Местный | Объект | 1 |  |  |  |  |  |
| 39. | Спортивная многофункциональная площадка | г. Краснодар, ул. Ростовская, 14. МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 78 имени героя РФ Н.Н. Шевелёва (изготовление проектно-сметной документации, приобретение и установка оборудования, благоустройство территории и др.) | Площадь площадки – 1286,9 кв.м | Строительство | Местный | Объект | 1 |  |  |  |  |  |
| 40. | Спортивная многофункциональная площадка | г. Краснодар, ул. Российская, 10. МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 11 | Площадь площадки – 1285,1 кв.м | Строительство | Местный | Объект | 1 |  |  |  |  |  |
| 41. | Спортивный баскетбольный комплекс | п. Колосистый, ул. Звёздная, д. 15/7 |  | Строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 42. | Физкультурно-оздоро- вительный комплекс открытого типа | г. Краснодар, Старокорсунский сельский округ, ст. Старокорсунская, ул. Спортивная, 22. Кадастровый номер: 23:43:0435094:163 |  | Строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |

- Культура

| № п/п | Наименование задачи, показателя, объекта | Местоположение объекта (с указанием кадастрового номера земельного участка) | Параметры объекта, мощность, мест | Мероприятие | Принадлежность объекта | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Создание условий для всеобщей доступности информации и реализации прав граждан на библиотечное обслуживание. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей муниципального образования к культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Уровень обеспеченности муниципальными общедоступными библиотеками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проценты | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 76,0 | 78,0 |
|  | Количество вновь открытых библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единицы |  |  |  | 2 | 4 | 19 |
| 1. | Библиотека | г. Краснодар, мкр. Московский, в границах улиц Московской, Зиповской, Солнечной, Российской; номер кадастрового квартала 23:43:0141008 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2. | Библиотека | г. Краснодар, мкр. Музыкальный, в границах улиц им. Шаляпина, Российской, Ангарской, Хаджинова, номер кадастрового квартала 23:43:0129009 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3. | Библиотека | г. Краснодар, пос. Индустриальный; в границах улиц Капитальной, Победителей, Степной, Евдокимовской, им. Безуленко, номер кадастрового квартала 23:43:0125024 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4. | Библиотека | г. Краснодар, пос. Знаменский, в границах улиц Становой, Соборной, Благовещенской, Атаманской, Демидовской, номер кадастрового квартала 23:43:0416066 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5. | Библиотека | г. Краснодар, пос. Лазурный, в границах улиц им. Сергея Михалкова, им. Льва Кассиля, Коралловой, проспекта Лазурного; кадастровый номер земельного участка 23:43:0112006:493 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6. | Библиотека | г. Краснодар, в границах улиц им. Филатова, Школьной, Богучарской, Передовой, кадастровый номер земельного участка номер 23:43:0145075:6746 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7. | Библиотека | г. Краснодар, ул. им. Академика Лукьяненко П.П., 26/4, кадастровый номер земельного участка 23:43:0000000:13605 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8. | Библиотека | г. Краснодар, ул. Круговая, 4/В, кадастровый номер земельного участка 23:43:0126007:4874 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 9. | Библиотека | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 4/15; кадастровый номер земельного участка 23:43:0115033:3319 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 10. | Библиотека | г. Краснодар, район пос. Российского, в границах ул. Куликова Поля, Командорской, 1-го Мая, кадастровый номер земельного участка 23:43:0130047 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 11. | Библиотека | г. Краснодар, ул. Ярославская, 115; кадастровый номер земельного участка 23:43:0128002:24 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 12. | Библиотека | г. Краснодар, пос. Берёзовый, ул. Ейское Шоссе, кадастровый номер земельного участка 23:43:0108020:354 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 13. | Библиотека | г. Краснодар, мкр. Губернский, кадастровый номер земельного участка 23:43:0143021:3196 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 14. | Библиотека | г. Краснодар, ул. Домбайская, 10/2, кадастровый номер земельного участка 23:43:0142047:167 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 15. | Библиотека | г. Краснодар, в границах улиц им. Кирилла Россинского, 1-го Мая, Ямальской, Командорской, кадастровый номер земельного участка 23:43:0130047 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 16. | Библиотека | г. Краснодар, ул. им. Героя Аверкиева А.А., 34, кадастровый номер земельного участка 23:43:0143021:4946 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17. | Библиотека | г. Краснодар, ул. им. Петра Метальникова, номер кадастрового квартала земельного участка 23:43:0129001 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 18. | Библиотека | г. Краснодар, ул. Воронежская, кадастровый номер земельного участка, 23:43:0000000:14855 |  | Встроенно- пристроенный площадью 320 кв.м |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 19. | Библиотека | г. Краснодар, ул. Воронежская, кадастровый номер земельного участка, 23:43:0000000:14459 |  | Встроенно- пристроенный, площадью 385 кв.м |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 20. | Библиотека | г. Краснодар, мкр. Почтовый; номер кадастрового квартала 23:43:0426011 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 21. | Библиотека | г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., участок № 166/2; кадастровый номер земельного участка 23:43:0428016:1718 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 22. | Библиотека | г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 1/16; кадастровый номер земельного участка 23:43:0107001:31520 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 23. | Библиотека | г. Краснодар, ул. им. Лавочкина, 39; кадастровый номер земельного участка 23:43:0000000:1686 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 24. | Библиотека | г. Краснодар, ул. Атаманская; 1, кадастровый номер земельного участка 23:43:0416066:62 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.1.2. | Уровень обеспеченности зданиями культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проценты | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 71 |
|  | Количество построенных (реконструированных) Домов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11 |
| 1. | Проектирование и строительство двухэтажной пристройки к зданию муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования город Краснодар «Сельский Дом культуры и спорта станицы Елизаветинской» | г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. им. Ленина, 276, кадастровый номер земельного участка 23:43:0132037:2 |  | Площадь встроенно- пристроенного помещения 400 м², 2 этажа, мощность объекта 300 мест |  |  | Корректировка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2. | Проектирование и строительство трёхэтажного здания культурно-образователь- ного центра со зрительным залом | г. Краснодар, ул. Рождественская Набережная, номер кадастрового квартала земельного участка 23:43:0206 |  | Мощность объекта 600 мест |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3. | Проектирование и строительство Дворца ветеранов | г. Краснодар, Центральный округ, ул. им. Шевченко; кадастровый номер земельного участка 23:43:0306002:990 |  | Мощность объекта 400 мест |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4. | Реконструкция здания сельского дома культуры в сельской местности Берёзовского сельского округа | г. Краснодар, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, ул. Главная, 20; номер кадастрового квартала земельного участка 23:43:0103009 |  | Площадь здания 800 м², 2 этажа, мощность объекта 300 мест |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство (реконструкция) |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5. | Проектирование и строительство Дома культуры | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 98, площадь земельного участка 313 м², кадастровый номер 23:43:0128002:352 |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Мощность объекта 100 мест |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6. | Проектирование и строительство Дома культуры | г. Краснодар, мкр. Московский, ул. им. Байбакова Н.К., 17, кадастровый номер земельного участка 23:43:0141008:6038 |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 5000 кв. м, мощность 600 мест |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7. | Проектирование и строительство Дома культуры | г. Краснодар, ул. Домбайская, 10/2, кадастровый номер земельного участка 23:43:0142047:167 |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 3500 кв. м, мощность 500 мест |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8. | Проектирование и строительство Дома культуры | г. Краснодар, пос. Знаменский, ул. Свободы, кадастровый номер земельного участка 23:43:0418001:137 |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Предполагаемая площадь объекта 2500 м², мощность объекта 400 мест |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 9. | Проектирование и строительство Дома культуры | г. Краснодар, пос. Лазурный, в границах между улицами им. Сергея Михалкова и ул. им. Льва Кассиля, кадастровый номер земельного участка 23:43:0112006:493 |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Предполагаемая площадь объекта 2500 м², мощность объекта 400 мест |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 10. | Проектирование и строительство Дома культуры | г. Краснодар, пос. Индустриальный, номер кадастрового квартала земельного участка 23:43:0125024 |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 2500 кв. м, мощность объекта чел., площадь 400 мест |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 11. | Проектирование и строительство Дома культуры | г. Краснодар, в границах улиц им. Генерала Трошева Г.Н., Букетной, Александровской пос. Плодородного, кадастровый номер земельного участка 23:43:0143021:1256 |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 3500 кв. м, мощность 600 мест |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 12. | Проектирование и строительство Дома культуры | г. Краснодар, пос. Российский, в границах улиц им. Комарова В.М., им. Академика Королёва, Триумфальной, Витебской, номер кадастрового квартала 23:43:0124037 |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 2500 кв. м, мощность 400 мест |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 13. | Проектирование и реконструкция (реставрация) объекта культурного наследия кинотеатра «Аврора» | г. Краснодар, ул. Красная |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4.2. | Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Уровень обеспеченности зданиями образовательных организаций в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 66,3 | 72 |
|  | Количество построенных (реконструированных) художественных школ и школ искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единицы |  |  |  | 1 | 2 | 23 |
|  | Количество построенных (реконструированных) зданий образовательных организаций в сфере культуры и искусства, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мест |  |  |  | 650 | 650 | 8521 |
| 1. | Проектирование и строительство здания муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы ис- кусств № 1 муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 40, номер кадастрового квартала 23:43:0137005 |  |  |  | Площадь здания 3500, 1 м², 3 этажа, мощность объекта 650 чел. |  |  | Корректировка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  |  |  |  |  | Мест |  |  |  |  | 650 |  |
| 2. | Проектирование и строительство здания для занятий хореографией муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы ис- кусств № 2 муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Советская, 26; кадастровый номер земельного участка 23:43:0131047:35 |  |  |  | Площадь здания 1146 м², 2 этажа, мощность объекта 400 чел. |  |  | Корректировка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  |  |  |  |  | Мест |  |  |  |  | 400 |  |
| 3. | Проектирование и строительство мансардного этажа над двухэтажным зданием муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы искусств № 5 им. В.Д.Пономарева муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 93; кадастровый номер земельного участка 23:43:0145001:458 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Площадь встроенно- пристроенного помещения 498,7 м², мощность объекта 120 чел. |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 120 |
| 4. | Проектирование и строительство (реконструкция) здания муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы искусств № 7 муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар, ул. Бургасская, 65; кадастровый номер земельного участка 23:43:0309003:34 или ул. Воронежская (номер кадастрового квартала 23:43:0309037) |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь встроенно- пристроенного помещения 750 м², 2 этажа, мощность объекта 400 чел. |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 5. | Проектирование и строительство мансардного этажа над двухэтажным зданием муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы искусств № 8 муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар, ул. им. Фёдора Лузана, 8; кадастровый номер земельного участка 23:43:0201008:1 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь помещения 250 м², 2 этажа, мощность объекта 100 чел. |  |  | Строительство (реконструкция) |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 100 |
| 6. | Проектирование и строительство пристройки к зданию муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы искусств № 12 муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар ул. им. Стасова, 167, строение 1; кадастровый номер земельного участка 23:43:0402010:6878 |  |  |  | Площадь встроенно- пристроенного помещения 720 м², 2 этажа, мощность объекта 400 чел. |  |  | Корректировка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  |  |  |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 7. | Проектирование и строительство детской художественной школы | г. Краснодар, район улиц Рашпилевской, им. Гаврилова П.М., Одесской, пер. Трамвайного; кадастровый номер земельного участка 23:43:0000000:16435 |  |  |  | Площадь встроенно- пристроенного помещения 500 м² |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство (реконструкция) |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 250 |
| 8. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, мкр. Гидростроителей и мкр. Почтовый; номер кадастрового квартала 23:43:0427001 или 23:43:0426011 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 600 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 600 |
| 9. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, мкр. Московский, ул. им. Байбакова Н.К., 17, кадастровый номер земельного участка 23:43:0141008:6038 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 10. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, мкр. Юбилейный (номер кадастрового квартала 23:43:0206) |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 11. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, мкр. Фестивальный между улицами им. Каляева и им. Урицкого, номер кадастрового квартала 23:43:0137006 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 12. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, район улиц Центральной, Индустриальной, Береговой, Постовой; номер кадастрового квартала 23:43:0209010 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 13. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, район ул. им. 40-летия Победы, кадастровый номер земельного участка 23:43:0142047:1322 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 14. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, ул. Домбайская, 10/2, кадастровый номер земельного участка 23:43:0142047:167 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 15. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, район шоссе Ближний Западный обход, улиц им. Дзержинского, Народной, номер кадастрового квартала 23:43:0118001 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 16. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, ул. Западный Обход, кадастровый номер земельного участка 23:43:0106012:589 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 17. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, ул. им. Кирилла Россинского, номер кадастрового квартала 23:43:0130047 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 500 чел., площадь 4000 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 500 |
| 18. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, ул. им. Петра Метальникова, номер кадастрового квартала земельного участка 23:43:0129001:23847 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3000 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 19. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, в границах улиц им. Филатова, Школьной, Богучарской, Передовой, кадастровый номер земельного участка номер 23:43:0145075:6746 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 500 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 500 |
| 20. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, ул. им. Генерала Трошева Г.Н., кадастровый номер земельного участка 23:43:0129001:23847 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 500 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 500 |
| 21. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, пос. Берёзовый, кадастровый номер земельного участка 23:43:0107001:14319 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 22. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, пос. Знаменский, ул. Свободы, кадастровый номер земельного участка 23:43:0418001:137 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 23. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, пос. Лазурный, в границах улиц им. Сергея Михалкова, им. Льва Кассиля, Коралловой, проспекта Лазурного; кадастровый номер земельного участка 23:43:0112006:493 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 200 чел., площадь 800 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 200 |
| 24. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, пос. Индустриальный, номер кадастрового квартала 23:43:0125024 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 200 чел., площадь 800 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 200 |
| 25. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, пос. Российский, в границах улиц им. Комарова В.М., им. Академика Королёва, Триумфальной, Витебской, номер кадастрового квартала 23:43:0124037 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 200 чел., площадь 800 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 200 |
| 26. | Проектирование и реконструкция (реставрация) объекта культурного наследия регионального значения «Пятая женская гимназия Хрусталевой, 1906 – 1910 годы», в котором размещаются муниципальное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа им. В.А.Филип- пова муниципального образования город Краснодар, МБОУ ДО «Малая академия» муниципального образования город Краснодар, МБОУ ДО Центр детского творчества «Содружество» | г. Краснодар, ул. Красноармейской, 61 и ул. им. Чапаева, 85, кадастровый номер земельного участка 23:43:0303049:50 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Реконструкция (реставрация) |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |