PAGE  
10

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва

XCVII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 18.06.2020







№ 97 п. 11
г. Краснодар
О мерах по обеспечению полного и своевременного освоения бюджетных средств и выполнения мероприятий в рамках государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар в 2019 году
На основании статьи 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 22.04.2020 № 1764-П «О выполнении государственных программ Краснодарского края в 2019 году», заслушав и обсудив информацию председателя комитета по вопросам предпринимательства, экономики, инвестиций, информационной политики, информатизации и внешнеэкономических связей А.Ю.Раззорёнова о мерах по обеспечению полного и своевременного освоения бюджетных средств и выполнения мероприятий в рамках государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар в 2019 году, городская Дума отмечает следующее. 

На территории муниципального образования город Краснодар в 2019 году реализованы мероприятия 15 государственных программ Краснодарского края с общим объёмом финансового обеспечения, предусмотренного в местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет), в сумме 16 627 643,9 тыс. рублей, из них: 2 147 007,5 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 13 718 938,0 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 761 698,4 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета, направляемых на исполнение расходных обязательств муниципального образования город Краснодар, возникающих в связи с осуществлением полномочий по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета (далее – средства местного бюджета на выполнение условий софинансирования).
По итогам 2019 года выполнение мероприятий в рамках государственных программ Краснодарского края составило 16 345 300,2 тыс. рублей и характеризуется высоким уровнем – 98,3 % от выделенных на их реализацию годовых бюджетных ассигнований, из них: 2 134 203,4 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 13 482 755,9 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 728 340,9 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
Общий объём неосвоенных бюджетных средств в рамках государственных программ Краснодарского края в 2019 году составил 282 343,7 тыс. рублей (1,7 % от общего объёма годовых бюджетных ассигнований), в том числе: 12 804,1 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 236 182,1 тыс. рублей за счёт краевого бюджета и 33 357,5 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
Не освоены 216 125,4 тыс. рублей (76,5 % от общего объёма неосвоенных средств) по причине невыполнения мероприятий государственных программ Краснодарского края, 66 218,3 тыс. рублей (23,5 % от общего объёма неосвоенных средств) сложились в результате экономии по итогам конкурсных процедур и по фактам выполненных работ.
Освоение бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете за счёт субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2019 году муниципальному образованию город Краснодар из вышестоящих бюджетов на реализацию государственных программ Краснодарского края, и средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования, характеризуется следующими данными.
Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования». Общий объём предусмотренного финансирования составил 8 594 296,3 тыс. рублей, из них: 8 861,3 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 8 429 120,9 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 156 314,1 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
Профинансировано по итогам года 8 588 448,6 тыс. рублей (99,9 %), из них: 8 861,3 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 8 423 273,2 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 156 314,1 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
Объём неосвоенных бюджетных средств в рамках государственной программы Краснодарского края (далее – программа) в 2019 году, сложившийся в связи с экономией по субвенциям на осуществление отдельных государственных полномочий, составил 5 847,7 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета, в том числе:
по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования – 5 345,6 тыс. рублей;
по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях – 377,0 тыс. рублей;
по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях – 125,1 тыс. рублей.
Исполнителями мероприятий в рамках данной программы в 2019 году являлись: департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар, а также управление по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар.
В рамках программы достигнуты следующие результаты:
Департаментом образования администрации муниципального образования город Краснодар:
выполнен капитальный ремонт спортивных залов в 4-х школах;
выполнен капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилетающих к зданиям и сооружениям, в 6 детских садах и 12 школах;
приобретены и установлены оборудование и мебель в 4-х школах;
приобретено движимое имущество для оснащения вновь созданных мест в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Центр общего и дополнительного образования «Перспектива» (МАОУ ЦО ДО «Перспектива») (200 мест), муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 11 (МАОУ СОШ № 11) (1550 мест);
проведены медицинские осмотры по углублённой программе медицинского обследования 7 811 человек, занимающихся физической культурой и спортом;
приобретены мебель и оборудование для оснащения профильных кабинетов в 9 школах.
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар приобретены 68 школьных автобусов на общую сумму 189 810,0 тыс. рублей.
Управлением по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар приобретён 1 микроавтобус для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью.
Государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Общий объём предусмотренного финансирования составил 2 840 484,8 тыс. рублей, из них: 992 848,1 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 1 666 473,3 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 181 163,4 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
Профинансировано по итогам года 2 634 438,2 тыс. рублей (92,7 %), из них: 992 848,1 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 1 488 234,8 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 153 355,3 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.
Исполнителем мероприятий в рамках данной программы являлся департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар.
Объём неосвоенных средств в рамках программы в 2019 году составил 206 046,6 тыс. рублей, в том числе: 178 238,5 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 27 808,1 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
Из вышеуказанного объёма неосвоенных денежных средств 43,5 тыс. рублей образовались в результате экономии по результатам приёмки промежуточных выполненных работ, 206 003,1 тыс. рублей – в результате неполного выполнения мероприятий по капитальному ремонту и ремонту на 22 объектах, в основном по причине срыва сроков выполнения работ подрядными организациями.
В рамках программы достигнуты следующие результаты:
выполнены работы по содержанию 16 883,8 тыс. кв. м автомобильных дорог местного значения;
проведены ремонтные работы на 65,1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Краснодарской городской агломерации, осуществлявшиеся в рамках национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
в рамках мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» отремонтировано 3 участка автомобильных дорог протяжённостью 5,1 км, а также проведён капитальный ремонт 12 участков протяжённостью 5,4 км.
Государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Общий объём предусмотренного финансирования составил 2 386 757,8 тыс. рублей, из них: 145 630,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 2 059 337,4 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 181 790,4 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
Профинансировано в 2019 году 2 367 164,7 тыс. рублей (99,2 %), из них: 145 628,8 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 2 041 120,7 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 180 415,2 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
Объём неосвоенных средств в рамках программы в 2019 году составил 19 593,1 тыс. рублей, в том числе: 18 216,7 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 1 375,2 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования, сложившихся в результате экономии.
Ответственными исполнителями мероприятий в рамках данной программы являлись: департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар, департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар, департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар, а также департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар.
В рамках реализации программы выполнялись следующие мероприятия:
Департаментом образования администрации муниципального образования город Краснодар приобретено движимое имущество для оснащения 3-х детских садов и 1 школы.
Департаментом строительства администрации муниципального образования город Краснодар выполнены работы, запланированные на 2019 год по строительству 2-х пристроек к школам на 300 мест каждая, 2-х детских садов, а также физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. им. 70-летия Октября. Окончание работ запланировано на 2020 – 2021 годы.
Департаментом муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар в 2019 году в муниципальную собственность были приобретены 4 объекта на общую сумму 700,2 млн рублей: 3 детских сада общей мощностью 640 мест и нежилое помещение для последующего размещения в здании ДШИ (детская школа искусств) «Родник».
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар приобретены 31 единица односекционных и 4 единицы трёхсекционных трамвайных вагонов на общую сумму 1 055,9 млн рублей. Уровень обслуживания пассажиров муниципальными автобусами составил 41,23 %.
Государственная программа Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры». Общий объём предусмотренного финансирования составил 1 652 539,4 тыс. рублей, из них: 689 418,7 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 847 442,0 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 115 678,7 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
По итогам 2019 года профинансировано 1 630 391,3 тыс. рублей (98,7 %), из них: 688 921,3 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 827 342,2 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 114 127,8 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
Объём неосвоенных средств в рамках программы в 2019 году составил 22 148,1 тыс. рублей, в том числе: 497,4 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 20 099,8 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 1 550,9 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования, сложившихся в результате экономии по факту выполненных работ.
Ответственными исполнителями мероприятий в рамках данной программы являлись: департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар и департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар.
В рамках реализации программы выполнялись следующие мероприятия:
Департаментом строительства администрации муниципального образования город Краснодар:
выполнены запланированные на 2019 год работы по строительству 4-х школ общей вместимостью 5 625 мест и детского сада на 300 мест. Введена в эксплуатацию школа на 1 550 мест по ул. Восточно-Кругликовской, окончание строительства других объектов запланировано на 2020 – 2023 годы;
завершены строительно-монтажные работы по строительству водозаборного сооружения мощностью 960 м3/сут западнее пос. Лазурного;
завершены строительно-монтажные работы по строительству внутриплощадочных сетей водоснабжения 13 081 м и водозаборного сооружения мощностью 1 200 м3/сут в ст. Старокорсунской;
проложены внутриплощадочные сети водоснабжения (трубопровода) 1 250 м в х. Копанском. Окончание работ запланировано на 2020 год;
проложены внутриплощадочные сети водоснабжения (трубопровода) 1 000 м в х. Новом. Окончание работ запланировано на 2020 год.
Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар реализованы мероприятия в полном объёме за счёт средств субсидии из краевого бюджета на подготовку изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар на сумму 43 018,1 тыс. рублей.
Государственная программа Краснодарского края «Социальная поддержка граждан». Предусмотрено финансирование за счёт средств краевого бюджета в сумме 371 356,4 тыс. рублей.
Профинансировано по итогам 2019 года 370 532,5 тыс. рублей (99,8 %).
Объём неосвоенных бюджетных средств составляет 823,9 тыс. рублей, сложившихся в основном в связи с экономией по проведённым конкурсным процедурам, а также по причине того, что в течение года дети, нуждающиеся в особой заботе государства, были устроены в приёмные семьи.
Ответственным за исполнение мероприятий программы являлись управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Краснодар, а также администрации внутригородских округов города Краснодара в части субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В рамках программы были достигнуты следующие результаты:
выплачены ежемесячные вознаграждения 4 318 приёмным родителям за оказание услуг по воспитанию 6 782 приёмных детей;
выплачены ежемесячные денежные выплаты 38 получателям на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание;
выплачены ежемесячные вознаграждения 37 патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания.
Государственная программа Краснодарского края «Формирование современной городской среды». Общий объём предусмотренного финансирования составил 306 741,4 тыс. рублей, из них: 250 300,9 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 10 429,3 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 46 011,2 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
По итогам 2019 года профинансировано 291 666,9 тыс. рублей (95,1 %), из них: 238 000,2 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 9 916,7 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 43 750,0 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
Объём неосвоенных бюджетных средств составил 15 074,5 тыс. рублей, из них: 12 300,7 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 512,6 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 2 261,2 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования. Данная экономия образовалась по результатам проведённых электронных аукционов, а также по факту выполненных работ.
Ответственным за исполнение мероприятий программы являлся департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
В рамках программы выполнены работы по благоустройству 4-х скверов: «Фестивальный», «Пограничников», «Садовый» и «Студенческий», а также 2-х бульваров: «Офицерский» и «Гагаринский».
Государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани». Общий объём предусмотренного финансирования составил 227 606,2 тыс. рублей, из них: 26 535,8 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 195 772,5 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 5 297,9 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
Профинансировано в 2019 году 227 386,3 тыс. рублей (99,9 %), из них: 26 531,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 195 557,4 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 5 297,9 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
Объём неосвоенных бюджетных средств составил 219,9 тыс. рублей, из них: 4,8 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 215,1 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета. Данная экономия образовалась по результатам проведённых электронных аукционов, а также по факту выполненных работ.
Ответственными за выполнение мероприятий программы являлись: департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар, управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Краснодар, департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар, департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар, управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар и управление по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар.
В рамках реализации программы выполнялись следующие мероприятия:
Департаментом образования администрации муниципального образования город Краснодар, управлением культуры администрации муниципального образования город Краснодар и управлением по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар:
в рамках программы 79 муниципальными образовательными организациями был организован отдых более 10 тыс. детей на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае.
Управлением по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Краснодар были возмещены расходы за проезд к месту лечения и обратно 12-ти детям-сиротам, выплачено единовременное пособие на капитальный ремонт жилого помещения 1-му нуждающемуся из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.
Департаментом строительства администрации муниципального образования город Краснодар приобретено 74 квартиры путём участия в долевом строительстве для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Департаментом муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар приобретено 65 квартир для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Государственная программа Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Общий объём предусмотренного финансирования составил 171 258,5 тыс. рублей, из них: 19 886,2 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 82 988,7 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 68 383,6 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
По итогам 2019 года было профинансировано 170 684,8 тыс. рублей (99,7 %), из них: 19 886,2 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 82 493,5 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 68 305,1 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
Объём неосвоенных бюджетных средств составляет 573,7 тыс. рублей, из них: 495,2 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 78,5 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования. Неосвоенные денежные средства образовались в результате неполного расселения аварийного дома, ведутся судебные разбирательства.
Ответственными за выполнение мероприятий программы являлись: департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар, департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар и управление экономики администрации муниципального образования город Краснодар.
В рамках программы достигнуты следующие результаты:
Департаментом строительства администрации муниципального образования город Краснодар:
выполнены работы в рамках мероприятия «Сеть фекальной канализации протяжённостью 2600 м пос. Пашковский г. Краснодара» (Второй этап);
выполнялись работы в рамках мероприятия «Фекальная канализация по ул. Бульвар Интернациональный в г. Краснодаре». Строительство объекта завершено в 2020 году.
Департаментом муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар:
приобретены 2 квартиры для расселения граждан из ветхого жилья;
выплачены денежные компенсации за изъятие аварийного жилья.
Управлением экономики администрации муниципального образования город Краснодар:
выдано 108 свидетельств на получение социальной выплаты, с помощью которых молодые семьи улучшили свои жилищные условия;
14 молодым семьям была предоставлена дополнительная социальная выплата в размере 5 % расчётной (средней) стоимости жилья.
Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта». Общий объём предусмотренного финансирования составил 36 014,9 тыс. рублей, из них: 33 274,8 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 2 740,1 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
Ответственным исполнителем мероприятий данной программы являлось управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар.
По итогам года профинансировано 33 170,2 тыс. рублей (92,1 %), из них: 30 634,0 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 2 536,2 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
Объём неосвоенных денежных средств составил 2 844,7 тыс. рублей, из них: 2 640,8 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 203,9 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования, в том числе:
1 810,1 тыс. рублей – экономия по причине уменьшения планируемой стоимости одного медицинского обследования;
414,1 тыс. рублей – неосвоенные средства по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, а также для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образования» и «Физическая культура» (по причине исключения должности «Тренер-преподаватель» из категории получателей мер социальной поддержки ежемесячные выплаты по отрасли «Образование» были приостановлены с 01.10.2019 года);
492,9 тыс. рублей – неосвоенные средства на оснащение отделения базового вида спорта «БОКС» в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва № 6» (МБУ «СШОР № 6») по причине исключения.
Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры». Общий объём предусмотренного финансирования составил 21 037,0 тыс. рублей, из них: 13 526,5 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета, 4 369,7 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 3 140,8 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
Денежные средства профинансированы и освоены в полном объёме.
Ответственным исполнителем мероприятий данной программы являлось управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар.
В рамках программы достигнуты следующие результаты:
приобретено 359 экземпляров книг в рамках мероприятия по комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов;
созданы 2 новые постановки в рамках мероприятия по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров.
Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Общий объём предусмотренного финансирования составил 10 635,9 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета.
По итогам года профинансировано 1 994,3 тыс. рублей (18,8 %).
Объём неосвоенных средств в целом по государственной программе Краснодарского края составил 8 641,6 тыс. рублей. Основной причиной неосвоения бюджетных средств стало то, что в 2019 году субвенции, передаваемые из краевого бюджета на осуществление государственных полномочий Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части урегулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края, фактически в местный бюджет не поступали, так как не было заключено соглашение с департаментом ветеринарии Краснодарского края.
Ответственными исполнителями мероприятий программы являлись управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар и департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар.
В рамках программы достигнуты следующие результаты:
Управлением сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар предоставлены меры государственной поддержки:
на возмещение части затрат на строительство теплиц 1 крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 4 личным подсобным хозяйствам;
 на возмещение части затрат на приобретение систем капельного орошения 1 крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 2 личным подсобным хозяйствам;
на возмещение части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных 4 крестьянским (фермерским) хозяйствам, 2 личным подсобным хозяйствам;
на возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек, кур 3 крестьянским (фермерским) хозяйствам.
Государственная программа Краснодарского края «Доступная среда». Общий объём предусмотренного финансирования составил 5 940,7 тыс. рублей, из них: 5 049,4 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 891,3 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
По итогам года профинансировано 5 410,8 тыс. рублей (91,1 %), из них: 4 599,2 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 811,6 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
Объём неосвоенных денежных средств составил 529,9 тыс. рублей, из них: 450,2 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 79,7 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования, образовавшихся в результате экономии.
Ответственными исполнителями мероприятий программы являлись департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар и управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар.
В рамках программы достигнуты следующие результаты:
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар:
приобретены и установлены радиоинформаторы транспортные для ориентирования инвалидов по зрению в общественном пассажирском транспорте;
приобретено и установлено 3 табло для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров информационными сообщениями о маршруте следования и остановках.
Управлением культуры администрации муниципального образования город Краснодар в полном объёме освоены средства на обеспечение жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений культуры.
Государственная программа Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса». Общий объём предусмотренного финансирования составил 1 882,4 тыс. рублей, из них: 1 600,0 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 282,4 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.
Денежные средства профинансированы и освоены в полном объёме.
Ответственным исполнителем мероприятий программы являлся департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар.
В рамках программы выполнялись работы по газификации жилой застройки в пос. Белозерный, окончание работ запланировано на 2020 год.
Государственная программа Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества». Предусмотрено финансирование в сумме 1 062,3 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета. Мероприятия профинансированы в полном объёме.
В рамках программы предоставлялись субсидии на организацию благоустройства территории муниципального образования в границах территорий органов территориального общественного самоуправления – победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления».
Ответственными исполнителями мероприятий программы являлись администрация Западного внутригородского округа города Краснодара и департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар.
Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения»
Бюджетные средства, предусмотренные в сумме 29,9 тыс. рублей на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения на территории Краснодарского края и создание условий для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на автомобильных дорогах местного значения, освоены в полном объёме, в том числе за счёт субсидии на осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожного транспортного травматизма из краевого бюджета – 25,4 тыс. рублей, средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования – 4,5 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем мероприятий программы являлся департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар.
На основании вышеизложенного городская Дума Краснодара РЕШИЛА:
1. Рекомендовать органам администрации муниципального образования город Краснодар и муниципальным учреждениям, находящимся в их ведении, участвующим в реализации государственных программ Краснодарского края, принять меры по обеспечению полного освоения бюджетных средств и своевременного выполнения мероприятий в рамках данных программ в 2020 году, а также усилить контроль за подрядными организациями и за соблюдением всех технологических требований при выполнении работ в рамках государственных программ Краснодарского края.
2. Департаменту строительства администрации муниципального образования город Краснодар (Аганов): 
2.1. В рамках государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» принять меры по завершению в установленные сроки строительства следующих объектов:
«Общеобразовательная организация по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Красных Партизан, 1/4» (1 100 мест);
 «Общеобразовательная организация по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Марины Цветаевой 4/1, (2, 3, 4 этапы)» (1 100 мест);
«Общеобразовательная школа по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Изобильная (2 этап)» (1 100 мест);
«Общеобразовательная школа по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Конгрессная» (1 875 мест);
«Детское дошкольное учреждение по адресу г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Героев-Разведчиков» (300 мест);
«Общеобразовательная школа в пос. Знаменский – пос. Зеленопольский в г. Краснодаре» (1 100 мест).
2.2. В рамках государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» принять меры по обеспечению своевременного ввода в эксплуатацию объектов «Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющих трёх и более детей в ст. Старокорсунской» (Этап 1.3 водоснабжение), «Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющих трёх и более детей в пос. Лазурном» (Этап 1.3 водоснабжение), «Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или введения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющих трёх и более детей в х. Копанском» (Этап 1.3 водоснабжение) и «Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или введения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющих трёх и более детей в х. Новом» (Этап 1.4.2 водоснабжение).
2.3. В рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» обеспечить в установленные сроки строительство следующих общеобразовательных и детских дошкольных учреждений:
«Общеобразовательное учреждение в мкр. «Почтовый» по адресу: г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 2/1» (1 550 мест);
«Учебный блок на территории МБОУ гимназии № 92 по адресу: г. Краснодар, ул. Пионерская, 38 с переходной галереей» (300 мест);
«Строительство блока начальных классов на территории МОУ гимназии № 87» (300 мест);
«Проектирование и строительство блока к МБОУ СОШ № 46 по адресу: г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 20» (400 мест);
«Проектирование и строительство дошкольного учреждения в пос. Водники по адресу: г. Краснодар, ул. Ботаническая, 2/1» (190 мест);
«Детское дошкольное учреждение по адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, 350/12» (200 мест);
«Общеобразовательная школа в мкр. «Молодёжный» по адресу: г. Краснодар, п. Берёзовый, 7/26» (1 100 мест);
«Детское дошкольное учреждение по адресу: г. Краснодар, ул. им. Валерия Гассия, 6/Д» (240 мест);
«Детское дошкольное учреждение в ЖК «Сосновый Бор» (250 мест). 
2.4. В рамках мероприятий подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населённых пунктов Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию объектов «Сеть фекальной канализации протяжённостью 2 600 м, пос. Пашковский, г. Краснодар» и «Сеть фекальной канализации протяжённостью около 3 500 м по адресу г. Краснодар, ул. Бульвар Интернациональный».
2.5. Ежемесячно направлять информацию о ходе выполнения мероприятий по введению в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры в рамках государственных программ Краснодарскоо края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» и «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» в комитет городской Думы Краснодара по вопросам предпринимательства, экономики, инвестиций, информационной политики, информатизации и внешнеэкономических связей (Раззорёнов).
3.Рекомендовать комитету по промышленности, строительству, транспорту, связи и охране окружающей среды городской Думы Краснодара (Нехай) ежеквартально рассматривать вопрос о мерах по обеспечению полного и своевременного освоения бюджетных средств и выполнения в установленные сроки мероприятий в рамках государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар в 2020 году на заседаниях комитета.
4. Рекомендовать департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) совместно с подведомственными учреждениями, не обеспечившими выполнение муниципального задания в части достижения его качественных показателей, провести работу по установлению причин выявленных отклонений и принять меры по их дальнейшему недопущению.
5. Рекомендовать управлению по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар (Пронькин) после снятия на территории Краснодарского края режима функционирования «Повышенная готовность» продолжить работу по выполнению освоения средств краевого бюджета, на организацию отдыха для детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений. 
6. Управлению экономики администрации муниципального образования город Краснодар (Васильченко) осуществлять ежемесячный мониторинг за освоением средств федерального и краевого бюджетов, а также за соблюдением сроков реализации мероприятий государственных программ Краснодарского края в 2020 году.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам предпринимательства, экономики, инвестиций, информационной политики, информатизации и внешнеэкономических связей (Раззорёнов).

Председатель 

городской Думы Краснодара






В.Ф.Галушко
