ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению городской

Думы Краснодара

от 01.07.2021 № 16 п. 15

КОРРЕКТИРОВКА

инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал»

по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы

холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар

на 2014 – 2025 годы, утверждённой решением городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п. 15

- Внести в решение городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п. 15 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 – 2025 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел II инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 – 2025 годы (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«Раздел II

Плановые значения показателей надёжности, качества

и энергетической эффективности объектов централизованных

систем холодного водоснабжения и водоотведения

В соответствии с техническим заданием, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.09.2013 № 7294 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 – 2016 годы», и ежегодными техническими заданиями на корректировку инвестиционной программы, в том числе техническим заданием, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.05.2021 № 1855 «Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014 – 2025 годы», ООО «Краснодар Водоканал» за период выполнения настоящей Программы планирует достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, приведённых в таблицах № 1, 2.

Таблица № 1

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надёжности, качества и энергетической эффективности

объектов централизованной системы холодного водоснабжения

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2014 год | Плановое значение показателя на каждый год срока действия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 1,12 | 2,18 | 2,10 | 2,09 | 2,08 | 2,06 | 2,04 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не | 77 | 150 | 145 | 144 | 146 | 147 | 146 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| соответствующих установленным требованиям, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 7037 | 7131 | 7145 | 7131 | 7131 | 7131 | 7145 | 7145 |
| 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 4,2 | 6,56 | 6,5 | 6,49 | 6,48 | 6,44 | 6,42 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по ре- зультатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | 239 | 387 | 385 | 383 | 386 | 385 | 384 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| 2.2. Общее количество отобранных проб, ед. | 5748 | 5900 | 5900 | 5900 | 5955 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 |
| Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км | 0,218 | 0,215 | 0,215 | 0,214 | 0,213 | 0,212 | 0,211 | 0,210 | 0,209 | 0,208 | 0,207 | 0,206 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 274 | 275 | 275 | 280 | 282 | 285 | 303 | 311 | 309 | 308 | 307 | 306 |
| 3.2. Протяжённость водопроводной сети, км | 1258,61 | 1278 | 1280 | 1308 | 1322 | 1342 | 1436 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % | 12,94 | 12,93 | 12,92 | 12,91 | 12,90 | 12,89 | 12,88 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 | 12,87 |
| 4.1. Объём потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, тыс. м³ | 11320 | 11057 | 11278 | 11326 | 11540 | 11078 | 10827 | 10939 | 10939 | 10939 | 10939 | 10939 |
| 4.2. Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м³ | 87478 | 85516 | 87289 | 87734 | 89445 | 85945 | 84058 | 84998 | 84998 | 84998 | 84998 | 84998 |
| 5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | 0,628 | 0,628 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соот- ветствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | - | - | - | - | - | - | 48612 | 49451 | 49373 | 49373 | 49373 | 49373 |
| 5.2. Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществля-ется водоподготовка, тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | 77408 | 78744 | 78744 | 78744 | 78744 | 78744 |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-ровки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соот- ветствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | - | - | - | - | - | - | 15635 | 15810 | 15810 | 15810 | 15810 | 15810 |
| 6.2. Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | 84058 | 84998 | 84998 | 84998 | 84998 | 84998 |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объёма воды из источников водоснабжения и от других операторов (покупной), кВт*ч/куб. м | 0,857 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующих технологических процессах, тыс. кВт*ч | 74975 | 76106 | 77687 | 78085,93 | 79606 | 76491 | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Общий объём питьевой воды из источников водоснабжения и от других операторов (покупной), тыс. м³ | 87478 | 85516 | 87289 | 87734 | 89445 | 85945 | - | - | - | - | - | - |

### Примечание: до 2019 года в тариф показатели пунктов 5, 6 отдельно не заявлялись в связи с тем, что технический учёт расхода                                                             электроэнергии на водозаборах охватывал в целом: добычу, очистку, обеззараживание воды и II подъём, а на ВНС в целом: добычу (в случае её наличия) и III подъём. Определение электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (добыча, очистка, обеззараживание воды), и электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (II подъём и выше), стало возмож-ным в связи с организацией раздельного технического учёта электроэнергии по составляющим вышеуказанных процессов. В тариф на холодную воду с 2020 года заявлены показатели пунктов 5, 6.

Таблица № 2

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надёжности, качества и энергетической эффективности

объектов централизованной системы водоотведения

| Наименование показателя | Фактическое значение по-казателя за 2014 год | Плановое значение показателя на каждый год срока действия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1. Объём сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. Общий объём сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1. Объём поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. Общий объём поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 18,53 | 20,00 | 19,48 | 19,47 | 19,46 | 19,45 | 19,36 | 19,27 | 19,18 | 19,09 | 19,00 | 18,92 |  |
| 3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро- сов, лимитам на сбросы, ед. | 215 | 248 | 243 | 243 | 216 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 |  |
| 3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 1160 | 1248 | 1248 | 1248 | 1110 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 |  |
| 4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро- сов, лимитам на сбросы, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год, ед./км | 8,62 | 8,03 | 8,03 | 8,02 | 8,01 | 8,00 | 7,999 | 7,998 | 7,997 | 7,996 | 7,995 | 7,994 |  |
| 5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 7888 | 7538 | 7470 | 7547 | 8042 | 8192 | 9261 | 9278 | 9276 | 9275 | 9274 | 9273 |  |
| 5.2. Протяжённость канализационных сетей, км | 915,47 | 938,7 | 930 | 941 | 1004 | 1024 | 1158 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |  |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объёма очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0,424 | 0,462 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 |  |
| 6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом про-цессе, тыс. кВт*ч | 32784 | 34949 | 35685 | 36265 | 39103 | 38640 | 41203 | 41301 | 41301 | 41301 | 41301 | 41301 |  |
| 6.2. Общий объём сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м³ | 77257 | 75647 | 78602 | 79879 | 86129 | 85110 | 88908 | 89204 | 89204 | 89204 | 89204 | 89204 |  |
| 7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспорти-ровки сточных вод на единицу объ- ёма транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0,211 | 0,215 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,231 | 0,231 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |  |
| 7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соот- ветствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | 16320 | 16264 | 17764 | 18053 | 19465 | 19235 | 20511 | 20606 | 20517 | 20517 | 20517 | 20517 |  |
| 7.2. Общий объём транспортируемых сточных вод, тыс. м³ | 77257 | 75647 | 78602 | 79879 | 86129 | 85110 | 88908 | 89204 | 89204 | 89204 | 89204 | 89204 | ». |

1.2. Абзац четырнадцатый пункта 1 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«В результате реализации Программы планируется увеличение подключаемой нагрузки на 96 893,14 м3/сут.».

1.3. Абзац пятнадцатый пункта 3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«В результате реализации Программы планируется увеличение подключаемой нагрузки на 193 343,02 м3/сут.».

1.4. Пункт 5 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«5. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Таблица № 3

| Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт, % | факт, % | факт, % | факт, % | факт, % | факт, % | факт, % | план, % | план, % | план, % | план, % | план, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | 56,5 | 56,0 | 54,3 | 52,5 | 55,6 | 55,4 | 55,4 | 55,3 | 56,1 | 56,4 | 57,5 | 58,7 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения, в том числе: | 63,3 | 46,7 | 46,7 | 49,8 | 53,3 | 55,6 | 55,7 | 55,7 | 55,5 | 55,1 | 54,9 | 54,7 |
| Оборудование водозаборов | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 58,0 | 57,0 | 57,0 | 58,0 |
| Оборудование системы очистки воды | 0,0 | 13,3 | 13,3 | 26,6 | 33,3 | 40,0 | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 17,0 | 18,0 |
| Оборудование системы транспортировки воды | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,0 | 62,0 | 60,0 | 58,0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | 61,4 | 61,0 | 59,4 | 59,1 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 62,1 | 64,3 | 66,1 | 68,9 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры водоотведения, в том числе: | 84,6 | 87,9 | 88,5 | 88,7 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 74,9 | 71,8 | 68,8 | 64,8 |
| Оборудование транспортировки стоков | 80,0 | 85,7 | 86,4 | 86,0 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 84,3 | 81,4 | 78,5 | 75,3 |
| Оборудование системы очистки стоков | 89,3 | 90,0 | 90,6 | 90,5 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 72,4 | 69,5 | 63,0 | 59,4 | ». |

  - Раздел VII Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел VII

Объём финансовых потребностей,

необходимых для реализации мероприятий Программы

Подраздел VII.I. Общие положения

Строительство, модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить гарантийное бесперебойное водоснабжение и водоотведение существующих и вновь подключаемых абонентов с требуемым напором, снизить аварийность, увеличить пропускную способность водоводов в районах перспективной застройки, повысить качество и надёжность централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Расчёт финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы производился в соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» с учётом:

локальных сметных расчётов, разработанных с использованием территориальных сметных нормативов, которые включены в федеральный реестр сметных нормативов согласно приказу Минстроя России от 24.10.2017 № 1470/пр;

прайс-листов, расценок и коммерческих предложений от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене);

объектов-аналогов в случае отсутствия данных в государственных укрупнённых сметных нормативах;

укрупнённых нормативов цены строительства, утверждённых приказом Минстроя России от 12.03.2021 № 140/пр.

В программе учтены все суммы с учётом налога на добавленную стоимость.

Для перевода сметной стоимости в цены, соответствующие периоду инвестирования, применены индексы, определённые в прогнозах социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, на период до 2036 года (далее – Прогнозы социально-экономического развития).

В стоимость мероприятий включены:

проектно-сметные и изыскательские работы;

приобретение материалов и оборудования;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

пусконаладочные работы;

расходы на подготовку исходно-разрешительной, землеустроительной документации и проведение регистрации объектов;

расходы на содержание службы единого заказчика;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Подраздел VII.II. Общий объём финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

Источники финансирования Программы с разделением по видам деятельности с 2014 по 2025 годы в прогнозируемых ценах соответствующего года приведены в таблице № 4

Таблица № 4

ОБЩИЙ ОБЪЁМ

финансовых потребностей по инвестиционной программе с разделением

по источникам финансирования

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование источника | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Инвестиционные расходы (с НДС) всего, в том числе: | 8423,10 | 145820,78 | 639405,85 | 616865,47 | 653355,47 | 724390,81 | 835916,00 | 1086353,91 | 1641094,02 | 2910205,71 | 2676268,80 | 7621370,12 | 19559470,03 |
| 1. | Инвестиционные расходы за счёт платы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, в том числе: | 8423,10 | 122624,91 | 323436,00 | 398615,70 | 338738,25 | 364110,16 | 447124,48 | 634028,26 | 638239,32 | 605314,73 | 640981,79 | 580596,96 | 5102233,68 |
| 1.1. | Инвестиционные расходы за счёт платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения, в том числе: | 1792,28 | 8705,99 | 39688,16 | 129510,03 | 135018,67 | 164743,71 | 181141,60 | 215160,41 | 188379,17 | 265518,18 | 308614,75 | 262698,63 | 1900971,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС | 1433,82 | 6964,79 | 31750,53 | 103608,03 | 108014,94 | 131794,97 | 144913,28 | 172128,33 | 150703,33 | 212414,54 | 246891,80 | 210158,90 | 1520777,25 |
| 1.1.2. | Налог на прибыль | 303,78 | 1475,59 | 6726,81 | 21950,85 | 22884,52 | 27457,29 | 30190,27 | 35860,07 | 31396,53 | 44253,03 | 51435,79 | 43783,10 | 317717,62 |
| 1.2. | Инвестиционные расходы за счёт платы за подключение к централизованной системе водоотведения, в том числе: | 6630,83 | 113918,93 | 283747,85 | 269105,67 | 203719,61 | 199366,45 | 265982,87 | 418867,85 | 449860,15 | 339796,56 | 332367,04 | 317898,33 | 3201262,14 |
| 1.2.1. | Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС | 5304,66 | 91135,14 | 226998,28 | 215284,54 | 162975,68 | 159493,16 | 212786,30 | 335094,28 | 359888,12 | 271837,25 | 265893,63 | 254318,67 | 2561009,71 |
| 1.2.2. | Налог на прибыль | 1123,87 | 19308,29 | 48092,86 | 45611,13 | 34528,75 | 33227,74 | 44330,48 | 69811,31 | 74976,69 | 56632,76 | 55394,51 | 52983,06 | 536021,44 |
| 2. | Инвестиционные расходы за счёт платы на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, установленной в индивидуальном порядке, в том числе: | 0,00 | 21633,78 | 128560,59 | 188604,46 | 177643,66 | 145300,88 | 205848,29 | 251937,78 | 477617,00 | 1821423,06 | 1587158,36 | 6753798,89 | 11759526,75 |
| 2.1. | Инвестиционные расходы за счёт платы на подключение к централизованной системе водоснабжения, установленной в индивидуальном порядке, в том числе: | 0,00 | 7146,56 | 23623,64 | 46377,17 | 58958,94 | 3568,92 | 54703,53 | 108011,04 | 211398,05 | 578359,91 | 736760,43 | 2337460,50 | 4166368,68 |
| 2.1.1. | Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС | 0,00 | 5717,25 | 18898,91 | 37101,72 | 47167,16 | 2855,14 | 43762,82 | 86408,83 | 169118,44 | 462687,93 | 589408,34 | 1869968,40 | 3333094,93 |
| 2.1.2. | Налог на прибыль | 0,00 | 1211,28 | 4004,01 | 7860,54 | 9993,04 | 594,82 | 9117,25 | 18001,84 | 35233,01 | 96393,32 | 122793,40 | 389576,75 | 694779,26 |
| 2.2. | Инвестиционные расходы за счёт платы на подключение к централизованной системе водоотведения, установленной в индивидуальном порядке, в том числе: | 0,00 | 14487,21 | 104936,95 | 142227,29 | 118684,71 | 141731,96 | 151144,77 | 143926,74 | 266218,96 | 1243063,15 | 850397,93 | 4416338,39 | 7593158,07 |
| 2.2.1. | Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС | 0,00 | 11589,77 | 83949,56 | 113781,84 | 94947,77 | 113385,57 | 120915,82 | 115141,39 | 212975,16 | 994450,52 | 680318,35 | 3533070,71 | 6074526,45 |
| 2.2.2. | Налог на прибыль | 0,00 | 2455,46 | 17785,92 | 24106,32 | 20116,05 | 23621,99 | 25190,79 | 23987,79 | 44369,83 | 207177,19 | 141732,99 | 736056,40 | 1266600,74 |
| 3. | Инвестиционные расходы за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе: | 0,00 | 1562,09 | 143196,75 | 29645,31 | 107082,29 | 68083,13 | 68083,13 | 70806,44 | 215312,23 | 213780,38 | 217581,69 | 218783,80 | 1353917,23 |
| 3.1. | Инвестиционные расходы за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоснабжения, в том числе: | 0,00 | 621,71 | 80210,15 | 22874,17 | 68402,83 | 42369,17 | 42369,17 | 44063,91 | 187500,00 | 184855,67 | 187500,00 | 187498,84 | 1048265,61 |
| 3.1.1. | Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС | 0,00 | 497,37 | 64168,12 | 18299,34 | 54722,26 | 33895,33 | 33895,33 | 35251,13 | 150000,00 | 147884,53 | 150000,00 | 149999,07 | 838612,48 |
| 3.1.2. | Налог на прибыль | 0,00 | 105,38 | 13594,94 | 3876,98 | 11593,70 | 7061,53 | 7061,53 | 7343,99 | 31250,00 | 30809,28 | 31250,00 | 31249,81 | 175197,13 |
| 3.2. | Инвестиционные расходы за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоотведения, в том числе: | 0,00 | 940,38 | 62986,60 | 6771,14 | 38679,46 | 25713,96 | 25713,96 | 26742,53 | 27812,23 | 28924,71 | 30081,69 | 31284,96 | 305651,61 |
| 3.2.1. | Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС | 0,00 | 752,30 | 50389,28 | 5416,91 | 30943,57 | 20571,17 | 20571,17 | 21394,02 | 22249,78 | 23139,77 | 24065,35 | 25027,97 | 244521,29 |
| 3.2.2. | Налог на прибыль | 0,00 | 159,39 | 10675,69 | 1147,65 | 6555,84 | 4285,66 | 4285,66 | 4457,09 | 4635,37 | 4820,79 | 5013,61 | 5214,16 | 51250,91 |
| 4. | Инвестиционные расходы в сфере водоотведения, финансируемые из прочих источников, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 44212,50 | 0,00 | 0,00 | 27305,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71518,09 |
| 4.1. | Инвестиционные расходы (без налога прибыль) | 0,00 | 0,00 | 41736,60 | 0,00 | 0,00 | 21844,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63581,07 |
| 4.2. | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 8842,50 | 0,00 | 0,00 | 4550,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13393,43 |
| 5. | Инвестиционные рас-ходы за счёт расходов амортизационных отчислений в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29500,00 | 78044,69 | 114860,10 | 119454,36 | 179514,60 | 192441,29 | 177785,72 | 7616,78 | 899217,53 |
| 5.1. | Инвестиционные расходы за счёт амортизационных отчислений в сфере водоснабжения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8034,78 | 62965,74 | 65484,24 | 95535,24 | 103649,69 | 98200,24 | 7616,78 | 441486,71 |
| 5.1.1. | Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8034,78 | 62965,74 | 65484,24 | 95535,24 | 103649,69 | 98200,24 | 7616,78 | 441486,71 |
| 5.1.2. | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Инвестиционные расходы за счёт амортизационных отчислений в сфере водоотведения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29500,00 | 70009,91 | 51894,36 | 53970,12 | 83979,36 | 88791,60 | 79585,48 | 0,00 | 457730,83 |
| 5.2.1. | Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29500,00 | 70009,91 | 51894,36 | 53970,12 | 83979,36 | 88791,60 | 79585,48 | 0,00 | 457730,83 |
| 5.2.2. | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Инвестиционные расходы за счёт платы за допустимую концентрацию загрязняющих веществ в сфере водоотведения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,25 | 41546,36 | 0,00 | 10127,08 | 130410,88 | 77246,25 | 52761,24 | 60573,69 | 373056,74 |
| 6.1. | Инвестиционные расходы (без налога на прибыль), в том числе НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 33237,09 | 0,00 | 8101,66 | 104328,70 | 61797,00 | 42208,99 | 48458,95 | 298445,39 |
| 6.2. | Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,31 | 6924,39 | 0,00 | 1687,85 | 21735,15 | 12874,38 | 8793,54 | 10095,62 | 62177,23 |

Финансовые потребности на осуществление расходов для реализации Программы с 2014 по 2025 годы составят           19 559 470,03 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 8 423,10 тыс. руб.;

2015 год – 145 820,78 тыс. руб.;

2016 год – 639 405,85 тыс. руб.;

2017 год – 616 865,47 тыс. руб.;

2018 год – 653 355,47 тыс. руб.;

2019 год – 724 390,81 тыс. руб.;

2020 год – 835 916,00 тыс. руб.;

2021 год – 1 086 353,91 тыс. руб.;

2022 год – 1 641 094,02 тыс. руб.;

2023 год – 2 910 205,71 тыс. руб.;

2024 год – 2 676 268,80 тыс. руб.;

2025 год – 7 621 370,12 тыс. руб.

Подраздел VII.III. Объём финансовых потребностей, необходимых для выполнения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения

Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по подключению объектов капитального строительства, которые финансируются за счёт платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, приведён в таблице № 5. Стоимость мероприятий по подключению абонентов составляет 1 900 971,56 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость:

2014 год – 1 792,28 тыс. руб.;

2015 год – 8 705,99 тыс. руб.;

2016 год – 39 688,16 тыс. руб.;

2017 год – 129 510,03 тыс. руб.;

2018 год – 135 018,67 тыс. руб.;

2019 год – 164 743,71 тыс. руб.;

2020 год – 181 141,60 тыс. руб.;

2021 год – 215 160,42 тыс. руб.;

2022 год – 188 379,17 тыс. руб.;

2023 год – 265 518,18 тыс. руб.;

2024 год – 308 614,75 тыс. руб.;

2025 год – 262 698,63 тыс. руб.

Таблица № 5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по подключению абонентов, которые финансируются за счёт платы

на подключение (технологическое присоединение) к централизованной

системе холодного водоснабжения

Тыс. руб.

| № п/п | Финансовые потребности на реализацию мероприятий в целях подключения новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | объём средств необходимый на реализацию проекта в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. | Строительство сетей водоснабжения в це-лях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки | 944,51 | 3279,54 | 17619,55 | 24533,40 | 37485,45 | 48002,12 | 22707,16 | 95548,48 | 80835,79 | 53587,71 | 42231,09 | 56475,76 | 483250,56 |
| 1.2. | Строительство иных объектов водоснабжения за исключением сетей | 0,00 | 0,00 | 29,26 | 16543,92 | 5997,58 | 24478,56 | 61519,30 | 0,00 | 3284,16 | 42408,12 | 79106,11 | 353,63 | 233720,65 |
| 1.3. | Реконструкция существующих сетей водоснабжения с увеличением пропускной способности | 375,99 | 705,97 | 8541,97 | 39997,56 | 37875,32 | 15463,03 | 49597,58 | 21773,32 | 10893,48 | 67423,27 | 26371,29 | 83865,07 | 362883,85 |
| 1.4. | Реконструкция иных существующих объектов водоснабжения с целью подключения новых абонентов | 0,00 | 110,47 | 154,75 | 5810,79 | 18493,34 | 35117,13 | 3543,93 | 51541,84 | 35931,58 | 48995,45 | 99183,30 | 69464,44 | 368347,02 |
| 1.5. | Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | 0,00 | 1657,19 | 3177,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4834,75 |
| 1.6. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эф-фективности объектов централизованных систем водоснабжения | 0,00 | 846,02 | 658,36 | 15548,51 | 8114,87 | 8734,13 | 7545,31 | 3264,69 | 19758,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64470,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных си- стем водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1109,55 | 48,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1157,93 |
| 1.8. | Общехозяйственные расходы | 113,32 | 365,60 | 1569,07 | 64,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2112,29 |
| 2. | Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта тарифа на подключение | 1433,82 | 6964,79 | 31750,53 | 103608,03 | 108014,94 | 131794,97 | 144913,28 | 172128,34 | 150703,33 | 212414,54 | 246891,80 | 210158,90 | 1520777,25 |
| 3. | Возмещение налогов и сборов (НДС) | 218,72 | 1062,43 | 4843,30 | 15804,61 | 16476,85 | 21965,83 | 24152,21 | 28688,06 | 25117,22 | 35402,42 | 41148,63 | 35026,48 | 249906,77 |
| 4. | Кредитные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт тарифа на подключение, тыс. руб. | 1215,10 | 5902,36 | 26907,22 | 87803,41 | 91538,08 | 109829,14 | 120761,07 | 143440,28 | 125586,11 | 177012,12 | 205743,16 | 175132,42 | 1270870,48 |
| 6. | Налог на прибыль, возникающий от увели- чения доходов ОКК в связи с поступле-нием средств от тарифа на подключение, тыс. руб. | 303,78 | 1475,59 | 6726,81 | 21950,85 | 22884,52 | 27457,29 | 30190,27 | 35860,07 | 31396,53 | 44253,03 | 51435,79 | 43783,10 | 317717,62 |
| 7. | Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб. | 1518,88 | 7377,96 | 33634,03 | 109754,26 | 114422,60 | 137286,43 | 150951,34 | 179300,35 | 156982,64 | 221265,15 | 257178,95 | 218915,52 | 1588588,10 |
| 8. | Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб. | 273,40 | 1328,03 | 6054,13 | 19755,77 | 20596,07 | 27457,29 | 30190,27 | 35860,07 | 31396,53 | 44253,03 | 51435,79 | 43783,10 | 312383,47 |
| 9. | Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб. | 1792,28 | 8705,99 | 39688,16 | 129510,03 | 135018,67 | 164743,71 | 181141,60 | 215160,42 | 188379,17 | 265518,18 | 308614,75 | 262698,63 | 1900971,56 |

Подраздел VII.IV. Объём финансовых потребностей, необходимых для выполнения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения

Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по подключению объектов капитального строительства, которые финансируются за счёт платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, приведён в таблице № 6. Стоимость мероприятий по подключению объектов капитального строительства составляет 3 201 262,14 тыс. рублей, в том числе с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость:

2014 год – 6 630,83 тыс. руб.;

2015 год – 113 918,93 тыс. руб.;

2016 год – 283 747,85 тыс. руб.;

2017 год – 269 105,67 тыс. руб.;

2018 год – 203 719,61 тыс. руб.;

2019 год – 199 366,45 тыс. руб.;

2020 год – 265 982,87 тыс. руб.;

2021 год – 418 867,85 тыс. руб.;

2022 год – 449 860,15 тыс. руб.;

2023 год – 339 796,56 тыс. руб.;

2024 год – 332 367,04 тыс. руб.;

2025 год – 317 898,33 тыс. руб.

Таблица № 6

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по подключению абонентов, которые финансируются за счёт платы

на подключение (технологическое присоединение) к централизованной

системе водоотведения

#### Тыс. руб.

| № п/п | Финансовые потребности на реализацию мероприятий в целях подключения новых абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Объём средств необходимый на реализацию проекта в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Строительство централизованных сетей водоотведения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки | 4510,71 | 2712,09 | 76147,74 | 108010,15 | 8951,38 | 24349,96 | 41254,44 | 99109,41 | 69263,23 | 41409,39 | 34990,96 | 15144,02 | 525853,47 |
| 1.2. | Строительство иных объектов водоотведения за исключением сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,67 | 1795,33 | 5189,44 | 21270,26 | 0,00 | 890,99 | 4307,62 | 57660,84 | 91791,16 |
| 1.3. | Реконструкция существующих се-тей водоотведения с увеличением пропускной способности | 0,00 | 343,61 | 16144,18 | 68534,48 | 49837,59 | 69407,41 | 45132,78 | 61624,21 | 87764,12 | 64889,11 | 58243,64 | 41081,08 | 563002,21 |
| 1.4. | Реконструкция иных существующих объектов водоотведения с целью подключения новых абонентов | 0,00 | 40,35 | 0,00 | 20797,03 | 91847,30 | 13029,93 | 14943,19 | 135000,02 | 61828,17 | 95338,01 | 118351,41 | 90432,73 | 641608,13 |
| 1.5. | Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4841,37 | 19433,72 | 16527,47 | 0,00 | 7334,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48136,60 |
| 1.6. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффектив-ности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективно-сти объектов централизованных си-стем водоснабжения | 0,00 | 82642,35 | 119155,57 | 17736,17 | 6757,35 | 31476,80 | 89738,98 | 18090,38 | 133698,57 | 69309,75 | 50000,00 | 50000,00 | 668605,92 |
| 1.7. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Прочие накладные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,71 |
| 1.9. | Общехозяйственные расходы | 793,95 | 5396,74 | 15550,79 | 0,00 | 64,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21805,51 |
| 2. | Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта тарифа на подключение | 5304,66 | 91135,14 | 226998,28 | 215284,54 | 162975,68 | 159493,16 | 212786,30 | 335094,28 | 359888,12 | 271837,25 | 265893,63 | 254318,67 | 2561009,71 |
| 3. | Возмещение налогов и сборов (НДС) | 809,19 | 13901,97 | 34626,86 | 32840,01 | 24860,70 | 26582,19 | 35464,38 | 55849,05 | 59981,35 | 45306,21 | 44315,61 | 42386,44 | 416923,96 |
| 4. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт та-рифа на подключение, тыс. руб. | 4495,47 | 77233,17 | 192371,42 | 182444,52 | 138114,99 | 132910,97 | 177321,92 | 279245,23 | 299906,77 | 226531,04 | 221578,03 | 211932,22 | 2144085,75 |
| 5. | Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от тарифа на подключение, тыс. руб. | 1123,87 | 19308,29 | 48092,86 | 45611,13 | 34528,75 | 33227,74 | 44330,48 | 69811,31 | 74976,69 | 56632,76 | 55394,51 | 52983,06 | 536021,44 |
| 6. | Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб. | 5619,34 | 96541,46 | 240464,28 | 228055,65 | 172643,73 | 166138,71 | 221652,40 | 349056,54 | 374883,46 | 283163,80 | 276972,54 | 264915,28 | 2680107,19 |
| 7. | Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб. | 1011,48 | 17377,46 | 43283,57 | 41050,02 | 31075,87 | 33227,74 | 44330,48 | 69811,31 | 74976,69 | 56632,76 | 55394,51 | 52983,06 | 521154,95 |
| 8. | Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб. | 6630,83 | 113918,93 | 283747,85 | 269105,67 | 203719,61 | 199366,45 | 265982,87 | 418867,85 | 449860,15 | 339796,56 | 332367,04 | 317898,33 | 3201262,14 |

Подраздел VII.V. Объём финансовых потребностей, необходимых для осуществления строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, финансируемых за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в тарифе на водоснабжение и водоотведение

Перечень мероприятий, которые финансируются за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоснабжения, приведён в таблице № 7. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 1 048 265,62 тыс. руб. с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, в том числе:

2015 год – 621,71 тыс. руб.;

2016 год – 80 210,15 тыс. руб.;

2017 год – 22 874,17 тыс. руб.;

2018 год – 68 402,83 тыс. руб.;

2019 год – 42 369,17 тыс. руб.;

2020 год – 42 369,17 тыс. руб.;

2021 год – 44 063,91 тыс. руб.;

2022 год – 187 500,00 тыс. руб.;

2023 год – 184 855,67 тыс. руб.;

2024 год – 187 500,00 тыс. руб.;

2025 год – 187 498,84 тыс. руб.

#### Таблица № 7

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

финансируемых за счёт расходов на капитальные вложения

в сфере водоснабжения

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| # 1.1. | # Модернизация сетей водоснабжения с целью нормализации водоснабжения по ул. Красной, от ул. им. Пушкина до ул. им. Будённого | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 33895,33 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 33895,33 |
| # 1.2. | # Переключение абонентов от водоразборных ко-лонок к городскому водопроводу | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2455,08 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2910,19 | # 0,00 | # 5365,27 |
| # 1.3. | # Бурение новой скважины № 257 глубиной 210 м на водозаборе «Северо-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 257 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1401,22 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1401,22 |
| # 1.4. | # Бурение скважины № 3 глубиной 90 м на водозаборе «Станции Подкачек» взамен вышедшей из строя скважины № 72587/3. Перевод вышедшей из строя скважины № 72587/3 в наблюдательную | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2392,68 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2392,68 |
| # 1.5. | # Бурение новой скважины № 16 глубиной 235 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2463,63 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2463,63 |
| # 1.6. | # Бурение новой скважины № 32а глубиной 213 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 79015/32 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2870,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2870,25 |
| # 1.7. | # Бурение новой скважины № 422 глубиной 730 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 422 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5450,96 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5450,96 |
| # 1.8. | # Бурение новой скважины № 238 глубиной 700 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 238 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7128,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7128,35 |
| # 1.9. | # Реконструкция сетей водоснабжения пос. Красный Хуторок | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 21013,24 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 21013,24 |
| # 1.10. | # Реконструкция участка водопровода Д-315 мм по ул. Гаражной, от пер. Медвёдовского до ул. Монтажников, и по ул. Монтажников до пересечения с ул. им. Атарбекова и ул. им. Тургенева | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14335,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14335,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1.11. | # Реконструкция водовода Д-500 мм по ул. Алма-Атинской, от ул. им. Урицкого до ул. Харьковской, 73 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15011,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15011,16 |
| # 1.12. | # Реконструкция напорных сетей водоснабжения с Ду-100 мм, Ду-150 мм на Ду-110 мм, 160 мм, 225 мм от ВНС Волжская, 77 (с переключением всех абонентов) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 36917,54 | # 0,00 | # 0,00 | # 36917,54 |
| # 1.13. | # Реконструкция сетей водоснабжения от ул. им. Се-лезнева, угол ул. 2-й Пятилетки до ул. им. Стасова на Д-450 мм с переключением существующих або-нентов | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 49919,99 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 49919,99 |
| # 1.14. | # Модернизация водопроводной насосной станции по ул. Московской, 74 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 17150,23 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 17150,23 |
| # 1.15. | # Реконструкция ВНС «Турист» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 40235,63 | # 40235,63 |
| # 1.16. | # Реконструкция ВНС п. ТЭЦ | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 27485,71 | # 0,00 | # 0,00 | # 27485,71 |
| # 1.17. | # Строительство электролизной установки блок-контейнерного типа водопроводной насосной станции «Болгария» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13273,68 | # 13273,68 |
| # 1.18. | # Реконструкция водозабора «Восточный-2» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 31239,18 | # 31239,18 |
| # 1.19. | # Строительство электролизной установки блок-контейнерного типа на водозаборе «Елизаветинский» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8175,01 | # 0,00 | # 8175,01 |
| # 1.20. | # Реконструкция электролизной установки с увеличением производительности на водозаборе «Ново-Северный». | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 35412,84 | # 0,00 | # 0,00 | # 35412,84 |
| # 1.21. | # Реконструкция ВНС «Ново-Знаменский» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 48404,22 | # 0,00 | # 48404,22 |
| # 1.22. | # Автоматизация и диспетчеризация артезианских скважин на водозаборе «Роща» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9,86 | # 3954,14 | # 3951,06 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7915,06 |
| # 1.23. | # Реконструкция водопроводной насосной станции в пос. Пашковском | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11735,39 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11735,39 |
| # 1.24. | # Реконструкция водозабора «Кировский» (строительство электролизной) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10547,54 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10547,54 |
| # 1.25. | # Реконструкция сетей электроснабжения объектов водозабора «Восточный-2», г. Краснодар, ул. Уральская, 91 (КЛ-6кв фидер Л-1, ВЛ-6кв фидер Л-2, КЛ-6кв фидер КЗ-20) | # 0,00 | # 0,00 | # 114,42 | # 0,00 | # 3723,23 | # 1802,68 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5640,33 |
| # 1.26. | # Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской/ул. им. Гоголя, 97/41 на водонасос- ную станцию по ул. им. Кирова, 60 | # 0,00 | # 1,87 | # 24,53 | # 124,84 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 151,24 |
| # 1.27. | # Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 750 м3 на водозаборе «Кировский» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3,70 |
| # 1.28. | # Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 1500 м3 на водозаборе «Кировский» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,93 |
| # 1.29. | # Реконструкция резервуара чистой воды ёмкостью 2000 м3 на водозаборе «Кировский» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,55 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,55 |
| # 1.30. | # Бурение артезианской скважины № 3 на водопроводной насосной станции в пос. Индустриальном | # 0,00 | # 128,97 | # 0,00 | # 2799,25 | # 285,50 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3213,72 |
| # 1.31. | # Бурение артезианской скважины в пос. ТЭЦ | # 0,00 | # 128,97 | # 0,00 | # 2450,92 | # 910,57 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3490,46 |
| # 1.32. | # Бурение артезианской скважины б/н в пос. Лорис | # 0,00 | # 0,00 | # 12,17 | # 3565,93 | # 700,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4279,02 |
| # 1.33. | # Бурение артезианской скважины № 1 в х. Ле-нина | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2525,21 | # 587,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3112,36 |
| # 1.34. | # Бурение новой скважины № 161а глубиной 720 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 16578/161 | # 0,00 | # 0,00 | # 6235,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6235,60 |
| # 1.35. | # Бурение новой скважины № 184а глубиной 210 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 21280/184 | # 0,00 | # 0,00 | # 3029,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3029,40 |
| # 1.36. | # Бурение новой скважины № 166а глубиной 270 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 16870/166 | # 0,00 | # 0,00 | # 3503,26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3503,26 |
| # 1.37. | # Бурение новой скважины № 164а глубиной 200 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 65787/164 | # 0,00 | # 0,00 | # 2601,75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2601,75 |
| # 1.38. | # Бурение новой скважины № 106а глубиной 100 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 106 | # 0,00 | # 0,00 | # 2452,72 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2452,72 |
| # 1.39. | # Бурение новой скважины № 391а глубиной 720 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 391 | # 0,00 | # 0,00 | # 7022,51 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7022,51 |
| # 1.40. | # Бурение новой скважины № 392а глубиной 320 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 392 | # 0,00 | # 0,00 | # 3969,38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3969,38 |
| # 1.41. | # Бурение новой скважины № 394а глубиной 650 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 394 | # 0,00 | # 0,00 | # 6783,37 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6783,37 |
| # 1.42. | # Бурение новой скважины № 144а глубиной 270 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 16952/144 | # 0,00 | # 0,00 | # 3530,78 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3530,78 |
| # 1.43. | # Бурение новой скважины № 124а глубиной 215 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 58081/124 | # 0,00 | # 0,00 | # 3129,37 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3129,37 |
| # 1.44. | # Бурение новой скважины № 49пра глубиной 91 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 49пр | # 0,00 | # 0,00 | # 2624,52 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2624,52 |
| # 1.45. | # Бурение новой скважины № 50а глубиной 310 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 50 | # 0,00 | # 0,00 | # 4033,99 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4033,99 |
| # 1.46. | # Бурение новой скважины № 319а глубиной 220 м на водозаборе «Центральный» взамен вышедшей из строя скважины № 319 | # 0,00 | # 0,00 | # 3126,17 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3126,17 |
| # 1.47. | # Бурение новой скважины № 67а глубиной 720 м на водозаборе «Центральный» взамен вышедшей из строя скважины № 67 | # 0,00 | # 0,00 | # 6964,63 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6964,63 |
| # 1.48. | # Водопроводная насосная станция в пос. Новознаменском (строительство электролизной «Электрохлор») | # 0,00 | # 36,04 | # 172,29 | # 1621,65 | # 522,79 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2352,77 |
| # 1.49. | # Водопроводная насосная станция в пос. Индустриальном (строительство электролизной станции) | # 0,00 | # 36,04 | # 0,00 | # 1323,24 | # 419,19 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1778,47 |
| # 1.50. | # Водопроводная насосная станция по ул. Азовской, 13, строительство электролизной станции | # 0,00 | # 41,00 | # 0,40 | # 2313,14 | # 528,78 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2883,32 |
| # 1.51. | # Водопроводная насосная станция в пос. Лорис, строительство электролизной станции | # 0,00 | # 124,48 | # 594,92 | # 1551,11 | # 497,47 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2767,98 |
| # 1.52. | # Реконструкция резервуара чистой воды № 1 водопроводной насосной станции «Болгария» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8412,03 | # 0,00 | # 8412,03 |
| ## 1.53. | ## Реконструкция резервуара чистой воды № 2 водопроводной насосной станции «Болгария» | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 8825,76 | ## 0,00 | ## 8825,76 |
| # 1.54. | # Реконструкция резервуара чистой воды № 1 во-дозабора «Ново-Западный» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10480,66 | # 0,00 | # 10480,66 |
| # 1.55. | # Реконструкция сети электроснабжения павильонов скважин куст № 1, 2, 3 водозабора «Кировский» с заменой КЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3273,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3273,15 |
| # 1.56. | # Строительство электролизной установки блок-контейнерного типа водопроводной насосной станции «ДИБ» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 17849,85 | # 0,00 | # 17849,85 |
| # 1.57. | # Строительство сетей водоснабжения Д-100 мм от артезианской скважины № 496 глубиной 242 м по ул. им. Вавилова, 17 до водопроводной насосной станции «РОК-1» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6365,51 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6365,51 |
| # 1.58. | # Бурение новой артезианской скважины № 117 глубиной 300 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя № 58080/117 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8976,16 | # 8976,16 |
| # 1.59. | # Бурение новой артезианской скважины № 150 глубиной 342 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя № 78617/150 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9743,24 | # 9743,24 |
| # 1.60. | # Бурение новой артезианской скважины № 399 глубиной 340 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя № 65727/399 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9306,24 | # 9306,24 |
| # 1.61. | # Бурение новой артезианской скважины № 151 глубиной 205 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя № 65948/151 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6900,09 | # 6900,09 |
| # 1.62. | # Бурение новой артезианской скважины № 127 глубиной 200 м на водозаборе «Кировский» взамен вышедшей из строя № 65973/127 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6444,77 | # 6444,77 |
| # 1.63. | # Бурение скважины № 211 глубиной 90 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 16846/211. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6119,95 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6119,95 |
| # 1.64. | # Бурение скважины № 213 глубиной 330 м на во-дозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 65797/213а. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8083,91 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8083,91 |
| # 1.65. | # Бурение новой скважины на водозаборе «Ново-Северный», скважина глубиной 90 м (ГВС) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5272,87 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5272,87 |
| # 1.66. | # Бурение новой скважины на водозаборе «Ново-Северный», скважина глубиной 720 м (ГВС) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 12632,13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 12632,13 |
| # 1.67. | # Реконструкция водопровода от водозабора «Ново-Западный» по ул. им. Космонавта Гагарина, ул. 3-я Линия до ул. Славянской | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 23880,08 | # 23880,08 |
| # 1.68. | # Бурение новой скважины на водозаборе «Восточный-2» в районе пос. Плодородный, скважина глубиной 215 м (куст 16) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7036,24 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7036,24 |
| # 1.69. | # Бурение новой скважины на водозаборе «Восточный-2» в районе пос. Плодородный, скважина глубиной 410 м (куст 17) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9335,84 | # 0,00 | # 0,00 | # 9335,84 |
| # 1.70. | # Бурение новой скважины на водозаборе «Восточный-2» в районе пос. Плодородный, скважина глубиной 710 м (куст 18) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14249,82 | # 0,00 | # 14249,82 |
| # 1.71. | # Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м (4 куст), дебит 30 м3/час. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9668,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 9668,15 |
| # 1.72. | # Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м (5 куст), дебит 30 м3/час. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9688,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 9688,15 |
| # 1.73. | # Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м (6 куст), дебит 30 м3/час. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9688,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 9688,15 |
| # 1.74. | # Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м (7 куст), дебит 30 м3/час. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9688,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 9688,15 |
| # 1.75. | # Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м (8 куст), дебит 30 м3/час. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10230,82 | # 0,00 | # 10230,82 |
| # 1.76. | # Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м (9 куст), дебит 30 м3/час. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10230,82 | # 0,00 | # 10230,82 |
| # 1.77. | # Бурение новой скважины на водозаборе «Елизаветинский», скважина глубиной 400 м (10 куст), дебит 30 м3/час. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10230,82 | # 0,00 | # 10230,82 |
| # 1.78. | # Бурение новой скважины на водозаборе «Витаминкомбинат», скважина глубиной 450 м (куст 2) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10060,98 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10060,98 |
| # 1.79. | # Бурение новой скважины на водозаборе «Витаминкомбинат», скважина глубиной 80 м (куст 2) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5605,39 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5605,39 |
| # 1.80. | # Бурение новой скважины на водозаборе «Витаминкомбинат», скважина глубиной 80 м (куст 4) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5605,39 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5605,39 |
| # 1.81. | # Бурение новой скважины на водозаборе «Витаминкомбинат», скважина глубиной 80 м (куст 10) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5605,39 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5605,39 |
| # 1.82. | # Бурение новой скважины на водозаборе «Витаминкомбинат», скважина глубиной 450 м (куст 10) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10060,98 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10060,98 |
| # 1.83. | # Бурение скважины № 189 глубиной 80 м на во-дозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № Д4-90/4/189 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6387,93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6387,93 |
| # 1.84. | # Общехозяйственные расходы | # 0,00 | # 0,00 | # 4241,94 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4241,94 |
| 2. | Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта необходимой прибыли в тарифе на водоснабжение | 0,00 | 497,37 | 64168,12 | 18299,34 | 54722,27 | 33895,33 | 33895,33 | 35251,13 | 150000,00 | 147884,53 | 150000,00 | 149999,07 | 838612,49 |
| 3. | Возмещение налогов и сборов (НДС) | 0,00 | 75,87 | 9788,36 | 2791,42 | 8347,46 | 5649,22 | 5649,22 | 5875,19 | 25000,00 | 24647,42 | 25000,00 | 24999,85 | 137824,02 |
| 4. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт прибыли в тарифе на водоснабжение | 0,00 | 421,50 | 54379,76 | 15507,91 | 46374,80 | 28246,11 | 28246,11 | 29375,94 | 125000,00 | 123237,11 | 125000,00 | 124999,22 | 700788,47 |
| 5. | Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от тарифа на водоснабжение | 0,00 | 105,38 | 13594,94 | 3876,98 | 11593,70 | 7061,53 | 7061,53 | 7343,99 | 31250,00 | 30809,28 | 31250,00 | 31249,81 | 175197,13 |
| 6. | Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль | 0,00 | 526,88 | 67974,70 | 19384,89 | 57968,50 | 35307,64 | 35307,64 | 36719,93 | 156250,00 | 154046,39 | 156250,00 | 156249,03 | 875985,60 |
| 7. | Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость | 0,00 | 621,71 | 80210,15 | 22874,17 | 68402,83 | 42369,17 | 42369,17 | 44063,91 | 187500,00 | 184855,67 | 187500,00 | 187498,84 | 1048265,62 |

Перечень мероприятий, которые финансируются за счёт расходов на капитальные вложения в сфере водоотведения, при-ведён в таблице № 8. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 305 651,61 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость:

2015 год – 940,38 тыс. руб.;

2016 год – 62 986,60 тыс. руб.;

2017 год – 6 771,14 тыс. руб.;

2018 год – 38 679,46 тыс. руб.;

2019 год – 25 713,96 тыс. руб.;

2020 год – 25 713,96 тыс. руб.;

2021 год – 26 742,53 тыс. руб.;

2022 год – 27 812,23 тыс. руб.;

2023 год – 28 924,71 тыс. руб.;

2024 год – 30 081,69 тыс. руб.;

2025 год – 31 284,96 тыс. руб.

#### Таблица № 8

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

финансируемых за счёт расходов на капитальные вложения

в сфере водоотведения

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| # 1.1. | # Строительство сетей водоотведения по ул. им. Тургенева, от ул. Северной до ул. Красных Партизан | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8728,77 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8728,77 |
| # 1.2. | # Реконструкция напорных сетей фекальной канализации от канализационной насосной станции совхоза «Краснодарский» с увеличением пропускной способности | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 20571,17 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 20571,17 |
| # 1.3. | # Реконструкция 2-х напорных сетей фекальной канализации увеличением Д=500 и Д=600 от КНС «Гидрострой» до Д=700 мм | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8498,36 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8498,36 |
| # 1.4. | # Реконструкция сетей водоотведения Д-200 мм по ул. Черкасской, от ул. 1-го Мая до ул. Восточно-Кругликовской, на Д-400 мм | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6399,08 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6399,08 |
| # 1.5. | # Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (1 Этап: Строительство площадки складирования осадка, реконстру-кция приемной камеры ГКНС-2 с распределительными лотками, реконструкция ГКНС-2, строительство РП-6 Кв. 2 Этап: Механическая очистка стоков. 5 Этап: Инженерные коммуникации) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 20571,17 | # 21394,02 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 41965,19 |
| # 1.6. | # Строительство станции приёма жидких бытовых отходов в районе ОСК-2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 17,26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 17,26 |
| # 1.7. | # Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Сормовской, 1 | # 0,00 | # 11,30 | # 0,00 | # 1037,86 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1049,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1.8. | # Модернизация канализационной насосной станции «Гаражный» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7673,78 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7673,78 |
| # 1.9. | # Модернизация канализационной насосной станции литеры А, а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14576,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14576,00 |
| # 1.10. | # Реконструкция системы аэрации ОСК-1 с вы-делением пусковых комплексов (с переходящими объектами строительных работ), г. Краснодар, ул. им. Калинина, 102 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4353,77 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4353,77 |
| # 1.11. | # Реконструкция (санация участков) ГФК от ка-меры № 41 до камеры № 43 с изменением диа- метра трубопроводов | # 0,00 | # 741,00 | # 47034,12 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 47775,12 |
| # 1.12. | # Реконструкция распределительной камеры первичных отстойников на ОСК-1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,02 | # 5051,55 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5059,57 |
| # 1.13. | # Переключение абонентов из общесплавной канализации в центральной части города с сети хозяйственной бытовой канализации | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2265,81 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2265,81 |
| # 1.14. | # Строительство второй нитки напорного трубопровода от КНС «ТЭЦ» до камеры гашения | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6692,79 | # 0,00 | # 6692,79 |
| # 1.15. | # Строительство второй нитки напорного трубопровода от КНС «ДИБ» до камеры гашения | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2076,46 | # 0,00 | # 2076,46 |
| # 1.16. | # Строительство второй нитки напорного трубопровода от КНС по ул. им. Валерия Гас-сия, 1/1 до подводящего самотечного коллектора к КНС «Гассия» по ул. им. Валерия Гас- сия, 28/1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15296,10 | # 0,00 | # 15296,10 |
| # 1.17. | # Реконструкция вторичных отстойников ОСК-1 с доочисткой | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 25027,97 | # 25027,97 |
| # 1.13. | # Реконструкция фекального коллектора по ул. Красных Партизан от камеры гашения по ул. Красных Партизан/ул. Круговой до ул. Азовской | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 23139,77 | # 0,00 | # 0,00 | # 23139,77 |
| # 1.14. | # Общехозяйственные расходы | # 0,00 | # 0,00 | # 3355,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3355,16 |
| 2. | Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта необходимой прибыли в тарифе на водоотведение | 0,00 | 752,30 | 50389,28 | 5416,91 | 30943,57 | 20571,17 | 20571,17 | 21394,02 | 22249,78 | 23139,77 | 24065,35 | 25027,97 | 244521,29 |
| 3. | Возмещение налогов и сборов (НДС) | 0,00 | 114,76 | 7686,50 | 826,31 | 4720,21 | 3428,53 | 3428,53 | 3565,67 | 3708,30 | 3856,63 | 4010,89 | 4171,33 | 39517,64 |
| 4. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт прибыли в тарифе на водоотведение | 0,00 | 637,54 | 42702,78 | 4590,60 | 26223,36 | 17142,64 | 17142,64 | 17828,35 | 18541,49 | 19283,14 | 20054,46 | 20856,64 | 205003,65 |
| 5. | Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от тарифа на водоотведение | 0,00 | 159,39 | 10675,69 | 1147,65 | 6555,84 | 4285,66 | 4285,66 | 4457,09 | 4635,37 | 4820,79 | 5013,61 | 5214,16 | 51250,91 |
| 6. | Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль | 0,00 | 796,93 | 53378,47 | 5738,25 | 32779,21 | 21428,30 | 21428,30 | 22285,44 | 23176,86 | 24103,93 | 25068,07 | 26070,80 | 256254,56 |
| 7. | Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость | 0,00 | 940,38 | 62986,60 | 6771,14 | 38679,46 | 25713,96 | 25713,96 | 26742,53 | 27812,23 | 28924,71 | 30081,69 | 31284,96 | 305651,61 |

Подраздел VII.VI. Объём финансовых потребностей, необходимых для обеспечения технической возможности подключения объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения за счёт платы на подключение, установленной в индивидуальном порядке

Перечень мероприятий по подключению объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения, которые финансируются за счёт платы на подключение, установленной в индивидуальном порядке, приведён в таблице       № 9. Стоимость мероприятий по подключению объектов капитального строительства составляет 4 166 368,68 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость:

2015 год – 7 146,56 тыс. руб.;

2016 год – 23 623,64 тыс. руб.;

2017 год – 46 377,17 тыс. руб.;

2018 год – 58 958,94 тыс. руб.;

2019 год – 3 568,92 тыс. руб.;

2020 год – 54 703,53 тыс. руб.;

2021 год – 108 011,04 тыс. руб.;

2022 год – 211 398,05 тыс. руб.;

2023 год – 578 359,91 тыс. руб.;

2024 год – 736 760,43 тыс. руб.;

2025 год – 2 337 460,50 тыс. руб.

#### Таблица № 9

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по подключению абонентов, которые финансируются

за счёт индивидуально установленной платы за подключение

к централизованной системе водоснабжения

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | Объём финансовых потребностей на реализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. | Строительство сетей водоснабжения Д-300 мм по ул. им. Красина, между ул. Индустриальной и ул. Кубанская Набережная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,58 |
| 1.2. | Строительство сетей водоснабжения Д-300 мм по ул. им. Красина, между ул. Индустриальной и ул. Кубанская Набережная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,58 |
| 1.3. | Строительство водопровода по ул. им. Жигуленко от ул. им. П. Метальникова до ул. Ягодина Д-225мм L – 1200м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6031,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6038,88 |
| 1.4. | Строительство водопровода по ул. им. Григория Пономаренко, от ул. им. Евгении Жигуленко до ул. им. Константина Симонова (Д-160 мм L – 500 м) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3031,91 |
| 1.5. | Строительство водопровода Д-400 мм по ул. Московской, от ул. им. Петра Метальникова до ул. Агрохимической – ул. им. Прокофь- ева С.С. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11548,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11548,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Строительство сетей водоснабжения к 9-этаж-ному жилому дому со встроенно-пристроен-ными помещениями по ул. Строителей, 21, 1 и 2 этапы строительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4834,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4834,61 |
| 1.7. | Строительство сетей водоснабжения к 16-этаж-ному 10-секционному 669-квартирному жилому дому по ул. им. Карякина, 5 | 0,00 | 2478,15 | 4845,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7323,97 |
| 1.8. | Строительство сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому по ул. Береговой, 2, литер 1 – 1 этап строительства, литер 2 – 2 этап строительства (ООО «Бауинвест») | 0,00 | 8,64 | 343,22 | 9992,73 | -136,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10207,92 |
| 1.9. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному 16-этажному 354-квартирному жилому комплексу по ул. Коммунаров, 270-274 (ООО «Жилпромстрой») | 0,00 | 0,00 | 639,17 | 37,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,29 |
| 1.10. | Строительство сетей к многоэтажной жилой застройке по ул. Шоссе Нефтяников, 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8567,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8567,37 |
| 1.11. | Строительство сетей водоснабжения к 2-этаж-ной котельной по ул. Монтажников, 3/3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2974,92 | 0,00 | 0,00 | 2974,92 |
| 1.12. | Строительство сетей для закольцовки водопровода по ул. Московской с проектируемым водопроводом по ул. Московской от ул. им. Петра Метальникова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9480,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9480,96 |
| 1.13. | Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу 18-этажных жилых домов, литеры 2, 3, 3а ДДУ на 60 мест по ул. Трудовой Сла-вы, 62/А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4731,30 |
| 1.14. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажным жилым домам со встроенными помещениями, подземной автостоянкой, общественному зданию по ул. Гаражной, 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1943,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1943,68 |
| 1.15. | Строительство сетей водоснабжения к физкультурно-оздоровительному комплексу по ул. им. Вавилова Н.И., 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12635,24 | 0,00 | 0,00 | 12635,24 |
| 1.16. | Строительство сетей водоснабжения к 8-этаж-ному культурно-развлекательному центру по ул. Береговой, 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22635,74 | 0,00 | 22635,74 |
| 1.17. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому с подземным паркингом по ул. Ярославской, 113 литеры 1, 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1696,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1696,17 |
| 1.18. | Строительство сетей водоснабжения к 24-этаж-ному жилому комплексу на 1540 квартир со встроено-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по пр.1-й Лиговский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1956,39 | 0,00 | 0,00 | 1956,39 |
| 1.19. | Строительство сетей водоснабжения к много-этажному жилому дому со встроенно-пристро-енными помещениями, подземной автостоян- кой и апарт-отелем по ул. Красных Партизан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2773,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2773,86 |
| 1.20. | Строительство сетей водоснабжения Ду-500 мм с целью подключения микрорайона «Парковый» в районе ул. им. Дзержинского, ул. им. Ге-роев Афганистана | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6892,01 | 0,00 | 0,00 | 6892,01 |
| 1.21. | Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу «Территория счастья» 16-этажный 3-секционный 525-квартирный жилой дом с техническими и подвальными этажами ли- тер 1, 16-этажный 2-секционный 350-квартир-ный жилой дом с техническими и подваль- ными этажами литер 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1348,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1348,41 |
| 1.22. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажным отдельно стоящим жилым домам ли-теры 1, 2, 3 20+1-этажные со встроенно-при-строенными помещениями общественного назначения по ул. им. Евгении Жигуленко, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5431,28 | 0,00 | 0,00 | 5431,28 |
| 1.23. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажной жилой застройке литеры 1, 2, 3 по ул. им. Шаляпина Ф.И., 30/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6155,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6155,75 |
| 1.24. | Строительство сетей водоснабжения к мно-гоквартирной жилой застройке, расположенной по адресу: проезд 1-й Лиговский в Прикубанском внутригородском округе города Крас-нодара | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2074,80 | 0,00 | 0,00 | 2074,80 |
| 1.25. | Строительство сетей водоснабжения к школе-интернату для одарённых детей «Наследие» от ул. Новой до ул. Воронежской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20200,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20200,10 |
| 1.26. | Строительство водопровода Ду-400 мм от ул. Агрохимической/ ул. им. Прокофьева С.С. до ул. им. Сергея Есенина/ ул. им. Шаляпина Ф.И. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11591,56 | 0,00 | 0,00 | 11591,56 |
| 1.27. | Строительство водопровода в сторону ул. Кра-ных Партизан вдоль Западного Обхода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22884,58 | 33197,84 | 58351,07 | 267410,70 | 0,00 | 381844,19 |
| 1.28. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому комплексу «Континенталь» со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Российской, 257/7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14163,69 | 0,00 | 0,00 | 14163,69 |
| 1.29. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому комплексу на стилобате со встроенно-пристроенными помещениями об-щественного назначения по ул. им. Академика Павлова, 1/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27346,65 | 0,00 | 0,00 | 27346,65 |
| 1.30. | Строительство сетей водоснабжения к комплексу многоэтажных жилых домов, лите- ры 1-11 по ул. им. Репина, 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4915,19 | 0,00 | 0,00 | 4915,19 |
| 1.31. | Строительство сетей водоснабжения к физкультурно-оздоровительному комплексу (центр раннего физического развития детей) по ул. Зиповской, 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19002,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19002,58 |
| 1.32. | Строительство сетей водоснабжения к многоэтажным жилым домам со встроенными поме-щениями общественного назначения прилегающей к улицам Природная, Светлая, Свободы в пос. Знаменский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1759,92 | 0,00 | 1759,92 |
| 1.33. | Строительство сетей водоснабжения к СОШ на 400 мест по ул. Демидовской, 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1644,31 | 0,00 | 0,00 | 1644,31 |
| 1.34. | Строительство трубопровода Ду-250 мм от во-довода Д-1000 мм по ул. Новороссийской до водовода Д-500 мм по ул. Уральской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5890,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5890,80 |
| 1.35. | Строительство участков сети Ду-100 мм по ул. Благовещенской и по ул. Демидовской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5285,24 | 0,00 | 0,00 | 5285,24 |
| 1.36. | Строительство сети водоснабжения к жилому комплексу по ул. Круговой, 4/1 (корректи-ровка 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13297,84 | 0,00 | 13297,84 |
| 1.37. | Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу по ул. Питерской, 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1870,10 | 0,00 | 0,00 | 1870,10 |
| 1.38. | Строительство сетей водоснабжения к ком-плексной жилой застройке со встроенно-при-строенными помещениями 2-я очередь строительства, литера 2-17, этажность: 24 этажа по ул. Западный Обход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1956,36 | 0,00 | 0,00 | 1956,36 |
| 1.39. | Строительство сетей водоснабжения для подключения жилых застроек по ул. Ураль- ской, 100, 100/5, 100/6, 100/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2930,08 | 0,00 | 0,00 | 2930,08 |
| 1.40. | Строительство сетей водоснабжения для комплексной жилой застройки в районе проезда 1-го Лиговского в г. Краснодаре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1569,00 | 0,00 | 1569,00 |
| 1.41. | Строительство сети водоснабжения к жилой застройке по ул. Ярославской, 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2794,49 | 0,00 | 0,00 | 2794,49 |
| 1.42. | Строительство сетей водоснабжения для подключения медицинского кластера в г. Краснодаре, «Краевой онкологический центр», 1 этап | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19027,48 | 19027,48 |
| 1.43. | Строительство кольцевой сети водоснабжения от проектируемого водозабора Q-40 тыс.м3/сут. в пос. Новознаменском | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5001,34 | 120928,18 | 125929,52 |
| 1.44. | Строительство сетей водоснабжения к жилому комплексу по ул. им. Героя Ростовского, з/у 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,37 | 0,00 | 0,00 | 680,37 |
| 1.45. | Строительство сети водоснабжения к СОШ и ДДУ на 120 мест по ул. Первомайская, 4/1 в пос. Знаменском | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16755,49 | 0,00 | 0,00 | 16755,49 |
| 1.46. | Бурение скважины № 522 глубиной 210 м на водозаборе «Елизаветинский» | 0,00 | 538,19 | 1993,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2532,07 |
| 1.47. | Бурение скважины № 523 глубиной 210 м на водозаборе «Елизаветинский» | 0,00 | 538,19 | 1993,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2531,93 |
| 1.48. | Бурение скважины № 524 глубиной 210 м на водозаборе «Елизаветинский» | 0,00 | 538,52 | 1993,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2532,50 |
| 1.49 | Бурение скважины № 525 глубиной 210 м на водозаборе «Елизаветинский» | 0,00 | 538,52 | 1994,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2532,77 |
| 1.50. | Бурение скважины № 526 глубиной 210 м на водозаборе «Елизаветинский» | 0,00 | 538,52 | 1993,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2532,41 |
| 1.51. | Бурение скважины № 527 глубиной 210 м на водозаборе «Елизаветинский» | 0,00 | 538,52 | 1994,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2533,01 |
| 1.52 | Бурение новой скважины № 276 глубиной 460 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вышедшей из строя скважины № 30358/276 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 4552,04 | 1295,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5851,53 |
| 1.53. | Бурение новой скважины № 289 глубиной 710 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вы-шедшей из строя скважины № 30118/289 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1693,31 | 6140,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7834,01 |
| 1.54. | Бурение новой скважины № 167а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 21294/167 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 1731,72 | 529,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2267,31 |
| 1.55. | Бурение новой скважины № 173а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № СКВС/173 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 1820,63 | 525,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2352,50 |
| 1.56. | Бурение новой скважины № 165а глубиной 100 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 65755/165 | 0,00 | 0,00 | 6,31 | 384,43 | 2721,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3112,39 |
| 1.57. | Бурение новой скважины № 121а глубиной 650 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 58130/121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4319,20 |
| 1.58. | Бурение новой скважины № 95а глубиной 95 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 72640/95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2754,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2754,63 |
| 1.59. | Бурение новой скважины № 224а глубиной 210 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 30033/224 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 2120,52 | 1514,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3642,18 |
| 1.60. | Бурение новой скважины № 97 глубиной 75 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 97 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 1,91 | 272,22 | 2855,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3133,05 |
| 1.61. | Бурение новой скважины № 239 глубиной 710 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 239 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2949,17 | 4187,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7137,10 |
| 1.62. | Бурение новой скважины № 407 глубиной 90 м на водозаборе «Витаминкомбинат» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5336,58 | 0,00 | 0,00 | 5336,58 |
| 1.63. | Бурение новой скважины № 409 глубиной 650 м на водозаборе «Витаминкомбинат» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10793,76 | 0,00 | 0,00 | 10793,76 |
| 1.64. | Бурение новой скважины № 408 глубиной 450 м на водозаборе «Витаминкомбинат» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8413,21 | 0,00 | 0,00 | 8413,21 |
| 1.65 | Бурение новой скважины № 225 глубиной 340 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № Д1-03/225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6944,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6944,37 |
| 1.66. | Бурение новой скважины № 237а глубиной 650 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 26935/237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10057,22 | 0,00 | 0,00 | 10057,22 |
| 1.67. | Бурение новой скважины № 96а глубиной 400 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 96 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 3220,45 | 1130,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4354,82 |
| 1.68. | Бурение новой скважины б/н глубиной 100 м на водозаборе «Восточный-1» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3057,33 | 0,00 | 0,00 | 3059,24 |
| 1.69. | Бурение новой скважины б/н глубиной 210 м на водозаборе «Восточный-1» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4091,23 | 0,00 | 0,00 | 4093,14 |
| 1.70. | Строительство павильона для 2-х новых скважин на водозаборе «Восточный-1» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,65 | 0,00 | 0,00 | 650,65 |
| 1.71. | Бурение новой скважины № 219 глубиной 400 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 46/219а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,52 | 0,00 | 5182,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5534,22 |
| 1.72. | Бурение новой скважины № 110 глубиной 216 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 15СКВС/110а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,62 |
| 1.73. | Строительство водозабора в районе пос. Новознаменского, Q-40 тыс. м3/сут. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1377,11 | 58108,85 | 53941,87 | 4186,44 | 1464095,25 | 1581709,52 |
| 1.74. | Бурение новой скважины № 123 глубиной 90 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 65842/123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4009,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4009,86 |
| 1.75. | Бурение артезианской скважины взамен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,06 | 4986,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5379,86 |
| 1.76. | Бурение новой артезианской скважины № 236 глубиной 640 м на водозаборе «Ново-Север- ный» взамен вышедшей из строя № 26902/236 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3153,93 | 0,00 | 0,00 | 3153,93 |
| 1.77. | Бурение новой артезианской скважины № 15 глубиной 230 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя № 79089/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6104,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6104,70 |
| 1.78. | Бурение новой артезианской скважины № 17 глубиной 100 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя сква- жины № 79086/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5442,06 | 5442,06 |
| 1.79. | Бурение новой артезианской скважины № 400 глубиной 95 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 65728/400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2886,87 | 0,00 | 2886,87 |
| 1.80. | Бурение новой артезианской скважины № 169 глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважи- ны № СКВС/169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6178,19 | 0,00 | 6178,19 |
| 1.81. | Бурение новой артезианской скважины № 428 глубиной 210 м на водозаборе «Стан-ция подкачек» взамен вышедшей из строя скважины № 8039/428а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3869,78 | 0,00 | 0,00 | 3869,78 |
| 1.82. | Бурение и обвязка скважины №78618/64 глубиной 205м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя скважины | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2713,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2713,80 |
| 1.83 | Бурение новой скважины на водозаборе «Восточный-2» в районе пос. Плодородного, сква-жина глубиной 410 м (куст 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,72 | 6220,33 | 0,00 | 0,00 | 6932,05 |
| 1.84. | Бурение новой скважины на водозаборе «Восточный-2» в районе пос. Плодородного, сква-жина глубиной 710 м (куст 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11505,82 | 0,00 | 11505,82 |
| 1.85. | Реконструкция участка водопровода, проходящего по территории бывшего завода ЖБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,17 |
| 1.86. | Реконструкция участка водопровода по ул. им. Кондратенко Н.И. (выход с Кировского водозабора) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2937,51 | 0,00 | 0,00 | 2950,46 |
| 1.87. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. им. Тургенева, между ул. Монтажников и ул. Дальней | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7507,32 | 0,00 | 0,00 | 7507,32 |
| 1.88. | Реконструкция водопровода Ду-100 мм по ул. им. Полины Осипенко, от ул. КИМ до ул. Лесной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,30 | 6542,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6950,53 |
| 1.89. | Реконструкция водопровода Ду-75 мм по ул. им. Пушкина, от ул. Кубанской Набережной до ул. Октябрьской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6953,76 | 6953,76 |
| 1.90. | Реконструкция сети водоснабжения Ду-200 мм по ул. Дальней, от ул. им. Дзержинского до ул. Гаражной, и по ул. Гаражной, от ул. Дальней до пер. Медвёдовского | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20573,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20573,99 |
| 1.91. | Реконструкция Ду-200 мм и Ду-300 мм по ул. Ярославской, от жилой застройки до ул. Кореновской, с закольцовкой реконструируемого водопровода с водоводом по ул. Ко-реновской Ду-400 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14175,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14175,21 |
| 1.92. | Реконструкция водопровода на Ду-600 мм по ул. Солнечной, от ул. Московской до ул. Российской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10278,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10278,68 |
| 1.93. | Строительство водопровода Д-400 мм по ул. им. Сергея Есенина, от ул. им. Шаляпи- на Ф.И. до ул. Солнечной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20381,64 | 0,00 | 0,00 | 20381,64 |
| 1.94 | Модернизация двух водоводов Д-630 мм от ТЦ «Красная площадь» до здания по ул. им. Дзержинского, 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3549,45 | 40964,99 | 40964,98 | 85479,42 |
| 1.95. | Модернизация двух водоводов от водозабора «Витаминкомбинат» левый водовод Д-630 мм от водозабора «Витаминкомбинат» до ул. 3-й Трудовой | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1702,90 | 9936,20 | 9936,19 | 21575,29 |
| 1.96. | Модернизация двух водоводов от водозабора «Витаминкомбинат» правый водовод Д-630 мм от водозабора «Витаминкомбинат» до ул. 3-й Трудовой | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1719,83 | 10106,58 | 10106,58 | 21932,99 |
| 1.97. | Модернизация двух водоводов Д-630 мм по ул. им. Дзержинского, от ул. Большевистской до проезда 4-го Пригородного | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,79 | 1885,30 | 1885,29 | 4615,38 |
| 1.98 | Модернизация двух водоводов Д-630 мм по ул. им. Дзержинского под виадуком в районе ул. Западный Обход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,21 | 2546,35 | 2546,35 | 5999,91 |
| 1.99. | Реконструкция сетей водоснабжения от ул. им. Селезнева, угол ул. 2-й Пятилетки до ул. им. Стасова на Д-450 мм с переключением существующих абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5289,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5289,04 |
| 1.100. | Реконструкция водопровода по ул. Ипподромной, ул. им. Ломоносова, ул. Промышленной с подключением к водоводу Ду-400 мм на пересечении с ул. Промышленной и ул. им. Костылёва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27294,00 | 0,00 | 0,00 | 27294,00 |
| 1.101. | Реконструкция сети водоснабжения Ду-400 мм с заменой на Ду-500 мм от водозабора «Ново-Северный» до ул. Волгоградской, по ул. им. Талалихина, ул. Ленинградской и ул. им. Гастелло | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24111,46 | 0,00 | 0,00 | 24111,46 |
| 1.102. | Реконструкция сети водоснабжения Д-200 мм с заменой на Ду-300 мм по ул. Красных Партизан, от ул. Сочинской до ул. Азовской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5113,46 | 0,00 | 0,00 | 5113,46 |
| 1.103. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Серова, от ул. Садовой до ул. Колхозной, и по ул. Колхозной, от ул. Серова до ул. Садовой | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23661,89 | 23661,89 |
| 1.104. | Реконструкция сети водоснабжения Д-150 мм с заменой на Ду-225 мм по ул. Богатырской, от ВНС «Ново-Знаменский» до ул. Андреевской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18423,87 | 0,00 | 0,00 | 18423,87 |
| 1.105. | Реконструкция водозабора «Восточный-1» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4826,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4826,39 |
| 1.106. | Реконструкция водопроводной насосной станции по ул. Радио, 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,41 | 14,19 | 0,00 | 0,00 | 4122,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4152,23 |
| 1.107. | Реконструкция напорного выхода водопро-вода Д-300 мм в машинном зале водозабора «Восточный-1» | 0,00 | 0,00 | 36,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,84 |
| 1.108. | Реконструкция водозабора «Елизаветинский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6319,78 | 59142,63 | 0,00 | 65462,41 |
| 1.109. | Строительство водозабора «Север» Q-40 тыс. м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164420,39 | 164420,39 |
| 1.110. | Реконструкция водозабора «Восточный-2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11346,17 | 17474,22 | 0,00 | 28820,39 |
| 1.111. | Строительство электролизной установки блок-контейнерного типа на водозаборе «Елизаветинский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4690,15 | 110920,21 | 0,00 | 115610,36 |
| 1.112. | Реконструкция водопроводной насосной станции «РОК-1» со строительством электролизной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4185,13 | 0,00 | 0,00 | 4185,13 |
| 1.113. | Реконструкция водопроводной насосной стан-ции «Роща» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2886,76 | 20469,80 | 0,00 | 0,00 | 23356,56 |
| 1.114. | Реконструкция электролизной установки с увеличением производительности на водозаборе «Ново-Северный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2639,84 | 0,00 | 0,00 | 2639,84 |
| 1.115. | Реконструкция ВНС «Ново-Знаменский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6708,48 | 0,00 | 0,00 | 6708,48 |
| 1.116. | Бурение артезианской скважины глубиной 215 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № ЛИС/170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5721,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5721,39 |
| 1.117. | Общехозяйственные расходы | 0,00 | 0,00 | 1031,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1031,95 |
| 2. | Итого стоимость мероприятий по индивидуально установленной плате за подключение к системе водоснабжения | 0,00 | 5717,25 | 18898,91 | 37101,72 | 47167,16 | 2855,14 | 43762,82 | 86408,83 | 169118,44 | 462687,93 | 589408,34 | 1869968,40 | 3333094,93 |
| 3. | Возмещение налогов и сборов (НДС) | 0,00 | 872,12 | 2882,89 | 5659,58 | 7194,99 | 475,86 | 7293,80 | 14401,47 | 28186,41 | 77114,65 | 98234,72 | 311661,40 | 553977,90 |
| 4. | Кредитные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт индивидуальной платы за подключение, тыс. руб. | 0,00 | 4845,13 | 16016,03 | 31442,15 | 39972,16 | 2379,28 | 36469,02 | 72007,36 | 140932,03 | 385573,27 | 491173,62 | 1558307,00 | 2779117,05 |
| 6. | Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств за счёт индивидуальной платы за подключение, тыс. руб. | 0,00 | 1211,28 | 4004,01 | 7860,54 | 9993,04 | 594,82 | 9117,25 | 18001,84 | 35233,01 | 96393,32 | 122793,40 | 389576,75 | 694779,26 |
| 7. | Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб. | 0,00 | 6056,41 | 20020,04 | 39302,69 | 49965,21 | 2974,10 | 45586,27 | 90009,20 | 176165,04 | 481966,59 | 613967,02 | 1947883,75 | 3473896,31 |
| 8. | Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб. | 0,00 | 1090,15 | 3603,61 | 7074,48 | 8993,74 | 594,82 | 9117,25 | 18001,84 | 35233,01 | 96393,32 | 122793,40 | 389576,75 | 692472,38 |
| 9. | Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб. (п.VIII + п.IX) | 0,00 | 7146,56 | 23623,64 | 46377,17 | 58958,94 | 3568,92 | 54703,53 | 108011,04 | 211398,05 | 578359,91 | 736760,43 | 2337460,50 | 4166368,68 |

Перечень мероприятий по подключению объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения, которые финансируются за счёт платы на подключение, установленной в индивидуальном порядке, приведён в таблице № 10. Стоимость мероприятий по подключению объектов капитального строительства составляет 7 593 158,07 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость:

2015 год – 14 487,21 тыс. руб.;

2016 год – 104 936,95 тыс. руб.;

2017 год – 142 227,29 тыс. руб.;

2018 год – 118 684,71 тыс. руб.;

2019 год – 141 731,96 тыс. руб.;

2020 год – 151 144,77 тыс. руб.;

2021 год – 143 926,74 тыс. руб.

2022 год – 266 218,96 тыс. руб.;

2023 год – 1 243 063,15 тыс. руб.;

2024 год – 850 397,93 тыс. руб.;

2025 год – 4 416 338,39 тыс. руб.

#### Таблица № 10

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по подключению абонентов, которые финансируются

за счёт индивидуально установленной платы за подключение

к централизованной системе водоотведения

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | Объём финансовых потребностей на реализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. | Реконструкция сетей фекальной канализации с целью переключения 5 и 6 Почтового микрорайона к подводящей сети фекаль-ной канализации КНС по ул. им. Мачу- ги В.Н., 6/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14254,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14254,61 |
| 1.2. | Строительство самотечной канализация Д=1200 мм по ул. им. Михаила Власова - ул. им. Герцена, от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина в г. Краснодаре | 0,00 | 0,00 | 64000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114000,00 |
| 1.3. | Строительство сетей водоотведения к ста-диону на территории, прилегающей к ул. Восточно-Кругликовской (парковая зона) | 0,00 | 0,00 | 7032,64 | 1556,94 | -458,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8130,98 |
| 1.4. | Строительство сетей водоотведения к жи-лой застройке, литеры 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 7, 8, 9 по ул. Московской, 42 | 0,00 | 0,00 | 7564,42 | 363,00 | 475,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8402,65 |
| 1.5. | Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу «Изумрудный» по ул. им. Мачу- ги В.Н., 2 | 0,00 | 2768,92 | 947,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3716,82 |
| 1.6. | Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 10-секционному 669-квар-тирному жилому дому № 5 по ул. им. Каря- кина | 0,00 | 487,17 | 370,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,34 |
| 1.7. | Строительство сетей водоотведения к Краснодарскому высшему военному училищу по ул. им. Дзержинского, 98 | 0,00 | 0,00 | 1560,27 | 38900,37 | 88,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40548,78 |
| 1.8. | Строительство сетей водоотведения к 285-квартирному жилому дому по ул. Бере- говой, 2, литер 1 – 1 этап строительства, ли- тер 2 – 2 этап строительства (ООО «Бауин- вест») | 0,00 | 13,00 | 323,50 | 20149,07 | 4212,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24697,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому дому (16-этажный 354-квартирный) по ул. Коммуна- ров, 270-274 (ООО «Жилпромстрой») | 0,00 | 0,00 | 453,29 | 43,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,74 |
| 1.10. | Строительство сетей водоотведения к мно- гоэтажной жилой застройке по ул. Шоссе Нефтяников, 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1297,04 | 328,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1625,28 |
| 1.11. | Строительство сетей водоотведения к спе-циализированной психиатрической больнице № 7 в пос. Российском, по ул. 16-й Полевой Участок, 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29032,12 | 0,00 | 29044,45 |
| 1.12. | Строительство сетей водоотведения к учебно-спортивному центру по ул. им. Во- лодарского, между прудом Карасун, 3 этап строительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,23 |
| 1.13. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Обрывной, 132/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18878,77 | 0,00 | 0,00 | 18878,77 |
| 1.14. | Строительство сетей водоотведения к мно- гоквартирным жилым домам жилого комплекса «Лондон-Парк» (литеры 1, 2) по ул. Батуринской/ул. Семигорской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1866,17 | 0,00 | 0,00 | 1894,53 |
| 1.15. | Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу 19-21-этажных жилых до-мов, литеры 1, 2, ДДУ на 200 мест и подземной автостоянкой по ул. Старокубанской, 2/21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,95 |
| 1.16. | Строительство сетей водоотведения к 16-этажному с техническим и подвальным этажами 3-секционному 525-квартирному жилому дому литер «1», 16-этажному с техническим и подвальным этажами 2-сек- ционному 350-квартирному жилому дому литер «2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7618,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7618,61 |
| 1.17. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажным отдельно стоящим жилым до-мам литер 1, 20+1 этажные со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. им. Евгении Жигуленко, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12235,22 | 0,00 | 0,00 | 12235,22 |
| 1.18. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажной жилой застройке литеры 1, 2, 3 по ул. им. Шаляпина Ф.И., 30/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,73 |
| 1.19. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу «Континенталь» со встроенно-пристроенными по-мещениями по ул. Российской, 257/7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3484,66 | 0,00 | 0,00 | 3484,66 |
| 1.20. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажным жилым домам (литеры 1, 2, 3, 4) со встроенными помещениями по ул. им. Валерия Гассия, 4/7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10169,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10169,08 |
| 1.21. | Строительство сетей водоотведения к об-щежитию для сезонных сельхозрабочих по ул. Химзаводской, 22/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4031,51 | 0,00 | 0,00 | 4031,51 |
| 1.22. | Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу на стило-бате со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по ул. им. Академика Павлова, 1/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17046,03 | 0,00 | 0,00 | 17046,03 |
| 1.23. | Строительство сетей водоотведения к комплексу многоэтажных жилых домов, литеры 1-11 по ул. им. Репина, 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5489,80 | 0,00 | 0,00 | 5489,80 |
| 1.24. | Строительство сетей водоотведения к жилому комплексу по ул. Питерской, 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9394,92 | 0,00 | 0,00 | 9394,92 |
| 1.25. | Строительство сетей водоотведения к 24-этажному жилому комплексу на 1540 квартир со встроенно-пристроен-ными помещениями и подземной автосто-янкой по пр. 1-му Лиговскому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9440,29 | 0,00 | 0,00 | 9440,29 |
| 1.26. | Строительство фекального коллектора Ду-500 мм, от ул. Автолюбителей до подводящей сети к КНС по ул. им. Валерия Гассия, 28/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13827,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13827,70 |
| 1.27. | Строительство самотечной сети фекальной канализации Ду-500мм до приёмной ка-меры КНС «пер. Гаражный» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3258,07 | 3258,07 |
| 1.28. | Строительство сетей водоотведения к комплексной жилой застройке по ул. Новороссийской, 212/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4709,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4709,75 |
| 1.29. | Строительство сети фекальной канализации к жилому комплексу по ул. Круговой, 4/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8119,31 | 0,00 | 8119,31 |
| 1.30. | Строительство сети водоотведения для под-ключения жилых застроек по ул. Ураль- ской, 100, 100/5, 100/6, 100/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5731,15 | 0,00 | 0,00 | 5731,15 |
| 1.31. | Строительство сетей водоотведения для подключения жилого комплекса по ул. им. Героя Ростовского, з/у 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,15 | 0,00 | 0,00 | 743,15 |
| 1.32. | Строительство напорной сети фекальной канализации от проектируемой КНС Медицинского кластера в пос. Новознаменском | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20878,59 | 71819,33 | 92697,92 |
| 1.33. | Строительство самотечного трубопровода Ду-500 мм, от колодца гасителя до колодца с отметками 31.73/28.94 по ул. Становой/ул. Новодонецкой | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25735,00 | 0,00 | 0,00 | 25735,00 |
| 1.34. | Строительство напорной сети фекальной канализации от проектируемой КНС жилой застройки по ул. Ярославской, 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30508,07 | 0,00 | 0,00 | 30508,07 |
| 1.35. | Строительство КНС для водоотведения жилой застройки по ул. Питерской, 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12088,13 | 0,00 | 0,00 | 12088,13 |
| 1.36. | Строительство канализационной насосной станции, подводящих и отводящих сетей с целью перспективного развития сетей во-доотведения в районе пр. 1-го Лиговского, ул. Кореновской, ул. Полевой производительностью 18000 м3/сут. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14181,74 | 242274,65 | 0,00 | 0,00 | 256456,39 |
| 1.37. | Строительство канализационной насосной станции Q=1500 м3/сутки и напорных се-тей канализации с целью подключения к сетям водоотведения микрорайона «Парковый» в районе ул. им. Дзержинского, ул. им. Героев Афганистана. 1-я очередь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54547,28 | 0,00 | 0,00 | 54547,28 |
| 1.38. | Реконструкция камеры гашения и участка самотечного канализационного коллек-тора по ул. им. Калинина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1975,61 | 36968,45 | 0,00 | 0,00 | 38944,06 |
| 1.39. | Строительство КНС в пос. Новознаменском для подключения Медицинского кла-стера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5897,57 | 12196,44 | 18094,01 |
| 1.40. | Строительство канализационной насосной станции, подводящих и отводящих сетей в пос. Новознаменском по ул. Войсковой/ ул. Сечевой | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6385,10 | 30869,75 | 42345,61 | 79600,46 |
| 1.41. | Строительство канализационной насосной станции, подводящих и отводящих напорно-самотечных сетей с целью перспективного развития централизованной системы водоотведения Восточной части города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6799,22 | 6799,22 |
| 1.42. | Реконструкция 2-х напорных сетей фекальной канализации увеличением Д=500 и Д=600 от КНС «Гидрострой» до Д=700 мм | 0,00 | 8320,68 | 508,50 | 1399,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10229,00 |
| 1.43. | Реконструкция сети фекальной канализации, от границы застройки в районе жи-лого дома по ул. им. Володарского, 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,62 | 1089,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1436,56 |
| 1.44. | Реконструкция участка сети фекальной ка- нализации по ул. им. Дзержинского, от ул. Дальней до ул. Морской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21179,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21179,83 |
| 1.45. | Реконструкция сетей фекальной канализа-ции Д=1500 мм по ул. Новороссийской (угол ул. Симферопольской) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,94 | 0,00 | 0,00 | 6670,00 | 20571,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27291,70 |
| 1.46. | Реконструкция участка самотечной кана-лизации Д-400 мм с увеличением диаметра до 800 мм по ул. Московской, от камеры гашения канализационной насосной станции по ул. Агрохимической, 107 до больницы РЖД (ул. Московская, 96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10394,22 | 0,00 | 10394,22 |
| 1.47. | Реконструкция сетей водоотведения по ул. Тепличной, от канализационной насосной станции «Тепличная-2» до ул. Город- ской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4719,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4719,68 |
| 1.48. | Реконструкция участка самотечной фекальной канализации Ду-200 мм (а/ц) по ул. Дачной, от № 386 до № 398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,20 | 2072,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2671,10 |
| 1.49. | Реконструкция участка самотечной фекальной канализации Ду-300 мм (а/ц) по ул. Дачной, от № 398 до № 488 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,11 | 6660,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7651,50 |
| 1.50. | Реконструкция участка самотечной фекальной канализации Д-300 мм (а/ц) по ул. Дачной, от № 488 до ул. им. 40-летия Победы, угол ул. 1-го Мая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,47 | 7172,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7905,20 |
| 1.51. | Реконструкция участка самотечной фекальной канализации Ду-800 мм по ул. Са-довой от дома № 216 до дома № 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,45 | 13929,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14575,78 |
| 1.52. | Реконструкция существующего коллек-тора хозяйственно-бытовой канализации Ду-1000 мм по ул. им. Володи Головатого, от жилого дома № 254 до жилого дома № 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11122,42 | 0,00 | 11122,42 |
| 1.53. | Реконструкция существующего коллек-тора хозяйственно-бытовой канализации Ду-1000 мм по ул. им. Володи Головатого, от жилого дома № 266 до жилого до- ма № 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12504,84 | 0,00 | 12504,84 |
| 1.54. | Реконструкция существующего коллек-тора хозяйственно-бытовой канализации Ду-1000 мм по ул. им. Володи Головатого, от жилого дома по ул. им. Воровского, 13 до смотрового колодца в районе жилого дома по ул. им. Брюсова, 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12623,06 | 0,00 | 12623,06 |
| 1.55. | Реконструкция существующего коллек-тора хозяйственно-бытовой канализации Ду-1000 мм по ул. им. Володи Головатого, от жилого дома по ул. им. Брюсова, 21 до смотрового колодца на пересечении ул. им. Володи Головатого и ул. им. Кропоткина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12748,00 | 0,00 | 12748,00 |
| 1.56. | Реконструкция существующего коллек-тора хозяйственно-бытовой канализации Ду-1000 мм по ул. им. Володи Головатого, от ул. им. Братьев Игнатовых до смотрового колодца в районе жилого дома по ул. им. Володи Головатого, 188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32464,21 | 0,00 | 32464,21 |
| 1.57. | Реконструкция участка самотечной фекальной канализации Ду-500 мм (а/ц) по ул. Западной, от ул. им. Калинина до ул. Яблоневой, 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13856,68 | 0,00 | 0,00 | 13856,68 |
| 1.58. | Реконструкция самотечного коллектора по ул. Трудовой Славы, от ул. им. Игнатова до КНС по ул. им. Мачуги В.Н., 6/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2819,66 | 18463,90 | 34488,88 | 0,00 | 0,00 | 55772,44 |
| 1.59. | Реконструкция сети фекальной канализации Ø 800 мм с заменой на Ду-1000 мм по ул. 2-й Пятилетке до ул. им. Селезнева | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13326,19 | 0,00 | 0,00 | 13326,19 |
| 1.60. | Реконструкция фекального коллектора по ул. Стахановской, от ул. Шоссе Нефтяников до ул. им. Дзержинского с увеличе-нием диаметра до Ду-600 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30246,97 | 0,00 | 30246,97 |
| 1.61. | Реконструкция напорного трубопровода от КНС № 6 до камеры гашения по ул. Черно- морской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10179,00 | 10179,00 |
| 1.62. | Реконструкция участка самотечного коллектора от ул. Гидростроителей, 34 до ул. Трудовой Славы, 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2771,60 | 26926,34 | 0,00 | 29697,94 |
| 1.63. | Реконструкция фекального коллектора по ул. Уральской, от пр. Безымянного до ул. Меланжевой с увеличением диаметра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1302,34 | 25648,03 | 0,00 | 0,00 | 26950,37 |
| 1.64. | Реконструкция напорной фекальной кана-лизации от КНС в пос. Новознаменском, от ул. Войсковой до ул. Новороссийской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6275,92 | 93806,32 | 118510,99 | 218593,23 |
| 1.65. | Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (1 Этап: Строи- тельство площадки складирования осадка, реконструкция приемной камеры ГКНС-2 с распределительными лотками, реконструкция ГКНС-2, строительство РП-6 Кв. 2 Этап: Механическая очистка стоков. 5 Этап: Инженерные коммуникации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90211,50 | 113385,57 | 58394,98 | 10646,71 | 5532,97 | 108486,32 | 114563,07 | 325890,39 | 827111,51 |
| 1.66. | Реконструкция канализационной насосной станции совхоза «Краснодарский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| 1.67. | Реконструкция канализационной насосной станции «РИП» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10782,13 | 26650,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37432,22 |
| 1.68. | Реконструкция канализационной насосной станции «Олимпийская» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4749,70 | 0,00 | 26855,33 | 0,00 | 0,00 | 31605,03 |
| 1.69. | Реконструкция канализационной насосной станции «Гидрострой» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9606,00 | 2717,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12323,05 |
| 1.70. | Реконструкция канализационной насосной станции «2-я Пятилетка» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5920,42 | 13868,39 | 0,00 | 0,00 | 19788,81 |
| 1.71. | Реконструкция КНС «Тепличная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2279,73 | 2279,73 | 0,00 | 0,00 | 4559,46 |
| 1.72. | Реконструкция канализационной насосной станции «Индустриальная -7» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,28 |
| 1.73. | Реконструкция КНС «Артельная» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9327,34 | 0,00 | 9339,18 |
| 1.74. | Реконструкция КНС «Гассия» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,69 | 7028,73 | 21101,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31631,04 |
| 1.75. | Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка ОСК-2 с увеличением производительности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11497,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11497,46 |
| 1.76. | Реконструкция канализационной насосной станции «Школа № 17» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3843,44 | 11499,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15342,98 |
| 1.77. | Реконструкция КНС № 6 с увеличением производительности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5159,29 | 0,00 | 5159,29 |
| 1.78. | Реконструкция канализационной насосной станции «ХБК» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2405,50 | 17156,73 | 0,00 | 19562,23 |
| 1.79. | Строительство 2-й очереди главного канализационного коллектора № 20, с устройством этапов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63935,30 | 0,00 | 2752297,01 | 2816232,31 |
| 1.80. | # Реконструкция главной канализационной насосной станции ГКНС-1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10371,88 | # 45989,74 | # 183404,30 | # 196478,20 | # 189774,65 | # 626018,77 |
| 1.81. | Общехозяйственные расходы | 0,00 | 0,00 | 1188,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1188,87 |
| # 2. | Итого стоимость мероприятий по индивидуально установленной плате за подключение к системе водоотведения | 0,00 | 11589,77 | 83949,56 | 113781,84 | 94947,77 | 113385,57 | 120915,82 | 115141,39 | 212975,16 | 994450,52 | 680318,35 | 3533070,71 | 6074526,45 |
| 3. | Возмещение налогов и сборов (НДС) | 0,00 | 1767,93 | 12805,87 | 17356,55 | 14483,56 | 18897,60 | 20152,64 | 19190,23 | 35495,86 | 165741,75 | 113386,39 | 588845,12 | 1008123,49 |
| 4. | Кредитные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возме-щаемые за счёт индивидуальной платы за подключение, тыс. руб. | 0,00 | 9821,84 | 71143,69 | 96425,28 | 80464,21 | 94487,98 | 100763,18 | 95951,16 | 177479,30 | 828708,77 | 566931,95 | 2944225,59 | 5066402,96 |
| 6. | Налог на прибыль, возникающий от увели-чения доходов ОКК в связи с поступле-нием средств за счёт индивидуальной платы за подключение, тыс. руб. | 0,00 | 2455,46 | 17785,92 | 24106,32 | 20116,05 | 23621,99 | 25190,79 | 23987,79 | 44369,83 | 207177,19 | 141732,99 | 736056,40 | 1266600,74 |
| 7. | Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб. | 0,00 | 12277,30 | 88929,62 | 120531,60 | 100580,27 | 118109,97 | 125953,97 | 119938,95 | 221849,13 | 1035885,96 | 708664,94 | 3680281,99 | 6333003,70 |
| 8. | Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб. | 0,00 | 2209,91 | 16007,33 | 21695,69 | 18104,45 | 23621,99 | 25190,79 | 23987,79 | 44369,83 | 207177,19 | 141732,99 | 736056,40 | 1260154,36 |
| 9. | Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб. | 0,00 | 14487,21 | 104936,95 | 142227,29 | 118684,71 | 141731,96 | 151144,77 | 143926,74 | 266218,96 | 1243063,15 | 850397,93 | 4416338,39 | 7593158,07 |

Подраздел VII.VII. Объём финансовых потребностей, необходимых для осуществления строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, финансируемых за счёт расходов на амортизацию

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения, которые финансируются за счёт амортизации, приведён в таблице № 11. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 441 486,71 тыс. руб., в том числе с учётом налога на добавленную стоимость:

2019 год – 8 034,78 тыс. руб.;

2020 год – 62 965,74 тыс. руб.;

2021 год – 65 484,23 тыс. руб.;

2022 год – 95 535,24 тыс. руб.;

2023 год – 103 649,69 тыс. руб.;

2024 год – 98 200,24 тыс. руб.;

2025 год – 7 616,78 тыс. руб.

Таблица № 11

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов

централизованной системы холодного водоснабжения,

которые финансируются за счёт амортизации

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| # 1.1. | # Модернизация сетей водоснабжения с целью нормализации во-доснабжения по ул. Красной, от ул. им. Пушкина до ул. им. Бу- дённого | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5448,66 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5448,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1.2. | # Строительство сетей водоснабжения Д-500 мм для закольцовки водоводов по ул. им. 40-летия Победы и ул. Новорос-сийской 1800 м | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 45212,77 | # 0,00 | # 0,00 | # 45212,77 |
| # 1.3. | # Переключение абонентов от водоразборных колонок к город-скому водопроводу | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2603,39 | # 2074,38 | # 1788,32 | # 0,00 | # 1036,19 | # 0,00 | # 7502,28 |
| # 1.4. | # Бурение новой артезианской скважины № 60 глубиной 230 м на водозаборе «Ново-Западный» взамен вышедшей из строя № 60а/22/60а | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7616,78 | # 7616,78 |
| # 1.5. | # Реконструкция сетей водоснабжения до Д-600 мм, по ул. Ра-бочей, от ул. Сормовской до ул. Трамвайной | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 45583,17 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 45583,17 |
| # 1.6. | # Модернизация двух водоводов водозабора «Витаминкомбинат» Д-600 мм по ул. им. Дзержинского, от № 231/2 до виадука | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 54913,68 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 54913,68 |
| # 1.7. | # Реконструкция водопровода Ду-300 мм по ул. Кубанской Набережной, от ул. Комсомольской до ул. Советской – ул. Кубанской Набережной, 100 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11019,41 | # 0,00 | # 0,00 | # 11019,41 |
| # 1.8. | # Реконструкция сетей водоснабжения, от ул. им. Селезнева, угол ул. 2-й Пятилетки до ул. им. Стасова на Д-450 мм с пе-реключением существующих абонентов | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 38309,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 38309,80 |
| # 1.9. | # Реконструкция водопроводной насосной станции «Болга-рия» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8908,85 | # 0,00 | # 0,00 | # 8908,85 |
| # 1.10. | # Реконструкция насосной станции Северо-Западная (водозабор «Ново-Западный») | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 74271,49 | # 0,00 | # 74271,49 |
| # 1.11. | # Строительство электролизной установки блок-контейнер-ного типа водопроводной насосной станции пос. ТЭЦ | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 12411,90 | # 0,00 | # 12411,90 |
| # 1.13. | # Реконструкция водопроводной насосной станции «РОК-1» со строительством электролизной | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 38508,66 | # 0,00 | # 0,00 | # 38508,66 |
| # 1.14. | # Автоматизация и диспетчеризация артезианских скважин на водозаборе «Роща» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8034,78 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8034,78 |
| # 1.15. | # Реконструкция водопроводной насосной станции в пос. Паш-ковском | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 16115,56 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 16115,56 |
| # 1.16. | # Реконструкция резервуара чистой воды № 2 водозабора «Ново-Западный» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10480,66 | # 0,00 | # 10480,66 |
| # 1.17. | # Реконструкция внутриквартальных напорных сетей от водопроводной насосной станции «Таманская, 174» (квартал 1064) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 32481,13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 32481,13 |
| # 1.18. | # Реконструкция внутриквартальных напорных сетей от водопроводной насосной станции «Литер 68» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8999,31 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8999,31 |
| # 1.19. | # Бурение новой скважины № 412 глубиной 95 м на водозаборе «Кировский» взамен вышедшей из строя скважины № Д4-90/2/412 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5416,42 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5416,42 |
| # 1.20. | # Бурение новой скважины № 438 глубиной 320 м на водозаборе «Станция Подкачек» взамен вышедшей из строя скважины № 13/438 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8540,26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8540,26 |
| # 1.21. | # Строительство контрольно-пропускного пункта на водоза-боре «Восточный-2» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1711,13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1711,13 |
| 2. | Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8034,78 | 62965,74 | 65484,23 | 95535,24 | 103649,69 | 98200,24 | 7616,78 | 441486,71 |
| 3. | Возмещение налогов и сборов (НДС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1339,13 | 10494,29 | 10914,04 | 15922,54 | 17274,95 | 16366,71 | 1269,46 | 73581,12 |
| 4. | Итого финансовые потребности на реализацию мероприятий за счёт амортизации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8034,78 | 62965,74 | 65484,23 | 95535,24 | 103649,69 | 98200,24 | 7616,78 | 441486,71 |

Подраздел VII.VIII. Объём финансовых потребностей, необходимых для осуществления строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, финансируемых за счёт расходов на амортизацию

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, которые финансируются за счёт амортизации, приведён в таблице № 12. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 457 730,83 тыс. руб., в том числе с учётом налога на добавленную стоимость:

2018 год – 29 500,00 тыс. руб.;

2019 год – 70 009,91 тыс. руб.;

2020 год – 51 894,36 тыс. руб.;

2021 год – 53 970,12 тыс. руб.;

2022 год – 83 979,36 тыс. руб.;

2023 год – 88 791,60 тыс. руб.;

2024 год – 79 585,48 тыс. руб.

Таблица № 12

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов

централизованной системы водоотведения,

которые финансируются за счёт амортизации

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| # 1.1. | # Модернизация ГФК (Головатовский) Ду=1000 мм, от ул. 2-й Ли-нии до ОСК-1 на территории ФГБОУ ВПО «КубГАУ», г. Краснодар, от ул. 2-й Линии до ул. им. Калинина, 102 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11377,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11377,16 |
| # 1.2. | # Реконструкция самотечной канализации по ул. им. Васнецова, от ул. им. Селезнёва до ул. Северной | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 18477,91 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 18477,91 |
| # 1.3. | # Реконструкция напорных сетей фекальной канализации от канализационной насосной станции совхоза «Краснодарский» с уве-личением пропускной способности | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 40154,85 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 40154,85 |
| # 1.4. | # Реконструкция 2-х напорных сетей фекальной канализации уве-личением Д=500 и Д=600 от КНС «Гидрострой» до Д= 700 мм | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 29500,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 29500,00 |
| # 1.5. | # Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод (1 Этап: Строительство площадки складирования осадка, реконструкция при-емной камеры ГКНС-2 с распределительными лотками, реконструкция ГКНС-2, строительство РП-6 Кв. 2 Этап: Механическая очистка стоков. 5 Этап: Инженерные коммуникации) | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 51894,36 | # 32720,45 | # 64699,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 149314,11 |
| ## 1.6. | ## Строительство станции приёма жидких бытовых отходов в районе ОСК-2 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 18628,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 18628,00 |
| # 1.7. | # Строительство станции жидких бытовых отходов в районе проезда 4-й Тихорецкий | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 16123,39 | # 0,00 | # 0,00 | # 16123,39 |
| # 1.8. | # Модернизация канализационной насосной станции «Гаражный» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4120,72 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4120,72 |
| # 1.9. | # Модернизация канализационной насосной станции литер под/И, И | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14576,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14576,00 |
| # 1.10. | # Реконструкция КЛ-04 кВ электроснабжения КНС-23/27 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 583,34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 583,34 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| # 1.11. | # Строительство сетей фекальной канализации с целью переключения абонентов с ливневой канализации в централизованную систему водоотведения | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2621,67 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2621,67 |
| # 1.12. | # Реконструкция коллектора по ул. Воровского, от ул. им. Атарбекова, 54 до ул. Красных Партизан, с устройством дополнительных колодцев и переключением существующих абонентов | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 32767,84 | # 0,00 | # 32767,84 |
| # 1.13. | # Строительство второй нитки напорного трубопровода от КНС «ТЭЦ» до камеры гашения | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 46817,64 | # 0,00 | # 46817,64 |
| # 1.14. | # Модернизация главного фекального коллектора Д-2500 по ул. им. Калинина, от главного корпуса КубГАУ до ОСК-1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 72668,21 | # 0,00 | # 0,00 | # 72668,21 |
| 2. | Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29500,00 | 70009,91 | 51894,36 | 53970,12 | 83979,36 | 88791,60 | 79585,48 | 0,00 | 457730,83 |
| 3. | Возмещение налогов и сборов (НДС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | 11668,32 | 8649,06 | 8995,02 | 13996,56 | 14798,60 | 13264,25 | 0,00 | 75871,81 |
| 4. | Итого финансовые потребности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29500,00 | 70009,91 | 51894,36 | 53970,12 | 83979,36 | 88791,60 | 79585,48 | 0,00 | 457730,83 |

Подраздел VII.IХ. Объём финансовых потребностей, необходимых для осуществления строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, финансируемых за счёт платы за допустимую концентрацию загрязняющих веществ

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной си-стемы водоотведения, которые финансируются за счёт платы за допустимую концентрацию загрязняющих веществ, приведён в таблице № 13. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 373 056,74 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость:

2018 год – 391,25 тыс. руб.;

2019 год – 41 546,36 тыс. руб.;

2021 год – 10 127,08 тыс. руб.;

2022 год – 130 410,88 тыс. руб.;

2023 год -  77 246,25 тыс. руб.;

2024 год – 52 761,24 тыс. руб.;

2025 год – 60 573,69 тыс. руб.

Таблица № 13

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов

централизованной системы водоотведения, которые финансируются

за счёт платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения

в части превышения максимальных допустимых значений показателей и концентраций

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. | Реконструкция коллектора водоотведения Ду-2000 мм с устройством камеры на коллекторе напротив жилого дома по ул. им. Энгельса, 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1275,50 |
| 1.2. | Модернизация ГФК (Головатовский) Ду=1000 мм, от ул. 2-й Ли-нии до ОСК-1 на территории ФГБОУ ВПО «КубГАУ», г. Краснодар, от ул. 2-й Линии до ул. им. Калинина, 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32274,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32274,59 |
| 1.3. | Строительство станции жидких бытовых отходов в районе проезда 4-го Тихорецкого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1610,08 | 14740,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16350,51 |
| 1.4. | Реконструкция коллектора по ул. Воровского, от ул. им. Атарбекова, 54 до ул. Красных Партизан, с устройством дополнительных колодцев и переключением существующих абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2519,36 | 34639,68 | 0,00 | 37159,04 |
| 1.5. | Реконструкция КНС «Кухаренко-Российская» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3487,92 | 3487,92 |
| 1.6. | Реконструкция вторичных отстойников ОСК-1 с доочисткой | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7569,31 | 44971,03 | 52540,34 |
| 1.7. | Реконструкция фекального коллектора по ул. Красных Партизан, от камеры гашения по ул. Красных Партизан/ул. Круговой до ул. Азовской | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2546,13 | 42115,52 | 25639,91 | 0,00 | 0,00 | 70301,56 |
| 1.8. | Модернизация главного фекального коллектора Д-2500 по ул. им. Калинина от главного корпуса КубГАУ до ОСК-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3945,45 | 47472,75 | 33637,73 | 0,00 | 0,00 | 85055,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 33237,09 | 0,00 | 8101,66 | 104328,70 | 61797,00 | 42208,99 | 48458,95 | 298445,39 |
| 3. | Возмещение налогов и сборов (НДС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,75 | 5539,51 | 0,00 | 1350,28 | 17388,12 | 10299,50 | 7034,83 | 8076,49 | 49736,48 |
| 4. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт платы за допустимую концентрацию загрязняющих веществ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,25 | 27697,57 | 0,00 | 6751,38 | 86940,58 | 51497,50 | 35174,16 | 40382,46 | 248708,91 |
| 5. | Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,31 | 6924,39 | 0,00 | 1687,85 | 21735,15 | 12874,38 | 8793,54 | 10095,62 | 62177,23 |
| 6. | Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,57 | 34621,97 | 0,00 | 8439,23 | 108675,73 | 64371,88 | 43967,70 | 50478,08 | 310886,14 |
| 7. | Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль и НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,25 | 41546,36 | 0,00 | 10127,08 | 130410,88 | 77246,25 | 52761,24 | 60573,69 | 373056,74 |

Подраздел VII.Х. Объём финансовых потребностей, необходимых для осуществления строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, финансируемых за счёт прочих источников

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, которые финансируются за счёт прочих источников, приведён в таблице № 14. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 66 967,16 тыс. руб., в том числе с учётом налога на прибыль и налога на добавленную стоимость:

2016 год – 44 212,50 тыс. руб.;

2019 год – 22 754,66 тыс. руб.

Таблица № 14

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы

водоотведения, которые финансируются за счёт прочих источников

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки сточных вод | 0,00 | 0,00 | 41736,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41736,60 |
| 1.2. | Модернизация ГФК (Головатовский) Ду=1000 мм, от ул. 2-й Линии до ОСК-1 на территории ФГБОУ ВПО «КубГАУ», г. Крас-нодар, от ул. 2-й Линии до ул. им. Калинина, 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21844,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21844,47 |
| 2. | Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 41736,60 | 0,00 | 0,00 | 21844,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63581,07 |
| 3. | Возмещение налогов и сборов (НДС) | 0,00 | 0,00 | 6366,60 | 0,00 | 0,00 | 3640,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10007,35 |
| 4. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт прочих источников | 0,00 | 0,00 | 35370,00 | 0,00 | 0,00 | 18203,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53573,73 |
| 5. | Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств | 0,00 | 0,00 | 8842,50 | 0,00 | 0,00 | 4550,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13393,43 |
| 6. | Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП) | 0,00 | 0,00 | 44212,50 | 0,00 | 0,00 | 22754,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66967,16 |

1.6. Раздел X Программы изложить в следующей редакции:

# «Раздел X

Предварительный расчёт тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения

в части ставки тарифов за протяжённость сети и тарифа за подключаемую

(технологически присоединяемую) нагрузку

## Подраздел X.I. Предварительный расчёт тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения в части ставки тарифов за протяжённость сети

В таблице № 15 приведены предварительные ставки тарифа за протяжённость водопроводной сети, рассчитанные на основании территориальных сметных нормативов, включённых в федеральный реестр сметных нормативов согласно приказу Минстроя России от 24.10.2017 № 1470/пр, по типам создаваемых сетей (с учётом данных о диаметрах, способах прокладки, глубине залегания, типе грунта и т.д.).

В таблице № 16 приведены предварительные ставки тарифа за протяжённость сети водоотведения, рассчитанные на ос-новании территориальных сметных нормативов, включённых в федеральный реестр сметных нормативов согласно приказу Минстроя России от 24.10.2017 № 1470/пр, по типам создаваемых сетей (с учётом данных о диаметрах, способах прокладки, глубине залегания, типе грунта и т.д.).

### Тариф в сфере водоснабжения и водоотведения в части ставки тарифа за протяжённость сети оставить без изменения на 2017–2020 годы. Тариф в сфере водоснабжения и водоотведения в части ставки тарифа за протяжённость сети на 2021–2025 годы изменить с учётом прогнозов социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период.

### Таблица № 15

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СТАВКИ

тарифа за протяжённость водопроводной сети диаметром

d, с глубиной залегания w из материала t, проложенные

в грунт типа g, на период с 2017 по 2025 годы

Тыс. руб.

| № п/п | Диа-метр (Dy), мм | Глубина залега-ния (w), м | Материал (t) | Тип прокладки сетей – открытый |  |  |  | Тип прокладки сетей – закрытый |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип грунта |  |  |  | тип грунта |  |  |  |
|  |  |  |  | сухой | сухой | мокрый | мокрый | сухой | сухой | мокрый | мокрый |
|  |  |  |  | тариф с НДС | тариф без НДС | тариф с НДС | тариф без НДС | тариф с НДС | тариф без НДС | тариф с НДС | тариф без НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | На период с 2017 по 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 25 | 2 | Полиэтилен | 7784,93 | 6597,4 | 8427,73 | 7142,14 | 13366,31 | 11327,37 | 14061,01 | 11916,11 |
| 1.2. | 32 | 2 | Полиэтилен | 7945,98 | 6733,89 | 8597,26 | 7285,81 | 13528,36 | 11464,71 | 14210,47 | 12042,76 |
| 1.3. | 50 | 2 | Полиэтилен | 7784,95 | 6597,41 | 8427,71 | 7142,12 | 13375,99 | 11335,58 | 14061,47 | 11916,5 |
| 1.4. | 65 | 2 | Полиэтилен | 7725,27 | 6546,82 | 8391,02 | 7111,03 | 13346,65 | 11310,71 | 13790,96 | 11687,25 |
| 1.5. | 80 | 2 | Полиэтилен | 8531,79 | 7230,32 | 9206,32 | 7801,96 | 14141,28 | 12001,07 | 14795,56 | 12538,6 |
| 1.6. | 100 | 2 | Полиэтилен | 8840,13 | 7491,63 | 9468,09 | 8023,8 | 14430,45 | 12229,19 | 15064,83 | 12766,8 |
| 1.7. | 125 | 2 | Полиэтилен | 8735,69 | 7403,12 | 9403,68 | 7969,22 | 14362,62 | 12171,71 | 15012,94 | 12722,83 |
| 1.8. | 150 | 2 | Полиэтилен | 11246,73 | 9531,13 | 11931,33 | 10111,29 | 16615,79 | 14081,17 | 17250,75 | 14619,28 |
| 1.9. | 200 | 2 | Полиэтилен | 13465,25 | 11411,23 | 14088,15 | 11939,11 | 19202,57 | 16273,36 | 19792,8 | 16773,56 |
| 2. | На период 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 25 | 2 | Полиэтилен | 7916,88 | 6597,4 | 8570,57 | 7142,14 | 13592,84 | 11327,37 | 14299,33 | 11916,11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.2. | 32 | 2 | Полиэтилен | 8080,67 | 6733,89 | 8742,97 | 7285,81 | 13757,65 | 11464,71 | 14451,31 | 12042,76 |
| 2.3. | 50 | 2 | Полиэтилен | 7916,89 | 6597,41 | 8570,54 | 7142,12 | 13602,7 | 11335,58 | 14299,8 | 11916,5 |
| 2.4. | 65 | 2 | Полиэтилен | 7856,18 | 6546,82 | 8533,24 | 7111,03 | 13572,85 | 11310,71 | 14024,7 | 11687,25 |
| 2.5. | 80 | 2 | Полиэтилен | 8676,38 | 7230,32 | 9362,35 | 7801,96 | 14401,28 | 12001,07 | 15046,32 | 12538,6 |
| 2.6. | 100 | 2 | Полиэтилен | 8989,96 | 7491,63 | 9628,56 | 8023,8 | 14675,03 | 12229,19 | 15320,16 | 12766,8 |
| 2.7. | 125 | 2 | Полиэтилен | 8883,74 | 7403,12 | 9563,06 | 7969,22 | 14606,05 | 12171,71 | 15267,4 | 12722,83 |
| 2.8. | 150 | 2 | Полиэтилен | 11437,36 | 9531,13 | 12133,55 | 10111,29 | 16897,4 | 14081,17 | 17543,14 | 14619,28 |
| 2.9. | 200 | 2 | Полиэтилен | 13693,48 | 11411,23 | 14326,93 | 11939,11 | 19528,03 | 16273,36 | 20128,27 | 16773,56 |
| 3. | На период 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 25 | 2 | Полиэтилен | 8261,74 | 6884,78 | 8943,90 | 7453,25 | 14184,94 | 11820,79 | 14922,21 | 12435,18 |
| 3.2. | 32 | 2 | Полиэтилен | 8432,66 | 7027,22 | 9123,81 | 7603,18 | 14356,93 | 11964,11 | 15080,81 | 12567,34 |
| 3.3. | 50 | 2 | Полиэтилен | 8261,75 | 6884,79 | 8943,87 | 7453,23 | 14195,23 | 11829,36 | 14922,70 | 12435,58 |
| 3.4. | 65 | 2 | Полиэтилен | 8198,40 | 6832,00 | 8904,95 | 7420,79 | 14164,08 | 11803,40 | 14635,62 | 12196,35 |
| 3.5. | 80 | 2 | Полиэтилен | 9054,32 | 7545,27 | 9770,17 | 8141,81 | 15028,60 | 12523,84 | 15701,74 | 13084,78 |
| 3.6. | 100 | 2 | Полиэтилен | 9381,56 | 7817,97 | 10047,98 | 8373,32 | 15314,27 | 12761,89 | 15987,51 | 13322,92 |
| 3.7. | 125 | 2 | Полиэтилен | 9270,72 | 7725,60 | 9979,63 | 8316,36 | 15242,29 | 12701,91 | 15932,45 | 13277,04 |
| 3.8. | 150 | 2 | Полиэтилен | 11935,57 | 9946,31 | 12662,09 | 10551,74 | 17633,45 | 14694,55 | 18307,32 | 15256,10 |
| 3.9. | 200 | 2 | Полиэтилен | 14289,97 | 11908,30 | 14951,01 | 12459,18 | 20378,67 | 16982,23 | 21005,06 | 17504,22 |
| 4. | На период 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 25 | 2 | Полиэтилен | 8683,16 | 7235,97 | 9400,12 | 7833,43 | 14908,50 | 12423,76 | 15683,37 | 13069,48 |
| 4.2. | 32 | 2 | Полиэтилен | 8862,80 | 7385,67 | 9589,21 | 7991,01 | 15089,26 | 12574,39 | 15850,06 | 13208,39 |
| 4.3. | 50 | 2 | Полиэтилен | 8683,17 | 7235,98 | 9400,09 | 7833,41 | 14919,32 | 12432,76 | 15683,89 | 13069,91 |
| 4.4. | 65 | 2 | Полиэтилен | 8616,59 | 7180,49 | 9359,18 | 7799,31 | 14886,58 | 12405,48 | 15382,16 | 12818,47 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.5. | 80 | 2 | Полиэтилен | 9516,17 | 7930,15 | 10268,54 | 8557,12 | 15795,19 | 13162,66 | 16502,67 | 13752,22 |
| 4.6. | 100 | 2 | Полиэтилен | 9860,11 | 8216,75 | 10560,52 | 8800,43 | 16095,44 | 13412,86 | 16803,01 | 14002,51 |
| 4.7. | 125 | 2 | Полиэтилен | 9743,60 | 8119,67 | 10488,68 | 8740,57 | 16019,78 | 13349,82 | 16745,14 | 13954,28 |
| 4.8. | 150 | 2 | Полиэтилен | 12544,39 | 10453,66 | 13307,97 | 11089,97 | 18532,91 | 15444,10 | 19241,16 | 16034,29 |
| 4.9. | 200 | 2 | Полиэтилен | 15018,88 | 12515,73 | 15713,65 | 13094,71 | 21418,16 | 17848,47 | 22076,50 | 18397,09 |
| 5. | На период 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 25 | 2 | Полиэтилен | 9142,39 | 7618,66 | 9897,27 | 8247,72 | 15696,98 | 13080,82 | 16512,83 | 13760,69 |
| 5.2. | 32 | 2 | Полиэтилен | 9331,54 | 7776,28 | 10096,36 | 8413,63 | 15887,30 | 13239,42 | 16688,34 | 13906,95 |
| 5.3. | 50 | 2 | Полиэтилен | 9142,40 | 7618,67 | 9897,24 | 8247,70 | 15708,36 | 13090,30 | 16513,37 | 13761,14 |
| 5.4. | 65 | 2 | Полиэтилен | 9072,30 | 7560,25 | 9854,16 | 8211,80 | 15673,89 | 13061,58 | 16195,69 | 13496,41 |
| 5.5. | 80 | 2 | Полиэтилен | 10019,46 | 8349,55 | 10811,62 | 9009,68 | 16630,56 | 13858,80 | 17375,45 | 14479,54 |
| 5.6. | 100 | 2 | Полиэтилен | 10381,58 | 8651,31 | 11119,04 | 9265,86 | 16946,69 | 14122,24 | 17691,68 | 14743,07 |
| 5.7. | 125 | 2 | Полиэтилен | 10258,92 | 8549,10 | 11043,40 | 9202,83 | 16867,03 | 14055,86 | 17630,75 | 14692,29 |
| 5.8. | 150 | 2 | Полиэтилен | 13207,83 | 11006,52 | 14011,79 | 11676,49 | 19513,07 | 16260,90 | 20258,77 | 16882,31 |
| 5.9. | 200 | 2 | Полиэтилен | 15813,20 | 13177,66 | 16544,70 | 13787,25 | 22550,92 | 18792,43 | 23244,07 | 19370,06 |
| 6. | На период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 25 | 2 | Полиэтилен | 9641,62 | 8034,69 | 10437,72 | 8698,10 | 16554,13 | 13795,11 | 17414,53 | 14512,11 |
| 6.2. | 32 | 2 | Полиэтилен | 9841,10 | 8200,91 | 10647,68 | 8873,07 | 16754,84 | 13962,37 | 17599,62 | 14666,35 |
| 6.3. | 50 | 2 | Полиэтилен | 9641,64 | 8034,70 | 10437,69 | 8698,08 | 16566,14 | 13805,11 | 17415,10 | 14512,59 |
| 6.4. | 65 | 2 | Полиэтилен | 9567,70 | 7973,09 | 10392,26 | 8660,21 | 16529,78 | 13774,82 | 17080,07 | 14233,39 |
| 6.5. | 80 | 2 | Полиэтилен | 10566,59 | 8805,49 | 11402,00 | 9501,67 | 17538,69 | 14615,58 | 18324,26 | 15270,22 |
| 6.6. | 100 | 2 | Полиэтилен | 10948,48 | 9123,73 | 11726,20 | 9771,84 | 17872,08 | 14893,40 | 18657,76 | 15548,13 |
| 6.7. | 125 | 2 | Полиэтилен | 10819,12 | 9015,94 | 11646,43 | 9705,37 | 17788,07 | 14823,40 | 18593,50 | 15494,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8. | 150 | 2 | Полиэтилен | 13929,06 | 11607,55 | 14776,92 | 12314,10 | 20578,61 | 17148,84 | 21365,03 | 17804,18 |
| 6.9. | 200 | 2 | Полиэтилен | 16676,69 | 13897,24 | 17448,14 | 14540,12 | 23782,34 | 19818,62 | 24513,34 | 20427,79 |
| 7. | На период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | 25 | 2 | Полиэтилен | 10181,69 | 8484,74 | 11022,38 | 9185,31 | 17481,38 | 14567,82 | 18389,98 | 15324,99 |
| 7.2. | 32 | 2 | Полиэтилен | 10392,33 | 8660,27 | 11244,10 | 9370,08 | 17693,34 | 14744,45 | 18585,44 | 15487,87 |
| 7.3. | 50 | 2 | Полиэтилен | 10181,70 | 8484,75 | 11022,34 | 9185,29 | 17494,06 | 14578,38 | 18390,59 | 15325,49 |
| 7.4. | 65 | 2 | Полиэтилен | 10103,62 | 8419,69 | 10974,37 | 9145,30 | 17455,68 | 14546,40 | 18036,79 | 15030,66 |
| 7.5. | 80 | 2 | Полиэтилен | 11158,46 | 9298,72 | 12040,67 | 10033,89 | 18521,10 | 15434,25 | 19350,67 | 16125,55 |
| 7.6. | 100 | 2 | Полиэтилен | 11561,74 | 9634,78 | 12383,03 | 10319,19 | 18873,16 | 15727,63 | 19702,84 | 16419,04 |
| 7.7. | 125 | 2 | Полиэтилен | 11425,14 | 9520,95 | 12298,79 | 10249,00 | 18784,45 | 15653,71 | 19634,99 | 16362,49 |
| 7.8. | 150 | 2 | Полиэтилен | 14709,28 | 12257,73 | 15604,63 | 13003,86 | 21731,29 | 18109,41 | 22561,76 | 18801,46 |
| 7.9. | 200 | 2 | Полиэтилен | 17610,81 | 14675,67 | 18425,48 | 15354,57 | 25114,47 | 20928,73 | 25886,42 | 21572,02 |
| 8. | На период 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | 25 | 2 | Полиэтилен | 10622,55 | 8852,13 | 11499,65 | 9583,04 | 18238,33 | 15198,61 | 19186,27 | 15988,56 |
| 8.2. | 32 | 2 | Полиэтилен | 10842,32 | 9035,26 | 11730,97 | 9775,81 | 18459,46 | 15382,89 | 19390,19 | 16158,49 |
| 8.3. | 50 | 2 | Полиэтилен | 10622,57 | 8852,14 | 11499,61 | 9583,01 | 18251,56 | 15209,63 | 19186,90 | 15989,08 |
| 8.4. | 65 | 2 | Полиэтилен | 10541,11 | 8784,26 | 11449,56 | 9541,29 | 18211,51 | 15176,26 | 18817,78 | 15681,48 |
| 8.5. | 80 | 2 | Полиэтилен | 11641,62 | 9701,35 | 12562,03 | 10468,36 | 19323,06 | 16102,55 | 20188,55 | 16823,79 |
| 8.6. | 100 | 2 | Полиэтилен | 12062,37 | 10051,97 | 12919,22 | 10766,01 | 19690,37 | 16408,64 | 20555,98 | 17129,98 |
| 8.7. | 125 | 2 | Полиэтилен | 11919,85 | 9933,21 | 12831,33 | 10692,78 | 19597,81 | 16331,51 | 20485,19 | 17070,98 |
| 8.8. | 150 | 2 | Полиэтилен | 15346,19 | 12788,49 | 16280,31 | 13566,92 | 22672,25 | 18893,55 | 23538,68 | 19615,56 |
| 8.9. | 200 | 2 | Полиэтилен | 18373,36 | 15311,13 | 19223,30 | 16019,42 | 26201,93 | 21834,94 | 27007,31 | 22506,09 |

Таблица № 16

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СТАВКИ

тарифа за протяжённость канализационной сети диаметром

d, с глубиной залегания w, из материала t, проложенные

в грунт типа g, с 2017 по 2025 годы

Тыс. руб.

| № п/п | Диа-метр (Dy), мм | Глубина залегания (w), м | Материал | Тип прокладки сетей – открытый |  |  |  | Тип прокладки сетей – закрытый |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип грунта |  |  |  | тип грунта |  |  |  |
|  |  |  |  | сухой | сухой | мокрый | мокрый | сухой | сухой | мокрый | мокрый |
|  |  |  |  | тариф с НДС | тариф без НДС | тариф с НДС | тариф без НДС | тариф с НДС | тариф без НДС | тариф с НДС | тариф без НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | На период с 2017 по 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 100 | 3 | Полиэтилен | 8467,42 | 7175,78 | 9450,36 | 8008,78 | 12336,02 | 10454,25 | 12517,83 | 10608,32 |
| 1.2. | 150 | 3 | Полиэтилен | 9459,31 | 8016,36 | 10460,82 | 8864,1 | 13383,45 | 11341,91 | 13562,3 | 11493,47 |
| 1.3. | 150 | 4 | Полиэтилен | 10534,69 | 8927,71 | 11784,73 | 9987,06 | 14070,83 | 11924,42 | 14265,94 | 12089,77 |
| 1.4. | 200 | 3 | Полиэтилен | 11341,77 | 9611,67 | 12316,61 | 10437,81 | 15817,42 | 13404,59 | 15983,95 | 13545,72 |
| 1.5. | 200 | 4 | Полиэтилен | 12373,9 | 10486,36 | 13607,59 | 11531,86 | 16473,42 | 13960,53 | 16652,25 | 14112,07 |
| 2. | На период 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 100 | 3 | Полиэтилен | 8610,94 | 7175,78 | 9610,54 | 8008,78 | 12545,1 | 10454,25 | 12729,98 | 10608,32 |
| 2.2. | 150 | 3 | Полиэтилен | 9619,63 | 8016,36 | 10636,92 | 8864,1 | 13610,29 | 11341,91 | 13792,16 | 11493,47 |
| 2.3. | 150 | 4 | Полиэтилен | 10713,25 | 8927,71 | 11984,47 | 9987,06 | 14309,3 | 11924,42 | 14507,72 | 12089,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | 200 | 3 | Полиэтилен | 11534 | 9611,67 | 12525,37 | 10437,81 | 16085,51 | 13404,59 | 16254,86 | 13545,72 |
| 2.5. | 200 | 4 | Полиэтилен | 12583,63 | 10486,36 | 13838,23 | 11531,86 | 16752,64 | 13960,53 | 16934,48 | 14112,07 |
| 3. | На период 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 100 | 3 | Полиэтилен | 8986,03 | 7488,36 | 10029,18 | 8357,64 | 13091,56 | 10909,64 | 13284,50 | 11070,42 |
| 3.2. | 150 | 3 | Полиэтилен | 10038,66 | 8365,55 | 11100,26 | 9250,22 | 14203,15 | 11835,96 | 14392,95 | 11994,13 |
| 3.3. | 150 | 4 | Полиэтилен | 11179,92 | 9316,60 | 12506,51 | 10422,10 | 14932,61 | 12443,85 | 15139,68 | 12616,40 |
| 3.4. | 200 | 3 | Полиэтилен | 12036,42 | 10030,35 | 13070,98 | 10892,48 | 16786,19 | 13988,49 | 16962,92 | 14135,77 |
| 3.5. | 200 | 4 | Полиэтилен | 13131,77 | 10943,15 | 14441,02 | 12034,19 | 17482,38 | 14568,65 | 17672,15 | 14726,79 |
| 4. | На период 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 100 | 3 | Полиэтилен | 9444,40 | 7870,33 | 10540,75 | 8783,96 | 13759,35 | 11466,13 | 13962,13 | 11635,11 |
| 4.2. | 150 | 3 | Полиэтилен | 10550,72 | 8792,27 | 11666,48 | 9722,06 | 14927,64 | 12439,70 | 15127,11 | 12605,93 |
| 4.3. | 150 | 4 | Полиэтилен | 11750,19 | 9791,83 | 13144,46 | 10953,72 | 15694,31 | 13078,59 | 15911,93 | 13259,95 |
| 4.4. | 200 | 3 | Полиэтилен | 12650,39 | 10541,99 | 13737,71 | 11448,09 | 17642,44 | 14702,03 | 17828,18 | 14856,82 |
| 4.5. | 200 | 4 | Полиэтилен | 13801,61 | 11501,34 | 15177,64 | 12648,04 | 18374,14 | 15311,78 | 18573,58 | 15477,99 |
| 5. | На период 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 100 | 3 | Полиэтилен | 9943,89 | 8286,57 | 11098,23 | 9248,52 | 14487,05 | 12072,54 | 14700,55 | 12250,46 |
| 5.2. | 150 | 3 | Полиэтилен | 11108,72 | 9257,27 | 12283,49 | 10236,24 | 15717,13 | 13097,61 | 15927,15 | 13272,63 |
| 5.3. | 150 | 4 | Полиэтилен | 12371,63 | 10309,70 | 13839,63 | 11533,03 | 16524,34 | 13770,29 | 16753,48 | 13961,24 |
| 5.4. | 200 | 3 | Полиэтилен | 13319,43 | 11099,53 | 14464,26 | 12053,56 | 18575,51 | 15479,59 | 18771,07 | 15642,56 |
| 5.5. | 200 | 4 | Полиэтилен | 14531,54 | 12109,62 | 15980,35 | 13316,96 | 19345,91 | 16121,58 | 19555,89 | 16296,58 |
| 6. | На период 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | 100 | 3 | Полиэтилен | 10486,89 | 8739,07 | 11704,26 | 9753,54 | 15278,13 | 12731,78 | 15503,29 | 12919,41 |
| 6.2. | 150 | 3 | Полиэтилен | 11715,33 | 9762,78 | 12954,24 | 10795,20 | 16575,38 | 13812,82 | 16796,87 | 13997,40 |
| 6.3. | 150 | 4 | Полиэтилен | 13047,20 | 10872,67 | 14595,36 | 12162,81 | 17426,67 | 14522,23 | 17668,32 | 14723,60 |
| 6.4. | 200 | 3 | Полиэтилен | 14046,76 | 11705,63 | 15254,10 | 12711,75 | 19589,84 | 16324,87 | 19796,09 | 16496,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5. | 200 | 4 | Полиэтилен | 15325,06 | 12770,88 | 16852,98 | 14044,15 | 20402,31 | 17001,92 | 20623,77 | 17186,48 |
| 7. | На период 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | 100 | 3 | Полиэтилен | 11074,30 | 9228,58 | 12359,86 | 10299,88 | 16133,91 | 13444,93 | 16371,68 | 13643,07 |
| 7.2. | 150 | 3 | Полиэтилен | 12371,55 | 10309,62 | 13679,86 | 11399,88 | 17503,83 | 14586,52 | 17737,72 | 14781,44 |
| 7.3. | 150 | 4 | Полиэтилен | 13778,02 | 11481,69 | 15412,90 | 12844,09 | 18402,80 | 15335,67 | 18657,99 | 15548,33 |
| 7.4. | 200 | 3 | Полиэтилен | 14833,57 | 12361,31 | 16108,54 | 13423,79 | 20687,14 | 17239,28 | 20904,94 | 17420,78 |
| 7.5. | 200 | 4 | Полиэтилен | 16183,47 | 13486,22 | 17796,97 | 14830,81 | 21545,12 | 17954,26 | 21778,98 | 18149,15 |
| 8. | На период 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | 100 | 3 | Полиэтилен | 11553,81 | 9628,17 | 12895,04 | 10745,86 | 16832,51 | 14027,09 | 17080,58 | 14233,82 |
| 8.2. | 150 | 3 | Полиэтилен | 12907,23 | 10756,03 | 14272,19 | 11893,49 | 18261,74 | 15218,12 | 18505,77 | 15421,48 |
| 8.3. | 150 | 4 | Полиэтилен | 14374,61 | 11978,84 | 16080,28 | 13400,24 | 19199,65 | 15999,71 | 19465,88 | 16221,57 |
| 8.4. | 200 | 3 | Полиэтилен | 15475,86 | 12896,55 | 16806,04 | 14005,04 | 21582,89 | 17985,74 | 21810,12 | 18175,10 |
| 8.5. | 200 | 4 | Полиэтилен | 16884,21 | 14070,18 | 18567,58 | 15472,99 | 22478,02 | 18731,68 | 22722,01 | 18935,01 |

## Подраздел X.II. Предварительный расчёт тарифа в части ставки тарифа за подключаемую (технологически при-соединяемую) нагрузку

Для расчёта ставки за подключаемую нагрузку:

финансовые потребности настоящей инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению;

объём подключаемой новой нагрузки новых потребителей с 2017 по 2025 годы.

В таблице № 17 приведён расчётный объём расходов с 2017 по 2025 годы на подключение объектов абонентов, не вклю- чая расходы на строительство сетей и объектов на них, относимые на ставку за подключаемую нагрузку по водоснабжению.

Таблица № 17

РАСЧЁТНЫЙ ОБЪЁМ

расходов на с 2017 по 2025 годы для подключения объектов

капитального строительства новых абонентов, относимый на ставку за подключаемую нагрузку

по водоснабжению

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | Объём средств, необходимый на реализацию проекта в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки | 7 008,50 | 25 274,75 | 44 177,33 | 5 253,51 | 76 597,30 | 56 988,29 | 6 907,10 | 0,00 | 13 818,95 | 236 025,73 |
| 1.2. | Строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей | 16 543,92 | 5 997,58 | 24 478,56 | 61 519,30 | 0,00 | 3 284,16 | 42 408,12 | 79 106,11 | 353,63 | 233 691,39 |
| 1.3. | Реконструкция сетей водоснабжения с целью увеличения пропускной способности | 39 997,56 | 37 875,32 | 15 463,03 | 49 597,58 | 21 773,32 | 10 893,48 | 67 423,27 | 26 371,29 | 83 865,07 | 353 259,92 |
| 1.4. | Реконструкция иных существующих объектов водоснабжения с целью подключения новых абонентов | 5 810,79 | 18 493,34 | 35 117,13 | 3 543,93 | 51 541,84 | 35 931,58 | 48 995,45 | 99 183,30 | 69 464,44 | 368 081,80 |
| 1.5. | Реконструкция или модернизация существующих объектов в це-лях снижения уровня износа существующих объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 15 548,51 | 8 114,86 | 8 734,13 | 7 545,31 | 3 264,69 | 19 758,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 965,82 |
| 1.7. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 1 109,55 | 48,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,93 |
| 1.8. | Прочие расходы | 64,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,30 |
| 2. | Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта тарифа на подключение | 86 083,12 | 95 804,21 | 127 970,18 | 127 459,64 | 153 177,16 | 126 855,83 | 165 733,93 | 204 660,71 | 167 502,09 | 1 255 246,88 |
| 3. | Возмещение налогов и сборов (НДС) | 13 131,32 | 14 614,20 | 21 328,36 | 21 243,27 | 25 529,53 | 21 142,64 | 27 622,32 | 34 110,12 | 27 917,02 | 206 638,78 |
| 4. | Кредитные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт тарифа на подключение, тыс. руб. | 72 951,80 | 81 190,01 | 106 641,82 | 106 216,36 | 127 647,63 | 105 713,19 | 138 111,61 | 170 550,59 | 139 585,08 | 1 048 608,09 |
| 6. | Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от тарифа на подключение, тыс. руб. | 18 237,95 | 20 297,50 | 26 660,45 | 26 554,09 | 31 911,91 | 26 428,30 | 34 527,90 | 42 637,65 | 34 896,27 | 262 152,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб. | 91 189,75 | 101 487,52 | 133 302,27 | 132 770,46 | 159 559,54 | 132 141,49 | 172 639,51 | 213 188,24 | 174 481,35 | 1 310 760,12 |
| 8. | Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб. | 16 414,15 | 18 267,75 | 26 660,45 | 26 554,09 | 31 911,91 | 26 428,30 | 34 527,90 | 42 637,65 | 34 896,27 | 258 298,48 |
| 9. | Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб. | 107 603,90 | 119 755,27 | 159 962,73 | 159 324,55 | 191 471,45 | 158 569,79 | 207 167,42 | 255 825,88 | 209 377,62 | 1 569 058,60 |

В таблице № 18 приведён расчётный объём расходов с 2017 по 2025 годы на подключение объектов абонентов, не вклю-чая расходы на строительство сетей и объектов на них, относимые на ставку за подключаемую нагрузку по водоотведению.

Таблица № 18

РАСЧЁТНЫЙ ОБЪЁМ

расходов с 2017 по 2025 годы для подключения объектов

капитального строительства новых абонентов, относимый на ставку за подключаемую нагрузку

по водоотведению

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование объекта | Объём средств, необходимый на реализацию проекта в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки | 93 076,98 | 1 249,64 | 0,00 | 2 161,08 | 12 981,24 | 19 701,54 | 3 554,75 | 13 828,25 | 0,00 | 146 553,48 |
| 1.2. | Строительство иных объектов водоотведения, за исключением сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 189,44 | 21 270,26 | 0,00 | 890,99 | 4 307,62 | 57 660,84 | 89 319,15 |
| 1.3. | Реконструкция сетей водоотведения с целью увеличения пропускной способности | 68 534,48 | 49 837,59 | 69 407,42 | 45 132,78 | 6 1624,21 | 87 764,12 | 64 889,11 | 58 243,64 | 41 081,08 | 546 514,42 |
| 1.4. | Реконструкция иных существующих объектов водоотведения с целью подключения новых абонентов | 20 797,03 | 91 847,30 | 13 029,93 | 14 943,19 | 135 000,02 | 61 828,17 | 95 338,01 | 118 351,41 | 90 432,73 | 641 567,78 |
| 1.5. | Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | 0,00 | 4 841,37 | 19 433,72 | 16 527,47 | 0,00 | 7 334,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 136,60 |
| 1.6. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показате-лей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | 17 736,18 | 6 757,35 | 314 76,80 | 89 738,98 | 180 90,38 | 133 698,57 | 69 309,75 | 50 000,00 | 50 000,00 | 466 808,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 48,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,38 |
| 1.8. | Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта тарифа на подключение | 200 144,67 | 154 581,63 | 133 347,86 | 173 692,94 | 248 966,11 | 310 326,43 | 233 982,61 | 244 730,92 | 239 174,65 | 1 938 947,82 |
| 3. | Возмещение налогов и сборов (НДС) | 30 530,54 | 23 580,25 | 22 224,64 | 28 948,82 | 41 494,35 | 51 721,07 | 38 997,10 | 40 788,49 | 39 862,44 | 318 147,71 |
| 4. | Кредитные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт тарифа на подключение, тыс. руб. | 169 614,13 | 131 001,38 | 111 123,22 | 144 744,12 | 207 471,76 | 258 605,36 | 194 985,50 | 203 942,44 | 199 312,21 | 1 620 800,11 |
| 6. | Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов ОКК в связи с поступлением средств от тарифа на подключение, тыс. руб. | 42 403,53 | 32 750,34 | 27 780,80 | 36 186,03 | 51 867,94 | 64 651,34 | 48 746,38 | 50 985,61 | 49 828,05 | 405 200,03 |
| 7. | Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб. | 212 017,66 | 163 751,72 | 138 904,02 | 180 930,15 | 259 339,70 | 323 256,70 | 243 731,88 | 254 928,05 | 249 140,26 | 2 026 000,13 |
| 8. | Налог на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб. | 38 163,18 | 29 475,31 | 27 780,80 | 36 186,03 | 51 867,94 | 64 651,34 | 48 746,38 | 50 985,61 | 49 828,05 | 397 684,64 |
| 9. | Итого финансовые потребности с НП и НДС, тыс. руб. | 250 180,84 | 193 227,03 | 166 684,82 | 217 116,18 | 311 207,64 | 387 908,04 | 292 478,26 | 305 913,66 | 298 968,31 | 2 423 684,77 |

В таблице № 19 приведён предварительный расчёт в части ставки тарифа на подключаемую нагрузку, рассчитанной на основе полученных данных об объёме финансовых потребностей, необходимых для финансирования мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) абонентов к централизованным системам водоснабжения.

Таблица № 19

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ

тарифа на подключение в части нагрузки для мероприятий

по обеспечению технической возможности подключения абонентов

в рамках Программы на 2017–2025 годы по водоснабжению

| № п/п | Наименование | Единица измере-ний | Всего за пе-риод | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку, с НДС | тыс. руб. | 1 569 058,60 | 107 603,90 | 119 755,27 | 159 962,73 | 159 324,55 | 191 471,45 | 158 569,79 | 207 167,42 | 255 825,88 | 209 377,62 |
| 2. | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку, без НДС | тыс. руб. | 1 310 760,12 | 91 189,75 | 101 487,52 | 133 302,27 | 132 770,46 | 159 559,54 | 132 141,49 | 172 639,51 | 213 188,24 | 174 481,35 |
| 3. | Подключаемая нагрузка | м3/сут. | 45 539,44 | 4 050,75 | 4 056,89 | 5 208,50 | 4 971,18 | 5 684,26 | 4 471,04 | 5 538,84 | 6 476,98 | 5 081,00 |
| 4. | Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку, без НДС | руб./м3 | - | 22 511,85 | 25 016,10 | 25 593,22 | 26 708,06 | 28 070,41 | 29 554,98 | 31 168,87 | 32 914,75 | 34 339,96 |

В таблице № 20 приведён предварительный расчёт в части ставки тарифа на подключаемую нагрузку, рассчитанной на основе полученных данных об объёме финансовых потребностей, необходимых для финансирования мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) абонентов к централизованным системам водоотведения.

Таблица № 20

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ

тарифа на подключение в части нагрузки для мероприятий по

обеспечению технической возможности подключения абонентов

в рамках Программы на 2017 – 2025 годы по водоотведению

| № п/п | Наименование | Единица измере-ний | Всего за пе-риод | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку, с НДС | тыс. руб. | 2 423 684,77 | 250 180,84 | 193 227,03 | 166 684,82 | 217 116,18 | 311 207,64 | 387 908,04 | 292 478,26 | 305 913,66 | 298 968,31 |
| 2. | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку, без НДС | тыс. руб. | 2 026 000,13 | 212 017,66 | 163 751,72 | 138 904,02 | 180 930,15 | 259 339,70 | 323 256,70 | 243 731,88 | 254 928,05 | 249 140,26 |
| 3. | Подключаемая нагрузка | м3/сут. | 42 587,31 | 5 362,75 | 4 095,35 | 3 257,45 | 4 065,89 | 5 545,08 | 6 564,54 | 4 693,30 | 4 648,52 | 4 354,43 |
| 4. | Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку, без НДС | руб./м3 | - | 39 535,23 | 39 984,75 | 42 642,00 | 44 499,49 | 46 769,36 | 49 242,87 | 51 931,84 | 54 840,72 | 57 215,33 |

В таблице № 21 приведён баланс доходов и расходов с учётом финансовых потребностей по Программе на 2014–2025 годы.

Таблица № 21

БАЛАНС

доходов и расходов, необходимых для реализации мероприятий

Программы, на 2014–2025 годы

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Мероприятия, которые финансируются за счет платы за подключение (водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общий объём по-ступающих средств на финансирование ме-роприятий раз-дела | 66052,00 | 75437,00 | 83930,32 | 87969,00 | 85018,67 | 114743,71 | 147449,73 | 215160,42 | 188379,17 | 265518,18 | 308614,75 | 262698,63 |
| 1.2. | Финансовые потребности на реа-лизацию мероприятий раздела | 1792,28 | 8705,99 | 39688,16 | 129510,03 | 135018,67 | 164743,71 | 181141,60 | 215160,42 | 188379,17 | 265518,18 | 308614,75 | 262698,63 |
| 1.3. | Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование ин-вестиционных потребностей, тыс. руб. | 64259,73 | 66731,01 | 44242,16 | -41541,03 | -50000,00 | -50000,00 | -33691,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Мероприятия, которые финансируются за счет платы за подключение (водоотведение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общий объём по-ступающих средств на финансирование ме-роприятий раз-дела | 96084,39 | 155243,00 | 161584,93 | 162502,00 | 248719,61 | 252355,40 | 265982,87 | 418867,85 | 449860,15 | 339796,56 | 332367,04 | 317898,33 |
| 2.2. | Финансовые потребности на реа-лизацию мероприятий раздела | 6630,83 | 113918,93 | 283747,85 | 269105,67 | 203719,61 | 199366,45 | 265982,87 | 418867,85 | 449860,15 | 339796,56 | 332367,04 | 317898,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Профицит (+), дефицит (-) средств на фи-нансирование ин-вестиционных потребностей, тыс. руб. | 89453,56 | 41324,07 | -122162,91 | -106603,67 | 45000,00 | 52988,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3. Мероприятия, которые финансируются за счёт капитальных вложений, учитываемых в тарифе на питьевую воду и на водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общий объём по- ступающих средств на фи-нансирование ме- роприятий раз-дела | 0,00 | 64513,01 | 83076,65 | 66948,40 | 66948,37 | 68083,13 | 68083,13 | 70806,44 |  | 215312,23 |  | 213780,38 |  | 217581,69 | 218783,80 |  |
| 3.2. | Финансовые потребности на реализацию ме-роприятий раз-дела | 0,00 | 1562,09 | 143196,75 | 29645,31 | 107082,29 | 68083,13 | 68083,13 | 70806,44 |  | 215312,23 |  | 213780,38 |  | 217581,69 | 218783,80 |  |
| 3.3. | Финансовые потребности на реализацию ме-роприятий, ко-торые финанси-руются за счёт тарифа на пить-евую воду (пи-тьевое водо-снабжение) | 0,00 | 621,71 | 80210,15 | 22874,17 | 68402,83 | 42369,17 | 42369,17 | 44063,91 |  | 187500,00 |  | 184855,67 |  | 187500,00 | 187498,84 |  |
| 3.4. | Финансовые потребности на реализацию ме-роприятий, ко-торые финанси-руются за счёт тарифа на водо-отведение | 0,00 | 940,38 | 62986,60 | 6771,14 | 38679,46 | 25713,96 | 25713,96 | 26742,53 |  | 27812,23 |  | 28924,71 |  | 30081,69 | 31284,96 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестицион-ных потребностей, тыс. руб. | 0,00 | 62950,92 | -60120,10 | 37303,09 | -40133,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Мероприятия, которые финансируются за счет индивидуальной платы за подключение (водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела | 0,00 | 32517,77 | 27971,73 | 11477,00 | 64139,82 | 3568,93 | 54703,53 | 108011,04 | 211398,05 | 578359,91 | 736760,43 | 2337460,50 |
| 4.2. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела | 0,00 | 7146,56 | 23623,64 | 46377,17 | 58958,94 | 3568,92 | 54703,53 | 108011,04 | 211398,05 | 578359,91 | 736760,43 | 2337460,50 |
| 4.3. | Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционн-ых потребностей, тыс. руб. | 0,00 | 25371,21 | 4348,08 | -34900,17 | 5180,88 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Мероприятия, которые финансируются за счет индивидуальной платы за подключение (водоотведение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Общий объем поступающих средств на финансирование мероприятий раздела | 0,00 | 88444,18 | 89339,17 | 128727,00 | 73825,82 | 141731,96 | 151144,77 | 143926,74 | 266218,96 | 1243063,15 | 850397,93 | 4416338,39 |
| 5.2. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела | 0,00 | 14487,21 | 104936,95 | 142227,29 | 118684,71 | 141731,96 | 151144,77 | 143926,74 | 266218,96 | 1243063,15 | 850397,93 | 4416338,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3. | Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестицион-ных потребностей, тыс. руб. | 0,00 | 73956,97 | -15597,78 | -13500,29 | -44858,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Мероприятия, которые финансируются за счет прочих источников (водоотведение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела | 0,00 | 0,00 | 2962,00 | 0,00 | 0,00 | 68556,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела | 0,00 | 0,00 | 44212,50 | 0,00 | 0,00 | 27305,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестицион-ных потребностей, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -41250,50 | 0,00 | 0,00 | 41250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Мероприятия, которые финансируются за счет амортизации в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29500,00 | 78044,69 | 114860,10 | 119454,35 | 179514,60 | 192441,29 | 177785,72 | 7616,78 |
| 7.2. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29500,00 | 78044,69 | 114860,10 | 119454,35 | 179514,60 | 192441,29 | 177785,72 | 7616,78 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7.3. | Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестицион-ных потребностей, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Мероприятия, которые финансируются за счёт ПДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,25 | 41546,36 | 0,00 | 10127,08 | 130410,88 | 77246,25 | 52761,24 | 60573,69 |
| 8.2. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,25 | 41546,36 | 0,00 | 10127,08 | 130410,88 | 77246,25 | 52761,24 | 60573,69 |
| 8.3. | Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестицион-ных потребностей, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Общий объём расходов и доходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Общий объём поступающих средств | 162136,39 | 416154,96 | 448864,79 | 457623,40 | 568543,54 | 768630,27 | 802224,13 | 1086353,91 | 1641094,02 | 2910205,71 | 2676268,80 | 7621370,12 |
| 9.2. | Общий объём финансовых потребностей | 8423,10 | 145820,78 | 639405,85 | 616865,48 | 653355,47 | 724390,81 | 835916,00 | 1086353,91 | 1641094,02 | 2910205,71 | 2676268,80 | 7621370,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3. | Совокупный профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестицион-ных потребностей, тыс. руб. | 153713,29 | 270334,18 | -190541,06 | -159242,08 | -84811,94 | 44239,47 | -33691,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4. | Переходящий остаток (+) или дефицит (-) финансовых сред-ств на конец периода, тыс. руб. | 153713,29 | 424047,47 | 233506,41 | 74264,34 | -10547,60 | 33691,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подраздел Х.III. Предварительный расчёт тарифа на питьевую воду и водоотведение с учётом реализации инвестиционной программы

Источники финансирования инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определённых в прогнозах социально-экономического развития, в том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая:

амортизацию, учитываемую при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение;

расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счёт прибыли, учитываемой при установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение;

плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения;

прочие источники, в том числе плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в части превышения максимальных допустимых значений показателей и концентраций.

При прогнозировании роста тарифов на услуги ООО «Краснодар Водоканал» были учтены:

тариф на питьевую воду и водоотведение, установленный для организации на 2020 год;

прогноз роста тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с Прогнозами социально-экономического развития;

финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.

Таблица № 22

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ

тарифа на питьевую воду с учётом реализации

инвестиционной программы на 2015–2019 годы

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Необходимая валовая выручка до корректировок и сглаживания | тыс. руб. | 1 305 858,6 | 1 485 734,1 | 1 635 765,4 | 1 693 675,5 | 1 894 804,3 |
| 1.1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 1 173 204,3 | 1 330 701,4 | 1 438 506,1 | 1 513 243,9 | 1 692 662,1 |
| 1.1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 699 603,5 | 792 278,37 | 863 579,49 | 892 499,26 | 918 127,92 |
| 1.1.1.1. | Индекс эффективности операционных расходов | % | х | х | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 1.1.1.2. | Индекс потребительских цен | % | х | х | 7,10% | 3,90% | 3,40% |
| 1.1.1.3. | Индекс количества активов | % | х | х | 2,80% | 0,474% | 0,49% |
| 1.1.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 286 151,19 | 335 711,80 | 355 398,75 | 374 117,93 | 381 802,63 |
| 1.1.3. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 187 449,64 | 202 711,32 | 219 527,90 | 246 626,73 | 392 731,50 |
| 1.2. | Амортизация | тыс. руб. | 30 388,79 | 49 326,20 | 87 432,79 | 67 661,25 | 91 292,04 |
| 1.3. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 42 601,95 | 36 705,05 | 33 529,58 | 33 725,07 | 33 944,23 |
| 1.3.1. | Капитальные расходы | тыс. руб. | 31 945,69 | 28 246,10 | 28 246,10 | 28 246,10 | 28 246,10 |
| 1.3.2. | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в со-ответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 10 656,27 | 8 458,95 | 5 283,48 | 5 478,97 | 5 698,13 |
| 1.4. | Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 59 664 | 69 001,38 | 76 296,95 | 79 045,26 | 76 906,00 |
| 2. | Корректировка НВВ | тыс. руб. | х | х | -126 657,65 | -23157,52 | -256 960,82 |
| 3. | Итого НВВ для расчёта тарифа | тыс. руб. | 1 166 005,97 | 1 419 533,22 | 1 598 107,81 | 1 775 517,98 | 1 723 651,8 |
| 3.1. | НВВ до сглаживания | тыс. руб. | 1 305 858,6 | 1 485 734,1 | 1 509 107,8 | 1 670 517,98 | 1 637 843,5 |
| 3.2. | Сглаживание | тыс. руб. | -139 852,65 | -66 200,90 | 89 000,00 | 105 000,00 | 85 808,30 |
| 3.3. | НВВ после сглаживания | тыс. руб. | 1 166 005,97 | 1 419 533,22 | 1 598 107,81 | 1 775 517,98 | 1 723 651,80 |
| 4. | Тариф на водоснабжение (водоотведение) | руб./ куб. м | 22,36 | 25,81 | 28,90 | 31,49 | 32,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Тариф с 1 января по 30 июня | руб./ куб. м | 20,28 | 24,45 | 27,08 | 30,73 | 32,26 |
| 4.2. | Тариф с 1 июля по 31 декабря (с 1 сентября для плана 2016 года) | руб./ куб. м | 24,45 | 27,08 | 30,73 | 32,26 | 32,26 |
| 4.3. | Объём водоснабжения (водоотведения) | тыс. куб. м | 52 140,00 | 55 001,01 | 55 290,00 | 56 376,97 | 53 430,00 |
| 5. | Объём с 1 января по 30 июня | тыс. куб. м | 26 070,00 | 27 500,50 | 27 645,00 | 28 188,48 | 26 715,00 |
| 5.1. | Тариф с 1 июля по 31 декабря (с 1 сентября для плана 2016 года) | тыс. куб. м | 26 070,00 | 18 333,67 | 27 645,00 | 28 188,48 | 267 15,00 |
| 5.2. | Темп роста тарифа (среднегодовой) | % | х | 115,41% | 111,99% | 108,96% | 102,43% |
| 5.3. | Темп роста тарифа (декабрь к де-кабрю) | % | х | 110,76% | 113,48% | 104,98% | 100,00% |
| 5.4. | Объём с 1 января по 30 июня | тыс. куб. м | 26 070,00 | 27 500,50 | 27 645,00 | 28 188,48 | 26 715,00 |
| 5.5. | Тариф с 1 июля по 31 декабря (с 1 сентября для плана 2016 года) | тыс. куб. м | 26070,00 | 18 333,67 | 27 645,00 | 28 188,48 | 26 715,00 |
| 6. | Темп роста тарифа (среднегодовой) | % | х | 115,41% | 111,99% | 108,96% | 102,43% |
| 7. | Темп роста тарифа (декабрь к де-кабрю) | % | х | 110,76% | 113,48% | 104,98% | 100,00% |

Таблица № 23

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ

тарифа на питьевую воду с учётом реализации

инвестиционной программы на 2020–2025 годы

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | утверждено | заявка | план |  | план |  | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. | Необходимая валовая выручка до корректировок и сглаживания | тыс. руб. | 1 980 096,57 | 2 346 939,47 | 2 448 455,34 | 2 509 377,37 |  | 2 525 049,46 |  | 2 591 269,51 |
| 1.1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 1 776 875,96 | 2 064 584,92 | 2 156 877,60 | 2 214 340,04 |  | 2 225 259,92 |  | 2 285 907,32 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1.1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 1 025 918,13 | 1 095 641,30 | 1 133 248 | 1 173 272,76 |  | 1 214 711,60 |  | 1 257 614 |
| 1.1.1.1. | индекс эффективности операционных расходов | % | х | 1,00% | 1,00% | 1,00% |  | 1,00% |  | 1,00% |
| 1.1.1.2. | индекс потребительских цен | % | х | 3,60% | 3,9% | 4,0% |  | 4,0% |  | 4,0% |
| 1.1.1.3. | индекс количества активов | % | х | 4,126% | 0,56% | 0,56% |  | 0,56% |  | 0,56% |
| 1.1.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 348 033,07 | 340 369,96 | 360 047,75 | 370 849,19 |  | 381 974,66 |  | 393 433,90 |
| 1.1.3. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 402 924,76 | 628 573,66 | 663 582,27 | 670 218,09 |  | 628 573,66 |  | 634 859,40 |
| 1.2. | Амортизация | тыс. руб. | 71 550,82 | 44 076,37 | 44 168,67 | 45 935,42 |  | 47 772,84 |  | 49 683,75 |
| 1.3. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 39 248,45 | 132 845,11 | 137 356,75 | 136 088,13 |  | 138 365,06 |  | 138 898,89 |
| 1.3.1. | Капитальные расходы | тыс. руб. | 28 246,11 | 129 990,34 | 125 000,00 | 123 237,11 |  | 125 000,00 |  | 124 999,22 |
| 1.3.2. | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 11 002,34 | 2 854,77 | 12 356,75 | 12 851,02 | 13 365,06 |  | 13 899,67 |  |
| 1.4. | Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 92 421,34 | 105 433,06 | 110 052,31 | 113 013,77 | 113 651,64 |  | 116 779,55 |  |
| 2.1. | Корректировка НВВ | тыс. руб. | -218 982,28 | -503 498,97 | -233 520,35 | -233 520,35 | -233 520,35 |  | -233 520,35 |  |
| 2.2. | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -269 075,99 | -279 075,99 | -200 000,00 |  | -200 000,00 |  |
| 3. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 1 761 114,30 | 1 843 440,50 | 1 945 859,00 | 1 996 781,03 | 2 091 529,11 |  | 2 157 749,16 |  |
| 3.1. | НВВ до сглаживания | тыс. руб. | 1 761 114,30 | 1 843 440,50 | 1 945 859,00 | 1 996 781,03 | 2 091 529,11 |  | 2 157 749,16 |  |
| 3.2. | Сглаживание | тыс. руб. | х | х | х | х | х |  | х |  |
| 3.3. | НВВ после сглаживания | тыс. руб. | 1 761 114,30 | 1 843 440,50 | 1 945 859,00 | 1 996 781,03 | 2 091 529,11 |  | 2 157 749,16 |  |
| 4. | Тариф на водоснабжение (водоотведение) | руб./куб. м | 32,26 | 32,26 | 32,50 | 33,28 | 34,18 |  | 34,57 |  |
| 4.1. | Тариф с 1 января по 30 июня | руб./куб. м | 32,26 | 32,26 | 32,26 | 32,74 | 33,82 |  | 34,53 |  |
| 4.2. | Тариф с 1 июля по 31 декабря (с 1 сентября для плана 2016 года) | руб./куб. м | 32,26 | 32,26 | 32,74 | 33,82 | 34,53 |  | 34,60 |  |
|  | Тариф с 1 сентября по 31 декабря (для плана 2016 года) | руб./куб. м | х | х | х | х | х |  | х |  |
| 5. | Объём водоснабжения | тыс. куб. м | 54 594,26 | 57 143,97 | 59 870,09 | 60 000,00 | 61 200,00 |  | 62 424,00 |  |
| 5.1. | Объём с 1 января по 30 июня | тыс. куб. м | 27 297,13 | 28 571,99 | 29 935,05 | 30 000,00 | 30 600,00 |  | 31 212,00 |  |
| 5.2. | Тариф с 1 июля по 31 декабря | тыс. куб. м | 27 297,13 | 28 571,99 | 29 935,05 | 30 000,00 | 30 600,00 |  | 31 212,00 |  |
|  | Объём с 1 сентября по 31 декабря (для плана 2016 года) | тыс. куб. м | х | х | х | х | х |  | х |  |
| 6. | Темп роста тарифа (среднегодовой) | % | 101,99% | 100,00% | 100,75% | 102,39% | 102,69% |  | 101,14% |  |
| 7. | Темп роста тарифа (декабрь к декабрю) | % | 100,00% | 100,00% | 101,49% | 103,30% | 102,10% |  | 100,20% |  |

Таблица № 24

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ

тарифа по водоотведению с учётом реализации

инвестиционной программы на 2015–2019 годы

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Необходимая валовая выручка до кор-ректировок и сглаживания | тыс. руб. | 824 701,8 | 1 008 556,8 | 1 085 211,0 | 1 240 643,6 | 1 454 339,6 |
| 1.1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 723 065,5 | 882 420,7 | 946 247,1 | 1 067 402,7 | 1 296 607,2 |
| 1.1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 424 623,9 | 497 448,6 | 544 451,4 | 561 250,1 | 581 621,0 |
| 1.1.1.1. | Индекс эффективности операционных расходов | % | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2. | Индекс потребительских цен | % | х | х | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3. | Индекс количества активов | % | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 156 405,0 | 187 248,5 | 205 567,1 | 242 355,3 | 257 813,7 |
| 1.1.3. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 142 036,5 | 197 723,6 | 196 228,6 | 263 797,4 | 457 172,5 |
| 1.2. | Амортизация | тыс. руб. | 36 445,9 | 56 318,2 | 68 161,7 | 94 933,5 | 89 236,9 |
| 1.3. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 27 557,1 | 22 880,9 | 20 081,8 | 20 190,5 | 20 312,5 |
| 1.3.1. | Капитальные расходы | тыс. руб. | 22 726,4 | 17 142,6 | 17 142,6 | 17 142,6 | 17 142,6 |
| 1.3.2. | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соот-ветствии с пунктом 86 настоящих Ме-тодических указаний | тыс. руб. | 4 830,7 | 5 738,3 | 2 939,2 | 3 047,9 | 3 169,8 |
| 1.4. | Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 37 633,4 | 46 936,9 | 50 720,4 | 58 116,8 | 48 183,0 |
| 2.1. | Корректировка НВВ | тыс. руб. | х | х | -51 954,5 | -87 079,7 | -225 537,9 |
| 2.2. | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | х | х | х | х | -103 514,3 |
| 3. | Итого НВВ для расчёта тарифа | тыс. руб. | 677 398,0 | 853 563,1 | 1 061 756,5 | 1 318 563,9 | 1 357 481,3 |
| 3.1. | НВВ до сглаживания | тыс. руб. | 824 701,8 | 1 008 556,8 | 1 033 256,5 | 1 153 563,9 | 1 125 287,5 |
| 3.2. | Сглаживание | тыс. руб. | -147 303,9 | -154 993,7 | 28 500,0 | 165 000,0 | 232 193,9 |
| 3.3. | НВВ после сглаживания | тыс. руб. | 677 398,0 | 853 563,1 | 1 061 756,5 | 1 318 563,9 | 1 357 481,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Тариф на водоснабжение (водоотвед-ение) | руб./куб. м | 13,32 | 16,74 | 20,39 | 22,79 | 23,47 |
| 4.1. | Тариф с 1 января по 30 июня | руб./куб. м | 12,00 | 14,63 | 18,66 | 22,11 | 23,47 |
| 4.2. | Тариф с 1 июля по 31 декабря (с 1 сен- тября для плана 2016 года) | руб./куб. м | 14,63 | 18,66 | 22,11 | 23,47 | 23,47 |
| 5. | Объём водоснабжения (водоотведения) | тыс. куб. м | 50 868,40 | 50 989,31 | 52 081,00 | 57 853,54 | 57 839,00 |
| 5.1. | Объём с 1 января по 30 июня | тыс. куб. м | 25 434,20 | 25 320,00 | 26 040,50 | 28 926,77 | 28 919,50 |
| 5.2. | Тариф с 1 июля по 31 декабря (с 1 сен- тября для плана 2016 года) | тыс. куб. м | 25 434,20 | 17 113,33 | 26 040,50 | 28 926,77 | 28 919,50 |
| 6. | Темп роста тарифа (среднегодовой) | % | х | 125,71% | 121,78% | 111,80% | 102,98% |
| 7. | Темп роста тарифа (декабрь к де-кабрю) | % | х | 127,55% | 118,49% | 106,15% | 100,00% |

Таблица № 25

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ

тарифа по водоотведению с учётом реализации

инвестиционной программы на 2020–2025 годы

Тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено | утверждено | заявка | план |  | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. | Необходимая валовая выручка до корректировок и сглаживания | тыс. руб. | 1 740 202,74 | 1 899 926,54 | 1 944 289,39 | 1 995 300,17 |  | 1 983 500,70 | 2 026 149,96 |
| 1.1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 1 563 371,18 | 1 681 238,82 | 1 771 198,10 | 1 816 559,56 |  | 1 801 972,93 | 1 849 539,30 |
| 1.1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 806 729,25 | 832 209,94 | 860 371,73 | 890 342,60 |  | 921 357,51 | 953 452,82 |
| 1.1.1.1. | индекс эффективности операционных расходов | % | 0,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |  | 1,00% | 1,00% |
| 1.1.1.2. | индекс потребительских цен | % | 0,00% | 3,60% | 3,90% | 4,00% |  | 4,00% | 4,00% |
| 1.1.1.3. | индекс количества активов | % | х | 0,58% | 0,51% | 0,51% |  | 0,51% | 0,51% |
| 1.1.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 282 922,59 | 301 659,25 | 314 116,11 | 323 539,60 |  | 333 245,79 | 343 243,16 |
| 1.1.3. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 473 719,34 | 547 369,63 | 596 710,26 | 602 677,36 |  | 547 369,63 | 552 843,33 |
| 1.2. | Амортизация | тыс. руб. | 69 884,84 | 50 149,33 | 54 150,60 | 56 316,62 |  | 58 569,29 | 58 569,29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1.3. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 25 283,92 | 81 968,99 | 27 673,25 | 28 780,18 |  | 29 931,37 | 22 635,93 |
| 1.3.1. | Капитальные расходы | тыс. руб. | 17 142,64 | 80 258,13 | 18 541,49 | 19 283,14 |  | 20 054,46 | 20 856,64 |
| 1.3.2. | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 8 141,28 | 1 710,86 | 9 131,76 | 9 497,03 |  | 9 876,92 | 1 779,29 |
| 1.4. | Расчётная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 81 662,80 | 86 569,41 | 91 267,44 | 93 643,81 |  | 93 027,11 | 95 405,43 |
| 2.1. | Корректировка НВВ | тыс. руб. | -304 358,68 | -416 669,61 | -208 888,73 | -200 000,00 |  | -200 000,00 | -200 000,00 |
| 2.2. | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | х | х | -143 303,03 | -143 303,03 | -60 000,00 |  | -30 000,00 |
| 3. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 1 435 844,06 | 1 483 256,93 | 1 592 097,63 | 1 651 997,14 | 1 723 500,70 |  | 1 796 149,96 |
| 3.1. | НВВ до сглаживания | тыс. руб. | 1 435 844,06 | 1 483 256,93 | 1 592 097,63 | 1 651 997,14 | 1 723 500,70 |  | 1 796 149,96 |
| 3.2. | Сглаживание | тыс. руб. | х | х | х | х | х |  | х |
| 3.3. | НВВ после сглаживания | тыс. руб. | 1 435 844,06 | 1 483 256,93 | 1 592 097,63 | 1 651 997,14 | 1 723 500,70 |  | 1 796 149,96 |
| 4. | Тариф на водоснабжение (водоотведение) | руб./куб. м | 23,47 | 23,47 | 23,66 | 24,07 | 24,62 |  | 25,15 |
| 4.1. | Тариф с 1 января по 30 июня | руб./куб. м | 23,47 | 23,47 | 23,47 | 23,84 | 24,29 |  | 24,94 |
| 4.2. | Тариф с 1 июля по 31 декабря | руб./куб. м | 23,47 | 23,47 | 23,84 | 24,29 | 24,94 |  | 25,36 |
| 4.3. | Тариф с 1 сентября по 31 декабря | руб./куб. м | х | х | х | х | х |  | х |
| 5. | Объём водоотведения | тыс. куб. м | 61 184,15 | 63 199,64 | 67 299,19 | 68 645,18 | 70 018,08 |  | 71 418,44 |
| 5.1. | Объём с 1 января по 30 июня | тыс. куб. м | 30 592,08 | 31 599,82 | 33 649,60 | 34 322,59 | 35 009,04 |  | 35 709,22 |
| 5.2. | Тариф с 1 июля по 31 декабря | тыс. куб. м | 30 592,08 | 31 599,82 | 33 649,60 | 34 322,59 | 35 009,04 |  | 35 709,22 |
| 6. | Темп роста тарифа (среднегодовой) | % | 101,99% | 100,01% | 100,80% | 101,73% | 102,28% |  | 102,17% |
| 7. | Темп роста тарифа (декабрь к декабрю) | % | 100,00% | 100,00% | 101,58% | 101,89% | 102,68% |  | 101,68% |

Изменение в 2022–2025 годах прогнозных тарифов на питьевую воду и водоотведение ООО «Краснодар Водоканал» для населения в связи с корректировкой инвестиционной программы не превысит ограничений роста платежей граждан за коммунальные услуги, установленных требованиями Жилищного законодательства Российской Федерации.».

1.7. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.8. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2.

1.9. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3.

1.10. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 4.