ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального образования город Краснодар от_________________№________ «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе муниципального образования город Краснодар «Доступная среда».

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар

«Доступная среда»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Общий объём финансирования, всего (тыс. рублей) | В том числе: |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в муниципальном образовании город Краснодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1.2. | Задача: Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам путём формирования в муниципальном образовании город Краснодар сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, а также разработка проектной документации, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Муниципального бюд-жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 2, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 38 | Всего | 1381,3 | 1381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 364,0 | 364,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 165,8 | 165,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.1.2. | Муниципального бюд-жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 8, г. Краснодар, ул. Красноармейская/ ул. Советская, 7/41 | Всего | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | маломобиль-ных групп населения |  |  |
| 1.2.1.3. | Муниципального бюд-жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 38, г. Краснодар, п. Лазурный, ул. Октябрьская, 1 | Всего | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль- ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.1.4. | Муниципального бюд-жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 43, г. Крас- нодар, ул. Майкоп-ская, 70 | Всего | 1308,6 | 1308,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразова- тельные ор-ганизации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 157,1 | 157,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1.2.1.5. | Муниципального бюд-жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 44, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 127 | Всего | 1479,1 | 1479,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные об-щеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 177,6 | 177,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.1.6. | Муниципального бюд-жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 46, г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 20 | Всего | 1381,3 | 1381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвали- дов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 364,0 | 364,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 165,8 | 165,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1.2.1.7. | Муниципального бюд-жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 50, г. Краснодар, п. Берёзовый, ул. Целиноградская, 1 | Всего | 1456,3 | 1456,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль- ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 174,8 | 174,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.1.8. | Муниципального бюд-жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 53, г. Краснодар, ул. Сормовская, 25 | Всего | 1381,3 | 1381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 364,0 | 364,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 165,8 | 165,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1.2.1.9. | Муниципального бюд-жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 68, г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звёздная, 5 | Всего | 1410,9 | 1410,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 169,4 | 169,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.1.10. | Муниципального автономного общеобразовательного учреж-дения муниципального образования город Краснодар средней об-щеобразовательной школы № 71, г. Краснодар, ул. им. Карякина, 8 | Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1.2.1.11. | Муниципального автономного общеобразовательного учреж-дения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 75, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. им. Ленина, 280 | Всего | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар - |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.1.12. | Муниципального бюд-жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней об-щеобразовательной школы № 85, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Базарная, 57 | Всего | 1388,2 | 1388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муни-ципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 370,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 166,7 | 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1.2.1.13. | Муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 87, г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 9 | Всего | 1479,1 | 1479,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 177,6 | 177,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.1.14. | Муниципального бюд-жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 92, г. Краснодар, ул. Пионерская, 38 | Всего | 1251,8 | 1251,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 851,5 | 851,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 150,3 | 150,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1.2.1.15. | Муниципального бюд-жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней об-щеобразовательной школы № 100, г. Крас-нодар, ул. Школьная, 15/6 | Всего | 1372,1 | 0,0 | 0,0 | 1372,1 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1372,1 | 0,0 | 0,0 | 1372,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.1.16. | Муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар сред-ней общеобразовательной школы № 101, г. Краснодар, проспект Чекистов, 18 | Всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные общеобразовательные организации для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |  |  |
| 1.2.2. | Организация предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам путём оснащения муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, инвалидов по слуху и инвалидов с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Муниципального бюд-жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар лицея № 4, г. Краснодар, ул. Бургасская, 29 | Всего | 311,3 | 311,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение муниципаль-ных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций реабилитационным оборудованием | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 217,8 | 217,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 57,5 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.2.2. | Муниципального бюд-жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 25, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 134 | Всего | 363,2 | 363,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение муниципаль-ных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций реабилитационным оборудованием | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 254,2 | 254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 67,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.2.3. | Муниципального бюд-жетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 38, г. Крас- | Всего | 363,2 | 363,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение муниципаль-ных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 254,2 | 254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 67,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | нодар, п. Лазурный, ул. Октябрьская, 1 |  |  |  |  |  |  |  | реабилитационным оборудованием |  |  |
| 1.2.2.4. | Муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар сред-ней общеобразовательной школы № 101, г. Краснодар, проспект Чекистов, 18 | Всего | 300,0 | 150,0 | 150,0 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение муниципаль-ных бюджетных и автономных общеобразовательных организаций реабилитационным оборудованием | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  |  | 150,0 <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 300 | 150,0 | 150,0 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | 150,0 <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) путём создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | Муниципального бюд-жетного дошкольного образовательного уч-реждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 24», г. Краснодар, ул. Березанская, 37 | Всего | 418,5 | 0,0 | 0,0 | 418,5 | 0,0 | 0,0 | Создание беспрепятственного доступа в муниципаль-ные бюджетные дошкольные образовательные организации для инвали- | Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 418,5 | 0,0 | 0,0 | 418,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дов и других маломобиль-ных групп населения |  | » |

Начальник управления по социальным

вопросам администрации муниципального

образования город Краснодар 			  А.Д.Черепахин