АКТ № 19

по итогам проведения плановой проверки соблюдения

муниципальным казённым учреждением муниципального

образования город Краснодар «Единая служба заказчика»

требований законодательства Российской Федерации и иных

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд

20.01.2021 г. Краснодар

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.06.2020 № 746-р «О проведении плановой проверки муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании Плана проведения управлением экономики администрации муниципального образования город Краснодар плановых проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на второе полугодие 2020 года, утверждённого главой муниципального образования город Краснодар Е.А.Первышовым 04.06.2020, комиссией управления экономики администрации муниципального образования город Краснодар в составе:

начальника отдела контроля закупок управления экономики администрации муниципального образования город Краснодар Н.Ю.Бровко, руководителя комиссии;

заместителя начальника отдела контроля закупок управления экономики администрации муниципального образования город Краснодар О.Н.Котовой, заместителя руководителя комиссии;

главного специалиста отдела контроля закупок управления экономики администрации муниципального образования город Краснодар Н.Г.Горобец, члена комиссии;

главного специалиста отдела контроля закупок управления экономики администрации муниципального образования город Краснодар Ю.В.Тупициной, члена комиссии;

ведущего специалиста отдела контроля закупок управления экономики администрации муниципального образования город Краснодар О.И.Глухаревой, члена комиссии проведена плановаяпроверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика».

Основание проведения проверки:

пункт 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в муниципальном казённом учреждении муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика».

Сроки проведения проверки: с 16.12.2020 по 31.12.2020.

Период проверки: с 16.12.2017 по 16.12.2020.

Предмет проверки: соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика».

Субъект проверки: муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» (далее – Учреждение), Российская Федерация, Краснодарский край, 350020, г. Краснодар, ул. Северная, д. 279. Учреждение извещено о начале проведения выборочной плановой проверки уведомлениями № 1904/12 от 23.06.2020, № 3610/12 от 18.11.2020.

Проверка проведена выборочно путём истребования отдельных документов по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в пределах проверяемого периода.

В результате проверки установлено следующее.

Положения статьи 38 Закона предусматривают, что заказчики, совокупный годовой объём закупок которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом создание специального структурного подразделения не является обязательным); в случае если совокупный годовой объём закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта.

Частью 3 статьи 39 Закона предусмотрено, что заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путём проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений должно быть не менее чем три человека.

Приказом директора Учреждения № 75/О/2017 от 22.08.2017 (изменения внесены приказом № 62/О/2018 от 26.09.2018) создана контрактная служба, а так же утверждены её положение и состав.

Частью 1 статьи 30 Закона установлено, что заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП, СОНО) в объёме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объёма закупок, рассчитанного с учётом части 1.1 настоящей статьи путём проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только СМП, СОНО.

В соответствии с частью 4 статьи 30 Закона по итогам года заказчик обязан составить отчёт об объёме закупок у СМП, СОНО, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчётным годом, разместить такой отчёт в единой информационной системе (далее - ЕИС).

Отчёт об объёме закупок у СМП, СОНО за 2018 год (далее – Отчёт № 1) размещён Учреждением в ЕИС своевременно –28.03.2019.

Согласно Отчёту № 1 Учреждением в 2018 году осуществлено закупок у СМП и СОНО в объёме 32,55 % от совокупного годового объёма закупок, что соответствует требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Отчёт об объёме закупок у СМП, СОНО за 2019 год (далее – Отчёт № 2) размещён Учреждением в ЕИС своевременно –25.03.2020.

Согласно Отчёту № 2 Учреждением в 2019 году осуществлено закупок у СМП и СОНО в объёме 0,77 % от совокупного годового объёма закупок. Следовательно, Учреждением нарушены требования части 1 статьи 30 Закона.

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (часть 11 статьи 7.30).

На основании части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.29 - 7.32, частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 настоящего Кодекса) не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

Согласно пункту 2 Примечаний к статье 7.30 КоАП РФ временем совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, является дата окончания календарного года,   
в рассматриваемом случае – 31.12.2019.

Таким образом, срок давности привлечения к административной ответственности за совершение указанного административного правонарушения истёк 31.12.2020.

На момент проведения проверки Учреждения в процедурах, находящихся на стадии определения поставщика (исполнителя, подрядчика), нарушения не выявлены.

Учреждением по итогам проведения электронного аукциона (извещение о проведении электронного аукциона № 0318300577618000011 от 08.08.2018) заключён муниципальный контракт № 1035137 от 03.09.2018 (реестровый номер 3230907113818000035 от 04.09.2018) на поставку оборудования постирочной для объекта «Проектирование и строительство ДДУ в п. Индустриальный по ул. Фанагорийская» (1 этап) (далее – Контракт № 1) с ООО «Торговый дизайн» на сумму 1 541 793,44 руб.

В соответствии с частью 8 статьи 30 Закона пунктом 3.5 Контракта № 1 предусмотрено: «оплата поставленного товара составляет не более пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке».

Учреждением по вышеуказанному Контракту № 1 было принято решение о приёмке товара 06.09.2018, что подтверждается товарной накладной № 3313 от 06.09.2018 на сумму 1 541 793,44 руб., опубликованной в ЕИС 07.09.2018.

В нарушение части 8 статьи 30 Закона оплата по Контракту № 1 произведена несвоевременно, что подтверждается следующими платёжными поручениями: № 510395 от 30.10.2018 на сумму 1 089 738,75 руб., № 510396 от 30.10.2018 на сумму 107 925,75 руб., № 510397 от 30.10.2018 на сумму 344 128,94 руб., опубликованными в ЕИС 07.11.2018.

Частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом.

ГКУ КК «Дирекция государственных закупок» в интересах Учреждения было организовано проведение электронного аукциона № 0818500000819001548 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 200 мест по ул. им. Калинина, 350/12 в Западном внутригородском округе города Краснодара» (извещение от 25.10.2019). НМЦК – 154 238 113,20 руб.

По результатам определения исполнителя Учреждением 25.11.2019 заключён муниципальный контракт № 14-2019-ЭА с ООО «Каскад» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 200 мест по ул. им. Калинина, 350/12 в Западном внутригородском округе города Краснодара» (далее – Контракт № 2). Цена контракта составила 152 695 732,06 руб.

В силу части 3 статьи 7 Закона информация, размещённая в ЕИС, должна быть полной и достоверной.

В соответствии с частью 4 статьи 64 Закона к документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, который является неотъемлемой частью этой документации.

В нарушение части 3 статьи 7 Закона извещение о проведении указанного аукциона и проект контракта содержат противоречивую информацию о размере авансового платежа.

Так, в извещении о проведении электронного аукциона № 0818500000819001548 от 25.10.2019 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 200 мест по ул. им. Калинина, 350/12 в Западном внутригородском округе города Краснодара» установлен авансовый платёж в размере 25 %.

Пунктом 4.4. проекта контракта (раздел 3 документации аукциона в электронной форме) предусмотрен авансовый платеж, размер которого составляет 30% от цены контракта.

Частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 4.1 настоящей статьи.

Согласно части 2 статьи 93 Закона при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных [пунктами 6](consultantplus://offline/ref=D22E40E626F90E3D0E7F2580A4569599C06F35DDF243E2EAC502EECCA2F726FA6BFDBDEFCC20E323BB154FA7E29B15A67C8E800B41D19E34E4D8O), [9](consultantplus://offline/ref=D22E40E626F90E3D0E7F2580A4569599C06F35DDF243E2EAC502EECCA2F726FA6BFDBDE7C527EF7FEA5A4EFBA7C606A7758E820A5DEDD2O), [34](consultantplus://offline/ref=D22E40E626F90E3D0E7F2580A4569599C06F35DDF243E2EAC502EECCA2F726FA6BFDBDECCA28EF7FEA5A4EFBA7C606A7758E820A5DEDD2O) и [50 части 1](consultantplus://offline/ref=D22E40E626F90E3D0E7F2580A4569599C06F35DDF243E2EAC502EECCA2F726FA6BFDBDEDCC25EF7FEA5A4EFBA7C606A7758E820A5DEDD2O) настоящей статьи, заказчик обязан направить в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта в контрольный орган в сфере закупок уведомление о такой закупке. Уведомление о такой закупке направляется при ее осуществлении для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд соответственно в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, или контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок. К этому уведомлению прилагается копия заключенного в соответствии с настоящим пунктом контракта с обоснованием его заключения.

В ходе проведения проверки по предоставленным Учреждением документам были установлены заключённые контракты № 4093 от 23.12.2019 на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Общеобразовательная организация на 1100 мест в Прикубанском округе г. Краснодара» (1 этап) на сумму 910 999,20 руб. и № 4094 от 23.12.2019 на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Общеобразовательная организация на 1100 мест в Прикубанском округе г. Краснодара» (1 этап) на сумму 20 000,00 руб. с ГАУ КК «КРАСНОДАРКРАЙГОСЭКСПЕРТИЗА» на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Закона.

В нарушение части 2 статьи 93 Закона Учреждение не направило уведомление в контрольный орган о заключении вышеперечисленных контрактов на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Закона.

Частью 1 статьи 19.7.2 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за непредставление или несвоевременное представление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, орган внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля информации и документов, если представление таких информации и документов является обязательным в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=A1729D5755169A02789460323F9D874F59CB8A95EC317BB5A1DBD9897947A0CD29B4EAC15911A34D3D3210499E93D33D959BE7A88CC7406EF4YDO) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо представление заведомо недостоверных информации и документов.

На основании части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.29 - 7.32, частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 настоящего Кодекса) не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

Таким образом, срок давности привлечения к административной ответственности за совершение вышеуказанных административных правонарушений по части 4.2 статьи 7.30, части 1 статьи 7.32.5, части 1 статьи 19.7.2 КоАП РФ истёк.

Учреждением 10.03.2020 в ЕИС опубликовано извещение о проведении электронного аукциона № 0318300577620000002 на оказание услуг по ведению авторского надзора по объекту: «Блок начальных классов на 300 мест на территории МОУ гимназии № 87 по ул. Бульварное кольцо, 9 в г. Краснодаре» (2-й этап). Начальная (максимальная) цена контракта составляет 636 760,62 рублей.

Частью 3 статьи 7 Закона предусмотрено, что информация, предусмотренная настоящим Законом и размещённая в ЕИС, должна быть полной и достоверной.

Частью 4 статьи 59 Закона установлено, что для проведения электронного аукциона заказчик разрабатывает и утверждает документацию об электронном аукционе.

Пунктом 11) части 1 статьи 64 Закона установлено, что документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе.

В нарушение части 3 статьи 7 Закона и пункта 11) части 1 статьи 64 Закона пункт 30 раздела 1 информационной карты документации об электронном аукционе (извещение № 0318300577620000002 от 10.03.2020) содержит недостоверную информацию о дате начала предоставления разъяснений положений аукционной документации: 06 марта 2020 года. При этом извещение о проведении электронного аукциона № 0318300577620000002 и его документация были опубликованы 10.03.2020.

Пунктом 8 статьи 42 Закона предусмотрено, что в извещении об осуществлении закупки должен содержаться размер обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения, устанавливаемые в соответствии с настоящим Законом (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено [статьей 96](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371751/de5cd3096c9ee62e2f4e4a63009e6c00e845e0fc/#dst101344) настоящего Закона), а также информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со [статьей 35](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371751/b7a284f2033388c5f897db80cf09546957288223/#dst100428) настоящего Закона.

Пунктом 8) части 1 статьи 64 Закона установлено, что документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта.

Частью 4 статьи 64 Закона установлено, что к документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, который является неотъемлемой частью этой документации.

В нарушение части 3 статьи 7 Закона извещение о проведении электронного аукциона № 0318300577620000002 от 10.03.2020, и его документация содержат противоречивую информацию о размере обеспечения исполнения контракта.

В данном извещении о проведении электронного аукциона установлен размер обеспечения исполнения контракта: 191 028,19 рублей, что соответствует 30% от НМЦК, также пунктом 15 раздела 1 информационной карты документации об электронном аукционе (извещение № 0318300577620000002 от 10.03.2020) размер обеспечения исполнения контракта установлен 30% от НМЦК. Однако пунктом 11.2 проекта контракта установлено: «Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_ коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).».

Согласно части 4 статьи 34 Закона в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Частью 8 статьи 34 Закона установлено, что штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в [порядке](consultantplus://offline/ref=76C4496C9A19C184989EB58C335530ECB70ED5070E706D0033E9265123BBB9B6AD940373DB1A3FFAB0808EDC7F3764466C6DD507EA4AC494ZEc7I), установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа   
2017 г. № 1042 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1011) утверждены Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Правила).

Согласно части 3 Правил за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 4](consultantplus://offline/ref=AAB2EC55DBC6D3D1BD5936B45A59746E4354E947649DE3A7DF041D645A6D961F7DD20F962DD89106041B30029014CF442DA6780A56A07986X1j8I) - [8](consultantplus://offline/ref=AAB2EC55DBC6D3D1BD5936B45A59746E4354E947649DE3A7DF041D645A6D961F7DD20F962DD891000E1B30029014CF442DA6780A56A07986X1j8I) настоящих Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

В нарушение части 8 статьи 34 Закона и пункта 3 Правил в проекте контракта, являющимся неотъемлемой частью документации об электронном аукционе № 0318300577620000002 от 10.03.2020 штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, не установлен.

В соответствии с пунктом 5 Правил за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=93B38CAA483CFAA2F404A1236789F3DB5129707BCE1EE7A5202FA0F47AFBD752F8C137DDCB1D83ED14DC74715Ec8s7I)), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

В нарушение части 8 статьи 34 Закона и пункта 5 Правил штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=93B38CAA483CFAA2F404A1236789F3DB5129707BCE1EE7A5202FA0F47AFBD752F8C137DDCB1D83ED14DC74715Ec8s7I)), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), не установлен.

Учреждением 15.09.2020 в ЕИС опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронном виде № 0318300577620000041 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Проектирование и строительство здания для пищеблока и спортивного зала на территории МБОУ СОШ № 63 по ул. Славянской, 63 города Краснодара». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10 614 052,67 рублей.

Частью 3 статьи 7 Закона предусмотрено, что информация, предусмотренная настоящим Законом и размещённая в ЕИС, должна быть полной и достоверной.

Пунктом 8 статьи 42 Закона предусмотрено, что в извещении об осуществлении закупки должен содержаться размер обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения, устанавливаемые в соответствии с настоящим Законом (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено [статьей 96](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371751/de5cd3096c9ee62e2f4e4a63009e6c00e845e0fc/#dst101344) настоящего Закона), а также информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со [статьей 35](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371751/b7a284f2033388c5f897db80cf09546957288223/#dst100428) настоящего Закона.

Пунктом 9) части 1 статьи 54.3 Закона установлено, что конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме, должна содержать размер и условия обеспечения исполнения контракта, а также каждого контракта в случаях, предусмотренных [пунктом 6](consultantplus://offline/ref=EABF0FAE52B43327D6FADD569FB8956756458CEA5DCD26E8B2774A6F5AAC1446028698D27CD573CD20999D54C5A8F8CD71BED0F82144F4J) настоящей части, исходя из общей начальной (максимальной) цены пропорционально количеству указанных контрактов с учетом требований [части 6 статьи 96](consultantplus://offline/ref=EABF0FAE52B43327D6FADD569FB8956756458CEA5DCD26E8B2774A6F5AAC1446028698D678DD7B9C71D69C0883FDEBCF70BED2F93D473EED48F2J) настоящего Закона.

Частью 3 статьи 54.3 Закона установлено, что к конкурсной документации должен быть приложен проект контракта, который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

В нарушение части 3 статьи 7 Закона извещение о проведении открытого конкурса в электронном виде № 0318300577620000041 от 15.09.2020 и его документация содержат противоречивую информацию о размере обеспечения исполнения контракта.

В данном извещении о проведении открытого конкурса в электронном виде установлен размер обеспечения исполнения контракта: 30%, также пунктом 6.2 проекта контракта установлено: «Размер обеспечения исполнения контракта составляет 30 % от цены контракта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп.». Однако пунктом 13 раздела 1 информационной карты конкурсной документации (открытый конкурс в электронной форме) (извещение № 0318300577620000041 от 15.09.2020) размер обеспечения исполнения контракта установлен 15% от цены контракта.

Допущенные Учреждением вышеуказанные нарушения содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

Частью 4.2 статьи 7.30 КоАП предусмотрена административная ответственность за утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 4.1 настоящей статьи.

Материалы плановой проверки по выявленным нарушениям Закона будут направлены в министерство экономики Краснодарского края для принятия решения о привлечении к административной ответственности должностных лиц Учреждения.

Руководитель комиссии Н.Ю.Бровко

Заместитель руководителя

комиссии О.Н.Котова

Член комиссии Н.Г.Горобец

Член комиссии Ю.В.Тупицина

Член комиссии О.И.Глухарева