|  | УТВЕРЖДЁН постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от ________________ № ______ |
| --- | --- |

# ПОРЯДОК

# реализации функций по выявлению, обследованию и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, организации ликвидации накопленного вреда окружающей среде

Раздел I

Общие положения

1.  Настоящий Порядок реализации функций по выявлению, обследованию и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде, организации ликвидации накопленного вреда окружающей среде                            (далее – Порядок) определяет порядок осуществления полномочий                               по выявлению, обследованию и оценке объектов накопленного вреда, организации ликвидации накопленного вреда окружающей среде                                        в соответствии со статьями 80.1, 80.2, 80.3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ), пунктом 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ     «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации                              от 23.11.2023 № 1967 «Об утверждении Правил обследования и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде» (далее – Правила обследования и оценки ОНВОС), от 21.12.2023 № 2239 «Об утверждении Правил выявления объектов накопленного вреда окружающей среде»                    (далее – Правила выявления ОНВОС), от 23.12.2023 № 2268 «О ведении государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде» (далее – Правила ведения государственного реестра ОНВОС), от 27.12.2023                       № 2323 «Об утверждении Правил организации ликвидации накопленного вреда окружающей среде» (далее – Правила ликвидации НВОС), от 27.12.2023                      № 2335 «Об утверждении критериев, на основании которых территории, расположенные на них объекты капитального строительства могут быть отнесены к объектам накопленного вреда окружающей среде»                                      (далее – Критерии отнесения ОНВОС), Уставом муниципального образования городской округ город Краснодар.

В настоящем Порядке используются следующие понятия и сокращения:

накопленный вред окружающей среде – вред окружающей среде территории муниципального образования город Краснодар, возникший                             в результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности                             по устранению которого не были выполнены либо были выполнены                                   не в полном объёме (далее – НВОС);

объект (объекты) накопленного вреда окружающей среде – территория (территории) в границах муниципального образования город Краснодар, в том числе акватория (акватории), на которой выявлен накопленный вред окружающей среде, объекты капитального строительства, являющиеся источником накопленного вреда окружающей среде (далее – ОНВОС).

2. Уполномоченным органом по выявлению ОНВОС и организации ликвидации такого вреда применительно к территориям, расположенным                         в границах земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Краснодар, является департамент городского хозяйства                        и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (далее – уполномоченный орган),                                             за исключением случаев, предусмотренных Правительством Российской Федерации.

3. Инвентаризация ОНВОС осуществляется уполномоченным органом посредством выявления таких объектов, их обследования и оценки                                    в соответствии с требованиями частей 2-4 статьи 80.1 Федерального закона             № 7-ФЗ.

4.  Отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации муниципального образования город Краснодар оказывают содействие уполномоченному органу в сборе сведений о потенциальных ОНВОС, предоставляя необходимую информацию ежеквартально,                                     до 25-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Раздел II

Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде

5. Уполномоченный орган осуществляет выявление ОНВОС в срок,                             не превышающий 60 рабочих дней со дня поступления информации, о наличии признаков ОНВОС, в том числе полученной от органов государственной власти.

6.  Выявление ОНВОС осуществляется путём сбора, обработки                                и анализа сведений о территориях, на которых в прошлом осуществлялась экономическая и иная деятельность в соответствии с пунктом 5 Правил выявления объектов НВОС.

При наличии обстоятельств, препятствующих проведению выявления ОНВОС в указанный срок, на основании решения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации) срок выявления ОНВОС может быть продлён, но не более чем на 12 месяцев со дня поступления информации, свидетельствующей о наличии ОНВОС.

7.  Уполномоченный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней                        со дня завершения выявления ОНВОС, формирует свод данных, полученных                  в результате выявления ОНВОС, включающий сведения, предусмотренные пунктом 6 Правил выявления ОНВОС.

8. Данные, полученные в результате выявления ОНВОС, в срок,                            не превышающий пяти рабочих дней со дня их формирования, направляются уполномоченным органом в территориальный орган Федеральной службы                       по надзору в сфере природопользования (Южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования)                                 (далее – территориальный орган в сфере природопользования).

В случае если по результатам выявления ОНВОС устанавливается несоответствие ОНВОС критериям, на основании которых территории, расположенные на них объекты капитального строительства могут быть отнесены к ОНВОС, установленным Правительством Российской Федерации                    в соответствии с пунктом 2 статьи 80.1 Федеральным законом № 7-ФЗ, данные, полученные в результате выявления таких ОНВОС, в Федеральную службу                  по надзору в сфере природопользования не направляются, о чём уполномоченный орган информирует письменно.

Раздел III

Обследование и оценка объектов накопленного вреда

9. Уполномоченный орган вправе реализовывать обследование и оценку ОНВОС на территории муниципального образования город Краснодар                             (за исключением оценки воздействия ОНВОС на жизнь и здоровье граждан) самостоятельно по согласованию с территориальным органом в сфере природопользования в порядке, предусмотренном Правилами обследования                    и оценки ОНВОС.

Раздел IV

Направление заявления о включении в государственный реестр

объектов накопленного вреда окружающей среде и актуализация информации о включённых в такой реестр объектов

накопленного вреда окружающей среде

10. По результатам выявления ОНВОС уполномоченный орган готовит                 и представляет в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – Министерство) заявление о включении ОНВОС                                  в государственный реестр ОНВОС в письменной форме или в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью,                     в соответствии с типовой формой заявления, устанавливаемой Министерством.

К заявлению о включении ОНВОС в государственный реестр ОНВОС прилагаются результаты инвентаризации объекта, указанные в пункте 2 Правил ведения государственного реестра ОНВОС.

11. При изменении информации, содержащейся в государственном реестре ОНВОС, уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней с момента получения такой информации направляет в Министерство актуализированную информацию об ОНВОС в соответствии с типовой формой, предусмотренной пунктом 6 Правил ведения государственного реестра ОНВОС.

Раздел V

Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде

12. Организация ликвидации НВОС обеспечивается уполномоченным органом, и проводится в отношении ОНВОС, включённых в государственный реестр.

13. Организация ликвидации НВОС включает в себя:

а) проведение необходимых обследований ОНВОС;

б) разработку проекта ликвидации НВОС;

в) утверждение проекта ликвидации НВОС;

г) проведение ликвидации НВОС.

14. Проведение работ, указанных в подпунктах а) – г) пункта 13 настоящего Порядка, осуществляется лицами, определяемыми уполномоченным органом или подведомственными ему муниципальными казёнными учреждениями муниципального образования город Краснодар                     (в постоянном бессрочном пользовании которых находятся ОНВОС)                            в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – исполнитель и заказчик соответственно).

Заказчик осуществляет подготовку технического задания, содержащего исходные данные для подготовки проекта ликвидации НВОС, а также координирует и контролирует непосредственное проведение исполнителем ликвидации НВОС.

15. Исполнитель проводит необходимые обследования ОНВОС при разработке проекта ликвидации НВОС.

Проект ликвидации НВОС должен содержать разделы, предусмотренные пунктами 7, 8 Правил организации ликвидации НВОС.

16. Проекты ликвидации НВОС до их утверждения подлежат:

а)   государственной экологической экспертизе;

б) проверке достоверности определения сметной стоимости проектов ликвидации, за исключением проектов ликвидации, подлежащих государственной экспертизе проектной документации в соответствии                             с Градостроительным кодексом Российской Федерации в связи                                           с планируемыми строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, осуществляемой территориальным органом в сфере природопользования или подведомственными ему федеральными государственными бюджетными учреждениями;

в) государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий в случаях, установленных законодательством                              о градостроительной деятельности.

17. Проект ликвидации НВОС, получивший положительные заключения необходимых государственных экспертиз и проверки достоверности определения сметной стоимости проектов ликвидации, осуществляемой территориальным органом в сфере природопользования или подведомственными ему федеральными государственными бюджетными учреждениями, в соответствии с подпунктами а) – в) пункта 16 настоящего Порядка, в течение десяти рабочих дней со дня выдачи последнего положительного заключения утверждается заказчиком.

Непосредственная ликвидация НВОС проводится исполнителем                              в соответствии с проектом ликвидации НВОС, утверждённым заказчиком.

18.  Заказчик осуществляет контроль за выполнением контракта                          на проведение ликвидации НВОС в порядке, определённом законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правилами организации ликвидации НВОС.

19.  Заказчик оказывает содействие территориальному органу в сфере природопользования и (или) подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим наблюдение       за ходом ликвидации НВОС (далее – наблюдатели).

20.  Заказчик обязан предоставлять наблюдателям информацию, необходимую для осуществления указанного наблюдения, в течение                                пяти рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса                                  от наблюдателей о ходе ликвидации НВОС, в том числе посредством получения необходимой информации от исполнителя.

21.  В случае выявления наблюдателями фактов отступления                                от утверждённого проекта ликвидации НВОС заказчик совместно                                     с исполнителем обеспечивает в течение тридцати календарных дней устранение фактов отступления от утверждённого проекта ликвидации НВОС и направляет в течение десяти рабочих дней в территориальный орган в сфере природопользования письменное извещение о завершении ликвидации НВОС.

22.  В случае отказа территориального органа в сфере природопользования в выдаче заключения о выполнении мероприятий                          в соответствии с проектом ликвидации НВОС, которые обеспечивают устранение такого вреда (далее – отказ) заказчик совместно с исполнителем обеспечивает устранение причин отказа и направляет в территориальный орган в сфере природопользования документы, подтверждающие устранение причин отказа.

Срок устранения причин отказа должен быть разумен и соразмерен правовой и фактической сложности устранения причин отказа, но не более                    90 календарных дней с момента получения заказчиком отказа.

23.  НВОС территории муниципального образования город Краснодар                 не может считаться ликвидированным, если отсутствует соответствующее заключение, выданное территориальным органом в сфере природопользования.

Директор департамента городского

хозяйства и топливно-энергетического

комплекса администрации

муниципального образования

город Краснодар                                                                              О.В.Шишковский