плана работ на 2015-16г.г.

| №п.п | Наименование работ | Срок выполнения до: | Место выполнения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | 30.10. | 122/2 |  |
| 2 | Ремонт плитки и крыльцо | 30.10. | 122/4 |  |
| 3 | Ремонт плитки крыльцо подъезд 2 | 30.10. | 122/6 |  |
| 4 | Покраска бордюров | 30.07. | детская площадка, 122/2,122/4,122/6 |  |
| 5 | Ремонт расширительных бачков | 30.10. | 122/2/4/6 |  |
| 6 | Оформление стенда ТСЖ в подъездах | 30.11. | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 7 | Благоустройство газонов, полив | 30.10 | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 8 | Профилактика эл. щитовой дома | 01.10 | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 9 | Восстановление пожарной сигнализации | 01.11 | 122/2, 122/6 | 122/6 пер. на след. Год |
| 10 | Покраска имущества придомовой территории, детской площадки. | 01.12 | детская площадка, 122/2,122/4,122/6 |  |
| 11 | Установка доводчиков (пружин) | 01. 11 | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 12 | Подготовка дома к отопительному сезону | 01. 09 | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 13 | Замена задвижек | 31 .12 | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 14 | Установка козырьков |  | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 15 | Замена задвижек пожаротушения | 31. 12 | 122/2,122/4,122/6 | Перенесено на 2016г. |
| 16 | Покупка газонокосилки др. оборудования | 31.12 | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 17 | Поверка приборов учета | 31.12 | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 18 | Замена эл. щетчика | 31.12 | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 19 | Ремонт слива дождя | 31.06. | 122/6 |  |
| 20 | Ремонт насоса | 31 12. | 122/4,122/6 | На 2016г |
| 21 | Покупка компрессора | 31.10 |  | На 2016г |
| 22 | Ремонт насоса отопления | 31.12 | 122/4 |  |
| 23 | Покупка счетчиков полива | 31.12 | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 24 | Установка датчиков движения на освет. При. Лест. пролетах | 31.12 | 122/2,122/4,122/6 | 2017год. |
| 25 | Озеленение маленькой детской площадки | 31.12 | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 26 | Установить доп. Обор. На детскую площадку | 31.12 | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 27 | Ремонт лавочек или замена на новые | 31.12 | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 28 | Устранение замечаний проверяющих органов |  | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 29 | Иные работы |  | 122/2,122/4,122/6 |  |

Председатель правления ТСЖ Максимович Н.В.            _____________