АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 ноября 2014 г. № 8103

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

"ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАСНОДАР"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 01.07.2014 № 4301 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Краснодар" постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#Par50) муниципального образования город Краснодар "Электронный Краснодар" (прилагается).

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар, управляющего делами администрации муниципального образования город Краснодар В.В. Косенко.

(п. 4 в ред. Постановления администрации МО город Краснодар от 28.12.2024 № 8798)

Глава муниципального

образования город Краснодар

В.Л.ЕВЛАНОВ

Утверждена

постановлением администрации

МО город Краснодар

от 10 ноября 2014 г. № 8103

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

"ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАСНОДАР"

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования

город Краснодар "Электронный Краснодар"

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Управление информационно-коммуникационных технологий и связи администрации муниципального образования город Краснодар |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Разработчики ведомственных целевых программ | Не предусмотрены |
| Исполнитель мероприятий муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Электронный Краснодар" |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для формирования, устойчивого функционирования и комплексного развития информатизации, информационно-коммуникационных и инновационных технологий и связи, информационной открытости деятельности администрации муниципального образования город Краснодар  Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрение перспективных и инновационных технологий в области информатизации, информационно-коммуникационных технологий и связи |
| Задачи муниципальной программы | Создание, модернизация и развитие муниципальных информационных ресурсов и систем  Обеспечение доступа граждан и организаций к муниципальным и государственным услугам, предоставляемым на основе информационно-коммуникационных технологий  Развитие и обеспечение функционирования комплексной системы видеонаблюдения  Внедрение современных средств вычислительной техники, телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных технологий  Обеспечение услуг связи, доступа к сети Интернет посредством предоставления каналов передачи данных, телематических услуг связи  Информационно-коммуникационное обеспечение и сопровождение |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество приобретенных и внедренных автоматизированных и информационных систем, мобильных приложений  Выполнение требований действующего законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и лицензирования программных продуктов  Количество архивных документов, переведенных в электронный вид  Количество обеспеченных рабочих мест, участвующих в системе электронного документооборота, аппаратными комплексами  Обеспеченность органов администрации муниципального образования город Краснодар электронным документооборотом  Число посетителей официального Интернет-портала муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг"  Количество муниципальных услуг, переведенных в электронный вид  Количество слушателей, обученных в рамках программы "Электронный гражданин"  Количество аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения  Обеспечение безлимитного доступа к сети Интернет в точках общественного доступа  Количество подключений к сети Интернет по технологии Wi-Fi  Количество автоматизированных рабочих мест, включенных в комплексную систему информационной безопасности, оснащенных необходимыми программно-аппаратными комплексами в соответствии с требованиями действующего законодательства  Количество автоматизированных рабочих мест с установленными операционными системами, включенными в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных  Обеспечение передачи данных от камер видеонаблюдения  Обеспечение функционирования и эксплуатации информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры (сопровождение видеоконференцсвязи, мини-АТС, обеспечение IP-телефонией и каналами передачи данных)  Обеспечение передачи данных от телекоммуникационного оборудования (телекоммуникационных шкафов)  Количество распределенных лицензий на операционные системы, включенные в единый реестр российских программ, для электронных вычислительных машин и баз данных. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации: 2015 - 2027 годы  I этап: 2015 - 2020 годы  II этап: 2021 - 2025 годы  III этап: 2026 - 2027 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение муниципальных проектов | Общий объем финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы составляет 2905690,3 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год - 223886,2 тыс. рублей;  2016 год - 209991,6 тыс. рублей;  2017 год - 150150,7 тыс. рублей;  2018 год - 102524,9 тыс. рублей;  2019 год - 154029,1 тыс. рублей;  2020 год - 159208,3 тыс. рублей;  2021 год - 152511,4 тыс. рублей;  2022 год - 220781,1 тыс. рублей;  2023 год - 221129,1 тыс. рублей;  2024 год - 257345,7 тыс. рублей;  2025 год - 361907,8 тыс. рублей;  2026 год - 346112,2 тыс. рублей;  2027 год - 346112,2 тыс. рублей.  За счет средств бюджета Краснодарского края (далее - краевой бюджет) 50,0 тыс. рублей, в том числе:  2019 год - 50,0 тыс. рублей.  За счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) - 2905640,3 тыс. рублей, в том числе:  2015 год - 223886,2 тыс. рублей;  2016 год - 209991,6 тыс. рублей, в том числе 95658,0 тыс. рублей - денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году;  2017 год - 150150,7 тыс. рублей, в том числе 71198,5 тыс. рублей - денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году;  2018 год - 102524,9 тыс. рублей, в том числе 919,7 тыс. рублей - денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году;  2019 год - 153979,1 тыс. рублей;  2020 год - 159208,3 тыс. рублей;  2021 год - 152511,4 тыс. рублей;  2022 год - 220781,1 тыс. рублей;  2023 год - 221129,1 тыс. рублей;  2024 год - 257345,7 тыс. рублей;  2025 год - 361907,8 тыс. рублей;  2026 год - 346112,2 тыс. рублей;  2027 год - 346112,2 тыс. рублей. |

Раздел I

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

В муниципальном образовании город Краснодар поэтапно создается современная информационная и телекоммуникационная инфраструктура для предоставления на ее основе качественных услуг населению, а также для обеспечения высокого уровня доступности информации и технологий для физических и юридических лиц.

Использование информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) позволяет оптимизировать взаимодействие гражданского общества с органами местного самоуправления, повысить эффективность местного самоуправления, качество и оперативность предоставления муниципальных услуг, в том числе развивать муниципальные услуги, которые могут быть оказаны физическим и юридическим лицам без непосредственного посещения органов местного самоуправления.

Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Электронный Краснодар" (далее - Программа) ориентирована на решение проблемы повышения эффективности использования ИКТ для обеспечения информационного взаимодействия органов местного самоуправления с физическими и юридическими лицами.

Основными причинами необходимости повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с физическими и юридическими лицами на базе ИКТ являются:

недостаточный уровень стандартизации и регламентирования деятельности администрации муниципального образования город Краснодар (далее - Администрация) в сфере взаимодействия с физическими и юридическими лицами;

недостаточный уровень координации деятельности Администрации в сфере взаимодействия с физическими и юридическими лицами.

ИКТ могут использоваться как средство, способствующее повышению уровня и качества жизни населения. На текущий момент это средство используется не в полной мере, так как ИКТ применяются в основном для автоматизации отдельных функций и процессов в органах местного самоуправления. При этом не всегда учитывается место автоматизируемой функции (процесса) в системе межведомственного взаимодействия, предоставления информации или муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.

Такой подход к применению ИКТ заведомо снижает их эффективность, так как влечет за собой следующие последствия:

отсутствие полной интеграции муниципальных информационных ресурсов, что приводит к частичному дублированию функций, снижению достоверности информации, временным затратам на повторное решение однотипных задач и принятию несогласованных решений;

автоматизация функций и выбор участков деятельности, подлежащих автоматизации, не в полной мере согласованы с процедурами предоставления информации о деятельности Администрации и муниципальных услугах, что препятствует их предоставлению с использованием ИКТ;

автоматизация деятельности органов местного самоуправления находится на различных этапах внедрения, что препятствует организации эффективного межведомственного сотрудничества и информационного обмена на базе ИКТ.

Решение проблемы повышения эффективности использования ИКТ для обеспечения информационного взаимодействия органов местного самоуправления с физическими и юридическими лицами должно включать в себя:

внедрение сервис-ориентированного подхода к информатизации, при котором ИКТ рассматриваются как инструмент предоставления муниципальных услуг и удовлетворения информационных потребностей физических и юридических лиц;

разработку недостающих муниципальных правовых актов, регламентов, стандартов, повышающих эффективность взаимодействия органов местного самоуправления с физическими и юридическими лицами;

повышение уровня координации действий Администрации в сфере информатизации в целом и взаимодействия с физическими и юридическими лицами на базе ИКТ в частности.

Оценка текущего уровня развития ИКТ в Администрации позволяет рассчитывать на возможность решения поставленных в Программе задач по следующим основаниям:

наличие опыта разработки, внедрения и ведения профильных информационных систем;

осуществление организации, сопровождения и поддержания в актуальном состоянии представительства органов местного самоуправления в сети Интернет, содержащее большой объем информации об их деятельности;

проведение мероприятий, направленных на интеграцию, унификацию информационных ресурсов Администрации;

проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности применения ИКТ;

проведение мероприятий, направленных на обеспечение возможности предоставления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования город Краснодар в электронном виде.

Ожидаемые конечные результаты Программы:

повышение степени информационной открытости Администрации для физических и юридических лиц;

повышение качества муниципальных услуг за счет широкого использования ИКТ в процессе их предоставления;

повышение оперативности информационного обмена и обеспечение доступа к муниципальным информационным ресурсам Администрации за счет бесперебойного функционирования муниципальной информационной системы на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе, обеспечение доступности сети Интернет с рабочих мест муниципальных служащих Администрации;

обеспечение соблюдения требований действующего законодательства в сфере интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;

обеспечение бесперебойной работы сети Интернет в точках общественного доступа и в точках доступа к сети Интернет в 6 парковых зонах при помощи технологии Wi-Fi;

создание модели защищенной автоматизированной системы;

повышение доступности информационных ресурсов за счет бесперебойного функционирования муниципальной информационной системы на территории муниципального образования город Краснодар;

обеспечение наибольшей эффективности планирования, регламентирования процедур разработки, использования, сопровождения ИКТ;

обеспечение в полной мере исполнения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе по защите информации, о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, об управлении муниципальными закупками.

Раздел II

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ

И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются:

создание условий для формирования, устойчивого функционирования и комплексного развития информатизации, информационно-коммуникационных и инновационных технологий и связи, информационной открытости деятельности администрации муниципального образования город Краснодар;

развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрение перспективных и инновационных технологий в области информатизации, информационно-коммуникационных технологий и связи.

Задачами Программы являются:

создание, модернизация и развитие муниципальных информационных ресурсов и систем;

обеспечение доступа граждан и организаций к муниципальным и государственным услугам, предоставляемым на основе информационно-коммуникационных технологий;

развитие и обеспечение функционирования комплексной системы видеонаблюдения;

внедрение современных средств вычислительной техники, телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных технологий;

обеспечение услуг связи, доступа к сети Интернет посредством предоставления каналов передачи данных, телематических услуг связи;

информационно-коммуникационное обеспечение и сопровождение.

Целевые [показатели](#Par456) Программы представлены в приложении № 1. Для расчета целевых показателей Программы используется [методика](#Par3025) расчета целевых показателей Программы согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

Сроки реализации Программы: 2015 - 2027 годы.

Программа реализуется в три этапа. I этап: 2015 - 2020 годы, II этап: 2021 - 2025 годы, III этап: 2026 - 2027 годы.

Раздел III

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В Программе предусматривается реализация комплекса взаимосвязанных программных мероприятий, направленных на решение конкретных задач.

Разработка программных мероприятий основывалась на следующих принципах:

системность - мероприятия Программы дополняют друг друга и обеспечивают достижение максимального эффекта от их взаимодействия и использования их результатов;

приоритет конечных целей - мероприятия Программы направлены прежде всего на достижение конечных целей социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар; информационные системы, создаваемые в рамках Программы, рассматриваются как инструмент, обеспечивающий деятельность органов Администрации, а не как конечный результат;

организационная обеспеченность мероприятий - система мероприятий предусматривает выполнение организационных мероприятий, подготовку правовой, методической и регламентной базы и др.;

социальная направленность Программы - система мероприятий нацелена на решение социальных проблем, повышение качества жизни населения, доступность и качество муниципальных услуг.

[Перечень](#Par804) мероприятий Программы с указанием сроков их выполнения, объемов финансирования, а также индикаторов оценки конечных результатов Программы в разрезе ее целей, задач и мероприятий представлены в приложении № 2 к Программе.

Раздел IV

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 2905690,3 тыс. рублей.

Таблица № 1

I этап (2015 - 2020 годы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования: | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |
| 2015 | 223886,2 | - | - | 223886,2 |
| 2016 | 209991,6 | - | - | 209991,6 |
| 95658,0 <\*> | 95658,0 <\*> |
| 2017 | 150150,7 | - | - | 150150,7 |
| 71198,5 <\*> | 71198,5 <\*> |
| 2018 | 102524,9 | - | - | 102524,9 |
| 919,7 <\*> | 919,7 <\*> |
| 2019 | 154029,1 | - | 50,0 | 153979,1 |
| 2020 | 159208,3 | - | - | 159208,3 |
| Всего | 999790,8 | - | 50,0 | 999740,8 |
| 167776,2 <\*> | 167776,2 <\*> |

--------------------------------

<\*> Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году.

Таблица № 2

II этап (2021 - 2025 годы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования: | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |
| 2021 | 152511,4 | - | - | 152511,4 |
| 2022 | 220781,1 | - | - | 220781,1 |
| 2023 | 221129,1 | - | - | 221129,1 |
| 2024 | 257345,7 | - | - | 257345,7 |
| 2025 | 361907,8 | - | - | 361007,8 |
| Всего | 1213675,1 |  |  | 1213675,1 |

Таблица № 3

III этап (2026 - 2027 годы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования: | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |
| 2026 | 346112,2 | - | - | 346112,2 |
| 2027 | 346112,2 | - | - | 346112,2 |
| Всего | 692224,4 |  |  | 692224,4 |

Раздел V

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках данной муниципальной Программы не предусматриваются.

Раздел VI

МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ

ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Факторами риска невыполнения Программы являются:

недостаточное финансирование мероприятий Программы из местного бюджета;

увеличение цен на оборудование, запасные части, работы и услуги.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности координатора Программы.

Для успешной реализации Программы и снижения рисков будут реализованы следующие управленческие мероприятия:

мониторинг и контроль хода реализации Программы;

своевременное уточнение и корректировка мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов выполнения мероприятий Программы.

Раздел VII

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации Программы основана на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности реализации Программы проводится координатором Программы на основе информации, необходимой для ее проведения, предоставляемой исполнителем мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 01.01.2014 № 9044.

В этих целях координатор Программы:

ежемесячно запрашивает и получает от исполнителей Программы информацию по вопросам выполнения Программы и освоения выделенных денежных средств на реализацию Программы;

организует и проводит совещания и семинары;

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Программой, проводит анализ выполнения мероприятий.

Реализация мероприятий Программы по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Раздел VIII

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Мероприятия Программы выполняются в рамках полномочий органа местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и другими нормативными документами, регулирующими механизм реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется с участием муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Электронный Краснодар", ответственного за выполнение мероприятий.

Координатор Программы:

обеспечивает разработку Программы, ее согласование с исполнителями мероприятий;

формирует структуру Программы;

осуществляет текущее управление реализацией Программы, обеспечивает координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы;

обеспечивает приведение Программы в соответствие с решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

осуществляет контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;

несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов исполнителей мероприятий Программы;

проводит оценку эффективности Программы;

представляет в департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;

предоставляет информацию информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар о ходе реализации Программы для размещения на официальном интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара - http://krd.ru.

Исполнитель мероприятий Программы:

выполняет программные мероприятия, в объеме их бюджетных ассигнований, утвержденных решением Городской Думы;

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно рассматривает вопросы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности Программы;

осуществляет подготовку предложений координатору по внесению изменений в Программу;

осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;

несет персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия Программы.

Начальник управления

информационно-коммуникационных

технологий и связи

администрации муниципального

образования город Краснодар

Г.Д.АНТОНИАДИ

Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

город Краснодар

"Электронный Краснодар"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР "ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАСНОДАР"

Таблица № 1

I этап реализации (2015 - 2020 гг.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество приобретенных и внедренных автоматизированных и информационных систем, мобильных приложений | мероприятие | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Выполнение требований действующего законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и лицензирования программных продуктов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество архивных документов, переведенных в электронный вид | лист | 827188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество обеспеченных рабочих мест, участвующих в системе электронного документооборота, аппаратными комплексами | шт. | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Обеспеченность органов администрации муниципального образования город Краснодар электронным документооборотом | процент | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 95 |
| 6. | Число посетителей официального Интернет-портала муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" | тыс. человек | 400 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество муниципальных услуг, переведенных в электронный вид | шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Количество слушателей, обученных в рамках программы "Электронный гражданин" | человек | 856 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения | шт. | 93 | 4 | 5 | 41 | 95 | 101 |
| 10. | Обеспечение безлимитного доступа к сети Интернет в точках общественного доступа | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 11. | Количество подключений к сети Интернет по технологии Wi-Fi | тыс. шт. | 50 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Количество автоматизированных рабочих мест, включенных в комплексную систему информационной безопасности, оснащенных необходимыми программно-аппаратными комплексами в соответствии с требованиями действующего законодательства | шт. | - | - | 120 | 150 | 150 | 50 |
| 13. | Количество автоматизированных рабочих мест с установленными операционными системами, включенными в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | шт. | - | - | - | 80 | 0 | 0 |
| 14. | Обеспечение передачи данных от камер видеонаблюдения | шт. | - | - | 425 | 566 | 566 | 757 |
| 15. | Обеспечение функционирования и эксплуатации информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры (сопровождение видеоконференцсвязи, мини-АТС, обеспечение IP-телефонией и каналами передачи данных) | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица № 2

II этап реализации (2021 - 2025 гг.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателя | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Выполнение требований действующего законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и лицензирования программных продуктов | процент | <2> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспеченность органов администрации муниципального образования город Краснодар электронным документооборотом | процент | <2> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения | шт. | <2> | 219 | 100 | 140 | 496 | 120 |
| 4. | Количество автоматизированных рабочих мест, включенных в комплексную систему информационной безопасности, оснащенных необходимыми программно-аппаратными комплексами в соответствии с требованиями действующего законодательства | шт. | <2> | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5. | Количество автоматизированных рабочих мест с установленными операционными системами, включенными в единый реестр российских программ, для электронных вычислительных машин и баз данных | шт. | <2> | 0 | 150 | 0 | 1100 | 600 |
| 6. | Обеспечение передачи данных от камер видеонаблюдения | шт. | <2> | 757 | 0 | 1113 | 1428 | 1548 |
| 7. | Обеспечение функционирования и эксплуатации информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры (сопровождение видео-конференц-связи, мини-АТС, обеспечение IP-телефонией и каналами передачи данных) | процент | <2> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Обеспечение передачи данных от телекоммуникационного оборудования (телекоммуникационных шкафов) | процент | <2> | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Количество распределенных лицензий на операционные системы, включенные в единый реестр российских программ для электронных машин и баз данных | шт. | <2> | 0 | 0 | 1500 | 1163 | 0 |

Таблица № 3

III этап реализации (2026 - 2027 гг.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателя | |
| 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выполнение требований действующего законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и лицензирования программных продуктов | процент | <2> | 100 | 100 |
| 2. | Обеспеченность органов администрации муниципального образования город Краснодар электронным документооборотом | процент | <2> | 100 | 100 |
| 3. | Количество аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения | шт. | <2> | 120 | 120 |
| 4. | Количество автоматизированных рабочих мест, включенных в комплексную систему информационной безопасности, оснащенных необходимыми программно-аппаратными комплексами в соответствии с требованиями действующего законодательства | шт. | <2> | 20 | 20 |
| 5. | Количество автоматизированных рабочих мест с установленными операционными системами, включенными в единый реестр российских программ, для электронных вычислительных машин и баз данных | шт. | <2> | 400 | 0 |
| 6. | Обеспечение передачи данных от камер видеонаблюдения | шт. | <2> | 1668 | 1788 |
| 7. | Обеспечение функционирования и эксплуатации информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры (сопровождение видео-конференц-связи, мини-АТС, обеспечение IP-телефонией и каналами передачи данных) | процент | <2> | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

город Краснодар

"Электронный Краснодар"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАСНОДАР"

Таблица № 1

I этап реализации (2015 - 2020 гг.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | |
| краевой бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель | Создание условий для формирования, устойчивого функционирования и комплексного развития информатизации, информационно-коммуникационных и инновационных технологий и связи, информационной открытости деятельности администрации муниципального образования город Краснодар | | | | | |
| 1.1. | Задача | Создание, модернизация и развитие муниципальных информационных ресурсов и систем | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятия по разработке, созданию, закупке, внедрению, развитию, модернизации, эксплуатации, сопровождению и поддержке программно-аппаратных комплексов геоинформационных систем, информационных систем и автоматизированных систем, в том числе мобильных приложений | всего | 11151,07434 | 0,0 | 11151,07434 | Приобретение и внедрение 4 автоматизированных и информационных систем, мобильных приложений | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Электронный Краснодар" (далее - МКУ "Электронный Краснодар") |
| 4366,96667 [<\*>](#Par1974) | 4366,96667 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 5889,70834 | 0,0 | 5889,70834 |
| 2016 | 4421,7 | 0,0 | 4421,7 |
| 4026,96667 [<\*>](#Par1974) | 4026,96667 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 340,0 | 0,0 | 340,0 |
| 340,0 [<\*>](#Par1974) | 340,0 [<\*>](#Par1974) |
| 2019 | 499,666 | 0,0 | 499,666 |
| 1.1.2. | Мероприятия по приобретению прав пользования на программные продукты: | всего | 177559,86852 | 0,0 | 177559,86852 | Подтверждение неисключительных прав на использование серверного и клиентского программного обеспечения | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 43133,615 [<\*>](#Par1974) | 43133,615 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 21864,259 | 0,0 | 21864,259 |
| 2016 | 43141,115 | 0,0 | 43141,115 |
| 21783,615 [<\*>](#Par1974) | 21783,615 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 40967,6 | 0,0 | 40967,6 |
| 21350,0 [<\*>](#Par1974) | 21350,0 [<\*>](#Par1974) |
| 2018 | 20660,1 | 0,0 | 20660,1 |
| 2019 | 21206,96641 | 0,0 | 21206,96641 |
| 2020 | 29719,82811 | 0,0 | 29719,82811 |
| приобретение и предоставление неисключительных прав на использование программных продуктов Microsoft; | всего | 163908,65377 | 0,0 | 163908,65377 |
| 42665,6 [<\*>](#Par1974) | 42665,6 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 21340,0 | 0,0 | 21340,0 |
| 2016 | 42665,6 | 0,0 | 42665,6 |
| 21315,6 [<\*>](#Par1974) | 21315,6 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 40967,6 | 0,0 | 40967,6 |
| 21350,0 [<\*>](#Par1974) | 21350,0 [<\*>](#Par1974) |
| 2018 | 19617,5 | 0,0 | 19617,5 |
| 2019 | 19617,98457 | 0,0 | 19617,98457 |
| 2020 | 19699,9692 | 0,0 | 19699,9692 |
| приобретение прав пользования программами, ресурсами для обеспечения поддержки и разработки информационных систем, приобретение неисключительных прав пользования на иные программные продукты | всего | 13651,21475 | 0,0 | 13651,21475 | Создание условий для функционирования информационных систем и ресурсов, автоматизированных рабочих мест |
| 468,015 [<\*>](#Par1974) | 468,015 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 524,259 | 0,0 | 524,259 |
| 2016 | 475,515 | 0,0 | 475,515 |
| 468,015 [<\*>](#Par1974) | 468,015 [<\*>](#Par1974) |
| 2018 | 1042,6 | 0,0 | 1042,6 |
| 2019 | 1588,98184 | 0,0 | 1588,98184 |
| 2020 | 10019,85891 | 0,0 | 10019,85891 |
| 1.1.3. | Создание, развитие и модернизация комплексной системы безопасности в сфере информационных технологий и защиты персональных данных, техническая поддержка, предоставление сертификатов (ключей) активации технической поддержки, предоставление и продление неисключительных прав на использование программных продуктов, мероприятия по оценке соответствия средств защиты информации нормам действующего законодательства в форме аттестации, актуализация проектной документации | всего | 22181,50781 | 0,0 | 22181,50781 | Повышение уровня информационной безопасности | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2719,33333 [<\*>](#Par1974) | 2719,33333 [<\*>](#Par1974) |
| 2016 | 2719,4 | 0,0 | 2719,4 |
| 2017 | 3508,13333 | 0,0 | 3508,13333 |
| 2719,33333 [<\*>](#Par1974) | 2719,33333 [<\*>](#Par1974) |
| 2018 | 545,8 | 0,0 | 545,8 |
| 2019 | 10869,93767 | 0,0 | 10869,93767 |
| 2020 | 4538,23681 | 0,0 | 4538,23681 |
| 1.1.4. | Мероприятия по разработке, созданию, закупке, внедрению, развитию, модернизации, эксплуатации, обслуживанию и поддержке программно-аппаратных комплексов системы электронного документооборота и электронных архивов: | всего | 81630,31654 | 0,0 | 81630,31654 |  | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 9000,0 [<\*>](#Par1974) | 9000,0 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 46003,78327 | 0,0 | 46003,78327 |
| 2016 | 9180,0 | 0,0 | 9180,0 |
| 9000,0 [<\*>](#Par1974) | 9000,0 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 812,0 | 0,0 | 812,0 |
| 2018 | 9512,0 | 0,0 | 9512,0 |
| 2019 | 8125,93326 | 0,0 | 8125,93326 |
| 2020 | 7996,60001 | 0,0 | 7996,60001 |
| перевод архивных документов в электронный вид и модернизация системы электронного архива; | всего | 21934,58327 | 0,0 | 21934,58327 | Перевод в электронный вид 827188 листов архивных дел |
| 9000,0 [<\*>](#Par1974) | 9000,0 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 12934,58327 | 0,0 | 12934,58327 |
| 2016 | 9000,0 | 0,0 | 9000,0 |
| 9000,0 [<\*>](#Par1974) | 9000,0 [<\*>](#Par1974) |
| приобретение оборудования для системы электронного документооборота; | всего | 2769,2 | 0,0 | 2769,2 | Оснащение рабочих мест, участвующих в системе электронного документооборота |
| 2015 | 2769,2 | 0,0 | 2769,2 |
| модернизация, техническое сопровождение, внедрение, развитие системы электронного документооборота, в том числе системы электронного документооборота "Обращения граждан" | всего | 56926,53327 | 0,0 | 56926,53327 | Внедрение новой системы электронного документооборота, повышение доли участников электронного документооборота до 95% |
| 2015 | 30300,0 | 0,0 | 30300,0 |
| 2016 | 180,0 | 0,0 | 180,0 |
| 2017 | 812,0 | 0,0 | 812,0 |
| 2018 | 9512,0 | 0,0 | 9512,0 |
| 2019 | 8125,93326 | 0,0 | 8125,93326 |
| 2020 | 7996,60001 | 0,0 | 7996,60001 |
| 1.2. | Задача | Обеспечение доступа граждан и организаций к муниципальным и государственным услугам, предоставляемым на основе информационно-коммуникационных технологий | | | | | |
| 1.2.1. | Модернизация и техническое обслуживание: | всего | 16423,84894 | 0,0 | 16423,84894 |  | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 8122,42447 [<\*>](#Par1974) | 8122,42447 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 8201,42447 | 0,0 | 8201,42447 |
| 2016 | 8023,42447 | 0,0 | 8023,42447 |
| 8023,42447 [<\*>](#Par1974) | 8023,42447 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2018 | 99,0 | 0,0 | 99,0 |
| 99,0 [<\*>](#Par1974) | 99,0 [<\*>](#Par1974) |
|  | автоматизированной информационной системы, Интернет-портала муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг", IP-телефонии и контакт-центра отдела по обработке телефонных вызовов населения МКУ "Электронный Краснодар"; | всего | 16224,84894 | 0,0 | 16224,8894 | Повышение доступности услуг, расширение функциональных возможностей Интернет-портала, увеличение числа его посетителей в 2015 году до 400 тыс. человек, в 2016 году - до 450 тыс. человек |  |
| 8023,42447 [<\*>](#Par1974) | 8023,42447 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 8201,42447 | 0,0 | 8201,42447 |
| 2016 | 8023,42447 | 0,0 | 8023,42447 |
| 8023,42447 [<\*>](#Par1974) | 8023,42447 [<\*>](#Par1974) |
| IP-телефонии и контакт-центра отдела по обработке телефонных вызовов населения МКУ "Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" | всего | 199,0 | 0,0 | 199,0 |
| 99,0 [<\*>](#Par1974) | 99,0 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2018 | 99,0 | 0,0 | 99,0 |
| 99,0 [<\*>](#Par1974) | 99,0 [<\*>](#Par1974) |
| 1.2.2. | Перевод муниципальных услуг (функций) в электронный вид, обеспечение межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде и защиты конфиденциальной информации | всего | 11723,89023 | 0,0 | 11723,89023 | Перевод в электронный вид 9 муниципальных услуг (функций) | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 4388,60293 [<\*>](#Par1974) | 4388,60293 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 3184,04093 | 0,0 | 3184,04093 |
| 2016 | 3744,52093 | 0,0 | 3744,52093 |
| 3086,32093 [<\*>](#Par1974) | 3086,32093 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 1654,582 | 0,0 | 1654,582 |
| 499,582 [<\*>](#Par1974) | 499,582 [<\*>](#Par1974) |
| 2018 | 1306,0 | 0,0 | 1306,0 |
| 802,7 [<\*>](#Par1974) | 802,7 [<\*>](#Par1974) |
| 2019 | 948,08705 | 0,0 | 948,08705 |
| 2020 | 886,65932 | 0,0 | 886,65932 |
| 1.2.3. | Реализация программы повышения компьютерной грамотности населения "Электронный гражданин" | всего | 2465,17138 | 0,0 | 2465,17138 | Набор и формирование групп слушателей в количестве 1712 человек | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2015 | 1498,87138 | 0,0 | 1498,87138 |
| 2016 | 966,3 | 0,0 | 966,3 |
| 1.3. | Задача | Развитие и обеспечение функционирования комплексной системы видеонаблюдения | | | | | |
| 1.3.1. | Мероприятия по разработке, закупке, внедрению и монтажу аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, по приобретению программного обеспечения и лицензий для аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, разработке и изменению проектно-сметной документации | всего | 25916,34256 | 0,0 | 25916,34256 | Приобретение 339 аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, увеличение площади территории мониторинга и наблюдения мест массового пребывания населения | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 7375,03268 [<\*>](#Par1974) | 7375,03268 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 6685,2565 | 0,0 | 6685,2565 |
| 2016 | 7580,1 | 0,0 | 7580,1 |
| 4917,3 [<\*>](#Par1974) | 4917,3 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 2891,73268 | 0,0 | 2891,73268 |
| 2457,73268 [<\*>](#Par1974) | 2457,73268 [<\*>](#Par1974) |
| 2018 | 1990,6 | 0,0 | 1990,6 |
| 2019 | 3705,26723 | 0,0 | 3705,26723 |
| 2020 | 3063,38615 | 0,0 | 3063,38615 |
| 1.3.2. | Обеспечение канала связи для организации транспорта видеосигнала от камер видеонаблюдения в мониторинговый центр видеонаблюдения муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Краснодар", а также аренда, получение в пользование места в кабельной канализации связи для размещения кабеля связи ВОЛС | всего | 193500,89089 | 0,0 | 193500,89089 | Обеспечение передачи данных от камер видеонаблюдения в мониторинговый центр видеонаблюдения | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 30248,11385 [<\*>](#Par1974) | 30248,11385 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 21852,38863 | 0,0 | 21852,38863 |
| 2016 | 32751,4 | 0,0 | 32751,4 |
| 5006,52 [<\*>](#Par1974) | 5006,52 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 41306,59385 | 0,0 | 41306,59385 |
| 25241,59385 [<\*>](#Par1974) | 25241,59385 [<\*>](#Par1974) |
| 2018 | 26746,2 | 0,0 | 26746,2 |
| 2019 | 28247,01449 | 0,0 | 28247,01449 |
| 2020 | 42597,29392 | 0,0 | 42597,29392 |
| 1.3.3. | Мероприятия по обеспечению функционирования системы комплексного видеонаблюдения (далее - СКВ), в том числе: | всего | 34771,20468 | 0,0 | 34771,20468 | Обеспечение функционирования системы комплексного видеонаблюдения | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 4728,97347 [<\*>](#Par1974) | 4728,97347 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 4299,768 | 0,0 | 4299,768 |
| 2016 | 5482,1 | 0,0 | 5482,1 |
| 803,4 [<\*>](#Par1974) | 803,4 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 7425,57347 | 0,0 | 7425,57347 |
| 3925,57347 [<\*>](#Par1974) | 3925,57347 [<\*>](#Par1974) |
| 2018 | 3914,9 | 0,0 | 3914,9 |
| 2019 | 6354,54328 | 0,0 | 6354,54328 |
| 2020 | 7294,31993 | 0,0 | 7294,31993 |
| эксплуатация, техническое обслуживание, диагностика, ремонт СКВ, серверного оборудования, программного обеспечения; | всего | 29522,23131 | 0,0 | 29522,23131 |
| 4309,57847 [<\*>](#Par1974) | 4309,57847 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 3891,0 | 0,0 | 3891,0 |
| 2016 | 5062,6 | 0,0 | 5062,6 |
| 803,4 [<\*>](#Par1974) | 803,4 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 6506,17847 | 0,0 | 6506,17847 |
| 3506,17847 [<\*>](#Par1974) | 3506,17847 [<\*>](#Par1974) |
| 2018 | 3566,5 | 0,0 | 3566,5 |
| 2019 | 4995,97269 | 0,0 | 4995,97269 |
| 2020 | 5499,98015 | 0,0 | 5499,98015 |
|  | технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и оплата электроэнергии; | всего | 398,4 | 0,0 | 398,4 |  |  |
| 2020 | 398,4 | 0,0 | 398,4 |
| приобретение и замена элементов СКВ | всего | 4850,57337 | 0,0 | 4850,57337 |
| 419,395 [<\*>](#Par1974) | 419,395 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 408,768 | 0,0 | 408,768 |
| 2016 | 419,5 | 0,0 | 419,5 |
| 2017 | 919,395 | 0,0 | 919,395 |
| 419,395 [<\*>](#Par1974) | 419,395 [<\*>](#Par1974) |
| 2018 | 348,4 | 0,0 | 348,4 |
| 2019 | 1358,57059 | 0,0 | 1358,57059 |
| 2020 | 1395,93978 | 0,0 | 1395,93978 |
| 1.3.4. | Мероприятия по модернизации и развитию системы комплексного видеонаблюдения, в том числе приобретение серверного и сетевого оборудования, а также системы хранения данных | всего | 14029,375 | 0,0 | 14029,375 | Обеспечение бесперебойной работы системы комплексного видеонаблюдения | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2019 | 13954,875 | 0,0 | 13954,875 |
| 2020 | 74,5 | 0,0 | 74,5 |
| 2. | Цель | Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрение перспективных и инновационных технологий в области информатизации, информационно-коммуникационных технологий и связи | | | | | |
| 2.1. | Задача | Внедрение современных средств вычислительной техники, телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных технологий | | | | | |
| 2.1.1. | Мероприятия по разработке, созданию, внедрению, развитию, модернизации информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры, в том числе: | всего | 148574,22273 | 0,0 | 148574,22273 | Обеспечение информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктурой, соответствующей современным требованиям и задачам | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 44234,75475 [<\*>](#Par1974) | 44234,75475 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 59314,89735 | 0,0 | 59314,89735 |
| 2016 | 41567,85559 | 0,0 | 41567,85559 |
| 35073,45559 [<\*>](#Par1974) | 35073,45559 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 13621,29916 | 0,0 | 13621,29916 |
| 9161,29916 [<\*>](#Par1974) | 9161,29916 [<\*>](#Par1974) |
| 2018 | 5561,3 | 0,0 | 5561,3 |
| 2019 | 12072,79312 | 0,0 | 12072,79312 |
| 2020 | 16436,07751 | 0,0 | 16436,07751 |
| обновление комплексной платформы виртуализации серверов; | всего | 12234,33333 | 0,0 | 12234,33333 | Увеличение скорости работы и повышение надежности виртуальных серверов, уменьшение времени устранения неисправностей |
| 3000,0 [<\*>](#Par1974) | 3000,0 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 9234,33333 | 0,0 | 9234,33333 |
| 2016 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 |
| 3000,0 [<\*>](#Par1974) | 3000,0 [<\*>](#Par1974) |
|  | построение распределенного отказоустойчивого серверного кластера путем модернизации оборудования существующих центров обработки данных, создание резервного защищенного центра обработки данных, приобретение сетевого и серверного оборудования; | всего | 79392,23 | 0,0 | 79392,23 | Повышение доступности информационных ресурсов путем создания системы резервного копирования информации, повышение отказоустойчивости информационно-коммуникационной инфраструктуры путем создания геораспределенного кластера (резервного центра обработки данных) |  |
| 28201,9 [<\*>](#Par1974) | 28201,9 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 39000,0 | 0,0 | 39000,0 |
| 2016 | 28201,9 | 0,0 | 28201,9 |
| 27000,0 [<\*>](#Par1974) | 27000,0 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 1201,9 | 0,0 | 1201,9 |
| 1201,9 [<\*>](#Par1974) | 1201,9 [<\*>](#Par1974) |
| 2020 | 10988,43 | 0,0 | 10988,43 |
| модернизация сетевого и серверного оборудования; | всего | 20472,31672 | 0,0 | 20472,31672 |  |
| 9643,69916 [<\*>](#Par1974) | 9643,69916 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 6680,61756 | 0,0 | 6680,61756 |
| 2016 | 5928,5 | 0,0 | 5928,5 |
| 4000,0 [<\*>](#Par1974) | 4000,0 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 5643,69916 | 0,0 | 5643,69916 |
| 5643,69916 [<\*>](#Par1974) | 5643,69916 [<\*>](#Par1974) |
| 2018 | 2219,5 | 0,0 | 2219,5 |
|  | проектирование комплекса цифровых интеллектуальных систем и сетей нового поколения, разработка проектно-сметной документации, а также рабочей документации по модернизации структурированной кабельной сети; | всего | 299,8 | 0,0 | 299,8 |  |  |
| 2019 | 299,8 | 0,0 | 299,8 |
| иные мероприятия по развитию и модернизации информационно-коммуникационной инфраструктуры | всего | 36175,54268 | 0,0 | 36175,54268 |
| 3389,15559 [<\*>](#Par1974) | 3389,15559 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 4399,94646 | 0,0 | 4399,94646 |
| 2016 | 4437,45559 | 0,0 | 4437,45559 |
| 1073,45559 [<\*>](#Par1974) | 1073,45559 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 6775,7 | 0,00,0 | 6775,7 |
| 2315,7 [<\*>](#Par1974) | 2315,7 [<\*>](#Par1974) |
| 2018 | 3341,8 | 0,0 | 3341,8 |
| 2019 | 11772,99312 | 0,0 | 11772,99312 |
| 2020 | 5447,64751 | 0,0 | 5447,64751 |
| 2.1.2. | Мероприятия по развитию и модернизации систем хранения данных | всего | 11490,67825 | 0,0 | 11490,67825 | Обеспечение бесперебойной работы систем | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2019 | 11490,67825 | 0,0 | 11490,67825 |
| 2.2. | Задача | Обеспечение услуг связи, доступа к сети Интернет посредством предоставления каналов передачи данных, телематических услуг связи | | | | | |
| 2.2.1. | Мероприятия по организации каналов передачи данных, в том числе: | всего | 10027,6756 | 0,0 | 10027,6756 | Обеспечение работы каналов передачи данных, бесперебойной работы сети Интернет в точках общественного доступа, а также в точках доступа к сети Интернет в 6 парковых зонах при помощи технологии Wi-Fi | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 242,88244 [<\*>](#Par1974) | 242,88244 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 4868,44508 | 0,0 | 4868,44508 |
| 2016 | 4139,61052 | 0,0 | 4139,61052 |
| 230,18244 [<\*>](#Par1974) | 230,18244 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 656,7 | 0,0 | 656,7 |
| 2018 | 44,2 | 0,0 | 44,2 |
| 12,7 [<\*>](#Par1974) | 12,7 [<\*>](#Par1974) |
| 2019 | 218,72 | 0,0 | 218,72 |
| 2020 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| безлимитный доступ к сети Интернет в точках общественного доступа; | всего | 94,06808 | 0,0 | 94,06808 |
| 2015 | 18,72 | 0,0 | 18,72 |
| 2016 | 18,82808 | 0,0 | 18,82808 |
| 2017 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |
| 2018 | 18,8 | 0,0 | 18,8 |
| 2019 | 18,72 | 0,0 | 18,72 |
| построение виртуальных частных сетей для пропуска немаркированного IP-трафика и обеспечение услуг передачи данных; | всего | 7068,04623 | 0,0 | 7068,04623 |
| 242,88244 [<\*>](#Par1974) | 242,88244 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 3001,66379 | 0,0 | 3001,66379 |
| 2016 | 3403,28244 | 0,0 | 3403,28244 |
|  | 230,18244 [<\*>](#Par1974) | 230,18244 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 637,7 | 0,0 | 637,7 |
| 2018 | 25,4 | 0,0 | 25,4 |
| 12,7 [<\*>](#Par1974) | 12,7 [<\*>](#Par1974) |
|  | предоставление доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi; | всего | 2570,4 | 0,0 | 2570,4 |  |  |
| 2015 | 1552,9 | 0,0 | 1552,9 |
| 2016 | 717,5 | 0,0 | 717,5 |
| 2019 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2020 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| предоставление канала связи для организации подключения к единой телекоммуникационной транспортной сети муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Центр мониторинга окружающей среды и транспорта" | всего | 295,16129 | 0,0 | 295,16129 |
| 2015 | 295,16129 | 0,0 | 295,16129 |
| 2.2.2. | Мероприятия по обеспечению услугами связи, в том числе доступа к сети Интернет | всего | 32723,51215 | 0,0 | 32723,51215 | Обеспечение доступа к услугам связи | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 354,50812 [<\*>](#Par1974) | 354,50812 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 4846,62567 | 0,0 | 4846,62567 |
| 2016 | 5442,432 | 0,0 | 5442,432 |
| 121,532 [<\*>](#Par1974) | 121,532 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 5128,67612 | 0,0 | 5128,67612 |
| 232,97612 [<\*>](#Par1974) | 232,97612 [<\*>](#Par1974) |
| 2018 | 5097,7 | 0,0 | 5097,7 |
| 2019 | 5329,03391 | 0,0 | 5329,03391 |
| 2020 | 6879,04445 | 0,0 | 6879,04445 |
| 2.3. | Задача | Информационно-коммуникационное обеспечение и сопровождение | | | | | |
| 2.3.1. | Мероприятия по эксплуатации, обслуживанию, поддержке, монтажу и модернизации информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры, в том числе системы видео-конференц-связи, проведение специальных проверок и исследований технических средств, обследование телекоммуникационной инфраструктуры, а также предоставление удаленной системы хранения данных | всего | 52350,97708 | 0,0 | 52350,97708 | Обеспечение функционирования информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 7576,45368 [<\*>](#Par1974) | 7576,45368 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 7842,0 | 0,0 | 7842,0 |
| 2016 | 11760,34149 | 0,0 | 11760,34149 |
| 2914,94429 [<\*>](#Par1974) | 2914,94429 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 10376,50939 | 0,0 | 10376,50939 |
| 4661,50939 [<\*>](#Par1974) | 4661,50939 [<\*>](#Par1974) |
| 2018 | 5122,9 | 0,0 | 5122,9 |
| 2019 | 6244,20313 | 0,0 | 6244,20313 |
| 2020 | 11005,02307 | 0,0 | 11005,02307 |
| 2.3.2. | Поддержка и сопровождение информационных систем | всего | 7857,71188 | 0,0 | 7857,71188 | Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2015 | 711,49996 | 0,0 | 711,49996 |
| 2016 | 710,8 | 0,0 | 710,8 |
| 2017 | 795,3 | 0,0 | 795,3 |
| 2018 | 1315,5 | 0,0 | 1315,5 |
| 2019 | 2164,9812 | 0,0 | 2164,9812 |
| 2020 | 2159,63072 | 0,0 | 2159,63072 |
| 2.3.3. | Обеспечение деятельности МКУ "Электронный Краснодар" | всего | 139787,182 |  | 139787,182 | Обеспечение выполнения установленных функций | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 1284,5246 [<\*>](#Par1974) | 1284,5246 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 26486,482 | 0,0 | 26486,482 |
| 2016 | 26896,7 | 0,0 | 26896,7 |
| 670,3246 [<\*>](#Par1974) | 670,3246 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 20566,0 | 0,0 | 20566,0 |
| 608,9 [<\*>](#Par1974) | 608,9 [<\*>](#Par1974) |
| 2018 | 20608,7 | 0,0 | 20608,7 |
| 5,3 [<\*>](#Par1974) | 5,3 [<\*>](#Par1974) |
| 2019 | 22536,4 | 0,0 | 22536,4 |
| 2020 | 22692,9 | 0,0 | 22692,9 |
| 2.3.4. | Расходы, связанные с исполнением решений судебных органов | всего | 5565,32512 | 0,0 | 5565,32512 | Обеспечение выполнения судебных актов | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2015 | 336,72512 | 0,0 | 336,72512 |
| 2016 | 1463,8 | 0,0 | 1463,8 |
| 2020 | 3764,8 | 0,0 | 3764,8 |
| 2.3.5. | Приобретение и установка оборудования, материально-техническое обеспечение МКУ "Электронный Краснодар" в рамках дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | всего | 60,0 | 50,0 | 10,0 | Обеспечение выполнения установленных функций | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2019 | 60,0 | 50,0 | 10,0 |
| ИТОГО | | всего | 999790,7757 | 50,0 | 999740,7757 |  |  |
| 167776,18599 [<\*>](#Par1974) | 167776,18599 [<\*>](#Par1974) |
| 2015 | 223886,1757 | 0,0 | 223886,1757 |
| 2016 | 209991,6 | 0,0 | 209991,6 |
| 95657,98599 [<\*>](#Par1974) | 95657,98599 [<\*>](#Par1974) |
| 2017 | 150150,7 | 0,0 | 150150,7 |
| 71198,5 [<\*>](#Par1974) | 71198,5 [<\*>](#Par1974) |
|  | | 2018 | 102524,9 | 0,0 | 102524,9 |  |  |
| 919,7 [<\*>](#Par1974) | 919,7 [<\*>](#Par1974) |
| 2019 | 154029,1 | 50,0 | 153979,1 |
| 2020 | 159208,3 | 0,0 | 159208,3 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году.

Таблица № 2

II этап реализации (2021 - 2025 гг.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | |
| краевой бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель | Создание условий для формирования, устойчивого функционирования и комплексного развития информатизации, информационно-коммуникационных и инновационных технологий и связи, информационной открытости деятельности администрации муниципального образования город Краснодар | | | | | |
| 1.1. | Задача | Создание, модернизация и развитие муниципальных информационных ресурсов и систем | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятия по разработке, созданию, закупке, внедрению, развитию, модернизации, эксплуатации, сопровождению и поддержке программно-аппаратных комплексов геоинформационных систем, информационных систем и автоматизированных систем, в том числе мобильных приложений | Всего | 6849,81667 | 0,0 | 6849,81667 | Поддержка автоматизированных систем | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2021 | 643,61667 | 0,0 | 643,61667 |
| 2022 | 3936,5 | 0,0 | 3936,5 |
| 2023 | 824,7 | 0,0 | 824,7 |
| 2024 | 795,0 | 0,0 | 795,0 |
| 2025 | 650,0 | 0,0 | 650,0 |
| 1.1.2. | Мероприятия по приобретению, продлению прав пользования на программные продукты: | Всего | 115850,64458 | 0,0 | 115850,64458 | Подтверждение неисключительных прав на использование серверного и клиентского программного обеспечения | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2021 | 27640,34458 | 0,0 | 27640,34458 |
| 2022 | 29535,5 | 0,0 | 29535,5 |
| 2023 | 30995,8 | 0,0 | 30995,8 |
| 2024 | 19659,0 | 0,0 | 19659,0 |
| 2025 | 8020,0 | 0,0 | 8020,0 |
| приобретение, продление, предоставление неисключительных прав на использование программных продуктов Microsoft, отечественных операционных и офисных пакетов; | всего | 85985,52058 | 0,0 | 85985,52058 |
| 2021 | 27378,42058 | 0,0 | 27378,42058 |
| 2022 | 27611,3 | 0,0 | 27611,3 |
| 2023 | 30995,8 | 0,0 | 30995,8 |
| приобретение прав пользования программами, ресурсами для обеспечения поддержки и разработки информационных систем, приобретение неисключительных прав пользования на иные программные продукты | всего | 29865,124 | 0,0 | 29865,124 | Создание условий для функционирования информационных систем и ресурсов, автоматизированных рабочих мест |
| 2021 | 261,924 | 0,0 | 261,924 |
| 2022 | 1924,2 | 0,0 | 1924,2 |
| 2024 | 19659,0 | 0,0 | 19659,0 |
| 2025 | 8020,0 | 0,0 | 8020,0 |
| 1.1.3. | Создание, развитие и модернизация комплексной системы безопасности в сфере информационных технологий и защиты персональных данных, техническая поддержка, предоставление сертификатов (ключей) активации технической поддержки, предоставление и продление неисключительных прав на использование программных продуктов, мероприятия по оценке соответствия средств защиты информации нормам действующего законодательства в форме аттестации, актуализация проектной документации | Всего | 46596,613 | 0,0 | 46596,613 | Повышение уровня информационной безопасности | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2021 | 3030,713 | 0,0 | 3030,713 |
| 2022 | 8786,7 | 0,0 | 8786,7 |
| 2023 | 5407,7 | 0,0 | 5407,7 |
| 2024 | 9696,7 | 0,0 | 9696,7 |
| 2025 | 19674,8 | 0,0 | 19674,8 |
| 1.1.4. | Мероприятия по разработке, созданию, закупке, внедрению, развитию, модернизации, эксплуатации, обслуживанию и поддержке программно-аппаратных комплексов системы электронного документооборота и электронных архивов: | Всего | 55921,7 | 0,0 | 55921,7 | Внедрение новой системы электронного документооборота, повышение доли обеспеченных органов администрации электронным документооборотом до 100% | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2021 | 7975,2 | 0,0 | 7975,2 |
| 2022 | 7784,6 | 0,0 | 7784,6 |
| 2023 | 12469,2 | 0,0 | 12469,2 |
| 2024 | 12855,7 | 0,0 | 12855,7 |
| 2025 | 14837,0 | 0,0 | 14837,0 |
| модернизация, техническое сопровождение, внедрение, развитие системы электронного документооборота, в том числе системы электронного документооборота "Обращения граждан" | всего | 55921,7 | 0,0 | 55921,7 |
| 2021 | 7975,2 | 0,0 | 7975,2 |
| 2022 | 7784,6 | 0,0 | 7784,6 |
| 2023 | 12469,2 | 0,0 | 12469,2 |
| 2024 | 12855,7 | 0,0 | 12855,7 |
| 2025 | 14837,0 | 0,0 | 14837,0 |
| 1.2. | Задача | Обеспечение доступа граждан и организаций к муниципальным и государственным услугам, предоставляемым на основе информационно-коммуникационных технологий | | | | | |
| 1.2.2. | Перевод муниципальных услуг (функций) в электронный вид, обеспечение межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде и защиты конфиденциальной информации | Всего | 23990,1228 | 0,0 | 23990,1228 |  | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2021 | 5892,1228 | 0,0 | 5892,1228 |
| 2022 | 991,5 | 0,0 | 991,5 |
| 2023 | 3145,9 | 0,0 | 3145,9 |
| 2024 | 6856,8 | 0,0 | 6856,8 |
| 2025 | 7103,8 | 0,0 | 7103,8 |
| 1.3. | Задача | Развитие и обеспечение функционирования комплексной системы видеонаблюдения | | | | | |
| 1.3.1. | Мероприятия по разработке, закупке, внедрению и монтажу аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, по приобретению программного обеспечения и лицензий для аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, разработке и изменению проектно-сметной документации | Всего | 64293,46733 | 0,0 | 64293,46733 | Приобретение 1075 аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, увеличение площади территории мониторинга и наблюдения мест массового пребывания населения | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2021 | 6356,06733 | 0,0 | 6356,06733 |
| 2022 | 3330,4 | 0,0 | 3330,4 |
| 2023 | 13667,4 | 0,0 | 13667,4 |
| 2024 | 17148,1 | 0,0 | 17148,1 |
| 2025 | 23791,5 | 0,0 | 23791,5 |
| 1.3.2. | Обеспечение канала связи для организации транспорта видеосигнала от камер видеонаблюдения, от телекоммуникационного оборудования (телекоммуникационных шкафов) в мониторинговый центр видеонаблюдения муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Краснодар", а также аренда, получение в пользование места в кабельной канализации связи для размещения кабеля связи ВОЛС | Всего | 288460,74205 | 0,0 | 288460,74205 | Обеспечение передачи данных от камер видеонаблюдения, от телекоммуникационного оборудования (телекоммуникационных шкафов) в мониторинговый центр видеонаблюдения | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2021 | 31267,14205 | 0,0 | 31267,14205 |
| 2022 | 43600,0 | 0,0 | 43600,0 |
| 2023 | 48290,6 | 0,0 | 48290,6 |
| 2024 | 64748,0 | 0,0 | 64748,0 |
| 2025 | 100555,0 | 0,0 | 100555,0 |
| 1.3.3. | Мероприятия по обеспечению функционирования системы комплексного видеонаблюдения (далее - СКВ), в том числе: | Всего | 63125,28062 | 0,0 | 63125,28062 | Обеспечение функционирования системы комплексного видеонаблюдения | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2021 | 8679,49062 | 0,0 | 8679,49062 |
| 2022 | 9903,5 | 0,0 | 9903,5 |
| 2023 | 10889,4 | 0,0 | 10889,4 |
| 2024 | 15308,59 | 0,0 | 15308,59 |
| 2025 | 18344,3 | 0,0 | 18344,3 |
| эксплуатация, техническое обслуживание, диагностика, ремонт СКВ, серверного оборудования, программного обеспечения; | всего | 42874,98 | 0,0 | 42874,98 |
| 2021 | 6049,45 | 0,0 | 6049,45 |
| 2022 | 6075,5 | 0,0 | 6075,5 |
| 2023 | 7700,0 | 0,0 | 7700,0 |
| 2024 | 10799,99 | 0,0 | 10799,99 |
| 2025 | 12250,2 | 0,0 | 12250,2 |
| технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и оплата электроэнергии; | всего | 10123,87471 | 0,0 | 10123,87471 |
| 2021 | 1164,37471 | 0,0 | 1164,37471 |
| 2022 | 1384,2 | 0,0 | 1384,2 |
| 2023 | 3279,6 | 0,0 | 3279,6 |
| 2024 | 1464,9 | 0,0 | 1464,9 |
| 2025 | 2830,8 | 0,0 | 2830,8 |
| приобретение и замена элементов СКВ | всего | 10826,16591 | 0,0 | 10826,16591 |
| 2021 | 1465,66591 | 0,0 | 1465,66591 |
| 2022 | 2443,8 | 0,0 | 2443,8 |
| 2023 | 609,8 | 0,0 | 609,8 |
| 2024 | 3043,7 | 0,0 | 3043,7 |
| 2025 | 3263,3 | 0,0 | 3263,3 |
| 1.3.4. | Мероприятия по модернизации и развитию системы комплексного видеонаблюдения, в том числе приобретение серверного и сетевого оборудования, а также системы хранения данных | Всего | 108631,8 | 0,0 | 108631,8 | Приобретение серверного оборудования и системы хранения данных | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2023 | 19814,0 | 0,0 | 19814,0 |
| 2024 | 40596,7 | 0,0 | 40596,7 |
| 2025 | 48221,1 | 0,0 | 48221,1 |
| 2. | Цель | Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрение перспективных и инновационных технологий в области информатизации, информационно-коммуникационных технологий и связи | | | | | |
| 2.1. | Задача | Внедрение современных средств вычислительной техники, телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных технологий | | | | | |
| 2.1.1. | Мероприятия по разработке, созданию, внедрению, развитию, модернизации информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры, в том числе: | Всего | 148546,71252 | 0,0 | 148546,71252 | Обеспечение информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктурой, соответствующей современным требованиям и задачам | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2021 | 17099,51252 | 0,0 | 17099,51252 |
| 2022 | 67066,9 | 0,0 | 67066,9 |
| 2023 | 21726,1 | 0,0 | 21726,1 |
| 2024 | 11778,4 | 0,0 | 11778,4 |
| 2025 | 30875,8 | 0,0 | 30875,8 |
| иные мероприятия по развитию и модернизации информационно-коммуникационной инфраструктуры | всего | 148546,71252 | 0,0 | 148546,71252 |
| 2021 | 17099,51252 | 0,0 | 17099,51252 |
| 2022 | 67066,9 | 0,0 | 67066,9 |
| 2023 | 21726,1 | 0,0 | 21726,1 |
| 2024 | 11778,4 | 0,0 | 11778,4 |
| 2025 | 30875,8 | 0,0 | 30875,8 |
| 2.2. | Задача | Обеспечение услуг связи, доступа к сети Интернет посредством предоставления каналов передачи данных, телематических услуг связи, радиосвязи | | | | | |
| 2.2.1. | Мероприятия по обеспечению услугами связи, в том числе доступа к сети Интернет | Всего | 38998,61305 | 0,0 | 38998,61305 |  | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2021 | 6462,11305 | 0,0 | 6462,11305 |
| 2022 | 7698,9 | 0,0 | 7698,9 |
| 2023 | 6903,7 | 0,0 | 6903,7 |
| 2024 | 8150,5 | 0,0 | 8150,5 |
| 2025 | 9783,4 | 0,0 | 9783,4 |
| 2.2.2. | Мероприятия по обеспечению функционирования на территории муниципального образования город Краснодар радиосети мобилизационного оповещения, в том числе: | Всего | 1019,0 | 0,0 | 1019,0 |  | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2023 | 894,0 | 0,0 | 894,0 |
| 2025 | 125,0 | 0,0 | 125,0 |
| приобретение портативных радиостанций; | всего | 894,0 | 0,0 | 894,0 |
| 2023 | 894,0 | 0,0 | 894,0 |
| эксплуатация и техническое обслуживание портативных радиостанций и радиосети мобилизационного оповещения | всего | 125,0 | 0,0 | 125,0 |
| 2025 | 125,0 | 0,0 | 125,0 |
| 2.3. | Задача | Информационно-коммуникационное обеспечение и сопровождение | | | | | |
| 2.3.1. | Мероприятия по эксплуатации, обслуживанию, поддержке, монтажу и модернизации информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры, в том числе системы видео-конференц-связи, проведение специальных проверок и исследований технических средств, обследование телекоммуникационной инфраструктуры, а также предоставление удаленной системы хранения данных | Всего | 74428,0489 | 0,0 | 74428,0489 | Обеспечение функционирования информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2021 | 10878,0489 | 0,0 | 10878,0489 |
| 2022 | 8389,8 | 0,0 | 8389,8 |
| 2023 | 7159,5 | 0,0 | 7159,5 |
| 2024 | 11108,6 | 0,0 | 11108,6 |
| 2025 | 36892,1 | 0,0 | 36892,1 |
| 2.3.2. | Поддержка и сопровождение информационных систем | Всего | 21154,22848 | 0,0 | 21154,22848 | Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2021 | 2949,62848 | 0,0 | 2949,62848 |
| 2022 | 2815,8 | 0,0 | 2815,8 |
| 2023 | 3588,5 | 0,0 | 3588,5 |
| 2024 | 4424,9 | 0,0 | 4424,9 |
| 2025 | 7375,4 | 0,0 | 7375,4 |
| 2.3.3. | Обеспечение деятельности МКУ "Электронный Краснодар" | Всего | 155808,4 | 0,0 | 155808,4 | Обеспечение выполнения установленных функций | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2021 | 23637,4 | 0,0 | 23637,4 |
| 2022 | 26941,0 | 0,0 | 26941,0 |
| 2023 | 35352,6 | 0,0 | 35352,6 |
| 2024 | 34218,8 | 0,0 | 34218,8 |
| 2025 | 35658,6 | 0,0 | 35658,6 |
| ИТОГО | | Всего | 1213675,1 | 0,0 | 1213675,1 |  | |
| 2021 | 152511,4 | 0,0 | 152511,4 |
| 2022 | 220781,1 | 0,0 | 220781,1 |
| 2023 | 221129,1 | 0,0 | 221129,1 |
| 2024 | 257345,7 | 0,0 | 257345,7 |
| 2025 | 361907,8 | 0,0 | 361907,8 |

Таблица № 3

III этап реализации (2026 - 2027 гг.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | |
| краевой бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель | Создание условий для формирования, устойчивого функционирования и комплексного развития информатизации, информационно-коммуникационных и инновационных технологий и связи, информационной открытости деятельности администрации муниципального образования город Краснодар | | | | | |
| 1.1. | Задача | Создание, модернизация и развитие муниципальных информационных ресурсов и систем | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятия по разработке, созданию, закупке, внедрению, развитию, модернизации, эксплуатации, сопровождению и поддержке программно-аппаратных комплексов геоинформационных систем, информационных систем и автоматизированных систем, в том числе мобильных приложений | Всего | 1300,0 | 0,0 | 1300,0 | Поддержка автоматизированных систем | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2026 | 650,0 | 0,0 | 650,0 |
| 2027 | 650,0 | 0,0 | 650,0 |
| 1.1.2. | Мероприятия по приобретению, продлению прав пользования на программные продукты: | Всего | 16040,0 | 0,0 | 16040,0 | Создание условий для функционирования информационных систем и ресурсов, автоматизированных рабочих мест | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2026 | 8020,0 | 0,0 | 8020,0 |
| 2027 | 8020,0 | 0,0 | 8020,0 |
| приобретение прав пользования программами, ресурсами для обеспечения поддержки и разработки информационных систем, приобретение неисключительных прав пользования на иные программные продукты | всего | 16040,0 | 0,0 | 16040,0 |
| 2026 | 8020,0 | 0,0 | 8020,0 |
| 2027 | 8020,0 | 0,0 | 8020,0 |
| 1.1.3. | Создание, развитие и модернизация комплексной системы безопасности в сфере информационных технологий и защиты персональных данных, техническая поддержка, предоставление сертификатов (ключей) активации технической поддержки, предоставление и продление неисключительных прав на использование программных продуктов, мероприятия по оценке соответствия средств защиты информации нормам действующего законодательства в форме аттестации, актуализация проектной документации | Всего | 39208,0 | 0,0 | 39208,0 | Повышение уровня информационной безопасности | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2026 | 19604,0 | 0,0 | 19604,0 |
| 2027 | 19604,0 | 0,0 | 19604,0 |
| 1.1.4. | Мероприятия по разработке, созданию, закупке, внедрению, развитию, модернизации, эксплуатации, обслуживанию и поддержке программно-аппаратных комплексов системы электронного документооборота и электронных архивов: | Всего | 22673,8 | 0,0 | 22673,8 | Внедрение новой системы электронного документооборота, повышение доли обеспеченных органов администрации электронным документооборотом до 100% | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2026 | 11336,9 | 0,0 | 11336,9 |
| 2027 | 11336,9 | 0,0 | 11336,9 |
| модернизация, техническое сопровождение, внедрение, развитие системы электронного документооборота, в том числе системы электронного документооборота "Обращения граждан" | всего | 22673,8 | 0,0 | 22673,8 |
| 2026 | 11336,9 | 0,0 | 11336,9 |
| 2027 | 11336,9 | 0,0 | 11336,9 |
| 1.2. | Задача | Обеспечение доступа граждан и организаций к муниципальным и государственным услугам, предоставляемым на основе информационно-коммуникационных технологий | | | | | |
| 1.2.2. | Перевод муниципальных услуг (функций) в электронный вид, обеспечение межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде и защиты конфиденциальной информации | Всего | 14207,6 | 0,0 | 14207,6 |  | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2026 | 7103,8 | 0,0 | 7103,8 |
| 2027 | 7103,8 | 0,0 | 7103,8 |
| 1.3. | Задача | Развитие и обеспечение функционирования комплексной системы видеонаблюдения | | | | | |
| 1.3.1. | Мероприятия по разработке, закупке, внедрению и монтажу аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, по приобретению программного обеспечения и лицензий для аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, разработке и изменению проектно-сметной документации | Всего | 47583,0 | 0,0 | 47583,0 | Приобретение 240 аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения, увеличение площади территории мониторинга и наблюдения мест массового пребывания населения | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2026 | 23791,5 | 0,0 | 23791,5 |
| 2027 | 23791,5 | 0,0 | 23791,5 |
| 1.3.2. | Обеспечение канала связи для организации транспорта видеосигнала от камер видеонаблюдения, телекоммуникационного оборудования (телекоммуникационных шкафов) в мониторинговый центр видеонаблюдения муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Краснодар", а также аренда, получение в пользование места в кабельной канализации связи для размещения кабеля связи ВОЛС | Всего | 201110,0 | 0,0 | 201110,0 | Обеспечение передачи данных от камер видеонаблюдения, от телекоммуникационного оборудования (телекоммуникационных шкафов) в мониторинговый центр видеонаблюдения | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2026 | 100555,0 | 0,0 | 100555,0 |
| 2027 | 100555,0 | 0,0 | 100555,0 |
| 1.3.3. | Мероприятия по обеспечению функционирования системы комплексного видеонаблюдения (далее - СКВ), в том числе: | Всего | 36830,4 | 0,0 | 36830,4 | Обеспечение функционирования системы комплексного видеонаблюдения | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2026 | 18415,2 | 0,0 | 18415,2 |
| 2027 | 18415,2 | 0,0 | 18415,2 |
| эксплуатация, техническое обслуживание, диагностика, ремонт СКВ, серверного оборудования, программного обеспечения; | всего | 24500,4 | 0,0 | 24500,4 |
| 2026 | 12250,2 | 0,0 | 12250,2 |
| 2027 | 12250,2 | 0,0 | 12250,2 |
| технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и оплата электроэнергии; | всего | 5803,6 | 0,0 | 5803,6 |
| 2026 | 2901,8 | 0,0 | 2901,8 |
| 2027 | 2901,8 | 0,0 | 2901,8 |
| приобретение и замена элементов СКВ | всего | 6526,4 | 0,0 | 6526,4 |
| 2026 | 3263,2 | 0,0 | 3263,2 |
| 2027 | 3263,2 | 0,0 | 3263,2 |
| 2. | Цель | Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрение перспективных и инновационных технологий в области информатизации, информационно-коммуникационных технологий и связи | | | | | |
| 2.1. | Задача | Внедрение современных средств вычислительной техники, телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных технологий | | | | | |
| 2.1.1. | Мероприятия по разработке, созданию, внедрению, развитию, модернизации информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры, в том числе:  иные мероприятия по развитию и модернизации информационно-коммуникационной инфраструктуры | Всего | 43751,6 | 0,0 | 43751,6 | Обеспечение информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктурой, соответствующей современным требованиям и задачам | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2026 | 21875,8 | 0,0 | 21875,8 |
| 2027 | 21875,8 | 0,0 | 21875,8 |
| всего | 43751,6 | 0,0 | 43751,6 |
| 2026 | 21875,8 | 0,0 | 21875,8 |
| 2027 | 21875,8 | 0,0 | 21875,8 |
| 2.2. | Задача | Обеспечение услуг связи, доступа к сети Интернет посредством предоставления каналов передачи данных, телематических услуг связи, радиосвязи | | | | | |
| 2.2.1. | Мероприятия по обеспечению услугами связи, в том числе доступа к сети Интернет | Всего | 19566,8 | 0,0 | 19566,8 |  | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2026 | 9783,4 | 0,0 | 9783,4 |
| 2027 | 9783,4 | 0,0 | 9783,4 |
| 2.2.2. | Мероприятия по обеспечению функционирования на территории муниципального образования город Краснодар радиосети мобилизационного оповещения, в том числе: | Всего | 250,0 | 0,0 | 250,0 |  | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2026 | 125,0 | 0,0 | 125,0 |
| 2027 | 125,0 | 0,0 | 125,0 |
| эксплуатация и техническое обслуживание портативных радиостанций и радиосети мобилизационного оповещения | всего | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
| 2026 | 125,0 | 0,0 | 125,0 |
| 2027 | 125,0 | 0,0 | 125,0 |
| 2.3. | Задача | Информационно-коммуникационное обеспечение и сопровождение | | | | | |
| 2.3.1. | Мероприятия по эксплуатации, обслуживанию, поддержке, монтажу и модернизации информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры, в том числе системы видео-конференц-связи, проведение специальных проверок и исследований технических средств, обследование телекоммуникационной инфраструктуры, а также предоставление удаленной системы хранения данных | Всего | 73784,2 | 0,0 | 73784,2 | Обеспечение функционирования информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2026 | 36892,1 | 0,0 | 36892,1 |
| 2027 | 36892,1 | 0,0 | 36892,1 |
| 2.3.2. | Поддержка и сопровождение информационных систем | Всего | 14750,8 | 0,0 | 14750,8 | Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2026 | 7375,4 | 0,0 | 7375,4 |
| 2027 | 7375,4 | 0,0 | 7375,4 |
| 2.3.3. | Обеспечение деятельности МКУ "Электронный Краснодар" | Всего | 71317,2 | 0,0 | 71317,2 | Обеспечение выполнения установленных функций | МКУ "Электронный Краснодар" |
| 2026 | 35658,6 | 0,0 | 35658,6 |
| 2027 | 35658,6 | 0,0 | 35658,6 |
| ИТОГО | | Всего | 692224,4 | 0,0 | 692224,4 |  | |
|  | | 2026 | 346112,2 | 0,0 | 346112,2 |  | |
| 2027 | 346112,2 | 0,0 | 346112,2 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

город Краснодар

"Электронный Краснодар"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

"ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАСНОДАР"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Период расчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Выполнение требований действующего законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и лицензирования | процент | Отношение количества имеющихся лицензий, приобретенных в рамках ранее заключенного контракта к количеству продлеваемых лицензий в рамках контракта, заключаемого в текущем периоде | ежегодно |
| 2. | Обеспеченность органов администрации электронным документооборотом | процент | Д = Кэл.док / Кобщ x 100%, где  Д - доля обеспеченности электронным документооборотом,  Кэл.док - количество обеспеченных органов администрации электронным документооборотом,  Кобщ - общее количество органов администрации | ежегодно |
| 3. | Количество аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения | шт. | К = Оф / Стк, где  К - количество камер видеонаблюдения,  Оф - объем финансирования мероприятия,  Стк - стоимость одной камеры видеонаблюдения | ежегодно |
| 4. | Количество автоматизированных рабочих мест, включенных в комплексную систему информационной безопасности, оснащенных необходимыми программно-аппаратными комплексами в соответствии с требованиями действующего законодательства | шт. | К = Оф / Стат, где  К - количество аттестованных рабочих мест,  Оф - объем финансирования мероприятия,  Стат - стоимость аттестации одного рабочего места | ежегодно |
| 5. | Количество автоматизированных рабочих мест с установленными операционными системами, включенными в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | шт. | К = Оф / Стл, где  К - количество рабочих мест с российским программным обеспечением,  Оф - объем финансирования мероприятия,  Стл - стоимость одной лицензии для одного рабочего места | ежегодно |
| 6. | Обеспечение передачи данных от камер видеонаблюдения | шт. | К = Оф / Стдс, где  К - количество камер видеонаблюдения,  Оф - объем финансирования мероприятия,  Стдс - стоимость доставки видеосигнала от одной видеокамеры | ежегодно |
| 7. | Обеспечение функционирования и эксплуатации информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры (сопровождение видеоконференцсвязи, мини-АТС, обеспечение IP-телефонией и каналами передачи данных) | процент | Коэфтех.гот = Колн.р / Колобщ x 100%, где  Коэфтех.гот - коэффициент технической готовности,  Колн.р - количество работающих часов,  Колобщ - общее количество часов (год) | ежегодно |
| 8. | Обеспечение передачи данных от телекоммуникационных шкафов | шт. | К = Оф / Стдс, где:  К - количество телекоммуникационных шкафов;  Оф - объем финансирования мероприятия;  Стдс - стоимость доставки видеосигнала от одного телекоммуникационного шкафа | ежегодно |
| 9. | Количество распределенных лицензий на операционные системы, включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | шт. | К = Оф / Стл,  где К - количество распределенных лицензий, Оф - объем финансирования мероприятия, Стл - стоимость одной лицензии для одного рабочего места | ежегодно |