Информация о результатах плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного учреждения «Дирекция спортивных объектов» муниципального образования город Краснодар

В соответствии с пунктом 3 плана контрольных мероприятий департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля на 2024 год проведена выездная проверка муниципального бюджетного учреждения «Дирекция спортивных объектов» муниципального образования город Краснодар (далее – МБУ МО г. Краснодар «ДСО», Заказчик) осуществления расходов бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании город Краснодар» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Краснодар» в части расходов на обустройство многофункциональной спортивной площадки на земельном участке, расположенном по адресу г. Краснодар, станица Елизаветинская, ул. Южная, 80/1; обустройство многофункциональной спортивной площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута на земельном участке, расположенном по адресу: г. Краснодар ул. Родниковская, 6; обустройство спортивного покрытия площадки по адресу: г. Краснодар, п. Российский, ул. Тепличная, д. 36, за период с 01.01.2023 по 31.12.2023.

По результатам выборочных обмеров, фактически выполненных подрядчиком работ завышение объёмов работ в актах формы № КС-2, принятых и оплаченных МБУ МО г. Краснодар «ДСО» по договорам не установлено.

По результатам проверки, нарушения сроков принятия выполненных работ и их оплаты Заказчиком не установлено.

В рамках межведомственного взаимодействия материалы проверки направлены в прокуратуру города Краснодара для рассмотрения и принятия решения в установленном действующим законодательством порядке.