Департамент экономического развития,

инвестиций и внешних связей

администрации муниципального образования

город Краснодар

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

муниципального образования город Краснодар

за 2018 год

Краснодар

2019

Общие сведения о муниципальных программах

муниципального образования город Краснодар

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Краснодар подготовлен на основе докладов, предоставленных отраслевыми, функциональными органами администрации муниципального образования город Краснодар -     координаторами муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования город Краснодар, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.11.2013 № 9044.

Доклады о ходе реализации муниципальной программ содержат:

сведения о фактических объёмах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию муниципальной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ, включённых в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм, ведомственных целевых программ плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится координатором муниципальной программы согласно утверждённой методике.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, включённых в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, входящих в муниципальной программу.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся средней в случае, если значение составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признаётся неудовлетворительной.

В 2018 году в соответствии с Решением городской Думы Краснодара от 14.12.2017 № 45 п.3  «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2017 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 25.12.2018) с учётом уточнённой бюджетной росписи общий объём финансирования на 2018 год 25 - ти муниципальных программ был предусмотрен в сумме 30 301 160,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

федерального бюджета – 2 090 599,6 тыс. рублей (7,0 % от общего объёма);

краевого бюджета – 14 581 376,0 тыс. рублей (48,1 % от общего объёма);

бюджета муниципального образования город Краснодар – 13 629 184,8 тыс. рублей (44,9 % от общего объёма).

Доля расходов, предусмотренных решением о местном бюджете, и осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ, в общей структуре расходов бюджета муниципального образования город Краснодар на 2018 год составила 93,3% (в 2017 году - 92%).

В Таблице 1 представлена информация о выполнении основных параметров муниципальных программ за 2018 год.

Из приведенных в Таблице 1 сведений следует, что общая сумма средств из всех уровней бюджетов фактически направленных на финансирование муниципальных программ в 2018 году составила 29 843 693,4 тыс. рублей, то есть 98,5% от предусмотренного бюджетом объёма (в 2017 году – 28 670 676,8 тыс. рублей). По уровням бюджетов:

-  2 056 124,3 тыс. рублей из федерального бюджета (98,4% от предусмотренного объёма из федерального бюджета и 6,9% от фактического общего объёма финансирования);

- 14 415 189,5 тыс. рублей из краевого бюджета (98,9% от предусмотренного объёма из краевого бюджета и 48,3% от фактического общего объёма финансирования);

- 13 372 379,6 тыс. рублей из бюджета муниципального образования город Краснодар (98,1% от предусмотренного объёма из местного бюджета и 44,8% от фактического общего объёма финансирования).

Наиболее значительный объём финансирования был направлен на реализацию мероприятий в рамках следующих муниципальным программ:

1. Развитие образования – 12 334 540,2 тыс. рублей (41,3%).

2. Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства – 8 396 082,3 тыс. рублей (28,1 %).

2. Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения – 2 676 511,6 тыс. рублей (9,0 %).

4. Развитие культуры – 1 428 503,9 тыс. рублей (4,8 %).

5. Развитие здравоохранения – 908 076,8 тыс. рублей (3 %).

6. Развитие транспортной системы в границах муниципального образования город Краснодар – 521 287,3 тыс. рублей (1,7%).

Таким образом, более 87% выделенного объёма финансирования расходовалось в рамках 6 – ти муниципальных программ.

Бюджет в 2018 году сохранил социальную направленность. Расходы местного бюджета на социальную сферу за 2018 год исполнены в сумме                    19 992 391,6 тыс. рублей. рублей, что составило 61,5 % в общем объёме расходов местного бюджета, в том числе по разделам:

образование – 16 536 010,5 тыс. рублей (50,9 % в объёме расходов бюджета) с ростом к исполнению за 2017 год на 15,5 %;

культура, кинематография –  914 544,6 тыс. рублей (2,8 % в объёме расходов бюджета) с ростом на 15,2 % к исполнению за 2017 год;

здравоохранение – 907 444,7  тыс. рублей (2,8 % в объёме расходов бюджета) с ростом на 5,3 % к исполнению за 2017 год;

социальная политика – 1 171 222,3  тыс.  рублей (3,6 % в объёме расходов) с ростом на 3,1 % к исполнению за 2017 год;

физическая культура и спорт – 463 169,5 тыс. рублей (1,4 % в объёме расходов);

По сравнению с 2017 годом расходы на социальную сферу в целом увеличились на 13,7 % или на 2 415 791,6 тыс. рублей.

Средства федерального и краевого бюджетов предоставлялись в рамках следующих 17 – ти государственных программ Краснодарского края:

1. Развитие здравоохранения.

2. Развитие образования.

3. Социальная поддержка граждан.

4. Доступная среда.

5. Дети Кубани.

6. Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры.

7. Развитие физической культуры и спорта.

8. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

9. Развитие культуры.

10. Обеспечение безопасности населения.

11. Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края.

12. Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края.

13. Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедерации в 2017 году и чемпионата Мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.

14. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.

15. Региональная политика и развитие гражданского общества.

16. Управление государственными финансами Краснодарского края.

17. Формирование современной городской среды.

Муниципальными программами на 2018 год было запланировано выполнение 447 мероприятия, направленных на достижение 285 целевых показателей.

По результатам 2018 года координаторами муниципальных программ признаны полностью выполненными 434 мероприятия (97%).

Удалось достичь плановых значений по 265 целевым показателям (93%).

Признаётся высокой эффективность реализации 20-ти муниципальных программ:

1. Развитие образования.

2. Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар».

3. Доступная среда.

4. Город детям.

5. Реализация молодёжной политики.

6. Развитие культуры.

7. Развитие физической культуры и спорта.

8. Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время.

9. Содействие занятости населения.

10. Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар.

11. Электронный Краснодар.

12. Развитие гражданского общества.

13. Формирование инвестиционной привлекательности.

14. Развитие туризма.

15. Информационный город.

16. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом.

17. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар.

18. Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства.

19. Формирование современной городской среды.

20. Развитие транспортной системы в границах муниципального образования город Краснодар.

Удовлетворительными координаторы признали эффективность реализации 2-х муниципальных программ:

1. Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения.

2. Управление муниципальным имуществом.

Неудовлетворительной признана эффективность реализации муниципальной программы «Расселение аварийного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Краснодар».

Расчет оценки эффективности муниципальных программ «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар» не проводился.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ

муниципального образования город Краснодар в 2018 году

1. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар».

Координатор – управление здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар. Исполнитель - управление здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар, а также подведомственные ему учерждения.

Запланированный объём финансирования составил 918 291,9 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 878 247,7 тыс. рублей и местного бюджета – 40 044,2 тыс. рублей. Общий объём финансирования Программы на 2018 год составил 908 076,8 тыс. рублей (98,0%), в том числе из краевого бюджета – 869 032,2 тыс. рублей и местного бюджета – 39 044,5 тыс. рублей.

Денежные средства из краевого бюджета выделялись в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения» и «Обеспечение безопасности населения».

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы:

1) Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

Запланированный объём финансирования составил 282 024,2 тыс. рублей, в том числе: 281 588,4 тыс. рублей из краевого бюджета и 435,8 тыс. рублей из местного бюджета, профинансировано – 275 247,3 тыс. рублей (97,0%), в том числе: 274 811,5 тыс. рублей из краевого бюджета и 435,7 тыс. рублей из местного бюджета.

2) Совершенствование системы оказания специализированной и скорой медицинской помощи.

Запланированный объём финансирования составил – 2 348,3 тыс. рублей из краевого бюджета, профинансировано – 2 348,3 тыс. рублей, (100 %).

3) Кадровое обеспечение системы здравоохранения.

Запланированный объём финансирования составил – 10 847,2 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 2 730,0 тыс. рублей, из местного           бюджета – 8 117,2 тыс. рублей, профинансировано – 10 345,0 тыс. рублей, (95,0 %) в том числе из краевого бюджета – 2 650,7 тыс. рублей и из местного бюджета – 7 694,4тыс. рублей.

4) Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях.

Запланированный объём финансирования составил –  449 251,6 тыс. рублей из краевого бюджета, профинансировано –  448 365,9 тыс. рублей, (99,0 %).

5) Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодара.

Запланированный объём финансирования составил – 157 802,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 141 344,2 тыс. рублей, из местного бюджета – 16 458,1 тыс. рублей, профинансировано – 155 924,1 тыс. рублей   (98,0 %), в том числе из краевого бюджета – 139 898,7 тыс. рублей и из местного бюджета – 16 025,4 тыс. рублей.

6) Профилактика терроризма в медицинских организациях муниципального образования город Краснодар.

Запланированный объём финансирования составил – 985,2 тыс. рублей из краевого бюджета – 985,2 тыс. рублей, профинансировано – 957,2 тыс. рублей   (97,0 %).

7) Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара.

Запланированный объём финансирования составил – 15 033,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано – 14 889,1 тыс. рублей (99,0%).

Оценка эффективности реализации программы за 2018 год не проводилась в связи с ликвидацией управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар на основании постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 14.11.2018 № 4969 «О ликвидации управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар».

2. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар».

Координатор – департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар. Исполнитель - департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар, подведомственные ему учреждения, частные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, муниципальное казённое учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар»

Запланированный объём финансирования составил 12 365 544,9 тыс. рублей, в том числе: из краевого бюджета – 7 292 485,9 тыс. рублей и местного бюджета – 5 073 059,0 тыс. рублей. Объём финансирования составил 12 334 540,2 тыс. рублей (99,0 %), в том числе: из краевого бюджета – 7 291 561,1 тыс. рублей, из местного бюджета – 5 042 979,1 тыс. рублей.

На 01.01.2019 сумма кредиторской задолженности по Программе составляет 24 765,2 тыс. рублей.

Денежные средства из краевого бюджета выделялись в рамках государственных программ Краснодарского края «Развитие образования», «Обеспечение безопасности населения», «Дети Кубани» и «Управление государственными финансами Краснодарского края».

1) На реализацию подпрограммы «Развитие общего, дополнительного образования и отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар» были запланированы денежные средства в объёме 11 656 558,4 тыс. рублей, в том числе: из краевого бюджета – 7 080 943,5 тыс. рублей и местного бюджета – 4 575 614,9 тыс. рублей, профинансированы денежные средства в сумме 11 632 080,1 тыс. рублей (99,0%), в том числе: из краевого бюджета – 7 080 178,9 тыс. рублей и  местного бюджета – 4 551 901,2 тыс. рублей.

В 2018 году было введено 1 713 мест в области дошкольного образования за счёт: приобретения детского сада по ул. им. К.Образцова, д. 6 – на 200 мест, строительства пристроек к существующим детским садам (320 мест), открытия 7 групп семейного воспитания (22 места) и 13 групп кратковременного пребывания (130 мест) и развития негосударственных дошкольных учреждений (481 место).

Для решения проблемы обеспеченности местами в школах введено 2 650 новых мест за счёт приобретения в муниципальную собственность здания под размещение общеобразовательной школы на 1 550 мест по ул. им. Героя Яцкова И.В., д. 15/А, ввода в эксплуатацию школы на 1 000 мест в х. Ленина по     ул. Наримановской, д. 28 и создания 100 мест в МБОУ СОШ № 42 за счёт проведения капитального ремонта в помещениях, ранее неиспользованных для учебного процесса. Также завершается строительство 2 учебных корпусов начального образования на территории МБОУ гимназии № 23(400 мест) и МБОУ ООШ № 81(400 мест).

В ходе реализации мероприятия по осуществлению комплекса мер по развитию системы организации школьного питания выполнен капитальный и текущий ремонт пищеблоков в 21 школе; переоснащены торгово-технологическим (в том числе пароконвекционными печами), холодильным оборудованием, инвентарём для пищеблоков с учётом энергосберегающего режима, мебелью 25 школ; приобретена современная посуда для приготовления пищи и питания обучающихся для 83 учреждений.

В рамках реализации мероприятия по бесплатной перевозке обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, организован подвоз 11 764 школьников.

Организован отдых и оздоровление 1 879  работников муниципальных учреждений и ветеранов труда, ранее работавших в муниципальных учреждениях и 1 680 детей.

Выполнены все 36 запланированных мероприятий.

Полностью достигнуты 25 запланированных целевых показателя.

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,96 (высокая).

2) На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар  «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» и иные мероприятия в области образования» были запланированы денежные средства в объёме 708 986,5 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 211 542,4 тыс. рублей и местного бюджета – 497 444,1 тыс. рублей, направлены денежные средства в сумме 702 460,1 тыс. рублей (99,0%), в том числе из краевого бюджета – 211 382,2 тыс. рублей, из местного бюджета – 491 077,9 тыс. рублей.

Выполнены все 20 мероприятий.

Достигнуты 10 запланированных целевых показателей.

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,99 (высокая).

В 2018 году охвачено 60 305 получателя компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

В городе Краснодаре сложилась система профильного образования. В               15 гимназиях, 5 лицеях, 23 общеобразовательных организациях открыто                  163 профильных класса, то есть 48 % обучающихся в городе охвачено профильным обучением. Наметился серьёзный рост общеобразовательных организаций, участвующих в сетевом взаимодействии «школа-вуз».

Успешно проведена государственная итоговая аттестация. Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам – русскому языку и математике – стабильно высок: по русскому языку – 76,7, по математике профильного уровня – 51,2.                   48 выпускников получили 100 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку. Всего в 2018 году получено 68 стобалльных результата. Количество выпускников, не получивших аттестаты, в 2018 году составляет 0,48 %.

В 2018 году в организациях дополнительного образования, находящихся в ведении департамента, обучается свыше 56 тысяч детей и подростков.

Обучающиеся муниципальных образовательных организаций активно участвуют в программе ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills.

В марте 2018 года команды города Краснодара успешно выступили на              IV Национальном чемпионате «Профессионалы будущего» (по методике JuniorSkills) в рамках всероссийского технологического фестиваля «PROFEST».

Город Краснодар представляли: команда МАОУ СОШ № 71 по компетенции «Кулинарное дело», занявшая 3 место, и команда МОУ гимназии № 87 по компетенции «Сетевое и системное администрирование», ставшая победителем в своей компетенции.

В текущем 2018-2019 учебном году в 72 общеобразовательных организациях города работает 303 класса казачьей направленности, в которых обучается 9 281 ребенок. Дополнительно в 39 образовательных организациях создано                  49 клубов и групп казачьей направленности, в которых обучается 1 932 ребенка.

Всего в муниципальных образовательных организациях в текущем учебном году создано 352 казачьих классов и групп, в которых обучается 11 213 ребенка.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» на территории муниципального образования город Краснодар в 2018 году:

- выполнен капитальный ремонт 8 спортивных залов, в том числе в МБОУ гимназии № 33 – 1 зал, в МБОУ СОШ № 34 – 1 зал, в МБОУ СОШ № 73 – 3 зала, в МБОУ гимназии № 82 – 3 зала;

- выполнен капитальный ремонт в МБОУ СОШ № 42 в целях ввода дополнительных 100 мест;

- приобретён 41 школьный автобус.

В рамках реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар в 2018 году выполнены следующие работы:

- ремонт кровельных конструкций в 12 образовательных организациях;

- капитальный ремонт помещений в 16 организациях;

- капитальный ремонт инженерных коммуникаций в 7 организациях;

- замена узлов учета тепловой энергии согласно предписаний энергоснабжающих организаций в 6 организациях;

- благоустройство территории (в том числе спортивных площадок) в 5 организациях.

В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» в полном объёме достигнуты 9 из 13 целевых показателей.

Показатель «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) не достигнут в связи с увеличением числа детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, поставленных на учёт в качестве нуждающихся в дошкольном образовании, миграционные процессы.

Показатель «Введение дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы общего, в том числе дошкольного, образования» не достигнут в связи с отсутствием у департамента строительства администрации муниципального образования город Краснодар разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в МАОУ гимназии № 23 (400 мест) и МБОУ СОШ № 81 (400 мест).

Показатель «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате работников организаций общего образования Краснодарского края» не достигнут в связи с ростом уровня среднемесячной заработной платы организаций общего образования Краснодарского края из-за увеличения наполняемости классов общеобразовательных организаций и отсутствия достаточных площадей для её снижения.

Оценка эффективности реализации всей муниципальной программы в 2018 году составила 0,97 (высокая).

3. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар».

Координатор – управление по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар. Исполнители программных мероприятий: департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, управление культуры, департамент транспорта и дорожного хозяйства, управление по физической культуре и спорту, управление по социальным вопросам, департамент по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами, управление по вопросам семьи и детства, департамент образования, департамент строительства, департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар.

Запланированный объём финансирования составил 714 024,3 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 23 179,6 тыс. рублей, из краевого бюджета – 400 522,2 тыс. рублей и местного бюджета – 290 322,5 тыс. рублей. Финансирование в 2018 году составило 711 965,3 тыс. рублей (99,0 %), в том числе: из федерального бюджета – 23 179,6 тыс. рублей, из краевого бюджета 399 856,9 тыс. рублей и 288 928,9 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Денежные средства из федерального бюджета выделялись в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Денежные средства из краевого бюджета выделялись в рамках государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» и «Дети Кубани».

1) На реализацию подпрограммы «Старшее поколение» из местного бюджета были запланированы денежные средства в размере 23 157,3 тыс. рублей, выделены денежные средства в размере 21 904,5 тыс. рублей (94,0 %).

В рамках подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Количество отремонтированных квартир и домовладений ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним – 50.

Количество участников городского смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества граждан пожилого возраста «Не стареют душой ветераны» - 550 человек.

Чествование юбиляров - граждан старшего поколения, активно участвующих в работе общественных объединений, действующих на территории муниципального образования город Краснодар – 400 человек.

Число граждан старшего поколения, участвующих в экскурсионных поездках на автобусах по памятным и историческим местам муниципального образования город Краснодар, прогулках на теплоходе по реке Кубани –                390 человека.

Количество граждан старшего поколения, активно участвующих в работе общественных объединений, действующих на территории муниципального образования город Краснодар, направленных на отдых и оздоровление – 250 человек.

Количество граждан старшего поколения, активно участвующих в работе общественных объединений, действующих на территории муниципального образования город Краснодар, направленных на отдых в муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр «Источник» – 630 человек.

Выполнены все 23 запланированных мероприятия.

Достигнуты все 9 запланированных целевых показателей.

Эффективность реализации подпрограммы составляет 0,99 (высокая).

2) На реализацию подпрограммы «Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан» из средств местного бюджета были запланированы денежные средства в размере 113 005,8 тыс. рублей, было профинансировано 112 919,2 тыс. рублей (99,0 %).

Выполнены все 6 запланированных мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты все 6 запланированных целевых показателя.

Мероприятиями подпрограммы «Дополнительные меры социальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан» достигнуты следующие результаты в 2018 году.

Число получателей ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Почетным гражданам города Краснодара составило 47 человек.

Количество новогодних подарочных наборов, приобретённых в пользу несовершеннолетних из социально незащищенных семей, при проведении мероприятий, приуроченных к Новогоднему празднику – 15 300.

Число граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет, замещавших муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Краснодар – 406 человек.

В рамках подпрограммы проведены 3 торжественных мероприятия, приуроченные к празднованию Дня социального работника и Дню матери.

1 348 малоимущих многодетных семей получили дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты.

Эффективность реализации подпрограммы составляет 1 (высокая).

3) На реализацию подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» были запланированы денежные средства в сумме 441 143,3 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета –     23 179,6 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 400 522,2 тыс. рублей, местного бюджета - 17 441,5 тыс. рублей, профинансировано 440 424,0 тыс. рублей               (99,0 %), в том числе: из средств федерального бюджета – 23 179,6 тыс. рублей, 399 856,9 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета и 17 387,6 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

Все 7 запланированных мероприятий выполнены.

В полном объеме достигнуты 7 из 9 запланированных целевых показателей.

Целевой показатель «Количество возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (3 человека при 0 запланированных) не выполнен по причине отсутствия взаимопонимания между замещающими родителями и подопечными, смерти опекуна, нежелание ребёнка воспитываться в замещающей семье.

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приёмных семьях» (548 из 555 запланированных) не выполнен в результате снятия с учёта детей по причине смены места жительства приёмного родителя.

Число усыновлённых детей-сирот, оставшихся без попечения родителей составило 63 человека.

За счёт средств бюджета Краснодарского края приобретено 83 однокомнатных квартир для детей – сирот.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей достигла 98,0 %.

Число детей-сирот, над которыми осуществляется контроль за использованием предоставленного жилья – 512 человек.

Численность детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями – 695 человек.

Число детей-сирот, воспитывающихся в приёмных семьях составило 548 человек, а переданных на воспитание в замещающие семьи из государственного банка данных – 56 человек.

Эффективность реализации подпрограммы составляет 0,88 (средняя).

4) На реализацию подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки жителям муниципального образования город Краснодар по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярного сообщения» из местного бюджета было запланировано 136 717,9 тыс. рублей, профинансировано 136 717,7 тыс. рублей (100 %).

Все 3 запланированных мероприятия выполнены.

Достигнуты значения 5 запланированных целевых показателей.

В рамках подпрограммы в 2018 году количество поездок, совершаемых гражданами, имеющими право на получение дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения составило 4 451.

Количество бесплатных поездок, совершённых участниками и инвалида-ми Великой Отечественной войны, тружениками тыла, лицами, награждёнными знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,  бывшими  несовершеннолетними узниками фашизма, детьми сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей составило: 314 тыс. поездок на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения и 16 тыс. поездок на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения.

Количество поездок, совершённых студентами и учащимися, обучающимися по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения составило 6 229 тыс. поездок.

Количество поездок, совершённых членами семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей – 1,67 тыс. поездок.

Количество поездок, совершённых отдельными категориями граждан, имеющих право на получение меры дополнительной социальной  поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 202 тыс. поездок.

Эффективность реализации подпрограммы составляет 1 (высокая).

Оценка эффективности реализации всей муниципальной программы в 2018 году равна 0,95 (высокая).

4. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Доступная среда».

Координатор – управление по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар, исполнители программных мероприятий: департамент строительства, департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, департамент образования, управление культуры, департамент транспорта и дорожного хозяйства, управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар.

Запланированный объём финансирования в 2018 году составил 7 394,9 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 4 580,8 тыс. рублей и из местного бюджета – 2 814,1 тыс. рублей, профинансировано 7 266,0 тыс. рублей  (98,3 %) в том числе из краевого бюджета – 4 471,5 тыс. рублей и из местного бюджета – 2 794,5 тыс. рублей.

Денежные средства из краевого бюджета выделялись в рамках государственной программы Краснодарского края «Доступная среда».

В рамках реализации программы были выполнены все 6 запланированных мероприятий.

Достигнуты все 6 плановых целевых показателей.

В результате реализации программных мероприятий были достигнуты следующие результаты:

Произведён капитальный ремонт туалета и санитарно-бытового помещения для маломобильных граждан, а также установке тактильных табличек. пиктограмм, мнемосхем для санузла, беспроводного устройства вызова, звукового информатора, табло, тактильных полос в СОШ № 100 на сумму 1 000,0 тыс. рублей.

Проведены работы по обеспечению доступности главного входа ДИ «Премьера» (ул. Стасова, 175) на общую сумму 280,0 тыс. рублей.

Проведены работы по оснащению муниципального пассажирского транспорта 15 визуальными табло и 7 радиоинформаторами - системами информирования и ориентирования инвалидов по зрению «говорящий город».

Выполнены работы по обеспечению доступности для маломобильных граждан 103 пешеходных переходов и 31остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году равна 0,99 (высокая).

5. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Город детям».

Координатор – управление по вопросам семьи и детства. Исполнители программных мероприятий: департамент образования, управление культуры, управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Краснодар.

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования город Краснодар в 2018 году составил 31 437,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 13 649,4 тыс. рублей, из местного бюджета – 17 787,9 тыс. рублей, профинансировано 31 436,8 тыс. рублей (100%) в том числе из краевого бюджета – 13 649,4 тыс. рублей, из местного бюджета – 17 787,4 тыс. рублей.

Денежные средства из краевого бюджета выделялись в рамках государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани».

Все 8  мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муниципального образования город Краснодар «Город детям» в 2018 году, выполнены в полном объёме.

Запланированные 8 целевых показателя достигнуты в полной мере.

Реализация программных мероприятий позволила достигнуть следующих результатов.

Число оздоровленных детей-участников детских творческих коллективов составило 117 человека.

10 216 детей отдохнули в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций.

Доля детей, состоящих на профилактическом учете составила 0,1 %.

Проведено 18 фестивалей, конкурсов, соревнований, олимпиад и иных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых, одаренных детей в образовательных организациях.

532 ребенка приняли участие в мероприятии Дня защиты детей.

245 граждан были поставлены на учёт в течение года в качестве кандидатов в замещающие родители (усыновители).

Оценка эффективности реализации Программы составила 1 (высокая).

6. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной политики на территории муниципального образования город Краснодар».

Координатор – управление по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар. Исполнители программных мероприятий: департамент образования, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, управление по делам молодёжи, администрации внутригородских округов.

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования город Краснодар в 2018 году составил 92 884,8 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 4 402,8 тыс. рублей, из местного бюджета – 88 482,0 тыс. рублей, профинансировано 90 831,3 тыс. рублей (97,8 %) в том числе из краевого бюджета – 4 323,4 тыс. рублей, из местного бюджета – 86 507,9 тыс. рублей.

Денежные средства из краевого бюджета выделялись в рамках государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани».

В рамках программы были достигнуты 15 целевых показателей, в том числе 2 отдельно запланированных программных целевых показателя.

Данная муниципальная программа состоит из подпрограмм:

1) «Молодёжь Краснодара». В рамках данной подпрограммы был запланирован объём финансирования из местного бюджета в размере 8 609,4 тыс. рублей, профинансировано 8 608,6 тыс. рублей (100 %).

Выполнены 19 запланированных мероприятий.

Достигнуты 10 целевых показателей из 13 запланированных.

Целевой показатель «Количество молодых людей, вовлечённых в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства» не достигнут в полной мере (9 995 человек из 10 000 запланированных) в связи с сокращением количества дворовых площадок, заменив их другими досуговыми мероприятиями по месту жительства.

Показатель «Количество молодых людей муниципального образования город Краснодар, вовлечённых в волонтерскую деятельность» достигнут не в полном объеме (5 490 человек из 5 500 запланированных) в связи с проведением чемпионата мира по футболу определённое количество волонтёров было направленно для работы на матчах в город Сочи.

Не достижение показателя «Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодёжи» (7 986 человек из 8 000 запланированных) обусловлено занятностью молодёжи в студенческих трудовых отрядах в летний период.

В рамках подпрограммы «Молодёжь Краснодара» обеспечена работа 2 молодёжных центров, а также выполнен план по количеству людей, вовлечённых в культурно-досуговые мероприятия (190 000 человек), вовлечённых в молодёжные советы при главе муниципального образования город Краснодар (20 человек), участвующих в муниципальных конкурсах на соискание специальных молодежных стипендий для социально активных обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (100 человек), вовлечённых в волонтерскую деятельность (5 490 человека), вовлечённых в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства (9 995человек), участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни (95 000 человек).

70 творческих и интеллектуальных клубов (центров, учреждений) осуществляли деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан.

В студенческих трудовых отрядах было занято 1 300 молодых людей.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1 (высокая).

2) «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар». В рамках данной подпрограммы был запланирован объём финансирования из местного бюджета в размере 5 487,7 тыс. рублей, профинансировано 5 485,8 тыс. рублей (100 %).

Выполнены все 17 запланированных мероприятий.

Достигнуты 2 запланированных целевых показателя.

В рамках подпрограммы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар» количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие молодёжи, составило 170 000 человек. В 2018 году 16 военно-патриотических клубов осуществляли работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи и подготовке её к военной службе.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1 (высокая).

3) Мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной политики на территории муниципального образования город Краснодар». Запланированный объем финансирования составил 78 787,7 тыс. рублей, из них: в том числе из краевого бюджета – 4 402,8 тыс. рублей, из местного бюджета – 74 384,9 тыс. рублей. Профинансировано в 2018 году 76 736,9 тыс. рублей (97,4%), в том числе из краевого бюджета – 4 323,4 тыс. рублей, из местного бюджета 72 413,5 тыс. рублей.

Выполнены 9 запланированных мероприятий.

Запланированный целевой показатель достигнут.

В рамках данных мероприятий количество молодых людей, вовлечённых в творческие и культурно-досуговые мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни на территории базы отдыха «Дубрава» составило более 1 620 тыс. человек. Так же предоставлялись субсидии из краевого бюджета на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов и организацию отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений.

Эффективность реализации отдельных мероприятий составила 1 (высокая).

Эффективность реализации муниципальной программы в целом составила 1 (высокая).

7. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар».

Координатор – управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар.

Исполнитель программных мероприятий - управление культуры администрации муниципального образования город Краснодар и подведомственные ему учреждения.

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования город Краснодар в 2018 году составил 1 435 189,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 3 079,8 тыс. рублей, из краевого бюджета – 321 010,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 1 111 099,4 тыс. рублей, профинансировано 1 428 503,9 тыс. рублей (99,5 %) в том числе из федерального бюджета – 3 079,8 тыс. рублей, из краевого бюджета – 321 010,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 1 104 414,1 тыс. рублей.

Денежные средства из федерального бюджета направлялись в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы.

Денежные средства из краевого бюджета выделялись в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» и «Управление государственными финансами Краснодарского края».

Выполнены 12 запланированных мероприятий.

Достигнуты 18 запланированных целевых показателей.

Выделенные средства направлялись на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений в целях выполнения Указа Президента РФ, осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Краснодарского края.

В 2018 году за счёт средств краевого бюджета в сумме 1 593,5 тыс. рублей был проведён капитальный ремонт МБУК «СДК ст. Старокорсунской».

Денежные средства были направлены на выполнение муниципального задания учреждениями культуры, участие творческих коллективов в различных мероприятиях, на проведение тематических семинаров и концертов, на приобретение сценической обуви и костюмов, музыкальных инструментов, а также на повышение квалификации работников и участие в мероприятиях, способствующих росту профессионализма, обмену опытом.

При этом были достигнуты следующие результаты.

Число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа составило 6 356 человек.

Количество коллективов народного творчества и других клубных формирований в учреждениях культурно-досугового профиля – 311 единиц.

Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями в 2018 году составило 5 049, их посетили более 894 тыс. человек.

Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры по итогам 2018 года составил 80,14%.

Динамика роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры – 120,7%.

Среднегодовой контингент обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования в 2018 году составил 12 185 человек, число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 13 596 человек.

Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек в 2018 году составило 284,1 тысяч единиц.

Показатель посещений составил более 1 млн. человек, а документовыдачи – 2 978,9 экземпляров.

Число учащихся муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов составило 35 человек.

Динамика роста средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования – 100,0 %.

Количество педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории составило 603 человека.

Было проведено 886 мероприятий муниципальных театрально-концертных учреждений, которые посетили более 312 тыс. человек.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 1 (высокая).

8. Муниципальная программа  муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар».

Координатор муниципальной программы: управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар

Исполнители программных мероприятий: управление по физической культуре и спорту, подведомственные ему учреждения, департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар.

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования город Краснодар в 2018 году составил 463 128,0 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 14 244,8 тыс. рублей, из местного бюджета – 448 883,2 тыс. рублей, профинансировано 460 748,3 тыс. рублей (99,5 %) в том числе из краевого бюджета – 14 168,7 тыс. рублей, из местного бюджета – 446 579,6 тыс. рублей.

Денежные средства из краевого бюджета направлялись в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» и «Управление государственными финансами Краснодарского края».

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм: «Развитие физической культуры и массового спорта» и «Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании город Краснодар».

1) «Развитие физической культуры и массового спорта». Запланированный объём финансирования в 2018 году составил 439 853,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 11 244,8 тыс. рублей, из местного бюджета –  428 608,6 тыс. рублей, профинансировано 438 204,1 тыс. рублей (99,6 %) в том числе из краевого бюджета – 11 168,7 тыс. рублей, из местного бюджета – 427 035,4 тыс. рублей.

Выполнены 10 запланированных мероприятий.

Достигнуты плановые значения по 5 целевым показателям из 6.

Целевой показатель «Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения. Принявшего участия в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО» (24,6% при запланированных 29%) не достигнут в связи с  невыполнением установленных нормативов ГТО гражданами, принявших участие в выполнении нормативов ГТО.

В рамках подпрограммы были достигнуты следующие результаты.

Удельный вес населения муниципального образования город Краснодар, систематически занимающегося физической культурой и спортом составил 49,2%.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом 449 тыс. человек.

Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участия в выполнении нормативов составила 26,23 %.

Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период 14 472 человек.

Проведено 339 спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятия.

Предоставлялись субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям  в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы на приобретение материалов, спортивного оборудования и инвентаря, проведение учебно-тренировочных сборов, укрепление материально-технической базы 2 учреждениям, приобретение спортивной экипировки 8 учреждениям, на обеспечение текущего ремонта и других расходов муниципальных бюджетных учреждений, носящий непостоянный характер 1 учреждению.

Оказана социальная поддержка молодым специалистам и заслуженным тренерам: 35 работников отрасли «Физическая культура и спорт» и 41 работников отрасли «Образование».

Эффективность реализации подпрограммы составила 1 (высокая).

2) Подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании город Краснодар». Запланированный объём финансирования в 2018 году составил 23 274,6 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 3 000,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 20 274,6 тыс. рублей, профинансировано 22 544,2 тыс. рублей (96,9 %) в том числе из краевого бюджета – 3 000,0 тыс. рублей, из местного бюджета – 19 544,2 тыс. рублей.

В 2018 году выполнены мероприятия по проектированию и строительству спортивных площадок, в рамках программы по выполнению наказов избирателей депутатам Городской Думы Краснодара:

выполнены проектно-сметные документации для строительства спортивных площадок по адресам: п. Березовый, ул. Зелёная, 53 и п. Российский, ул. Измайловская, 25/4;

завершена реконструкция спортивной площадки в сквере «Дружба» в комплексную спортивную площадку по адресу: г. Краснодар, ул. Мира/ул. Октябрьская/ул. Орджоникидзе/ул. Рашпилевская.

Завершены капитальные ремонты:

многофункциональной спортивно-игровой площадки на территории МБОУ МО город Краснодар СОШ № 78 им. Героя РФ Н.Н.Шевелёва;

многофункциональной спортивно-игровой площадки на территории МАОУ МО город Краснодар лицей № 64;

нежилого помещения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Старокубанская, 109.

Завершено строительство 3 спортивных площадок (тренажёры, фигуры для занятий варкаутом).

Подпрограмма состоит из 8 мероприятий, из которых в полном объеме выполнены 7.

Мероприятие «Реконструкция спортивного комплекса с плавательным бассейном по ул. им. 70-летия Октября, 28» не выполнено по причине несвоевременного предоставления исполнителями работ (поставщиками, подрядчиками) документов для расчётов.

Запланированные подпрограммой 2 целевых показателя выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,92 (высокая).

В целом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 1 (высокая).

9. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время».

Координатор и исполнитель программных мероприятий – управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар, а также подведомственные ему учреждения.

Запланированный объём финансирования из местного бюджета в 2018 году составил 438 862,0 тыс. рублей, профинансировано 430 101,1 тыс. рублей (98,0 %).

Муниципальная программа состоит из трёх подпрограмм:

1) Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании город Краснодар». Запланированный объём финансирования из местного бюджета в 2018 году составил 3 443,9 тыс. рублей, профинансировано 3 433,8 тыс. рублей (99,7 %).

Из 8 запланированных мероприятий выполнены 7.

Мероприятие «Организация работ по очистке территорий от взрывоопасных предметов» не выполнено по причине того, что данное мероприятия выполняется по факту возникновения чрезвычайной ситуации.

Достигнуты 4 запланированных целевых показателя.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Приобретено 56 шт. информационно-запрещающих указательных знаков для предотвращения гибели людей на водных объектах.

Проведена доработка и поддержка веб-сайта управления гражданской защиты с целью обеспечения открытости информации населению.

Приобретён 1 дизель-генератор для обеспечения бесперебойной работы системы 112 АПК «Безопасный город».

Приобретены и установлены датчики системы глобальной спутниковой навигации для обеспечения контроля за местоположением транспортных средств – 20 штук.

Выполнены мероприятия по оборудованию пункта временного размещения населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также вынужденных переселенцев (беженцев).

Эффективность реализации подпрограммы составила 0,92 (высокая).

2) Подпрограмма «Развитие гражданской обороны и защиты населения  муниципального образования  город Краснодар». Запланированный объём финансирования из местного бюджета в 2018 году составил 3 848,7 тыс. рублей, профинансировано 3 848,6 тыс. рублей (100 %).

Выполнены 3 запланированных мероприятия.

Достигнуты 4 запланированных целевых показателя.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Приобретено 23 650 шт. учебно-методического материала, листовок, буклетов, памяток для населения и др. по пропаганде и обучению населения вопросам гражданской обороны.

Выполнены мероприятия по поддержанию в постоянной готовности (техническому обслуживанию): комплексной системы экстренного оповещения населения (далее – КСЭОН), элементов региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (П-166), системы наблюдения за параметрами окружающей среды (ЭКОР), датчика уровня воды (АГК-29), подключение АГК-29 к сети электропитания 220В.

Проведены ремонтные работы на городском запасном пункте управления, в том числе изготовление проектно-сметной документации (МКУ МО г. Краснодар «ЕДДС»).

Эффективность реализации подпрограммы составила 1 (высокая).

3) Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования город Краснодар». Запланированный объём финансирования из местного бюджета в 2018 году составил 127,9 тыс. рублей, профинансировано 127,9 рублей (100 %).

Выполнены 2 запланированных мероприятия.

Достигнуты 3 запланированных целевых показателя.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Приобретены 115 указателей обозначения мест забора воды для целей пожаротушения «Пожарный гидрант».

Приобретены памятки по пожарной безопасности в количестве 53 000 штук.

Эффективность реализации подпрограммы составила 1 (высокая).

4) На мероприятия по обеспечению управления реализацией муниципальной программы было запланировано 431 441,5 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 500,0 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 430 941,5 тыс. рублей, профинансировано 422 690,9 тыс. рублей (98,0 %) в том числе из краевого бюджета – 499,4 тыс. рублей, из местного бюджета – 422 191,5 тыс. рублей.

Денежные средства предназначены на обеспечение деятельности управления гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар, МКУ муниципального образования город Краснодар ПАСС «Служба спасения», МКОУ муниципального образования город Краснодар «Курсы ГО», МКУ муниципального образования город Краснодар «ЕДДС», реализацию иных мероприятий в рамках выполнения наказов избирателей, расходы: связанные с исполнением судебных актов, расходы за счёт средств резервного фонда, в том числе исполнитель (управление по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (выплата материальной помощи).

В целом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,99 (высокая).

10. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар».

Координатор – управление по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар, исполнители программных мероприятий: департамент образования, управление здравоохранения, управление культуры, управление по делам молодёжи, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар, управление по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар.

Запланированный объём финансирования из местного бюджета в 2018 году составил 25 918,3 тыс. рублей, профинансировано 25 917,3 тыс. рублей (100 %).

Выполнены 13 запланированных мероприятий.

Достигнуты 5 запланированных целевых показателей, в том числе 3 отдельно запланированных программных целевых показателя.

Данная муниципальная программа состоит из подпрограмм: «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних» с объёмом финансирования 22 419,4 тыс. рублей и «Об организации общественных работ в муниципальном образовании город Краснодар» с объёмом финансирования              3 286,8 тыс. рублей. Подпрограммы профинансированы в полном объеме.

В рамках каждой из подпрограмм достигнут запланированный 1 целевой показатель.

Эффективность реализации каждой подпрограммы составила 1 (высокая).

На реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы профинансировано 212,1 тыс. рублей.

1) В рамках подпрограммы «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних» выполнено 11 запланированных мероприятий. В муниципальном образовании город Краснодар трудоустроено 3 720 подростков.

2) В рамках подпрограммы «Об организации общественных работ в муниципальном образовании город Краснодар» Краснодар выполнены 2 запланированных мероприятия и создано 140 временных рабочих мест и трудоустроено 8 814 человек.

С участием администрации  муниципального образования город Краснодар проведено 9 ярмарок вакансий рабочих мест.

В рамках Программы проводился общегородской отраслевой конкурс «Лучший специалист города Краснодара 2018 года». В 2018 году конкурс проводился по 55 номинациям.

В целом, эффективность реализации муниципальной программы составляет 1 (высокая).

11. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар».

Координатор – департамент по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами. Исполнители программных мероприятий: департамент образования, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, управление по делам молодёжи администрации муниципального образования город Краснодар.

Запланированный объём финансирования из местного бюджета в 2018 году составил 1 039,8 тыс. рублей, профинансировано 1 037,1 тыс. рублей            (99,7 %).

Все 15 мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» выполнены полностью.

Оба запланированных целевых показателей достигнуты.

Достигнуты следующие результаты.

По итогам 2018 года вовлечение подростков и молодёжи муниципального образования город Краснодар в проведение культурно-массовых мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни и организации досуга 71,2 %.

Стабилизация уровня первичного потребления наркотических и психотропных веществ жителями муниципального образования город Краснодар 38 человек.

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составляет  0,99 (высокая).

12. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Электронный Краснодар».

Координатор – управление информационно-коммуникационных технологий и связи администрации муниципального образования город Краснодар.

Исполнители программных мероприятий - управление информационно-коммуникационных технологий и связи администрации муниципального образования город Краснодар и муниципальное казённое учреждение «Электронный Краснодар».

Запланированный объём финансирования из местного бюджета в 2018 году составил 102 524,9 тыс. рублей, профинансировано 101 649,5 тыс. рублей (99,1%).

В рамках реализации программы выполнено 13 запланированных мероприятий.

Все 8 запланированных целевых показателя были достигнуты.

Доля внутреннего электронного документооборота в общем объёме документооборота – 92%.

Количество автоматизированных рабочих мест, включённых в комплексную систему информационной безопасности, оснащённых необходимыми программно-аппаратными комплексами в соответствии с требованиями действующего законодательства составило 150 шт.

Обеспечение безлимитного доступа к сети Интернет в точках общественного доступа – 100%.

Обеспечение функционирования и эксплуатации информационно-коммуникационной и сетевой инфраструктуры (сопровождение видеоконференц-связи, мини-АТС, обеспечение IP-телефонией и каналами передачи данных) – 100%.

Было приобретено 41 единица аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения.

Обеспечение передачи данных от камер видеонаблюдения – 566 шт.

Количество автоматизированных рабочих мест с установленным российским программным обеспечением составило 80 шт.

Таким образом, согласно проведённым расчётам эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,97 (высокая).

13. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения».

Координатор – департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар.

Исполнители программных мероприятий - департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар, подведомственные ему казённые учреждения, администрации внутригородских округов.

Предусмотрено финансирование в сумме 2 751 547,9 тыс. рублей, из них: 29 027,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 2 722 520,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Профинансировано 2 676 511,6 тыс. рублей (97,3%), в том числе из краевого бюджета – 21 818,5 тыс. рублей и 2 654 693,1 тыс. рублей  из местного бюджета.

Краевые средства были выделены в рамках государственных программ Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Региональная политика развития гражданского общества».

1) В рамках  мероприятий муниципальной программы -  было предусмотрено финансирование в сумме 2 737 998,3 тыс. рублей, из них: 29 027,2 тыс. рублей из краевого бюджета и 2 708 971,1 тыс. рублей из местного бюджета.

Профинансировано 2 665 662,5 тыс. рублей (97,4%), из них: 21 818,5 тыс. рублей из краевого бюджета и 2 643 844,0 тыс. рублей из местного бюджета.

Было выполнено 36 запланированных мероприятий, в результате реализации которых достигнуты следующие результаты:

- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, составила 36,9%;

- доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения муниципального образования город Краснодар составила 90,2%;

- выполнялись работы по цветочному оформлении, озеленению, сносу и омолаживанию деревьев. Площадь озеленения и содержания зеленых насаждений на территории муниципального образования город Краснодар составила 633,97 тыс. кв. м;

- проведены работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения на путепроводе по ул. Садовая;

- отловлено 4 003 безнадзорных домашних животных;

- в рамках выполнения наказов избирателей выполнены работы по капитальному ремонту и благоустройству придомовых территорий многоквартирных жилых домов, а также благоустройству и озеленению территорий муниципального образования город Краснодар по 240 объектам;

- проведены мероприятия по озеленению территории муниципального образования город Краснодар на площади более 30 га, в том числе на территории «Аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края» и сквера «Крымский» восстановлено покрытие зеленого газона общей площадью   30 563 кв.м.;

- проведены работы по ремонту 17 памятников;

- выполнялись мероприятия по содержанию и ремонту 11-ти фонтанов;

- обустроено 850 биотуалетов на территории города;

- проведена установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников (219 объектов);

- обустроено 1 300 биотуалетов на территории города;

- выполнялись мероприятия по текущему содержанию кладбищ – 16 объектов;

- проводились работы по содержанию и  ремонту 1 детской площадки на территории города, а также приобретено и установлено 98 новых объектов;

- благоустроено 17 внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов;

- выполнены мероприятия по обеспечению освещения улиц  и обслуживанию сетей уличного освещения (62 593 светоточки).

Из 11 запланированных целевых показателей в полном объеме достигнуто 10.

Целевой показатель «Количество отремонтированных муниципальных квартир» (30 из 31 запланированных) не достигнут по причине исключения адреса на основании письма управления по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар.

Эффективность реализации программных мероприятий – 0,91 (высокая).

2) В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды, формирование экологической культуры населения в муниципальном образовании город Краснодар» - запланированный объём финансирования из местного бюджета в 2018 году составил 9 103,7 тыс. рублей, профинансировано 8 965,8 тыс. рублей (98,5%).

В рамках реализации подпрограммы выполнено 10 запланированных мероприятий.

Все 9 запланированных целевых показателя были достигнуты.

Установлено 5 постов контроля загрязнения атмосферного воздуха и передвижной экологической лаборатории.

На площади 74,8 га обособленных водных объектов, на которых обработаны места выплода кровососущих насекомых.

Было проведено 40 эколого-просветительских мероприятий, проводимых среди учащихся дошкольных и средних общеобразовательных организаций муниципального образования город Краснодар, студентов средних и высших профессиональных учебных заведений, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар.

5 экологических мероприятий проведены среди населения муниципального образования город Краснодар, включающих организацию акций, конкурсов, выставок, спортивно-игровых программ, экологических праздников, а также мероприятий в рамках Всероссийского экологического детского фестиваля.

Выпущен ежегодный сборник «Состояние и охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Краснодар».

Проведены ручные прополки злостных растений с последующей утилизацией растительных остатков на территории муниципального образования город Краснодар на площади 161 242 кв.м.

Проведена откачка дренажных вод, поступающих из скважин закрытого дренажа сельскохозяйственных земель в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар, с земель сельскохозяйственного назначения и сброса воды в систему Карасунских озер и водоема "Лотосы" для их подпитки в объёме      400 000 куб.м.

Эффективность реализации подпрограммы составила – 1 (высокая).

Эффективность реализации программы в целом – 0,70 (удовлетворительная).

14. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества».

Координатор – департамент по связям с общественностью  и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город Краснодар.

Исполнители мероприятий программы – департамент по связям с общественностью  и взаимодействию с правоохранительными органами  и управление по делам казачества и военнослужащих администрации муниципального образования город Краснодар.

Предусмотрено финансирование в сумме 134 833,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Профинансировано 133 446,5 тыс. рублей (99%).

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы:

1) «Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского  общества» – предусмотрено финансирование в сумме 44 762,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 44 259,0 тыс. рублей (98,9%).

В рамках подпрограммы были выполнены все запланированные 15 мероприятий, в рамках которых были достигнуты следующие результаты:

- проведено 1 100 мероприятий с участием либо организованные социально ориентированными некоммерческими организациями;

- на 120 социально ориентированных некоммерческих организаций увеличилось количество участников городских конкурсов, смотров-конкурсов, фестивалей, выставок, а также мероприятий, приуроченных к праздничным, юбилейным и памятным датам;

- проведено более 8 советов при главе муниципального образования город Краснодар;

- размещено в СМИ и на официальном сайте администрации муниципального образования город Краснодар 300 материалов об общественно полезной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; о работе консультативных и совещательных органов в сфере общественно-политических отношений, развития институтов гражданского общества;

- организованно и проведено 40 «круглых столов», семинаров, собраний, конференций по рассмотрению социально значимых вопросов с участием общественных объединений;

Все 5 запланированных в рамках подпрограммы целевых показателя достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы – 1 (высокая).

2) «Развитие форм участия населения в местном самоуправлении муниципального образования город Краснодар» – предусмотрено финансирование в сумме 28 893,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, которые профинансированы в полном объеме.

В рамках подпрограммы были выполнены все 14 запланированных мероприятий. Достигнуты следующие результаты:

- проведены мероприятия с участием либо организованных органами территориального общественного самоуправления, на которых присутствовало 25 тыс. человек;

- на 2 000 человек увеличилось количество участников городских конкурсов «Лучший орган территориального общественного самоуправления в многоквартирном жилом доме», «Лучший орган территориального общественного самоуправления в квартале»;

- организованна и проведена конференция на тему: «Об итогах деятельности органов территориального общественного самоуправления муниципального образования город Краснодар и задачах последующего периода»;

- ежемесячное предоставление компенсационных выплат руководителям органов территориального общественного самоуправления муниципального образования город Краснодар, зарегистрированных в установленном законодательством порядке получило 1 450 человек;

Все 5 запланированных в рамках подпрограммы целевых показателя достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы – 1 (высокая).

3) «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика терроризма и экстремизма» – предусмотрено финансирование в сумме 28 339,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 27 836,6 тыс. рублей (98,2%).

В рамках подпрограммы были выполнены все запланированные 19 мероприятий, в рамках которых были достигнуты следующие основные результаты:

- социально ориентированными некоммерческими организациями проведено 130 мероприятий по гармонизации межнациональных отношений и развитию национальных культур в муниципальном образовании город Краснодар;

- размещено 80 материалов о гармонизации межнациональных отношений и развитию национальных культур в муниципальном образовании город Краснодар в средствах массовой информации, на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

В рамках программы были достигнуты плановые значения всех 2 целевых показателей.

Эффективность реализации подпрограммы – 1 (высокая).

4) «Ведомственная целевая программа «Казаки Краснодара» –предусмотрено финансирование в сумме 32 837,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 32 457,8 тыс. рублей (98,8%).

В рамках ведомственной целевой программы были выполнены все запланированные 6 мероприятий и достигнуты следующие результаты:

- численность казачьей дружины по охране общественного порядка на постоянной основе составила 50 человек;

- продолжительность дежурств по охране общественного порядка в расчете на члена казачьей дружины (норма рабочего времени в неделю) составила 40 часов в неделю;

- 31 казачье общество было привлечено к реализации мероприятий ведомственной программы;

- 2 500 членов казачьих обществ привлечено к проведению мероприятий ведомственной программы;

- 3 200 учащихся классов казачьей направленности, привлечено к проведению мероприятий ведомственной программы;

- организованно и проведено 30 «круглых столов», семинаров, собраний, конференций по рассмотрению вопросов реализации государственной политики в отношении казачества с участием представителей казачьих обществ;

- 150 материалов об общественно полезной деятельности казачьих обществ размещено в средствах массовой информации, на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

В рамках ведомственной целевой программы достигнуты все 7 запланированных целевых показателей.

Эффективность реализации ведомственной целевой программы – 1,0 (высокая).

Эффективность реализации Программы – 1 (высокая).

15. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар».

Координатор и исполнитель мероприятий – департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар.

Предусмотрено финансирование в сумме 18 640,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 18 640,7 тыс. рублей. (100 %).

В рамках муниципальной программы были выполнены все запланированные 5 мероприятий.

В рамках поддержки и развития раздела «Инвестиционный портал города Краснодара» официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара количество посещений раздела: в 2018 году - 9 050 человек.

В Межотраслевой конференции, посвящённой стратегическому планированию социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар приняли участие представители органов власти, общественности и деловых кругов в 2018 году в количестве 1 000 человек.

По итогам участия в Российском инвестиционном форуме, г. Сочи были заключены соглашения об инвестиционном сотрудничестве и (или) соглашения о намерениях в сфере реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Краснодар в 2018 году - 13 соглашений на сумму 36,3 млрд. рублей.

В рамках проведения межрегионального форума крупнейших компаний Южного федерального округа, г. Краснодар приняли участие представители делового сообщества муниципального образования город Краснодар в 2018 году в количестве 300 человек.

При выполнении научно-исследовательской работы по теме «Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период» исполнен 1-й и 2-й этапы муниципального контракта.

В рамках муниципальной программы достигнуты все 3 целевых показателя.

Эффективность реализации Программы - 1 (высокая).

16. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар».

Координатор и исполнитель мероприятий программы – департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар.

Предусмотрено финансирование в сумме 6 800,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 6 515,0 тыс. рублей. (95,8 %).

Кредиторская задолженность по Программе на 01.01.2018 - 135,5 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы выполнены все запланированные 5 мероприятий.

В настоящее время в Краснодаре функционирует 289 коллективных средства размещения (гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы) с общим номерным фондом: 6 964 номеров, рассчитанных ориентировочно на  13 728 койко - мест.

В рамках муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар» в 2018 году проведены следующие мероприятия:

Предоставление муниципальному бюджетному учреждению муниципального образования город Краснодар «Туристско-информационный центр» (далее – МБУ «ТИЦ») субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Создание, содержание и продвижение Интернет-портала муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город Краснодар «Туристско-информационный центр».

Денежные средства направлены на постоянное обновление информации на Интернет-портале МБУ «ТИЦ» о туристическом потенциале города, основных достопримечательностях, экскурсионных программах, средствах размещения, объектах питания и развлечений, событийных, культурно-массовых и других мероприятиях, в том числе – о мероприятиях туристической направленности.

Участие в организации и проведении краевого фестиваля «Античное наследие России».

МБУ «ТИЦ» выступил в качестве организатора и основного исполнителя в проведении масштабного событийного мероприятия в рамках краевого туристического фестиваля «Античное наследие России», который проводился в рамках перекрестного года Россия-Греция с целью укрепления международного сотрудничества и межкультурных связей, продвижения туристского потенциала и популяризации культурно-исторического наследия Краснодарского края.

Программа фестиваля включала спортивно-массовые и культурно-развлекательные мероприятия на территории Геленджика, Анапы, Новороссийска, Темрюкского района, а также Краснодара, как одного из городов-участников фестиваля.

В данном мероприятии приняли участие представители администраций Краснодара и края, а также Краснодарской городской общественной организации греков «Понтос».

Мероприятие состоялось на территории муниципального образования город Краснодар 3 июня 2018 года, где участниками фестиваля стали более 3 тысяч жителей и гостей города.

Подготовка и выпуск информационных материалов о гостиничных, туристских и экскурсионных возможностях муниципального образования город Краснодар в целях информирования о туристском потенциале муниципального образования город Краснодар и о развитии туризма в муниципальном образовании город Краснодар, в том числе для размещения в печатных средствах массовой информации и на телевидении, распространения на цифровых носителях. Издание буклетов, книг, путеводителей, туристских карт, другой печатно-полиграфической продукции, включающей информацию о туристской и инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар, в том числе для бесплатного распространения в рамках официальных мероприятий, организуемых администрацией муниципального образования город Краснодар.

Изготовлены туристские карты о достопримечательностях и туристской привлекательности города Краснодара в количестве 2000 штук (по 110 руб.) на сумму 220,0 тыс. руб. и 2000 штук (по 40 руб.) на сумму 80,0 тыс. руб. для распространения среди гостей города.

Внебюджетный источник финансирования:

Строительство на территории муниципального образования город Краснодар музейно-выставочного комплекса «Россия – моя история».

В ноябре 2017 года заключено соглашение между администрацией муниципального образования город Краснодар и Фондом содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» (далее – Фонд) по реализации мероприятия «Строительство музейно-выставочного комплекса «Россия – моя история» (далее – Объект), согласно чему Фонд должен ввести в эксплуатацию Объект в срок до 15.09.2018.

В настоящее время Фонд занимается получением заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), чтобы поучить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Открытие музейно-выставочного комплекса планируется в начале ноября текущего года.

Также, согласно программе, в октябре 2018 года проведен туристический фестиваль-конкурс Юга России «Эфес Кубани» по артистическому фехтованию и боевому танцу, где МБУ «ТИЦ» выступил главным организатором данного мероприятия. Фестиваль направлен на развитие молодёжного событийного туризма и продвижения туристического потенциала муниципального образования город Краснодар. Участниками фестиваля-конкурса станут клубы исторической реконструкции, артистического фехтования, рукопашного боя и боевого танца из районов Краснодарского края, ближайших и граничащих с Краснодарским краем регионов Российской Федерации и Северного Кавказа. К участию в фестивале было привлечено около 7 тысяч человек.

В рамках муниципальной программы достигнуты все 6 целевых показателей.

Эффективность реализации Программы - 1 (высокая).

17. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Управление муниципальным имуществом».

Координатор и исполнитель мероприятий программы - департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар.

Предусмотрено финансирование в сумме 215 580,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 209 618,9 тыс. рублей. (97,2 %).

В рамках программы было выполнено 14 мероприятий из 17.

Мероприятие «Оказание услуг по оценке начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории» не выполнено по причине отсутствия предмета аукциона для оценки.

Мероприятие «Возмещение собственникам и землепользователям земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, в том числе путем выкупа» не выполнено по причине того, что соглашение об изъятии недвижимого имущества не подписано со стороны собственника.

Мероприятие «Подготовка проектной документации по сохранению объекта культурного наследия (стадия – эскизный проект реставрации)» не выполнено по причине временной приостановки действия лицензии у предполагаемой проектной организации.

В рамках программы была проведена оценка стоимости права заключения 309 договоров на пользование муниципальным имуществом, стоимости муниципального имущества для расчета арендной платы и другие расходы по управлению муниципальной (государственной) собственностью.

Проведена оценка рыночной стоимости 230 единиц муниципального имущества и имущества, планируемого к приобретению (признание права) в муниципальную собственность.

Проведено 88 экспертиз, рецензирование отчетов об оценке стоимости муниципального имущества  и имущества, планируемого к приобретению в муниципальную собственность.

Проведена оценка стоимости 139 земельных участков, стоимости права заключения договора аренды земельного участка, размера арендной платы за пользование земельным участком.

Оказаны услуги по определению стоимости 3 земельных участков в целях заключения соглашений обременения сервитутом.

Приведены в соответствие с судебными постановлениями 9 экспертиз о соответствии объектов имущества строительным и другим нормам.

Определены размеры возмещения за 11 земельных участков и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.

Оказаны услуги по определению размера платы по 3 концессионным соглашениям.

В рамках программы из 10 целевых показателей по 8 были достигнуты плановые значения.

Целевой показатель «Оценка начальной цены предмета аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории» не достигнут по причине отсутствия предмета аукциона для оценки.

Целевой показатель «Подготовка проектной документации по сохранению объекта культурного наследия (стадия - эскизный проект реставрации)» не достигнут по причине временной приостановки действия лицензии у предполагаемой проектной организации.

Эффективность реализации Программы – 0,7 (удовлетворительная).

18. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Информационный город».

Координатор и исполнитель мероприятий программы - информационно-аналитическое управление администрации муниципального образования город Краснодар.

Предусмотрено финансирование в сумме 98 762,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 98 762,8 тыс. рублей. (100,0 %).

В рамках муниципальной программы были выполнены все 7 запланированных мероприятий.

Основные показатели за 2018 года:

Информационное освещение деятельности администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Администрация) в печатных СМИ - 800 420 кв.см.

Информационное освещение деятельности Администрации в телевизионном эфире - 51 445 мин.

Информационное освещение деятельности Администрации в радио-эфире – 1 250 мин.

Информационное освещение деятельности Администрации на интернет-порталах, в электронных периодических СМИ и сетевых изданиях – 197 шт.

Количество посетителей официального Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (далее - Интернет-портал) - 3 055 000 чел.

Количество материалов, размещённых Администрацией на Интернет-портале - 13 564 шт.

Количество опрошенных граждан муниципального образования город Краснодар по вопросам местного значения - 7 200 чел.

Количество проведенных социологических исследований на территории муниципального образования город Краснодар по вопросам местного значения (далее – Исследования) – 9 шт.

Количество печатной и полиграфической продукции, посвящённой муниципальному образованию город Краснодар, памятным датам, культурным и иным общественно значимым событиям муниципального образования город Краснодар - 1 000 шт.

Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар - 49,7 %.

Были достигнуты все 10 целевых показателей.

Эффективность реализации Программы - 1 (высокая).

19. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом».

Координатор и исполнитель мероприятий программы - департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар.

Предусмотрено финансирование в сумме 889 617,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 885 614,5 тыс. рублей. (99,6 %).

Для реализации целей муниципальной программы в ней выделены подпрограммы:

1) «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар» – предусмотрено финансирование в сумме 119 070,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 115 748,7 тыс. рублей (97,2%).

В рамках подпрограммы выполнено 14 запланированных мероприятий.

Доля расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) составила 100 %.

Доля расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) составила 93,3 %

Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)  при плане 100,0 % фактически составил 106,1 %.

Исполнение местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по налоговым и неналоговым доходам составило 102,8 %.

Уровень исполнения общего объема расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) составил 98,5 %.

В рамках подпрограммы достигнуты все 12 целевых показателей.

Эффективность реализации подпрограммы – 1 (высокая).

2) «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Краснодар» – предусмотрено финансирование в сумме 770 547,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Профинансировано 769 865,8 тыс. рублей (99,9%).

В рамках подпрограммы выполнены все 7 запланированных мероприятий.

Не превысили установленных значений такие показатели, как:

- отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

- отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- отношение дефицита местного бюджета (за вы-четом объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования город Краснодар, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, разницы между полученными и погашенными бюджетными кредитами) к общему годовому объёму доходов местного бюджета без учёта безвозмездных поступлений;

- отношение объема заимствований к сумме, направляемой на финансирование дефицита местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) и (или) погашение долговых обязательств муниципального образования город Краснодар.

Отсутствует просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования город Краснодар, а также объем выплат из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств муниципального образования город Краснодар.

В рамках подпрограммы достигнуты все 6 запланированных целевых показателя.

Эффективность реализации подпрограммы – 1 (высокая).

Эффективность реализации муниципальной программы –1 (высокая).

20. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар».

Координатор и исполнитель мероприятий программы - департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар.

Предусмотрено финансирование в сумме 262,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 262,3 тыс. рублей. (100,0 %).

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар» оценка эффективности не производилась, так как в 2018 году мероприятия в рамках программы не выполнялись, а только оплачивалась кредиторская задолженность за 2017 год.

21. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар».

Координатор  муниципальной программы - департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар.

Исполнители мероприятий программы - департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар, управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар.

Предусмотрено финансирование в сумме 6 080,4 тыс. рублей, из них: 1 380,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 4 700,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Профинансировано 6 064,5 тыс. рублей      (99,7 %), из них: 1 380,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 4 684,1  тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Средства краевого бюджета предоставлялись в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы:

1) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар» - предусмотрено финансирование в сумме 1 700,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 1 684,1 тыс. рублей. (99,1 %).

В рамках подпрограммы были выполнены все 2 запланированных мероприятия.

В рамках подпрограммы был проведен 5-й общегородской конкурс «Инновационный Краснодар -2018».

В рамках форума малого и среднего бизнеса «Дело за малым!» организована экспозиция муниципального образования город Краснодар общей площадью 100 кв.м, на которой были представлены 6 инновационных проектов краснодарских предприятий и проведена презентация инвестиционного потенциала муниципального образования город Краснодар, проводились консультации по мерам поддержки МСП.

В рамках подпрограммы достигнуты 5 запланированных целевых показателей.

Эффективность реализации подпрограммы – 1 (высокая).

2) «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар» – предусмотрено финансирование в сумме 4 380,4 тыс. рублей, из них: 1 380,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 3 000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Профинансировано 4 380,4 тыс. рублей (100%), в том числе: 1 380,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 3 000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Выполнены все 4 запланированных мероприятий.

Увеличение площади теплиц в малых формах хозяйствования в агропромышленном комплексе, получивших поддержку в виде возмещения (субсидирования) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищённого грунта составило 5443,0 кв. м.

Увеличение объёма приобретённого поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур в малых формах хозяйствования в агропромышленном комплексе, получивших поддержку в виде возмещения (субсидирования) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек, кур составило 25 000 голов.

Увеличение объёмов произведенных и приобретённых кормов для сельскохозяйственных животных в малых формах хозяйствования в агропромышленном комплексе, получивших поддержку в виде возмещения (субсидирования) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат на производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных составило 83 условные единицы.

Производство малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе мяса в живом весе составило 1 020 тонн.

Производство малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе овощей составило 22 283 тонн.

Количество участников проведённых мероприятий (конференций, «круглых столов», форумов, совещаний, семинаров, выставок-ярмарок) по вопросам развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе составило 1 200 человек.

Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, ведущих дея-тельность в области сельскохозяйственного производства, и личных подсобных хозяйств  на поддержку сельскохозяйственного  производства  за  счёт субвенций, предоставляемых местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар) из краевого бюджета в совокупности или в отдельности на строительство теплиц для ведения овощеводства защищённого грунта составило 4093,0 кв. м.

В рамках подпрограммы все 7 запланированных целевых показателя достигнуты.

Эффективность реализации подпрограммы – 1 (высокая).

Эффективность реализации Программы – 1 (высокая).

22. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства».

Координатор муниципальной программы - департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар.

Исполнители мероприятий программы - департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар, департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар, департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар, департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар, департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар, управление муниципального контроля администрации муниципального образования город Краснодар, департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар.

Предусмотрено финансирование в сумме 8 694 505,5 тыс. рублей, из них: 1 837 148,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 5 229 580,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 1 627 776,8 тыс. рублей  за счет средств местного бюджета.

Профинансировано 8 396 082,3 тыс. рублей (96,6%), в том числе: 1 806 678,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 5 082 953,1 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 1 506 450,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кредиторская задолженность по Программе на 01.01.2018 - 99 006,8 тыс. рублей.

Средства федерального и краевого бюджета предоставлялись в рамках государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Развитие транспортной системы»

Денежные средства краевого бюджета предоставлялись в рамках государственных программ Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Для реализации целей Программы в ней выделены подпрограммы:

1) «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар» - предусмотрено финансирование в сумме 54 225,3 тыс. рублей, из них: 11 706,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 42 518,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Профинансировано 48 246,9 тыс. рублей (89,0%), из них: 8 791,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 39 455,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы было запланировано выполнение 7 мероприятий, из них выполнено 6 мероприятий.

Не выполнено мероприятие «Хранение временных сооружений» не выполнено (оплата не произведена в связи с окончанием финансового года, судебное производство).

В рамках подпрограммы все 2 запланированных целевых показателя достигнуты.

В 2018 году введен в эксплуатацию объект «Инженерные сети               пос. Березовый (газоснабжение)». Проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Берегоукрепление правого берега реки Кубань на участие от ул. Тургенева до ул. Рождественского парка в г. Краснодаре».

Ведутся работы по объекту: «Сеть фекальной канализации протяженностью 2600 м, пос. Пашковский г. Краснодара» (Второй этап)».

Подана заявка для предоставления субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по объекту: «Фекальная канализация по ул. Бульвар Интернациональный в г. Краснодаре».

Эффективность реализации подпрограммы – 0,86 (средняя).

2) «Жилище» - предусмотрено финансирование в сумме 102 192,1 тыс. рублей, из них: 7 334,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета,      38 262,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 56 595,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Профинансировано 102 070,0 тыс. рублей (99,9%), в том числе 7 334,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 38 149,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 56 586,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы было выполнено все 2 запланированных мероприятия.

В рамках подпрограммы «Жилище» государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей западнее пос. Лазурного (водоснабжение)» (Этап 2.2 Водопроводные очистные сооружения).

В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, в 2018 году выдано 86 свидетельств на получение социальной выплаты, с помощью которых молодые семьи улучшили свои жилищные условия.

Также 5 молодым семьям была предоставлена дополнительная социальная выплата в размере 5 процентов расчётной (средней) стоимости жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В рамках подпрограммы все 2 запланированных целевых показателя достигнуты.

Эффективность реализации подпрограммы – 1 (высокая).

3) «Приобретение в муниципальную собственность образовательных организаций, строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций в муниципальном образовании город Краснодар» - предусмотрено финансирование в сумме 3 841 548,8 тыс. рублей, из них:                 845 792,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 2 460 836,2 тыс.             рублей за счет средств краевого бюджета и 534 920,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Профинансировано 3 701 412,3 тыс. рублей (96,4%), в том числе 815 322,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета,                            2 418 540,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 467 549,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы было запланировано выполнение 16 мероприятий, из них выполнено 12 мероприятий.

Мероприятия «Проектирование и строительство блока к МБОУ СОШ     № 46 по ул. Гидростроителей, 20 в городе Краснодаре» и «Блок начальных классов на 300 мест на территории МОУ гимназии № 87 по ул. Бульварное кольцо, 9 в г. Краснодаре» не выполнены (нарушение срока выполнения работ ПИР, ведется претензионная работа).

Мероприятие «Дошкольная образовательная организация на 200 воспитанников по ул. им. Калинина, 350/12 в Западном внутригородском округе города Краснодара» не выполнено (нарушение сроков выполнения работ со стороны подрядной организации, ведется претензионная работа, начато судебное производство).

Мероприятие «Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. Краснодарском города Краснодара» не выполнено. Нарушение срока выполнения работ ПИР, ведется претензионная работа. Муниципальный контракт  на проведение государственной экспертизы проектной документации не заключен, в связи с нарушением срока выполнения ПИР. Ведется претензионная работа.

В 2018 году на территории муниципального образования город Краснодар за счет бюджетных средств в рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края «Социально экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» введена в эксплуатацию общеобразовательная организация на 1000 мест по ул. Наримановской в хуторе Ленина.

За счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в 2018 году введена в эксплуатацию детская дошкольная организация на 80 мест на территории ДДУ № 73 по ул. им. Володарского, 3.

Кроме того, в рамках указанной государственной программы Краснодарского края за счет средств застройщиков на территории муниципального образования город Краснодар в 2018 году введены в эксплуатацию 2 общеобразовательных организации на 3100 мест по улицам им. Героя Яцкова (1550 мест) и им. Байбакова Н.К., 17 (1550 мест), а также детские дошкольные учреждения на 200 мест по пр. им. К. Образцова, 6 и на    120 мест ул. им. Дзержинского, 22/1. В настоящее время данные объекты выкуплены в муниципальную собственность муниципального образования город Краснодар.

Помимо того, в рамках подпрограммы «Жилище» государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» в настоящее время завершены работы по строительству двух пристроек на 800 мест к существующим общеобразовательным организациям: гимназия № 23 по ул. Бакинской, 5 на 400 мест; ООШ № 81 в пос. Пригородном по ул. Сербской, 7 на 400 мест, а также 3-х детских дошкольных учреждений на 530 мест: в пос. Плодородном по                   ул. Александровской на 170 мест; в пос. Индустриальном по ул. Фанагорийской на 250 мест; по ул. Красных Партизан, 1/4  на 280 мест.   В настоящее время по данным объектам ведется работа по устройству подводящих инженерных сетей, подключению объектов к инженерным системам, а также подготовке их к проведению пусконаладочных работ. По итогам завершения комплекса работ по подключению объектов к сетям инженерной инфраструктуры, а также получения справок о выполнении технических условий на подключение объектов к инженерным сетям, объекты будут введены эксплуатацию в 1 квартале 2019 года.

Также в рамках вышеуказанной государственной программы за счет бюджетных средств ведутся работы по строительству следующих объектов:

- общеобразовательная организация на 1550 мест по ул. им. Героя                  Аверкиева, 32. Завершить строительство указанного объекта планируется в 2019 году;

- общеобразовательная организация на 1100 мест в по ул. Марины              Цветаевой, 4. Завершить строительство указанного объекта планируется в           2020 году;

- общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Красных                   Партизан, 1/4. Завершить строительство указанного объекта планируется в    2020 году.

- «Общеобразовательная организация 1100 мест по ул. Изобильной в                             г. Краснодаре (2 этап)». Завершить строительство указанного объекта планируется в 2020 году.

В целях участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию основного мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в адрес администрации Краснодарского края направлены инвестиционные проекты по объектам: «Проектирование и строительство детского сада в пос. Водники» (2 этап); «Проектирование и реконструкция МБОУ СОШ № 47 по ул. Садовой, 245 в городе Краснодаре» 1 этап: Строительство МБОУ СОШ № 47 на 400 мест» на выделение субсидии из средств федерального и краевого бюджетов на выполнение строительно-монтажных работ в 2020 – 2022 годах.

Также для участия в конкурсном отборе в рамках реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на предоставление субсидий из средств краевого и федерального бюджетов на выполнение строительно-монтажных работ в 2019 – 2021 годах в адрес администрации Краснодарского края направлен инвестиционный проект «Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. Знаменский – пос. Зеленопольский в г. Краснодаре. II этап.».

Для участия в конкурсном отборе в рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края «Социально экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» на предоставление субсидий из средств краевого и федерального бюджетов на выполнение строительно-монтажных работ в 2019 – 2020 годах в адрес администрации Краснодарского края 17.12.2018 направлен инвестиционный проект: «Начальная школа на 300 учащихся МБОУ гимназии № 92 по ул. Пионерская, 38 в г. Краснодаре» 2 этап: Строительство блока МБОУ на 300 мест с переходной галереей».

В целях дальнейшего строительства общеобразовательных и детских дошкольных учреждений за счет бюджетных средств на территории муниципального образования город Краснодар в настоящее время выполняются проектные работы по следующим объектам:

- «Общеобразовательная школа на 1500 мест в пос. Российском по                          ул. Тверская, 10 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»;

- «Общеобразовательная школа на 1650 мест в границах улиц Красных Партизан-Азовская в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара»;

- «Блок начальных классов на 300 мест на территории МОУ гимназии      № 87 по ул. Бульварное кольцо, 9 в г. Краснодаре»;

- «Проектирование и строительство блока к МБОУ СОШ № 46 по                            ул. Гидростроителей, 20 в городе Краснодаре» на 400 мест;

- «Проектирование и строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест в пос. Краснодарском»;

- «Проектирование и строительство ДДУ на 80 мест по                                       ул. Автолюбителей, 6/2 в Карасунском внутригородском округе город                       Краснодара»;

- «Проектирование и строительство ДДУ на 300 мест по                                ул. Обрывная, 133/3 в Центральном внутригородском округе города                       Краснодара»;

- «Проектирование и строительство ДДУ на 240 мест по                                  ул. им Марины Цветаевой, 5 в Прикубанском внутригородском округе город Краснодара»;

- «Проектирование и строительство ДДУ на 100 мест в                              пос. Российском по ул. Тверской, 8 в Прикубанском внутригородском округе            г. Краснодара»;

- «Проектирование и строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест в пос. Краснодарском»;

- «Проектирование и строительство детского сада на 160 мест по                         ул. Автолюбителей, 4/2».

В рамках подпрограммы все 5 запланированных целевых показателей достигнуты.

Эффективность реализации подпрограммы – 0,8 (средняя).

4) «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектные работы» – предусмотрено финансирование в сумме 4 255 432,0 тыс. рублей, из них: 984 021,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 2 654 976,3 тыс. рублей за счет краевого бюджета и 616 433,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Профинансировано 4 109 128,4 тыс. рублей (96,6%), из них: 984 021,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 2 554 949,4 тыс. рублей за счет краевого бюджета и 570 157,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы было запланировано выполнение 14 мероприятий, из них выполнено 12 мероприятий.

Мероприятие «Реконструкция ул. Восточно-Кругликовской от ул. 40-летия Победы до ул. Домбайской, ул. Яснополянской от ул. Домбайской до ул. Уссурийской, ул. Уссурийской от ул. Яснополянской до ул. Российской. Корректировка» не выполнено по причине несвоевременного выполнения работ подрядной организацией в рамках заключенного контракта.

Мероприятие «Строительство ливневой канализации по проезду 5-й линии поймы реки Кубань в Краснодаре» не выполнено по причине получения отрицательного заключения государственной экспертизы.

В рамках реализации программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации» было заключено и выполнено 12 муниципальных контрактов, включающих в себя ремонт              67 объектов улично-дорожной сети города Краснодара, отремонтировано 83,574 км.

В рамках соглашения с министерством транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодарского края на выполнение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения было заключено и выполнено 6 муниципальных контрактов, включающих в себя ремонт 10 объектов улично-дорожной сети города Краснодара, отремонтировано 9,732 км. В том числе завершены ранее начатые мероприятия: «Капитальный ремонт ул. Новороссийской от ул. Шевченко до ул. Северной в городе Краснодаре», «Капитальный ремонт ул. им. Тургенева от ул. Кубанская Набережная до ул. Монтажников в г. Краснодаре».

В рамках соглашений с министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения начата разработка проектно-сметной документации на 4 объекта: «Строительство автомобильной дороги по ул. 4-й проезд Тихорецкий от ул. Тихорецкая до ул. Лизы Чайкиной (включая строительство путепроводов через железнодорожные пути) в г. Краснодаре», «Реконструкция пересечения автомобильных дорог по ул. Восточно-Кругликовская и ул. Тихорецкая в  г. Краснодаре», «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тихорецкая от ул. Восточно-Кругликовская до 4-й проезд Тихорецкий в г. Краснодаре», «Строительство транспортной развязки, соединяющей автомобильную дорогу по ул. Тихорецкая и автомобильную дорогу по ул. Володарского в г. Краснодаре»; продолжены строительно-монтажные работы по мероприятию «Реконструкция ул. Восточно-Кругликовской от ул. 40-летия Победы до  ул. Домбайской, ул. Яснополянской от ул. Домбайской до ул. Уссурийской,  ул. Уссурийской от ул. Яснополянской до ул. Российской».

Начата разработка (корректировка) проектно-сметной документации по   3-м объектам: «Строительство подземного пешеходного перехода через                     ул. Красных Партизан в районе комплекса МУЗ Городская больница № 2 «КМЛДО» в г. Краснодаре», «Капитальный ремонт ул. им.  40 – летия Победы от ул. Восточно-Кругликовская до ул. Героев-Разведчиков в г. Краснодаре», «Проектирование и реконструкция подъездной дороги к воздухоопорному спортивному комплексу с выходом на ул. Восточно-Кругликовскую».

В рамках контракта на содержание улично-дорожной сети отремонтировано 299 дорог с гравийным покрытием протяженностью 115,6 км, выполнены работы по ямочному ремонту на 189 участках общей площадью  21 575 м. кв.

Из 5 запланированных целевых показателей достигнуто 3.

Целевой показатель «Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт или ремонт» не достигнут. В рамках заключенного соглашения с министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края планировалось выполнить ремонт 10 участков протяженностью 10,062 км. В 2018 году ремонт 10 участков выполнен, фактическая протяженность данных участков составила 9,732 км.

Целевой показатель «Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения»  не достигнут. Достижение данного показателя планировалось по результатам завершения мероприятия «Реконструкция ул. Восточно-Кругликовской от ул. им. 40-летия Победы до ул. Домбайской, ул. Яснополянской от ул. Домбайской до ул. Уссурийской, ул. Уссурийской от ул. Яснополянской до ул. Российской. Корректировка». Подрядной организаций своевременно работы на объекте не завершены.

Эффективность реализации подпрограммы – 0,7 (удовлетворительная).

5) «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город Краснодар» – предусмотрено финансирование в сумме 70 235,2 тыс. рублей, из них: 63 798,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 6 437,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Профинансировано 68 851,6 тыс. рублей (98,0%), из них: 62 522,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 6 329,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В 2018 году выполнялись мероприятия переходящих контрактов, показатели запланированы на следующие годы.

6) «Выполнение работ по формированию земельных участков, находящихся под жилыми многоквартирными домами». В 2018 году мероприятия подпрограммы не выполнялись.

7) «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар» – предусмотрено финансирование в сумме 15 723,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 15 168,7 тыс. рублей (96,5%) за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы было запланировано и выполнено                                  1 мероприятие – «Внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения».

Запланирован и достигнут 1 целевой показатель.

Количество построенных светофоров составило 7 шт.

Эффективность реализации подпрограммы – 0,9 (высокая).

8) «Формирование нормативно-технической документации в отношении автомобильных дорог местного значения и подготовка документации для включения автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Краснодар в реестр муниципального имущества муниципального образования город Краснодар» – предусмотрено финансирование в сумме 55 000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 55 000,0 тыс. рублей (100,0%) за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы было запланировано и выполнено                                  1 мероприятие – «Разработка паспортов на автомобильные дороги местного значения».

Запланирован и достигнут 1 целевой показатель.

Протяженность участков автомобильных дорог с количеством оформленных паспортов автомобильных дорог местного значения составила 1734 км.

Эффективность реализации подпрограммы – 1 (высокая).

9) Прочие мероприятия - предусмотрено финансирование в сумме      300 148,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, профинансировано  296 204,3 тыс. рублей (98,7%).

Целевые показатели в рамках прочих мероприятий на 2018 год запланированы не были.

Эффективность реализации муниципальной  программы – 0,9 (высокая).

23. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Формирование современной городской среды».

Координатор и исполнитель мероприятий программы - департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар.

Предусмотрено финансирование в сумме 351 689,8 тыс. рублей, из них: 227 191,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 71 744,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 52 753,5 тыс. рублей  за счет средств местного бюджета.

Профинансировано 345 490,1 тыс. рублей (98,2%), в том числе: 223 186,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 70 480,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 51 823,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Средства федерального бюджета предоставлялись в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Средства краевого бюджета предоставлялись в рамках государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды».

В рамках муниципальной программы было запланировано и выполнено   1 запланированное мероприятие. Достигнутый результат по мероприятию «Благоустройство дворовых территорий, благоустройство общественных территорий: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории муниципального образования город Краснодар» составил 24 дворовых территорий и 1 общественная территория.

В рамках программы были достигнуты плановые значения 2 целевых показателей из 2 запланированных.

Доля площади благоустроенных дворовых территорий и общей протяжённости проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и общей протяжённости проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве составила 44,0%.

Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве составила 62,0 %.

Эффективность реализации муниципальной  программы – 0,97 (высокая).

24. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие транспортной системы в границах муниципального образования город Краснодар».

Координатор и исполнитель мероприятий программы - департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар.

Предусмотрено финансирование в сумме 523 199,5 тыс. рублей, из них:  320 000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 203 199,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Профинансировано 521 287,3 тыс. рублей      (99,6 %), из них: 319 985,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и        201 302,3  тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Средства краевого бюджета предоставлялись в рамках государственных программ Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» и «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

В рамках муниципальной программы было запланировано и выполнено   4 запланированных мероприятия.

В рамках мероприятия «Предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан автомобильным транспортом на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения в границах муниципального образования город Краснодар, в целях финансового обеспечения оплаты части затрат по лизинговым платежам по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному для приобретения автобусов большой вместимости» обеспечена работоспособность 60 единиц подвижного состава автомобильного транспорта (автобусов) вместимостью свыше 66 мест, в том числе доступного для маломобильных групп населения.

Было выполнено мероприятие «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар, комплексных схем транспортного обслуживания населения, комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения в границах муниципального образования город Краснодар» по результатам заключённого муниципального контракта № 35 от 11.12.2017 с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» разработана и утверждена комплексная схема организации дорожного движения.

В результате выполнения мероприятия «Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар» предприятие выведено из кризисного положения.

В рамках мероприятия «Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат по сублизинговым платежам по договорам сублизинга, заключенным для приобретения автобусов в 2014 году» обеспечена работоспособность 98 единиц подвижного состава автомобильного транспорта (автобусов), приобретенного в 2014 году, в том числе доступного для маломобильных групп населения.

В рамках программы были достигнуты плановые значения 3 целевых показателей.

Пассажирооборот автомобильного транспорта (автобусов) общего пользования, приобретенного по договору лизинга (сублизинга) составил 103 353,6 тысяч пассажиро-километров.

Коэффициент текущей ликвидности муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Краснодар составил 1,5 единицы.

Количество проектов, подготовленных для реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар составило 3 штуки.

Эффективность реализации муниципальной  программы – 1 (высокая).

25. Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Расселение аварийного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Краснодар».

Координатор муниципальной программы - управление по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар.

Исполнители мероприятий программы - департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар.

Предусмотрено финансирование в сумме 13 400,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, профинансировано 13 323,6 тыс. рублей (99,4 %) за счет средств местного бюджета.

В рамках муниципальной программы было запланировано и не выполнено 1 мероприятие, а также не были достигнуты плановые значения по 5 запланированным показателям по причине судебных разбирательств.

Эффективность реализации муниципальной  программы – 0,6 (неудовлетворительная).

# Text boxes

м