ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации
муниципального образования 
город Краснодар

от ______________ №_________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 18.12.2025 № 8667

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

общества с ограниченной ответственностью «Водоканал Юг»
в сфере холодного водоснабжения, на 2026 год

| 4. ООО «ВОДОКАНАЛ ЮГ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| Наименование организации |  | ООО «ВОДОКАНАЛ ЮГ» |  |  |
| Местонахождение организации |  | 350087, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Петра Метальникова, д. 42, пом. 124 |  |  |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |  | Администрация муниципального образования город Краснодар |  |  |
| Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |  | ул. Красная, 122, город Краснодар, 350000 |  |  |
| Период реализации производственной программы |  | с 01 января 2026 по 31 декабря 2026 года |  |  |
| 4.2. Планируемый объём подачи воды. Баланс водоснабжения |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель производственной деятельности |  | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1. | Объём поднятой воды (всего), в том числе*: |  | тыс. м³ | 57,355 |  |
| 4.2.1.1. | Из поверхностных источников |  | тыс. м³ | - |  |
| 4.2.1.2. | Из подземных источников |  | тыс. м³ | 57,355 |  |
| 4.2.2. | Объём покупной воды (всего), в том числе по контрагентам |  | тыс. м³ | - |  |
| 4.2.3. | Объём воды, пропущенной через очистные сооружения |  | тыс. м³ | - |  |
| 4.2.4. | Объём отпуска воды в сеть |  | тыс. м³ | 57,355 |  |
| 4.2.4.1. | Объём питьевой воды, поданной в сеть |  | тыс. м³ | 57,355 |  |
| 4.2.4.2. | Объём технической воды, поданной в сеть |  | тыс. м³ | - |  |
| 4.2.5. | Объём нормативных неучтённых расходов и потерь воды |  | тыс. м³ | 2,535 |  |
| 4.2.6. | Уровень нормативных неучтённых расходов и потерь воды в процентах |  | % | 4,42 |  |
| 4.2.7. | Объём воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) |  | тыс. м³ | - |  |
| 4.2.8. | Объём реализации товаров и услуг (всего), в том числе : |  | тыс. м³ | 54,82 |  |
| 4.2.8.1. | Объём реализации питьевой воды |  | тыс. м³ | 54,82 |  |
| 4.2.8.1.1. | По приборам учёта |  | тыс. м³ | 54,82 |  |
| 4.2.8.1.2. | По нормативам потребления |  | тыс. м³ | - |  |
| 4.2.8.2. | Объём реализации технической воды |  | тыс. м³ | - |  |
| 4.2.8.2.1. | По приборам учёта |  | тыс. м³ | - |  |
| 4.2.8.2.2. | По нормативам потребления |  | тыс. м³ | - |  |
| 4.2.9. | Объём реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе: |  | тыс. м³ | 54,82 |  |
| 4.2.9.1. | населению |  | тыс. м³ | 1,34 |  |
| 4.2.9.2. | бюджетным потребителям |  | тыс. м³ | 5,95 |  |
| 4.2.9.3. | прочим потребителям |  | тыс. м³ | 47,53 |  |
| 4.2.9.4. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение |  | тыс. м³ | - |  |
| 4.2.10. | Объём реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям |  | тыс. м³ | 54,82 |  |
| 4.2.10.1. | город Краснодар |  | тыс. м³ | 54,82 |  |
| * показатель сформирован с учётом утверждённого норматива потерь питьевой воды при производстве, установленный в соответствии с приказом департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 11.02.2026 №13/2026-ВК |  |  |  |  |  |
| 4.3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовая потребность на реализацию мероприятия (тыс. руб.) | График реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  | начало реализации мероприятия |  | окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. 2026 год |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1. | Очистка и промывка резервуаров чистой воды на водозаборе КП «Новая Елизаветка» | 763,20 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |
| 4.3.1.2 | Аварийно-восстановительный ремонт | 8,2 | 01.01.2026 |  | 31.12.2026 |
| Итого за 2026 год |  | 771,4 | - |  | - |
| 4.4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовая потребность на реализацию мероприятия (тыс. руб.) | График реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  | начало реализации мероприятия |  | окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 4.4.1. 2026 год |  |  |  |  |  |
|  | Не планируются | - | - |  | - |
| 4.5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовая потребность на реализацию мероприятия (тыс. руб.) | График реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  | начало реализации мероприятия |  | окончание реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 4.5.1. 2026 год |  |  |  |  |  |
|  | Не планируются | - | - |  | - |
| 4.6.Плановые значения показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Плановое значение показателя на каждый год срока действия программы |  |  |
|  |  |  | 2026 год |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1. Показатель качества питьевой воды |  |  |  |
| 4.6.1.1. |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - |
| 4.6.1.2. |  | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - |
| 4.6.1.3. |  | Общее количество отобранных проб, ед. | 58 |
| 4.6.1.4. |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - |
| 4.6.1.5. |  | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. | - |
| 4.6.1.6. |  | Общее количество отобранных проб, ед. | 108 |
| 4.6.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 4.6.2.1. |  | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км | - |
| 4.6.2.2. |  | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | - |
| 4.6.2.3. |  | Протяжённость водопроводной сети, км | 0,246 |
| 4.6.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 4.6.3.1. |  | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % | 4,42 |
| 4.6.3.2. |  | Объём потерь воды в централизованной системе водоснабжения при её транспортировке, тыс. м3 | 2,535 |
| 4.6.3.3. |  | Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 | 57,355 |
| 4.6.3.4. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 0,703 |
| 4.6.3.5. |  | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | 40,32 |
| 4.6.3.6. |  | Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м | 57,355 |
| 4.6.3.7. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м | - |
| 4.6.3.8. |  | Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | - |
| 4.6.3.9. |  | Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 | 57,355 |
| 4.7. Расчёт эффективности производственной программы |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя | Динамика изменения, % |
|  |  |  | 2026/2025 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 4.7.1. Показатель качества питьевой воды |  |  |  |
| 4.7.1.1. |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - |
| 4.7.1.2. |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | - |
| 4.7.2. Показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |
| 4.7.2.1. |  | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км | - |
| 4.7.3. Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |
| 4.7.3.1. |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % | - |
| 4.7.3.2. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | - |
| 4.7.3.3. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м | - |
| 4.7.3.4. |  | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока её действия | - |
| 4.8. Отчёт об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования) |  |  |  |
| Не приводится по причине отсутствия |  |  |  |
| 4.9. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы |  |  |  |
| № п/п | Период (год) |  | Сумма (тыс. руб.) |
| 4.9.1. | 2026 год |  | 1067,34 | ». |

Начальник управления цен и тарифов

администрации муниципального

образования город Краснодар                                                                    Е.Л.Романков