ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе комплексного развития

социальной инфраструктуры

муниципального образования

город Краснодар на 2017 – 2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной          инфраструктуры муниципального образования город Краснодар

- Образование

| № п/п | Наименование задачи, показателя, объекта | Местоположение объекта (с указанием кадастрового номера и площади земельного участка) | Параметры объекта, мощность, мест | Мероприятие | Принадлежность объекта | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 – 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. Развитие сети дошкольных и общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет программами дошкольного образования (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно), нуждающихся в получении мест в детские сады) |  |  |  |  | % |  | 93,3 | 94,0 | 95,9 | 97,1 | 98,2 | 100,0 |
| 1.1.1.1. | Количество дополнительных мест, созданных в сети муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  | Мест |  | 910 | 1140 | 3210 | 4530 | 4960 | 7190 |
| 1. | Приобретение дошкольной образовательной организации на 150 мест | г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, 2 (Прикубанский внутригородской округ города Краснодара (далее – Прикубанский округ) з/у 23:43:0142047:37367 5 692 кв. м | 150 | Приобретение | Местный | Мест |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение дошкольной образовательной организации на 280 мест | г. Краснодар, ул. им. Героя Яцкова И.В., 11 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021 11 320 кв. м | 280 | Приобретение | Местный | Мест |  | 280 |  |  |  |  |  |
| 3. | Проектирование и строительство блока ДОУ на территории МБДОУ № 46 | г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 24 (Западный внутригородской округ города Краснодара (далее – Западный округ) | 40 | Строительство | Местный | Мест |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | Проектирование и строительство блока ДОУ на территории МБДОУ № 73 | г. Краснодар, ул. им. Володарского, 3 (Центральный внутригородской округ города Краснодара (далее – Центральный округ) | 80 | Строительство | Местный | Мест |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 5. | Проектирование и строительство блока ДОУ на территории МБДОУ № 79 | г. Краснодар, пос. Пашковский, ул. им. Орджоникидзе, 1 (Карасунский внутригородской округ города Краснодара (далее – Карасунский округ) | 80 | Строительство | Местный | Мест |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 6. | Проектирование и строительство блока ДОУ на территории МБДОУ № 115 | г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 10 (Западный округ) | 40 | Строительство | Местный | Мест |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 7. | Проектирование и строительство блока ДОУ на территории МБДОУ № 138 | г. Краснодар, ул. Молодёжная, 1 (Карасунский округ) | 80 | Строительство | Местный | Мест |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 8. | Проектирование и строительство блока ДОУ на территории МБДОУ № 223 | г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 19 (Западный округ) | 40 | Строительство | Местный | Мест |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 9. | Проектирование и строительство блока ДОУ на территории МБДОУ № 230 | г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 3 (Западный округ) | 40 | Строительство | Местный | Мест |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 10. | Проектирование и строительство блока ДОУ на территории МБДОУ № 232 | г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 8 (Западный округ) | 40 | Строительство | Местный | Мест |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 11. | Проектирование и строительство блока ДОУ на территории МБДОУ № 233 | г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 20 (Западный округ) | 40 | Строительство | Местный | Мест |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 12. | «Проектирование и строительство ДДУ в п. Плодородный – 2 по ул. Александровская» (1 этап) | п. Плодородный-2, ул. Александровская, (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143046:255, 6 490 кв. м | 170 | Строительство | Местный | Мест |  |  | 170 |  |  |  |  |
| 13. | «Проектирование и строительство ДДУ в п. Индустриальный по ул. Фанагорийская» (1 этап) | п. Индустриальный, ул. Фанагорийская, (Прикубанский округ) з/у 23:43:0000000:14449, 9 128 кв. м | 250 | Строительство | Местный | Мест |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 14. | «Проектирование и строительство детского сада на 280 мест в составе жилой застройки по улице Красных Партизан ¼ в г. Краснодаре» | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 1/4 ЖК «Светлоград» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0000000:13551, 270 592 кв. м | 280 | Строительство | Местный | Мест |  |  | 280 |  |  |  |  |
| 15. | Дошкольная образовательная организация (приобретение) | г. Краснодар, пр. им. Константина Образцова, 6 ЖК «Екатеринодар» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0137001:11460, 47 480 кв. м | 200 | Строительство | Частный | Мест |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 16. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | х. Октябрьский, ул. Губернаторская (Прикубанский округ) з/у 23:43:0109016:1660 11 170 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 17. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Водники, отделение № 8 СКНИИСи В, ул. Ботаническая, 2/1 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0000000:1624 9 082 кв. м | 190 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 190 |  |  |  |
| 18. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | п. Краснодарский, (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:2706 39 013 кв. м | 250 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 19. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Российский, ул. Тверская, 8 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0000000:14087 4 880 кв. м | 130 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 130 |  |  |  |
| 20. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | свх. «Солнечный», 3-е отделение, ул. Зоотехническая, ½ (Прикубанский район) з/у 23:43:0118014:1 11 534 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 21. | Дошкольная образовательная организация (приобретение) | г. Краснодар, ул. им. Валерия Гассия, 6 (Карасунский округ) з/у 23:43:0427001:4206 8 906 кв. м | 240 | Строительство | Местный | Мест |  |  | 240 |  |  |  |  |
| 22. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 4/2 (Карасунский округ) з/у 23:43:0427001:106 6 213 кв. м. | 120 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 23. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 6/2 (Карасунский округ) з/у 23:43:0427001:97 3 500 кв. м | 100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 24. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, пр. им. Писателя Знаменского, 28 (Карасунский округ) з/у 23:43:0427001:107 2 961 кв. м | 80 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 25. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Снесарева, 20 (Карасунский округ) з/у 23:43:0427001:29 12 343 кв. м | 320 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 320 |  |  |  |
| 26. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 1 (Центральный округ) з/у 23:43:0115017:147 5 321 кв. м | 140 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 140 |  |  |  |
| 27. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Калинина, 350/12 (Западный округ) з/у 23:43:0206097:2041 7 014 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 28. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Красных Партизан – ул. Азовская, рядом с ЖК «Казанский» з/у 23:43:0106012:751 6 775 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 29. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Красных Партизан - ул. Азовская ЖК «Седьмое небо» з/у 23:43:0106012:741 12 570 кв. м | 330 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 330 |  |
| 30. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Красных Партизан - ул. Азовская, ЖК «Казанский» з/у 23:43:0106012:747 12 570 кв. м | 350 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 350 |  |
| 31. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, угол ул. Западный Обход и ул. Красных Партизан (Прикубанский округ), рядом с ЖК «Клубный» з/у 23:43:0106012:1804 3 533 кв. м | 100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 32. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар ул. Красных Партизан (ЖК «Светлоград») (Прикубанский округ) з/у 23:43:0126040:4137 10 165 кв. м | 280 | Приобретение | Частный | Мест |  |  |  |  |  | 280 |  |
| 33. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар ул. им. Академика Лукьяненко П.П., 8 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0000000:13607 49 667 кв. м | 90 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 90 |
| 34. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Анны Ахматовой, 14 (ЖК «Казанский») (Прикубанский округ) з/у 23:43:0106012:758 11 385 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 35. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Марины Цветаевой, 5 (ЖК «Седьмое небо») (Прикубанский округ) з/у 23:43:0106012:742 9 402 кв. м | 260 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 260 |  |  |
| 36. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Генерала Корнилова, 7 (Прикубанский округ) (Западный Обход, ЖК «Западный город», по диагонали через дорогу ЖК «Казанский») з/у 23:43:0116030:189 38 760 кв. м | 240 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 240 |  |  |
| 37. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Генерала Брусилова, 18, (Прикубанский округ) (Западный обход, ЖК «Западный город», по диагонали через дорогу ЖК «Казанский») з/у 23:43:0116030:150 7 367 кв. м | 180 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 180 |  |  |  |
| 38. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, 44 (Прикубанский округ) (Западный обход, ЖК «Западный город», по диагонали через дорогу ЖК «Казанский») з/у 23:43:0116030:166 6 706 кв. м | 180 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 180 |  |
| 39. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, район улицы Венецианской (Прикубанский округ) (по одной стороне от ул. Западный Обход на- против Немецкой деревни, рядом с ЖК «Европа-Сити») з/у 23:43:0107001:14306 79 999 кв. м | 250 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 40. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, п/о № 53 район улицы Венецианской (Прикубанский округ) (по одной стороне от ул. Западный Обход напротив Немецкой деревни, рядом с ЖК «Европа-Сити») з/у 23:43:0107001:1014 123 665 кв. м | 350 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 350 |  |  |
| 41. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, 42 (Прикубанский округ) (ЖК «Спортивная деревня») з/у 23:43:0116030:846 202 901 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 42. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар (Прикубанский округ) (ЖК «Португалия» рядом с п. Колосистым) з/у 23:43:0107001:16923 5 046 кв. м | 140 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 140 |  |  |  |
| 43. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар (Прикубанский округ) (ЖК «Франция») з/у 23:43:0107001:17564 5 046 кв. м | 140 | Строительство | Частный | Мест |  |  |  |  | 140 |  |  |
| 44. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар (Прикубанский округ) (ЖК «Испания») з/у 23:43:0107001:16074 5 046 кв. м | 140 | Строительство | Частный | Мест |  |  |  |  |  | 140 |  |
| 45. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, (Прикубанский округ) (ЖК «Русский») з/у 23:43:0107001:15091 5 046 кв. м | 140 | Строительство | Частный | Мест |  |  |  |  |  |  | 140 |
| 46. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, (Прикубанский округ) (между ЖК «Испания» и ЖК «Русский» через р. Осечки) з/у 23:43:0107001:17021 5 090 кв. м | 140 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 140 |
| 47. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, проезд 1-й Лиговский (ЖК «Лиговский») (Прикубанский округ) з/у 23:43:0000000:894 300000 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 48. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, проезд 1-й Лиговский (ЖК «Лиговский») (Прикубанский округ) з/у 23:43:0000000:894 300000 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 49. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Чернышева Н.Г., 17 Ейское шоссе рядом с отделением № 3 СКЗНИИСиВ (Прикубанский округ) 23:43:0000000:14527 8 755 кв. м | 230 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 230 |  |  |
| 50. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, отделение № 3 СКЗНИИСиВ (Прикубанский округ) ЖК «Солнечный город» з/у 23:43:0107001:31525 9 448 кв. м | 250 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 250 |  |
| 51. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Колосистый, отделение № 1 КНИИСХ «ОПХ Колос», рядом с ЖК «МодеГрад 2» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0106012:602 10 560 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 52. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Утренняя, 23 между ул. им. Петра Метальникова и ул. им. Михаила Булгакова (Прикубанский округ) з/у 23:43:0129001:29936 51 226 кв. м | 60 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 53. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Утренняя, 23 между ул. им. Петра Метальникова и ул. им. Михаила Булгакова (Прикубанский округ) з/у 23:43:0129001:29936 51 226 кв. м | 60 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 54. | Дошкольная образовательная организация | г. Краснодар, ул. им. Евгении Жигуленко, 23, район ул. им. Петра Метальникова и им. Григория Пономаренко (Прикубанский округ) з/у 23:43:0129001:30742 10 574 кв. м | 270 | Приобретение | Частный | Объект |  |  |  | 270 |  |  |  |
| 55. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Петра Метальникова, 36 рядом с ЖК «Победа» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0129001:31208 19 791 кв. м | 150 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 56. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Григория Пономаренко (Прикубанский округ) з/у 23:43:0129001:35607 30 000 кв. м | 150 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 57. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Российская, 267, ЖК «Оникс», рядом с ЖК «Музыкальный» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0129001:26888 30 000 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 58. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, пос. Краснодарский, рядом с ЖК «Бавария» и ЖК «Зелёная поляна» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:914 178 587 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 59. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, между ул. им. Кирилла Россинского и ул. 1-й Ямальской (Прикубанский округ) з/у 23:43:0130047:153 250 013 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 60. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Солнечная, ЖК «Московский» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0141008:14367 4 333 кв. м | 120 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 61. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Котлярова Н.С., 4, ЖК «Московский» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0141008:13441 4 991 кв. м | 120 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 120 |  |
| 62. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Воронежская, 47/39, рядом с ЖК «Фонтаны» (Центральный округ) з/у 23:43:0309037:417 22 568 кв. м | 120 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 63. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Воронежская, 57/3, рядом с ЖК «Фонтаны» (Центральный округ) з/у 23:43:0000000:14459 123 975 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 64. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Воронежская, 57/3, рядом с ЖК «Фонтаны» (Центральный округ) з/у 23:43:0000000:14459 123 975 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 65. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Воронежская, 47/10, рядом с ЖК «Фонтаны» (Центральный округ) з/у 23:43:0309037:368 11 363 кв. м | 220 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 220 |
| 66. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Старокубанская, 2/21, ниже ЖК «Фонтаны» (Центральный округ) з/у 23:43:0309037:213 32 445 кв. м | 150 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 67. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Обрывная, 133/3, ниже ул. Воронежской, рядом ЖК «Центральный Парк» з/у 23:43:0308033:0010 11 108 кв. м | 280 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 280 |  |
| 68. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 (Карасунский округ) з/у 23:43:0000000:14515 77 938 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 69. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Героев Разведчиков, между ул. Черкасской и ул. им. Героя Аверкиева А.А. (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:2692 10 875 кв. м | 280 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 280 |  |  |
| 70. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Героя Владислава Посадского, между ул. Черкасской и ул. им. Героя Аверкиева А.А. (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:493 8 841 кв. м | 230 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 230 |  |
| 71. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Генерала Трошева Г.Н., 2/2, угол ул. им. Генерала Трошева Г.Н. и ул. Тихорецкой (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143022:75 12 625 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 72. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, пос. Плодородный, рядом с ЖК «Вишнёвый сад» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:521 12 625 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 73. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Генерала Трошева Г.Н., 2/7 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143022:58 12 053 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 74. | Дошкольная образовательная организация (приобретение) | г. Краснодар, ул. им. Генерала Трошева Г.Н., квартал 10, (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143022:162 10 807 кв. м | 280 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 75. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, 4 (Прикубанский округ) ЖК «Перспектива» з/у 23:43:0142047:27287 6 691 кв. м | 170 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 170 |  |  |
| 76. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, 10 ЖК «Перспектива» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0142047:27286 6 401 кв. м | 170 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 170 |
| 77. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 176 (Прикубанский округ) пересечение с ул. им. Героя Сарабеева з/у 23:43:0142047:6744 6 401 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 78. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, квартал 9 на границе с пос. Плодородным (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143022:103 6 896 кв. м | 170 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 170 |
| 79. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, 23/2, на пересечении ул. Черкасской, ул. им. Генерала Трошева Г.Н. (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:1263 7 782 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 80. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Черкасская, 89 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143047:146 69 065 кв. м | 150 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 81. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Домбайская, 10/2, ЖК «Территория счастья» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0142047:167 45 671 кв. м | 250 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 82. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Героя Яцкова И.В., ЖК «Губернский» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:9075 10 696 кв. м | 280 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 280 |  |  |
| 83. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ЖК «Губернский» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:3198 7 200 кв. м | 190 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 190 |
| 84. | Дошкольная образовательная организация (приобретение) | г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, квартал 9, на границе с пос. Плодородным (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143022:62 105 255 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 85. | Дошкольная образовательная организация (приобретение) | г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, кварталы 1.1, 1.3 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:2692 10 875 кв. м | 280 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 86. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Комсомольская, 2, пересечение с ул. Кубанская Набережная (Западный округ) з/у 23:43:0208012:2410 6 831 кв. м | 170 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 170 |
| 87. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. Стахановская (между ул. Стахановской, ул. Авиагородок и ул. им. Дзержинского) (Прикубанский округ) з/у 23:43:0127004:1730 5 024 кв. м | 130 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 130 |  |
| 88. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, между ул. им. Репина, ул. Стахановской и ул. им. Гастелло (Прикубанский округ) з/у 23:43:0139077:29 10 550 кв. м | 270 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 270 |  |
| 89. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, пр. 1-й Западный, 9 (район ул. им. Димитрова – ул. им. Стасова) (Центральный округ) з/у 23:43:0309036:42 2 109 кв. м | 60 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 90. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | ст. Елизаветинская, 1-е отделение учхоза «Кубань», ул. Красная, 5 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0115015:133 1 746 кв. м | 40 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 91. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | ст. Елизаветинская, ул. Южная, 80/1 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0131087:163 2 800 кв. м | 70 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 70 |  |
| 92. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Берёзовый, 12/1 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0104027:497 5 883 кв. м | 150 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 93. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Берёзовый ул. Душистая, 37 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0108020:6980 4 753 кв. м | 120 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 94. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, пос. Берёзовый, ул. Зеленоградская, 36 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0108020:7671 10 447 кв. м | 270 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 270 |  |
| 95. | Дошкольная образовательная организация (приобретение) | г. Краснодар, пос. Берёзовый, ул. Зеленоградская, 32 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0108020:7671 10 447 кв. м | 270 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 270 |
| 96. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, пос. Берёзовый, ул. им. Бехтерева В.М., 5 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0104015:1789 6 436 кв. м | 170 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 170 |
| 97. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | х. Копанской, ул. Братская, 32 (Прикубанский округ) 23:43:0000000:14718 6 303 кв. м | 170 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 170 |  |  |
| 98. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Лазурный (Прикубанский округ) з/у 23:43:0112006:490 11 201 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 99. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Лазурный, (Прикубанский округ) з/у 23:43:0112006:493 71 804 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 100. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | г. Краснодар, ул. им. подводника Маринеско, ЖК «Николино Парк» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0124041:1489 2 700 кв. м | 70 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 70 |  |  |
| 101. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | ст. Старокорсунская, (1 этап), ул. Преградная, 73 (Карасунский округ) з/у 23:43:0436001:1336 8 056 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 102. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | ст. Старокорсунская, ул. Вознесенская, 92 (Карасунский округ) з/у 23:43:0436001:1294 4 580 кв. м | 120 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 103. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | ст. Старокорсунская, (Карасунский округ) ул. Вознесенская з/у 23:43:0436001:1419 11 743 кв. м | 280 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 280 |  |  |
| 104. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | ст. Старокорсунская, п/о № 92 (Карасунский округ) з/у 23:43:0000000:14572 267 297 кв. м | 150 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 105. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | х. Ленина, ул. Стременная, 2/2 (Карасунский округ) з/у 23:43:0432033:1364 7 380 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 106. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | х. Ленина, ул. Тупиковая (Карасунский округ) з/у 23:43:0432033:1364 7 380 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 107. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Знаменский, ул. Первомайская, 39 (Карасунский округ) з/у 23:43:0439019:251 4 023 кв. м | 100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 108. | Дошкольная образовательная организация (приобретение) | пос. Знаменский, ул. Хрустальная (Карасунский округ) з/у 23:43:0415001:1175 22 640 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 109. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Пригородный, ул. им. Прохора Калайды, 20 (Карасунский округ) з/у 23:43:0418001:7612 7 340 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 110. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Пригородный, ул. им. Льва Ковалева, 12 (Карасунский округ) з/у 23:43:0418001:7613 7 075 кв. м | 180 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 180 |  |
| 111. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Пригородный, ул. им. Семёна Кустовского, 58 (Карасунский округ) з/у 23:43:0418001:7624 5 406 кв. м | 150 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 112. | Проектирование и строительство дошкольной образовательной организации | пос. Пригородный, ул. им. Георгия Велигодского, 28 (Карасунский округ) з/у 23:43:0418001:7611 8 357 кв. м | 200 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 113. | Дошкольная образовательная организация | п. Пригородный, мкр. 1, квартал 11 «Мини-полис Куб-А», (Карасунский округ) з/у 23:43:0419025:470 7 778 кв. м | 200 | Приобретение | Местный | Мест |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 114. | Дошкольная образовательная организация | п. Пригородный, мкр. 3, квартал 1 «Мини-полис Куб-А», (Карасунский округ) з/у 23:43:0419025:471 6 861 кв. м | 180 | Приобретение | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 180 |  |
| 115. | Дошкольная образовательная организация | п. Пригородный, мкр. 3, квартал 7 «Мини-полис Куб-А», (Карасунский округ) з/у 23:43:0419025:481 463 559 кв. м | 200 | Приобретение | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 116. | Дошкольная образовательная организация | п. Пригородный, мкр. 31, квартал 5 «Мини-полис Куб-А», (Карасунский округ) з/у 23:43:0419025:474 463 559 кв. м | 200 | Приобретение | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 1.1.2. | Удельный вес образовательных организаций, соответствующих требованиям к условиям организации образовательного процесса (с 2017 по 2025 годы – удельный вес школ, соответствующих нормативам по наполняемости классов, с 2025 года – удельный вес школ, осуществляющих обучение в одну смену) |  |  |  |  | % | 58,9 |  | 61,9 | 86,8 | 89,3 | 95,2 | 100,0 |
| 1.1.2.1. | Количество дополнительных мест, созданных в сети общеобразовательных организаций |  |  |  |  | ед. | 1000 |  | 4200 | 11175 | 5200 | 6400 | 91850 |
| 1. | «Проектирование и реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 23» 2 этап: Строительство блока МБОУ на 400 мест с переходной галереей» | г. Краснодар, ул. Бакинская, 5 (Центральный округ) з/у 23:43:0201030:7 26 169 кв. м | 400 | Строительство | Местный | Мест |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 2. | «Блок начальных классов на 400 мест на территории МБОУ ООШ № 81 по ул. Сербская, 7 в пос. Пригородном города Краснодара». 1 этап | пос. Пригородный ул. Сербская, 7 (Карасунский округ) з/у 23:43:0419028:2 23:43:0419025:469 12 850+7 867 кв. м | 400 | Строительство | Местный | Мест |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 3. | Проектирование и строительство блока начальных классов на территории МБОУ гимназии № 92 | г. Краснодар, ул. Пионерская, 38 (Карасунский округ) з/у 23:43:0307061:1 11 169 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 4. | Проектирование и строительство блока начальных классов на территории МБОУ СОШ № 86 | ст. Старокорсунская, ул. им. Шевченко, 222-224 (Карасунский округ) з/у 23:43:0435025:0002 15 008 кв. м | 250 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 5. | Проектирование и строительство блока начальных классов на территории на 300 мест на территории МОУ гимназии № 87 | г. Краснодар, ул. Бульварное Кольцо, 9 (Западный округ) з/у 23:43:0206003:259 23 406 кв. м | 300 | Строительство | Местный | Мест |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 6. | Проектирование и строительство блока на 400 мест к МБОУ СОШ № 46 | г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 20 з/у 23:43:0408007:0024 27 093 кв. м | 400 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 7. | Проектирование и строительство учебного блока на территории МАОУ СОШ № 93 | г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 91/3 рядом со школой № 93 (Прикубанский округ), з/у 23:43:0145001:4370 4 852 кв. м | 400 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 400 |  |  |
| 8. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | х. Ленина, ул. Наримановская, 28 (Карасунский округ) з/у 23:43:0432033:807 45 240 кв. м | 1000 | Строительство | Местный | Мест |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Байбакова Н.К., 17, ЖК «Московский», 1 очередь (Прикубанский округ), з/у 23:43:0141008:6038 67 108 кв. м | 1550 | Приобретение | Местный | Мест |  |  | 1550 |  |  |  |  |
| 10. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Героя Яцкова И.В, ЖК «Губернский» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:9076 26 360 кв. м | 1550 | Приобретение | Частный |  |  |  | 1550 |  |  |  |  |
| 11. | «Общеобразовательная организация на 1100 мест в Прикубанском округе г. Краснодара (2, 3, 4 этапы)» | г. Краснодар, ул. им. Марины Цветаевой, 4 ЖК «Седьмое небо» (Прикубанский округ), з/у 23:43:0106012:740 27 495 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 1100 |  |  |  |
| 12. | «Общеобразовательная школа на 1550 мест по ул. Восточно-Кругли- ковская, в г. Краснодаре» | г. Краснодар, ул. им. Героя Аверкиева А.А., 32 (Прикубанский округ) между ул. им. Героя Аверкиева А.А. и ул. им. 40-летия Победы з/у 23:43:0143021:8083 26 051 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 1550 |  |  |  |
| 13. | «Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Красных Партизан, ¼ в г. Краснодаре» | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 1/4, ЖК «Светлоград» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0126040:4136 23 426 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 1100 |  |  |  |
| 14. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Российский, ул. Изобильная (Прикубанский округ) з/у 23:43:0130002:372 23 488 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 1100 |  |  |  |
| 15. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Краснодарский (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:2706 39 013 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 1100 |  |  |  |
| 16. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. 4-я Целиноградская, 5, ЖК «Молодёжный» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0108020:3852 23 104 кв. м | 1100 | Приобретение | Частный | Мест |  |  |  | 1100 |  |  |  |
| 17. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Григория Пономаренко, участок 39 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0129001:35607 30 000 кв. м | 1550 | Приобретение | Частный | Мест |  |  |  | 1550 |  |  |  |
| 18. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, просп. им. Писателя Знаменского, 30 (Карасунский округ), з/у 23:43:0427001:112 23 414 кв. м | 400 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 19. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Российский, ул. Тверская, 10 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0000000:14088 27 500 кв. м | 825 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 825 |  |  |  |
| 20. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Байбакова Н.К., 17, ЖК «Московский», 2 очередь (Прикубан- ский округ), з/у 23:43:0141008:6038 67 108 кв. м | 1550 | Приобретение | Частный | Мест |  |  |  |  |  | 1550 |  |
| 21. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Новознаменский, ЖК «Белая дача» (Карасунский округ) з/у 23:43:0415001:1175 22 640 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 1100 |  |  |
| 22. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ЖК «Южане» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0106012:1907 26 546 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 1100 |  |
| 23. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Красных Партизан - ул. Азовская, рядом с ЖК «Казанский» (Прикубанский округ), з/у 23:43:0106012:745 24 147 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 1100 |  |  |
| 24. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Красных Партизан - ул. Азовская, ЖК «Казанский» (Прикубанский округ), з/у 23:43:0106012:746 28 696 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 1550 |  |
| 25. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. За- падный Обход, ул. При- городная, 24 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:330 210 441 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 26. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, 24 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:330 210 441 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 27. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, 24 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:331 210 150 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 28. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, 24 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:331 210 150 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 29. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Запад- ный Обход, ул. Пригородная, 24 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:332 209 795 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 30. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. им. Александра Покрышкина (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:3230 123 295 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 31. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, 24 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:327 211 913 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 32. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, 24 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:329 216 171 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 33. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный обход, ул. Пригородная, 24 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:316 205 095 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 34. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. им. Александра Покрышкина (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:2168 156 079 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 35. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. им. Александра Покрышкина (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:2168 156 079 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 36. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, ул. Пригородная, 24 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0118001:31642 26 485 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 37. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, проезд 1-й Лиговский, ЖК «Лиговский» (Прикубанский округ), з/у 23:43:0000000:894 300 000 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 38. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Генерала Корнилова, 7, рядом с ЖК «Западный город» по диагонали с ЖК «Казанский» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0116030:189 38 670 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 39. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, 42, ЖК «Спортивная Деревня» (Прикубанский округ), з/у 23:43:0116030:846 202 901 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 40. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. отделение № 3 СКЗНИИСиВ, рядом с ул. Лозовой (Прикубанский округ) з/у 23:43:0107001:31642 26485 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 41. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. отделение № 3 СКЗНИИСиВ (Прикубанский округ) з/у 23:43:0107001:14320 430 000 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 42. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Западный Обход, 42, ЖК «Спортивная Деревня» (Прикубанский округ), з/у 23:43:0116030:846 202 901 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 43. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, между ЖК «Испания» и ЖК «Русский», рядом с р. Осечки, (Прикубанский округ) з/у 23:43:0107001:15045 23 287 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 44. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 40/3, ЖК «Смоленский» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0142047:11892 24 867 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 1100 |  |  |
| 45. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Берёзовый, рядом с ул. им. Атамана Иванова (Прикубанский округ) з/у 23:43:0104027:499 82 870 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 46. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Берёзовый, рядом с ЖК «Молодёжный» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0107001:14319 405 000 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 47. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Берёзовый, ул. Карла Гусника (Прикубанский округ) з/у 23:43:0108020:406 242 754 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 48. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0114001:537 31 097 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 49. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ст. Елизаветинская, п/о № 82 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0133021:72 242195 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 50. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Героев Разведчиков, 23/6 (Прикубанский округ) между ул. им. Героя Аверкиева А.А. и ул. Черкасской з/у 23:43:0143021:467 24 585 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 51. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Плодородный, рядом с ЖК «Вишнёвый сад» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:504 33 468 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 52. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Генерала Трошева Г.Н., 2/5 (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143022:59 33 170 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 53. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Плодородный, рядом с ЖК «Вишнёвый сад» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:508 33 412 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 54. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Генерала Трошева Г.Н. угол ул. им. Генерала Трошева Г.Н. и ул. им. 40-летия Победы (Прикубанский округ), з/у 23:43:0143022:161 27 643 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 55. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, квартал 9, между пос. Плодородным и ул. им. Генерала Трошева Г.Н. (Прикубанский округ), з/у 23:43:0143022:62 105 255 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 56. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Плодородный 2, район ул. Константиновской (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:526 34 416 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 57. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Российская, 267/А, угол ул. им. Петра Метальникова и ул. Российской, рядом с ЖК «Оникс» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0129001:6116 20 000 кв. м | 400 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 400 |  |  |
| 58. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. 1-го Мая и 1-я Ямальская (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:2046 372 467 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 59. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, рядом с ЖК «Матрёшки» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0130047:2252 185 887 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 60. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, рядом с ЖК «Австрия» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0130047:2877 54 768 кв. м. | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 61. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Краснодарский, рядом с ЖК «Австрия» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0130047:2877 54 768 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 62. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Краснодарский, по диагонали с ЖК «Новый город» и ЖК «Зелёная долина» (Прикубанский округ) з/у 23:43:0130047:163 290 118 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 63. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Краснодарский, ул. Командорская (Прикубанский округ) з/у 23:43:0130047:710 31 461 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 64. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Краснодарский, ул. им. Константина Россинского и ул. 1-я Ямальская (Прикубанский округ) з/у 23:43:0130047:153 250 013 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 65. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Краснодарский, ул. им. Константина Россинского и ул. Батуринская (Прикубанский округ) з/у 23:43:0143021:913 151 874 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 66. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Евгении Жигуленко (Прикубанский округ) з/у 23:43:0129001:24958 30 676 кв. м | 1800 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 1800 |  |
| 67. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, между ул. Бурейской и ул. Ташинской (Карасунский округ) 23:43:0419025:473 26 232 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 68. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, ул. им. Прохора Калайды, 29 (Карасунский округ) 23:43:0418001:7614 32 967 кв. м | 1800 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1800 |
| 69. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. им. Лавочкина, 37 (Карасунский округ) з/у 23:43:0000000: 1685 13 408 кв. м | 400 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 70. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, просп. им. Константина Образцова, 6, ЖК « Екатеринодар» (Прикубанский округ), з/у 23:43:0137001:11460 47 480 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  | 1100 |  |  |
| 71. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Знаменский – пос. Зеленопольский, ЖК «Сосновый бор» (Карасунский округ) з/у 23:43:0415001:1599 29 587 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 72. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Знаменский – пос. Зеленопольский, рядом с ЖК «Сосновый бор» (Карасунский округ) з/у 23:43:0000000:1525 388 618 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 73. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Знаменский, ул. Восточный Обход и ул. Первомайская (Карасунский округ) з/у 23:43:0439016:4 482 031 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 74. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Воронежская, 47/В, рядом с ЖК «Фонтаны» (Центральный округ) з/у 23:43:0309037:408 24 188 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 75. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, ул. Воронежская, 57/3, рядом с ЖК «Фонтаны» (Центральный округ) з/у 23:43:0000000:14459 123 975 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 76. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | х. Копанской, ул. им Кокоры, д 4/2 з/у 23:43:0101010:13 21 072 кв. м | 400 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 77. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Лазурный (Прикубанский округ) з/у 23:43:0112006:493 71 804 кв. м. | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 78. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, за ул. Охотской (Карасунский округ) з/у 23:43:0419025:474 104 521 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 79. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, за ул. Охотской (Карасунский округ) з/у 23:43:0419025:474 104 521 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 80. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, «Мини-полис Куб-А», мкр. 3, квартал 5 (Карасунский округ) з/у 23:43:0419025:473 26 232 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 81. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, «Мини-полис Куб-А», (Карасунский округ) з/у 23:43:0420001:1697 783 965 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 82. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, «Мини-полис Куб-А», (Карасунский округ) з/у 23:43:0420001:1693 797 970 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 83. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, «Мини-полис Куб-А» (Карасунский округ) з/у 23:43:0420001:1695 762 626 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 84. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, «Мини-полис Куб-А» (Карасунский округ) з/у 23:43:0420001:1692 790 931 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 85. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, «Мини-полис Куб-А» (Карасунский округ) з/у 23:43:0420001:1692 790 931 кв. м | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| 86. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, «Мини-полис Куб-А» (Карасунский округ) з/у 23:43:0420001:1696 790 931 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 87. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | пос. Пригородный, «Мини-полис Куб-А» (Карасунский округ) з/у 23:43:0420001:1696 790 931 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 88. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Колосистый, отделение № 1 КНСИИСХ (Прикубанский округ) з/у 23:43:0106012:625 31 500 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 89. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Колосистый, отделение № 1 КНСИИСХ (Прикубанский округ) з/у 23:43:0106012:577 25 671 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 90. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Колосистый, отделение № 1 КНСИИСХ (Прикубанский округ) з/у 23:43:0106012:617 28 077 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 91. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Колосистый, отделение № 1 КНСИИСХ (Прикубанский округ) з/у 23:43:0106012:591 24 574 кв. м | 1550 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1550 |
| 92. | Проектирование и строительство общеобразовательной организации | г. Краснодар, пос. Индустриальный (Прикубанский округ) з/у 23:43:0121066 | 1100 | Строительство | Местный | Мест |  |  |  |  |  |  | 1100 |

- Здравоохранение

| № п/п | Наименование задачи, показателя, объекта | Местоположение объекта (с указанием кадастрового номера земельного участка) | Параметры объекта, мощность, мест | Мероприятие | Принад- лежность объекта | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов инфраструктуры здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество учреждений здравоохранения |  |  |  |  | ед. | 115 | 116 | 122 | 124 | 126 | 139 |
| 1. | Реконструкция здания детского отделения МБУЗ ГП № 7 | г. Краснодар, ул. им. Пушкина, 51 | Детская поликлиника на 150 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция |  | Объект |  |  |  | 1 |  |  |
| 2. | Строительство операционного блока МБУЗ ГКБ № 3 | г. Краснодар, ул. им. Айвазовского, 97 | Операционный блок | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. | Строительство пристройки МБУЗ ГП № 11 | г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Садовая, 9 | Взрослая поликлиника на 250 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Строительство пристройки МБУЗ ГП № 27 | г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, 28 | Взрослая поликлиника на 250 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  | 1 |  |  |  |
| 5. | Строительство МБУЗ ГП № 13 на 700 посещений в смену с подстанцией СМП | г. Краснодар, ул. Ростовское Шоссе, 42 | Взрослая поликлиника на 700 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  | 1 |  |  |  |
| 6. | Реконструкция здания больницы МБУЗ МСЧ МЖК | г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5/2 | Стационар на 100 коек | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  | 1 |  |  |
| 7. | Реконструкция здания литер Х, Х1 МБУЗ ГКБ № 3 | г. Краснодар, ул. им. Айвазовского, 97 | Отделение больницы на 20 коек | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реконструкция | Местный | Объект |  |  | 1 |  |  |  |
| 8. | Строительство подстанции СМП | г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 8/1 | Подстанция СМП на 10 бригад | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  | 1 |  |  |  |
| 9. | Строительство офиса врача общей практики МБУЗ ГП № 13 | г. Краснодар, пос. Краснодарский, 25 | ОВОП на 70 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  | 1 |  |  |  |
| 10. | Обследование, разработка ПСД и завершение строительства поликлиники в мкр. Почтовом | г. Краснодар, ул. им. Писателя Знаменского, 3 | Взрослая и детская поликлиника на 700 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 11. | Строительство поликлиники на 500 посещений с подстанцией СМП | г. Краснодар, пос. Пригородный (жилой район для многодетных семей) | Взрослая поликлиника на 500 посещений в смену с подстанцией СМП на 10 бригад | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 12. | Строительство больницы скорой медицинской помощи на 1500 коек | г. Краснодар, ул. Восточный Обход | Больница СМП на 1500 коек | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 13. | Строительство детской больницы с инфекционным отделением на 400 коек | г. Краснодар, ул. Восточный Обход | Детская больница на 400 коек | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 14. | Строительство офиса врача общей практики МБУЗ ГП № 13 | г. Краснодар, пос. Лазурный (жилой район для многодетных семей) | ОВОП на 70 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 15. | Строительство поликлиники на 500 посещений в смену | г. Краснодар, жилой район Новознаменский | Взрослая поликлиника на 500 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 16. | Строительство поликлиники на 500 посещений в смену | г. Краснодар, жилой район Европея, ул. Бискайская | Взрослая поликлиника на 500 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 17. | Строительство поликлиники на 500 посещений в смену | г. Краснодар, ст. Елизаветинская | Взрослая поликлиника на 500 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 18. | Строительство поликлиники на 1000 посещений в смену | г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина (мкр. Парковый) | Взрослая поликлиника на 1000 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 19. | Строительство поликлиники на 1000 посещений в смену | г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы (жилой район Восточно-Кругликовский) | Взрослая поликлиника на 1000 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 20. | Строительство детской поликлиники на 320 посещений в смену | г. Краснодар, ул. Чепигинская/ул. Батуринская | Детская поликлиника на 320 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 21. | Строительство поликлиники на 700 посещений в смену | г. Краснодар, ул. им. Кирилла Россинского/ул. Командорская | Взрослая поликлиника на 700 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 22. | Строительство поликлиники на 1000 посещений в смену | г. Краснодар, пос. Пригородный (район комплексной многоэтажной застройки) | Взрослая и детская поликлиника на 1000 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 23. | Строительство поликлиники на 200 посещений в смену | г. Краснодар, ул. Красноармейская/ул. Длинная | Взрослая поликлиника на 200 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 24. | Строительство поликлиники на 200 посещений в смену | г. Краснодар, ул. Красноармейская/ул. Длинная | Взрослая поликлиника на 200 посещений в смену | Разработка ПСД | Местный | Комплект ПСД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строительство | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |

- Физическая культура и массовый спорт

| № п/п | Наименование задачи, показателя, объекта | Местоположение объекта (с указанием кадастрового номера земельного участка) | Параметры объекта | Мероприятие | Принадлежность объекта | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 20222027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  | Процен- ты | 46,2 | 46,3 | 46,4 | 47,1 | 48,8 | 49,8 |
| 1. | Физкультурно-оздоро- вительный клуб «СПОРТ» | г. Краснодар, ул. Сормовская, 179 (23:43:0414009:198) | Площадь застройки объекта – 831,8 кв.м. | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  |  | 1 |  |  |
| 2. | Физкультурно-оздоро- вительный клуб «СПОРТ» | г. Краснодар, ул. Сормовская, 179 (23:43:0414009:198) | Площадь застройки объекта – 831,8 кв.м. | Строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. | Спортивная площадка | г. Краснодар, ул. Рождественская Набережная, 19 | Площадь площадки – 1000 кв.м. | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 4. | Спортивная площадка | г. Краснодар, ул. Российская, 77/2 | Площадь площадки – 504 кв.м. | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  | 1 |  |  |
| 5. | Спортивная площадка | г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 49/2 | Площадь площадки – 1000 кв.м. | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 6. | Спортивная площадка | г. Краснодар, пр. 1-й Артельный, 23 | Площадь площадки – 1000 кв.м. | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 7. | Спортивная площадка | г. Краснодар, пос. Знаменский, ул. Андреевская, 47 | Площадь площадки – 1000 кв.м. | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 8. | Спортивная площадка | г. Краснодар, ул. Тем- рюкская | Площадь площадки – 1000 кв.м. | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  |  | 1 |
| 9. | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 4» муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар, ул. Таманская, 159/1 (23:43:0402001:340) | Малобюджетный физкультурно-оздорови-тельный комплекс. Площадь застройки – 21141 кв.м. | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  |  | 1 |  |  |
| 10.. | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 4» муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар, ул. Таманская, 159/1 (23:43:0402001:340) | Малобюджетный физкультурно-оздорови-тельный комплекс. Площадь застройки – 21141 кв.м. | Строительство | Местный | Объект |  |  |  | 1 |  |  |
| 11. | МБУ МОГК СШОР № 3 | г. Краснодар, проспект Чекистов, 31/1 (23:43:0206012) | Площадь застройки – 120,0 кв.м. | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  |  | 1 |  |  |
| 12. | МБУ МОГК СШОР № 3 | г. Краснодар, проспект Чекистов, 31/1 (23:43:0206012) | Площадь застройки – 120,0 кв.м. | Строительство | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 13. | Спортивный комплекс | г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликов- ская, 66/1 | Площадь 3881 кв.м. | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  |  | 1 |  |  |
| 14. | Спортивный комплекс | г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликов- ская, 66/1 | Площадь 3881 кв.м. | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 15. | Спортивный комплекс | г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Благовещенская, 6 | Площадь 2751 кв.м. | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  |  | 1 |  |  |
| 16. | Спортивный комплекс | г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Благовещенская, 6 | Площадь 2751 кв.м. | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  |  | 1 |  |
| 17. | Спортивный комплекс с плавательным бассейном | г. Краснодар, ул. им. 70-летия Октября, 28 |  | Проектирование | Местный | Комплект проектной документации |  | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Спортивный комплекс с плавательным бассейном | г. Краснодар, ул. им. 70-летия Октября, 28 |  | Строительство | Местный | Объект |  |  | 1 |  |  |  |
| 19. | Стадион | г. Краснодар, Старокорсунский сельский округ, ст. Старокорсунская, ул. Красная, 1, кадастровый номер: 23:43:0435084:17 | Площадь земельного участка 18060 кв.м. | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  | 1 |  |  |  |
| 20. | Стадион | г. Краснодар, Старокорсунский сельский округ, ст. Старокорсунская, ул. Красная, 1, кадастровый номер: 23:43:0435084:17 | Площадь земельного участка 18060 кв.м. | Реконструкция | Местный | Объект |  |  |  | 1 |  |  |
| 21. | Физкультурно-оздоро- вительный комплекс открытого типа | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Вавилова Н.И., 37. Кадастровый номер: 23:43:0135028:721. |  | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  | 1 |  |  |  |
| 22. | Физкультурно-оздоро- вительный комплекс открытого типа | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Вавилова Н.И., 37. Кадастровый номер: 23:43:0135028:721 |  | Строительство | Местный | Объект |  |  |  | 1 |  |  |
| 23. | Футбольный манеж ФК «Краснодар» | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Вавилова Н.И., 37. Кадастровый номер: 23:43:0135028:721 |  | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Футбольный манеж ФК «Краснодар» | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Вавилова Н.И., 37. Кадастровый номер: 23:43:0135028:721 |  | Строительство | Местный | Объект | 1 |  |  |  |  |  |
| 25. | Физкультурно-оздоро- вительный комплекс открытого типа | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. 1-е отделение учхоза «Кубань», ул. Красная, 7/3. Для размещения объектов физической культуры и спорта (спортзалы, универсальные спортивные и физкультурно-оздоровитель- ные комплексы, велотреки, спортплощадки, стадионы и т.п.). Кадастровый номер: 23:43:0115015:26 | Площадь земельного участка 14988 кв.м. | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  | 1 |  |  |  |
| 26. | Физкультурно-оздоро- вительный комплекс открытого типа | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. 1-е отделение учхоза «Кубань», ул. Красная, 7/3. Для размещения объектов физической культуры и спорта (спортзалы, универсальные спортивные и физкультурно-оздоровитель- ные комплексы, велотреки, спортплощадки, стадионы и т.п.). Кадастровый номер: 23:43:0115015:26. | Площадь земельного участка 14988 кв.м. | Строительство | Местный | Объект |  |  |  | 1 |  |  |
| 27. | Малобюджетный спортивный комплекс | г. Краснодар, Западный округ, ул. им. 70-летия Октября, 10/1. Земли населённых пунктов – для размещения объекта движимого имущества (спортивная площадка). Кадастровый номер 23:43:02060101:71 | Площадь 3234 кв.м. | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  | 1 |  |  |  |
| 28. | Малобюджетный спортивный комплекс | г. Краснодар, Западный округ, ул. им. 70-летия Октября, 10/1. Земли населённых пунктов – для размещения объекта движимого имущества (спортивная площадка). Кадастровый номер 23:43:02060101:71 | Площадь 3234 кв.м. | Строительство | Местный | Объект |  |  |  | 1 |  |  |
| 29. | Футбольный манеж ФК «Краснодар» | г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. 1-я Тихая, 8. Объекты физической культуры и спорта. Кадастровый номер: 23:43:0108019:33 | Площадь 3250 кв.м. | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации | 1 |  |  |  |  |  |
| 30. | Футбольный манеж ФК «Краснодар» | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-я Тихая, 8. Объекты физической культуры и спорта. Кадастровый номер: 23:43:0108019:33 | Площадь 3250 кв.м. | Строительство | Местный | Объект | 1 |  |  |  |  |  |
| 31. | Спортивный комплекс с плавательным бассейном | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-я Тихая, 8/1. Объекты физической культуры и спорта. Кадастровый номер: 23:43:0108019:33 | Площадь 6750 кв.м. | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  | 1 |  |  |  |
| 32. | Спортивный комплекс с плавательным бассейном | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-я Тихая, 8/1. Объекты физической культуры и спорта. Кадастровый номер: 23:43:0108019:33 | Площадь 6750 кв.м. | Строительство | Местный | Объект |  |  |  | 1 |  |  |
| 33. | Спортивная площадка | г. Краснодар, пос. Берёзовый, ул. Зелёная, 55. Земли населённых пунктов Объекты физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровитель- ные комплексы, стадионы, спортплощадки, спортзалы, теннисные корты, залы рекреации и т.п.) Кадастровый номер 23:43:0000000:16076 | Площадь 830 кв.м. | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  | 1 |  |  |  |  |
| 34. | Спортивная площадка | г. Краснодар, пос. Берёзовый, ул. Зелёная 55. Земли населённых пунктов. Объекты физической культуры и спорта (физкультурно-оздо- ровительные комплексы, стадионы, спортплощадки, спортзалы, теннисные корты, залы рекреации и т.п.). Кадастровый номер 23:43:0000000:16076 | Площадь 830 кв.м. | Строительство | Местный | Объект |  |  | 1 |  |  |  |
| 35. | Спортивная площадка | г. Краснодар, Цент- ральный внутригородской округ, пер. 1-й Артельный, 20/2. Для размещения объекта движимого имущества (спортивная площадка). Кадастровый номер: 23:43:0309006:365 | Площадь земельного участка 1020 кв.м. | Реконструкция | Местный | Объект |  | 1 |  |  |  |  |
| 36. | Спортивная площадка | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Дзержинского, д. 98. Объекты физической культуры и спорта (физкультурно-оздо- ровительные комп- лексы, стадионы, спортплощадки, спортзалы, теннисные корты, залы рекреации и т.п. Кадастровый номер: 23:43:0128002:354 | Площадь земельного участка 389 кв.м. | Подготовка проектной документации | Местный | Комплект проектной документации |  |  | 1 |  |  |  |
| 37. | Спортивная площадка | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Дзержинского, д. 98. Объекты физической культуры и спорта (физкультурно-оздо- ровительные компле- ксы, стадионы, спорт- площадки, спортзалы, теннисные корты, залы рекреации и т.п., Кадастровый номер: 23:43:0128002:354 | Площадь земельного участка 389 кв.м. | Строительство | Местный | Объект |  |  |  | 1 |  |  |
| 38. | Спортивная многофункциональная площадка | г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Атарбекова, 26, МАОУ МО г. Краснодар, лицей № 64 | Площадь площадки – 1278,4 кв.м. | Строительство | Местный | Объект | 1 |  |  |  |  |  |
| 39. | Спортивная многофункциональная площадка | г. Краснодар, ул. Ростовская, 14. МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 78 имени героя РФ Н.Н. Шевелёва (изготовление проектно-сметной документации, приобретение и установка оборудования, благоустройство территории и др.) | Площадь площадки – 1286,9 кв.м. | Строительство | Местный | Объект | 1 |  |  |  |  |  |
| 40. | Спортивная многофункциональная площадка | г. Краснодар, ул. Российская, 10. МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 11 | Площадь площадки – 1285,1 кв.м. | Строительство | Местный | Объект | 1 |  |  |  |  |  |
| 41. | Спортивный баскетбольный комплекс | п. Колосистый, ул. Звёздная, д. 15/7 |  | Строительство | Местный | Объект | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 42. | Физкультурно-оздоро- вительный комплекс | г. Краснодар, Старокорсунский сельский округ, ст. Старокорсунская, ул. Спортивная, 22. Кадастровый номер: 23:43:0435094:163 |  | Строительство | Местный | Объект |  |  | 1 |  |  |  |

- Культура

| № п/п | Наименование задачи, показателя, объекта | Местоположение объекта (с указанием кадастрового номера земельного участка) | Параметры объекта, мощность, мест | Мероприятие | Принадлежность объекта | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Создание условий для всеобщей доступности информации и реализации прав граждан на библиотечное обслуживание. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей муниципального образования к культурным ценностям. Развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Уровень обеспеченности муниципальными общедоступными библиотеками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проценты | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 76,0 | 78,0 |
|  | Количество вновь открытых библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единицы |  |  |  | 2 | 4 | 19 |
| 1. | Библиотека | г. Краснодар, мкр. Московский, в границах улиц Московской, Зиповской, Солнечной, Российской; номер кадастрового квартала 23:43:0141008 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2. | Библиотека | г. Краснодар, мкр. Музыкальный, в границах улиц им. Шаляпина, Российской, Ангарской, Хаджинова, номер кадастрового квартала 23:43:0129009 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3. | Библиотека | г. Краснодар, пос. Индустриальный; в границах улиц Капитальной, Победителей, Степной, Евдокимовской, им. Безуленко, номер кадастрового квартала 23:43:0125024 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4. | Библиотека | г. Краснодар, пос. Знаменский, в границах улиц Становой, Соборной, Благовещенской, Атаманской, Демидовской, номер кадастрового квартала 23:43:0416066 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5. | Библиотека | г. Краснодар, пос. Лазурный, в границах улиц им. Сергея Михалкова, им. Льва Кассиля, Коралловой, проспекта Лазурного; кадастровый номер земельного участка 23:43:0112006:493 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6. | Библиотека | г. Краснодар, в границах улиц им. Филатова, Школьной, Богучарской, Передовой, кадастровый номер земельного участка номер 23:43:0145075:6746 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7. | Библиотека | г. Краснодар, ул. им. Академика Лукьяненко П.П., 26/4, кадастровый номер земельного участка 23:43:0000000:13605 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8. | Библиотека | г. Краснодар, ул. Круговая, 4/В, кадастровый номер земельного участка 23:43:0126007:4874 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 9. | Библиотека | г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 4/15; кадастровый номер земельного участка 23:43:0115033:3319 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 10. | Библиотека | г. Краснодар, район пос. Российского, в границах ул. Куликова Поля, Командорской, 1-го Мая, кадастровый номер земельного участка 23:43:0130047 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 11. | Библиотека | г. Краснодар, ул. Ярославская, 115; кадастровый номер земельного участка 23:43:0128002:24 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 12. | Библиотека | г. Краснодар, пос. Берёзовый, ул. Ейское Шоссе, кадастровый номер земельного участка 23:43:0108020:354 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 13. | Библиотека | г. Краснодар, мкр. Губернский, кадастровый номер земельного участка 23:43:0143021:3196 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 14. | Библиотека | г. Краснодар, ул. Домбайская, 10/2, кадастровый номер земельного участка 23:43:0142047:167 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 15. | Библиотека | г. Краснодар, в границах улиц им. Кирилла Россинского, 1-го Мая, Ямальской, Командорской, кадастровый номер земельного участка 23:43:0130047 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 16. | Библиотека | г. Краснодар, ул. им. Героя Аверкиева А.А., 34, кадастровый номер земельного участка 23:43:0143021:4946 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17. | Библиотека | г. Краснодар, ул. им. Петра Метальникова, номер кадастрового квартала земельного участка 23:43:0129001 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 18. | Библиотека | г. Краснодар, ул. Воронежская, кадастровый номер земельного участка, 23:43:0000000:14855 |  | Встроенно-пристро-енный, площадью 320 кв.м. |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 19. | Библиотека | г. Краснодар, ул. Воронежская, кадастровый номер земельного участка, 23:43:0000000:14459 |  | Встроенно-пристро-енный, площадью 385 кв.м. |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 20. | Библиотека | г. Краснодар, мкр. Почтовый; номер кадастрового квартала 23:43:0426011 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 21. | Библиотека | г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., участок № 166/2; кадастровый номер земельного участка 23:43:0428016:1718 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 22. | Библиотека | г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, 1/16; кадастровый номер земельного участка 23:43:0107001:31520 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 23. | Библиотека | г. Краснодар, ул. им. Лавочкина, 39; кадастровый номер земельного участка 23:43:0000000:1686 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 24. | Библиотека | г. Краснодар, ул. Атаманская; 1, кадастровый номер земельного участка 23:43:0416066:62 |  | Встроенно- пристроенный |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.1.2. | Уровень обеспеченности зданиями культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проценты | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 71 |
|  | Количество построенных (реконструированных) Домов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 11 |
| 1. | Проектирование и строительство двухэтажной пристройки к зданию муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования город Краснодар «Сельский Дом культуры и спорта станицы Елизаветинской» | г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. им. Ленина, 276, кадастровый номер земельного участка 23:43:0132037:2 |  | Площадь встроенно- пристроенного помещения 400 м², 2 этажа, мощность объекта 300 мест |  |  | Корректировка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплект |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2. | Проектирование и строительство трёхэтажного здания культурно-образователь- ного центра со зрительным залом | г. Краснодар, ул. Рождественская Набережная, номер кадастрового квартала земельного участка 23:43:0206 |  | Мощность объекта 600 мест |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3. | Проектирование и строительство Дворца ветеранов | г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Шевченко; кадастровый номер земельного участка 23:43:0306002:990 |  | Мощность объекта 400 мест |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4. | Реконструкция здания сельского дома культуры в сельской местности Берёзовского сельского округа | г. Краснодар, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, ул. Главная, 20; номер кадастрового квартала земельного участка 23:43:0103009 |  | Площадь здания 800 м², 2 этажа, мощность объекта 300 мест |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство (реконструкция) |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5. | Проектирование и строительство Дома культуры | г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 98, площадь земельного участка 313 м², кадастровый номер 23:43:0128002:352 |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Мощность объекта 100 мест |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6. | Проектирование и строительство Дома культуры | г. Краснодар, мкр. Московский, ул. им. Байбакова Н.К., 17, кадастровый номер земельного участка 23:43:0141008:6038 |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 5000 кв. м, мощность 600 мест |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7. | Проектирование и строительство Дома культуры | г. Краснодар, ул. Домбайская, 10/2, кадастровый номер земельного участка 23:43:0142047:167 |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 3500 кв. м., мощность 500 мест |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8. | Проектирование и строительство Дома культуры | г. Краснодар, пос. Знаменский, ул. Свободы, кадастровый номер земельного участка 23:43:0418001:137 |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Предполагаемая площадь объекта 2500 м², мощность объекта 400 мест |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 9. | Проектирование и строительство Дома культуры | г. Краснодар, пос. Лазурный, в границах между улицами им. Сергея Михалкова и ул. Льва Кассиля, кадастровый номер земельного участка 23:43:0112006:493 |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Предполагаемая площадь объекта 2500 м², мощность объекта 400 мест |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 10. | Проектирование и строительство Дома культуры | г. Краснодар, пос. Индустриальный, номер кадастрового квартала земельного участка 23:43:0125024 |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 2500 кв.м, мощность объекта чел., площадь 400 мест |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 11. | Проектирование и строительство Дома культуры | г. Краснодар, в границах улиц им. Генерала Трошева Г.Н., Букетной, Александровской пос. Плодородного, кадастровый номер земельного участка 23:43:0143021:1256 |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 3500 кв. м., мощность 600 мест |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 12. | Проектирование и строительство Дома культуры | г. Краснодар, пос. Российский, в границах улиц им. Комарова В.М., Академика им. Королёва, Триумфальной, Витебской, номер кадастрового квартала земельного участка 23:43:0124037 |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 2500 кв. м., мощность 400 мест |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4.2. | Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города в сфере дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Уровень обеспеченности зданиями образовательных организаций в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 66,3 | 72 |
|  | Количество построенных (реконструированных) художественных школ и школ искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единицы |  |  |  | 1 | 2 | 23 |
|  | Количество мест во вновь построенных (реконструированных) художественных школах и школах искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мест |  |  |  | 650 | 650 | 8521 |
| 1. | Проектирование и строительство здания муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы ис- кусств № 1 муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, 40, кадастровый номер квартала 23:43:0137005 |  |  |  | Площадь здания 3500, 1 м², 3 этажа, мощность объекта 650 чел. |  |  | Корректировка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  |  |  |  |  | Мест |  |  |  | 650 |  |  |
| 2. | Проектирование и строительство здания для занятий хореографией муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы ис- кусств № 2 муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Советская, 26; кадастровый номер земельного участка 23:43:0131047:35 |  |  |  | Площадь здания 1146 м², 2 этажа, мощность объекта 400 чел. |  |  | Корректировка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  |  |  |  |  | Мест |  |  |  |  | 400 |  |
| 3. | Проектирование и строительство мансардного этажа над двухэтажным зданием муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы ис- кусств № 5 им. В.Д.Пономарева муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 93; кадастровый номер земельного участка 23:43:0145001:458 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Площадь встроенно- пристроенного помещения 498,7 м², мощность объекта 120 чел. |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 120 |
| 4. | Проектирование и строительство (реконструкция) здания муниципального учреж- дения дополнительного образования Детской школы искусств № 7 муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар, ул. Бургасская, 65; кадастровый номер земельного участка 23:43:0309003:34 или ул. Воронежская (номер кадастрового квартала 23:43:0309037) |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь встроенно- пристроенного помещения 750 м², 2 этажа, мощность объекта 400 чел. |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 5. | Проектирование и строительство мансардного этажа над двухэтажным зданием муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы ис- кусств № 8 муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар, ул. им. Фёдора Лузана, 8; кадастровый номер земельного участка 23:43:0201008:1 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Площадь помещения 250 м², 2 этажа, мощность объекта 100 чел. |  |  | Строительство (реконструкция) |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 100 |
| 6. | Проектирование и строительство пристройки к зданию муниципального учреждения дополнительного образования Детской школы искусств № 12 муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар ул. им. Стасова, 167, строение 1; кадастровый номер земельного участка 23:43:0402010:6878 |  |  |  | Площадь встроенно- пристроенного помещения 720 м², 2 этажа, мощность объекта 400 чел. |  |  | Корректировка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  |  |  |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 7. | Проектирование и строительство детской художественной школы | г. Краснодар, район улиц Рашпилевской, им. Гаврилова П.М., Одесской, пер. Трамвайного; кадастровый номер земельного участка 23:43:0000000:16435 |  |  |  | Площадь встроенно- пристроенного помещения 500 м² |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство (реконструкция) |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  | 250 |  |
| 8. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, мкр. Гидростроителей и мкр. Почтовый; номер кадастрового квартала 23:43:0427001 или 23:43:0426011 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 600 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 600 |
| 9. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, мкр. Московский, ул. им. Байбакова Н.К., 17, кадастровый номер земельного участка 23:43:0141008:6038 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 10. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, мкр. Юбилейный (номер кадастрового квартала земельного участка 23:43:0206) |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 11. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, мкр. Фестивальный между улицами им. Каляева и им. Урицкого, номер кадастрового квартала 23:43:0137006 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 12. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, район улиц Центральной, Индустриальной, Береговой, Постовой; номер кадастрового квартала 23:43:0209010 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 13. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, район ул. им. 40-летия Победы, кадастровый номер земельного участка 23:43:0142047:1322 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 14. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, ул. Домбайская, 10/2, кадастровый номер земельного участка 23:43:0142047:167 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 15. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, район шоссе Ближний Западный обход, улиц им. Дзержинского, Народной, номер кадастрового квартала 23:43:0118001 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 16. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, ул. Западный обход, кадастровый номер земельного участка 23:43:0106012:589 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 17. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, ул. им. Кирилла Россинского, номер кадастрового квартала земельного участка 23:43:0130047 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 500 чел., площадь 4000 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 500 |
| 18. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, ул. им. Петра Метальникова, номер кадастрового квартала земельного участка 23:43:0129001:23847 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3000 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 19. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, в границах улиц им. Филатова, Школьной, Богучарской, Передовой, кадастровый номер земельного участка номер 23:43:0145075:6746 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 500 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 500 |
| 20. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, ул. им. Генерала Трошева Г.Н., кадастровый номер земельного участка 23:43:0129001:23847 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 500 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 500 |
| 21. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, пос. Берёзовый, 23:43:0107001:14319 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 22. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, пос. Знаменский, ул. Свободы, кадастровый номер земельного участка 23:43:0418001:137 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |
| 23. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, пос. Лазурный, в границах улиц им. Сергея Михалкова, им. Льва Кассиля, Коралловой, проспекта Лазурного; кадастровый номер земельного участка 23:43:0112006:493 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 200 чел., площадь 800 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 200 |
| 24. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, пос. Индустриальный, номер кадастрового квартала земельного участка 23:43:0125024 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 200 чел., площадь 800 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 200 |
| 25. | Проектирование и строительство детской школы искусств | г. Краснодар, пос. Российский, в границах улиц им. Комарова В.М., им. Академика Королёва, Триумфальной, Витебской, номер кадастрового квартала земельного участка 23:43:0124037 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Предполагаемая мощность объекта 200 чел., площадь 800 м² |  |  | Строительство |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 200 |
| 26. | Проектирование и реконструкция (реставрация) объекта культурного наследия регионального значения «Пятая женская гимназия Хрусталевой, 1906 – 1910 годы», в котором размещаются муниципальное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа им. В.А.Филип- пова муниципального образования город Краснодар, муниципальное бюджетное образовательное чреждение дополнительного образования «Малая академия» муниципального образования город Краснодар, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Содружество» муниципального образования город Краснодар | г. Краснодар, ул. Красноармейской, 61 и ул. им. Чапаева, 85, кадастровый номер земельного участка 23:43:0303049:50 |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектной документации |  |  | Местный |  |  | Комплектов проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Мощность объекта 400 чел., площадь 3500 м² |  |  | Реконструкция (реставрация) |  |  | Местный |  |  | Мест |  |  |  |  |  | 400 |