|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  кПрограмме комплексного развития  транспортной инфраструктуры  муниципального образования  город Краснодар |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной

инфраструктуры муниципального образования город Краснодар,

оценка объёмов и источников их финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объём финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 – 2040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство автомобильной дороги по ул. Старокубанской от ул. Новой до ул. Воронежской (включая подъездную автомобильную дорогу к школе-интернату для одарённых детей «Наследие») в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 755846,1 | 5846,1 | 184000,0 | 566000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 637500,0 | 0,0 | 156400,0 | 481100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 118346,1 | 5846,1 | 27600,0 | 84900,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Думенко от ул. им. 70-летия Октября до ул. им. Калинина в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 763000,0 | 0,0 | 400000,0 | 363000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 763000,0 | 0,0 | 400000,0 | 363000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ратной Славы от ЖК «Прованс» до ул. Тверской в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 144600,0 | 0,0 | 72300,0 | 72300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 122910,0 | 0,0 | 61455,0 | 61455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 21690,00 | 0,0 | 10845,0 | 10845,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к международному аэропорту «Краснодар» (Пашковский) в городе Краснодаре» | ВСЕГО, в  том числе: | 7685000,0 | 35000,0 | 170000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7480000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 7685000,0 | 35000,0 | 170000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7480000,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Строительство транспортной развязки, соединяющей автомобильную дорогу по ул. Тихорецкой и автомобильную дорогу по ул. им. Володарского в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 3600000,0 | 0,0 | 1200000,0 | 1200000,0 | 1200000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 3060000,0 | 0,0 | 1020000,0 | 1020000,0 | 1020000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 540000,00 | 0,0 | 180000,0 | 180000,00 | 180000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Реконструкция пересечения автомобильных дорог по ул. Восточно-Кругликовской и ул. Тихорецкой в городе Красно-  даре | ВСЕГО, в том числе: | 761800,1 | 84490,1 | 300000,0 | 377310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 635713,5 | 60000,0 | 255000,0 | 320713,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 126086,6 | 24490,1 | 45000,0 | 56596,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тихорецкой от ул. Восточно-Кругликовской до проезда 4-го Тихорецкого в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 662579,8 | 82579,8 | 290000,0 | 290000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 553000,0 | 60000,0 | 246500,0 | 246500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 109579,8 | 22579,8 | 43500,0 | 43500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Строительство автомобильной дороги по проезду 4-му Тихорецкому, от ул. Тихорецкой до ул. им. Лизы Чайкиной (включая строительство путепроводов через железнодорожные пути в городе Краснодаре) | ВСЕГО,  в том числе: | 6131294,1 | 35294,1 | 1468500,0 | 1542500,0 | 1542500,0 | 1542500,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 5211600,0 | 30000 | 1248225,0 | 1311125,0 | 1311125,0 | 1311125,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 919694,1 | 5294,1 | 220275,0 | 231375,0 | 231375,0 | 231375,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Индустриальному в городе Краснодаре» | ВСЕГО, в том числе: | 1102770,0 | 22527,9 | 193770,0 | 886472,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1102770,0 | 22527,9 | 193770,0 | 886472,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к жилому району Новознаменскому в городе Краснодаре» | ВСЕГО, в том числе: | 200000,0 | 30000,0 | 100000,0 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 200000,0 | 30000,0 | 100000,0 | 70000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Строительство автомобильной дороги «Южный  подъезд к городу Краснодару» от  автомобильной дороги А-146 «г. Краснодар – пос. Верхнебаканский», включая строительство дублера Яблоновского моста через р. Кубань в створе ул. им. Захарова | ВСЕГО, в том числе: | 6616546,8 | 2569792,3 | 420000,0 | 1200000,0 | 2426754,5 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 3100000,0 | 2500000,0 | 400000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 3516546,8 | 69 792,3 | 20000,0 | 1000000,0 | 2426754,5 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Реконструкция автомобильной дороги пос. Северный – пос. Колосистый, км 2+000 – 2+770 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 179099,4 | 13776,0 | 165335,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 179099,4 | 13776,0 | 165335,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Реконструкция подъездной дороги от автомобильной дороги «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края» к хутору Копанскому в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 1100000,0 | 107348,2 | 322044,5 | 670607,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1100000,0 | 107348,2 | 322044,5 | 670607,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Реконструкция подъездной дороги к воздухоопорному спортивному комплексу с выходом на ул. Восточно-Кругликовскую. I этап. Участок ул. Черкасская от ул. Восточно-Кругликовской до ул. Героев-Разведчиков в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 84136,1 | 84136,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 84136,1 | 84136,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Автомобильной от ул. Ростовское Шоссе до ул. Московской в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 151206,4 | 0,0 | 108523,0 | 42683,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 151206,4 | 0,0 | 108523,0 | 42683,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Реконструкция ул. Старокубанской от ул. Бургасской до ул. Новой в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 200000,0 | 0,0 | 50000,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 170000,0 | 0,0 | 42500,0 | 127500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 30000,0 | 0,0 | 7500,0 | 22500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Сергея Есенина на участке от ул. Гомельской до ул. им. Петра Метальникова в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 188790,0 | 4090,0 | 184700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 156995,0 | 0,0 | 156995,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 31795,0 | 4090,0 | 27705,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Сергея Есенина от ул. Солнечной до  ул. Суздальской (включая ул. им. Кухаренко Я.Г. от ул. им. Сергея Есенина до ул. Российской, ул. им. Шолохова М.А.) в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 350000,0 | 0,0 | 50000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 297500,0 | 0,0 | 42500,0 | 127500,0 | 127500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 52500,0 | 0,0 | 7500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Константина Образцова от дома № 22 до ул. им. Яна Полуяна и проезда от ул. им. Константина Образцова до ул. им. Тургенева в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 69507,9 | 69507,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 69507,9 | 69507,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Константина Образцова от дома № 22 до ул. Памяти Чернобыльцев, по ул. Памяти Чернобыльцев до ул. им. Симиренко, от ул. Памяти Чернобыльцев по ул. им. Константина Образцова до ул. Эльбрусской, по ул. Эльбрусской до ул. им. Симиренко в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 226080,7 | 0,0 | 137738,3 | 88342,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 226080,7 | 0,0 | 137738,3 | 88342,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Зиповской от ул. им. Байбакова Н.К. до ул. Московской в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 103979,6 | 111,9 | 50000,0 | 53867,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 88287,5 | 0,0 | 42500,0 | 45787,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 15692,1 | 111,9 | 7500,0 | 8080,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Строительство автомобильной дороги «Дальний западный обход города Краснодара» | ВСЕГО,  в том числе: | 37000000,0 | 12333400,0 | 12333400,0 | 12333200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 25160000,0 | 8386700,0 | 8 386 700,0 | 8386600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 11840000,0 | 3946700,0 | 3946700,0 | 3946600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кореновской от ул. им. Дзержинского до ул. Полевой в НСТ «Животновод» в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 530800,0 | 0,0 | 42700,0 | 488100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 451180,0 | 0,0 | 36295,0 | 414885,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 79620,0 | 0,0 | 6405,0 | 73215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Домбайской от ул. 1-го Мая до ул. Героев-Разведчиков в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 180800,0 | 0,0 | 180800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 153680,0 | 0,0 | 153680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 27120,0 | 0,0 | 27120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Реконструкция  автомобильной дороги по ул. им. Герцена от ул. им. Космонавта Гагарина до ул. Красных Партизан в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 56800,0 | 0,0 | 16800,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 48280,0 | 0,0 | 14280,0 | 34000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 8520,0 | 0,0 | 2520,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Реконструкция автомобильных дорог по ул. Есаульской от ул. Ростовское Шоссе до ул. Российской, по ул. Алуштинской от ул. Пригородной до ул. им. Ягодина М.Д., по ул. им. Евгении Жигуленко от ул. им. Ягодина М.Д. до ул. им. Петра Метальникова, по ул. Янтарной от ул. Алуштинской до ул. им. Ягодина М.Д., по ул. Бульварной от ул. Янтарной до ул. Пригородной в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 855889,1 | 0,0 | 65389,1 | 402050,0 | 388450,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 671925,0 | 0,0 | 0,0 | 341742,5 | 330182,5 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 183964,1 | 0,0 | 65389,1 | 60307,5 | 58267,5 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Строительство автомобильной дороги по ул. Круговой от ул. Стахановской до дома № 229 литер 1 по ул. им. Тургенева в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 126240,0 | 0,0 | 27400,0 | 10000,0 | 88840,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 107304,0 | 0,0 | 23290,0 | 8500,0 | 75514,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 18936,0 | 0,0 | 4110,0 | 1500,0 | 13326,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | Строительство автомобильной дороги по ул. Выездной от ул. Богатырской до ул. им. Георгия Жукова, по ул. им. Виктора Нарыкова от ул. им. Георгия Жукова до ул. им. Виктора Казанцева, по ул. им. Геннадия Казаджиева от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Юрия Радоняка, по ул. им. Анатолия Барабанова от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Виктора Нарыкова, по ул. им. Владимира Волкова от ул. им. Геннадия Казаджиева до ул. им. Анатолия Барабанова, по ул. им. Георгия Жукова от ул. Выездной до ул. Центральной в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 1230200,0 | 21800,0 | 589200,0 | 293200,0 | 326000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1045669,0 | 18529,0 | 500820,0 | 249220,0 | 277100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 184531,0 | 3271,0 | 88380,0 | 43980,0 | 48900,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | Строительство проезда от ул. им. Фадеева до проезда Аэропортовского с реконструкцией развязки на пересечении ул. им. Фадеева и автомобильной дороги  М-4 «Дон» в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 1666000,0 | 0,0 | 100000,0 | 700000,0 | 733000,0 | 133000,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1416100,0 | 0,0 | 85000,0 | 595000,0 | 623050,0 | 113050,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 249900,0 | 0,0 | 15000,0 | 105000,0 | 109950,0 | 19950,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | Строительство автомобильной дороги «пос. Лорис – пос. Пригородный в городе Краснодаре» | ВСЕГО,  в том числе: | 890000,0 | 0,0 | 57000,0 | 300000,0 | 533000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 890000,0 | 0,0 | 57000,0 | 300000,0 | 533000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | Реконструкция автомобильной дороги г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края, км 7+850 – 12+100 в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 2330261,2 | 113501,2 | 0,0 | 0,0 | 177190,0 | 196370,0 | 1843200,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 2330261,2 | 113501,2 | 0,0 | 0,0 | 177190,0 | 196370,0 | 1843200,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | Реконструкция автомобильной дороги Западный подъезд к городу Краснодару, км 21+663-24+163 в городе Краснодаре (автомобиль-  ная дорога г. Тем-  рюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края, км 162+000 – 164+500 в городе Краснодаре) | ВСЕГО,  в том числе: | 2450879,8 | 170273,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2280606,4 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 2450879,8 | 170273,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2280606,4 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33. | Реконструкция автомобильной дороги Западный подъезд к г. Краснодару, км 16+658 – 17+218 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 90000,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 90000,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34. | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к п. Пригородному, км 05+056 – 6+609 в городе Красно-  даре | ВСЕГО,  в том числе: | 390179,0 | 6800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383379,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 390179,0 | 6800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383379,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35. | Строительство автомобильной дороги «Восточный подъезд к городу Краснодару» в городе Краснодаре (1 этап) | ВСЕГО,  в том числе: | 1826150,0 | 60250,0 | 159150,0 | 650000,0 | 956750,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1826150,0 | 60250,0 | 159150,0 | 650000,0 | 956750,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | Строительство автомобильной дороги «Восточный подъезд к городу Краснодару» в городе Краснодаре (2 этап) | ВСЕГО,  в том числе: | 2230000,0 | 196900,0 | 180972,1 | 950000,0 | 902127,9 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 2230000,0 | 196900,0 | 180972,1 | 950000,0 | 902127,9 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Циолковского от ул. им. Гастелло до ул. им. Репина в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 31705,7 | 19398,3 | 31705,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 31705,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | Реконструкция автомобильной дороги по проезду от ул. Симферопольской до ул. им. Демуса М.Н., по ул. Симферопольской, от ул. Новороссийской до ул. Уральской в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 442600,0 | 16000,0 | 26600,0 | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 442600,0 | 16000,0 | 26600,0 | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сербской, от ул. Феодосийской до ул. Белградской в пос. Пригородном в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 44293,7 | 0,0 | 44293,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 44293,7 | 0,0 | 44293,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40. | Строительство скоростной автомобильной дороги от пересечения автомобильной дороги «Дальний западный обход г. Краснодар» с автомобильной дорогой А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильной дороги А-290» до города Темрюка | ВСЕГО,  в том числе: | 3562400,0 | 0,0 | 890600,0 | 890600,0 | 890600,0 | 890600,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 1781200,0 | 0,0 | 445300,0 | 445300,0 | 445300,0 | 445300,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1781200,0 | 0,0 | 445300,0 | 445300,0 | 445300,0 | 445300,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Александровской от ул. Букетной до ул. Константиновской в пос. Плодородном-2 в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 8 806,0 | 0,0 | 88806,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 75485,1 | 0,0 | 75485,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 13320,9 | 0,0 | 13320,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42. | Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги «Западный обход г. Краснодар» – ул. Средняя в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 41694,0 | 0,0 | 41694,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 41694,0 | 0,0 | 41694,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43. | Строительство автомобильной дороги от ул. им. Мачуги В.Н. по оси ул. Автолюбителей, ул. им. Невкипелого до ул. им. Снесарева в городе Красно-  даре | ВСЕГО,  в том числе: | 160000,0 | 0,0 | 0,0 | 80000,0 | 80000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 136000,0 | 0,0 | 0,0 | 68000,0 | 68000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 24000,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44. | Строительство автомобильной дороги по оси ул. Садовой от ул. МОПР до ул. им. 40-летия Победы в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 3100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 1500000,0 | 1500000,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 2635000,0 | 0,0 | 0,0 | 85000,0 | 1275000,0 | 1275000,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 465000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 225000,0 | 225000,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Автолюбителей до ул. им. Валерия Гассия в районе ЖК «Авиатор» в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 53900,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 43900,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 45815,0 | 0,0 | 0,0 | 8500,0 | 37315,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 8085,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 6585,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46. | Строительство автомобильной дороги от федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» до границы Динского района (между СНТ «Зиповчанка») | ВСЕГО,  в том числе: | 155110,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 135110,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 114843,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114843,5 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 40266,5 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 20266,5 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | Строительство автомобильной дороги по ул. им. Лаперуза от ул. им. Комарова В.М. до ул. Милютинской в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 2080000,0 | 0,0 | 0,0 | 80000,0 | 2000000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1768000,0 | 0,0 | 0,0 | 68000,0 | 1700000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 312000,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48. | Реконструкция ул. Дмитриевская Дамба от ул. Железнодорожной до ул. им. Максима Горького в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 230000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 195500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 34500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49. | Строительство автомобильных дорог в ст. Старокорсунской по:  ул. Комсомольской от ул. Северной до ул. Вознесенской;  ул. Вознесенской от ул. Комсомольской до ул. Владимирской;  ул. Владимирской от ул. Вознесенской до автомобильной дороги «г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края» | ВСЕГО, в том  числе: | 178200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 79100,0 | 79100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 151470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17000,0 | 67235,0 | 67235,0 |
| Местный бюджет | 26730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 11865,0 | 11865,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алмазной от ул. Агрохимической до ул. им. Хаджинова М.И. в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 38250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6750,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Агрохимической от ул. им. Мусоргского М.П. до ул. Солнечной в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 150110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 135110,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 127593,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12750,0 | 114843,5 | 0,0 |
| Местный бюджет | 22516,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2250,0 | 20266,5 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Космонавта Гагарина на участке от ул. им. Каляева до ул. им. Герцена, от ул. 3-й Линии до ул. им. Каляева в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 90600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 77010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77010,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 13590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13590,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53. | Строительство  автомобильной дороги по ул. 3-й Линии от ул. Круговой до ул. 4-й Линии в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 94110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94110,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 79993,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79993,5 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 14116,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14116,5 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54. | Строительство автомобильной дороги по ул. Круговой от дома № 6 по ул. Круговой до ул. 3-й Линии в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 39320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39320,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 33422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33422,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5898,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55. | Реконструкция автомобильных дорог по: ул. Снежной от автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодару» до ул. Березовой;  ул. Берёзовой от ул. Снежной до ул. Цветочной;  ул. Цветочной от ул. Берёзовой до ул. Средней;  ул. Екатеринодарской от ул. Средней до ул. Народной;  ул. Народной от ул. Екатеринодарской до ул. Лесной в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 207000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 182000,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 154700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154700,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 52300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 27300,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56. | Строительство платной автомобильной дороги «Краснодар – Абинск – Кабардинка» (до ст. Северской, Северского района Краснодарского края) | ВСЕГО,  в том числе: | 8550010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2442860,0 | 6107150,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 8550010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2442860,0 | 6107150,0 |
| 57. | Реконструкция  автомобильной дороги ул. Фанагорийской от ул. Ивовой до ул. Учительской в пос. Индустриальном в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 95000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 80750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80750,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 14250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58. | Строительство  автомобильной дороги «По оси ул. им. Лизы Чайкиной» от ул. Уральской до ул. Тихорецкой, включая четыре транспортных сооружения в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 9230000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2307500,0 | 6922500,0 |
| Федеральный бюджет | 4615000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1153750,0 | 3461250,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3922750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 980687,5 | 2942062,5 |
| Внебюджетные средства | 692250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173062,5 | 519187,5 |
| 59. | Строительство транспортного коридора «переулок Топольковый – ул. 1-я Ямальская – ул. Дорожная –  ул. Милютинская пос. Индустриальный муниципального образования город Краснодар» | ВСЕГО,  в том числе: | 2234400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 466880,0 | 1767520,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1899240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396848,0 | 1502392,0 |
| Местный бюджет | 335160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70032,0 | 265128,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60. | Строительство нового участка автомобильной дороги «Южный обход г. Краснодара» | ВСЕГО,  в том числе: | 1 630 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326000,00 | 1304000,00 |
| Федеральный бюджет | 815 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163 000,00 | 652 000,00 |
| Краевой бюджет | 815 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163 000,00 | 652 000,00 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61. | Строительство  автомобильной дороги по оси ул. им. Петра Метальникова от ул. Российской через пер. Топольковый, ул. Милютинскую в пос. Индустриальном с выходом на автомобильную дорогу М-4 «Дон», включая путепровод через железнодорожные пути | ВСЕГО, в том числе: | 5100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 5000000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 4335000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85000,0 | 4250000,0 |
| Местный бюджет | 765000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 750000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62. | Строительство автомобильной дороги по коридору «ул. Солнечная – ул. Круговая – ул. им. Толбухина», от ул. им. Дзержинского до ул. Славянской в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 1436400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1436400,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1220940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1220940,0 |
| Местный бюджет | 215460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215460,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63. | Строительство автомобильной дороги «Южный скоростной периметр» | ВСЕГО,  в том числе: | 35400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35400000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 5310000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5310000,0 |
| Местный бюджет | 30090000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30090000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64. | Реконструкция ул. Тургеневское Шоссе, от автомобильной дороги А-146 «Красно-дар – Верхнебаканский» до ул. Шоссейной в пос. Яблоновском Республики Адыгея | ВСЕГО,  в том числе: | 706240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 706240,0 |
| Федеральный бюджет | 706240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 706240,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Солнечной, от ул. Московской до ул. Ростовское Шоссе в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 72480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72480,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 61608,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61608,0 |
| Местный бюджет | 10872,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10872,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Шевченко, от ул. Майкопской до ул. Новороссийской в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 216800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216800,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 184280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184280,0 |
| Местный бюджет | 32520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32520,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67. | Строительство автомобильной дороги по оси ул. Московской от пересечения с ул. им. Петра Метальникова до ул. им. Григория Пономаренко в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 105980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105980,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 90083,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90083,0 |
| Местный бюджет | 15897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15897,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68. | Реконструкция автомобильной дороги «пос. Колосистый – х. Копанской – ст. Новотитаровская» | ВСЕГО, в том числе: | 2100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1785000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1785000,0 |
| Местный бюджет | 315000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69. | Строительство автомобильной дороги по ул. Волгоградской от ул. Стахановской до ул. 3-й Трудовой в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 3650000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3650000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 3102500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3102500,0 |
| Местный бюджет | 547500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 547500,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70. | Строительство автомобильной дороги по ул. Круговой от ул. Стахановской до ул. им. Калинина в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 2080000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2080000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1768000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1768000,0 |
| Местный бюджет | 312000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71. | Капитальный ремонт ул. Тополиной от ул. Жигулевской до ул. Автомобильной в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 269192,5 | 0,0 | 269192,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 269192,5 | 0,0 | 269192,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72. | Капитальный ремонт ул. КИМ от ул. им. Степана Разина до ул. Малой в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 15594,6 | 8261,2 | 7329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 15594,6 | 8261,2 | 7329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73. | Капитальный  ремонт автомобильной дороги по ул. им. 40-летия Победы, от ул. Восточно-Кругликовской до ул. Героев-Разведчиков в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 193030,83 | 193030,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 193030,83 | 193030,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 1-й Сторожевой, от ул. Вольной до ул. Раздольной в хут. Ленина муниципального образования город Краснодар | ВСЕГО, в том числе: | 20960,2 | 20960,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 20960,2 | 20960,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. им. Чапаева, от ул. Рашпилевской до ул. Красноармейской в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 12579,3 | 12579,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 12579,3 | 12579,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76. | Капитальный ремонт ул. им. Дмитрия Благоева от дома № 7 по ул. им. Дмитрия Благоева до ул. им. Мачуги В.Н. в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 41029,5 | 41029,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 38120,3 | 38120,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2909,2 | 2909,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77. | Строительство подземного пешеходного перехода по ул. им. Дзержинского в районе ул. им. Нахимова в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 2180600,0 | 6000,0 | 12600,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 218600,0 | 6000,0 | 12600,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78. | Строительство на-  земного пешеходного перехода на автомобильной  дороге «пос. Колосистый – х. Копанской – ст. Новотитаровская», км 0 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 42579,0 | 42579,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 42579,0 | 42579,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79. | Строительство на-  земного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Западный подъезд к городу Краснодару», км 14 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 44416,5 | 44416,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 44416,5 | 44416,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80. | Строительство на-  земного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Западный подъезд к городу Краснодару, км 20 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 57654,0 | 54654,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 57654,0 | 54654,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81. | Строительство на-  земного пешеходного перехода на автомобильной дороге «г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края», км 0 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 32097,0 | 32097,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 32097,0 | 32097,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82. | Строительство на-  земного пешеходного перехода на автомобильной дороге «г. Краснодар – г. Ейск», км 5+500 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 44000,0 | 39000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 44000,0 | 39000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83. | Строительство на-  земного пешеходного перехода на автомобильной дороге «г. Краснодар – г. Ейск», км 6+390 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 40990,0 | 36990,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 40990,0 | 36990,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84. | Строительство на-  земного пешеходного перехода на автомобильной дороге «г. Краснодар – г. Ейск», км 7+180 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 41000,0 | 34000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 41000,0 | 34000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85. | Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Западный подъезд к г. Краснодару», км 17 в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86. | Строительство подземного пешеходного перехода через ул. Красных Партизан в районе МУЗ Городская больница № 2 «КМЛДО» в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 86184,6 | 86184,6 | 86184,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 73256,9 | 0,0 | 73256,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 12927,7 | 0,0 | 12927,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87. | Строительство подземного пешеходного перехода в створе с ул. им. Гаврилова П.М. через ул. Красную и ул. Шоссе Нефтяников в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 545580,0 | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 200000,0 | 145580,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 463743,0 | 0,0 | 0,0 | 170000,0 | 170000,0 | 123743,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 81837,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 30000,0 | 21837,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88. | Строительство подземного пешеходного перехода через ул. им. Дзержинского в районе пересечения с ул. им. Александра Покрышкина в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 241910,0 | 0,0 | 241910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 205623,5 | 0,0 | 205623,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 36286,5 | 0,0 | 36286,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89. | Строительство подземного пешеходного перехода через ул. им. Вишняковой в районе «Вещевого рынка» в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 251000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 213350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213350,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 37650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37650,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90. | Строительство  транспортной развязки на пересечении ул. им. Калинина – автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодару» в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 1384000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346000,0 | 1038000,0 |
| Федеральный бюджет | 692000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173000,0 | 519000,0 |
| Краевой бюджет | 692000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173000,0 | 519000,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91. | Строительство моста через р. Кубань по оси нового участка автомобильной дороги «Южный обход г. Краснодара» в створе автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодару» | ВСЕГО,  в том числе: | 6048000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1512000,0 | 4536000,0 |
| Федеральный бюджет | 3024000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 756000,0 | 2268000,0 |
| Краевой бюджет | 3024000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 756000,0 | 2268000,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92. | Строительство транспортного сооружения на пересечении ул. Ростовское Шоссе – ул. Солнечной с  выходом на ул. им. Дзержинского в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 6500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6500000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 5525000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5525000,0 |
| Местный бюджет | 975000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 975000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93. | Строительство путепровода на пересечении ул. им. Дзержинского – ул. Стахановской в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 4928000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4928000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 4188800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4188800,0 |
| Местный бюджет | 739200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 739200,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94. | Строительство путепровода на пересечении ул. Красных Партизан – ул. им. Академика Лукьяненко П.П. в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 1712000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1712000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1455200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1455200,0 |
| Местный бюджет | 256800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256800,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95. | Строительство путепровода на пересечении автомобильной дороги ул. Ростовское Шоссе – ул. 3-й Трудовой – ул. им. Дзержинского в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 1140000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1140000,0 |
| Федеральный бюджет | 570000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570000,0 |
| Краевой бюджет | 570000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 570000,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96. | Строительство путепровода на пересечении ул. Красных Партизан – ул. им. Тургенева в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 3619530,0 | 0,0 | 0,0 | 1246510,0 | 1186510,0 | 1186510,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 3313893,5 | 0,0 | 0,0 | 1059533,5 | 1127180,0 | 1127180,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 305636,5 | 0,0 | 0,0 | 186976,5 | 59330,0 | 59330,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97. | Строительство путепровода на пересечении ул. им. 40-летия Победы – ул. Московской в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 7989000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7989000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 6790650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6790650,0 |
| Местный бюджет | 1198350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1198350,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98. | Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Северной – ул. Красной в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 224070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 670,0 | 0,0 | 220400,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 187340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187340,0 |
| Местный бюджет | 36730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3670,0 | 0,0 | 33060,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99. | Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Красной –  ул. им. Бабушкина в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 576300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 489855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489855,0 |
| Местный бюджет | 86445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86445,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100. | Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Ставропольской – ул. Кубанской в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 279240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 279240,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 237354,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237354,0 |
| Местный бюджет | 41886,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41886,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 101. | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Коммунаров, ул. Ростовское Шоссе – ул. Офицерской – ул. Зиповской в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 5150000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5150000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 4377500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4377500,00 |
| Местный бюджет | 772500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 772500,00 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102. | Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Восточно-Кругликовской –  ул. им. 40-летия Победы в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 667200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 667200,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 567120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567120,0 |
| Местный бюджет | 100080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100080,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103. | Строительство путепровода, соединяющего ул. им. Петра Метальникова и ул. Ростовское Шоссе, в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 1585000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85000,0 | 1500000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1347250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72250,0 | 1275000,0 |
| Местный бюджет | 237750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 50,0 | 225000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104. | Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. им. Гаврилова П.М. с выходом  на ул. им. 40-летия Победы в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 3200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3200000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 2720000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2720000,0 |
| Местный бюджет | 480000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105. | Реконструкция транспортного уз-  ла ул. Северной –  ул. Школьной – ул. им. Филатова, включая реконструкцию участка ул. Северной от ул. Школьной до ул. Передовой в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 106. | Строительство транспортной развязки на пересечении проектируемой автомобильной дороги «По оси автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодару» – ул. Тургеневское Шоссе – ул. Шоссейная в пос. Яблоновском Республики Адыгея | ВСЕГО, в том числе: | 1160000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1160000,0 |
| Федеральный бюджет | 1160000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1160000,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107. | Строительство  транспортной развязки на пересечении ул. Ростовское Шоссе – ул. Солнечной с присоединением к ул. Стахановской в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 2150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2150000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1827500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1827500,0 |
| Местный бюджет | 322500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322500,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Подсолнечной (устройство тротуара по ул. Подсолнечной от ул. Багратионовской до дома № 185 по ул. Подсолнечной) в хут. Октябрьском муниципального образования город Краснодар | ВСЕГО, в том числе: | 4682,3 | 4682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 4350,2 | 4350,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 332,0 | 332,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Подсолнечной (устройство тротуара по ул. Подсолнечной от дома № 185 по ул. Подсолнечной до ул. Заречной) в хут. Октябрьском муниципального образования город Краснодар | ВСЕГО, в том числе: | 13406,1 | 13406,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 12455,5 | 12455,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 950,6 | 950,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 110. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодёжной (устройство тротуара по ул. Молодёжной от дома № 66 до ул. Карантинной, 37) в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 395,0 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 367,0 | 367,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. им. Дмитрия Благоева (устройство тротуара по ул. им. Дмитрия Благоева от ул. Гидростроителей до ул. Трудовой Славы) в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 2306,2 | 2306,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 2142,7 | 2142,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 163,5 | 163,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 112. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ивовой (устройство тротуара по ул. Ивовой от ул. Путеводной до ул. Учительской) в пос. Индустриальном муниципального образования город Краснодар | ВСЕГО, в том числе: | 3085,2 | 3085,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 2866,4 | 2866,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 218,8 | 218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Учительской (устройство тротуара по ул. Учительской от ул. Ивовой до ул. Липовой) в пос. Индустриальном муниципального образования город Краснодар | ВСЕГО, в том числе: | 2905,0 | 2905,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 2699,0 | 2699,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 206,0 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 114. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Фанагорийской (устройство тротуара по ул. Фанагорийской от ул. Учительской до ул. Ивовой) в пос. Индустриальном муниципального образования город Краснодар | ВСЕГО, в том числе: | 3178,6 | 3178,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 2953,2 | 2953,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 225,4 | 225,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 115. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сахалинской и по пр. 1-му Сахалинскому (устройство тротуара по ул. Сахалинской и по пр. 1-му Сахалинскому) в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 1931,2 | 1931,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1794,2 | 1794,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 137,0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 116. | Строительство тротуара по ул. Автолюбителей от остановки общественного транспорта «Кружевная» до ул. им. Валерия Гассия в городе Краснодаре (2 этап) | ВСЕГО, в том числе: | 1545,6 | 0,0 | 1545,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1545,6 | 0,0 | 1545,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 117. | Строительство тротуара по ул. Автолюбителей от остановки общественного транспорта «Артезианская» до остановки общественного транспорта «Кружевная» в городе Краснодаре (1 этап) | ВСЕГО,  в том числе: | 2377,3 | 0,0 | 2377,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2377,3 | 0,0 | 2377,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 118. | Строительство тротуара по ул. Придорожной в районе Западного обхода от ул. Поливной до ЖК «Казанский» в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 3595,6 | 3595,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3595,6 | 3595,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 119. | Строительство тротуара по ул. Чонгарской от ул. им. Шевченко до ул. Степной в ст. Старокорсунской муниципального образования город Краснодар | ВСЕГО, в том числе: | 4154,1 | 4154,1 | 4154,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4154,1 | 4154,1 | 4154,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120. | Строительство тротуара по ул. Лучезарной от ул. Мариупольской до ул. Яснополянской в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 975,7 | 975,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 975,7 | 975,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121. | Строительство тротуара по ул. Конечной от ул. им. Дзержинского до ул. им. Кузьмы Минина (чётная сторона) в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 2486,8 | 2486,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2486,8 | 2486,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122. | Строительство тротуара на участке от ул. им. Комарова В.М. до ул. Ратной Славы в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 1086,0 | 1086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1086,0 | 1086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 123. | Капитальный ремонт ул. Стахановской от ул. им. Тургенева до ул. им. Репина, ул. им. Дзержинского от ул. им. Тургенева до ТРК «Красная Площадь», ул. Кубанская Набережная от ул. им. Тургенева до ул. Оранжерейной, ул. Оранжерейной от ул. Кубанская Набережная до ул. Индустриальной, ул. им. Красина от ул. Кубанская Набережная до ул. Октябрьской, ул. Постовой от ул. Кубанская Набережной до ул. им. Митрофана Седина, ул. Индустриальной от ул. Оранжерейной до ул. им. Красина, ул. Кожевенной от ул. им. Тургенева до ул. им. Каляева, ул. им. Каляева от ул. Кожевенной до ул. Минской, ул. Минской от ул. им. Каляева до проспекта Чекистов, по проспекту Чекистов от ул. Минской до дома № 1/6 по ул. Рождественская Набережная, ул. им. Тургенева от ул. Красных Партизан до ул. им. Дзержинского (устройство велосипедных дорожек, тротуаров) в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 29907,6 | 3097,6 | 13000,0 | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 29907,6 | 3097,6 | 13000,0 | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124. | Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. им. Карла Маркса от ул. Красных Партизан до ул. им. Калинина, по ул. им. Яна Полуяна от ул. им. Ковалёва до ул. им. Тургенева, ул. им. Калинина от ул. им. Карла Маркса до ул. им. Тургенева, по ул. им. Тургенева от ул. им. Калинина до ул. Кубанская Набережная, ул. им. Атарбекова от ул. им. Тургенева до ул. им. Герцена, ул. им. Ковалёва от ул. им. Атарбекова до ул. им. Симиренко, ул. им. Герцена от ул. им. Атарбекова до ул. Красных Партизан (устройство велосипедных дорожек, тротуаров) в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 11379,6 | 1379,6 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 11379,6 | 1379,6 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 125. | Строительство трамвайной линии по оси ул. Московской от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова, включая строительство двух подземных пешеходных переходов, с устройством разворотного кольца, в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 941654,8 | 755956,5 | 185698,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 776766,3 | 621413,1 | 155353,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 164888,5 | 134543,4 | 30345,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 126. | Строительство новой трамвайной линии по ул. Красных Зорь от ул. им. Достоевского и далее по ул. Российской, ул. Красных Зорь, ул. Восточно-Круглковской, ул. им. 40-летия Победы, ул. Героев-Разведчиков до ул. Домбайской, с устройством разворотного кольца, в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 4725000,0 | 0,0 | 225000,0 | 1500000,0 | 1500000,0 | 1500000,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 4725000,0 | 0,0 | 225000,0 | 1500000,0 | 1500000,0 | 1500000,0 | 0,0 |
| 127. | Строительство новой трамвайной линии по ул. им. Мачуги В.Н. от ул. Трамвайной и далее: по ул. Автолюбителей, ул. им. Невкипелого до ул. им. Снесарева, с устройством разворотного кольца, в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 2703200,0 | 0,0 | 203200,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 500000,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 2703200,0 | 0,0 | 203200,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 500000,0 | 0,0 |
| 128. | Строительство  трамвайной линии от ул. Московской до пос. Паркового (СК «Баскет-холл») в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 2400000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 2 100000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 2100000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 129. | Строительство трамвайной линии вдоль транспортного коридора «Топольковый пер. – ул. 1-я Ямальская – ул. Милютинская» от пересечения ул. им. Петра Метальникова – ул. Московской до пос. Индустриального муниципального образования город Краснодар | ВСЕГО, в том числе: | 1680000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1680000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1680000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1680000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 130. | Строительство трамвайной линии от Западного трамвайного депо до ЖК «Немецкая деревня» в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 2900000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2900000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2900000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2900000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 131. | Строительство трамвайной линии от ул. Багряной в пос. Знаменском муниципального образования город Краснодар | ВСЕГО, в том числе: | 5450000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5450000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 5450000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5450000,0 |
| 132. | Строительство трамвайной линии по оси ул. им. Космонавта Гагарина от пересечения с ул. им. Каляева до ул. Коммунаров в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 240000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 240000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 133. | Строительство трамвайной линии по оси ул. Адыгейская Набережная от пересечения ул. Воронежской – ул. Майкопской до пересечения ул. Постовой – ул. Коммунаров в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 2400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 134. | Строительство трамвайной линии по оси ул. им. Захарова от ул. Индустриальной до ТПУ «Южный» в городе Краснодаре | ВСЕГО, в том числе: | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 135. | Строительство трамвайной линии от ул. Героев-Разведчиков до ул. Багряной в пос. Плодородном муниципального образования город Краснодар | ВСЕГО, в том числе: | 1850000,0 | 0,0 | 150000,0 | 600000,0 | 600000,0 | 500000,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 1850000,0 | 0,0 | 150000,0 | 600000,0 | 600000,0 | 500000,0 | 0,0 |
| 136. | Строительство трамвайной линии от мкр. Паркового (СК «Баскет-холл») до ЖК «Немецкая деревня» в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 2200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 137. | Строительство трамвайного депо на ул. Багряной в пос. Плодородном муниципального образования  город Краснодар | ВСЕГО, в том числе: | 6000000 | 0,0 | 200000,0 | 2000000,0 | 1800000,0 | 2000000,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 6000000 | 0,0 | 200000,0 | 2000000,0 | 1800000,0 | 2000000,0 | 0,0 |
| 138. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем | ВСЕГО, в том числе: | 224000,0 | 45000,0 | 69000,0 | 110000,0 | 300,0 | 300,0 | 2700,0 |
| Федеральный бюджет | 224000,0 | 45000,0 | 69000,0 | 110000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 2700,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 139. | Строительство светофорных объектов, в том числе Т7 | ВСЕГО,  в том числе: | 61404,8 | 21404,8 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 61404,8 | 21404,8 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 140. | Строительство дополнительных железнодорожных путей и инфраструктурных объектов для пассажирского железнодорожного  сообщения между  ст. «Краснодар-I» и новым аэровокзальным комплексом Международного аэропорта «Краснодар» | ВСЕГО,  в том числе: | 2879000,0 | 0,0 | 55400,0 | 619500,0 | 381500,00 | 364600,0 | 1458000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 2879000,0 | 0,0 | 55400,0 | 619500,0 | 381500,00 | 364600,0 | 1458000,0 |
| 141. | Строительство дополнительных железнодорожных путей и инфраструктурных объектов для грузового железнодорожного движения на территории нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Краснодар» | ВСЕГО, в том числе: | 2200200,0 | 675100,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 325100,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 2200200,0 | 675100,0 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 325100,0 | 0,0 |
| 142. | Реконструкция участка железнодорожной линии Крымского на-  правления «Краснодар-I – Северская» | ВСЕГО, в том числе: | 3600000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3600000,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 3600000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3600000,0 | 0,0 |
| 143. | Строительство вторых электрифицированных путей участка железнодорожной линии Тихорецкого направления «Краснодар-I – Динская» | ВСЕГО, в том числе: | 1175000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1175000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 1175000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1175000,0 |
| 144. | Строительство вторых электрифицированных путей участка железнодорожной линии Усть-Лабинского направления «Аэропорт – Усть-Лабинская» | ВСЕГО, в том числе: | 2000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 2000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000000,0 |
| 145. | Строительство вторых электрифицированных путей участка железнодорожной линии Тимашевского направления «Краснодар-I – Титаровская» | ВСЕГО, в том числе: | 1200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 1200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200000,0 |
| 146. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Афипская» в Афипском городском поселении Северского района Краснодарского края, 200 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 |
| 147. | Строительство двух перехватывающих парковок у железнодорожной станции «Энем-I» в Энемском городском поселении Тахтамукайского района Республики Адыгея на 100 и 200 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 148. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Комсомольский микрорайон» в городе Краснодаре на 100 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 149. | Строительство перехватывающей парковки у желез-  дорожной станции «Пашковская» в городе Краснодаре на 500 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 |
| 150. | Строительство перехватывающей парковки в районе автовокзала «Южный» в городе Краснодаре на 500 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 |
| 151. | Строительство перехватывающей парковки в посёлке Индустриальном в городе Краснодаре на 500 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 |
| 152. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной платформы «Агроном» в городе Краснодаре на 100 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| 153. | Строительство перехватывающей парковки в районе ЖК «Немецкая деревня» в городе Краснодаре на 500 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 |
| 154. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной платформы «Лорис» в городе Краснодаре на 100 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| 155. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной платформы «122 км» в городе Краснодаре на 100 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| 156. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Васюринская», муниципальное образование Динской район на 100 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| 157. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной платформы «Витаминкомбинат» в городе Краснодаре на 300 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
| 158. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Красная Площадь» в городе Краснодаре на 300 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
| 159. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Динская», муниципальное образование Динской район на 300 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
| 160. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Северская», муниципальное образование Северский район на 300 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |
| 161. | Строительство перехватывающей парковки «мкр. Новознаменский» в городе Краснодаре на 100 машиномест | ВСЕГО, в том числе: | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| 162. | Строительство перехватывающей парковки у железнодорожной станции «Второй Северный мост» в городе Краснодаре на 100 машиномест | ВСЕГО,  в том числе: | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| 163. | Строительство перехватывающей парковки около пересечения ул. им. Калинина – автомобильной дороги «Западный подъезд к г. Краснодару» на 100 машиномест | ВСЕГО,  в том числе: | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |
| 164. | Реконструкция автомобильной дороги по оси ул. Круговой, от ул. им. Дзержинского до ул. Красных Партизан в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 850000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 850000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 165. | Реконструкция подъездной дороги к пос. Лазурному в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 680000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 680000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 680000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 680000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 166. | Реконструкция автомобильной дороги «г. Краснодар – г. Темрюк – хут. Белый» | ВСЕГО,  в том числе: | 1600000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 1600000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600000,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 167. | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Красных  Партизан и ул. им. Тургенева в городе Краснодаре | ВСЕГО,  в том числе: | 1400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400000,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 168. | Строительство нового аэровокзала и служебно-технической территории Международного аэропорта «Краснодар» | ВСЕГО,  в том числе: | 25424100,0 | 5067700,0 | 10110600,0 | 7658000,0 | 2587800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 1219000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1219 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 24205100,0 | 5067700,0 | 10110600,0 | 7658000,0 | 1368800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 169. | Строительство аэродромных покрытий и сооружений (новый перрон, рулежные дорожки, контрольно-диспетчерский пункт, перенос радиолокационного оборудования) | ВСЕГО,  в том числе: | 4877 500,0 | 177500,0 | 600000,0 | 2300000,0 | 1800000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 4700000,0 | 0,0 | 600000,0 | 2300000,0 | 1 800000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 177500,0 | 177500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 170. | Строительство  остановочного пункта «Аэропорт» для межмуниципальных и межрегиональных маршрутов регулярных перевозок | ВСЕГО,  в том числе: | 275000,0 | 0,0 | 5000,0 | 20000,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 275000,0 | 0,0 | 5000,0 | 20000,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 171. | Строительство пассажирского павильона «Аэропорт» для железнодорожного транспорта | ВСЕГО,  в том числе: | 330000,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 300000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 330 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | ИТОГО,  в том числе: | 301670979,1 | 23471266,6 | 33657531,8 | 43332242,9 | 27348732,4 | 25335695,4 | 148525510,0 |
| Федеральный бюджет | 47766440,0 | 10931700,0 | 9901000,0 | 11441900,0 | 3464300,0 | 2691050,0 | 9336490,0 |
| Краевой бюджет | 105231901,0 | 1935237,9 | 6150684,2 | 11145834,1 | 14445957,9 | 9238629,9 | 62315557,0 |
| Местный бюджет | 63670378,1 | 737328,7 | 2309947,6 | 2820408,8 | 1788174,5 | 2000393,0 | 54014125,5 |
| Внебюджетные средства | 85002260,0 | 9867000,0 | 15295900,0 | 17924100,0 | 7650300,0 | 11405622,5 | 22859337,5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечание: | Мероприятия, оценка объёмов и источников их финансирования по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2022 – 2040 годы приведены справочно, и будут уточняться и дополняться в соответствии с изменениями, вносимыми в государственные и муниципальные программы в сфере развития транспортной инфраструктуры. |