**КРАСНОДАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ**

**ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

№ 4 – 2 13 декабря 2024 года

**О ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие муниципального образования**

**город Краснодар в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения»**

Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования город Краснодар в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения» утверждена постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 02.10.2014 № 7106 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения» (далее – муници-пальная программа).

Бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 8 465 611,2 тыс. рублей. Целью реализации муниципальной программы является создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с учётом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории города Краснодар.

Для достижения поставленной цели предусмотрена подпрограмма «Охрана окружающей среды, формирование экологической культуры населения» (далее – подпрограмма) и 4 раздела: сельское хозяйство; жилищное хозяйство; коммунальное хозяйство; благоустройство и озеленение.

В рамках подпрограммы в бюджете предусмотрено 209 394,0 тыс. руб-лей на выполнение следующих мероприятий: обеспечение работы постов контроля загрязнения атмосферного воздуха; проведение экологических мероприятий (измерение уровня загрязнения водных объектов и сточных вод, комплексные экологические обследования, мероприятия по акарицидной обработке и борьбе с гнусом); рекультивация свалки в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

На мероприятия по разделу «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрено 225 130,9 тыс. рублей. В рамках мероприятия осуществляется отлов и содержание бездомных животных, построен приют для животных.

В разделе «Жилищное хозяйство» предусмотрено 174 865,5 тыс. рублей для содержания помещений, находящихся в муниципальной собственности.

В разделе «Коммунальное хозяйство» предусмотрено 3 854 249,2 тыс. рублей на реализацию мероприятий:

проект «Строительство 2-й очереди главного канализационного коллектора № 20 с устройством этапов»;

актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.08.2024 № 224тд утверждена схема теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на период до 2040 года (актуализация на 2025 год). Утверждённая схема теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на период до 2040 года (актуализация на 2025 год) размещена в свободном доступе на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара в подразделе «Теплоснабжение» раздела «Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар».

В разделе «Благоустройство и озеленение» предусмотрено 3 503 623,1 тыс. рублей для реализации мероприятий по обеспечению работы уличного освещения, городских фонтанов, санитарной уборки города, ликвидации несанкционированных свалок, установки и содержания мемориальных досок, бюстов, содержанию кладбищ, систем автоматического полива, озеленению, сносу и омоложению деревьев, цветочному оформлению, содержанию и других. В 2024 году выполнены работы по строительству сетей уличного освещения по адресам:

улица 16-й Полевой участок в посёлке Краснодарском вблизи остановочного пункта общественного транспорта «Городская психиатрическая больница»;

улица Зиповская (вблизи дома № 5Г) на нерегулируемом пешеходном переходе;

улица Уральская (вблизи дома № 194) на нерегулируемом пешеходном переходе;

улица Защитников Отечества (от улицы имени Евгении Жигуленко до улицы имени Константина Симонова);

станица Старокорсунская: улица Северная от улицы Школьной до улицы Октябрьской, улица Семёновская от улицы Западный обход до улицы Надежды, улица Народная от дома № 72 до улицы Окраинной, улица Корсунская от дома № 179 до дома № 207, переулок Динской от дома № 2 до дома № 20, улица Красноармейская от улицы Школьной до улицы Чонгарской.

На ремонт фонтанов заключён муниципальный контракт, в рамках которого проведена перекладка дна чаши фонтана из керамогранита в сквере имени Г.К.Жукова, частично восстановлены дно из керамогранита и парапеты из гранита на фонтане вблизи кинотетра «Аврора». Также по поручению главы муниципального образования город Краснодар Е.М.Наумова заменена мемориальная доска В.Е.Кабанову на фасаде дома по ул. имени Чапаева, 92 и изготовлены информационные таблички для размещения на «Триумфальной городской арке», расположенной на бульваре «Александровский» на пересечении улицы Красная и улицы имени Бабушкина.

С целью ликвидации мест несанкционированного накопления твёрдых коммунальных отходов вблизи муниципальных контейнерных площадок с региональным оператором АО «Мусороуборочная компания» заключён муниципальный контракт на оказание услуг по ликвидации выявленных мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО). За прошедший период 2024 года в рамках муниципального контракта на территории города региональным оператором выявлено и ликвидировано 11 686 мест несанкционированного накопления ТКО общим объёмом 113 670,8 куб. м. Ежедневно на ликвидацию свалок на территории города Краснодара задействовано до 29 единиц техники.

В рамках реализации мероприятий заключён контракт на оказание услуг по санитарному содержанию территории муниципального образования город Краснодар (вывоз отработанных шин, в том числе покрышек, камер). С начала года ликвидировано 151,1 тонн отработанных автомобильных шин, покрышек, камер, брошенных на территории города Краснодара.

В целях поддержания должного санитарного состояния территории города ежеквартально заключаются муниципальные контракты на оказание услуг по санитарному содержанию территории муниципального образования город Краснодар, в рамках которых осуществляются мероприятия по обслуживанию дорожного покрытия, тротуаров, остановок, сбору мусора, выкашиванию травы. В рамках мероприятия выполняются работы по содержанию контейнерных площадок, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар. В 2024 году обустроено более 200 контейнерных площадок.

Выполнены работы по озеленению, омоложению деревьев и цветоч-ному оформлению: высажено 6 078 штук зелёных насаждений, в том числе высажено однолетних растений (ипомея, колеус, хлорофитум, бегония, петунии, катарантус, тагетис, сальвия) – 5 697 штук, многолетних растений (юкка, котовник, лаванда, осока) – 381 штука.

В 2024 году выполнены работы по компенсационному озеленению на территории муниципального образования город Краснодар: высажено деревьев – 2 945 штук, кустарников – 5 524 штуки. Также выполнены работы по корчеванию пней в количестве 848 штук, проведены работы по высадке деревьев породы сосна на «Всесвятском кладбище» в количестве 500 штук.

Заслушав департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар по вопросу «О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования город Краснодар в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства озеленения», Краснодарская городская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений решила:

1. Информацию департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации муниципального образования город Краснодар продолжить реализацию мероприятий по:

созданию комфортных и безопасных условий проживания граждан с учётом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Краснодар;

комплексному решению проблемы развития муниципального образования город Краснодар;

повышению уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий муниципального образования город Краснодар;

повышению экологической безопасности и созданию благоприятной среды для проживания в муниципальном образовании город Краснодар;

проведению комплекса мероприятий по модернизации, техническому перевооружению, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, а также в области обращения с животными без владельцев в муниципальном образовании город Краснодар;

организации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благо-устройстве общественных территорий муниципального образования город Краснодар;

организации мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Краснодар.

3. Решение комиссии разместить на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава  муниципального  образования  город Краснодар | Председатель  Координационного Совета организаций профсоюзов  в муниципальном  образовании город  Краснодар | Председатель  Ассоциации  «Территориальное  объединение  работодателей  города Краснодара» |
| Е.М.Наумов | М.В.Волчек | А.И.Никульников |