план работ на 2012 г.

| №п.п | Наименование работ | Срок выполнения до: | Место выполнения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка 2-х тарифных эл. счетчиков | 30.03. | 122/4 | выполнено |
| 2 | Установка 2-х тарифных эл. счетчиков | 30.05. | 122/2,122/6 | выполнено |
| 3 | Ремонт коллективной антенны | 30.04 | 122/2/4/6 | выполнено |
| 4 | Установка бордюров | 30.10. | детская площадка, газоны | выполнено |
| 5 | Ремонт плитки | 30.09. | 122/2/4/6 | Выполнено частично, Перенесено на след. год |
| 6 | Ремонт (косметический) | 30.09. | 1-й этаж 122/2/4/6 | Перенесено на след. год |
| 7 | Смена светильников |  | 122/2122/4122/6 | выполнено |
| 8 | Подготовка домов к отопительному сезону | 31 09 | 122/2122/4122/6 | выполнено |
| 9 | Текущая работа | 31 12 | 122/2122/4122/6 | выполнено |
| 10 | Проверка работы инженерных сетей | Раз в месяц |  |  |

Для  выполнения  ремонта необходима строительная бригада. Если у кого есть  информация, просим вас дать ее в ТСЖ или оставить контактные телефоны. Можете предложить свои услуги.

Председатель тсж Максимович Н.В.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТ ЗА 2012Г.

На окончание 2012г. запланированные мероприятия  по плану в целом выполнены.

Не выполнено проведение косметического ремонта в подъездах в связи с тем, что те строительные бригады, которые предложили свои услуги не вписывались в ремонтный бюджет ТСЖ. Данный план мероприятий перенесен на 2013г. с поиском строительных бригад или физических лиц готовых выполнить ремонт на условиях ТСЖ.

Частично выполнено мероприятие по укладки плитки (ремонта) в подъездах и этажах. Сложность в том, что нет специалистов,  которые согласны выполнить работы.

Председатель тсж Максимович Н.В.