Отчет правления ТСЖ ЗА 2014Г.

Утвержден общим собранием.

| №п.п | Наименование работ | Срок выполнения до: | Место выполнения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утепление дверей мусорокамер | 30.10. | 122/2,4,6 | нет |
| 2 | Утепление труб мусорок.) | 30.10. | 122/2,4,6 | частично |
| 3 | Покраска бордюров, детской площадки | 30.06. | 122/2,4,6 | Вып. |
| 4 | Поверка приборов тепла | Октябрь 2015г | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 5 | Ремонт плитки в подъездах этажей – выборочно Мусорной камеры | 30.10. | 122/2/4/6 122/6 | Вып. |
| 6 | Озеленение газонов | 30.11. | 122/2,122/4,122/6 | Вып. |
| 7 | Ремонт кровли , (лифтовая) | 30 05 | 122/4 | Вып. |
| 8 | Ремонт кровли | 30 05 | 122/2 1 под. | Вып. |
| 9 | Замена батарея 4 этаж | 31 12 | 122/2 2 под |  |
| 10 | Замена задвижек | 31 12 | 122/6,/2 | Вып. |
| 11 | Освидетельствование лифтов | По графику |  | Вып. |
| 12 | Подготовка домов к отопительному сезону | По графику |  | Вып. |
| 13 | Замена расширительных бачков на тех. этаже | По необходимости | 122/6 | Вып. |
| 14 | Ремонт насоса подачи воды | 30 10 | 122/4 |  |
| 15 | Замена шаровых кранов на стояках | 31 12 | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 16 | Установка козырька | 30 06 | 122/4 |  |
| 17 | Дезинфекция: Помещений Мусорных камер деревьев | 30 05, 3011 | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 18 | Установка системы полива газонов | До 2016г. | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 19 | Установка козырьков подъездов | До 2016г | 122/2,122/4,122/6 |  |
| 20 | Работы по усмотрению правления, управляющего ТСЖ. | .до следующего плана | 122/2,122/4,122/6 |  |