АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 октября 2014 г. N 7106

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации МО город Краснодар

от 01.04.2015 [N 3008](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2DD36D6A8F4F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A7498B7cBJ), от 17.08.2015 [N 5830](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2DD66F6F884F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A7498B7cBJ), от 01.04.2016 [N 1320](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2AD6696F884F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A7498B7cBJ))

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97526B053D7BCD9621D8D19F92DDA3B37DA492768B7DECEC39F030BC9039950BDc7J) Бюджетного кодекса Российской Федерации и [постановлением](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2CD5696A874F7037E7D89B83BDcFJ) администрации муниципального образования город Краснодар от 01.07.2014 N 4301 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Краснодар" постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P36) муниципального образования город Краснодар "Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения" (прилагается).

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар К.Ю. Семернина.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2AD6696F884F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A7498B7c8J) администрации МО город Краснодар от 01.04.2016 N 1320)

Глава муниципального

образования город Краснодар

В.Л.ЕВЛАНОВ

Приложение

к постановлению

администрации

МО город Краснодар

от 2 октября 2014 г. N 7106

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,

БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений администрации МО город Краснодар

от 01.04.2015 [N 3008](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2DD36D6A8F4F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A7498B7c8J), от 17.08.2015 [N 5830](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2DD66F6F884F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A7498B7c8J), от 01.04.2016 [N 1320](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2AD6696F884F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A7498B7c9J))

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

город Краснодар "Комплексное развитие муниципального

образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства и озеленения"

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены. |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены. |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены. |
| Разработчики ведомственных целевых программ | Не предусмотрены. |
| Исполнители мероприятий муниципальной программы | Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар;  администрации внутригородских округов города Краснодара;  муниципальное казенное учреждение "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" муниципального образования город Краснодар;  муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Горжилхоз";  муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну";  муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Управление жилищного хозяйства";  муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Управление наружной рекламы". |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2DD36D6A8F4F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A7498B7c8J) администрации МО город Краснодар от 01.04.2015 N 3008) | |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с учетом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Краснодар. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2DD36D6A8F4F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A7498B7c9J) администрации МО город Краснодар от 01.04.2015 N 3008) | |
| Задачи муниципальной программы | Проведение комплекса мероприятий по модернизации, техническому перевооружению, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, а также отлову безнадзорных домашних животных в муниципальном образовании город Краснодар. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2DD36D6A8F4F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A7499B7cEJ) администрации МО город Краснодар от 01.04.2015 N 3008) | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть.  Доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения муниципального образования город Краснодар.  Уровень износа систем водоснабжения, ремонт.  Уровень износа систем коммунальной канализации.  Количество построенных, реконструируемых и отремонтированных объектов коммунального водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения.  Количество построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей внутриквартального освещения.  Создание оптимальных схем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, гарантирующих бесперебойное снабжение жизненно важных объектов городского хозяйства.  Площадь озеленения и содержания зеленых насаждений на территории муниципального образования город Краснодар.  Количество скверов и бульваров, на территории которых проведена реконструкция.  Строительство и благоустройство нового городского кладбища на территории муниципального образования город Краснодар.  Количество отловленных безнадзорных домашних животных на территории муниципального образования город Краснодар |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2DD36D6A8F4F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A7499B7cFJ) администрации МО город Краснодар от 01.04.2015 N 3008) | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации 2015 - 2017 годы. Этапы не предусмотрены. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее - местный бюджет) на реализацию муниципальной программы составляет 8865763,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год - 4060033,7 тыс. рублей;  2016 год - 2354304,9 тыс. рублей;  2017 год - 2451424,8 тыс. рублей. |
| (в ред. Постановлений администрации МО город Краснодар от 01.04.2015 [N 3008](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2DD36D6A8F4F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A7499B7cAJ), от 17.08.2015 [N 5830](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2DD66F6F884F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A7498B7c8J), от 01.04.2016 [N 1320](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2AD6696F884F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A7498B7c9J)) | |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и

озеленения муниципального образования город Краснодар

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой отрасль сферы услуг и важнейшую часть территориальной инфраструктуры, определяющую условия жизнедеятельности человека, прежде всего комфортности жилища, его инженерного благоустройства, качества и надежности услуг, от которых зависит состояние здоровья, уровень жизни и социальный климат.

В последние годы принимались меры по обеспечению надлежащего содержания муниципального жилищного фонда. Постоянно проводились работы по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда, по благоустройству территорий, прилегающих к жилым домам.

Создание комфортных условий в домах горожан напрямую зависит от уровня и качества функционирования городских коммунальных служб.

Обеспечение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, развитие жилищно-коммунального хозяйства при поддержании баланса экономических интересов всех субъектов взаимоотношений является одним из приоритетных направлений экономической и социальной политики администрации муниципального образования город Краснодар, чему не способствуют:

высокая степень износа основных фондов, стагнация структурного развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. Износ основных фондов в среднем составляет 65%, в том числе: объектов водоснабжения и водоотведения - 64%, объектов теплоснабжения - 69%, объектов электроснабжения - 63%;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2DD36D6A8F4F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A749AB7cEJ) администрации МО город Краснодар от 01.04.2015 N 3008)

моральный и физический износ сооружений и оборудования комплексов очистных сооружений канализации;

недостаточная пропускная способность сетей водоотведения и отсутствие дублирующих коллекторов;

значительные потери воды в связи с износом сетей водопроводно-канализационного хозяйства.

Устранение обозначенных выше проблем будет осуществляться путем разработки проектной документации развития, благоустройства и озеленения территории муниципального образования город Краснодар, улучшения экологической обстановки, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Реализация муниципальной программы муниципального образования город Краснодар "Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения" (далее - муниципальная программа) предусматривает дальнейшую реализацию мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры, благоустройству и озеленению территории муниципального образования город Краснодар, обеспечивающей возрастающие потребности в качественном улучшении жизни населения города.

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит:

снижение утечек и неучтенного расхода в суммарном объеме воды, поданной в сеть, на 0,1 - 0,2% в год;

снижение уровня износа систем водоснабжения и коммунальной канализации на 0,05% в год;

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения на 1,0% в год;

снижение аварийности в системах коммунальной инфраструктуры;

бесперебойного снабжения населения коммунальными ресурсами;

сокращение потерь энергетических ресурсов и воды в процессе их доставки потребителям;

улучшение качества питьевой воды, подаваемой потребителям;

проведение плановых мероприятий по обеспечению работы городского хозяйства в осенне-зимний период;

создание оптимальных схем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, гарантирующих бесперебойное снабжение жизненно важных объектов городского хозяйства;

создание комфортных условий проживания.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2DD36D6A8F4F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A749AB7cFJ) администрации МО город Краснодар от 01.04.2015 N 3008)

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с учетом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Краснодар.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2DD36D6A8F4F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A749AB7cDJ) администрации МО город Краснодар от 01.04.2015 N 3008)

Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, необходимо осуществить модернизацию, техническое перевооружение, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, а также отлов безнадзорных домашних животных в муниципальном образовании город Краснодар.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2AD6696F884F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A7498B7c6J) администрации МО город Краснодар от 01.04.2016 N 1320)

Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2017 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического и территориального развития муниципального образования город Краснодар.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

[Перечень](#P338) мероприятий муниципальной программы приведен в приложении N 2.

Раздел 4

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2AD6696F884F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A7499B7cEJ) администрации МО город Краснодар

от 01.04.2016 N 1320)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | Период реализации муниципальной программы | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Местный бюджет | 8819764,1 | 4019180,3 | 2351716,4 | 2448867,4 |
| Краевой бюджет | 45999,3 | 40853,4 | 2588,5 | 2557,4 |
| Всего | 8865763,4 | 4060033,7 | 2354304,9 | 2451424,8 |

Привлечение средств из краевого и федерального бюджетов на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с краевым и федеральным законодательством.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной

программы на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках мероприятий муниципальной программы не предусматриваются.

6. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования город Краснодар и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов и основных мероприятий, входящих в ее состав.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с [порядком](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16F82ED56D6285127A3FBED49984D05A498D0D9A58D61A75B9c8J) проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования город Краснодар, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Краснодар.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2DD36D6A8F4F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A749DB7cEJ) администрации МО город Краснодар от 01.04.2015 N 3008)

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения программных мероприятий в составе, содержании, объемах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителях мероприятий муниципальной программы.

Общее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы. Требования координатора муниципальной программы являются обязательными для исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

обеспечивает необходимое взаимодействие с исполнителями мероприятий муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для исполнителей мероприятий муниципальной программы, необходимые для осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки для их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетов исполнителей мероприятий муниципальной программы;

представляет в департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит отчеты о ходе реализации муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара;

обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с решением городской Думы Краснодара о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в срок, установленный [статьей 179](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97526B053D7BCD9621D8D19F92DDA3B37DA492768B7DECEC39F030BC9039950BDc6J) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Исполнитель мероприятий муниципальной программы:

выполняет мероприятия муниципальной программы в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных решением городской Думы Краснодара о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

осуществляет подготовку предложений координатору муниципальной программы по уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений координатору муниципальной программы по внесению изменений в муниципальную программу;

осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;

несет персональную ответственность за реализацию соответствующего мероприятия муниципальной программы.

Контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования город Краснодар.

Директор департамента городского хозяйства

и топливно-энергетического комплекса

администрации муниципального

образования город Краснодар

К.Ю.СЕМЕРНИН

Приложение N 1

к муниципальной

программе муниципального

образования город Краснодар

"Комплексное развитие муниципального

образования город Краснодар

в сфере жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства

и озеленения"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ"

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2AD6696F884F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A749BB7cBJ) администрации МО город Краснодар

от 01.04.2016 N 1320)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 37,0 | 36,95 | 36,90 |
| 2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения муниципального образования город Краснодар | % | 90,0 | 90,05 | 90,1 |
| 3. | Уровень износа систем водоснабжения, ремонт | % | 64,0 | 63,95 | 63,90 |
| 4. | Уровень износа систем коммунальной канализации | % | 65,0 | 64,95 | 64,90 |
| 5. | Количество отремонтированных муниципальных квартир | шт. | 0,0 | 71 | 80 |
| 6. | Создание оптимальных схем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, гарантирующих бесперебойное снабжение жизненно важных объектов городского хозяйства | шт. | 4 | 1 | 1 |
| 7. | Количество построенных, реконструированных и отремонтированных объектов коммунального водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | шт. | 18 | 1 | 8 |
| 8. | Количество построенных, реконструированных и отремонтированных сетей внутриквартального освещения | объект | 6 | - | - |
| 9. | Площадь озеленения и содержания зеленых насаждений на территории муниципального образования город Краснодар | тыс. кв. м | 390 | 260 | 147 |
| 10. | Количество скверов и бульваров, на территории которых проведена реконструкция | шт. | 8 | - | - |
| 11. | Строительство и благоустройство нового городского кладбища на территории муниципального образования город Краснодар | шт. | 1 | 1 | - |
| 12. | Количество отловленных безнадзорных домашних животных на территории муниципального образования город Краснодар | шт. | 10275 | 10300 | 10282 |

Приложение N 2

к муниципальной

программе муниципального

образования город Краснодар

"Комплексное развитие муниципального

образования город Краснодар

в сфере жилищно-коммунального

хозяйства, благоустройства

и озеленения"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ"

Список изменяющих документов

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2AD6696F884F7037E7D89B83DF055E8A449659D61A749BB7c8J) администрации МО город Краснодар

от 01.04.2016 N 1320)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Исполнитель муниципальной программы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель | | Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с учетом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Краснодар | | | | | | |
| Задача | | Проведение комплекса мероприятий по модернизации, техническому перевооружению, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, а также отлову безнадзорных домашних животных в муниципальном образовании город Краснодар | | | | | | |
| 1. Сельское хозяйство и рыболовство | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по отлову безнадзорных домашних животных (субвенции на осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края) | краевой бюджет | 7688,5 | 2542,6 | 2588,5 | 2557,4 | 30857 шт. | Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.2. | Мероприятия по отлову безнадзорных домашних животных | местный бюджет | 46242,0 | 15242,0 | 15500,0 | 15500,0 |
| Итого | | | 53930,5 | 17784,6 | 18088,5 | 18057,4 |  |  |
| 2. Жилищное хозяйство | | | | | | | | |
| 2.1. | Расходы по содержанию и текущему ремонту квартир, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных в пользование по договорам социального найма | местный бюджет | 12148,3 | 2148,3 | 5000,0 | 5000,0 | 41,7  тыс. кв. м | Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар |
| 2.2. | Ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | местный бюджет | 81200,0 | 10000,0 | 35600,0 | 35600,0 | 557,5  тыс. кв. м муниципального жилья | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Горжилхоз" |
| 2.3. | Капитальный ремонт жилищного фонда (работы, услуги по содержанию имущества) | местный бюджет | 28422,7 | 7422,7 | 10000,0 | 11000,0 | 173 муниципальные квартиры |
| 2.4. | Капитальный ремонт жилищного фонда (расходы по решениям судебных органов) | местный бюджет | 344,7 | 344,7 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Управление жилищного хозяйства" |
| 2.5. | Капитальный ремонт жилищного фонда, субсидии юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | местный бюджет | 46719,6 [<\*>](#P1636) | 44719,6 [<\*>](#P1636) |  | 2000,0 | 4 многоквартирных жилых дома | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Горжилхоз" |
| 44219,6 | 44219,6 |
| 2.6. | Техническое заключение о техническом состоянии муниципальных жилых помещений | местный бюджет | 1760,1 | 210,0 | 350,0 | 1200,0 | 28 технических заключений |
| 2.7. | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. бесхозяйного имущества, изготовление технических и кадастровых паспортов и другие расходы по управлению муниципальной собственностью | местный бюджет | 233,6 | 83,6 | 150,0 |  | 35 паспортов |
| 2.8. | Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в части доли муниципального образования город Краснодар как собственника помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности | местный бюджет | 7665,5 | 7665,5 |  |  | 3 дома | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Горжилхоз" |
| 2.9. | Мероприятия по поддержке жилищного хозяйства (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 32226,6 | 19563,3 | 11423,3 |  | 222 объекта |
| Итого | | | 209481,0 [<\*>](#P1636) | 92157,7 [<\*>](#P1636) | 62523,3 | 54800,0 |  |  |
| 44219,6 | 44219,6 |
| 3. Коммунальное хозяйство | | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство, реконструкция, модернизация и ремонт муниципальных сетей водоснабжения (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 720,0 | 720,0 |  |  | 2 объекта | Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" муниципального образования город Краснодар |
| 3.2. | Строительство, реконструкция, модернизация и ремонт муниципальных сетей водоснабжения (выполнение условий софинансирования в рамках реализации мероприятий [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2AD56D63894F7037E7D89B83DF055E8A449659D61B739DB7c7J) "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2014 - 2020 годы" государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 N 1169) | местный бюджет | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
| 3.3. | Ремонт муниципальных сетей водоснабжения | местный бюджет | 10233,4 | 10233,4 |  |  | 4 объекта |
| 3.4. | Ремонт муниципальных сетей водоснабжения (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 590,0 | 590,0 |  |  | 2 объекта |
| 3.5. | Ремонт муниципальных электрических сетей | местный бюджет | 2000,0 | 500,0 |  | 1500,0 | 4 объекта | Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" муниципального образования город Краснодар |
| 3.6. | Строительство, реконструкция и модернизация муниципальных теплоэнергетических сетей | местный бюджет | 28510,7 | 28510,7 |  |  | 5 объектов |
| 3.7. | Ремонт муниципальных теплоэнергетических сетей | местный бюджет | 20000,0 |  |  | 20000,0 | 5 объектов |
| 3.8. | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе и содержанию в зимних условиях | местный бюджет | 5150,0 | 1150,0 | 4000,0 |  | 5 объектов |
| 3.9. | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе и содержанию в зимних условиях (субсидии на реализацию мероприятий [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2AD56D63894F7037E7D89B83DF055E8A449659D618779FB7cDJ) "Развитие водоотведения населенных пунктов Краснодарского края на 2014 - 2020 годы" государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 N 1169) | краевой бюджет | 16496,6 | 16496,6 |  |  | 2 объекта |
| 3.10. | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе и содержанию в зимних условиях (выполнение условий софинансирования в рамках реализации мероприятий [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=79F607DDD83FE997D97538BD45BBE3D3641FDB16FD2AD56D63894F7037E7D89B83DF055E8A449659D618779FB7cDJ) "Развитие водоотведения населенных пунктов Краснодарского края на 2014 - 2020 годы" государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 N 1169) | местный бюджет | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" муниципального образования город Краснодар |
| 3.11. | Возмещение расходов, связанных с приемом объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальную собственность | местный бюджет | 5662,9 | 2458,9 | 1800,0 | 1404,0 | 190 объектов |
| 3.12. | Корректировка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар | местный бюджет | 25300,0 | 11800,0 | 13500,0 |  | 2 программы |
| Итого | | | 116163,6 | 72459,6 | 20800,0 | 22904,0 |  |  |
| 4. Благоустройство и озеленение | | | | | | | | |
| 4.1. | Проектирование, ремонт и реконструкция памятников, мемориальных комплексов, братских захоронений, расположенных на территории административного центра Краснодарского края, находящихся в муниципальной собственности | местный бюджет | 3000,0 |  |  | 3000,00 | 13 объектов | Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" муниципального образования город Краснодар |
| 4.2. | Проектирование и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, расположенных на территории административного центра Краснодарского края (отнесенные к объектам культурного наследия), находящихся в муниципальной собственности | местный бюджет | 8000,0 |  | 8000,0 |  | 1 объект |
| 4.3. | Уличное освещение, техническое обслуживание сетей уличного освещения. Оплата потребления электрической энергии | местный бюджет | 742880,0 | 235400,0 | 252480,0 | 255000,0 | 130643 тыс. кВт |
| 4.4. | Уличное освещение, техническое обслуживание сетей уличного освещения | местный бюджет | 1100000,0 | 385000,0 | 310000,0 | 405000,0 | 228822 светоточек |  |
| 4.5. | Уличное освещение, техническое обслуживание сетей уличного освещения, иные межбюджетные трансферты на премирование победителей краевого конкурса на звание "Самый благоустроенный город, станица Кубани" | местный бюджет | 1167,3 | 1167,3 |  |  | 661 светоточка | Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" муниципального образования город Краснодар |
| 4.6. | Мероприятия по обеспечению освещения улиц города Краснодара | местный бюджет | 3801,7 | 3801,7 |  |  | 25 объектов |
| 4.7. | Мероприятия по обеспечению освещения улиц города Краснодара, иные межбюджетные трансферты на премирование победителей краевого конкурса на звание "Самый благоустроенный город, станица Кубани" | местный бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  | 1 объект |
| 4.8. | Мероприятия по обеспечению освещения улиц города Краснодара (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 1511,3 | 964,3 | 547,0 |  | 10 объектов |
| 4.9. | Содержание и ремонт фонтанов | местный бюджет | 35203,6 | 10203,6 | 15000,0 | 10000,0 | 10 объектов |
| 4.10. | Содержание и ремонт фонтанов. Оплата потребления электрической энергии | местный бюджет | 9850,0 | 3350,0 | 3500,0 | 3000,0 | 6000 тыс. кВт |
| 4.11. | Содержание и ремонт фонтанов. Оплата водоснабжения помещений, сооружений | местный бюджет | 5505,0 | 1050,0 | 2455,0 | 2000,0 | 1010,2  тыс. куб. м |
| 4.12. | Санитарная уборка территории города | местный бюджет | 3610979,3 | 1538179,3 | 1007800,0 | 1065000,0 | 17979363,6 тыс. кв. м | Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" муниципального образования город Краснодар |
| 4.13. | Сбор, вывоз и утилизация бросовых твердых бытовых и крупногабаритных отходов, ремонт, техническое обслуживание, оборудование контейнерных площадок и изготовление контейнеров | местный бюджет | 593999,9 | 593999,9 |  |  | 1818,18  тыс. куб. м |
| 4.14. | Установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников | местный бюджет | 27494,1 | 12494,1 | 5000,0 | 10000,0 | 221 объект |
| 4.15. | Установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 1024,5 | 1024,5 |  |  | 6 объектов |
| 4.16. | Установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, иные межбюджетные трансферты на премирование победителей краевого конкурса на звание "Самый благоустроенный город, станица Кубани" | краевой бюджет | 6800,0 | 6800,0 |  |  | 1 объект |
| 4.17. | Обустройство биотуалетов на территории муниципального образования город Краснодар | местный бюджет | 4632,7 | 1632,7 | 1000,0 | 2000,0 | 1750 шт. |
| 4.18. | Приобретение, хранение, монтаж (демонтаж) новогодних елок | местный бюджет | 8805,6 | 2805,6 | 3000,0 | 3000,0 | 7 шт. | Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" муниципального образования город Краснодар |
| 4.19. | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов благоустройства | местный бюджет | 70098,3 | 20098,3 | 10000,0 | 40000,0 | 105 объектов |
| 4.20. | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов благоустройства (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 557,5 | 57,5 | 500,0 |  | 13 объектов |
| 4.21. | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов благоустройства (средства местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в части добровольных пожертвований физических и юридических лиц, поступивших в 2014 году на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание объектов благоустройства, в том числе изготовление и установку заборных ограждений на территории муниципального образования город Краснодар) | местный бюджет | 20000,0 | 20000,0 |  |  | 1 объект |
| 4.22. | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов благоустройства. Субсидии на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 111,0 | 111,0 |  |  | 2 объекта | Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" муниципального образования город Краснодар |
| 4.23. | Охрана площадок временного хранения ТБО | местный бюджет | 7816,7 | 2086,7 | 2250,0 | 3480,0 | 2 площадки |
| 4.24. | Текущее содержание кладбищ | местный бюджет | 128869,3 | 58869,3 |  | 70000,0 | 157432,7 тыс. кв. м |
| 4.25. | Строительство и благоустройство нового городского кладбища на территории муниципального образования город Краснодар | местный бюджет | 180000,0 | 100000,0 | 80000,0 |  | 1 объект |
| 4.26. | Проектирование и реконструкция сквера "Дружба" | местный бюджет | 472,9 | 472,9 |  |  | 1 объект |
| 4.27. | Благоустройство сквера "Вишняковский" | местный бюджет | 270,3 | 270,3 |  |  |  |
| 4.28. | Содержание автономных туалетных экомодулей, адаптированных для маломобильных групп населения | местный бюджет | 690,0 | 690,0 |  |  | 2 объекта |
| 4.29. | Приобретение и установка малых архитектурных форм | местный бюджет | 11308,8 | 11308,8 |  |  | 650 шт. |
| 4.30. | Благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 1422,6 | 1422,6 |  |  | 16 объектов |
| 4.31. | Благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов | местный бюджет | 2235,1 | 2235,1 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" муниципального образования город Краснодар |
| 4.32. | Мероприятия по размещению на зданиях и сооружениях указателей наименований улиц, номеров домов и корпусов и других информационных указателей | местный бюджет | 192,6 | 92,6 | 100,0 |  | 302 шт. | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Горжилхоз" |
| 4.33. | Мероприятия по размещению на зданиях и сооружениях указателей наименований улиц, номеров домов и корпусов и других информационных указателей, иные межбюджетные трансферты на премирование победителей краевого конкурса на звание "Самый благоустроенный город, станица Кубани" | краевой бюджет | 32,7 | 32,7 |  |  | 56 шт. |
| 4.34. | Расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление | местный бюджет | 629703,1 | 344817,1 | 180000,0 | 104886,0 | 869  тыс. кв. м | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну" |
| 4.35. | Расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 2361,9 | 802,9 | 1559,0 |  | 50 объектов |
| 4.36. | Мероприятия по текущей обработке зеленых насаждений на территории муниципального образования город Краснодар в целях обеспечения их сохранности (карантинные) | местный бюджет | 2800,0 | 300,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2975 шт. |
| 4.37. | Мероприятия по текущей обработке зеленых насаждений на территории муниципального образования город Краснодар в целях обеспечения их сохранности (некарантинные) | местный бюджет | 7820,0 | 1820,0 | 3000,0 | 3000,0 | 23,5 тыс. шт. |
| 4.38. | Работы по ремонту и содержанию автоматических систем полива, текущее обслуживание цветочных часов | местный бюджет | 30334,0 | 9000,0 | 10000,0 | 11334,0 | 312,2  тыс. кв. м |
| 4.39. | Корчевание пней и компенсационное озеленение на территории муниципального образования город Краснодар | местный бюджет | 180000,0 | 75000,0 | 50000,0 | 55000,0 | Корчевание -  1,8 тыс. пней;  озеленение - 2,2 тыс. деревьев |
| 4.40. | Содержание и ремонт спортивных и детских площадок | местный бюджет | 18650,0 | 5650,0 | 6500,0 | 6500,0 | 200 площадок | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Горжилхоз" |
| 4.41. | Содержание и ремонт спортивных и детских площадок (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 275,0 | 275,0 |  |  | 4 площадки | Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" муниципального образования город Краснодар |
| 4.42. | Перемещение и хранение брошенных (бесхозяйных) автотранспортных средств, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар | местный бюджет | 2566,5 | 2166,5 | 400,0 |  | 120 шт. |
| Итого | | | 7463343,3 | 3455552,3 | 1954091,0 | 2053700,0 |  |  |
| Внутригородские округа города Краснодара | | | | | | | | |
| 5. Западный внутригородской округ города Краснодара | | | | | | | | |
| 5.1. | Ликвидация стихийных свалок | местный бюджет | 1064,3 | 0,3 |  | 1064,00 | 5,32 тыс. кв. м | Администрация Западного внутригородского округа города Краснодара |
| 5.2. | Санитарная уборка территории города | местный бюджет | 1999,7 | 999,7 | 1000,0 |  | 183,5 тыс. кв. м |
| 5.3. | Благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов | местный бюджет | 9156,1 | 3836,1 |  | 5320,0 | 15,091  тыс. кв. м | Администрация Западного внутригородского округа города Краснодара |
| 5.4. | Благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов, субсидии на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 1659,0 | 1659,0 |  |  | 4 объекта/0,821 тыс. кв. м |
| 5.5. | Ремонт и содержание тротуаров | местный бюджет | 2378,3 | 2378,3 |  |  | 3,06 тыс. кв. м |
| 5.6. | Благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 7893,2 | 6639,2 | 1254,0 |  | 25 объектов/0,4 тыс. кв. м |
| 5.7. | Озеленение, снос, омоложение деревьев | местный бюджет | 28355,7 | 7588,7 | 8000,0 | 12767,0 | 5,437 тыс. шт. |
| 5.8. | Озеленение, снос, омоложение деревьев (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 1537,6 | 987,6 | 550,0 |  | 7 избирательных округов |
| 5.9. | Приобретение и установка спортивных и детских площадок (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 6801,2 | 3331,2 | 3470,0 |  | 61 объект |
| 5.10. | Содержание и ремонт спортивных и детских площадок (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 1627,4 | 1162,4 | 465,0 |  | 1,89 тыс. кв. м |
| 5.11. | Содержание и ремонт спортивных и детских площадок, субсидии на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 129,5 | 129,5 |  |  | 29 объектов | Администрация Западного внутригородского округа города Краснодара |
| 5.12. | Содержание и ремонт спортивных и детских площадок | местный бюджет | 1000,0 |  | 1000,0 |  | 30 объектов |
| 5.13. | Приобретение и установка спортивных и детских площадок, приобретение оборудования, субсидии на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 2675,5 | 2675,5 |  |  | 0,225 тыс. кв. м |
| 5.14. | Прочие расходы по благоустройству | местный бюджет | 3785,6 | 785,6 | 1000,0 | 2000,0 | 45,5 тыс. шт. |
| Итого | | | 70063,1 | 32173,1 | 16739,0 | 21151,00 |  |  |
| 6. Центральный внутригородской округ города Краснодара | | | | | | | | |
| 6.1. | Санитарная уборка территории города | местный бюджет | 8573,3 | 3373,3 | 1000,0 | 4200,0 | 40 тыс. кв. м | Администрации Центрального внутригородского округа города Краснодара |
| 6.2. | Благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов | местный бюджет | 22155,9 | 9026,9 | 3639,0 | 9490,0 | 10,3 тыс. кв. м |
| 6.3. | Благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 13628,3 | 7388,3 | 6240,0 |  | 102 объекта |
| 6.4. | Благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов, субсидии на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 718,0 | 718,0 |  |  | 7 объектов | Администрации Центрального внутригородского округа города Краснодара |
| 6.5. | Приобретение и установка спортивных и детских площадок (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 9298,0 | 4643,0 | 4655,0 |  | 75 объектов |
| 6.6. | Приобретение и установка спортивных и детских площадок, субсидии на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 728,0 | 728,0 |  |  | 7 объектов |
| 6.7. | Содержание и ремонт спортивных и детских площадок (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 2229,5 | 757,5 | 1472,0 |  | 22 объекта |
| 6.8. | Содержание и ремонт спортивных и детских площадок, субсидии на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 410,0 | 410,0 |  |  | 12 объектов |
| 6.9. | Озеленение, снос, омоложение деревьев | местный бюджет | 13672,00 | 2950,0 | 5361,0 | 5361,0 | 700 шт. |
| 6.10. | Озеленение, снос, омоложение деревьев (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 1990,1 | 327,1 | 1663,0 |  | 9 объектов |
| 6.11. | Озеленение, снос, омоложение деревьев, субсидии на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 44,0 | 44,0 |  |  | 1 объект | Администрации Центрального внутригородского округа города Краснодара |
| 6.12. | Демонтаж и транспортировка временных сооружений | местный бюджет | 3152,4 | 1077,4 | 500,0 | 1575,0 | 379 производственных часов |
| 6.13. | Межбюджетные трансферты на поощрение победителей краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" | местный бюджет | 200,0 | 200,0 |  |  | 1 ТОС |
| 6.14. | Прочие расходы по благоустройству | местный бюджет | 1597,6 | 572,6 | 500,0 | 525,0 | 1 условная единица |
| Итого | | | 78397,2 | 32216,1 | 25030 | 21151,00 |  |  |
| 7. Прикубанский внутригородской округ города Краснодара | | | | | | | | |
| 7.1. | Ремонт и содержание тротуаров | местный бюджет | 22617,0 | 8260,0 | 3000,0 | 11357,0 | 37660 кв. м | Администрация Прикубанского внутригородского округа города Краснодара |
| 7.2. | Ремонт и содержание тротуаров (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 4617,1 | 4337,1 | 280,0 |  | 9373,3 кв. м |
| 7.3. | Санитарная уборка территории города | местный бюджет | 15666,0 | 7400,0 | 2000,0 | 6266,0 | 19467,024  тыс. кв. м |
| 7.4. | Озеленение, снос, омоложение деревьев | местный бюджет | 24174,0 | 7840,0 | 7000,0 | 9334,0 | 4024 шт. |
| 7.5. | Озеленение, снос, омоложение деревьев (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 400,0 |  | 400,0 |  | 40 шт. |
| 7.6. | Приобретение и установка спортивных и детских площадок (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 15371,3 | 6990,3 | 8381,0 |  | 455 элементов | Администрация Прикубанского внутригородского округа города Краснодара |
| 7.7. | Приобретение и установка спортивных и детских площадок, субсидии на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 3097,0 | 3097,0 |  |  | 162 элемента |
| 7.8. | Ремонт и содержание внутриквартальных дорог | местный бюджет | 2500,0 | 1500,0 | 1000,0 |  | 4224 кв. м |
| 7.9. | Ремонт и содержание внутриквартальных дорог (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 1747,4 | 896,4 | 851,0 |  | 2200 кв. м |
| 7.10. | Содержание и ремонт спортивных и детских площадок (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 3190,3 | 745,3 | 2445,0 |  | 27092,4 кв. м |
| 7.11. | Содержание и ремонт спортивных и детских площадок, субсидии на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 135,0 | 135,0 |  |  | 1036,8 кв. м |
| 7.12. | Благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов | местный бюджет | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 7.13. | Благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 15686,4 | 11081,4 | 4605,0 |  | 16341,8 кв. м | Администрация Прикубанского внутригородского округа города Краснодара |
| 7.14. | Благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов, субсидии на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 2617,5 | 2617,5 |  |  | 476 кв. м,  36 пог. м |
| 7.15. | Межбюджетные трансферты на поощрение победителей краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" | краевой бюджет | 300,0 | 300,0 |  |  | 500,1 кв. м |
| 7.16. | Прочие расходы по благоустройству | местный бюджет | 3016 | 500,0 | 2000,0 | 516,0 | 15,7 тыс. кг |
| Итого | | | 115136,0 | 55701,0 | 31962,0 | 27473,00 |  |  |
| 8. Карасунский внутригородской округ города Краснодара | | | | | | | | |
| 8.1. | Санитарная уборка территории города | местный бюджет | 22730,0 | 7930,0 | 4500,0 | 10300,0 | 1400,5  тыс. кв. м | Администрация Карасунского внутригородского округа города Краснодара |
| 8.2. | Озеленение, снос, омоложение деревьев | местный бюджет | 23395,0 | 7195,0 | 7000,0 | 9200,0 | 1,1 тыс. шт. |
| 8.3. | Озеленение, снос, омоложение деревьев (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 665,5 | 635,5 | 30,0 |  | 3 объекта |
| 8.4. | Благоустройство внутриквартальных территорий и текущий ремонт тротуаров города | местный бюджет | 21012,2 | 8639,2 | 2000,0 | 10373,0 | 2,5  тыс. кв. м | Администрация Карасунского внутригородского округа города Краснодара |
| 8.5. | Благоустройство внутриквартальных территорий и текущий ремонт тротуаров города, субсидии на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 661,6 | 661,6 |  |  |  |
| 8.6. | Благоустройство внутриквартальных территорий и текущий ремонт тротуаров города (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 19939,3 | 17071,3 | 2868,0 |  | 23 объекта |
| 8.7. | Приобретение и установка спортивных и детских площадок (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 13029,2 | 6993,7 | 6035,5 |  | 84 объекта |
| 8.8. | Приобретение и установка спортивных и детских площадок, субсидии на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 1125,4 | 1125,4 |  |  |  |
| 8.9. | Приобретение и установка спортивных и детских площадок, иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" | краевой бюджет | 121,8 | 121,8 |  |  |  | Администрация Карасунского внутригородского округа города Краснодара |
| 8.10. | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий парков и скверов (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 1300,0 | 1300,0 |  |  | 1 объект |  |
| 8.11. | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий парков и скверов | местный бюджет | 1737,8 | 737,8 | 1000,0 |  | 1 объект |  |
| 8.12. | Содержание и ремонт спортивных и детских площадок (выполнение наказов избирателей) | местный бюджет | 932,0 | 127,0 | 805,0 |  | 41 объект |  |
| 8.13. | Содержание и ремонт спортивных и детских площадок, субсидии на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов | краевой бюджет | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |
| 8.14. | Прочие расходы по благоустройству | местный бюджет | 2600,0 | 1000,0 | 500,0 | 1100,0 | 3,1 тыс. кг |  |
| 8.15. | Благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов, поощрение победителей краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" | краевой бюджет | 378,2 | 378,2 |  |  | 3 ТОСа | Администрация Карасунского внутригородского округа города Краснодара |
| Итого | |  | 109697,9 | 53986,5 | 24738,5 | 30973,0 |  |  |
| Всего по внутригородским округам | | | 373294,2 | 174076,7 | 98469,5 | 100748,00 |  |  |
| 9. Расходы на обеспечение деятельности | | | | | | | | |
| 9.1. | Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар | местный бюджет | 188102,2 | 63582,2 | 62223,0 | 62297,0 | Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций | Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар |
| 9.2. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" муниципального образования город Краснодар | местный бюджет | 154325,7 | 51643,7 | 51380,0 | 51302,0 | Обеспечение управления в сфере установленных функций | Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" муниципального образования город Краснодар |
| 9.3. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Горжилхоз" | местный бюджет | 188826,7 | 62591,3 | 62858,3 | 63377,1 | Обеспечение управления в сфере установленных функций | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Горжилхоз" |
| 9.4. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну" | местный бюджет | 70974,9 | 22864,3 | 23871,3 | 24239,3 | Обеспечение управления в сфере установленных функций | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну" |
| 9.5. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Управление жилищного хозяйства" | местный бюджет | 3734,8 | 3734,8 |  |  | Обеспечение управления в сфере установленных функций | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Управление жилищного хозяйства" |
| 9.6. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Управление наружной рекламы" | местный бюджет | 1757,7 | 1757,7 |  |  | Обеспечение управления в сфере установленных функций | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Управление наружной рекламы" |
| Итого | | | 607722,0 | 206174,0 | 200332,6 | 201215,4 |  |  |
| 10. Расходы, связанные с исполнением решений судебных органов | | | | | | | | |
| 10.1. | Расходы по решениям судебных органов | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |  |  | Обеспечение управления в сфере установленных функций | Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар |
| 10.2. | Расходы по решениям судебных органов | местный бюджет | 6,5 | 6,5 |  |  | Обеспечение управления в сфере установленных функций | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Горжилхоз" |
| 10.3. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования город Краснодар "Управление жилищного хозяйства" | местный бюджет | 218,6 | 218,6 |  |  | Обеспечение управления в сфере установленных функций | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Управление жилищного хозяйства" |
| 10.4. | Расходы по решениям судебных органов | местный бюджет | 10167,4 | 10167,4 |  |  | Обеспечение управления в сфере установленных функций | Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" муниципального образования город Краснодар |
| 10.5. | Расходы по решениям судебных органов | местный бюджет | 1949,0 | 1949,0 |  |  | Обеспечение управления в сфере установленных функций | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну" |
| Итого | | | 12361,5 | 12361,5 |  |  |  |  |
| 11. Культура, кинематография | | | | | | | | |
| 11.1. | Проектирование, ремонт и реставрация зданий-памятников, субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), а также индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | местный бюджет | 29467,4 [<\*>](#P1636) | 29467,4 [<\*>](#P1636) |  |  | 6 объектов | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Горжилхоз" |
| 29467,4 | 29467,4 |
| Итого | | | 29467,4 [<\*>](#P1636) | 29467,4 [<\*>](#P1636) |  |  |  |  |
| 29467,4 | 29467,4 |
| Всего по программе | | | 8865763,4 [<\*>](#P1636) | 4060033,7 [<\*>](#P1636) | 2354304,9 | 2451424,8 |  |  |
| 73687,0 | 73687,0 |

--------------------------------

<\*> Денежные обязательства получателей средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем году.